Załącznik nr 3 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr ..……. / 2022
zawarta w dniu ……………………………..2022 r. w Psarach pomiędzy:
Gminą Psary z siedzibą władz w Urzędzie Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
NIP: 625-244-67-73, REGON: 276258167, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Pana Tomasza Sadłonia – Wójta Gminy Psary
a :
……………………….
zwaną/ym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
……………………….
wspólnie zwanymi Stronami, zaś każdy z osobna Stroną.
Niniejszą umowę zawiera się w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż wytworzonych tabliczek z nazwami ulic oraz nazwami obiektów publicznych na terenie Gminy Psary w ramach zadania: „Wymiana oznakowania nazw ulic na terenie Gminy Psary”.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
  1. Dostawę i montaż wytworzonych tabliczek z nazwami ulic, oraz słupków montażowych określonych w dokumentacji, która stanowią integralną część niniejszego zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ.
  2. Tabliczki z nazwami ulic i nazwami obiektów publicznych winny być dwustronne, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, zagiętej, o grubości 1,25 mm, malowanej proszkowo. Tablice winny być pokryte z dwóch stron folią odblaskową II generacji. Wszystkie tabliczki będą sygnowane logiem gminy Psary.
  3. Tabliczki z nazwami ulic i nazwami obiektów publicznych winny być wyposażone
     w komplet uchwytów do ich montażu na słupkach stalowych o średnicy 60,00 mm. Długość tabliczki winna być zależna od długości nazwy ulicy lub nazwy obiektu publicznego (w przedziale 80 - 120 cm) oraz wysokości 20 cm (dopuszcza się zwiększenie wysokości zależnie od długości tekstu).
  4. Uchwyty do tabliczek (tj. jedno, dwu, trzy lub czteroramienne) winny być dostosowane do układu skrzyżowań pod kątem układu dróg.
  5. Słupki do montażu tabliczek winny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych
     o średnicy 60,00 mm. Długość słupków winna być dostosowana do montażu w terenie zgodnie z projektem i przedmiarem.
  6. Sprzedaż złomu przy likwidacji słupków i tabliczek zgodnie z Zarządzeniem
     nr 120.38.2022 Wójta Gminy Psary z dnia 14 marca 2022r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży złomu przy likwidacji mienia komunalnego (załącznik nr 4 do SWZ).
  7. Wzór tabliczki wraz z uchwytem znajduje się w Projekcie wymiany oznakowania nazw ulic wraz z obiektami publicznymi na terenie Gminy Psary – załącznik nr 4 do SWZ.
3. Wykonawca ponadto jest zobowiązany do:
  1. sukcesywnego montażu wytworzonych tabliczek z nazwami ulic i obiektów oraz słupków montażowych,
  2. zapewnienia miejsca do magazynowania i składowania, we własnym zakresie i na własny koszt, wytworzonych tabliczek z nazwami ulic i obiektów oraz słupków montażowych,
  3. zapewnienia w trakcie montażu uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. wykonania pomiarów wysokościowych w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanego montażu, przywrócenia terenu po wykonanym montażu do stanu poprzedniego,
  5. wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z prawidłową technologią wykonywania robót,
  6. wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
  7. przekazania Zamawiającemu kompletu certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia oraz gwarancji,
  8. w razie konieczności występowania z wnioskami o zajęcie pasa drogowego oraz poniesienia kosztów zajęcia, opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,
  9. jeżeli prace będą wymagały zapewnienia nadzoru odpowiednich zarządców dróg lub sieci uzbrojenia terenu lub wynikającego z innych uzgodnień to wykonawca taki nadzór zapewni także w przypadku, gdy będzie odpłatny,
  10. wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie koordynatora zadania z ramienia Zamawiającego, w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót,
  11. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
  12. usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci powstałych podczas montaży
      i demontaży znaków,
  13. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek stosować materiały dobrej jakości, posiadające Aprobaty techniczne, Certyfikaty i wyraźne oznakowania producenta dopuszczone do użytku na terenie Polski.
  14. udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.
1. Pozostałe warunki realizacji umowy:
  1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego materiałów posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków technicznych wykonania umowy, trudności mogących wyniknąć przy jej realizacji, ryzyka i zakresu odpowiedzialności związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi, organizacyjnymi oraz finansowymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.
  2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
  3. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić - Zamawiającemu na każdym etapie realizacji umowy - wgląd w przedmiot zamówienia celem oceny stopnia realizacji oraz poprawności wykonania zgodnie z zapisami SWZ.
  4. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi propozycję konkretnych rozwiązań technologicznych i materiałowych z których zostanie wykonany przedmiot zamówienia.
  5. Ewentualne materiały budowlane i ich producenci wymienione w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót zostały wskazane przykładowo. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego,
  6. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie
     z działek prywatnych bez uprzedniego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości warunków wejścia w teren prywatny.
  7. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji zadania.
2. Pełny, szczegółowy i wyczerpujący opis przedmiotu oraz wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru został opisany w:
  1. SWZ wraz z załącznikami,
  2. Dokumentacji:
    1. Opini PZD i GDDKiA,
    2. Przedmiarach,
    3. Wykazie skrzyżowań,
    4. Projekcie oznakowania ulic,
    5. Opisie projektu tabliczki,
    6. Projekty tabliczek,
    7. Zarządzeniu nr 120.38.2022 Wójta Gminy Psary z dnia 14 marca 2022r.
       w ustalenia zasad sprzedaży złomu przy likwidacji mienia komunalnego,
    8. Wykaz ulic i obiektów.
    9. Projektowanych postanowieniach umowy,
    10. Odpowiedziach na pytania udzielanych w trakcie procedury przetargowej (jeżeli dotyczy),
Wszystkie ww. dokumenty należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.

§ 2
# Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 4 miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia ………………20…. r.
2. Datą wykonania i dotrzymania terminu wykonania zamówienia określonego w ust. 1, będzie data pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli ostatnim dniem zakończenia przedmiotu umowy jest dzień wolny - sobota, niedziela, święto – przyjmuje się, że ostatnim dniem zakończenia przedmiotu umowy jest pierwszy dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych od pracy.

§ 3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w wysokości brutto …................zł. (słownie: ...............) (zgodnie z ofertą wykonawcy.
2. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po wykonaniu umowy i podpisaniu protokołu
   odbioru końcowego przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. Ostateczna kwota
   wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalona
   i rozliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego uproszczonego sporządzonego na
   podstawie cen jednostkowych z zatwierdzonego kosztorysu ofertowego.
1. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru dostawy z montażem (końcowy)
   podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
2. Faktury Wykonawcy za wykonaną umowę zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru,
   przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
3. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru oraz oświadczeń, o których mowa
   w ust. 3 spowoduje naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu płatności od momentu
   dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
4. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT musi posiadać następujące oznaczenie nabywcy:
Nabywca: / Gmina Psary / ul. Malinowicka 4 / 42-512 Psary / NIP: 6252446773	Odbiorca: / Urząd Gminy Psary / ul. Malinowicka 4 / 42-512 Psary

Wykonawca Oświadcza, że wskazany w umowie/fakturze numer rachunku bankowego jest
właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment)
i wskazanym w wykazie kont bankowych na tzw. białej liście, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), pod rygorem odmowy zapłaty”.
§ 4
Zapewnienie bezpieczeństwa i ubezpieczenie
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań podczas montażu
   oznakowania.
2. Montaż oznakowania nie może ograniczać dostępu mieszkańców do nieruchomości.
§ 5
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w §3 ust.1 niniejszej umowy, tj. ………………….. zł na zasadach określonych w art. 450 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie ……………., w wysokości …………………………….
2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
   nienależytego wykonania umowy.
3. Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone
   Wykonawcy przez Gminę w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. do dnia obowiązywania umowy – do dnia
   podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady tj. po upływie 60 miesięcy.
5. Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami w wysokości oprocentowania stosownej (wynikającej z terminu realizacji zadania) lokaty terminowej. O wyborze lokaty
   terminowej decyduje wyłącznie Zamawiający, na co niniejszym Wykonawca wyraża
   nieodwołalną zgodę.
6. Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych lub pokrycia kosztów
   zastępczego usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.
7. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.
8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do dnia podpisania przez komisję odbiorową protokołu końcowego odbioru robót.
§ 6
Odbiory. Odbiór końcowy
1. Odbiór końcowy następuje po „skutecznym” zgłoszeniu zakończenia przedmiotu umowy,
   na zasadach opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu.
2. Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu następuje w odbiorze
   końcowym.
3. Prawo do przeprowadzenia i dokonania odbioru końcowego ma ustalona przez Zamawiającego komisja odbiorowa.
4. Wnioskowanie o odbiór końcowy odbywa się na następujących zasadach:
  1. pisemne zgłoszenie Wykonawcy, dotyczące zakończenia wykonania przedmiotu umowy
     i gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.
1. W ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia wykonania i gotowości do odbioru
   końcowego, Zamawiający powołuje komisję odbiorową i zakończy odbiór nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia odbioru końcowego.
2. W przypadku stwierdzenia przez komisję odbiorową wad w przedmiocie umowy w/w procedura odbiorowa zostaje powtórzona.
3. W przypadku nie dokonania odbioru końcowego przez komisję odbiorową zostaje sporządzony protokół z niedokonania odbioru końcowego, w którym są spisane m.in. przyczyny tego stanu rzeczy.
4. Za termin zakończenia odbioru końcowego ustala się datę podpisania protokołu końcowego.
5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru:
  1. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane i zamontowane materiały,
     gwarancje,
  2. inne niezbędne dokumenty odbiorowe.
1. Dokumenty wskazane w ust. 9. należy dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach.
2. Jeżeli w przedmiocie umowy zostaną stwierdzone wady, za które odpowiedzialność ponosi
   Wykonawca, Zamawiający jest uprawniony według swego wyboru do:
  1. żądania usunięcia stwierdzonych wad oraz naliczenia kar umownych, o których mowa
     w § 9,
  2. żądania dostarczenia nowego przedmiotu umowy wolnego od wad oraz naliczenia kar umownych, o których mowa § 9.
2. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 11, nie wyłącza możliwości żądania odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w tym z tytułu utraconych korzyści, szkody powstałej w wyniku zwłoki w spełnieniu świadczenia lub szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
3. Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu umowy, jeżeli został on wykonany w sposób wadliwy, sprzeczny z umową lub jest niekompletny.
§ 7
Odbiór ostateczny
1. Odbiór ostateczny odbywa się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed upływem okresu gwarancji, o którym mowa w § 8 ust.1. Z odbioru sporządzony będzie protokół odbioru. Brak zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących stanu przedmiotu umowy będzie podstawą zwrotu zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
   o której mowa w § 5 ust. 4 umowy.
2. Prawo do przeprowadzenia i dokonania odbioru ostatecznego ma ustalona przez Zamawiającego komisja odbiorowa.
3. W przypadku gdy Wykonawca nie wystąpi z pisemnym zgłoszeniem, o którym mowa w ust.1 lub uchyla się od uczestniczenia w odbiorze ostatecznym, bądź nie podpisuje protokołu,
   Zamawiający przyjmuje go jednostronnie, a kopie wysyła Wykonawcy i pozostałym członkom Komisji, wówczas protokół staje się skuteczny.
§ 8
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela ………. (minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji lub zgodnie
   z deklaracją w formularzu ofertowym) na przedmiot umowy licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy.
2. W okresie tym wykonawca zobowiązuje się usunąć wynikłe wady nieodpłatnie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi rozszerza się na okres gwarancji.
4. Z usunięcia wad zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionego
   przedstawiciela Zamawiajacego.
5. Zamawiający zgłosi zauważone wady Wykonawcy w formie pisemnej.
6. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, zmawiający usunie je na koszt Wykonawcy , z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Zmawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego
   uprawnienia. W takim przypadku Zamawiający ma prawo potrącić pełną należność za wykonane czynności z kwoty wniesionej przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
   o którym mowa w § 5 ust.1 umowy
7. Wykonawca usuwa wady i usterki zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi w ramach
   wynagrodzenia, o którym mowa w §3 umowy.
§ 9
Kary umowne
      1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub
         nienależytego wykonania będzie kara umowna.
      2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  1. z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy;
  2. z tytułu zwłoki w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki ;
  3. z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3
     ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.
2. Kary umowne , o których mowa powyżej ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za :
  1. każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
  2. każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki- odpowiednio w każdym z tych dni
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
§ 10
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Nie później niż
   w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
   w zakresie prowadzonej działalności o przedłużonym terminie ważności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w całym okresie obowiązywania umowy, tj. aż do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru
   końcowego, stwierdzającego bezusterkowy odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6
   ust. 8 umowy.
3. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do dnia obowiązywania umowy.
4. Opóźnienie Wykonawcy w przedłożeniu dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności powyżej 30 dni będzie stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z §9 ust.2.1. i §12 ust.3 pkt 3.1.
5. Koszt zawarcia i obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki
   ubezpieczeniowej pokrywa w całości Wykonawca.
§ 11
Zmiany umowy
Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.),
przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
  1. Zmiana terminów wykonania umowy w wyniku:
    1. przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia
       przedmiotu umowy, będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność
       ponosi Zamawiający;
    2. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, gradu, nawałnice powodujące zalanie miejsca montażu oznakowania. Wystąpienie
       niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić pisemnie
       Zamawiającemu;
    3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które
       spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;
    4. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości montażu oznakowania lub wykonywania innych czynności
       przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;
    5. wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.
Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
    1. zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
- z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry
  techniczne lub eksploatacyjne lub skracających termin realizacji zamówienia;
- zmiany rodzaju materiałów, w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź
  wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach
  użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) lit. a)
możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii, zmiany
lokalizacji montażu oznakowania, ograniczenie zakresu umowy lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materiałów, rozwiązań technicznych, technologii i urządzeń wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę
szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiałów nie może powodować
podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie i nie wymaga ona sporządzenia aneksu do Umowy.
Zmiana wynagrodzenia w przypadku:
1. zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto
   wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
2. wykonanie dodatkowego montażu oznakowania;
3. zmniejszenia zakresu umową do 10% wartości umowy,
4. w pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 455 ustawy Pzp.
Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
1. zmiana przepisów dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.;
2. gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca
   niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ
1. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
   wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
3. Nie stanowi zmiany umowy:
1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
   nr rachunku bankowego);
2. zmiana danych teleadresowych.
1. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 12
Odstąpienie od umowy
  1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany powodujące, że
     wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
     w chwili zawarcia umowy (art. 456 ustawy Pzp).
  2. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się opóźnienia związanego z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo, jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia oraz powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
  3. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:
  1. Wykonawca opóźnia się powyżej 30 dni w przedłożeniu dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
     działalności - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
   Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy, za wyjątkiem odstąpienia spowodowanego
   wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
   o powyższych okolicznościach, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy wraz
   z uzasadnieniem. Wówczas Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
2. Zamawiający może zmniejszyć zakres umową do 10% wartości umowy, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę jak również nie będzie stanowiło
   podstawy do żądania zapłaty odszkodowania.
§13
Klauzula szczególna (COVID-19)
  1. Strony umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wpływie lub możliwości wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Strona umowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od wystąpienia okoliczności informuje drugą Stronę o tych okolicznościach wskazując na związek przyczynowo - skutkowy wystąpienia
     zdarzeń będących następstwem COVID-19 z należytym wykonaniem umowy.
  3. Do informacji załączane są dokumenty lub oświadczenia potwierdzające wpływ COVID-19 na należyte wykonanie umowy, a w tym dotyczące w szczególności:
1. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
   podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
   zamówienia;
2. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
   upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku
   z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia
   określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3. poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, dotyczących nałożenia obowiązku realizacji określonego zadania;
4. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5. wskazanych powyżej okoliczności w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub
   dalszego podwykonawcy.
1. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji Strona umowy, której składana jest informacja może zażądać od Strony składającej informację przedstawienia dodatkowych
   wyjaśnień, oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych
   z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy określając termin na ich złożenie nie krótszy jednak niż 7 dni roboczych.
2. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów,
   o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa
   w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.
3. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu
   z wykonawcą dokonuje zmiany umowy odpowiednio w zakresie:
1. terminu wykonania umowy lub jej części oraz w zakresie czasowego zawieszenia
   wykonania umowy lub jej części, w szczególności w przypadku pojawienia się
   przejściowych problemów z wykonaniem umowy, np. zakłócenia w łańcuchu dostaw, braku wystarczającej liczby pracowników;
2. zmiany sposobu wykonywania robót budowlanych w celu dostosowania pierwotnych
   wymagań odnośnie do sposobu realizacji zamówienia do ograniczeń wynikających
   z występowania COVID-19;
3. zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia
   wykonawcy;
      - ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy.
1. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1,
   zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 6.
2. Wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania zmienionej umowy. Obowiązek ten dotyczy również umowy zawieranej przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.
3. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z podwykonawcą odpowiedniej zmiany umowy
   związanej z wykonaniem zamówienia publicznego, jeżeli okoliczności związane z wystąpieniem
   COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy łączącej wykonawcę
   z podwykonawcą. Obowiązek ten dotyczy również umowy zawieranej przez podwykonawcę
   z dalszym podwykonawcą).
4. Strona, o której mowa w ust. 1 w stanowisku, o którym mowa w ust. 5, przedstawia wpływ
   okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ
   okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia kar
   i odszkodowań wskazanych w § 15 lub ich wysokość.
5. Okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 nie stanowią samodzielnej podstawy do
   wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

§14
Dane Kontaktowe
      1. Przez skuteczne zawiadomienie Wykonawcy strony rozumieć będą:
  1. zawiadomienie pocztą elektroniczną na adres …………………………………………….
  2. zawiadomienie listowne na adres	………………………………………………
Przez skuteczne zawiadomienie Zamawiającego strony rozumieć będą:
1. zawiadomienie pocztą elektroniczną na adres	……………………………………
2. zawiadomienie przekazane pocztą tradycyjną wysłane lub dostarczone na adres: Urząd Gminy w Psarach, Wydział …………….. ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary.
Postanowienia końcowe
§ 15
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 16
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej
z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy, jak również Wykonawca nie może zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela, ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych, prawa budowlanego, oraz rozporządzeń wykonawczych.
§ 18
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 19
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załącznik:
Integralną częścią Umowy są następujące dokumenty, stanowiące kolejne załączniki do umowy:
1. Oświadczenie i klauzula informacyjna dotycząca RODO.
2. Polisa ubezpieczeniowa.
3. Oferta Wykonawcy.
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Załącznik nr 1
do Umowy nr ……………...
z dnia ………………………

Klauzula informacyjna w związku z RODO
Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Psary reprezentowana przez Wójt Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach, 42-512 Psary ul. Malinowicka 4.
2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Psary, e-mail: iod@psary.pl;
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Umowa i dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
4. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego po zakończeniu trwania umowy.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

.…………….……………………………..
podpis Zamawiającego

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu podpisania i realizacji umowy na zadanie pn: ……..

.…………….……………………………..
podpis Wykonawcy