…………………………………					  	 I.7013.10.2021

PIECZĘĆ ZAMAWIAJĄCEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z § 3 „Zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł” będących załącznikiem do Zarządzenia nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 stycznia 2021 r., Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi zwraca się                     z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej”.

- Zamawiający: GMINA BIAŁOBRZEGI

- Przedmiot zamówienia:

Wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego poprzez zapewnienie osób z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i uprawnieniami do nadzorowania nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej”.

Nadzorowane roboty polegają na:

- przygotowaniu terenu wraz z rozbiórkami istniejących elementów

- budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy

- budowie bieżni 3-torowej wraz z boiskami w jej zakolach oraz  skocznią w dal o nawierzchni poliuretanowej

- budowie piłkochwytów wokół boiska oraz za bramkami pola gry w piłkę ręczną

- wykonaniu oświetlenia boiska wielofunkcyjnego składającego się z 6 masztów oświetleniowych

- budowie chodnika komunikacyjnego z kostki betonowej

- montażu ławek i koszy.

Zakres sprawowanego nadzoru został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 zapytania ofertowego – projekt umowy:

1) zapewnienie w niezbędnym zakresie obecności nadzoru na budowie, min 2 razy w tygodniu,

2) kontrolę standardów i jakości robót realizowanych w oparciu o projekt,

3) kontrolę realizacji wytycznych Zamawiającego,

4) kontrolę realizacji umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcą robót objętych nadzorem,

5) koordynację wszystkich robót przewidywanych do realizacji w ramach realizowanego zadania,

6) organizację na budowie narad koordynacyjnych z Wykonawcą robót i Zamawiającym,

7) przybycie na teren robót lub w inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w razie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia niezwłocznie,

8) zobowiązanie Wykonawcy do udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

9) przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowego robót,

10) udział w próbach i badaniach instalacyjnych,

11) sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych,

13) opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego wszelkich zmian w realizacji robót, w szczególności dotyczących:

- pominięcia danej roboty,

- wykonania robót dodatkowych,

- wykonania robót zamiennych,

- wykonania robót uzupełniających,

- konieczności zmiany kolejności robót,

- konieczności zmiany terminu wykonania robót,

- konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót,

- Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do końca października 2022r.

- Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

- Wynagrodzenie zostanie określone na zasadzie wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z Kodeksem cywilnym.

- Inne istotne warunki zamówienia:

Zamawiający wymaga posiadania uprawnień budowlanych do kierowania i nadzorowania nad robotami w specjalności instalacji elektrycznej oraz specjalności architektonicznej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Warunki płatności: płatności częściowe każda w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku/faktury.

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

- Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć poprzez system zakupowy udostępniony przez Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/bialobrzegi .

- Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 27 czerwca 2022r. do godz. 10:00 na warunkach wskazanych w pkt. 9.

- Propozycja umowy, która będzie wiązała strony, stanowi Załącznik nr 2.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania bez podawania przyczyn.

- Zamawiający informuje, że nie dopuszcza uzupełniania ofert – oferty niekompletne będą przez Zamawiającego odrzucane.

Białobrzegi, 20 czerwca 2022 r.

……………………………………

(podpis Zamawiającego)