Bydgoszcz, dnia 23.09.2022 r.

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie rozdziału instalacji wody bytowej i hydrantowej bud. A - G na Kaliskiego 7 ” (AZZP.243.085.2022)

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w zakresie opisanym poniżej:

- W SWZ ( Rozdział IV) skreśla się zapis:

- Etap I: do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego podstawę prowadzenia i rozliczania fazy „projektuj” i „wybuduj”;

Wprowadza się zapis:

- Etap I: do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego podstawę prowadzenia i rozliczania fazy „projektuj” i „wybuduj”;

- Skreśla się treść Załącznika nr 4 do SWZ

Wprowadza się treść Zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zamawiający

(-)