# Umowa nr WIT.271.1.       .2021 (G)

zawarta w dniu …............ w Wołowie, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remonty bieżące nawierzchni dróg gminnych oraz wojewódzkich.”, Część 1: Remonty bieżące nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) ogłoszonego w BZP nr ………………… z dnia …………. r., pomiędzy:

Gminą Wołów, Rynek 34, 56-100 Wołów, NIP: 988-01-77-496,

reprezentowaną przez Dariusza Chmurę –Burmistrza Gminy Wołów,

przy kontrasygnacie Anny Bandoch – Skarbnika Gminy Wołów,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a ……………………………………………z siedzibą w…………………………………....

reprezentowanym przez:

…………………….. - ……………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

- Na podstawie niniejszej umowy, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (nr PZP.271…...2021),  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Remonty bieżące nawierzchni dróg gminnych oraz wojewódzkich.”, Część 1: Remonty bieżące nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów, zwane dalej „robotami budowlanymi”.

- Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, ofertą Wykonawcy i niniejszą umową.

- Roboty budowlane będą realizowane na podstawie pisemnych zgłoszeń wykonania robót budowlanych zawierających zakres oraz lokalizację robót, przekazywanych Wykonawcy elektronicznie za pośrednictwem e-mail na adres …......... . Zgłoszenia dokonywane będą przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wołowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia prac wskazanych w zgłoszeniu wykonania robót budowlanych, o którym mowa w ust. 3, w terminie do …..... dni od daty otrzymania zgłoszenia

- Termin wykonania robót określi Zamawiający w przesłanym zgłoszeniu mając na uwadze potrzeby należytego utrzymania dróg i warunki atmosferyczne.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą, kwalifikacjami, doświadczeniem i potencjałem technicznym oraz osobowym koniecznym dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz, że wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem należytej staranności.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że:

- przed podpisaniem niniejszej umowy została mu przekazana kompletna i wymagana do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy dokumentacja,

- zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w pkt 1 i nie wnosi do niej żadnych  zastrzeżeń, uznając ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, w tym za wypadki oraz powstałe szkody, również w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy, czy nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami,

- utrzymywania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, utrzymania porządku na terenie robót,

- zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

- zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg, umożliwiając ruch samochodowy i pieszy,

- zapewnienia wykonywania robót przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje,

- zapewnienia wykonywania robót za pomocą sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

- wykonywania robót przy zachowaniu warunków BHP, przepisów ochrony ppoż. oraz warunków wymaganych przez prawo budowlane,

- ochrony i zabezpieczenia własnego mienia znajdującego się na terenu robót,

- zagospodarowania terenu robót na własny koszt oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji przedmiotu Umowy,

- powiadamiania Zamawiającego o planowanych odbiorach, w tym o odbiorze końcowym, na co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem,

- likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, do daty dokonania odbioru końcowego oraz przywrócenia i uporządkowania zajętego terenu co najmniej do stanu pierwotnego.

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających standardom technicznym określonym przepisami prawa oraz okazania na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie materiału i wyrobu,

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji i do przestrzegania przepisów prawa związanych z wytwarzaniem odpadów

- zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia

- ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości

- posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości odpowiadającej co najmniej wysokości wartości kontraktu; kopię dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy; w przypadku, gdy ważność ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia działalności na dalszy okres i przedłożenia Zamawiającemu dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty upływu ważności ubezpieczenia

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane przy zastosowaniu materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom jakościowym przewidzianym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom Zamawiającego.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

§ 4

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

- niespełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

- gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3;

- zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, do przedłożonego projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się to za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty  budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia  o zapłatę kary umownej.

- Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez inwestora umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemne uwag dotyczących zasadności  bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  W uwagach nie można powoływać się na potracenia roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

- Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

- Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianego do wykonania,

- terminów realizacji,

- wynagrodzenie i termin płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni,

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

- uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

- Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:

- powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

- zrezygnować z podwykonawstwa,

- zmienić podwykonawcę.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub SWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców.

- Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Wykonawca przedkłada także protokół odbioru zakończonego etapu robót, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz kopię faktur wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty wraz z kopiami przelewów bankowych z tytułu wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  dokumentów, o których mowa w ust. 27, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 27, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

- Zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte w niniejszej umowie muszą zostać powielone w umowach o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o podwykonawstwo przedłoży aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

§ 5

Strony ustalają termin wykonywania robót na okres ………………od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 6

- Strony ustalają, że przedmiotem odbiorów robót jest bezusterkowe wykonanie prac wynikających ze zgłoszeń, dokonanego zgodnie z § 1 ust. 3, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Odbiór robót częściowych zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora  Nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady:

- dające się usunąć – Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy lub powierzy usunięcie stwierdzonych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku zapłata wynagrodzenia za usunięcie wad może być dokonana ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- niedające się usunąć – Zamawiający może od umowy odstąpić, jeśli wady są istotne albo żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jeśli wady są nieistotne.

- Z czynności odbioru robót częściowych sporządzony będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 7

  - Zamawiający wskazuje, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zostanie wyłoniony w ramach odrębnego postępowania i wskazany Wykonawcy.

  - Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do kontrolowania rozliczeń budowy i wglądu w dokumenty rozliczeniowe.

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest …............................, posiadający uprawnienia budowlane nr …........................  z dnia …........................wydane …................................................, telefon  …....................................

§ 8

- Strony ustalają, iż z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na łączną kwotę: …….......... zł (słownie:................. ) brutto, w tym kwota netto –  ….….... zł (słownie: ……........) oraz podatek  VAT – 23% tj. …..... zł (słownie: ….........). Powyższe wynagrodzenie stanowi kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia podaną przy otwarciu ofert i stanowi łączne, maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane na podstawie niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie poszczególnych robót określane będzie  w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy z dnia …….... r. i zakres robót zleconych do wykonania zgodnie z § 1 ust. 3.

- Wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty zostanie przez Zamawiającego zapłacone w terminie 30 dni od dnia złożenia mu przez Wykonawcę prawidłowo wypełnionej faktury wraz z protokołem częściowego/końcowego odbioru robót potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest od kumulatywnego spełnienia następujących warunków:

  - przedstawienia protokołu odbioru zakończonego etapu robót, podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wskazującego wydzielone elementy robót prawidłowo wykonane przez podwykonawcę,

  - przedstawienie kopii faktury wystawionej na Wykonawcę przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty wraz z kopią przelewu bankowego stwierdzającego zapłatę całości kwoty wynikającej z faktury, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

  - przedstawienia oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wynagrodzenia za wykonane elementy robót.

- Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy należący do Wykonawcy wskazany w fakturze za wykonane roboty

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace faktycznie wykonane do dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego wskazanego w § 8 ust. 1, tj. ……………. (słownie: …………..).

- Strony zgodnie oświadczają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: …………….

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, w formie pieniężnej, wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący sposób:

- kwota ………. zł, tj. 70% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Inwestora za należycie wykonane,

- kwota ………. zł, tj. 30% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż w pieniądzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmować cały okres realizacji umowy, tj. okres realizacji zamówienia oraz okres rękojmi lub gwarancji. Zwrot nastąpi zgodnie zapisami art. 453 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeżeli to niemożliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 10

- Wykonawca udziela na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru robót budowlanych, w zakresie wynikającym z SWZ.

- W przypadku pojawienia się wad przedmiotu umowy po dokonaniu jego odbioru Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad w terminie do 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia przez Zamawiającego o wadzie. W przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad Zamawiający może powierzyć usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku zapłata wynagrodzenia za usunięcie wad może być dokonana ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z gwarancji jakości, przez okres obowiązywania udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§ 11

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy następujących kar umownych:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1,

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (w tym wykonanie tylko części prac) - w wysokości 2% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1.

  - w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu płatności,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 8 ust. 1,

  - w razie nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 8 ust. 1,

  - w razie niedokonania przez Wykonawcę zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 8 ust. 1,

  - za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową Podwykonawcy   z pominięciem trybu określonego w § 4 umowy 10.000,00 zł

  - w przypadku  nieuzupełnienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sytuacjach określonych w § 9 ust. 6 w wysokości 0,1 % kwoty zabezpieczenia określonej w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji opisanej w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

- Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego Wykonawcy nie przekroczy 40 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1.  Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza maksymalną wysokość kar umownych.

- Niezależnie od zapłaty kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności powstałej w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 12

  - Stosownie do art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495) były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w szczególności dotyczy to pracowników fizycznych, wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych z pomocą dowolnych narzędzi i sprzętu. Zamawiający zwraca uwagę, iż do tej grupy kwalifikować się będą wszystkie osoby wykonujące pracę robotniczą tj. taką, która wymaga wysiłku fizycznego oraz ruchu wskazana w SWZ.

  - Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:

- w celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej i/lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji robót budowlanych.

- w oświadczeniu Wykonawca zobowiązany jest: podać liczbę pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia. Wykaz ten powinien zawierać informację o podmiocie składającym oświadczenie oraz informacje wskazujące na liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wraz z jednoczesnym wskazaniem imion i nazwisk pracowników Wykonawcy oraz zakresu wykonywanych przez poszczególnych pracowników robót, miejscu oraz czasie świadczenia pracy oraz informację o okresie na jaki została zawarta umowa. Do oświadczenia Wykonawca obowiązany jest dołączyć co najmniej jeden (Zamawiający ma prawo wskazania wymaganych dokumentów) z poniżej wskazanych dokumentów:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika,

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów,

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa równoważny dokument wydany przez właściwy organ w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie składać aktualne oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a wraz z wymaganym dokumentem/dokumentami w terminie do 5 dni od wezwania. Z wezwaniem Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy jeden raz w czasie trwania umowy;

- jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści pkt 2 lit. a – c, które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.

- Niedochowanie przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę obowiązków wynikających z treści pkt 2 lit. a) traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę i skutkowało będzie naliczeniem Wykonawcy stosownych kar umownych zgodnie z zapisami  umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia poza czynnością kontrolną określoną w pkt. 2 lit c) – d) Zamawiający ma również prawo do żądania wyjaśnień od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania wymogu lub przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

- w przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w lit. a i b Zamawiający zwróci się z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli;

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu:

- oddelegowania do wykonywania czynności wskazanych w ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę),

- nieprzedstawienia w terminie oświadczenia, bądź dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit.  a) i b) - w wysokości 5 000,00 zł.

§ 13

- Poza przypadkami wskazanymi w § 4 ust. 16 oraz w § 12 ust. 6 umowy  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- gdy zostanie powzięta wiadomość o grożącej upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 7 dni,

- gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 7 dni.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień przekazania terenu budowy,

- Wykonawca zabezpieczy roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym i zgłosi fakt ich zabezpieczenia Zamawiającemu,

- w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

§ 14

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …......... r.

§ 15

- Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności

- W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie przewidziane niniejszą umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie przepisów wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegną odpowiednio ceny jednostkowe brutto.

- Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy w pierwszej kolejności w sposób polubowny. W razie braku porozumienia właściwym do rozpoznania tych sporów będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

# ZAMAWIAJĄCY				WYKONAWCA