Załącznik nr 3 do SWZ

Znak: ZP/MW/5/24

**UMOWA / PROJEKT/**

Zawarta pomiędzy **Samodzielnym** **Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Węgrowie ul. Kościuszki 15** wpisanym do .................................... prowadzonego przez .............................................. pod nr ..................................

reprezentowanym przez ............................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

firmą:..........................wpisaną do...................prowadzonego przez ........... pod nr ................

reprezentowaną przez:

...........................................................................................

zwanym dalej ”Wykonawcą”

**o następującej treści:**

**§ 1**

1. W wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) Pzp w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie ul. Kościuszki 15 w dniu …………….r. ogłoszonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023r., poz. 1605) opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2024 r. pod nr 2024/BZP 00059971/01 Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: **modernizację wentylacji na Bloku Operacyjnym Szpitala Powiatowego w Węgrowie, obejmującą m.in. dostawę i oprogramowanie sterowników nadzorujących pracę central wentylacyjnych N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 wraz z naprawą stwierdzonych usterek,** zgodnie z Formularzem ofertowo-cenowym stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy zachowaniu najwyższej staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi.
3. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy wraz   
   z załącznikami.

**§ 2**

1. Strony ustalają cenę ofertową brutto przedmiotu umowy, w wysokości: …………………. zł (słownie: ……………… złotych), w tym VAT: ……………………. zł.

**§ 3**

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia **do 4 miesięcy od daty podpisania umowy** na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w formie pisemnej pod rygorem nieważności podpisanego bez zastrzeżeń przez obie strony.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń przez obie strony.

**§ 4**

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy wymieniony w § 1 na warunkach określonych kartami gwarancyjnymi na okres **36 miesięcy**.
2. W dniu uruchomienia przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony bez zastrzeżeń Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia karty gwarancyjnej zawierającej numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania serwisu sprzętu.
3. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty uruchomienia przedmiotu zamówienia   
   i sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony bez zastrzeżeń.
4. W przypadku 3- krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego zespołu /elementu przedmiotu umowy Wykonawca wymieni przedmiotowy zespół/ element na nowy na podstawie zgłoszenia żądania Zamawiającego.
5. Każda naprawa gwarancyjnapowodująca wyłączenie systemu z eksploatacji powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy.
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych o:
   1. zmianie siedziby lub nazwy firmy;
   2. zmianie osób reprezentujących firmę;
   3. zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego;
   4. ogłoszeniu likwidacji;
   5. zawieszeniu działalności.

**§ 5**

1. Zobowiązuje się Wykonawcę do ustalenia wspólnie z Koordynatorem **Leszkiem Rychlikiem,** **Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych** sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników, zasad współdziałania uwzględniających sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

**§ 6**

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy, zabezpieczenie   
   p. pożarowe podczas wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia, oraz za utrzymanie w należytym stanie urządzeń, z których będzie korzystał przy wykonywaniu robót.

**§ 7**

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w ciągu **30 dni** licząc od daty dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem zdawczo- odbiorczym i doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT, na r-k bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Strony postanawiają, że jeżeli rachunek bankowy, którym posługuje się Wykonawca nie będzie ujęty w wykazie podatników, o którym stanowi art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 685, z późn. zm.) – tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności i nie będzie stanowiło to naruszenia umowy.
2. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz zawierać następujące dane:
3. informacje dotyczące odbiorcy płatności;
4. wskazanie umowy zamówienia publicznego.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:
6. papierowej (oryginału);
7. ustrukturowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prawnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1666, z późn.zm.);
8. dokumentu pdf.

**§ 8**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
   1. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (lub jego części) – w wysokości **0,25%** wynagrodzenia umownego netto (przed naliczeniem podatku VAT), za każdy dzień zwłoki;
   2. za nieterminowe usunięcie usterek i wad stwierdzonych w czasie odbioru oraz w okresie gwarancyjnym – w wysokości **0,25%,** wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. W celu usunięcia usterek Zamawiający wyznaczy **14 – dniowy** termin do usunięcia wad;
   3. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **5 %** wynagrodzenia umownego brutto;
2. Łączna wysokość kar umownych lub każda z kar oddzielnie w okresie obowiązywania umowy, nie może przekroczyć 15% wartości brutto umowy.
3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w terminie płatności.

**§ 9**

1. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.
2. Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2021r. poz. 711).

**§ 10**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji i na warunkach określonych   
   w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dowiedzenia się o okolicznościach będących podstawą do odstąpienia , gdy:
   1. wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć   
      w chwili zawarcia umowy;
   2. gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe w stosunku do Wykonawcy;
   3. gdy nastąpi rozwiązanie Wykonawcy;
   4. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;
   5. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, zaś przerwa trwa dłużej niż 7 dni;
   6. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami,   
      używa materiałów i urządzeń nie posiadających stosownych atestów i certyfikatów;
   7. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.
3. W przypadku określonych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. W przypadku przerwania prac lub odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
   1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;
   2. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową;
   3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających;
   4. w terminie 14 dni od daty zgłoszenia , o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;
   5. w przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku   
      i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót i która jest wiążąca dla Stron;
   6. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
6. W przypadku przerwania prac przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia dalszego wykonania umowy innej osobie, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

**§ 11**

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się następujące zmiany umowy:
   1. gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy;
   2. zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany wynagrodzenia brutto wynikającej ze zmiany stawki podatku.

**§ 12**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego   
i Prawo zamówień publicznych.

**§ 13**

Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosowania umowy, rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

**§ 14**

1. Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Datą zawarcia niniejszej Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Zamawiający: Wykonawca:**