- WZÓR

- Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA

w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z serwisem urządzeń

NR ……….…….. / 2019

w dniu  …………………… 2019 r.   w Poznaniu

pomiędzy

- Uniwersytetem Medycznym  im.  Karola  Marcinkowskiego

z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10

który reprezentują :   	Z-ca Kanclerza ds. Technicznych – …………………………………………

na podstawie pełnomocnictwa …………………………………………….. r.

przy kontrasygnacie finansowej 	mgr ……………………………………….. - Kwestor

zwanym

w dalszej treści umowy                ZAMAWIAJĄCYM

a

Firmą    :   	……………………….

……………………….

z siedzibą w: 	………

REGON: ………………                      NIP: ………………

którą reprezentuje :  ……………………

zwaną w dalszej

treści umowy                WYKONAWCĄ

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” 
(Dz. U. 2018r., poz. 1986 ze zm.) została zawarta umowa na następujących warunkach:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadanie: „Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku Centrum Stomatologii, seg. „B”, 
przy ul. Bukowskiej 70 w Poznaniu” łącznie z wykonywaniem serwisu oraz konserwacji urządzeń i  instalacji w okresie gwarancji, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi koniecznymi do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą umową określa:

  - oferta Wykonawcy na wykonanie przedmiotu umowy złożona w trybie przetargu ograniczonego,

  - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy i będący integralną jej częścią.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- Termin rozpoczęcia: od 02.09.2019 r.

- Termin zakończenia robót:

  - przedstawienie Zamawiającemu koncepcji, uzgodnienia proponowanych rozwiązań z Zamawiającym oraz uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą do spraw p. poż. i dostarczenie go Zamawiającemu – do 30.09.2019 r.

  - Wykonanie całego zakresu umowy (prace projektowe oraz modernizacja instalacji w obiekcie) – do 06.12.2019 r.

- Termin serwisowania i konserwacji urządzeń i instalacji – przez cały okres gwarancji, 
wg § 12 ust. 4.

§ 3

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, wynosi ……………… PLN ( słownie ………………………………………….. ……/100  ) brutto i składa się z następujących elementów:

  - Prace projektowe		oraz budowlano-instalacyjne	wraz z uruchomieniem - …………………. PLN

  - Serwis i konserwacja urządzeń i instalacji w okresie gwarancji - ……………………… PLN

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty związane
 z realizacją umowy, a w szczególności wszystkie prace wykonane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców, kontrahentów i  współpracowników związane z przedmiotem niniejszej umowy oraz wszelkie czynności związane z usunięciem wad wykonanych prac.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 powyżej, obejmuje również wszelkie opłaty, podatki 
(w tym podatek od towarów i usług) oraz koszty wszystkich ubezpieczeń niezbędnych do realizacji zadania.

§ 4

- Do przeprowadzenia bieżącej kontroli wykonanych robót Zamawiający wyznacza  inspektorów nadzoru:

  - ……………………………………………

  - ……………………………………………

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

  - ……………………………........................

§ 5

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - W zakresie prac projektowych (zgodnie z pkt. 3.1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia):

- opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych i uzgodnienie ich z Zamawiającym,

- opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami technicznymi;

opracowanie projektowe musi zawierać oświadczenie projektanta, jako osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcy budowlanego, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej –

– Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność techniczną rozwiązań stosowanych 
w przedmiocie zamówienia i ich pełną zgodność z przepisami prawa,

- uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. p. poż.,

- protokólarne przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiającemu w formie papierowej 
(2 egz.) oraz w postaci elektronicznej (na płytach CD lub DVD lub na pendrive – opisy 
w formatach doc i pdf, rysunki w formatach dwg i pdf, tabele w formatach xls i pdf),

- miejscem przekazania dokumentacji projektowej oraz powykonawczej będzie siedziba Działu Inwestycyjno – Technicznego UMP.

  - W zakresie robót budowlano-montażowych (zgodnie z pkt 3.2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia):

- terminowe wykonanie i oddanie Zamawiającemu do użytku przedmiotu umowy, określonego 
w § 1 siłami własnymi, przez które rozumie się także podwykonawców, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych;

- przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi systemu monitoringu opraw oraz programu wizualizującego pracę opraw oświetlenia awaryjnego dla personelu Zamawiającego

- - wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dla opraw awaryjnych oraz czasu świecenia opraw, potwierdzających osiągnięcie wymaganych wartości natężenia oświetlenia dla poszczególnych obszarów i stref komunikacji i wymaganego czasu świecenia opraw

- - wykonanie kompletu pomiarów elektrycznych. Dostarczenie wyników pomiarów w postaci protokołów pomiarowych wraz z kopią uprawnień osoby wykonującej pomiary i aktualnym świadectwem kalibracji przyrządów pomiarowych. Stanowić będą one część dokumentacji powykonawczej zawierającej DTR-ki urządzeń, Deklaracje Zgodności, Certyfikaty, wymagania w zakresie obsługi i serwisu systemu opraw oświetlenia awaryjnego, Dziennik konserwacji opraw awaryjnych itp.

- - założenie i dostarczenie „dziennika konserwacji” instalacji oświetlenia awaryjnego wraz z wykonaniem pierwszego wpisu oraz poinstruowania odpowiednich osób co do zakresu obowiązków i sposobu prowadzenia tego dziennika

- - dostarczenie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (2 egz.) oraz elektronicznej w 2 egz. (zapis na płycie CD/DVD).

- zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników wykwaliﬁkowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót;

- zapewnienie zgodne z przepisami i faktycznymi wymaganiami warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego zarówno na budowie (terenie prowadzonych prac), jak i w innych sytuacjach pozostających w związku z prowadzonymi pracami, a w szczególności do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, aby nie stanowił zagrożenia dla pracowników Zamawiającego i osób trzecich;

- wykonywanie poleceń nadzoru technicznego Zamawiającego;

- przedkładanie do akceptacji Zamawiającego propozycji rozwiązań materiałowych z przedstawieniem odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania, przed ich wbudowaniem;

- właściwe zabezpieczenie, każdorazowo po zakończonym dniu pracy, terenu robót oraz materiałów i środków produkcji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przed uszkodzeniami, kradzieżą, dostępem osób trzecich;

- utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci;

- w przypadku dostawy lub montażu urządzeń stanowiących środki trwałe przedstawienie Zamawiającemu, z każdą fakturą, wykazu urządzeń lub elementów wyposażenia, które umożliwi Zamawiającemu sporządzenie ich wykazu, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi tych środków (DTR, Instrukcje obsługi, itp.);

- rozliczanie się z Zamawiającym z demontowanych materiałów i urządzeń podlegających odzyskowi

- po zakończeniu robót oddanie przedmiotu umowy w stanie nadającym się do użytkowania z uwzględnieniem ogólnej czystości, a pomieszczenia towarzyszące pozostawić w stanie nie gorszym niż w czasie przekazania;

- zawiadamianie Zamawiającego w obowiązującym trybie i sposobie o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich odbiór.

  - W zakresie serwisu i konserwacji urządzeń:

  - wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń i instalacji oświetlenia awaryjnego zgodnie wymogami prawa;

  - wykonywanie wszelkich przeglądów, konserwacji, serwisów instalacji zgodnie z wymaganiami DTR producenta wymaganych przez producenta urządzeń w celu zachowania warunków gwarancji

  - wykonywanie czynności mających na celu sprawną pracę wykonanej instalacji oraz zamontowanych urządzeń w tym wykonanie drobnych prac naprawczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń;

  - przyjazdy serwisowe na wezwanie telefoniczne użytkownika dla dokonania np. bieżącej kontroli parametrów pracy, w sytuacjach  podejrzenia niewłaściwej pracy urządzeń lub zmian w pracy urządzeń;

  - utylizacja materiałów eksploatacyjnych i zużytych wymienionych części;

  - delegowanie do prac osób posiadających odpowiednie kwalifikacje potwierdzone właściwymi i ważnymi zaświadczeniami klasyfikacyjnymi;

  - dojazd Wykonawcy do miejsca wykonania serwisu;

  - uzgadnianie z Zamawiającym zakresu i szczegółów techniczno- organizacyjnych prowadzonych prac naprawczych lub innych prac nie objętych niniejszą umową;

  - zapewnienie terminowych dostaw materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych dla właściwego funkcjonowania urządzeń w okresie gwarancji;

  - sporządzenie protokołu z opisem przeprowadzonych czynności serwisowych.

- Koszty materiałów eksploatacyjnych technicznie niezbędnych dla prawidłowego działania urządzeń i instalacji oświetlenia awaryjnego ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie wykonywanych prac i/lub w związku z tymi pracami.

§ 6

- Z pomocą podwykonawców Wykonawca wykona następujące roboty: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
lub Wykonawca korzysta z zasobów następujących podwykonawców:
……………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do Zamawiającego z wnioskiem o akceptację, Wykonawca określa w szczególności: zakres robót wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wielkość należnego wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót, termin wykonania umowy, termin i warunki płatności faktury, warunki płatności kary za nieterminowe uregulowanie należności.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlanej/dostawy/usługi.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach gdy: niespełnione zostaną wymagania określone w zapytaniu ofertowym, termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, o których mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy/umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20.000 zł.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach gdy niespełnione zostaną wymagania określone w ust. 5, zdanie pierwsze. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w zadaniu pierwszym, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 2 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane/dostawy/usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane/dostawy/usługi wykonane przez podwykonawcę.

§ 7

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie:     nie dotyczy

§ 8

- Po zakończeniu wykonania zakresu przedmiotu umowy określonego w § 3 ust.1 p.1.1  zostanie dokonany końcowy odbiór robót, który zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego.

- Protokół odbioru winien określać w szczególności zakres prac objętych odbiorem oraz jakość i terminowość ich wykonania.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie gotowości do odbioru robót, co potwierdza przedstawiciel Zamawiającego.

- Zamawiający dokonuje odbioru robót w terminie do 7 dni od dnia uzyskania ich gotowości do odbioru.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni robocze przed dniem odbioru końcowego komplet wymaganych dokumentów do odbioru końcowego, wymaganych przepisami prawa budowlanego, w szczególności świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, dokumentację powykonawczą itp. Nie wywiązanie się z tego terminu odpowiednio wydłuża termin ustalony w ust.4.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru istnienia wad w przedmiocie umowy, może on odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót i uzależnić dokonanie odbioru oraz  podpisanie protokołu od usunięcia tych wad.

- Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru końcowego przedmiotu umowy wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminów, z których upływem Zamawiającemu przysługują kary umowne. W przypadku konieczności przerwania czynności odbioru z powodu występujących wad lub usterek, komisja odbiorowa ustali termin ich usunięcia. Powoduje to odwieszenie biegu terminów, z których upływem Zamawiającemu przysługują kary umowne.

- Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzania odbiorów częściowych, które będą prowadzone wg zasad określonych w ust. od 2, 3, 4 i 6.

- Odbiór ostateczny przedmiotu umowy nastąpi w terminie upływu okresu gwarancji Wykonawcy (wg § 12) i zostanie poprzedzony przeglądem technicznym, w obecności przedstawicieli stron umowy, przeprowadzonym najpóźniej na 14 dni przed datą upływu okresu gwarancji.

§ 9

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania przedmiotu umowy fakturami częściowymi za prace wykonane wg § 3 ust.1 pkt. 1.1.

- Należności Wykonawcy tytułem wykonywania serwisu i konserwacji wg § 3 ust.1 p.1.2 wypłacane będą w okresach upływu 12 m-cy od dnia odbioru końcowego robót wg § 8 ust.1 do dnia odbioru ostatecznego wg § 8 ust. 9.

- Wysokość cząstkowego wynagrodzenia Wykonawcy wg ust.2 wynika z proporcji kwoty określonej w § 3 ust.1 p.1.2 do okresu gwarancji wg § 12 ust.4 i wynosi odpowiednio

………………….. zł ( brutto ) , za każdy okres rozliczeniowy.

- Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury są:

  - dla zakresu wg § 3 ust.1 p.1.1: protokół końcowy bezusterkowego wykonania robót

  - dla zakresu wg § 3 ust.1 p.1.2: protokoły wykonania czynności serwisowych i konserwacji za każdy okres rozliczeniowy.

- Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest podpisanie przez obie strony protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie 
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykonywania danego zakresu umowy przy pomocy podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, minimum na trzy dni robocze przed terminem płatności. Formę poświadczenia może stanowić oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o opłaceniu faktur za roboty budowlane / dostawy / usługi wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Zamawiający będzie regulował przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto Wykonawcy ………………

- Za datę uregulowania należności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych  dowodów zapłaty.

§ 10

- Jeżeli Wykonawca z przyczyn przez niego zawinionych opóźni się z rozpoczęciem lub zakończeniem zleconych robót tak, że zachodzi duże prawdopodobieństwo nie zakończenia w terminie umownym całości prac, Zamawiający może odstąpić od umowy w części lub w całości, wg własnego uznania.

W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości określonej w § 11 ust. 1. p.1.1.

- Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty odszkodowania 
do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego przekraczającej zapłaconą karę umowną.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 15 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1;

  - za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w innych okolicznościach (przez cały okres obowiązywania ochrony z tytułu gwarancji) - w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 
ust. 1, za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 5.000,00 zł

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 6 ust. 6 lub 8

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 
5.000,00 zł.

- Zapłaty kary umownej określonej w ust. 1 można dokonać poprzez potrącenie z wynagrodzenia umownego, co następuje po pisemnym oświadczeniu Zamawiającego o potrąceniu przed jego dokonaniem.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 15 % całkowitego wynagrodzenia , o którym mowa w § 3 ust. 1, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r., poz. 1986 ze zm.).

§ 12

- Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji na wszelkie urządzenia oraz prace wykonane w ramach niniejszej umowy.

- Z chwilą zakończenia odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty gwarancyjne, w tym potwierdzające gwarancje udzielane przez producentów wykorzystanych przy wykonaniu niniejszej umowy urządzeń.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, o której mowa powyżej w ust.1 i ust.2, może on wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne prac wykonanych przez Wykonawcę.

- Gwarancja określona powyżej w ust. 1 zostaje udzielona na okres …….. miesięcy. 
Okres ten rozpocznie się w dniu zakończenia odbioru końcowego robót budowlano-montażowych z rozruchem instalacji oświetlenia awaryjnego.

- Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wady fizyczne prac wykonanych 
w ramach niniejszej umowy, istniejące w czasie dokonania czynności odbioru końcowego oraz za wady powstałe po dacie tego odbioru, ale będące następstwem prac wykonywanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o jakiejkolwiek wadzie ujawnionej po dokonaniu końcowego odbioru przedmiotu umowy niezwłocznie  po jej wykryciu.

- Zgłoszone usterki i wady będą przez Wykonawcę usuwane bez zbędnej zwłoki, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 15 dni roboczych.

- W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je we własnym zakresie, a poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę, przy jednoczesnym zachowaniu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa kwestionować wysokości poniesionych przez Zamawiającego kosztów.

- Obciążenie Wykonawcy kosztami, o których mowa w ust. 8, nie wyłącza obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w §11 ust. 1 pkt 1.3.

§ 13

Uszkodzenia i awarie zgłaszają z ramienia Zamawiającego przedstawiciele Działu Inwestycyjno-Technicznego.

Wykonawca wyznacza osobę do kontaktu:

……………………………………………

Zgłoszenia Wykonawcy można dokonać:

- Pisemnie na adres: ………………………………..

- Telefonicznie:  ………………………

- E-mail:  ………………………………

Zgłoszenie awarii może nastąpić telefonicznie, z potwierdzeniem pisemnym. Dopuszcza się powiadomienie drogą e-mail, za potwierdzeniem odczytu wiadomości.

§ 14

- Wszelkie zmiany treści i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

- Umowa obowiązuje od daty jej podpisania przez Zamawiającego.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają  rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:																																																																												ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.