Umowa Nr …………./2021

zawarta w dniu   …………….. w Tychach pomiędzy:

MASTER – Odpady i Energia Spółka z. o. o. z siedzibą w Tychach przy Lokalnej 11,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000078561, REGON: 273854704, NIP: 6462347267, wysokość kapitału zakładowego 8.840.000,00 PLN, reprezentowaną przez:

Mieczysława Podmokłego – Prezesa Zarządu,

Krzysztofa Setlaka – Wiceprezesa Zarządu,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

…………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………………., ul. ……………………….., ……………………, NIP ……………….

zwaną dalej „Wykonawcą”.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Montaż Wentylacji Pomieszczeń Higieniczno-Sanitarnych W Budynku Administracyjno- Socjalnym wraz z robotami budowlanymi w siedzibie Zamawiającego wg. etapów o których mowa w § 9 ust.2.

- Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego co do przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy – Opis przedmiotu zamówienia.

- W razie wątpliwości, przedmiot umowy obejmuje wszelkie czynności niezbędne do osiągnięcia celu 
w postaci wykonania prac opisanych w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

- Za wykonanie przedmiotu umowy uważa się zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru, pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Jeżeli przedmiot umowy będzie zawierał wady lub usterki, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a w przypadku terminowego usunięcia wszystkich stwierdzonych wad, za termin wykonania przedmiotu umowy, będzie uznany termin pierwotnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy obejmujący wykonanie robót budowlanych, pozwalających na zgodne z prawem korzystanie z nich …….w zależności od terminu zaoferowanego w SWZ.

§ 3

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej weryfikacji proponowanych i/lub stosowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, materiałów i technologii. Zastosowanie konkretnych rozwiązań projektowych wymaga akceptacji Zamawiającego.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac,

- zapoznanie się z terenem planowanych do wykonania robót, przed rozpoczęciem prac,

- szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami określonymi 
w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej 
z prowadzoną przez siebie działalnością na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 100% wartości całego przedmiotu umowy, na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe.

- Dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia, o których mowa powyżej (np. polisa), wraz z dowodem opłacenia całości składki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia w pełnym zakresie określonym w niniejszym ust. 3 i 4, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, aż do jego odbioru bez uwag przez Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia wymagane do wykonania przedmiotu Umowy, a jego pracownicy realizujący zadania na rzecz Zamawiającego posiadają wiedzę, stosowne kompetencje          i umiejętności oraz wymagane uprawnienia konieczne do realizacji powierzonych im do wykonania 
w ramach umowy zadań i czynności.

- Wykonawca oświadcza, że upewnił się, co do prawidłowości i kompletności złożonej oferty, jak też, co do prawidłowości i kompletności opisu robót i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca zapoznał się ze stanem ciągów komunikacyjnych przeznaczonych do remontu oraz wymaganiami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się przyjąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, 
w tym w szczególności:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby dysponującej uprawnieniami budowlanymi w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy;

- Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć na swój koszt zaplecze robót budowlanych we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne do wykonywania robót; umieścić tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych;

- Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mogą być prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsce pracy;

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować teren prowadzenia robót  przed dostępem osób niepowołanych;

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, BHP, Prawa ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz warunków wynikających z przepisów ustawy Prawo wodne, Prawo ochrony przyrody oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, roboty budowlane prowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać roboty w dobrym stanie. Z należytą troską i pilnością zapewni wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem, materiały posiadające atesty jakości wraz z zadeklarowaną wysoką jakością zastosowanych surowców, urządzeń budowy i wszystkich innych rzeczy, zarówno o charakterze tymczasowym, jak i finalnym, niezbędne do utrzymania 
i wykonania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót;

- Wykonawca zobowiązuje się utrzymać teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, składować  wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, urządzenia prowizoryczne, odpadki, śmieci które nie są potrzebne lub się ich pozbywać.

- Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania, we własnym zakresie, wszystkich powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o odpadach. Koszty wywozu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji prac ponosi Wykonawca

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenia, które mogą mieć związek z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz, które mogą zaistnieć na terenie budowy, jak również za szkody i straty  spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót lub pozostałych usług, bez względu na ich przyczynę, w terminie 3 dni od zaistnienia tej przeszkody, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w dalszym toku realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się na mailowe żądanie Zamawiającego przerwać roboty lub pozostałe usługi, a jeżeli zostanie zgłoszona taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane prace przed ich zniszczeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się przywrócić teren zajęty w czasie realizacji przedmiotu umowy do należytego stanu, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego oraz zlikwidować zaplecze budowy, nie później niż w terminie do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 5

- Zamawiający zobowiązany jest udzielać Wykonawcy wszystkich informacji niezbędnych dla należytego zrealizowania umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest dokonywać czynności odbiorowych:

- odbioru robót budowlanych zanikowych i ulegających zakryciu – w terminie do 3 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę;

- odbioru technicznego poszczególnych części robót, w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę;

- odbioru końcowego przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,.

- Zamawiający zobowiązany jest zapewnić nadzór inwestorski.

§ 6

    - Z ramienia Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy pełnić będzie: Łukasz Grabalski nr telefonu 797410196 adres e-mail lukasz.grabalski@master.tychy.pl.

    - Z ramienia Wykonawcy nadzór nad realizacją umowy pełnić będzie: …………………… nr telefonu ……………………. adres ………………………………..

§ 7

Przy realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

§ 8

- Przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 6 jest zobowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę.

- Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich zaistnieniu. Do czasu usunięcia wad stwierdzonych podczas odbiorów Zamawiający będzie uprawniony do odmowy podpisania protokołów, o których mowa w § 5. Po usunięciu stwierdzonych wad strony przystąpią ponownie do czynności odbioru.

- Przedstawiciel Zamawiającego poświadcza usunięcie wad na piśmie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (innemu Wykonawcy). O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej, Zamawiający winien zawiadomić Wykonawcę co najmniej 7 dni wcześniej przed zleceniem ich osobie trzeciej.

- Kosztem usunięcia wad przez osobę trzecią w takim przypadku zostanie obciążony Wykonawca.

§ 9

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za należyte wykonanie poszczególnych etapów przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe wynoszące: …………………….. (……………………………………………………………………………...), powiększone o należny podatek VAT.

- Harmonogram płatności wg. realizacji etapów przedmiotu umowy:

- I Etap: Montaż instalacji wentylacji mechanicznej i uprządkowanie instalacji teletechnicznych,

- II Etap: Remont pomieszczeń,

- III Etap: Prace elewacyjne .

- Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 będzie niezmienne do końca trwania Umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływanie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), podatek VAT będzie obliczony według stawek określonych w przepisach prawa, bez konieczności zmiany umowy.

- W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót, o których mowa § 1 ust. 1 niniejszej umowy przewidzianych w Załączniku nr 1 – Opisie przedmiotu zamówienia, sposób obliczenia wartości tych robót, o które zostanie pomniejszone wynagrodzenie należne Wykonawcy, będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót, dostaw i usług określonych w kosztorysie ofertowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym kosztorysie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy;

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie, nastąpi na podstawie kosztorysów ofertowych Wykonawcy przekazanych przez Wykonawcę przed datą zawarcia niniejszej umowy, poprzez pomniejszenie ogólnej wartości przedmiotu umowy o wartość pozycji zaniechanych kosztorysu, a w przypadku częściowego zaniechania danej pozycji kosztorysu, proporcjonalnie o wielkość zaniechanych robót.

- W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych, nie ujętych w Opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wykona je na polecenie Zamawiającego, po podpisaniu protokołu konieczności

- w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót, dostaw i usług określonych w kosztorysie ofertowym, nastąpi doliczenie wartości tego elementu, określonej w tym kosztorysie, do ogólnej wartości przedmiotu umowy;

- w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robot, dostaw i usług nie określonych w kosztorysie ofertowym, roboty dodatkowe zostaną wycenione w oparciu o następujące założenia:

- stawka roboczogodziny „R" – minimalna dla województwa śląskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu,

- koszty pośrednie „Kp" (R, S) – minimalne wg Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu,

- zysk Kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) -minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu,

- ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według minimalnych cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR

7. Wartość prac dodatkowych nie może przekroczyć 25% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1. Wszelkie zmiany zakresu robót przekraczające w/w kwotę wymagają podpisania aneksu do umowy.

§ 10

  - Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy po zakończeniu poszczególnych etapów o których mowa w § 9 ust. 2, w oparciu o wystawione przez Wykonawcę fakturę VAT.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego, w oparciu o protokoły odbioru technicznego robót.

  - Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury, stanowić będzie podpisany przez obie Strony, bez uwag, protokół odbioru.

  - Zapłata wynagrodzenia umownego nastąpi po zakończeniu i odebraniu całości przedmiotu umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

  - Termin płatności faktury –  do 14 dni od daty wystawienia i dostarczenia faktury przez Wykonawcę do Zamawiającego.

  - Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by rachunek bankowy wskazany w ust. 4 był rachunkiem uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Biała lista podatników VAT).

  - W przypadku, w którym w dniu płatności faktury rachunek bankowy Wykonawcy, nie będzie uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się od zapłaty do momentu, w którym Wykonawca wskaże prawidłowy rachunek bankowy, spełniający wymagania, o których mowa w ust. 7.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność w terminie 7 dni od daty wskazania przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku bankowego.

  - Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do jakichkolwiek odsetek wynikających z odroczenia płatności wynikłej na skutek zdarzeń, o których mowa w ust. 8 i 9.

§ 11

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia mu projektu umowy 
o podwykonawstwo, zgłosi Wykonawcy pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dotyczące w szczególności:

      - sprzeczności wymagań określonych w umowie o podwykonawstwo, w stosunku do niniejszej umowy i opisu przedmiotu zamówienia;

      - terminu zapłaty wynagrodzenia;

      - braku zakresu robót objętych podwykonawstwem;

      - braku  danych osób odpowiedzialnych ze realizację umowy ze strony Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

      - braku zapisów, dotyczących obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą;

      - braku informacji, o dokumentach jakie będą podstawą do wystawienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Termin do złożenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy wskazany w ust. 2, uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający złoży w tym terminie pismo zawierające zastrzeżenia w placówce operatora pocztowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do obecności w czynnościach (przeglądach, odbiorach) będących podstawą do sporządzenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt f, jak i potwierdzania na tych dokumentach swojej obecności. Udział w w/w czynnościach nie stanowi odbioru danego zakresu robót przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo, 
w terminie określonym w ust. 3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Zamawiający oczekuje, iż Projekt umowy/Umowa o podwykonawstwo:

- będzie zawierał zapis, iż termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- nie będzie zawierał zapisów sprzecznych z treścią niniejszej umowy;

- będzie zawierał dane osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

- będzie zawierał zapisy, dotyczące obowiązku przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia;

- będzie zawierał informację, o dokumentach jakie będą podstawą do  wystawienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- Termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie może przekraczać 30 dni.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną, za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Postanowienia ust. 2 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów podwykonawczych, jak również do umów podwykonawczych zawieranych pomiędzy podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

- Przed otrzymaniem jakiejkolwiek płatności od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych o pełnym zaspokojeniu przez ich wymagalnych wierzytelności wynikających
z tytułu przysługującego im wynagrodzenia umownego, w ramach realizacji robót budowlanych stanowiących element zakresu przedmiotowego niniejszej umowy.

- W przypadku braku złożenia takiego oświadczenia Zamawiający może wstrzymać płatność części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w wysokości odpowiadającej niezaspokojonym roszczeniom podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Rozliczenia z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami zgłoszonymi przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:

      - w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych potwierdzonych przez Zamawiającego, Wykonawcę i Podwykonawcę. Do faktury załącza oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające należność lub/i dokumenty, o których mowa w  ust. 7 pkt e).

      - zaplata należności będzie następowała w całości, na rzecz Wykonawcy;

      - wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności faktury przez Zamawiającego, złoży u Zamawiającego kserokopie przelewów, potwierdzone przez Bank Podwykonawców, dokonanych na rachunki Podwykonawców, albo złoży oświadczenia Podwykonawców, że wszystkie należności Podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu umowy zostały przez Wykonawcę uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktur Wykonawcy części wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim Strony zgodnie uznają, iż Zamawiający nie będzie w zwłoce z dokonaniem płatności należności na rzecz Wykonawcy;

      - brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w niniejszym ustępie zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur, w części dotyczącej wstrzymanych płatności. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają Wykonawcę.

- W przypadku braku oświadczeń i/lub dokumentów o których mowa w ust. 13 pkt. a) i c) Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni.

- W przypadku braku uzupełnienia oświadczeń i/lub dokumentów, o których mowa w ust. 13 pkt. a) 
i c), Zamawiający wstrzyma płatność do dnia ich uzupełnienia i weryfikacji przez Zamawiającego, przy czym uzupełnienie w/w dokumentów lub innych dowodów uzasadniających należność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy może dokonać podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ;

- W przypadku braku uzupełnienia oświadczeń i/lub dokumentów, o których mowa w ust. 13 pkt. a)
 i c), Zamawiający wezwie:

      - Wykonawcę o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie do 7 dni od daty doręczenia wezwania;

      - Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do przekazania dokumentów lub innych dowodów potwierdzających należność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 16 pkt a), w terminie tam określonym, Zamawiający według własnego uznania może:

      - nie dokonać zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub;

      - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebą na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu któremu płatność się należy lub;

      - dokonać zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty ,

- W przypadku nie wniesienia uwag przez Wykonawcę zgodnie z ust. 16 pkt a) lub w sytuacji, o której mowa w ust. 17 pkt c), Zamawiający dokona zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
a kwotę wypłaconego wynagrodzenia potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Analogicznie Zamawiający postąpi w sytuacji, o której mowa w ust. 16 pkt. b).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Podwykonawców na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy potwierdzenia płatności dokonanych na ich rzecz przez Wykonawcę.

- Zamawiający dopuszcza zawieranie umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, jak również zmianę zakresu podwykonawstwa oraz rezygnacji w części lub całości z podwykonawstwa. Zmiana taka wymaga złożenia wniosku przez Wykonawcę i  zgody Zamawiającego. Dla projektów umów/zmian umów o podwykonawstwo lub/i umów/zmian umów na podwykonawstwo, będących skutkiem zgody Zamawiającego, niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio.

§ 12

- Wykonawca przeprowadza próby, odbiory i sprawdzenia przewidziane w przepisach, przed odbiorem robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów, a w szczególności protokołów odbiorów technicznych oraz dokumentacji powykonawczej, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, oraz pisemne potwierdzenie o uporządkowaniu terenu po prowadzonych robotach, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§13

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy istniejące 
w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy w dacie wydania Zamawiającemu.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, na okres 3 lat od daty obustronnego podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu Umowy (podczas jego eksploatacji), w terminie gwarancji i rękojmi, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownego zgłoszenia. Wykonawca usuwa powyższe wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym, niż 7 dni.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad we wskazanym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi w stosunku do Wykonawcy.

§ 14

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 15% wartości wynagrodzenia  brutto określonego w § 9 ust. 1,

- w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, bądź nie wykonania przedmiotu umowy z jakichkolwiek innych przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 15% wartości wynagrodzenia  brutto określonego w § 9 ust.1.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, ale nie więcej niż 15 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego w §2, ale nie więcej niż 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – 
w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w umowie łączącej Wykonawcę z Podwykonawcą, za każdy dzień opóźnienia w płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ale nie więcej niż 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

- nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 
w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy – za każdorazowe naruszenie,

- nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy – za każdorazowe naruszenie,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy – za każdorazowe naruszenie.

- Postanowienia ust. 2 znajdują odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi podwykonawcami.

- Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli zastrzeżone w ust. 1 kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

- Należność z tytułu kar umownych Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia z faktury wystawionej przez Wykonawcę w przypadku istnienia takiej możliwości

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nie może przekroczyć 25 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

§ 15

  - Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym i obciążenia Wykonawcy karą umowną zgodnie z § 14, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy Prawo Budowlane, przepisów BHP oraz rażącego naruszania innych postanowień umowy, 
a w szczególności:

- opóźnienia w rozpoczęciu robót przekraczającego 14 dni;

- nie przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia, o  których mowa w § 4 ust. 2, w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego;

- opóźnienia w płatnościach na rzecz Podwykonawcy w zakresie robót im powierzonych przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wynoszącego powyżej 1 miesiąca;

- realizacji robót w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy;

- opóźnienia Wykonawcy przekraczającego jeden miesiąc w stosunku do terminów, o których mowa w § 2.

pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń wraz 
z wyznaczeniem dodatkowego terminu do ich usunięcia.

2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 może zostać zrealizowane do dnia 31.08.2021r.

§ 16

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie: Łukasz Grabalski tel.: 797-410-196 e-mail: lukasz.grabalski@master.tychy.pl.

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy będzie …………………………………….. tel.: …………………………., e-mail: …………………………….

- .

- W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację niniejszej umowy, Strona zmieniająca osobę odpowiedzialną za realizację umowy, powiadomi drugą Stronę pisemnie. Zmiana taka nie będzie wymagała zmiany umowy.

§ 17

- Strony oświadczają, w myśl art. 28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), iż posiadają wystarczające środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia wystarczających gwarancji przetwarzania powierzonych danych osobowych 
w ramach niniejszej umowy.

- W przypadku przetwarzania danych osobowych przez podwykonawcę, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy w tym zakresie i odpowiada za działanie podwykonawcy jak za działania własne.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania powierzonych w ramach niniejszej umowy danych osobowych, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy wszelkimi kosztami, jakie poniósł w związku z naruszeniem, w tym
w szczególności wszelkimi karami, grzywnami czy opłatami nałożonymi na Zamawiającego przez organy administracji.

§ 18

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 19

Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

§ 20

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienie- szczegółowy zakres umowy – załącznik numer 1

- Klauzula RODO – załącznik nr 2

Zamawiający										Wykonawca

Załącznik nr 1 do Umowy Nr ……………/2021 zawartej w dniu   .......................... w Tychach

Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowy zakres umowy (do wglądu w DT):

    - Przedmiar robót

    - Zestawienie materiałów

Załącznik nr 2 do Umowy Nr ……………/2020 zawartej w dniu   ….......................... w Tychach

Klauzula informacyjna o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy, (KRS: 0000078561, NIP: 646-23-47-267, REGON: 273854704),

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Janusz Gajdas z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iodo@master.tychy.pl i telefonicznie pod numerem: +48 (32) 70 70 138,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320. zwanej dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.