RO.271.11.2022 Zblewo, 20.05.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Nadzór inwestorski nad zadaniem "Budowa kompleksu sportowego z salą gimnastyczną, boiskiem i placem zabaw w miejscowości Bytonia"**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

Proszę wyjaśnić niespójność pomiędzy przetargami:

termin realizacji robót „Budowa kompleksu sportowego z salą gimnastyczną, boiskiem i placem zabaw w miejscowości Bytonia”, w zakresie Części 1 – Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Bytonia - zgodnie z PPU do 15.09.2023 r, a termin pełnienia nadzoru inwestorskiego jest określony do 01.09.2023 r. Pytanie brzmi kto i jak ma pełnić nadzór pomiędzy 01.09.2023 r. a 15.09.2023 r. oraz po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę po dniu 15.09.2023 r.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że termin pełnienia nadzoru inwestorskiego określony jest do 15.10.2023 r.

W związku z powyższym Zamawiający dokona stosownych zmian w treści Załącznika nr 7\_PPU w ww. zakresie.

**Z poważaniem**

**Z up. Wójta Gminy Zblewo**

**Sekretarz Gminy Zblewo**

**Daniel Szpręga**

**Otrzymują:**

1. Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
2. Wykonawca
3. a/a AT