Załącznik nr 7 do SWZ

Umowa nr ZP/9/24 – projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu  ..… r. w ....................  pomiędzy:

[*]

reprezentowaną przez:

…………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

[*]

reprezentowaną przez:

…………………………….

zwaną dalej "Wykonawcą".

łącznie zwanymi „Stronami”,

o następującej treści:

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami) oraz przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, zostaje zawarta umowa o następującej treści:

## § 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować dwie instalacje fotowoltaiczne i następnie wykonać roboty budowlane, polegające na montażu zaprojektowanych instalacji fotowoltaicznych, dalej: przedmiot umowy.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 realizowany będzie w dwóch etapach:

1) etap pierwszy: dotyczy zaprojektowania i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 20 kWp i nie większej niż 21 kWp wraz z magazynem energii o mocy nominalnej 10 kW dla Oddziału Medycyny Paliatywnej (ul. Lotnicza 56, Środa Wielkopolska), instalacja usytuowana zostanie ziemi;

2) etap drugi: dotyczy zaprojektowania i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 44 kWp i nie większej niż 46 kWp dla budynku szpitala (ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska), instalacja zamontowana zostanie na połaciach dachowych budynku.

3. Na Przedmiot Umowy składają się wszystkie czynności prawne i faktyczne niezbędne do kompleksowej realizacji zakresu wskazanego w ust. 1, szczegółowo opisane w Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

4. Wykonawca oświadcza, iż uznaje, że dokumentacja, o której mowa w ust. 3, jest wystarczająca i stanowi podstawę do kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny i osobowy zapewniający prawidłową i terminową realizację Przedmiotu Umowy.

6. Podpisanie Umowy przez Wykonawcę stanowi dowód na okoliczność tego, że Wykonawca zapoznał się terenem objętym robotami, wskazanym w ust. 1, znane są mu warunki lokalne, w których prowadzone będą roboty budowlane i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

7. Integralną część Umowy stanowi dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami) pod nazwą: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w formule zaprojektuj i wybuduj”.

## § 2

## 1. Dla każdego z etapów Wykonawca odrębnie opracuje dokumentację projektową, dla której nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, w szczególności w zakresie:

1) sporządzenia rysunku rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych,

2) sporządzenia schematu elektrycznego projektowanej instalacji zawierającej zabezpieczenia przeciwpożarowe,

3) sporządzenia obliczeń efektywności energetycznej i ekologicznej  instalacji,

4) opracowania przedmiaru robót, zestawień ilościowo-materiałowych, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej projektowanych materiałów oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) uwzględniającej postanowienia umowy,

5) uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

2. Dla etapu drugiego Wykonawca uzyska właściwą decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ze względu na usytuowanie miejsca montażu instalacji fotowoltaicznej w strefie ochrony konserwatorskiej.

## § 3

1. Dla każdego z etapów Wykonawca w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową wykona robotę budowlaną, w zakres której wchodzi w szczególności:

1) wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej,

2) sporządzenie i dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej OSD,

3) zapewnienie asysty przy montażu licznika energii elektrycznej,

4) zgłoszenie w imieniu Zamawiającego wykonanej instalacji właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej (zgodnie z art. 56 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zmianami),

5) sporządzenie pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej,

6) przeprowadzenie szkolenia przedstawicieli Zamawiającego z obsługi i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

2. W ramach robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:

1)  przygotować teren robót budowlanych,

2) informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania oraz informować Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego wskazany w  umowie. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na koszt własny.

3. Wykonawca ponosi koszty poboru energii elektrycznej i zużytej wody, na warunkach obustronnie uzgodnionych przez Strony w formie pisemnej i zobowiązuje się do:

1) zorganizowania pomieszczeń socjalnych i zapewnienia warunków bhp na terenie robót,

2) zabezpieczenia terenu robót, w tym ochrony mienia znajdującego się na terenie robót.

4. Zamawiający jest uprawniony do badania, czy użyte przez Wykonawcę materiały są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu dokumenty w języku polskim potwierdzające zgodność użytych materiałów z obowiązującymi normami i innymi przepisami prawa,oraz opracowaną dokumentacją projektową.

§ 4

1. Przy realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę: osób wykonujących wszystkie czynności składające się na Przedmiot Umowy, z wyłączeniem czynności wykonywanych przez projektantów i kierownika robót.

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności, o których mowa w ust. 1, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465).

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 1.

4. Kopie umów, o których mowa w ust. 3, powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych  tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, stanowisko, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 i w sposób określony w ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie naliczaniem kar umownych określonych w § 14 ust. 2 pkt 5 Umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, umową cywilnoprawną.

## § 5

## 1. Termin wykonania pierwszego etapu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy, ustala się do dnia …………………………..

2. Termin wykonania drugiego etapu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy, ustala się do ……. dni od podpisania Umowy.

3. W przypadku etapu drugiego Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania Umowy tj. do dnia ……………… przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową wraz z dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku o wydanie właściwej decyzji przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Do terminu, o którym mowa w ust. 2 nie wlicza się czasu wykonywania czynności przez właściwe podmioty zewnętrzne.

5. W terminach, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca zrealizuje wszystkie prace objęte Przedmiotem Umowy, z wyłączeniem czynności opisanych w § 3 ust. 1 pkt 2-4 Umowy i zgłosi gotowość do odbioru częściowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy, odrębnie dla każdego etapu Przedmiotu Umowy.

6. W terminie do 7 dni od dnia dokonania odbioru częściowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca dokona czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 4 Umowy, odrębnie dla każdego etapu Przedmiotu Umowy.

7. Przekazanie terenu robót Wykonawcy:

1) dla etapu pierwszego następuje wraz z podpisaniem Umowy,

2) dla etapu drugiego następuje, po przedłożeniu przez Wykonawcę, uzyskanej właściwej decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

8. Na potrzeby Umowy za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

## § 6

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przy sporządzaniu dokumentacji projektowej udział osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy.

2. Zamawiający zobowiązany jest udzielić Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do występowania w imieniu Zamawiającego do organów administracji publicznej w sprawach niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy, odrębnie dla każdego etapu Przedmiotu Umowy, na Zamawiającego przechodzi prawo własności przekazanych egzemplarzy dokumentacji projektowej, a ponadto z tą samą chwilą Wykonawca, bez składania dodatkowego oświadczenia woli, przenosi na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 Umowy, całość autorskich praw majątkowych i praw zależnych do dokumentacji projektowej. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 Umowy, Wykonawca przenosi również na Zamawiającego, wraz z podpisaniem  protokołu odbioru końcowego, autorskie prawa majątkowe i zależne do innych utworów powstałych w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym do dokumentacji powykonawczej.

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i innych utworów, w tym dokumentacji powykonawczej, powstałych w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy (zwanych dalej łącznie: dokumentacją) obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) utrwalanie oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dokumentacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera, zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrową, w tym m. in. poprzez płyty CD, DVD, poprzez inne urządzenia elektroniczne, w tym tzw. papier elektroniczny), a także zwielokrotnianie, które jest niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania, przekazywania i przechowywania dokumentacji,

2) wprowadzanie dokumentacji do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów wykonanych z jej wykorzystaniem), w tym m. in. użyczenie,

3) rozpowszechnianie w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m. in. w telewizji, na telefonii komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych przestrzeniach, w Internecie lub udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) używanie dokumentacji w obrocie w celu gospodarczym i niegospodarczym,

5) wykorzystywanie dokumentacji w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami, uzupełnionej o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych i promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy), sponsoringu,

6) wykorzystywanie dokumentacji w całości lub w części w celu jej realizacji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia publicznego) zmierzających do jej realizacji oraz udostępnienie instytucjom, osobom trzecim, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji dokumentacji wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również z potrzeb Zamawiającego,

7) udostępnianie dokumentacji osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na jej podstawie;

8) wykonanie na podstawie dokumentacji (w tym również zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

5 .W ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo do korzystania z dokumentacji, jej elementów, fragmentów, opracowań bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w ramach promocji i reklamy swojej działalności, w tym na potrzeby reklamy internetowej, telewizyjnej, prezentacji, ofert, broszur, udziałów w konkursach, targach i innych imprezach zarówno wewnętrznych jak i z udziałem podmiotów trzecich, w tym także na polach eksploatacji określonych w  umowie.

6. Wykonawca gwarantuje, że najpóźniej na dzień przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji na Zamawiającego, będzie on wyłącznie uprawniony do dysponowania nimi, a prawa te pozostaną wolne od wad, w tym praw i roszczeń osób trzecich, a także, że prawa te nie będą zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

7. Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy, zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami.

8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne dokonywanie wszelkich przeróbek dokumentacji, jak i poszczególnych jej części, oraz wprowadzanie do niej zmian, sporządzanie adaptacji, dokumentacji zamiennych i opracowań, tj. zezwala Zamawiającemu na wykonywanie na zasadzie wyłączności zależnego prawa autorskiego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1509) w stosunku do dokumentacji.

9.  Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody i upoważnienia dotyczącego wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji i zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji (wykonywanie autorskich praw osobistych będzie miało związek przede wszystkim z dokonywaniem wszelkich opracowań, zmian, adaptacji dokumentacji, o których mowa w ust. 8).

10. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych, osobistych do dokumentacji, w szczególności nieograniczonego prawa do: korzystania z dokumentacji, rozporządzania nią, wprowadzania do niej zmian, sporządzania jej opracowań, tworzenia na jej podstawie nowych projektów oraz korzystania z tych opracowań, nowych projektów i rozporządzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z dokumentacji, jej opracowań, nowych projektów oraz rozporządzanie nimi nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Wykonawcy, nie wymagało zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było traktowane jako naruszenie praw autorskich.

11. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wykonana przez niego w ramach Przedmiotu Umowy dokumentacja będzie oryginalna i w żadnym wypadku nie będzie naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, czy ich dóbr osobistych, bądź praw własności przemysłowej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia ww. praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń ww. praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków faktycznych i prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przez takimi roszczeniami, w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu i zwolnić Zamawiającego od wszelkich roszczeń wysuwanych przez podmioty trzecie. W zakresie niniejszego oświadczenia Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmująca w szczególności szkodę bezpośrednią, koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów Zamawiającego oraz równowartość świadczeń spełnionych przez Zamawiającego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

12. Postanowienia ust. 3 – 11 dotyczą Zamawiającego oraz „Następcy Zamawiającego”. Przy czym termin „Następca Zamawiającego” oznacza: następcę(ów) prawnego(ych) Zamawiającego lub podmiot(y), na który(e) Zamawiający przeniesie całość lub część praw do dokumentacji lub podmiot(y), który(e) zostanie(ą) upoważniony(e) przez Zamawiającego do wykonywania praw autorskich i praw zależnych do tej dokumentacji lub do korzystania z niej, w szczególności na podstawie Umowy najmu, dzierżawy lub innej Umowy.

13. W przypadku dokonywania zmian, projektów zamiennych dokumentacji itp. zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, na egzemplarzach opracowania będzie wymieniony twórca pierwotnej części dokumentacji, jej tytuł oraz Wykonawca.

14. Dla wypełnienia zobowiązania określonego w ust. 13, Wykonawca w przekazanej dokumentacji określi, kto jest twórcą jej poszczególnych części składowych. Jeżeli Wykonawca nie dokona takiego przyporządkowania, za twórcę danej części dokumentacji będzie uważana osoba na niej podpisana.

§ 7

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone przez którekolwiek z osób, za pomocą których wykonuje Przedmiot Umowy, także wobec osób trzecich.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy z sumą gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 złotych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność cywilną, deliktową i kontraktową za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa.

3. Jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2, na okres krótszy, niż okres obowiązywania Umowy, Wykonawca oświadcza, iż przed upływem terminu zakończenia ubezpieczenia, zawrze nową umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 500 000,00 zł z terminem obowiązywania nie krótszym niż termin wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 8

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odpady powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy oraz za ich właściwe zagospodarowanie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Wykonawca oświadcza, że na każde żądanie Zamawiającego udostępni informacje o ilości, rodzaju oraz miejscu przyjęcia powstałych odpadów, o których mowa w ust. 1, w postaci prawidłowo wypełnionych kart przekazania odpadów (KPO).

## § 9

1. Dla każdego z etapów Przedmiotu Umowy ustala się następujące rodzaje odbioru robót:

1) odbiór częściowy,

2) odbiór końcowy,

3) odbiór ostateczny.

2.  Odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 dokonuje Zamawiający, w terminie do 5 dni, od dnia zgłoszenia Zamawiającemu pocztą elektroniczną zakończenia prac i gotowości do odbioru. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru częściowego, stosownie do treści § 5 Umowy. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: dokumentację projektową oraz powykonawczą w formie i zawierającą elementy, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy.

3. Odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 dokonuje Zamawiający, w terminie do 5 dni od daty dokonania montażu licznika energii elektrycznej, po uprzednim dokonaniu czynności, o których mowa w § 5 ust. 5 Umowy.

4. Odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 dokonuje Zamawiający, w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

5. Z odbiorów, o których mowa w ust. 1, sporządza się pisemne protokoły. Za protokół odbioru uznaje się każdorazowo protokół podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

## § 10

## 1. Z ramienia Zamawiającego do kontaktu i podpisania protokołów odbiorów, o których mowa w § 9 Umowy, upoważniony jest:

……………………... nr tel. …………………..., e-mail: ……………………………...

lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego.

2. Z ramienia Wykonawcy do kontaktu i podpisania protokołów odbiorów, o których mowa w § 9 Umowy, upoważniony jest:

- ……………………... nr tel. …………………..., e-mail: ……………………………...

lub inna osoba wskazana przez Wykonawcę.

## § 11

## 1. Jeżeli w czasie odbiorów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

## 1) jeżeli wady Przedmiotu Umowy dadzą się usunąć:

a) w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (wada istotna) Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy do czasu usunięcia wad,

b) w przypadku wad nieuniemożliwiających użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (wada nieistotna), Zamawiający dokonuje odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia takich wad w czasie trwania okresu rękojmi za wady i gwarancji,

2) jeżeli wady Przedmiotu Umowy nie dadzą się usunąć:

a) w przypadku wad nieistotnych Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

b) w przypadku wad  istotnych Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od stwierdzenia, że wady nie nadają się do usunięcia zachowując prawo do kary umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 pkt 2 Umowy.

2. Strony sporządzą z czynności odbiorów protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad nieistotnych stwierdzonych w czasie odbiorów oraz ewentualnie sposób usunięcia wad.

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad nieistotnych oraz zaproponować nowy termin odbioru robót zakwestionowanych, jako dotkniętych wadami nieistotnymi. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokolarnie.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. W razie nieusunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie robót innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje Wykonawca niezwłocznie po obciążeniu go przez Zamawiającego i przekazaniu potwierdzonego kosztorysu powykonawczego.

5. Zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie także do dokumentacji projektowej.

§ 12

1. Łączne ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całości Przedmiotu Umowy wynosi ……………………..zł netto plus podatek VAT w wysokości: …………………. zł, co daje kwotę ……………………. zł brutto (słownie: …………………………...), zgodnie z Formularzem ofertowym Wykonawcy, który to dokument stanowi załącznik nr 2 do Umowy, w tym:

1) za wykonanie wszystkich czynności składających się na etap pierwszy w wysokości: …………………. zł netto tj. …………………. zł brutto,

2) za wykonanie wszystkich czynności składających się na etap drugi w wysokości: …………………. zł netto tj. …………………. zł brutto.

2. Wynagrodzenie płatne będzie w czterech częściach:

1) dwie części w wysokości  90 % wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt. 1 lub 2 po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru częściowego o którym mowa w  § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy za realizację przedmiotu umowy, odrębnie dla każdego etapu, z wyłączeniem czynności opisanych w § 3 ust. 1 pkt 2-4 Umowy,

2) dwie części w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt. 1 lub 2 po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w  § 9 ust. 1 pkt. 2 Umowy za realizację czynności opisanych w § 3 ust. 1 pkt 2 - 4 Umowy, odrębnie dla każdego etapu.

3. Podstawą do zapłacenia Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia będą faktury VAT  załączonymi właściwymi protokołami odbioru – częściowymi lub końcowym, podpisanymi przez obie Strony.

4. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę/ów lub dalszych podwykonawców, z którymi Wykonawca lub podwykonawca podpisali umowę, której zawarcie Zamawiający zaakceptował, wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 ust. 2  Umowy, zostanie wypłacone Wykonawcy dopiero po przedłożeniu przez niego wraz z fakturą pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów lub dalszych podwykonawców potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów lub dalszych podwykonawców z tytułu wykonanych przez nich robót, dostaw lub usług. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia złoży oświadczenie w tym zakresie.

5. Każdorazowo wynagrodzenie płatne będzie, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………………..……, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w umowie i na fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym, umieszczonym na białej liście podatników VAT.

8. W przypadku wskazania na fakturze VAT rachunku rozliczeniowego niewymienionego na białej liście podatników VAT, Zamawiający dokona płatności na inny podany na białej liście podatników VAT rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego na białej liście podatników VAT, na rachunek podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117ba § 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.).

9. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy w przypadku zapłaty należności umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem przez Wykonawcę rachunku rozliczeniowego znajdującego się na białej liście podatników VAT i niezgodnością numeru rachunku bankowego podanego przez Wykonawcę, z rachunkiem bankowym wskazanym na białej liście podatników VAT.

10. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 13

1. Wykonawca może zrealizować Przedmiot Umowy wskazany w ofercie korzystając z pomocy podwykonawców.

2. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część Przedmiotu Umowy powierzoną podwykonawcom.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę lub aneks do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej Umowy lub aneksu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy lub aneksu do Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy lub projektem aneksu do Umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 25 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę projektu Umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy lub projektu aneksu do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełniają one wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;

2) przewidują termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4;

3) zawierają postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy lub projektu aneksu do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest równoznaczne z brakiem akceptacji przez Zamawiającego projektu Umowy lub projektu aneksu do Umowy o podwykonawstwo.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy lub projektu aneksu do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu Umowy lub projektu aneksu do Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może ponownie przedstawić projekt Umowy lub projekt aneksu do Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 3.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy lub aneksu do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy lub aneksu do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do Umowy lub aneksu do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

11. Zgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy lub aneksu do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest równoznaczne z brakiem akceptacji przez Zamawiającego zawartej Umowy lub aneksu do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy lub aneksu do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację Umowy lub aneksu do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego.

13. W  przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu, o których mowa w ust. 10, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może ponownie przedstawić poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy lub aneksu do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uwzględniające sprzeciw zgłoszony przez Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 9.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów lub aneksów do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Przedmiotu Umowy i aneksów dotyczących tych umów.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy lub aneksu do Umowy o podwykonawstwo również Wykonawcy.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy bądź aneksu do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie każdorazowo określonym przez Zamawiającego, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 4 Umowy.

17. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłacił podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa, niż sporna kwota, a Wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy nie przysługują z tego tytułu odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

18. Zamawiający ma prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach, takich jak: potwierdzenie przelewu czy kwitariusz przyjęcia gotówki.

19. Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo musi zawierać, w szczególności postanowienia dotyczące:

1) zakresu robót przewidzianych do wykonania,

2) terminów realizacji,

3) wynagrodzenia i terminów płatności,

4) rozwiązania Umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania Umowy,

5) gwarancji jakości zrealizowanego zakresu robót.

## § 14

## 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1) zwłoki w wykonaniu każdego z etapów Przedmiotu Umowy w terminach określonych w § 5 Umowy, w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 pkt 1 lub 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w zależności od etapu, którego dotyczy zwłoka,

2) odstąpienia od Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1  Umowy,

3) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbiorów, o których mowa w  §  9 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 pkt 1 lub 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w zależności od etapu, którego dotyczy zwłoka, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad w protokołach odbioru,

4) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 100,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, odrębnie dla etapu, którego dotyczy zwłoka, względem terminu określonego w § 16 ust. 2 pkt 2 Umowy,

5) nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w wysokości  0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 pkt 1 lub 2 Umowy, w zależności od etapu, którego dotyczy nienależyte Wykonanie,

6) zwłoki w wykonaniu czynności, o której mowa w  § 5 ust. 3 Umowy w wysokości 200,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

7) zwłoki w wykonaniu czynności, o których mowa w § 5 ust. 6 Umowy, w wysokości 200,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (odrębnie dla etapu pierwszego i drugiego).

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną również za:

1) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 pkt 1 lub 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w zależności od etapu którego dotyczy przypadek,

2) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu aneksu do takiej Umowy, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 pkt 1 lub 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w zależności od etapu którego dotyczy przypadek,

3) nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub aneksów do takich umów w terminie wynikającym z § 13 ust. 9 i 14 Umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 pkt 1 lub 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w zależności od etapu którego dotyczy przypadek,

4) brak zmiany umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty, pomimo wezwania Wykonawcy w trybie § 13 ust. 16, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 pkt 1 lub 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w zależności od etapu którego dotyczy przypadek, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wprowadzenie zmiany,

5) z tytułu niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień pracy przy realizacji Przedmiotu Umowy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

4. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Strony Umowy niezależnie od kar umownych mogą dochodzić, na zasadach ogólnych prawa cywilnego, odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

6. Kary umowne podlegają kumulacji. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć wartości 30 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.

## § 15

## 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany Przedmiot Umowy 60-miesięcznej rękojmi za wady i gwarancji, liczonej od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy, odrębnie dla etapu pierwszego i drugiego Przedmiotu Umowy.

## 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego również za wszelkie wady prawne Przedmiotu Umowy.

## 3. Wykonawca zapewnia, że dołoży najwyższej staranności i gwarantuje Zamawiającemu, że wykonany Przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

## 4. W ramach udzielonej rękojmi za wady i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad wykonanego Przedmiotu Umowy, w tym technicznych, technologicznych i wykonawczych, uniemożliwiających prawidłową eksploatację Przedmiotu Umowy lub obniżających jego jakość.

## 5. Odpowiedzialność z tytułu  gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w terminie obowiązywania gwarancji.

## § 16

## 1. W okresie rękojmi za wady i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady Przedmiotu Umowy, do naprawy lub wymiany wadliwej części Przedmiotu Umowy na wolną od wad.

2. Na potrzeby korzystania z udzielonej gwarancji Strony ustalają:

1) czas reakcji, rozumiany jako czas liczony od momentu przekazania przez Zamawiającego informacji o awarii lub usterce do momentu podjęcia działań przez Wykonawcę, mających na celu ustalenie przyczyny wystąpienia awarii lub usterki, wynoszący 12 godzin.

2) czas naprawy rozumiany jako czas liczony od momentu przekazania przez Zamawiającego informacji o awarii lub usterce do czasu jej usunięcia przez Wykonawcę wynoszący …  godzin.

3. Zgłoszenia usterek i awarii dokonywane będą przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres e-mail ………………………… lub telefonicznie pod numerem telefonu ……………………..

## 4. W przypadku przekroczenia terminu do usunięcia wady Przedmiotu Umowy w okresie rękojmi za wady i gwarancji, o którym mowa w ust. 2  Umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia wady (wyznaczając dodatkowy termin), jednocześnie naliczając karę umowną z tytułu niedotrzymania warunków rękojmi za wady i gwarancji, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 4 Umowy. Kara umowna, o której mowa w zdaniu pierwszym, będzie naliczana do momentu usunięcia wady w przedmiocie Umowy przez Wykonawcę lub podmiot trzeci, o którym mowa w ust. 5.

## 5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady Przedmiotu Umowy w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zleci jej  usunięcie we własnym zakresie, obciążając kosztami usunięcia wady Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że zlecenie przez Zamawiającego usunięcia wady w przedmiocie Umowy podmiotowi trzeciemu w okresie trwania rękojmi za wady i gwarancji w okolicznościach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie powoduje utraty przez Zamawiającego praw z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

## 6. W związku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi kosztami, w tym z tytułu zastosowanych części do napraw, kosztów dojazdu lub transportu, a także wykonania czynności o charakterze konserwacyjnym nawet wtedy, gdy ich przeprowadzenie w określonym czasie wymagane jest dla zachowania gwarancji lub poprawności działania Przedmiotu Umowy. Jeżeli przeprowadzenie w określonym czasie czynności konserwacyjnych jest wymagane przez producenta sprzętu lub materiałów, to za wykonanie tych czynności w okresie gwarancji odpowiada Wykonawca i ponosi wszystkie związane z tym koszty.

## § 17

## 1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie:

1) zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu czynności składających się na Przedmiot Umowy wskazującej na to, że umowa nie zostanie wykonana w terminie określonym w § 5 Umowy, po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji Przedmiotu Umowy,

2) nienależytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 Umowy,

3) zwłoki w wykonaniu czynności, o której mowa w § 5 ust. 3 Umowy, wynoszącej pięć dni względem wskazanego tam terminu,

4) istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

5) otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy,

6) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od ich zaistnienia.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Skutki odstąpienia od Umowy nie dotyczą postanowień Umowy określających możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy kar umownych lub roszczeń odszkodowawczych.

## § 18

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO*  Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o. o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska.

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Pani Monika Goińska-Roszyk; e-mail: kancelaria@goinskaroszyk.pl, nr telefonu: 61 285 40 32.

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu zawarcia z Wykonawcą umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

4. W niektórych sytuacjach Zamawiający ma prawo przekazywać dane Wykonawcy dalej (jeśli jest to konieczne)  aby Zamawiający mógł wykonywać swoje usługi.
Zamawiający może przekazywać  dane Wykonawcy w szczególności następującym odbiorcom:
- osobom upoważnionym przez Zamawiającego –  swoim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
- podmiotom przetwarzającym – którym Zamawiający zleci czynności przetwarzania danych,
- innym odbiorcom danych np. bankom, urzędom skarbowym.

5. Dane Wykonawcy po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami archiwizacyjnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Zamawiającego, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w  powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. Wykonawca  ma  prawo zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z Wykonawcą umowy. Konieczność podania danych wynika m.in. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

## § 19

## 1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605  z późn. zm.), Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian treści Umowy:

1) zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy w sytuacjach:

a)  wydłużenia czasu uzgodnień lub uzyskania opinii, niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowane będą roboty z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,

b) konieczności uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę, bądź innej decyzji administracyjnej lub wykonania czynności administracyjnej,

c) zmiany lub modyfikacji koncepcji robót przez Zamawiającego wiążącej się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) zmiany zakresu projektowania wprowadzonego decyzjami administracyjnymi wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego podpisaniem  Umowy i dotyczącymi stron Umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych prac projektowych, na podstawie których prowadzone będą roboty lub innych okoliczności mających związek z Przedmiotem Umowy,

e) zmiany zakresu projektowania wprowadzonego przez Zamawiającego lub konieczności wykonania innych prac dodatkowych (zamiennych),

f) konieczności uzyskania lub wystąpienia opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa,

g)  wystąpienia innych opóźnień lub przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

2) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy z przyczyn od Zamawiającego niezależnych; konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,

3) wystąpienia braku możliwości wykonania robót  z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

4) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec,

5) zmiany technologii wykonywania robót budowlanych i/lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji.

2. Warunki wprowadzenia zmian w umowie:

1) każdy wniosek o zmianę Umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar wykazania konieczności zmiany Umowy spoczywa na Wykonawcy,

2) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy tylko i wyłącznie o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonania Umowy. Wniosek winien być złożony przed terminem zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie przez Zamawiającego stosownego postępowania w tej sprawie.

3.Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy.

## § 20

## 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

## 2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub w związku z wykonywaniem Umowy, podejmą negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli negocjacje, o których mowa powyżej nie doprowadzą do rozwiązania sporu w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia negocjacji, Strony mogą podjąć próbę jego rozwiązania poprzez złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu

do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

3. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, o którym mowa w ust. 2, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

6. Załączniki do Umowy:

1) nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy,

2) nr 2 – Formularz ofertowy.

7. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |