Opis przedmiotu zamówienia

na zadanie pn.:

Remont pomieszczeń w obiektach KG PSP

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  robót  budowlanych  polegających  
na remoncie pomieszczeń w obiektach KG PSP przy ul. Podchorążych 38 
w Warszawie.

Roboty będą realizowane:

- w budynku nr 3 KG PSP zlokalizowanym na działce nr 6/10 obręb 5-06-16  
w dzielnicy Warszawa Śródmieście przy ul. Podchorążych 38.

- w budynku nr 4 KG PSP zlokalizowanym na działce nr 6/8 obręb 5-06-16  
w dzielnicy Warszawa Śródmieście przy ul. Podchorążych 38.

Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja techniczna.

- Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843, z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 poz. 742, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1065, z późn. zm.),

- Decyzja nr 2 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2002 r. o określeniu terenu zamkniętego, zmieniona decyzją nr 10/TZ/05 z dnia 1.06.2005 r. oraz decyzją nr 18/TZ/11 z dnia 27.06.2011 r.,

- Porozumienie Szefa Biura Ochrony Rządu oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2017 r., w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu identyfikacyjno-przepustkowego oraz zapewnienia ochrony fizycznej i kontroli dostępu do obiektu zlokalizowanego przy 
ul. Podchorążych 38 w Warszawie,

- przepisy wykonawcze do ww. ustaw, obowiązujące Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej oraz niniejszymi założeniami do projektowania,

- inne, w zakresie ich obowiązywania.

- Dokumentacja projektowa.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej 
w skład, której wchodzi:

- opracowanie „Remont korytarza I piętra w budynku nr 3 KG PSP”,

- opracowanie „Remont pomieszczeń higieniczno sanitarnych w obiektach 
KG PSP”,

- przedmiar robót „Remont korytarza I piętra w budynku nr 3 KG PSP”,

- przedmiar robót „Remont pomieszczeń higieniczno sanitarnych w obiektach 
KG PSP”,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „Remont korytarza I piętra w budynku nr 3 KG PSP”,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „Remont pomieszczeń higieniczno sanitarnych w obiektach KG PSP”.

- Zakres realizacji przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy, których wykonanie Wykonawca uwzględni w cenie, należy w szczególności:

- realizacja robót budowlanych,

- dostawa materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia 
na własny koszt i ryzyko,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- odbiór i utylizacja wszelkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac budowlanych,

- zapewnienie dostępu do budynku oraz jego sprawne funkcjonowanie w trakcie trwania robót budowlanych,

- zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom budynku.

- Osoby kierujące robotami budowalnymi

Zakres robót obejmować będzie roboty budowlane:

- w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych.

W związku z powyższym Wykonawca ustanowi osobę pełniąca funkcję kierownika budowy posiadającego właściwe uprawnienia budowlane  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Godziny realizacji robót budowlanych

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej urzęduje w godzinach 815-1615. Stanowisko Kierowania Komendanta Głównego PSP i Centrum Koordynacji Ratownictwa pracuje 24 godziny na dobę. Wykonawca zadania może realizować roboty budowlane w godzinach 800-2000, jednak roboty realizowane w godzinach 
800-1500 nie mogą zakłócać funkcjonowania urzędu. W związku z powyższym w celu umożliwienia zapewnienia właściwego funkcjonowania budynku, roboty głośne, pylące takie jak kucie, wiercenie, cięcie itp. realizowane będą mogły być od poniedziałku do piątku w godzinach 1500-2000 oraz w soboty w godz. 800-2000.

- Harmonogram

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie od 21 do 28  dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wypełniony wzór haromonogramu realizacji umowy (załącznik nr 1). Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 56  dni od podpisania Umowy. 
od protokolarnego przekazania terenu robót zgodnie z wypełnionym wzorem haromonogramu realizacji umowy. Wzór harmonogramu realizacji umowy zawiera nie przekraczalne terminy realizacji niektórych robót budowlanych.

- Wymagania w zakresie zatrudnienia

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 
do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie prac budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu Pracy.

- Zasady ruchu osobowego i pojazdów

Na terenie Komendy Głównej PSP obowiązują zasady ruchu osobowego i pojazdów, określone w Porozumieniu Szefa Biura Ochrony Rządu oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2017 r., w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu identyfikacyjno-przepustkowego oraz zapewnienia ochrony fizycznej i kontroli dostępu do obiektu zlokalizowanego przy ul. Podchorążych 38 
w Warszawie. Na podstawie warunków zawartych ww. porozumieniu pracownicy wykonawcy zostaną poddani wstępnej weryfikacji przez Służbę Ochrony Państwa (SOP), która jest administratorem terenu. Tylko osoby pozytywnie zweryfikowane przez SOP będą mogły przebywać i pracować na terenie budowy. Z tytułu braku pozytywnej weryfikacji zgłoszonych osób, Wykonawcy nie będzie przysługiwała możliwość zmiany terminu realizacji robót i wynagrodzenia.

W związku z powyższym, Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaże wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy, zawierający następujące dane: nazwisko, imię, nr PESEL, imię ojca, numer i seria dowodu osobistego, a w przypadku obcokrajowców nazwisko, imię, datę urodzenia, obywatelstwo, numer i seria dokumentu, rodzaj dokumentu, państwo wydania dokumentu.

Wjazd pojazdem na teren Zamawiającego możliwy będzie w dni robocze 
w godz. 830 – 1530 przy jednorazowym zgłoszeniu danych pojazdu 
(marka, numer rejestracyjny) i kierowcy (imię, nazwisko, nr pesel, a w przypadku obcokrajowców imię, nazwisko i nr dokumentu).

Wjazd na teren Zamawiającego może odbywać się wyłącznie w celu zapewnienia dostaw materiałów lub wywiezieniu materiałów z rozbiórki. W sytuacji zmiany składu osobowego pracowników Wykonawcy, Wykonawca inwestycji przekaże zaktualizowaną listę pracowników przynajmniej na 21 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy.

- Obowiązek informacyjny wykonawcy wynikający z RODO.

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 RODO, którego przepisy bezpośrednio obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE 
z dniem 25 maja 2018 r. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym  do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie zarówno Zamawiający jak i Wykonawca względem osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osoba fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osoba fizyczną 
(np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK).

Przyjmuje się, że obowiązek informacyjny z art. 13 RODO powinien być wykonany wraz z pozyskaniem danych osobowych, a informacja powinna dotrzeć w sposób zindywidualizowany do osoby, której dane osobowe dotyczą.

Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą być zamieszczone w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, jasnym i prostym językiem.

Należy zauważyć, że obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

W przypadku gdy wykonawca przekazuje dane osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących, wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.

- Równoważność materiałów

Wszystkie wymienione w dokumentacji projektowej materiały należy rozumieć jako wzory, marki referencyjne i mogą mieć zastosowanie inne równoważne materiały, urządzenia, o nie gorszych parametrach i właściwościach technicznych, które zachowują minimum te same parametry, co wymienione w dokumentacji .

Po uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Zamawiającym, Wykonawca robót budowlanych może zastosować inne równoważne materiały budowlane, urządzenia, itp.

- Informacje ogólne dotyczące niejawności obiektu i ochrony konserwatorskiej

Zamawiający informuje, że teren, na którym znajduje się obiekt, w którym będą realizowane roboty budowalne:

- jest obszarem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem C-48 decyzją 
z dnia 30 czerwca 1971 r., zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i ochronie nad zabytkami,

- jest terenem zamkniętym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych, na podstawie decyzji nr 10/TZ/05 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany decyzji z dnia 14 stycznia 2002 roku o określeniu terenu zamkniętego.

Załączniki:

- Harmonogram realizacji umowy (wzór).

…………............................................................................

data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych