Zielona Góra, dnia 30 września 2022 r.

ME.AG.01.09.2022

**Wykonawcy**

 **biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania: „Rewitalizacja barokowego Pałacu w Ochli wraz z otoczeniem – Centrum Kultur Europejskich - I Etap”

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 23 września 2022 r.**

1.Proszę o wyjaśnienia dotyczące stolarki otworowej – w dokumencie SWZ opisane jest równocześnie wymiana istniejącej stolarki otworowej na nową drewnianą oraz renowacja istniejącej. Czy wybór jak postąpić ze stolarką Zamawiający pozostawia GW?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Wybór jak postąpić ze stolarką Zamawiający będzie zależny od uzyskanego pozwolenia konserwatorskiego. Wykonawca powinien w oparciu o doświadczenie własne skalkulować ofertę w taki sposób żeby uwzględniała ryzyka wynikające z możliwych postanowień LWKZ w zakresie stolarki otworowej.

Ponadto, Wykonawca kalkulując ofertę powinien przede wszystkim uwzględnić ryzyka wynikające z możliwych postanowień LWKZ, mając na względzie, że zalecenia i decyzje konserwatorskie nie będą implikowały roszczenia po stronie Wykonawcy.

2.Proszę o informację, jaką kwotę Zamawiający  planuje przeznaczyć na realizację zadania.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuję, że na realizację zadania zamierza przeznaczyć kwotę 11.741.058,92 PLN (aktualizacja kwoty). Kwota, która się wyświetli na stronie prowadzonego postępowania w chwili upływu terminu składania ofert (ze względu na brak możliwości technicznej jej edycji) będzie kwotą nieaktualną i należy się kierować kwotą wskazaną powyżej.

3.Z uwagi na złożoność zakresu zadania, prosimy o zmianę terminu otwarcia ofert na 20.10.2022r. Pozwoli to na przygotowanie w sposób dokładny kompleksowej oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający zgadza się wydłużyć termin składania ofert do dnia 7 października 2022 r.

4.Wnioskuje się o wydłużenie terminu realizacji etapu II budowy – obecny termin czyli 12mc na uzyskanie pozwolenia na użytkowania minus 5mc na opracowanie dokumentacji jest nierealny.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania.

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu wydłużył termin składania ofert:

**Informacja o zmianie terminu składania ofert**

*8.1. Termin składania ofert*
Przed zmianą:
**2022-10-06 10:00**

Po zmianie:
**2022-10-07 10:00**

*8.3. Termin otwarcia ofert*
Przed zmianą:
**2022-10-06 10:30**

Po zmianie:
**2022-10-07 10:30**

*8.4. Termin związania ofertą*Przed zmianą:
**4 listopada 2022 r**
Po zmianie:
**5 listopada 2022 r**

**Załączniki:**

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00372549/01 z dnia 30 września 2022 r.