- Załącznik nr 5b

- Projekt UMOWY nr WDI.272.…..

zawarta w dniu ……….. roku w Goleniowie pomiędzy:

Powiatem Goleniowskim, adres: ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów, NIP 856-15-77-155, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu 
w Goleniowie działający przez:

- Tomasza Stanisławskiego – Przewodniczącego Zarządu,

- Bogusław Zaborowski – Członka Zarządu

a

…………………………………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

- ………………………………………………………………………….

§ 1

1. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) znak sprawy w Starostwie Powiatowym w Goleniowie: WDI.272.... .2024 – Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane w ramach zadania pn. ,,Remonty cząstkowe dróg na terenie Powiatu Goleniowskiego w 2024 roku – część nr 2 Obwód Drogowy w Nowogardzie”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej na wskazanych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy odcinkach dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego w Nowogardzie – zgodnie z wykazem dróg powiatowych, który stanowi (załącznik nr 6b do Specyfikacji Warunków Zamówienia).

3. Szacunkowy zakres remontów cząstkowych obejmuje mechaniczne wbudowanie grysu bazaltowego otoczonego kationową emulsją asfaltową klasy K1-65 ok. 460 Mg stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego ustalanych, przez Zamawiającego (sukcesywnie) podczas wspólnej weryfikacji dróg powiatowych z Wykonawcą.

4. Wskazana w ust. 3 ilość prac ma charakter szacunkowy zaś zakres rzeczywiście zrealizowanych robót może być mniejszy niż tam wskazany, lub większy (w tym wypadku jednak nie może być większy niż skutkujący przekroczeniem przez wynagrodzenie Wykonawcy kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu zamówienia). Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres zleconych robót obliczane zgodnie z § 10 Umowy.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) formularz ofertowy Wykonawcy;

2) specyfikacja warunków zamówienia;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

§ 3

1. Przedstawicielami Zamawiającego na terenie robót będą:

1) Bogusław Zaborowski – Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych i Inwestycji w Goleniowie lub

2) Stanisław Marciniak – Kierownik Obwodu Drogowego w Nowogardzie.

2. Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest ustanowić Kierownika Budowy; Wykonawca wskazuje, że Kierownikiem Budowy będzie ……………………………………………………………………...

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Kierownika Budowy, jak za własne działania i zaniechania.

4. Kierownik Budowy jest przedstawicielem Wykonawcy; Wykonawca upoważnia Kierownika Budowy do reprezentowania Wykonawcy przy wszystkich czynnościach związanych z wykonywaniem umowy.

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy; strony zobowiązują na bieżąco informować pisemnie o zmianie wymienionych osób.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował w pełni sprawnym sprzętem niezbędnym do wykonywania zgłaszanych robót, to jest dwoma remonterami typu PACHER (technologia otaczania grysu emulsją) - 2 szt. - do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zainstalowania w sprzęcie, o którym mowa w ust. 1, urządzeń GPS monitorujących trasy pokonywane przez sprzęt. Urządzenia te stanowić będą własność Zamawiającego zaś Wykonawca będzie zobowiązany do ich ochrony przez utratą lub zniszczeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia sprzętu na wezwanie Zamawiającego celem zainstalowania urządzeń, o których mowa w ust. 2 a także do udostępnienia sprzętu po zakończeniu realizacji umowy celem ich zdemontowania, w każdym wypadku w terminie do 2 dni od wezwania przez Zamawiającego. W przypadku nie udostępnienia urządzeń zgodnie z dyspozycją niniejszego ust.3 Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w kwocie 500,00 złotych za każdy przypadek nie udostępnienia sprzętu z winy Wykonawcy.

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) wykonywanie umowy zgodnie z jej treścią oraz starannością wynikającą z zawodowego charakteru działalności Wykonawcy;

2) oznakowanie miejsca robót zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami projektem tymczasowej organizacji ruchu, a także zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami aktów wykonawczych; droga powinna być oznaczona w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu przez czas niezbędny do ustania zagrożenia (zmniejszona przyczepność pojazdów, materiał wydobywający się spod kół pojazdów itd.);

3) uporządkowanie drogi po wykonanym remoncie;

4) zgłoszenie zakończenia robót związanych z remontem;

5) udzielenie minimum 12 miesięcznej gwarancji na wykonany remont.

6) zabezpieczenie stałego nadzoru Kierownika Robót w czasie remontu;

7) zabezpieczenie terenu robót pod względem BHP, ppoż. i bezpieczeństwa w komunikacji lądowej oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych;

9) zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód jakie mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem remontów cząstkowych na drogach powiatowych;

§ 6

Przedstawiciele Zamawiającego zobowiązani są do przekazanie placu budowy Wykonawcy oraz odebranie placu budowy po zakończonym remoncie.

§ 7

1. Strony ustalają, iż przedmiot umowy będzie wykonywany w terminach określonych w specyfikacji warunków zamówienia, to jest:

1) termin rozpoczęcia robót na danym odcinku – 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2;

2) termin zakończenia robót na danej drodze powiatowej – nie później niż 21 dni od daty rozpoczęcia robót.

2. Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na zasadzie zgłoszenia pisemnego (wręczonego osobiście lub przesłanego lub pocztą elektroniczną …………………..), bądź ustnego (na numer telefonu Wykonawcy) ……………………………. czynnego w dniach i godzinach pracy Zamawiającego.

3. Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach, na pisemny wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez przedstawicieli Zamawiającego, może wydłużyć czas rozpoczęcia robót na danej drodze powiatowej do 14 dni.

4. Wykonawca będzie prowadził na bieżąco zestawienia wszystkich wykonanych remontów.

5. Umowa będzie realizowana w terminie do 31.12.2024 r. od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem postanowień umownych przewidujących jej wcześniejsze zakończenie.

§ 8

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych 
w roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie, 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

c) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt. 5 niniejszego rozdziału.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 10 niniejszego rozdziału, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 10 niniejszego rozdziału jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy pkt. 3 – 12 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca, wraz z dokumentem, który stanowi podstawę do wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub inne dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 15 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 15 niniejszego paragrafu Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  Wyłącza się możliwość potrącenia roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo dotyczącej prac zleconych niniejszą Umową..

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 18 niniejszego paragrafu, 
zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Przedkładający umowę z podwykonawcą lub inny dokument dotyczący podmiotu trzeciego zobowiązany jest, wraz z taka umową lub dokumentem, przedłożyć dokument określający umocowanie osoby do podpisania takiej umowy z podwykonawcą lub innego dokumentu, jeżeli podpisanie zostało dokonane przez osobę działającą na zasadzie pełnomocnictwa lub reprezentacji podmiotu.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 15 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

- Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się, na zasadach określonych w Ustawie Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Ustawie Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.

§ 9

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na  wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonywujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu prac w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosownie zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonywujących czynności o których mowa w ust. 2.

4. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie  realizacji zamówienia:

1) Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktyczne związane z przedmiotem zamówienia opisane w SWZ zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. pół etatu,

2) ilość zatrudnionych osób ma wynosić min. 2 osoby za pomocą których Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia,

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończenia tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających takie zatrudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pracowników, których stosunek pracy ustal przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez  Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

1) sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:

a) przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – załączniku do umowy

b) w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub  podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w ; rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10  października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wykonawca lub podwykonawca w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy oraz przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, będzie zobowiązany do  przedstawienia Zamawiającemu:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów,

Zawierające informację, w tym dane adresowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;

c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych będzie przedkładał Zamawiającemu raport stanu i sposób zatrudnienia ww. osób. Oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia.

6. Oprócz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt. 6) i 7) Zamawiający z tytułu i niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewiązania się z obowiązku wskazanego w § 9 ust. 5 pkt. 1 lit. b) i c) lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie. Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w projekcie umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia.

7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osób lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie.

§ 10

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się Wynagrodzenie, które będzie ustalane na podstawie obmiaru zrealizowanych przez Wykonawcę prac, zgodnie ze stawkami określonymi w ofercie Wykonawcy, tj.:

stawka netto …………… zł/ 1 tonę wbudowanego grysu otoczonego emulsją (słownie: …………………………… zł), cena brutto ……………. zł/ 1 tonę wbudowanego grysu otoczonego emulsją (słownie: …………………………. zł 00/100), w tym podatek VAT 23%. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. W wynagrodzeniu tym zawarte są również wszelkie koszty robót i materiałów niewyspecyfikowanych w Specyfikacji wykonania i odbioru robót a niezbędnych do wykonania całości Przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisów ustawy prawo budowlane.

2. Szacunkowe wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynosi ……… złotych. Kwota ta znajduje zastosowanie wyłącznie w zakresie naliczania kar umownych i nie kreuje po stronie Zamawiającego zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego w jej wysokości, gdyż wynagrodzenie ustala się na zasadach określonych w ust. 1 powyżej z uwzględnieniem zasady określonej w § 1 ust. 4 Umowy.

3. Wyczerpanie kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie niniejszej umowy przed upływem okresu jej trwania, powoduje wygaśnięcie umowy.

§ 11

- Zamawiający wyznacza datę odbioru zleconych robót po wcześniejszym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót.

2. Zakończenie odbioru robót nastąpi w terminie 14 dni roboczych, od momentu zgłoszenia zakończenia, chyba że, zajdą przesłanki określone w ust. 4.

3. Wykonawca w dniu przystąpienia do odbioru zleconych robót przedłoży Zamawiającemu atesty, certyfikaty i aprobaty na zastosowane materiały budowlane.

4. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych.

5. Podpisanie protokołu odbioru robót niewadliwych nastąpi po stwierdzeniu braku wad, w tym po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych w trakcie poprzedniego odbioru.

6. Data podpisania protokołu odbioru robót niewadliwych stanowi termin zakończenia zleconych robót; od tego terminu rozpoczyna bieg okresu gwarancji i rękojmi.

7. Wykonawca będzie oświadczał w protokole, o którym mowa w ust. 5, iż udziela 12-miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przez siebie remont; osoby podpisujące protokół są upoważnione przez Wykonawcę do zaciągania zobowiązań z tytułu gwarancji.

§ 12

1. Rozliczenie zleconych robót będzie następowało na podstawie faktury wystawianej, po podpisaniu przez Przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru robót niewadliwych.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury vat nie później niż w terminie … dni, od daty podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 1.

3. Zapłata będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni, od daty jej doręczenia Zamawiającemu; za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

5. Niezależnie od wymogu sporządzenia protokołu zgodnie z ust. 1 i 2, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana będzie przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających terminowe zapłacenie podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia.

6. Wykonawca dołączy do faktury kopię dowodów potwierdzających terminowe zapłacenie wykonawcy.

§ 13

1. Na wykonane roboty Wykonawca będzie udzielał Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji jakości.

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru albo w okresie gwarancji lub rękojmi istnienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:

1) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, jeżeli wada umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

2) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres…………………………….; informacja będzie jednocześnie określała termin i miejsce oględzin mających na celu stwierdzenie wady; zmiana wymienionego numeru lub adres poczty elektronicznej, nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

4. W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym również ustalony zostanie termin usunięcia wad.

5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone obustronnie podpisanym protokołem.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad powstałych z jego winy, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi także po upływie ich okresu, jeżeli zgłoszenie wad nastąpiło przed upływem tych okresów.

§ 14

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) z tytułu zwłoki w rozpoczęciu lub w wykonaniu robót objętych danym zleceniem– w wysokości 1 % szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki;

2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 1 % szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

3) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  30 % szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 2 umowy,

4) w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 464 ust. 9 ustawy 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605). – w wysokości 20% wysokości wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy;

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy – w wysokości 20% wysokości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy;

6)  z tytułu dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego  w  § 9 ust. 5 pkt. 1) lit. b) i c) w wysokości 1 000,00 zł.

7) z tytułu niezatrudnienia przy realizacji zamówienia ilości osób wymaganej przez Zamawiającego w § 9 ust. 4 pkt. 2 w wysokości 5 000,00 zł.

2.Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakie mogą zostać naliczone na podstawie niniejszej Umowy wynosi 30 % szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.2 umowy. Obciążenie wykonawcy karami umownymi  nie zwalnia Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich pozostające w związku z wykonywanym przedmiotem umowy;

3. Zamawiający ma prawo żądać zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Kary umowne mogą być kumulowane.

§ 15

1. Na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, strony będą zmieniały wysokość stawek wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy („Waloryzacja”). Waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu albo obniżeniu wysokości brutto stawek wynagrodzenia, na zasadach opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu.

2. Żadna ze stron nie będzie uprawniona wystąpić z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji wcześniej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a kolejna waloryzacja nastąpi nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia poprzedniej zmiany.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy w związku ze wzrostem albo obniżeniem cen określonym we wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał („Wskaźnik GUS”) ogłaszanym w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251) każda ze Stron może wystąpić do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o dokonanie Waloryzacji. We wniosku zostanie wskazana nowa wysokość stawki wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem nowej wysokości.

4. Każda ze Stron będzie uprawniona wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji każdorazowo po komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszającym kolejny Wskaźnik GUS.

5. Ewentualna Waloryzacja będzie ustalana przez strony w drodze aneksu do umowy ze skutkiem od dnia opublikowania komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszającego Wskaźnik GUS („Dzień Ustalenia Waloryzacji”).

6. Wnioskowana zmiana stawki wynagrodzenia nastąpi pod warunkiem, iż wartość Wskaźnika GUS ogłoszonego w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wskazywała na wzrost lub spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych o co najmniej 5 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego półrocza („Próg Waloryzacji”).

7. Ewentualna zmiana wysokości stawki wynagrodzenia nastąpi o wielkość stanowiącą połowę (50%) wartości wzrostu albo obniżenia cen określonego we Wskaźniku GUS ogłoszonym w Dniu Ustalania Waloryzacji.

8. Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaźnik GUS ogłoszony w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wartością dodatnią wysokość stawki wynagrodzenia ulegnie zwiększeniu o wielkość wskazaną w ust. 7.

9. Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaźnik GUS ogłoszony w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wartością ujemną wysokość stawki wynagrodzenia ulegnie zmniejszeniu o wielkość wskazaną w ust. 7.

10. Nowa wysokość stawki wynagrodzenia dotyczyć będzie czynności zrealizowanych przez Wykonawcę od miesiąca następującego po Dniu Ustalenia Waloryzacji.

11. Strony ustalają maksymalną wartość obniżenia albo wzrostu wysokości stawki wynagrodzenia w efekcie zastosowania Waloryzacji na poziomie nie większym niż 10 % w stosunku do pierwotnie ustalonej w umowie wysokość stawki wynagrodzenia.

12. Zamiana wysokości stawki wynagrodzenia na podstawie postanowień niniejszego paragrafu zostanie potwierdzona przez zawarcie aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 16

1. Zamawiający na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany wysokości stawki wynagrodzenia określonej w postanowieniach §7 ust. 1 oraz w okresie trwania terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 46, z późn. zm.),

-	jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2. Zmiana wysokości stawek wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 będzie dokonywana według zasad opisanych w ust. 3-9.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 stawka wynagrodzenia ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku od towarów i usług) a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług); w takiej sytuacji stawka wynagrodzenia będzie obejmowała wartość podatku od towarów i usług wynikającą z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 stawka wynagrodzenia, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającej ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte przedmiotem umowy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej tych osób.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 stawka wynagrodzenia, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte przedmiotem umowy.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4 stawka wynagrodzenia, zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte przedmiotem umowy.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 – warunkiem dokonania zmiany stawki wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o dokonanie zmian ze wskazaniem przepisów określających nową stawkę podatku;

2) ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 – warunkiem dokonania zmiany stawki wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o dokonanie zmian wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność zmiany, a w szczególności:

a)  szczegółową kalkulację kosztów zatrudnienia ponoszonych na realizację czynności objętych przedmiotem umowy, obejmującą:

-  imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte przedmiotem umowy wraz ze wskazaniem wielkości ich zaangażowania czasowego w wykonywanie tych czynności na rzecz Zamawiającego, tj. udziału procentowego czynności wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiającego w łącznym czasie czynności tych osób;

- wysokość wynagrodzenia albo wysokość stawki godzinowej osób, o których mowa w tiret pierwszym powyżej i związane z tym obciążenia publicznoprawne lub wysokość zmiany składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne uiszczanych dla osób, o których mowa w tiret pierwszym powyżej będącą konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej lub wysokość zmiany kosztów wynikających z wpłat na pracownicze plany kapitałowe i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z w/w zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,

b) kopie dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę kosztów pracy w kwotach wykazanych w lit. a powyżej.

Na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania czynności objętych przedmiotem umowy oraz określić stopień, w jakim wpływa ona na stawkę wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 wpłynęły na koszt wykonania przez Wykonawcę czynności objętych przedmiotem umowy.

8. Wniosek o dokonanie zmiany stawki wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7:

1) dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 powinien zostać złożony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną ich zmian. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany stawki wynagrodzenia to wówczas strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

2) dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 4 powinien zostać wniesiony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego będącego przyczyną zmian. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian stawki wynagrodzenia to wówczas strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

9. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4 mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

10. Zmiana wysokości stawki wynagrodzenia, w wysokości wskazanej odpowiednio w ust. 4, 5 lub 6, pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawcę w sposób opisany w ust. 8, nastąpi począwszy od zaistnienia zdarzenia, o którym, mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4. Zmiana stawki wynagrodzenia zostanie potwierdzona przez strony poprzez zawarcie aneksu do umowy.

§ 17

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy całości lub w części – według wyboru Zamawiającego, w przypadku, gdy:

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub gdy ogłosi on likwidację lub przekształcenie przedsiębiorstwa;

- zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy, mające wpływ na jego sytuację ekonomiczno – finansową;

- Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiot umowy;

- Wykonawca nie będzie przestrzegał terminów rozpoczęcia lub zakończenia robót na danej drodze powiatowej, z uwzględnieniem terminów, o których mowa w postanowieniach §7 Umowy w szczególności opóźnienie Wykonawcy w odniesieniu do któregokolwiek z terminów realizacji ustalonych zgodnie z § 7 przekracza 7 dni.

- Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części zamówienia. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będzie stopień realizacji zamówienia określony na podstawie odebranych przez Zamawiającego protokolarnie robót niewadliwych.

- Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie miesiąca licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 18

- 1. Umowę niniejszą zawarto na okres 24 tygodni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem postanowień umownych przewidujących jej wcześniejsze wygaśnięcie.

2. W przypadku wyczerpania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie niniejszej umowy przed upływem okresu jej trwania, powoduje wygaśnięcie umowy.

§ 19

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 pzp.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, w zakresie postanowień ujętych w SWZ i złożonej oferty.

3. Przeniesienie przez Wykonawcę praw wynikających z umowy, w szczególności wierzytelności pieniężnych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

4. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	          WYKONAWCA:

..................................... 	   .....................................

………………………………….

Opracowała: A. Spałek