Pruszcz Gdański, dnia 17.06.2024 r.

Znak sprawy:	ZP.271.15.2024

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 14.06.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00367233/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną  pn.: „Wykonanie oznakowania poziomego na drogach Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w 2024 r.”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  1

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom zmianę treści SWZ.

- Zmiana treści SWZ:

- Zamawiający zmienia treść rozdziału 6. IDW Tom I SWZ - termin wykonania zamówienia, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w terminie 
do 110 dni od daty zawarcia umowy, z tym zastrzeżeniem, że etap I zostanie wykonany 
w  terminie maksymalnie 30 dni od daty zawarcia umowy, etap II zostanie wykonany 
w terminie 40 dni od daty wykonania etapu I, zaś etap III zostanie wykonany w terminie 40 dni od daty wykonania etapu II (zgodnie z art. 436 pkt 1 Pzp)”.

- Zamawiający zmienia treść działu II pkt 1 Opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zrealizuje roboty dla etapu I w ciągu maksymalnie 30 dni od daty zawarcia umowy (w ramach kryteriów oceny ofert Wykonawca - chcąc uzyskać dodatkowe punkty - może skrócić termin wykonania I etapu). Dodatkowo Wykonawca powtórzy roboty na wyszczególnionych elementach dwukrotnie (etap II i III), każdorazowo w odstępach 40 dni od poprzednio wykonanej roboty w danym miejscu.”.

- Zamawiający zmienia treść wzoru umowy, gdzie § 7 ust. 17 otrzymuje brzmienie: 
„17. Płatność, w tym płatność częściowa, będzie dokonana przez Zamawiającego i nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.”.

- Załączniki:

Plik w formacie .doc: 15_24 SWZ Tom IV Umowa (wzór) - ZMIENIONY1.doc

Plik w formacie .doc: 15_24 załącznik nr 1- formularz oferty - ZMIENIONY1.doc

Plik w formacie .doc: 15_24 SWZ Tom II - OPZ - ZMIENIONY1.doc

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.06.2024 r

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.