Znak sprawy KBZ.271.2. 3.2023

Specyfikacja

Warunków Zamówienia na

**Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i siecią wod.-kan. na terenie Miasta i Gminy Olkusz**

**ZAMAWIAJĄCY**

Miasto i gmina olkusz

rynek 1, 32-300 olkusz

**tel.:** /032/ 626 01 00 **faks:** /0-32/ 626 02 17

**REGON:** 276258010 **NIP:** 637 19 98 042

**Godziny pracy:** pn. 8:00 – 16:00, wt.-pt. 7:00-15:00

**Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:** <https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz>

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

**Adres poczty elektronicznej:** przetarg@umig.olkusz.pl

Zatwierdził: ....................................................

Olkusz, dnia ……............................................

Spis treści

[Rozdział I – Informacje ogólne 4](#_Toc110429930)

[1. Tryb udzielenia zamówienia 4](#_Toc110429931)

[2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał 4](#_Toc110429932)

[3. Komunikacja w postępowaniu 5](#_Toc110429933)

[4. Wizja lokalna 5](#_Toc110429934)

[5. Podział zamówienia na części 6](#_Toc110429935)

[6. Oferty wariantowe 6](#_Toc110429936)

[7. Katalogi elektroniczne 6](#_Toc110429937)

[8. Umowa ramowa 6](#_Toc110429938)

[9. Aukcja elektroniczna 6](#_Toc110429939)

[10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp 6](#_Toc110429940)

[11. Rozliczenia w walutach obcych 6](#_Toc110429941)

[12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 6](#_Toc110429942)

[13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia 6](#_Toc110429943)

[14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 7](#_Toc110429944)

[15. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania. 7](#_Toc110429945)

[Rozdział II – Wymagania stawiane wykonawcy 8](#_Toc110429946)

[1. Przedmiot zamówienia 8](#_Toc110429947)

[2. Rozwiązania równoważne 18](#_Toc110429948)

[3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy 19](#_Toc110429949)

[4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp 21](#_Toc110429950)

[5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 21](#_Toc110429951)

[6. Termin wykonania zamówienia 21](#_Toc110429952)

[7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 21](#_Toc110429953)

[8. Podstawy wykluczenia 23](#_Toc110429954)

[9. Oświadczenia i dokumenty składane w postepowaniu. 27](#_Toc110429955)

[10. Wymagania dotyczące wadium 34](#_Toc110429956)

[11. Sposób przygotowania ofert 35](#_Toc110429957)

[12. Opis sposobu obliczenia ceny 37](#_Toc110429958)

[Rozdział III – Informacje o przebiegu postępowania 39](#_Toc110429959)

[1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 39](#_Toc110429960)

[2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 41](#_Toc110429961)

[3. Termin związania ofertą 42](#_Toc110429962)

[4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 42](#_Toc110429963)

[5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 44](#_Toc110429964)

[6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 44](#_Toc110429965)

[7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 46](#_Toc110429966)

# Rozdział I – Informacje ogólne

## Tryb udzielenia zamówienia

* 1. Wartość zamówienia **przekracza** próg unijny określony na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp lub ustawą oraz aktów wykonawczych do Pzp.
	2. Zamówienie udzielone zostanie w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy Pzp.
	3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 - 4 ustawy Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
	4. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postepowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.
	5. Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Wstępnej Promesy dot. dofinansowania inwestycji z powyższego Programu.
	6. Zamówienie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

## Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał

1. **Wykonawcą** jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
3. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
4. spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,
5. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1,4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
6. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie,
7. złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W takim przypadku:

* 1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
	2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
* postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
* wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
* ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
	1. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
1. Potencjał podmiotu trzeciego

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1,4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie.

1. Podwykonawstwo

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić w ofercie i w JEDZ w części II Sekcja D.

## Komunikacja w postępowaniu

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz> zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.

## Wizja lokalna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

***Uwaga:
W celu prawidłowego oszacowania zakresu prac i kosztów ich realizacji, a także sposobu organizacji robót, zaleca się zapoznanie z terenem objętym przedmiotowym zamówieniem. Niedokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty.***

## Podział zamówienia na części

Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 14 części. Tym samym Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w następujący sposób:

* + 1. Wykonawca robót budowlanych może złożyć ofertę na wszystkie części dotyczące robót budowlanych tj. części od I – XIII.
		2. Wykonawca pełniący funkcję Inwestora Zastępczego może złożyć ofertę tylko na jedną część tj. część XIV.

***Uwaga:***

***Wykonawca składający ofertę na części od I do XIII nie może złożyć oferty na część XIV i analogicznie Wykonawca składający ofertę na część XIV nie może złożyć oferty na części od I-XIII.***

## Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

## Katalogi elektroniczne

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

## Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.

## Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227–238 ustawy Pzp.

## Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

## Rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

## Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

## Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

* 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olkusz, Rynek, 32-300 Olkusz;
	2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu jest Jarosław Cieślik, Rynek 1, pok. 209, 32-300 Olkusz, tel. 32 6260209, mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl;
	3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. *„Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i siecią wod.-kan. na terenie Miasta i Gminy Olkusz”;*
	4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
	5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
	6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
	7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
	8. posiada Pani/Pan:
		+ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
		+ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
		+ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO \*\*;
		+ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
	9. nie przysługuje Pani/Panu:
		+ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
		+ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
		+ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	10. na podstawie art. 75 i art. 19 ust. 3 ustawy Pzp oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) [ Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.]:
		+ w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 w/w rozporządzenia (RODO) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
		+ wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 w/w rozporządzenia (RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ustawy Pzp).

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# Rozdział II – Wymagania stawiane wykonawcy

## Przedmiot zamówienia

1. **Przedmiot zamówienia stanowi:**

**„Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i** **siecią wod. – kan. na terenie Miasta i Gminy Olkusz”** obejmująca kompleksową modernizację sieci dróg położnych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Olkusz, z podziałem na następujące części:

***CZĘŚĆ I – ul. Baczyńskiego***

Zadanie 1 Przebudowa ul. Baczyńskiego w Olkuszu, zgodnie dokumentacją projektową – dł. ok. 0,351 km,

Zadanie 2 Przebudowa sieci wodociągowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” - dł. ok. 0,086 km,

***CZĘŚĆ II – ul. Orzeszkowej***

Zadanie 1 Przebudowa ul. Orzeszkowej w Olkuszu, zgodnie z dokumentacją projektową - odcinek środkowy i końcowy

Zadanie 2 Przebudowa sieci wodociągowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” - dł. ok. 0,175 km,

***CZĘŚĆ III – ul. Nullo***

Zadanie 1 Przebudowa ul. Nullo w Olkuszu (od ul. Słowackiego do ul. Polnej), zgodnie z dokumentacją projektową - dł. ok. 0,290 km,

Zadanie 2 Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w formule „zaprojektuj i wybuduj” - dł. ok. 0,198 km,

***CZĘŚĆ IV - ul. Kolberga***

Zadanie 1 Przebudowa ul. Kolberga w Olkuszu w formule „zaprojektuj i wybuduj” - dł. ok. 0,270 km

Zadanie 2 Przebudowa sieci wodociągowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” - dł. ok. 0,102 km,

***CZĘŚĆ V*** *–* ***ul. Dąbrowskiego***

Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Olkuszu w formule „zaprojektuj i wybuduj” - dł. ok. 0,162 km,

***CZĘŚĆ VI - Oś. Pomorzany***

Zadanie 1 Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pomorzany: ul. Pomorska, ul. Gwarków  i ul. Stary Olkusz wraz z przebudową dróg, zgodnie z dokumentacją projektową,

Zadanie 2 Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV oświetlenia drogowego w ul. Gwarków, zgodnie z dokumentacją projektową - dł. ok. 0,050 km;

***CZĘŚĆ VII - ul. Armii Krajowej***

Zadanie 1 Przebudowa ul. Armii Krajowej, zgodnie z dokumentacją projektową (Etap 2) – dł. ok. 0,246 km,

Zadanie 2 Przebudowa ul. Armii Krajowej wraz z sięgaczami w formule „zaprojektuj

i wybuduj”,

Zadanie 3 Modernizacja sieci wodociągowej (dł. ok. 0,194 km) oraz kanalizacji sanitarnej

i deszczowej w zakresie remontu ok. 20 studzienek w formule „{ zaprojektuj

i wybuduj”,

***CZĘŚĆ VIII - ul. Rabsztyńska i ul. Sikorka***

Zadanie 1 Przebudowa ul. Rabsztyńskiej w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dł. ok.

 0,700 km,

Zadanie 2 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Rabsztyńska i ul. Sikorka

 w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dł. ok. 0,196 km,

Zadanie 3 Przebudowa ul. Sikorka w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dł. ok. 0,960 km,

***CZĘŚĆ IX - ul. Leśna w Osieku***

Zadanie 1 Przebudowa ul. Leśnej w Osieku w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dł. ok.

 0,490 km;

Zadanie 2 Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej w Osieku, zgodnie z dokumentacją projektową,

***CZĘŚĆ X******- ul. Akacjowa w Żuradzie***

 Budowa drogi w ul. Akacjowej w Żuradzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” –

dł. ok. 0,350 km,

***CZĘŚĆ XI - droga w Olewinie***

Zadanie 1 Przebudowa drogi na działce nr ew. 684 w Olewinie w formule „zaprojektuj

 i wybuduj” – dł. ok. 0, 215 km,

Zadanie 2 Przebudowa sieci wodociągowej w Olewinie w formule „zaprojektuj i wybuduj” –

 dł. ok. 0,192 km,

**CZĘŚĆ XII** ***- Oświetlenie ulic: Jurajska, Polne Wzgórza, Spacerowa, Widokowa, Zamkowa, Na Skraju, Skalista***

 Budowa odcinków sieci oświetlenia ulicznego (sieć elektroenerg. do 1 kV) w ramach zadania pn.: „Projekt oświetlenia ulicznego ulic: Jurajska, Polne Wzgórza, Spacerowa, Widokowa, Zamkowa, Na Skraju, Skalista”

 **CZĘŚĆ XIII *Sieć elektroenergetyczna – ul. Krucza Góra***

 Budowa sieci elektroenerg. Do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym ul. Krucza Góra

 **CZĘŚĆ XVI** ***Inwestor Zastępczy***

 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego z funkcją Inspektora Nadzoru dla inwestycji „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z  oświetleniem i siecią wod.-kan. na terenie miasta i gminy Olkusz” – CZĘŚCI I-XIII.

1. **Wspólny Słownik Zamówień:**

**CPV: główny**

45233140-2 Roboty drogowe

**CPV: dodatkowe**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia jest** wykonanie robót budowlanych w ramach planowanej Inwestycji pn. **„Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i siecią wod.-kan. na terenie miasta i gminy Olkusz”** na podstawie posiadanych przez Zamawiającego aktualnych zgłoszeń robót budowlanych, pozwoleń na budowę oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Ponadto przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inwestora Zastępczego z funkcją Inspektora Nadzoru nad Częścią I – XIII inwestycji.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 14 części. Części od I-XIII obejmują roboty budowlane w obrębie jednej drogi lub kompleksu dróg i podzielone są na zadania. Część XIV dotyczy wyłonienia Wykonawcy na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego z funkcją Inspektora Nadzoru nad inwestycją  *„Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i siecią wod.-kan. na terenie miasta i gminy Olkusz”* – CZĘŚCI I-XIII.

**W zakres prac wchodzi w szczególności:**

**CZĘŚĆ I - UL. BACZYŃSKIEGO**

* + - ***Zadanie 1 - Przebudowa ul. Baczyńskiego w Olkuszu zgodnie z dokumentacją projektową - dł. ok. 0,351 km.***
* przebudowa drogi ul. Baczyńskiego,
* przebudowa sąsiednich dróg wraz z parkingami,
* budowa ciągu pieszo-rowerowego,
* przebudowa chodników,
* budowa miejsc postojowych,
* budowa kanalizacji deszczowej,
* budowa oświetlenia ulicznego,
* budowa kanału technologicznego.
	+ - ***Zadanie 2 - Przebudowa sieci wodociągowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” - dł. ok. 0,086 km.***
* przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o zgłoszenie robót,
* przebudowa sieci po trasie istniejącego wodociągu,
* całość prac należy wykonać zgodnie z PFU i OPZ.

**CZĘŚĆ II - UL. ORZESZKOWEJ**

* + - ***Zadanie 1 - Przebudowa ul. Orzeszkowej w Olkuszu zgodnie z dokumentacją projektową – odcinek środkowy i końcowy.***
* przebudowa jezdni drogowej ul. Orzeszkowej oraz odcinków dróg wewnętrznych,
* przebudowa i budowa zatok postojowych dla samochodów osobowych,
* przebudowa i budowa zatok postojowych dla autobusów,
* przebudowa zjazdu,
* przebudowę chodników dla pieszych, budowę barierek i poręczy dla pieszych przy chodnikach w pobliżu skarp,
* przebudowa odwodnienia drogi (wpusty deszczowe i przykanaliki),
* przebudowa terenów zielonych,
* przebudowa włączeń dróg bocznych do ul. Orzeszkowej.
	+ - ***Zadanie 2 – Przebudowa sieci wodociągowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” - dł. ok. 0,175 km.***
* przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o zgłoszenie robót,
* przebudowa sieci wodociągowej po trasie istniejącego wodociągu,
* całość prac należy wykonać zgodnie z PFU i OPZ.

**CZĘŚĆ III - UL. NULLO**

* + - ***Zadanie 1 - Przebudowa ul. Nullo w Olkuszu (od ul. Słowackiego do ul. Polnej) zgodnie z dokumentacją projektową – dł. ok. 0,290 km.***
* przebudowa jezdni drogowej,
* przebudowa chodników,
* przebudowa zjazdów indywidualnych,
* przebudowa włączenia drogi bocznej do ulicy Nullo.
	+ - ***Zadanie 2 – Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w formule „zaprojektuj i wybuduj” - dł. ok. 0,198 km.***
* przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o zgłoszenie robót.
* przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami po istniejącej trasie,
* całość prac należy wykonać zgodnie z PFU i OPZ.

**CZĘŚĆ IV – UL. KOLBERGA**

* + - ***Zadanie 1 - Przebudowa ul. Kolberga w Olkuszu w formule „zaprojektuj i wybuduj” - dł. ok. 0,270 km.***
* opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,
* przebudowa jezdni drogowej,
* przebudowa chodnika,
* wykonanie miejsc parkingowych,
* likwidacja miejsc parkingowych na skrzyżowaniu z ul. Ściegiennego,
* przebudowa miejsc parkingowych i zatoki autobusowej (w przypadku technicznych możliwości),
* wymiana i regulacja studni, regulacja skrzynek zaworowych i wpustów deszczowych z wymianą zwieńczeń żeliwnych na nowe,
* całość prac należy wykonać zgodnie z PFU i OPZ.
	+ - ***Zadanie 2 – Przebudowa sieci wodociągowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” - dł. ok. 0,102 km.***
* przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o zgłoszenie robót,
* przebudowa sieci wodociągowej po trasie istniejącej sieci,
* całość prac należy wykonać zgodnie z PFU i OPZ.

**CZĘŚĆ V - UL. DĄBROWSKIEGO**

 ***Przebudowa ul. Dąbrowskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” - dł. ok. 0,162 km.***

* opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,
* przebudowa jezdni drogowej z kostki brukowej,
* wykonanie poboczy z kostki brukowej,
* wykonanie kontra pasa dla rowerów,
* dostosowanie istniejących wjazdów na posesje z kostki brukowej do nawierzchni drogi,
* wymiana i regulacja studni, regulacja skrzynek zaworowych i wpustów deszczowych z wymianą zwieńczeń żeliwnych na nowe,
* wykonanie cieku z kostki brukowej brzegowanego krawężnikiem najazdowym,
* wymiana istniejącego kabla elektrycznego na całym odcinku drogi wraz z wymianą 6 szt. słupów z oprawą LED,
* całość prac należy wykonać zgodnie z PFU i OPZ.

**CZĘŚĆ VI – OS. POMORZANY**

* + - ***Zadanie 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pomorzany: ul.*** ***Pomorska, ul. Gwarków i ul. Stary Olkusz wraz z przebudową dróg zgodnie z dokumentacją projektową.***
* budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic: Pomorska, Gwarków i Stary Olkusz,
* odtworzenie nawierzchni jezdni drogi bitumicznej,
* odtworzenie nawierzchni chodników z betonu asfaltowego, kostki brukowej, płyty prefabrykowanej,
* odtworzenie nawierzchni parkingów z betonu asfaltowego i kostki brukowej,
* odtworzenie nawierzchni terenów zielonych na osiedlu Pomorzany.
	+ - ***Zadanie 2 - Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4kV oświetlenia drogowego w ul. Gwarków zgodnie z dokumentacją projektową – dł. ok. 0,050 km.***
* budowa linii kablowej zasilającej oświetlenie uliczne,
* zabudowa 1 szt. słupa oświetleniowego z fundamentem i oprawą LED.

**CZĘŚĆ VII - UL. ARMII KRAJOWEJ**

* + - ***Zadanie 1 - Przebudowa ul. Armii Krajowej zgodnie z dokumentacją projektową (Etap 2) – dł. ok. 0,246 km.***
* przebudowa jezdni drogowej,
* przebudowa istniejących zjazdów,
* budowa wpustów deszczowych połączonych z istniejącym kolektorem deszczowym za pomocą przykanalików wpiętych do istniejących studni rewizyjnych.
	+ - ***Zadanie 2 - Przebudowa ul. Armii Krajowej wraz z sięgaczami w formule „zaprojektuj i wybuduj”***
* opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,
* wymiana nawierzchni jezdni bitumicznej,
* wymiana krawężników,
* wymiana chodników,
* wymiana nawierzchni placu i rozjazdu,
* przebudowa chodnika,
* budowa miejsc parkingowych,
* regulacja studni i wpustów deszczowych,
* całość prac należy wykonać zgodnie z PFU i OPZ.
	+ - ***Zadanie 3 - Modernizacja sieci wodociągowej (dł. ok. 0,194 km) oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zakresie remontu ok. 20 studzienek w formule „zaprojektuj i wybuduj”.***
* przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o zgłoszenie robót,
* przebudowa sieci wodociągowej po trasie istniejącej sieci,
* remont sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w zakresie studzienek kanalizacyjnych,
* całość prac należy wykonać zgodnie z PFU i OPZ.

**CZĘŚĆ VIII - UL. RABSZTYŃSKA I UL. SIKORKA**

* + - ***Zadanie 1 - Przebudowa ul. Rabsztyńskiej w formule „zaprojektuj i wybuduj” – odcinek początkowy - dł. ok. 0,700 km.***
* opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,
* frezowanie nawierzchni asfaltowej,
* wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwa ścieralna,
* wymiana krawężników,
* wymiana nawierzchni z kostki brukowej,
* regulacja studni, wpustów deszczowych i zasuw wodociągowych,
* budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Rabsztyńskiej do ul. Zielonej,
* budowa skrzyżowania z ul. Zieloną,
* całość prac należy wykonać zgodnie z PFU i OPZ.
	+ - ***Zadanie 2 – Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Rabsztyńska i ul. Sikorka, w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dł. ok. 0,196 km.***
* przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o zgłoszenie robót,
* przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami po istniejącej trasie,
* całość prac należy wykonać zgodnie z PFU i OPZ.
	+ - ***Zadanie 3 - Przebudowa ul. Sikorka w formule „zaprojektuj i wybuduj” – odcinek środkowy - dł. ok. 0,960 km.***
* opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,
* frezowanie nawierzchni asfaltowej,
* wykonanie nawierzchni asfaltowej – warstwa ścieralna i wiążąca,
* wymiana krawężników,
* wymiana nawierzchni z kostki brukowej,
* przełożenie kostki w 2 zatokach autobusowych,
* likwidacja przełomu,
* regulacja studni i wpustów deszczowych,
* całość prac należy wykonać zgodnie z PFU i OPZ.

**CZĘŚĆ IX – UL. LEŚNA W OSIEKU**

* + - ***Zadanie 1 - Przebudowa ul. Leśnej w Osieku w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dł. ok. 0,490 km.***
* opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,
* przebudowa jezdni drogi,
* dostosowanie i wykonanie zjazdów do istniejących zabudowań,
* zapewnienie odprowadzenia wody z drogi,
* całość prac należy wykonać zgodnie z PFU i OPZ.
	+ - ***Zadanie 2 -*** ***Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej w Osieku zgodnie z dokumentacją projektową.***
* montaż fundamentów, słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi,
* wykonanie wykopu pod kabel,
* wykonanie przejścia pod drogą i wjazdami,
* układanie rur ochronnych,
* układanie kabla nN oświetleniowego,
* wykonanie połączeń i pomiarów,
* ochrona od porażeń i ochrona przepięciowa,
* uziemienie.

**CZĘŚĆ X – UL. AKACJOWA W ŻURADZIE**

 ***Budowa drogi w ul. Akacjowej w Żuradzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dł. ok. 0,350 km***

* opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,
* przebudowa jezdni drogi,
* dostosowanie i wykonanie zjazdów do istniejących zabudowań,
* zapewnienie odprowadzenia wody z drogi,
* zagospodarowanie terenów zieleni,
* całość prac należy wykonać zgodnie z PFU i OPZ.

**CZĘŚĆ XI – DROGA W OLEWINIE**

* + - ***Zadanie 1- Przebudowa drogi na działce nr ewid. 684 w Olewinie w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dł. ok. 0,215 km.***
* opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,
* przebudowa jezdni drogi,
* zapewnienie odprowadzenia wody z drogi,
* zagospodarowanie terenów zieleni,
* całość prac należy wykonać zgodnie z PFU i OPZ.
	+ - ***Zadanie 2 – Przebudowa sieci wodociągowej w Olewinie w formule „zaprojektuj i wybuduj” – dł. ok. 0,192 km.***
* przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o zgłoszenie robót,
* przebudowa sieci wodociągowej po trasie istniejącej sieci wraz z montażem hydrantów ppoż, i innych elementów,
* całość prac należy wykonać zgodnie z PFU i OPZ.

**CZĘŚĆ XII – OŚWIETLENIE ULIC: JURAJSKA, POLNE WZGÓRZA, SPACEROWA, WIDOKOWA, ZAMKOWA, NA SKRAJU, SKALISTA**

 ***Budowa odcinków sieci oświetlenia ulicznego (sieć elektroenerg. do 1 kV) w ramach zadania pn: „Projekt oświetlenia ulicznego ulic: Jurajska, Polne Wzgórza, Spacerowa, Widokowa, Zamkowa, Na Skraju, Skalista” zgodnie z dokumentacją projektową.***

* montaż fundamentów, słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi,
* montaż szafki oświetleniowej,
* podłączenie do sieci energetycznej,
* wykonanie wykopu pod kabel,
* wykonanie przejścia pod drogą i wjazdami
* układanie rur ochronnych,
* układanie kabla nN oświetleniowego,
* wykonanie połączeń i pomiarów,
* ochrona od porażeń i ochrona przepięciowa,
* uziemienie.

**CZĘŚĆ XIII – SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA - UL. KRUCZA GÓRA**

***Budowa sieci elektroenergetycznej do 1KV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Krucza Góra zgodnie z dokumentacją projektową.***

* montaż fundamentów, słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi,
* montaż szafki oświetleniowej,
* podłączenie do sieci energetycznej,
* wykonanie wykopu pod kabel,
* wykonanie przejścia pod drogą i wjazdami,
* układanie rur ochronnych,
* układanie kabla nN oświetleniowego,
* wykonanie połączeń i pomiarów,
* ochrona od porażeń i ochrona przepięciowa,
* uziemienie.

**CZĘŚĆ XIV – INWESTOR ZASTĘPCZY**

***Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego*** ***z funkcją Inspektora Nadzoru dla inwestycji „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i siecią wod.-kan. na terenie miasta i gminy Olkusz” – CZĘŚCI I-XIII.***

Podstawowe obowiązki Inwestora Zastępczego z funkcją Inspektora Nadzoru obejmują m.in.

* reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, [przepisami](https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16796118_art(25)_1?pit=2022-12-19) oraz zasadami wiedzy technicznej,
* sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
* sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i  przekazywanie ich do użytkowania,
* potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Szczegółowy wykaz obowiązków i zakres czynności Inwestora Zastępczego z funkcją Inspektora Nadzoru dla inwestycji określono w załączniku nr 5.1 – 5.14 do SWZ – wzór umowy oraz w Załączniku nr 2 do umowy.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy (dla każdej z części), załącznik nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja projektowa i Program funkcjonalno-użytkowy.**

**Uwaga: W związku z faktem, iż zamówienie objęte jest zasadami i warunkami Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Wstępnej Promesy dot. dofinansowania inwestycji z powyższego Programu, Zamawiający zaprosi do zawarcia umów Wykonawców, którzy zostali wyłonieni do wykonania poszczególnych części Inwestycji, po ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania na całość Inwestycji (tj. na wszystkie Części objęte tą Inwestycją), o ile nie nastąpi wcześniej unieważnienie postępowania.**

Wykonawca prac jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż po zakończeniu realizacji zadania, droga będzie uwzględniać niezbędne warunki do korzystania z niej przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wykonawca zadania jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót zlecić nadzory właścicielom sieci uzbrojenia terenu zgodnie z pismami tychże gestorów tj. PSG, Orange, PWiK Olkusz, Tauron, Wody Polskie itd. oraz wykonać dokumentację powykonawczą dla ww. właścicieli zgodnie z wymaganiami gestora danej sieci. Koszty wymienione powyżej należy ująć w kosztach ogólnych bez dodatkowych wyliczeń.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu oraz zgodnego z nim oznakowania dróg na czas prowadzenia robót.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego oraz dofinansowaniem przyznanym na mocy umowy o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy udzielonej przez

Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Gwarancja i rękojmia**

Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy (CZĘŚCI od I – XIII) – min. 48 miesięcy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych dla danej części.

## Rozwiązania równoważne

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp należy rozumieć je jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i w załącznikach do SWZ, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 us.t 1 pkt 2) i ust. 3 PZP), obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ (w tym w załącznikach do SWZ). Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania (SWZ i załącznikach do niej). W myśl art. 101 ust. 6 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1) PZP) jest obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego.

## Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy

**Dla CZĘŚCI od I do XIII:**

Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj**. osób wykonujących prace ręczne.**

Obowiązek zatrudnienia wyżej wymienionych osób dotyczy Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy.

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedłożył Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, dot. liczby osób zatrudnionych lub które zostaną zatrudnione na umowę o pracę do wykonywania prac ręcznych w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

* + - 1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
	1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
	2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
	3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
		+ 1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
		1. **oświadczenie Wykonawcy** lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk zatrudnionych pracowników, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
		2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy PZP oraz RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;
		3. **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS**, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
		4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,** zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 143e) oraz RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.
			1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
			2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
			3. W przypadku trzykrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 3, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

**CZĘŚĆ XIV**

Zamawiający nie określa wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

## Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

## Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

## Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w następującym terminie:

**CZĘŚĆ I**  **do 245 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

**CZĘŚĆ II** **do 458 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

**CZĘŚĆ III** **do 123 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

**CZĘŚĆ IV** **do 458 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

**CZĘŚĆ V** **do 245 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

**CZĘŚĆ VI** **do 458 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

**CZĘŚĆ VII** **do 458 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

**CZĘŚĆ VIII** **do 458 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

**CZĘŚĆ IX** **do 458 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

**CZĘŚĆ X** **do 458 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

**CZĘŚĆ XI** **do 458 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

**CZĘŚĆ XII** **do 123 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

**CZĘŚĆ XIII** **do 123 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

**CZĘŚĆ XIV** **do 458 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem § 2 ust. 1 – ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 5.14 do SWZ)**

***Szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia dla każdej z części określa załącznik nr 1 do umowy – Zbiorczy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy dla całej inwestycji.***

## Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu **dotyczące:**

1. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.**

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

1. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów**

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

 Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

1. **zdolności technicznej lub zawodowej:**

a) wiedzy i doświadczenia

 Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

**Dla CZĘŚCI od I – do XI**

Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 **Dla CZĘŚCI od XII-XIII**

Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

**Dla CZĘŚCI XIV**

Zamawiający wymaga dysponowania:

 - osobą odpowiedzialną za nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją przedmiotu zamówienia, posiadającą co najmniej 5 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika/ Koordynatora Projektu lub Inżyniera Kontraktu przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji, obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont drogi, o wartości 1 500 000,00 zł, **która będzie pełniła funkcję Koordynatora/Kierownika Zespołu**

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i posiadającą co najmniej 5 – letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę drogi o wartości robót budowlanych co najmniej 1 500 000,00 zł, która będzie pełniła **funkcję inspektora nadzoru branży drogowej**

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnychlub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i posiadającą co najmniej 3 – letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej jw., która będzie **pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego (branża sanitarna)**

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i posiadającą co najmniej 3 – letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej jw., która będzie pełniła **funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego (branża elektryczna)**

**UWAGA**: ***Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez tą samą osobę. Zamawiający
dopuszcza łączenie funkcji koordynatora/Kierownika Zespołu wyłącznie z funkcją inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej.***

Pojęcie budowa/przebudowa/rozbudowa należy rozumieć tak, jak w ustawie Prawo budowlane.

*Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646 , z późn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.*

## Podstawy wykluczenia

* 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1., tj.:
1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
	1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
	2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
	3. o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
	4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
	5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
	6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
	7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
	8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
		* lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo -akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
	1. Ponadto zgodnie z art. 109 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1, art. 109 ust.1 pkt 4, art. 109 ust.1 pkt 5, art. 109 ust.1 pkt 7, art. 109 ust.1 pkt 8, art. 109 ust.1 pkt. 10 ustawy Pzp, tj.:
7. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności procedury (art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp);
8. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (podstawa prawna wykluczenia art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp);
9. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (podstawa prawna wykluczenia art. 109 ust. 1 pkt 5 Pzp);
10. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna wykluczenia art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp);
11. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; (podstawa prawna wykluczenia art. 109 ust. 1 pkt 8 Pzp);
12. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (podstawa prawna wykluczenia art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp).
	1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie:
		* 1. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj:
	2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
	3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
	4. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

 2. art. 5 k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających, w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie, które ustanawiają zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, tj. będącego:

1. obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
2. osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
3. osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:
	* obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
	* osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

Zamawiający wskazuje, że w zakresie przesłanki wykluczenia, o której mowa w pkt 1) powyżej Wykonawca składa oświadczenie w Części III Sekcja D JEDZ „Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym”.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia.

* 1. **Samooczyszczenie** - w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2–5 i 7-10 ustawy Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił **łącznie** następujące przesłanki:
	2. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
	3. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;
	4. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
2. zreorganizował personel,
3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.

## Oświadczenia i dokumenty składane w postepowaniu.

1. **DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ**
	* + 1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności **w formie elektronicznej,** podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. **Wzór formularza ofertowego określa załącznik nr 1 do SWZ.**
			2. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia **„JEDZ”,** sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2) SWZ *(strona 30-33).*
			3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia następujących części JEDZ:

Część II sekcja A
z wyłączeniem wiersza dotyczącego informacji czy Wykonawca jest zakładem pracy chronionej;

Część II Sekcja B;

Część II Sekcja C;

Część II Sekcja D;

Część III Sekcja A;

Część III Sekcja B;

Część III Sekcja C;

Część III Sekcja D;

Część IV Sekcja **α** (ALFA) -na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdz. II podrozdziale 7 – Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α ), bez wypełnienia poszczególnych Sekcji A, B, C i D

JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na platformie zakupowej w miejscu zamieszczenia niniejszej SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ.

* + - 1. **Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie - Załącznik Nr 3 i 9 do SWZ** (oświadczenie składa: Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby). Oświadczenie to przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
			2. Wykonawca składa JEDZ pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
			3. JEDZ sporządza **odrębnie:**
* wykonawca
* każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
* podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.
	+ - 1. Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ:
* przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową <https://espd.uzp.gov.pl/> lub
* za pośrednictwem innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
	+ - 1. Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/\_\_data/assets/pdf\_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf

* + - 1. Celem ułatwienia wykonawcy sporządzenia JEDZ zamawiający przygotował formularz JEDZ (załącznik nr 2 do SWZ), w formacie pliku XML, który zamieścił na Platformie. Formularz JEDZ, wstępnie przygotowany przez zamawiającego, zawiera tylko pola wskazane przez zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie stosownym do wymagań określonych przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisania ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia.
			2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D JEDZ, w tym, jeśli jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.
			3. Do oferty wykonawca załącza również:
1. **Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)**
* Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
* W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.

**Wymagana forma:**

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Gdy zostało wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca:

* jako dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument,
* jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca tj. odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.

1. **Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej), o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (jeżeli dotyczy), z którego wynika, jaki zakres pracy wykonują poszczególni Wykonawcy**

 **Wymagana forma:**

 Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.

Uwaga:

Zgodnie z art.117 ust. 2 ust. 3 ustawy Pzp:

- Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

1. **Zobowiązanie podmiotu trzeciego *(jeżeli dotyczy)***

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

* zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
* sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
* czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

**Wymagana forma:**

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.

 **d)** **Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy)**

 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.

 **Wymagana forma:**

Wykaz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

**e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa** – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

 **Wymagana forma:**

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

 **f) Wadium**

 **Wymagana forma:**

* Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
* Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.
	+ 1. **DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE**

**Wykaz podmiotowych środków dowodowych**

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

* + 1. **W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:**
1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2. informacja z **Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. odpisu lub informacji z **Krajowego Rejestru Sądowego** lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku gdy Wykonawca nie poda danych umożliwiających Zamawiającemu samodzielne pobranie dokumentu);
4. **Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (zawartych w JEDZ)**, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – wzór stanowi załącznik
nr 10 do SWZ.
5. zaświadczenia właściwego **naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
6. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
	* 1. **W celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej.**

a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ dla części I-XIII lub załącznik nr 6a do SWZ dla części XIV.

 **Dokumenty podmiotów zagranicznych.**

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 litera b (strona 24) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
2. zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 litera d (strona 24), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w 2).1 litera e (strona 18), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 2).1 litera c (strona 18)– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
	1. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
	2. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokument, o którym mowa w pkt. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty powinny zostać wystawione przy odpowiednim zastosowaniu terminów ważności, tj. w zależności nie wcześniej niż **6 miesięcy** lub nie wcześniej niż **3 miesiące** przed ich złożeniem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

3) W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 2) należy załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności oraz (2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, dokumenty potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składnia ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - **odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki**.

 4) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

## Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium:

**w kwocie 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) – dla CZĘŚCI I**

**w kwocie 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) – dla CZĘŚCI II**

**w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) – dla CZĘŚCI III**

**w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) – dla CZĘŚCI IV**

**w kwocie 15.000,00 zł (słownie:** **piętnaście tysięcy złotych) – dla CZĘŚCI V**

**w kwocie 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) – dla CZĘŚCI VI**

**w kwocie 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) – dla CZĘŚCI VII**

**w kwocie 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) – dla CZĘŚCI VIII**

**w kwocie 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) – dla CZĘŚCI IX**

**w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) – dla CZĘŚCI X**

**w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) – dla CZĘŚCI XI**

**w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) – dla CZĘŚCI XII**

**w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – dla CZĘŚCI XIII**

**w kwocie 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) – dla CZĘŚCI XIV**

1. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Bank Pekao S.A., numer rachunku 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
4. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
5. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
* nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Olkusz, Rynek1, 32-300 Olkusz,
* określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
* kwotę gwarancji/poręczenia,
* termin ważności gwarancji/poręczenia,
* zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
1. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
2. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

## Sposób przygotowania ofert

1. Oferta powinna być:
	1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
	2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/),
	3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (**opcja rekomendowana** przez[**platformazakupowa.pl**](https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin)) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 **Formularza składania oferty lub wniosku** (po kliknięciu w przycisk **Przejdź do podsumowania**).

1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
2. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:
	1. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
3. przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
4. pełnomocnictwa - mocodawca.
5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.
6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
9. Wykonawca, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
10. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że oferta podlegać będzie odrzuceniu.
11. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
12. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**
15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
16. .zip
17. .7Z
18. Wśród formatów powszechnych a **NIE wskazanych** w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
19. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
20. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
21. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
22. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
23. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
24. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
25. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
26. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
27. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

## Opis sposobu obliczenia ceny

**Dla CZĘŚCI od I-XIII**

1. W druku formularza ofertowego – **załącznik nr 1 do SWZ** należy podać ryczałtową cenę oferty brutto, która musi określać całkowitą wycenę wykonania przedmiotu zamówienia. Dodatkowo w częściach inwestycji, w których konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej, należy z ww. wynagrodzenia brutto wyodrębnić i wpisać w formularzu ofertowym wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej przy zastosowaniu zasad opisanych w formularzu ofertowym.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikającą z dokumentacji projektowej, a także ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i Programu funkcjonalno-użytkowego oraz zawierać koszty dodatkowe, takie jak:
3. koszty zagospodarowania placu budowy,
4. koszty zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,
5. koszty zużycie wody i energii,
6. koszty zabezpieczenia robót pod względem BHP,
7. koszty prób i badania wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
8. koszty oznakowania,
9. koszty wyłączenia mediów,
10. koszty umowy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonaniem przedmiotu umowy,
11. koszty związane z odbiorami wykonanych robót,
12. koszty przyłączenia budynku do sieci
13. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej
14. odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia w/w robót,
15. koszty obsługi geodezyjnej budowy,
16. koszty nadzoru właścicieli i użytkowników uzbrojenia technicznego, oraz koszty ewentualnych zabezpieczeń dodatkowych i robót, zaleconych przez tychże właścicieli i użytkowników w trakcie prowadzenia robót,
17. koszty opłat za składowisko ziemi i gruzu.

oraz wszelkie inne usługi własne i obce niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

1. Przedmiary robót stanowią dodatkowe informację dla Wykonawcy do obliczenia ceny ofertowej.
2. Cena oferty musi uwzględnić wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w miejscu realizacji zadania o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu (dla każdej z części od I-XIII w ilości, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy).
3. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
4. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, iż materiały oraz środki techniczne niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Wszelkie skutki finansowe niewłaściwego obliczenia ceny dla przedstawionej oferty, w szczególności wynikające z niej uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę. Od wykonawców wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania.
6. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
7. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
8. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
9. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
10. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
11. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
12. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.
13. Miejsce odwozu gruzu i ziemi Wykonawca ustali we własnym zakresie. Na etapie realizacji Wykonawca musi okazać się dokumentami potwierdzającymi sposób i miejsce zagospodarowania gruzu i ziemi. W zakresie tym należy uwzględnić przepisy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.
14. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich brutto. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy płatne będzie w częściach, których wysokość wraz ze szczegółowym wykazem prac określa zbiorczy harmonogram rzeczowo-finansowy zaakceptowany przez Zamawiającego.

**Dla CZĘŚCI XIV:**

* 1. W druku formularza ofertowego – **załącznik nr 1a do SWZ** należy podać ryczałtową cenę oferty brutto, która musi określać całkowitą wycenę wykonania przedmiotu zamówienia.
	2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty oraz wszelkie ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
	3. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
	4. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek:
1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

6) Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich brutto. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# Rozdział III – Informacje o przebiegu postępowania

## Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej.
2. Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami:
3. w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Ewelina Zub – Sokalska, Agnieszka Czarnota - Stach

tel. 32 6260159,

1. w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:

Sławomir Kocjan, Mariola Graczyk

tel. 32 626 02 15

1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

1. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania strony [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetarg@umig.olkusz.pl **(nie dotyczy składania ofert).**
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) do konkretnego wykonawcy.
3. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452); dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), tj.:
	1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
	2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
	3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
	4. włączona obsługa JavaScript,
	5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
	6. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
	7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	1. akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin)  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
	2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej [pod linkiem](https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view).
6. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z** [**platformazakupowa.pl**](http://platformazakupowa.pl), w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

**Zalecenia**

**Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z** Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

## Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania ofert
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz> na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia **17.02.2023r. godz. 11:00**
3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
5. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl), wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
7. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
8. Otwarcie ofert
9. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **17.02.2023 r. godz. 11:15**
10. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
11. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
12. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
14. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
15. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na [<https://platformazakupowa.pl/pn/olkusz>](http://platformazakupowa.pl) w sekcji ,,Komunikaty” .

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

## Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **17.05.2022r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

**Dla CZĘŚCI od I-XIII:**

* 1. **Cena - Pc - 60 %**
	2. **Okres gwarancji – Pg - 40 %**

**przy czym 1% = 1 pkt**

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom

przyznawane będą punkty wg poniższego wzoru:

**P = Pc + Pg**

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie

Pc – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium cena

Pg – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji

**Pc - w kryterium ceny, oferty będą oceniane wg poniższego wzoru:**

 Pc = Cmin/Co \* 60 pkt

gdzie:

Cmin- najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ocenianych ofert

Co - cena brutto oferty ocenianej

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium cena wynosi 60.

**Pg – w kryterium okres gwarancji, oferty będą oceniane wg poniższego wzoru:**

**Pg = Gbad/Gmax \* 40 pkt**

gdzie:

**Gbad** – Okres gwarancji na przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie badanej

**Gmax** - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia spośród wszystkich badanych ofert

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 48 miesięcy okresu gwarancji. Maksymalny oceniany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 84 miesiące. Za udzielenie minimalnej gwarancji 48 - miesięcznej przyznaje się 0 punktów. Punktowany jest okres gwarancji od 49 do 84 miesięcy. Jeżeli Wykonawca udzieli dłuższego niż maksymalny oczekiwany okres gwarancji Zamawiający do oceny oferty przyjmie maksymalny oczekiwany okres gwarancji tj. 84 m-ce, a do umowy przyjmie okres gwarancji wpisany w formularzu ofertowym.

Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający do oceny oferty i umowy przyjmie minimalny okres gwarancji tj. 48 m-cy.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium okres gwarancji wynosi 40

**Dla CZĘŚCI XIV**

* 1. **Cena - Pc - 60 %**
	2. **Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej – Pd – 40%**

**przy czym 1% = 1 pkt**

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom

przyznawane będą punkty wg poniższego wzoru:

**P = Pc + Pd**

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie

Pc – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium cena

Pd – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej

**Pc - w kryterium ceny, oferty będą oceniane wg poniższego wzoru:**

 Pc = Cmin/Co \* 60 pkt

gdzie:

Cmin- najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ocenianych ofert

Co - cena brutto oferty ocenianej

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium cena wynosi 60.

**Pd -** **w kryterium doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, oferty będą oceniane w następujący sposób:**

Punkty w kryterium doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, będą przyznawane za udział osoby wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jako Inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy zakończonej inwestycji obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę drogi o wartości robót budowlanych co najmniej 1 500 000,00 zł, w poniższy sposób:

a) **10 pkt** - za udział w kierowaniu robotami budowlanymi lub w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego w jednej usłudze ponad wymagane

b) **20 pkt** - za udział w kierowaniu robotami budowlanymi lub w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego w dwóch usługach ponad wymagane

c) **30 pkt** - za udział w kierowaniu robotami budowlanymi lub w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego w trzech usługach ponad wymagane

d) **40 pkt** - za udział w kierowaniu robotami budowlanymi lub w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego w czterech usługach ponad wymagane

W przypadku wykazania większej ilości usług, Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w ramach tego kryterium.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej wynosi 40.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

**Ogólna ilość uzyskanych punktów nie może przekroczyć 100.**

## Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

* + - 1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
			2. Projektowane postanowienia umowy dla Części I – XIV, stanowią załączniki nr 5.1 – 5.14 do SWZ.
			3. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
			4. Umowa może ulec zmianie w przypadkach określonych we wzorze umowy.
			5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dla Części I-XIII)

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy **w wysokości:**
2. 5% **ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie** za wykonanie Części I przedmiotu zamówienia
3. 5% **ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie** za wykonanie Części II przedmiotu zamówienia
4. 5% **ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie** za wykonanie Części III przedmiotu zamówienia
5. 5% **ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie** za wykonanie Części IV przedmiotu zamówienia
6. 5% **ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie** za wykonanie Części V przedmiotu zamówienia
7. 5% **ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie** za wykonanie Części VI przedmiotu zamówienia
8. 5% **ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie** za wykonanie Części VII przedmiotu zamówienia
9. 5% **ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie** za wykonanie Części VIII przedmiotu zamówienia
10. 5% **ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie** za wykonanie Części IX przedmiotu zamówienia
11. 5% **ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie** za wykonanie Części X przedmiotu zamówienia
12. 5% **ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie** za wykonanie Części XI przedmiotu zamówienia
13. 5% **ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie** za wykonanie Części XII przedmiotu zamówienia
14. 5% **ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie** za wykonanie Części XIII przedmiotu zamówienia

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część Inwestycji należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 5% ceny całkowitej (brutto), stanowiącej sumę cen brutto za oferowane do wykonania Części Inwestycji.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
* pieniądzu;
* poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
* gwarancjach bankowych;
* gwarancjach ubezpieczeniowych;
* poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
1. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane świadczenia.
3. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
* w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,
1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Bank Pekao S.A. numer rachunku 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
2. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w postaci oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy – do chwili jej podpisania.
3. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.
4. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:
	* + nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
		+ określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
		+ kwota gwarancji lub poręczenia,
		+ termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy,
		+ bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową.

## Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu:
	* 1. uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość umowy brutto – dla części od I – XIII,
		2. dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla części od I - XIII
		3. załącznik nr 3 do umowy – oświadczenie odnośnie liczby zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę dla części od I – XIII.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

**Załącznikami do specyfikacji warunków zamówienia są:**

1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego dla Części I – XIII postępowania
2. Załącznik nr 1a - Wzór formularza ofertowego dla Części XIV postępowania
3. Załącznik nr 2 - Wzór jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) w postaci pdf i xml.
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie
5. Załącznik nr 4 Wzór informacji wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 5.1 – 5.14 Wzór umowy (dla każdej części Inwestycji) wraz z załącznikiem nr 1 do każdej z umów pn. „Zbiorczy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy dla całej Inwestycji”
7. Załącznik nr 6 Wykaz osób dla Części I-XIII postępowania
8. Załącznik nr 6a Wykaz osób dla Części XIV postępowania
9. Załącznik nr 7 Pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.
10. Załącznik nr 8 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.
11. Załącznik nr 9 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie
12. Załącznik nr 10 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.
13. Załącznik nr 11 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami
14. Załącznik nr 12 Program Funkcjonalno – Użytkowy