UMOWA NR  RI-KR…………..

W dniu …………………….. w Przystajni pomiędzy Gminą Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń, w imieniu której działa Wójt – Henryk Mach, zwaną dalej Zamawiającym,

a ………………………………………., reprezentowaną przez ……………………………………………. ,

zwaną dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego z dnia ………………. r. Zamawiający zleca,                                    a Wykonawca przyjmuje  do wykonania roboty budowlane zadania pn.:

„Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcza Góra”

Część I Dostawa i montaż altany z grillem

Część II Dostawa urządzeń placu zabaw i siłowni

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż altany, grilla oraz elementów placu zabaw                      i siłowni zewnętrznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia określa Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

( 2

- Strony ustaliły termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie             -	…………………….. r.

- zakończenie            -	…………………….. r.

- Termin realizacji może ulec zmianie o określaną liczbę dni, w których nie można prowadzić robót budowlanych wskutek jednej z poniższych przyczyn:

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót objętych umową, potwierdzonych danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii             i Gospodarki Wodnej,

- konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, których opracowanie może spowodować przerwy w prowadzeniu robót,

- przerwy w prowadzeniu robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

- wystąpienie przypadków siły wyższej, na które strony nie maja wpływu, a które utrudniają bądź uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania albo zmieniają w istotny sposób warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

- Wystąpienie siły wyższej obowiązana jest wykazać strona, która się na nią powołuje.

- Za termin zakończenia robót uważa się datę złożenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru.

( 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami, aktami prawnymi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo robót, mienia i osób postronnych oraz porządek na budowie.

- Wykonawca podczas całego okresu trwania robót winien na własny koszt zabezpieczyć                  i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania.

- Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. Na okoliczność odbioru robót Zamawiający sporządza protokół odbioru, który podpisują obie strony umowy.

( 4

- Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela, pełniącego nadzór inwestorski: Jolanta Mann-Matuszczyk.

- Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy w osobie: ……………….

- O każdej zmianie na tych stanowiskach strony zobowiązane są powiadomić się wzajemnie             w terminie niezwłocznym od daty ich wprowadzenia.

( 5

- Za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ………….. zł. – cena netto, plus podatek VAT 23%, tj. …………… zł. Razem kwota brutto ………… /słownie: ……………………………………

- Zmiany stawki VAT za roboty budowlane wynikające ze zmiany przepisów prawa podatkowego powodują automatycznie stosowną zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, chyba że z przepisów prawa podatkowego wynikać będzie możliwość zastosowania do wynagrodzenia umownego dotychczasowych stawek podatku VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, obejmuje również koszt przygotowania placu budowy i zaplecza na czas prowadzenia robót.

- Rozliczenie robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, sporządzonego po wykonaniu robót i podpisanego przez strony.

- Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie faktura końcowa wraz z protokołem odbioru robót.

- Należność za wykonane roboty Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy                 w terminie 30 dni od daty otrzymania od niego dokumentów rozliczeniowych.

- Rozliczenie płatności zostanie dokonane za pośrednictwem metody podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP:  …………………. oraz, że posiada rachunek bankowy i został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

( 6

- Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek  w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy.

- Usunięcie wad i usterek będzie każdorazowo potwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w określonym terminie, Zamawiający zleci ich usunięcie stronie trzeciej na koszt wykonawcy. W tym przypadku kosztami usuwania wad i usterek zostanie obciążony Wykonawca.

( 7

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

      - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy.

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

      - Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

      - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

      - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ( ust. 4 c.

- Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejecie tych obiektów i urządzeń.

- Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

      - Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi                        na podstawie wyceny kosztów uzgodnionych przez strony oraz zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.

( 9

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

  - 10% wynagrodzenia brutto określonego w ( 6 za odstąpienie od umowy z przyczyn,                 za które ponosi odpowiedzialność,

  - 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w ( 6 za każdy dzień zwłoki w realizacji zadania,

  - 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w ( 6 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót ponad czas wyznaczony na ich usunięcie,

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości:

  - 10% wynagrodzenia brutto określonego w ( 6 za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność,

  - 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w ( 6 za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru robót, wykraczający ponad 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru.

- Kary umowne określone w pkt. 1, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.

- W przypadku poniesienia szkody wyższej niż rekompensata w postaci kar umownych, niezależnie od w/w kar, strony mogą dochodzić odszkodowania dodatkowego.

( 10

            - Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w formie aneksu w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

  - zmiana terminu realizacji wynikająca z przyczyn wymienionych w § 2 ust. 2;

  - zmiana na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

            - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

( 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego wraz                    z aktami wykonawczymi.

( 12

Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA				                   ZAMAWIAJĄCY