Zał. Nr 2  – wzór projektu umowy

Zamawiający:

- GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 13 4491062-64

e-mail: przetargi2@skolyszyn.pl;  gmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl

# UMOWA PROJEKT O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

# Nr ………/2024

zawarta w dniu ……………………… r. pomiędzy: Gminą Skołyszyn z siedzibą: Skołyszyn 12,
38-242 Skołyszyn, NIP: 6851651203, reprezentowaną przez:

Pana Bogusława Kręcisz – Wójta Gminy Skołyszyn,

przy udziale Pana Jacka Kędziora – Skarbnika Gminy Skołyszyn.

- zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

z siedzibą: .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

(dane rejestrowe – wpis do ewidencji, odpis z rejestru)

reprezentowanym przez:

....................................................................................................

....................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Podstawa prawna

§ 1

- Oferta Wykonawcy została wybrana bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

2.   Integralną częścią niniejszej umowy jest:

1)  	Oferta Wykonawcy z dnia ……………………..r.

2)  	Zapytanie ofertowe.

Przedmiot Umowy

§ 2

- Nazwa zadania: „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Sławęcin, gm. Skołyszyn”.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji przepompowni Ścieków w miejscowości Sławęcin, gm. Skołyszyn.

- W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

- Modernizację przepompowni ścieków polegającą na:

- ciśnieniowym wymyciu (czyszczeniu) ścian zbiornika przepompowni,

- wymianie zainstalowanych pomp na nowe w ilości 2 szt. do opuszczania na prowadnicach o parametrach nie mniejszych niż zainstalowane obecnie pompy, których charakterystyka jest następująca: pobór mocy 6,4 kW, moc wyjściowa 5,5 kW,  DN 100, Qmax= 200 m3/h, H=21,3 m,

- wymianie stopy sprzęgającej wraz z górnym uchwytem prowadnic - 2 kpl.,

- wymianie orurowania przepompowni z rur ze stali kwasoodpornej na orurowanie z króćcem wykonanym ze stali kwasoodpornej z zaworem odcinającym kulowym i nasadą płuczącą Ø 52 mm,

- wymianie zaworów zwrotnych kulowych – 2 kpl.,

- wymianie prowadnic do pomp ze stali kwasoodpornej – 2 kpl.,

- wymianie wspornika rurociągów wykonanego ze stali kwasoodpornej – 1 kpl.,

- wymianie linek do wyciągania pomp ze stali kwasoodpornej na linki Ø 8 mm  – 2 kpl.,

- wykonanie i montaż belki wsporczej ze stali kwasoodpornej– 1 kpl.,

- wymianie złącza RK – 1 kpl.,

- wymianie regulatorów pływakowych – 2 kpl.,

- wymianie sondy hydrostatycznej z wyjściem prądowym (4-20) o zakresie pomiarowym 0-4 m H20 typu SG25S,

- montażu nowego żurawika słupowego z wyciągarką do wyciągania pomp o udźwigu, co najmniej 200 kg zamontowanym na płycie żelbetowej zbiornika przepompowni lub przy zbiorniku przepompowni na wykonanym żelbetowym fundamencie, do którego zainstalowana będzie stopa żurawika (o miejscu montażu decyduje Wykonawca, biorąc pod uwagę zasięg pracy żurawika i ewentualne kolizje z pozostałą infrastrukturą),

- Wykonanie oświetlenia LED nad zbiornikiem przepompowni ścieków z możliwością załączania go przez włącznik zamontowany w szafie sterowniczej,

- Wymianie starej szafy sterowniczej na nową szafę sterowniczą, której konstrukcja powinna zapewnić ochronę w stopniu IP-66 w stanie zamkniętym, natomiast w stanie otwartym w stopniu ochrony IP-21. Obudowa szafy sterowniczej powinna być wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego. Powinna być wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe oraz powinna być montowana  na cokole plastikowym, który umożliwi w sobie zgromadzenie nadmiaru kabli fabrycznych urządzeń podłączonych do szafy sterowniczej. Ponadto powinna być wyposażona w drzwi wewnętrzne, stanowiące rodzaj tablicy synoptycznej, na których zainstalowane powinny być:

- Wyłącznik główny SIEĆ-0-AGREGAT,

- Przełączniki trybu pracy pompowni (Ręczna-0-Automatyczna) dla każdej z pomp osobno,

- Przycisk do spompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu,

- Załączenie oświetlenia LED,

Wyposażenie elektryczne szafy sterowniczej musi posiadać fabrycznie nowe elementy takie jak:

- włącznik główny SIEĆ-0-AGREGAT,

- sterownik mikroprocesorowy z zapisanym programem sterującym z wyjściem komunikacyjnym MODBUS, kompatybilny ze sterownikiem komunikacyjnym firmy Nauka i Technika Sp. z o.o. z siedzibą 36-062 Zaczernie 950 i jej oprogramowaniem do monitoringu zdalnego przepompowni ścieków, z którego Zamawiający korzysta przy monitorowaniu swoich obiektów,

- sterownik komunikacyjny firmy Nauka i Technika Sp. z o.o. do monitoringu przepompowni ścieków,

- zabezpieczanie przeciwporażeniowe – wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy o prądzie zadziałania 30 mA,

- zabezpieczenie przeciążeniowe i termiczne dla każdej z pomp osobno,

- czujnik kolejności i zaniku faz z kontrolą spadku lub wzrostu napięcia zasilania,

- zabezpieczanie nadprądowe układu sterowania,

- zabezpieczenie nadprądowe gniazda serwisowego oraz układu ogrzewania szafy,

- układ grzejny minimum 30W wraz z termostatem,,

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

- gniazdo serwisowe 230V AC/10A,

- przełącznik trybu pracy AUTO-RĘCZNA (dla każdej z pomp),

- styczniki mocy dla rozruchu bezpośredniego,

- układ softstart dla rozruchu pośredniego,

- akumulator podtrzymujący minimum 1,3Ah,

- zasilacz impulsowy 24VDC,

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej,

- gniazdo agregatu,

- przekładnik prądowy do zdalnego monitoringu prądu pomp,

- przycisk spompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu,

- sterowanie sondą hydrostatyczną z wyjściem prądowym (4-20),

- sygnalizator optyczny umieszczony na obudowie szafy informujący o alarmach oraz sygnalizator dźwiękowy.

Przepompownia powinna być sterowana poprzez sterownik mikroprocesorowy umieszczony wewnątrz szafki współpracujący za pomocą komunikacji MODBUS ze sterownikiem komunikacyjnym firmy Nauka i Technika Sp. z o.o. W trybie normalnej pracy przepompowni sterownik powinien automatycznie w zależności od pomiaru poziomu medium sterować pracą pomp. Dopuszczalna jest równoległa praca dwóch pomp jednocześnie, natomiast wykluczony jest ich jednoczesny rozruch. Sterownik mikroprocesorowy powinien mieć wyjście MOD-BUS, po którym będzie się łączył z sterownikiem firmy Nauka i Technika Sp. z o.o. i przekazywał niezbędne informacje do monitoringu zdalnego przepompowni ścieków w zakresie:

- alarmu otwarcia drzwi,

- poziomu max.,

- poziomu min.,

- stanu zasilania,

- gotowości pompy P1 i P2,

- pracy pompy P1 i P2,

- sygnalizacji sterowania Auto/Ręczne dla pomp P1 i P2,

- awarii pomp P1 i P2,

- awarii sondy,

- stanu pracy sondy,

- poziomu ścieków w przepompowni.

- Wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu kopii oprogramowania sterownika przepompowni ścieków na elektronicznym nośniku danych (np. karta SD, Pendrive), które może być bez przeszkód po okresie gwarancyjnym przeniesione na inny sterownik w przypadku awarii sterownika zainstalowanego.

-  Skonfigurowaniu obu sterowników za pośrednictwem firmy NiT  Sp. z o.o. w sposób taki, aby Zamawiający miał podgląd na ww. parametry pracy przepompowni ścieków.

Zamawiający nie dopuszcza innych sterowników komunikacyjnych do monitoringu przepompowni jak sterowniki firmy Nauka i Technika Sp. z o.o. z uwagi, że wszystkie tego typu obiekty Zamawiającego są monitorowane za pośrednictwem ww. Firmy.

-  Wykonaniu pomiarów elektrycznych przepompowni ścieków przez uprawnioną osobę po zrealizowaniu zadania modernizacji przepompowni ścieków i przekazania ich Zamawiającemu w formie pisemnej.

- Wykonania dodatkowych prac na terenie przepompowni ścieków w zakresie:

- Ściągnięcia humusu wewnątrz terenu zagrodzonego przepompowni ścieków (powierzchnia terenu ok. 325 m2),

- Wyprofilowania terenu przepompowni ścieków ze spadkiem w kierunku bramy wjazdowej,

- Zdjęcia warstwy ziemi od bramy zjazdowej na szerokości 6 m i długości 18 m (powierzchnia ok 108 m2) pod 0,15 m utwardzenie terenu z klińca kamiennego zgodnie z załączonym rysunkiem 1 do zapytania ofertowego.

- Zagęszczenia podłoża (ok. 108 m2) pod warstwę z klińca kamiennego,

- Ułożenia geowłókniny drogowej o gramaturze nie mniejszej jak 300 g/m2 na zagęszczonym terenie (ok. 108 m2)  pod warstwę klińca.

- Wykonania warstwy z klińca kamiennego nie mniejszej jak 0,15 m,.

- Zagęszczenia wykonanej warstwy,

- Obsiania pozostałego terenu przepompowni ścieków mieszanką traw wolnorosnących (powierzchnia ok. 217 m2).

- Renowacji słupków ogrodzeniowych oraz bramy wjazdowej wraz z furtką poprzez zastosowanie procesu piaskowania istniejących słupków ogrodzeniowych celem usunięcia korozji oraz pokrycie ich farbą antykorozyjną w kolorze RAL 6005 (zielony).

- Naprawy bramy wjazdowej polegająca na wymianie urwanego zawiasu i jej ustawienie.

- Wykonania przed furtką i bramą wjazdową utwardzonego podjazdu poprzez uprzednio ściągnięcie humusu na szerokości 6 m i długości 3,50 m oraz wybranie warstwy ziemi do wykonania warstwy z klińca kamiennego nie mniejszej jak 0,2 m, zagęszczenie gruntu i ułożenie geowłókniny drogowej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g/m2,

- Wykonania warstwy z klińca kamiennego o grubości nie mniejszej jak 0,2 m,

- Podjazd powinien być wyprofilowany ze spadkiem od bramy wjazdowej i furtki,

- Wykonanie tabliczki z napisem „PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW W SŁAWĘCINIE” o wymiarach 600 x 400 mm i jej montaż na ogrodzeniu koło bramy wjazdowej.

- Pozostałe.

- Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, które konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną,

- Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest na czas wykonywania robót do zamknięcia kanału i wywozu beczkowozem asenizacyjnym gromadzących się ścieków na oczyszczalnie ścieków w Przysiekach, 38-207 Przysieki 438. Zamknięcie kanału nastąpi w miejscu wskazanym przez przedstawicieli Zamawiającego. Szacowana dobowa ilość ścieków przepompowywana przez przepompownie ścieków w okresach bezdeszczowych wynosi ok.  300 m3/dobę.

- Wszystkie niezbędne materiały niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca 
na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest po dobraniu pomp do pracy w przepompowni ścieków o parametrach nie mniejszych niż zostały wskazane w zapytaniu ofertowym przedstawić Zamawiającemu karty katalogowe pomp do zatwierdzenia. Wykonawca może zamontować w modernizowanej przepompowni ścieków tylko i wyłącznie pompy zatwierdzone przez Zamawiającego. Zatwierdzenie nastąpi do 2 dni roboczych przez Zamawiającego.

- Wskazany przez Zamawiającego w ust. 3 przedmiot umowy, obejmuje wykonanie głównych robót budowlanych, które należy wykonać w ramach niniejszej umowy. Jeżeli w trakcie wykonywanych robót budowlanych zaistnieje konieczność wykonania robót towarzyszących wynikających z technologii wykonywania robót jak i ich wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać w ramach niniejszej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

- Zdemontowana skrzynka sterownicza wraz z wyposażeniem oraz zdemontowane pompy wraz z sondą hydrostatyczną pozostają własnością Zamawiającego i po zdemontowaniu Wykonawca ma obowiązek je przekazać przedstawicielom Zamawiającego.

Obowiązki Stron

§ 3

1.   Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  Wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy placu budowy.

2)  Odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9.

3)  Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 umowy.

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy z wykorzystaniem własnego sprzętu, materiałów 
             i siły roboczej.

2) Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, wszystkich innych niezbędnych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres trwania realizacji robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

3)  Wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy w terminach określonych w § 4.

4) Współpraca z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego na każdym etapie robót, 
              w tym udział w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach.

5)	Przygotowywanie wymaganych dokumentów do dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego i zgłaszanie do odbioru.

7)  Zabezpieczenie instalacji, sieci i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.

8) Wykonawca przed podjęciem robót modernizacyjnych zobowiązany jest do dokonania szczegółowych obmiarów wykonywanych prac. Zamawiający zastrzega, że podane w przedmiocie zamówienia ilości mogą różnić się od obmiarów rzeczywistych.

9) 	Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.

10) Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót.

11) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

3. 	Wykonawca wykona roboty objęte zamówieniem osobiście, bez udziału podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa budowlanego  i sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w całości z materiałów własnych.

- Wykonawca zobowiązuje się używać materiały posiadające wymagane atesty i certyfikaty odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz instalować urządzenia spełniające polskie normy, posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE oraz deklarację zgodności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy posługując się osobami mającymi odpowiednie doświadczenie zawodowe.

- Zamawiający nie dopuszcza zlecania całości lub części robót objętych zamówieniem     podwykonawcom.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§ 4

1.   Strony ustalają następujące terminy realizacji zadania w  zakresie określonym w § 2:

1)     Rozpoczęcie robót :   ……………………………………. (do 7 dni od podpisania umowy)

2)     Zakończenie robót:   …………………………………… (do 28 dni od podpisania umowy)

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty wynosi łącznie:

- netto :				   ……………………. zł;

- podatek VAT …….% :		   ……….…………… zł;

- brutto:			               …………….………. zł;

- słownie: ………………………………………………………………………………...

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na wskazany niżej rachunek bankowy: ……………………………………………………………………………………………

3.     Wynagrodzenie jest niezmienne do czasu wykonania zadania określonego w umowie.

Zasady płatności wynagrodzenia

§ 6

- Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po dokonaniu odbioru końcowego. Datą płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP :  …………………………….

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny 
NIP: 6851651203.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

Osoby odpowiedzialne za realizację prac ze strony Zamawiającego

§ 7

- Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

- Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:

  - Wojciech Kras – Kierownik referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Skołyszyn.

  - Krzysztof Kozioł – Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie.

  - Konrad Szymczyk – Kierownik Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach.

- Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osób reprezentujących Zamawiającego, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednim poinformowaniem Wykonawcy.

Osoby odpowiedzialne za realizację prac ze strony Wykonawcy

§ 8

- Przedstawicielami ze strony Wykonawcy są:

1)  Wykonawcę reprezentuje:

………………………………...……………....… tel.:…………………………………….…….

2)  Osobą odpowiedzialną za realizację robót będzie:

………………………………………………...… tel.: .....………………………………………

- Strony zgodnie ustalają, iż zmiana ww. osób nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Adres e-mail Wykonawcy do zgłaszania ujawnionych wad w okresie gwarancji: ……………………………………. oraz nr telefonu ……………………………….

Odbiory robót

§ 9

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 
14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości końcowego robót będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót oraz posiadanie pełnej dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru.

- Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 
30 dnia od daty zgłoszenia.

- Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru robót, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  Jeżeli  w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, lub roboty nie zostały wykonane w sposób prawidłowy, zgodnie z warunkami umowy, Wykonawca nie dostarczył prawidłowych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru - Zamawiający może: odmówić odbioru do czasu usunięcia tych usterek, uzupełnienia dokumentów lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie usterek. 
Do czasu usunięcia usterek odbiór będzie wstrzymany. Termin na usunięcie usterek nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych – w tym okresie nie będą naliczane kary za zwłokę.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy 
i  Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, 
a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony. Nie zwalnia to Wykonawcy 
do zapłaty kar umownych określonych w § 10 umowy.

- Strony ustalają, że data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

Kary umowne

§ 10

1.  Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

      - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w wysokości 0,5%    wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

      - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki  liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

      - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25%  wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
w wysokości  0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

b)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  w wysokości 15% wynagrodzenia umownego;

c)  za zwłokę w zapłacie faktur,  w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień  zwłoki.

2.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego                       wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Odstąpienie od Umowy

§ 11

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

1) 	Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2) 	Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

      - zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

      - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3)	Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 z późn.zm.).

2. 	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z winy Wykonawcy, w przypadku nieuzasadnionego nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania umowy w terminie 
7 dni od daty przekazania placu budowy, nieuzasadnionej przerwy w wykonaniu robót trwającej dłużej niż 14 dni lub w jakimkolwiek innym przypadku niewykonywania 
lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę.

3.	Zamawiający odstępuje od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 w następującym trybie:

1) 	W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania robót lub przerwie 
w wykonywaniu robót w terminie określonym w ust. 2 Zamawiający wysyła 
do Wykonawcy pismo wzywające do wykonywania robót.

2)   	Jeżeli mimo wezwania Zamawiającego, Wykonawca nie przystąpi do wykonywania robót w terminie 3 dni od otrzymania pisma, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz domagać się zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 10 umowy.

4. 	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

5.  	W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie 
z obowiązków wymienionych w umowie,  Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę
i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót oraz protokół przekazania terenu budowy, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji robót na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

6. 	W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz placu budowy, o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.

Gwarancja i rękojmia

§ 12

1.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. 	Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

3. 	Przedmiot umowy będzie objęty ……………………… gwarancją (co najmniej 24 – miesięczną). Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

4.    Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5.  	Jeśli w trakcie trwania rękojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu Umowy 
lub do uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do ich nieodpłatnego usunięcia 
w nieprzekraczalnym terminie:

a)  7 dni kalendarzowych, w przypadku wady (usterki) nie powodującej zatrzymania całkowitego pracy przepompowni ścieków od momentu przesłania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Wykonawcy i zgłoszenia telefonicznego na podany numer telefonu przez Wykonawcę,

b) 48 godzin, w przypadku wady (usterki) powodującej zatrzymanie całkowite pracy przepompowni ścieków od momentu przesłania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Wykonawcy i zgłoszenia telefonicznego na podany numer telefonu przez Wykonawcę.

6. 	W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi.

7.   Wszelkie przewidziane przez Wykonawcę przeglądy gwarancyjne w okresie trwania gwarancji odbywać się będą na koszt Wykonawcy. Przeglądy pogwarancyjne odbywać się będą na koszt Zamawiającego.

Postanowienia końcowe

§ 13

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron 
w formie pisemnej.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Strony wyrażają zgodę, że spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozpatrywane 
i załatwiane polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:						                              ZAMAWIAJĄCY: