Załącznik nr 2 do SWZ

(Ogólne warunki umowy, ostateczna treść umowy

może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym

istotnych postanowień wynikających z wzoru umowy,

oferty wykonawcy i SWZ)

- dotyczy wszystkich części zamówienia !

Umowa nr ................

zawarta w dniu  …............... r. pomiędzy:

Powiatem Gorlickim  z siedzibą przy ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice reprezentowanym przez:

Marię Gubałę – Starostę Powiatu Gorlickiego

Stanisława Kaszyka – Wicestarostę Powiatu Gorlickiego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

…................. ul. …......, …........,  KRS......, Regon …...., NIP …............,

reprezentowaną przez:

…....................... – …........................

zwanym  dalej „Wykonawcą”,

dalej nazwanymi „Stronami Umowy”.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - bez negocjacji zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: ZP..................... została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac geodezyjnych, w tym przeprowadzenia analizy danych cyfrowych i dokumentacji zgromadzonej w PZGiK, pomiarów terenowych i opracowań kartograficznych związanych z digitalizacją, weryfikacją, poprawą jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków EGiB:

- w ramach zadania pn. „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy  danych EGiB w ramach projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020        w zakresie Części ........, zwanych dalej "przedmiotem umowy".

- Realizacja przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z wymaganiami prawnymi i technicznymi, które są regulowane przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne                                           i kartograficzne, obowiązującymi przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności zgodnie                 z warunkami technicznymi  (zał. nr 1 do umowy) i złożoną ofertą (zał. nr 2 do umowy).

- Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określają Warunki techniczne (WT) będące Załącznikiem nr 1 do umowy.

- Wszelkie nieścisłości w przywołanych wyżej dokumentach należy interpretować zgodnie                z następującą hierarchią ważności:

- Warunki techniczne (WT)

- niniejsza umowa,

- oferta wykonawcy,

- SWZ.

- Zamawiający oświadcza, że niniejsza Umowa współfinansowana jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej, Projekt „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Gorlicki” nr RPMP.02.01.04-12-071/16RPMP.02.01.04-12-0081/16.

- Dla celów wykonania niniejszej umowy Strony przyjmują, iż pojęcie „dni robocze” oznaczać będzie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

- W ramach uprawnień w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę / Podwykonawcę/ów wymagań o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody (wszystkie lub wybrane przez Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie zatrudnionego pracownika,

  - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię zanonimizowanej umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika,

  - inne dokumenty

- Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte w dokumentach, o których mowa wyżej, takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania świadczenia.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu o którym mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować wstrzymaniem prowadzonych robót z winy Wykonawcy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. W przypadku powtarzającego się naruszania powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, z naliczeniem stosownych kar umownych przewidzianych w umowie.

§ 3

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień ….............. r.

- Za dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy uważa się bezusterkowy protokół odbioru końcowego, podpisany „bez zastrzeżeń” przez Strony Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania - ważnej przez cały okres realizacji niniejszej umowy - Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, związanej z realizacją Przedmiotu Umowy,

- W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia o którym mowa w ust. 3, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

§ 4

  - Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite, wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …........... zł brutto (słownie: …................. złotych), w tym podatek VAT 23% , zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w tym przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy i obowiązuje w całym okresie trwania niniejszej Umowy.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie wyłącznie za należycie wykonany i odebrany bez zastrzeżeń, potwierdzony protokołem odbioru częściowego/końcowego, przedmiot umowy.

- Cena przewidziana w ofercie Wykonawcy może ulec zmianie w sytuacji, gdy poziom zmiany ceny materiałów użytych przez Wykonawcę do wykonania zlecanych prac lub kosztów związanych z ich wykonaniem przekroczy poziom 10% w stosunku do cen materiałów i kosztów bazowych stanowiących podstawę sporządzenia oferty Wykonawcy.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zestawienie obrazujące zwiększenie cen materiałów lub kosztów, potwierdzające ich wzrost o wskazany wskaźnik.

- Zmiana ceny zostanie dokonana od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym potwierdzone zostanie przez Zamawiającego spełnienie warunku przekroczenia wskaźnika, o którym mowa w ust. 4. Zmiana nastąpi w oparciu o ostatni średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, opublikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego sprzed wystąpienia zmiany, o której mowa w ust. 4.

- Zmiana ceny nie będzie następować częściej, niż co 6 miesięcy. Jeżeli w danym okresie zostanie przekroczony poziom wzrostu, o którym mowa w ust. 4, zmiana ceny będzie dokonana po upływie 6 miesięcy od ostatniej zmiany.

- Maksymalna wysokość zmiany ceny dokonana w trakcie obowiązywania umowy na podstawie zapisów niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 20%.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4-8, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są usługi;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

§ 5

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 Umowy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1)	zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług,

2)	zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)	zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4)	zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,       o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w pkt 4.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku z dostosowaniem  wysokości wynagrodzeń Pracowników lub zleceniobiorców Wykonawcy do zmienionej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca zmianie kosztów Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników lub zleceniobiorców Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom zatrudnionym u Wykonawcy na podstawie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia tych osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym m.in. szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników lub zleceniobiorców Wykonawcy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób zatrudnionych u Wykonawcy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób zatrudnionych u Wykonawcy wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

- W terminie  10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 6

- Odpowiedzialnymi za kontakty z Wykonawcą, bieżące uzgadnianie spraw oraz nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, ze strony Zamawiającego są:

1) …......................

2) ..........................

3) .........................

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez osoby wskazane 	w ofercie.

- Ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym upoważnione są osoby:

- ….......................... – tel.: …...... , e-mail ….............,

- …........................... - tel.: …......, e-mail …...............

- Osoby wskazane w ust.  1 oraz ust. 3 mogą komunikować się ze sobą w bieżących sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy telefonicznie,  pisemnie lub przy pomocy poczty elektronicznej.

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 oraz ust. 3 następuje poprzez pisemne zawiadomienie drugiej Strony Umowy i nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu.

- W przypadku zmiany osób po stronie Wykonawcy, wymienionych w ofercie, Zamawiający wymaga, aby osoby te posiadały takie same kwalifikacje i doświadczenie co osoby wymienione w ofercie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustanowienia, Podmiotu Monitorująco – Kontrolującego, zwanego dalej PMK, powołanego na podstawie odrębnego postępowania o zamówienie publiczne, który w jego imieniu pełnił będzie funkcje Inspektora Nadzoru.

- O powołaniu PMK Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę, w terminie 3 dni roboczych od objęcia przez PMK pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru.

- PMK będzie wypełniać obowiązki i działać w ramach upoważnień wyszczególnionych w odrębnej umowie i przepisach odrębnych.

- Wszelkie polecenia wydawane przez PMK będą miały formę pisemną zastrzeżoną pod rygorem nieważności – z tym że w sytuacjach wyjątkowych, jeśli PMK uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. PMK powinien w takiej sytuacji potwierdzić pisemnie polecenie w ciągu 48 godzin, wpisem do Dziennika Robót.

§ 7

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z powierzeniem jego realizacji podwykonawcom / bez powierzania jego realizacji podwykonawcom  - zgodnie z treścią złożonej oferty.

2. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców:

- podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownika w takim samym zakresie jak za swoje działania,

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do wykonania podwykonawcom części przedmiotu umowy.

§ 8

      - Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych w zakresie i terminach określonych w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy i fakturowania (zwanym w treści umowy „harmonogramem”), stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

      - Zamawiający dopuszcza maksymalnie trzy płatności częściowe za trzy etapy realizacji przedmiotu umowy, podlegające odrębnym odbiorom częściowym, z tym, że pierwsza płatność częściowa możliwa jest nie wcześniej niż w 2022 r.

      - Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego obejmujący wykonanie prac bez zastrzeżeń, zgodnie z zakresem robót ujętym w harmonogramie, o którym mowa w   ust. 1, podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

      - Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego, przyjęty bez zastrzeżeń, podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

      - Protokoły, o których mowa w ust. 3 i 4 powinny zostać złożone przez Wykonawcę 
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

      - Wykonawca wystawi i dostarczy faktury zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 1, z tytułu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca: Powiat Gorlicki, ul. Biecka 3, 38-  300 Gorlice, NIP: 7382150787

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice

      - Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

      - Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca zgłasza pisemnie zakończenie prac i gotowość do odbioru częściowego/końcowego z równoczesnym dostarczeniem przedmiotu umowy, w terminach wynikających z harmonogramu, o którym mowa w § 8 ust. 1.

- Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca przekazując Zamawiającemu przedmiot umowy, wykonany zgodnie z umową, harmonogramem i Warunkami Technicznymi, zobowiązany jest do równoczesnego przekazania, bezusterkowych raportów z kontroli i odbiorów częściowych bądź odbioru końcowego wykonanych przez nadzór techniczno –merytoryczny (PMK).

- Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania z Warunkami Technicznymi realizacji zamówienia lub w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, przez osoby pełniące nadzór techniczno –merytoryczny (PMK).

- Przekazany do odbioru przedmiot umowy lub każda część przedmiotu umowy, wynikająca z harmonogramu, poddane będą weryfikacji i kontroli ilościowej i jakościowej.

- Z przeprowadzonej kontroli przedmiotu umowy, sporządzony zostanie raport, który będzie podstawą do odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku pozytywnej kontroli przedmiotu umowy i uzyskaniu rekomendacji do odbioru, wydanej przez PMK i zawartej w Raporcie z kontroli, Zamawiający wyznaczy w terminie do 7 dni termin obioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy.

- Przedmiot Umowy uważa się za odebrany przez Zamawiającego w przypadku podpisania bezusterkowych protokołów odbioru przez Strony Umowy.

- Zamawiający oraz osoby przez niego upoważnione, zastrzegają sobie możliwość bieżącego kontrolowania i monitorowania przebiegu i poprawności wykonywania przedmiotu umowy, w drodze wezwania do przedstawienia wyników cząstkowych prac. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić ww. wyniki prac w terminie 5 dni roboczych od wezwania.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 1 i w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz terminach wskazanych w harmonogramie, o którym mowa w § 8 ust. 1,

- rozpoczęcia prac wynikających z niniejszej umowy w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Za rozpoczęcie prac uważa się dokonanie zgłoszenia prac oraz pobranie pierwszej transzy materiałów z PODGiK,

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i warunkami umowy,

- zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy (częściowego/końcowego) w terminach wynikających z harmonogramu, uwzględniając terminy kontroli i weryfikacji poprawności wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w WT,

- przekazania Inspektorowi Nadzoru (PMK) raportów z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w ramach poszczególnych Etapów,

- prowadzenia dziennika robót, sprawozdawczości z realizacji prac i przekazywania Zamawiającemu i PMK, miesięcznych raportów za poprzedni miesiąc, według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych następnego miesiąca,

- niezwłocznego poinformowania Zamawiającego na piśmie o przewidywanych opóźnieniach w realizacji przedmiotu umowy i jego przyczynach oraz o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy,

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych, nieudostępniania pozyskanych w trakcie realizacji umowy informacji i danych osobom trzecim, a po zakończeniu realizacji umowy zwrotu pozyskanych materiałów Zamawiającemu oraz usunięcia z dysków i nośników elektromagnetycznych wszelkich informacji nie będących informacją o charakterze publicznym,

- zapewnienia warunków niezbędnych do bezpiecznego transportu i przechowywania udostępnionych przez Zamawiającego materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego    i Kartograficznego (PZGiK). Z tego tytułu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na wypadek ich utraty, uszkodzenia bądź nieuprawnionego dostępu osób trzecich,

- do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy oraz wypełnienia ankiety pod nazwą „Deklaracja stosowania środków technicznych i organizacyjnych przez podmiot przetwarzający”,         w której deklaruje stosowanie w swojej firmie odpowiednich środków technicznych            i organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych stanowiącej  Załącznik nr 5 do umowy, będących konsekwencją zapisów pkt 8 i 9 powyżej,

- zapewnienia oznakowania promocyjnego na materiałach/dokumentach dostarczanych Zamawiającemu zgodnie  z obowiązującymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Małopolskiego,

- Zamawiający zobowiązuje się do :

- wydania Wykonawcy materiałów z PZGiK, koniecznych do realizacji umowy, w terminach uzgodnionych w harmonogramie, o którym mowa w § 8 ust. 1,

- umożliwienia Wykonawcy dostępu do stanowisk komputerowych, na których odbywać się będą procesy zasilania systemu teleinformatycznego, w zakresie wynikającym z realizacji umowy,

- zapewnienia Wykonawcy kontaktu z pracownikami merytorycznymi w kwestiach  związanych z realizacją umowy,

- odbioru przedmiotu umowy, na zasadach i warunkach  opisanych w niniejszej umowie, Warunkach Technicznych oraz harmonogramie,

- terminowej zapłaty za dostarczony przedmiot umowy przyjęty protokołami odbiorów częściowych/końcowym i podpisanych przez Zamawiającego.

§11

- Z dniem podpisania bezusterkowych protokołów odbiorów częściowych/końcowego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz liczby egzemplarzy, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy obejmuje następujące pola eksploatacji:

- używanie przedmiotu umowy,

- utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- obrót oryginałem lub egzemplarzami przedmiotu umowy – wprowadzenie do obrotu, użyczenia, najem oryginału lub egzemplarzy przedmiotu umowy,

- wprowadzanie do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray, a także publikacja wydawniczych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy lub z jego wykorzystaniem,

- wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie zapisów przedmiotu umowy do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępnianie ich użytkownikom takich sieci,

- przekazywanie lub przesyłanie zapisów przedmiotu umowy pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,

- publiczne udostępnianie przedmiotu umowy, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne,      w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych.

- W razie wątpliwości uznaje się, iż w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, przeniesione zostały prawa autorskie na każdym z osobna i wszystkich łącznie polach eksploatacji, o których mowa powyżej.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy wytworzonego w toku realizacji umowy

- Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiającego wszelkich zmian, przeróbek lub modyfikacji w przedmiocie umowy oraz do rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego lub podmioty działające na zlecenie Zamawiającego z dokonanych zmian, przeróbek czy modyfikacji. Udzielone na mocy niniejszej umowy uprawnienie do dokonywania zmian oraz modyfikacji w przedmiocie umowy pozostaje bez jakichkolwiek ograniczeń.

- Jeżeli wymagana jest w powyższym zakresie (ust. 5) zgoda innej osoby, której przysługują prawa autorskie do aktualizacji opracowania, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na rzecz Zamawiającego pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia jej Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ww. oświadczenia z chwilą dostarczenia przedmiotu umowy do odbioru Zamawiającemu. Niedostarczenie pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie oznaczało braki w przekazaniu przedmiotu umowy.

- Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5, obejmuje swym zakresem upoważnienie Zamawiającego do udzielania zgody innym podmiotom do modyfikacji przedmiotu umowy w zakresie w jakim jest do tego uprawniony. Nadto wyżej wskazane uprawnienie obejmuje zgodę Wykonawcy na korzystanie oraz na rozporządzanie opracowaniami przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż upoważnienie, o którym mowa w ust. 5, nie zostanie przez niego cofnięte, zaś wszelkie oświadczenia Wykonawcy niezgodne z powyższym zapisem pozostawać będą nieważne.

- Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwalone materiały stanowiące przedmiot umowy zgodnie z § 1, jedynie dla celów własnej dokumentacji, w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca nie ma prawa do sprzedaży praw autorskich do przedmiotu umowy innej osobie niż Zamawiający.

- Wykonawca gwarantuje, że realizacja umowy nie spowoduje naruszenia czyichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych, towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych oraz innych praw chronionych. Ze względu na powyższe, Wykonawca oświadcza, iż ponosi wszelką odpowiedzialność względem osób trzecich z tytułu dokonania naruszeń wskazanych w zdaniu pierwszym praw w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę, w trakcie wykonywania umowy, jakichkolwiek praw osób trzecich.

- Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać przedmiot umowy wytworzony w toku realizacji niniejszej umowy oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych, których wykonywania Wykonawca niniejszym się zrzeka. Jeżeli Wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie prawa osobiste do wykonywanego przedmiotu umowy wówczas jest zobowiązany z chwilą dostarczenia opracowania do odbioru Zamawiającemu przekazać pełnomocnictwa od osób, którym prawa przysługują w treści określonej powyżej. Niedostarczenie pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie oznaczało braki w przekazanym przedmiocie umowy.

- W przypadku rozwiązania umowy przeniesienie praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, nastąpi w stosunku do części przedmiotu umowy zrealizowanego do dnia rozwiązania.

§ 12

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

§13

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął prac objętych przedmiotem umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy tj. nie dokonał zgłoszenia prac lub nie pobrał materiałów z PODGiK do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zakresem ustalonym w harmonogramie,

- Wykonawca przerwał prace na okres dłuższy niż 30 dni roboczych lub opóźnia się w wykonaniu któregokolwiek z Etapów umowy, w stosunku do terminów uzgodnionych w harmonogramie, a opóźnienie to przekracza 30 dni,

- Wykonawca nie otrzyma rekomendacji do obioru któregokolwiek Etapu umowy po III iteracji kontroli produktów danego Etapu,

- naruszone zostaną przez Wykonawcę zasady prowadzenia prac zgodnie z umową, Warunkami Technicznymi, obowiązującymi przepisami prawa oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w tym należności z niniejszej umowy,

- Wykonawca przetwarza powierzone mu dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa, a w szczególności gdy Wykonawca:

a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z umową,

b) powierzył wykonanie przedmiotu innemu podmiotowi w sposób niezgodny 
		z zasadami określonymi w umowie,

c) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,

d) zawiadomił o swojej niezdolności do wypełnienia zasad, związanych z należytym zabezpieczeniem przekazanych danych osobowych.

- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.	Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia, zaś oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

3.	W przypadku odstąpienia od Umowy w trakcie jej realizacji przez Zamawiającego, na podstawie ust. 1,  podstawą do ubiegania się przez Wykonawcę o wynagrodzenie z tytułu wykonania części Umowy oraz do określenia wysokości tego wynagrodzenia jest protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, obejmujący wykonane do chwili odstąpienia od umowy prace, pod warunkiem, iż wykonana część Umowy stanowi wyodrębnioną całość możliwą do kontroli i wykorzystania w przyszłości przez Zamawiającego. Zapisy § 11 stosuje się odpowiednio.

§14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu łącznie  …... – miesięcy  (zostanie wpisana liczba miesięcy z zaoferowaną przez Wykonawcę w ofercie)  gwarancji na przedmiot umowy, które stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi,  licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Strony Umowy protokołu odbioru końcowego. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi. Rękojmia i gwarancja obejmują również efekty prac wykonanych przez podwykonawców. Okres rękojmi jest tożsamy okresowi udzielonej gwarancji.

2. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji wad w przedmiocie umowy:

- powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, które nie nadają się do usunięcia, a wady te uniemożliwią użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, a dodatkowo Wykonawca naprawi szkodę wyrządzoną Zamawiającemu z tego tytułu,

- powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, możliwych do usunięcia, Zamawiający może żądać ich usunięcia na koszt własny Wykonawcy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi lub gwarancji wad, o których mowa w ust. 2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając termin ich usunięcia lub wykonania całości lub części przedmiotu umowy ponownie.

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usunięcia wad, o którym mowa w ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy przez stronę trzecią, bez utraty praw wynikających z rękojmi.

§15

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 
w wysokości 10 % łącznej kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust.1,

- zwłoki w przekazaniu produktu lub jego części, wynikających z harmonogramu, a także zwłoki związanej z zasileniem systemu teleinformatycznego, w wysokości:

- 0,1 % całkowitej ceny brutto, o której mowa  § 4 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki licząc do 14 dni po terminach określonych w harmonogramie,

- 0,3 % całkowitej ceny brutto, o której mowa  § 4 ust.1  – za każdy dzień zwłoki licząc od 15 dnia, po terminach określonych w harmonogramie,

- braku rekomendacji do odbioru produktu, w Raporcie z kontroli produktu lub w Raporcie z weryfikacji zasilenia po II iteracji – w wysokości 0,3 % całkowitej ceny brutto,       o której mowa § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia przekazania Raportu do dnia ponownego przekazania produktu do kontroli w III iteracji,

- zwłoki w usunięciu wad/braków/usterek przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji lub rękojmi, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad do czasu dostarczenia wolnego od wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- w przypadku określonym w § 2 ust. 5 w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) – za każdy taki przypadek,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w terminie do 7 dni od daty otrzymania noty księgowej z żądaniem zapłaty kary, wystawionej przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający potrąci karę umowną z należnościami przysługującymi Wykonawcy          (z zastrzeżeniem ust 4 in fine), na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym ostatnim przypadku kara umowna staje się natychmiast wymagalna z momentem jej naliczenia.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania usługi lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

- W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę           z dowolnej należności Wykonawcy, o ile przepisy prawa powszechnego nie sprzeciwiają się takiemu uprawnieniu.

- W przypadku, gdyby Wykonawca odmówił usunięcia wad w okresie gwarancji czy rękojmi lub czas usunięcia przekroczyłby 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo  zlecenia usunięcia wad przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego do wykonania zastępczego.

- Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 umowy.

- Niezależnie od ustalonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§16

- Strony ustalają, że Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy

najpóźniej w dniu jej zawarcia.

- Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie:................... 	w wysokości …......% wartości zamówienia tj. w wysokości: …........... zł przy czym wartość ta będzie rozliczona następująco:

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % wartości zabezpieczenia tj. kwotę: ……. zł, w terminie do 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu z odbioru,

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 30 % zabezpieczenia tj. kwotę: …........ zł po upływie rękojmi i gwarancji określonej w § 15 niniejszej umowy w terminie do 15 dni.

- Pozostałe warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera SWZ.

§17

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę, dane osobowe osób w celu weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę/ów wymagań        o których mowa w art. 95 ustawy PZP w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób wskazanych przez Wykonawcę dla celów kontaktowych, a Zamawiający udostępnia dane osób reprezentujących Zamawiającego oraz dane osób wskazanych przez niego do kontaktów z Wykonawcą. Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych tych osób  w zakresie realizacji własnych celów.

- Każda ze Stron umowy zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego też RODO.

- Udostępnione dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania zawartej pomiędzy Stronami umowy.

- Strony zobowiązują się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych z zachowaniem szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz z poszanowaniem ich praw określonych w RODO, a także do zachowania w tajemnicy udostępnionych danych osobowych.

- Strony zobowiązują się do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz realizacji innych obowiązków spoczywających na nich jako administratorach danych w rozumieniu  RODO, w tym przede wszystkim obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane dotyczą.

- Wykonawca oświadcza, że wypełni w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane zostały zawarte w niniejszej umowy, jak również osób biorących udział w realizacji niniejszej umowy, których dane bezpośrednio lub pośrednio przekaże Zamawiającemu. Wzór informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez  Zamawiającego stanowi Załącznik nr 6.

- Realizacja niniejszej umowy może odbywać się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych pod warunkiem, że Strony umowy jako administratorzy danych i działające na ich zlecenie podmioty przetwarzające wdrożą odpowiednie środki techniczne i organizacyjne tak, aby przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy odbywało się zgodnie z RODO.

§18

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej

jednej okoliczności z wymienionych poniżej:

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach wskazanych w § 5,

- konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych,  wymagań lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Umowy, w zakresie dostosowującym umowę do takich zmian,

- konieczności zmian będących następstwem zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie Projektu, w zakresie dostosowującym umowę do takich zmian,

- zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w zakresie dostosowującym umowę do takich zmian,

- gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z wymogów technologicznych;

- opóźnień w przekazaniu materiałów źródłowych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, o ile nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – o okres tych opóźnień,

- działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania.

2. W przypadkach określonych w ust. 3 Zamawiający przewiduje możliwość:

1) zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy;

2) zmian w sposobie rozliczania z Wykonawcą lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;

3) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy;

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 21

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – Warunki Techniczne (WT),

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,

- Załącznik nr 3 – Harmonogram realizacji przedmiotu umowy i fakturowania,

- Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

- Załącznik nr 5 – Deklaracja stosowania środków technicznych i organizacyjnych przez podmiot przetwarzający

- Załącznik nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

§ 22

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

Zamawiający:                                      			  Wykonawca: