U M O W A  NR SE-ZP.272.      .2018

W dniu ......................2018 roku w Kórniku pomiędzy Miastem i Gminą Kórnik z siedzibą w Kórniku 62-035, Pl. Niepodległości 1, zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

# ...............................................................				- Burmistrza Miasta i Gminy

a

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,  zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.............................................................

## w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na warunkach określonych w niniejszej umowie zadanie, polegające na wykonaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego z mikrokulkami szklanymi na terenie gminy Kórnik.

§ 2

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień:  20 czerwca 2018 roku.

- Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela gwarancji 6 miesięcy.

§ 3

- Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi nie może przekroczyć kwoty netto ............................... (słownie: .....................................................................................................), brutto 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT w wysokości 23% tj. ........................ (słownie: ............................................................).

2. Do ustalenia wartości usługi przyjęto stawkę wynikającą z oferty, która stanowi załącznik do umowy.

§ 4

Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia za wystawioną przez Wykonawcę fakturę w terminie 21 dni od dnia jej przedłożenia Wykonawcy, w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 5

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy.

§ 6

Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 umowy Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w oddaniu robót objętych umową w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w §3 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od upłynięcia terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 9

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Załącznik:

- oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

Sporządziła: ......................................................................

Sprawdził pod względem formalnym............................

Sprawdził pod względem prawnym ...............................

Zatwierdzone przez kierownika wydziału ...........................