Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu części ogrodzenia nr inw. 791/291 na terenie biura Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski oraz malowanie części ogrodzenia leśniczówki Piaski nr inw. 24/291.**

**2. ZAKRES WYKONANIA ROBÓT**

**I Ogrodzenie biura Nadleśnictwa:**

1. Demontaż starych sztachet z wyznaczonej części ogrodzenia;
2. Oczyszczenie cokołu i słupków z zanieczyszczeń;
3. Pomalowanie daszków cokołu i słupków farbą do betonu kolor czerwony;
4. Oczyszczenie przęseł z zanieczyszczeń oraz luźnej farby i położenie nowej warstwy farby ochronnej do metalu;
5. Pionowy montaż nowych sztachet z drewna olchowego lub sosnowego o wymiarach: 9 cm x 2,3 cm x 140 cm, (szerokość x grubość x wysokość), zaokrąglonych na górnym końcu (profil prostokątny bądź frezowany), potrójnie impregnowanych (tj. pokost i 2x Sadolin), o kolorze zbliżonym do obecnego środkami zabezpieczającymi drewno. Montaż z wykorzystaniem wkrętów samowiercących. Wysokość sztachet mocowanych do furtki: 162 cm i bramy: 174 cm odstęp między sztachetami około 4 cm;
6. Niedopuszczalne jest skrzywienie sztachet na przęsłach;
7. Niedopuszczalne jest wygięcie sztachet;
8. Niedopuszczalne jest montowanie sztachet ze spękaniami powyżej 2 cm, z pęknięciami czołowymi oraz pęknięciami obejmującymi dwie płaszczyzny;
9. Dodatkowe informacje:

* Zamawiający udostępni miejsce do tymczasowego składania sztachet.
* Wykonawca nie może ponownie wykorzystać wkrętów z rozbiórki starych sztachet.
* Szacowana ilość sztachet- ok. 530.

**II Ogrodzenie leśniczówki Piaski:**

1. Oczyszczenie cokołu i słupków z zanieczyszczeń
2. Pomalowanie cokołu i słupków farbą do betonu, kolor zbliżony do obecnego
3. Oczyszczenie sztachet i dwukrotne pomalowanie farbą zewnętrzną do drewna, kolor zbliżony do obecnego.

**3. TERMIN WYKONANIA ROBÓT**

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 50 dni od momentu podpisania umowy.
2. Rozpoczęcie robót zgodnie ze wzorem umowy- po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze przystąpienia do prac, po przekazaniu terenu robót.
3. Przekazanie terenu wykonania robót nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez Strony.

**4. MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy pomocy narzędzi Wykonawcy.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.).
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego.
4. Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
5. Wykonawca do realizacji umowy zapewnia niezbędny sprzęt.

**5. ODBIÓR ROBÓT**

Roboty będą odebrane w całości po zakończeniu wszystkich prac. Zamawiający przystąpi do odbioru przy udziale Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia prac. Zamawiający sporządzi protokół odbioru robót, który podpiszą przedstawiciele stron.

Obustronnie podpisany protokół odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace.

**6. SKŁADANIE OFERT**

Oferty należy składać przez formularz na stronie platformy zakupowej do dnia **10.08.2021 r. do godziny 1000**. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu **10.08.2021 r. o godzinie 1030**.

Każda Oferta powinna zawierać:

1. Podpisaną klauzulę RODO,
2. Parafowany na każdej stronie wzór umowy,
3. Wypełniony i zgodny z Ofertą kosztorys ofertowy,
4. Wypełniony i podpisany formularz oferty (pola z kolorem niebieskim należy uzupełnić według swojej oferty).

Zamawiający przewiduje wizje lokalne w dowolnym terminie po uprzednim jego uzgodnieniu. Wykonawców chętnych do wizji lokalnych prosimy o kontakt przez platformę zakupową, bądź pod numerem telefonu 41 265 31 49.