OGÓLNE WARUNKI UMOWY – KARY UMOWNE

    - Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

| Kwota (dla każdej pozycji liczona brutto) | Odnośnik w Umowie | Opis |
| --- | --- | --- |
| 500 zł za każdy dzień opóźnienia | § 2 ust. 20 pkt 1, 2 i 3 | Za nie dopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 20 pkt 1, 2 lub 3 Umowy, tj. za niezłożenie w terminie wskazanych raportów otwarcia, tygodniowych i miesięcznych przez Wykonawcę |
| Do 1000 zł za każde naruszenie | § 2 ust. 23 | Za każde naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 23 Umowy, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tj. za nieprzestrzeganie na Terenie Budowy obowiązujących przepisów, m.in. BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska |
| 500 zł | § | Za niestawienie się upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy na odbiorach częściowych i końcowych w terminie ustalonym przez Zamawiającego |
| Do 20 000 zł | § 8 ust. 2 | Za powierzenie wykonania jakiekolwiek części robót podwykonawcy lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego |
| Do 10 000 zł | § 8 ust. 3 | Za powierzenie wykonania jakiekolwiek części robót przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy lub osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego |
| 0,01 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia | § 8 ust. 4 | Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia, w którym Wykonawca miał przedłożyć do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany |
| 500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia | § 11 ust. 1 | Za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, tj. za każdy dzień braku ubezpieczenia po dniu podpisania Umowy |
| 0,02 % za każdy dzień opóźnienia | § 5 ust. 1 | za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy (termin określony w § 5 ust. 1 – termin końcowy wykonania przedmiotu zamówienia), w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto kontraktu, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia |
| 0,02 % za każdy dzień opóźnienia | § 10 ust. 4 | za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji/rękojmi, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto kontraktu, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad |
| 0,03 % za każdy dzień opóźnienia | § 8 ust. 7 pkt 3) | z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,03 % niezapłaconej kwoty wynagrodzenia brutto danego zlecenia za każdy dzień opóźnienia |
| Do 15 % wynagrodzenia brutto | § 12 ust. 4, 5 i 6 | za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości do 15% wynagrodzenia brutto kontraktu, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy |
| 100 zł za każdy dzień i każdy przypadek | § 2 ust. 36 | za każde naruszenie obowiązku (dotyczy z osobna każdego pracownika), o którym mowa w § 2 ust. 36 niniejszej Umowy, w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień, w którym dochodziło do naruszania przedmiotowego obowiązku |
| 800 zł za każdy dzień opóźnienia | § 2 ust. 4 | za nieprzedstawienie zgodnie z § 2 ust. 4 niniejszej Umowy harmonogramu robót, w wysokości 800 zł brutto za każdy dzień opóźnienia; |
| 800 zł za każdy dzień opóźnienia | § 2 ust. 9 | za nieprzedstawienie zgodnie z § 2 ust. 9 niniejszej Umowy szczegółowego kosztorysu, w wysokości 800 zł brutto za każdy dzień opóźnienia |

- Zamawiający i Współzamawiający proporcjonalnie do wkładu finansowego wniesionego w ramach zamówienia publicznego zapłacą Wykonawcy kary umowne:

  - za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości do 10 % wynagrodzenia brutto, z wyjątkiem odstąpienia od Umowy w okolicznościach, o których mowa w § 12 ust. 1 lub 2 niniejszej umowy;

  - za niestawienie się upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego na odbiorze robót w terminie ustalonym przez Zamawiającego, w wysokości 500 zł.