UMOWA NR  ………………………..

Zawarta w dniu  ………….. roku pomiędzy Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa 
i Neonatologii w Opolu 45-066 Opole, ul. Reymonta 8, NIP: 754-24-80-425, BDO: 000076622 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005533

reprezentowanym przez:  ……………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym

a: ……………………………..

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  …………………../prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, nr  NIP .....................................

zwanym dalej Wykonawcą

w rezultacie wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie:

PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI

DZP.26.2.12.2021

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2019 z późn.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy serwera wraz z osprzętem, oprogramowaniem i wdrożeniem według opisu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy fabrycznie nowego,  wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 roku, kompletnego, wolnego od jakichkolwiek wad fizycznych, a w szczególności technicznych i technologicznych, gotowego do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, wyposażonego w legalne oprogramowanie umożliwiające realizację wszystkich założeń określonych
w załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

            - W terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany ustalić 
z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wdrożenia.

            - Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest ściśle współpracować 
z przedstawicielami działającymi w imieniu Zamawiającego.

            - Przedstawicielami Zamawiającego są:

- Kierownik Działu Informatyki lub osoba go zastępująca,

- wyznaczeni pracownicy Zamawiającego.

            - Przedstawicielem/-ami Wykonawcy będzie/-ą: ……………………………………………………….......................

            - Wykonawca zobowiązuje się do ochrony i nieujawniania osobom trzecim wszelkich informacji, 
do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem umowy, zarówno w trakcie trwania, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

            - Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

            - Wszystkie prace instalacyjne i konfiguracyjne muszą być przeprowadzane w taki sposób, aby nie zakłócić pracy Klinicznego Centrum. Wykonawca realizować będzie prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500. Za zgodą i wiedzą Zamawiającego, prace wykonywać można w innych dniach i godzinach. Konieczność wykonania prac w poszczególnych komórkach organizacyjnych Zamawiającego należy zgłaszać Zamawiającemu najpóźniej do 3 dni roboczych przed podjęciem tych prac do godziny 1000. Należy podać charakter planowanych robót ,obszar oraz przewidywany czas ich trwania. Przerwa w dostępie do sieci i zasobów sieciowych nie może być dłuższa niż 2 godziny i nie może obejmować godzin pracy, tj. od 600 do 1600. Niezależnie od sytuacji Zamawiający ma być poinformowany o godzinach przerwy w dostępie do sieci najpóźniej 24 godziny przed odłączeniem, a także o charakterze planowanych robot, obszarze oraz przewidywanym czasie ich trwania.

            - Wszelkie prace muszą być wykonane w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza tzw. „połączeń/prac zdalnych”.

            - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

            - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację prac zgodnie z przepisami bhp 
i p.poż. przez wszystkie osoby ze strony Wykonawcy uczestniczące w wykonywaniu przedmiotu umowy, 
a także ponosi całkowitą odpowiedzialność za wynikłe szkody wobec osób trzecich z tytułu prowadzonych prac.

            - Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku w pomieszczeniach, w których będą wykonywane prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

            - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie Zamawiającego oraz ewentualne szkody w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1
w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ………. roku.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy, 
o którym mowa w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy określonego 
w § 1 ust. 1 – pisemnie lub drogą elektroniczną do Kierownika Działu Informatyki - z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni kalendarzowych przed terminem wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, a Zamawiający zobowiązuje się do rozpoczęcia czynności odbiorowych w terminie do 1 dnia od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu czynności związanych z odbiorem końcowym przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia wszystkich prac wynikających z zakresu przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru.

- Jeżeli przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, wówczas Zamawiający dokona odbioru w obustronnie umówionym terminie, 
a Wykonawca wykona pozostałe prace na warunkach obustronnie uzgodnionych.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 Strony uznają dzień, w którym potwierdzą wykonanie przedmiotu umowy (dostarczenie sprzętu, jego montaż w siedzibie Zamawiającego 
i uruchomienie całego systemu) w formie podpisanego obustronnie protokołu odbioru końcowego. Wskazana w obustronnie podpisanym protokole odbioru końcowego data wykonania przedmiotu umowy jest jednocześnie datą przejęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy 
i rozpoczęcia biegu terminu okresu gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1.

- W okresie gwarancji zgłaszania usterek Zamawiający będzie dokonywał pisemnie lub drogą elektroniczną - na adres e-mail ……………………………………………. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest potwierdzić pisemnie lub drogą elektroniczną fakt otrzymania zgłoszenia.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego usterek oraz awarii w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

- Awarie lub usterki będą usuwane w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności wysyłki przedmiotu umowy do naprawy wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

- Jeżeli termin usunięcia awarii, o której mowa wyżej, upływać będzie w dniu wolnym od pracy, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Jeśli Wykonawca nie dokona naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 10, lub jeśli po usunięciu usterki lub awarii przedmiot umowy nadal nie będzie w pełni sprawny, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia naprawy wraz z kosztami ewentualnego transportu w obie strony innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zachowuje uprawnienia przysługujące mu w ramach umowy i udzielonej gwarancji.

- Wszelkie terminy, np. gwarancji, licencji liczone są od dnia podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń.

§ 4

- Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi łącznie ………. zł brutto 
(słownie: ……… złotych …/100) i uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym w szczególności transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłkę, koszty szkolenia.

- Istnieje możliwość zmiany cen wskutek zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie stawka podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna.

- Zmiana stawki podatku VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 5

- Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca otrzyma po dokonaniu odbioru (bez zastrzeżeń) całości tegoż przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego przez Strony umowy - w terminie do …. dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany obustronnie protokół odbioru końcowego potwierdzający kompletność oraz prawidłowość wykonania tegoż przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na konto Wykonawcy kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.

- Płatność dokonywane będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy.

- Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu.

§ 6

1.	Strony umowy postanawiają, że formą odszkodowania za nienależyte wykonanie 
lub niewykonanie wzajemnych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy będą kary umowne 
w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 - w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po dniu, w którym przedmiot umowy powinien być wykonany, tj. od dnia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - w wysokości 15% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający, 
z zastrzeżeniem okoliczności wymienionych w ust. 6.

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna za odstąpienie od umowy
z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 15% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem okoliczności wymienionych w ust. 6.

- Kary umowne mogą być dochodzone z każdego wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu tytułu odrębnie i podlegają odpowiednio kumulacji.

- Łączna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie nie może przekraczać 15 % wartości umowy określonej w §4 ust. 1.

- Kary, o których mowa w ust. 1, Strony umowy zapłacą na wskazany przez nie rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia im żądania zapłaty takiej kary umownej.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych 
na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kar umownych z należności związanej 
z wykonaniem przedmiotu umowy

- W przypadku niewykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 w terminie określonym w § 3 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać żadnych cesji związanych 
z realizacją przedmiotu umowy.

§ 8

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

- Istnieje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, adres: ul. Reymonta 8, 45-066 Opole;

- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@ginekologia.opole.pl;

- administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

- administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

- mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

- Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że:

- Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

- administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

§ 11

1.Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

2.Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA