### UMOWA Nr             /2019

Zawartą w dniu …........... 2019 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, reprezentowanym przez, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy  insp. Marcina Woźniaka, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………  z siedzibą w ……………  NIP ………… REGON ………….. zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie zwolnionym ze stosowania ustawy określonym w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U z 2018 r. poz. 1986)

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest „wykonanie i montaż prycz w PDOZ Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.” Zakres umowy określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 30.05.2019 r.

- Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- Zaistnienie przeszkód w wykonaniu robót powinno być potwierdzone notatką służbową podpisaną przez obie strony. W takim przypadku strony dokonają ustalenia nowego terminu wykonania robót, który zostanie zapisany w notatce służbowej.

§ 3

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru: ………….

- Reprezentantem Wykonawcy na placu budowy będzie: ……………..

- Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, które są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

§ 4

# W czasie wykonywania umowy Wykonawca utrzymywać będzie na terenie budowy porządek, a w szczególności będzie należycie składował i usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady, śmieci oraz urządzenia prowizoryczne. Drogi na terenie budowy będą przejezdne.

# Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie przewidzianym do odbioru robót.

§ 5

- Wykonawca odpowiada za szkody, spowodowane prowadzonymi w trakcie realizacji zadania robotami budowlanymi, wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu przez Wykonawcę lub osoby działające na jego zlecenie.

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi dla Zamawiającego oddziaływaniami, przejmując skutki finansowe z tego tytułu.

- Wykonawca oświadcza, iż przez cały okres realizacji zamówienia będzie ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 6

## Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców.

## Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy.

- Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z prawem budowlanym, sztuką budowlaną i zawodową starannością.

§7

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe. Wartość brutto umowy określa się na kwotę: ………….zł (słownie złotych: ……………. i ../100), która jest ceną ofertową brutto Wykonawcy, za zakres rzeczowy określony w § 1 umowy.

- W cenie zostało również uwzględnione: zagospodarowanie placu budowy, uporządkowanie i przywrócenie do stanu pierwotnego terenu budowy i wszelkie inne koszty wynikające z prawidłowej technologii robót.

- Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi jedną fakturą końcową na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu końcowego odbioru robót po zakończeniu prac.

- Termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosił 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.

- Wykonawca:

1) wystawi fakturę na:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 7,

85-090 Bydgoszcz

NIP: 554-031-29-93

2) dostarczy fakturę do:

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Wydział, Inwestycji i Remontów

ul. Kijowska 5, 85-703 Bydgoszcz

- Zamawiający zastrzega, że bez jego pisemnej zgody Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią

§ 8

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………………

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej czynności,

4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

5) 	wynik dokonanego sprawdzenia, jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności 	zgodności ich wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno 	– budowlanymi,

6) 	wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemających charakteru wad istotnych,

7) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

- Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca usunie je na swój koszt w terminie 7 dni,od daty stwierdzenia wad.

- Wykonawca w dniu odbioru robót dostarczy atesty i certyfikaty na użyte materiały i urządzenia.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy.

- za opóźnienie  w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi/gwarancji– w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%     wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje dodatkowo prawo dochodzenia kary umownej za zwłokę lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia liczony od dnia terminu określonego w § 2 ust. 1 do dnia odstąpienia od umowy.

3.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4  Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę dla Zamawiającego na potrącenie w rozumieniu art. 498-505 kodeksu cywilnego kwot naliczonych, w przypadku, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu z przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności.

5.  Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenie kwot w przypadku sytuacji, o której mowa ust.1.

§ 10

- Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) nastąpi zaprzestanie działalności przez Wykonawcę;

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje;

4) Wykonawca przerwał realizację umowy (robót) i nie realizuje ich pomimo wezwania

Zamawiającego złożonego na piśmie, a przerwa trwa przez okres dłuższy niż 3 dni;

5)  Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) robót zgodnie z umową;

6) Wykonawca stosuje materiały, maszyny i urządzenia, które nie są zgodne z polskimi. 	    	normami, nie posiadają wymaganych atestów, certyfikatów oraz świadectw.				dopuszczenia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Termin dokonania odstąpienia wynosi 7 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zajściu okoliczności uzasadniających odstąpienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

    - Wykonawcę i Zamawiającego zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty odstąpienia, do sporządzenia szczegółowego protokołu robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

    - w przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć plac budowy w terminie podanym przez Zamawiającego w formie pisemnej. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której powodu od umowy odstąpiono;

    - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów zakupionych na realizację zadania, których nie jest w stanie wykorzystać przy realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

    - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od

umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

- Wykonane roboty oraz materiały opłacone przez Zamawiającego, będą uważane za jego własność.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji przez okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego - bezusterkowego na roboty budowlane oraz wbudowane materiały

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót i wbudowanych urządzeń.

## Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dokonał istotnych napraw przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odebrania przedmiotu umowy wolnego od wad. W razie, gdy Wykonawca wymienił części przedmiotu umowy, zasadę tę stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu umowy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej skorzystać.

## W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia lub w innym terminie uzgodnionym przez strony pod rygorem zlecenia ich usunięcia podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy.

## Usunięcie wad potwierdzone zostanie pisemnym protokołem.

§ 12

Zmiana postanowień zawartej umowy następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 13

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

- Do niniejszej umowy stosuje się przepisy:

1) ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.  1025).

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający 																																																Wykonawca