Umowa IM.272...................

zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr IM.RZP.271....................................

W dniu ....................... roku w Legnicy pomiędzy Gminą Legnica,  pl. Słowiański 8,  59-220 Legnica,

NIP 691-00-11-742, Urząd  Miasta Legnica, pl. Słowiański  8,  59-220 Legnica,

reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu którego działa:

.........................................................................................................................................................................

zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”,                                                       a:

….....................................................................................................................................................................

.............................................................................................NIP..................................................................

Regon ..........................., KRS...........................................................................

reprezentowaną/ym przez:

…..............................................................................................................................................................,

zwaną dalej w tekście „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa będzie finansowana i rozliczana zgodnie z umową zawartą w dniu 26.04.2019 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Miastem Legnica.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy 
– Etap 1, Zadanie 1 Ogród Francuski,  Podetap I, Ogród Francuski (Teren wokół fontanny Głównej).

- Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane na podstawie Decyzji PAB.6740.637.2018.XIII 
Nr 718/2018 z dnia 15.11.2018 r.  Park Miejski w Legnicy wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1712 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30.03.2010 r.

- Zakres zadania obejmuje prace m. innymi:

  - prace w części Ogrodu Francuskiego, Teren wokół fontanny Głównej

  - wycinkę drzew, krzewów,

  - przebudowę i remont ciągów pieszych,

  - przebudowę szaletu na stację n/n,

  - prace w zakresie małej architektury,

  - prace w zakresie konstrukcji niecki fontanny, komory pompowni i filtrów,

  - instalacje sanitarne dla  przebudowanych i nowych obiektów,

  - instalacje elektryczne i teletechniczne dla przebudowywanych i  nowych obiektów,

  - technologia fontanny,

  - nasadzenia szaty roślinnej.

4.2. usługi:

1) przeszkolenie dwóch pracowników Zamawiającego – sterowanie i obsługa fontanny,

- w trakcie 1-szego sezonu do 31.10.2020r. - na wezwanie Zamawiającego 
   –  max.  4 razy w miesiącu- asysta  przy obsłudze fontanny-systemu =  max   16 asyst

3) eksploatacja i utrzymanie fontanny w pierwszym miesiącu.

- Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, z którym Wykonawca zapoznał się.

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. Rozdział 4 i 5 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), stanowiącej integralną część umowy.

§ 2

Przedmiotem odbioru końcowego jest  cały zakres zadania określony w  § 1.

§ 3

- Termin rozpoczęcia umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do dnia ............................. (max. do 31.10.2020 r.).

§ 4

- Strony zgodnie potwierdzają, że Zamawiający udostępnił Wykonawcy na stronie internetowej Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy (płyta CD).

- Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Zamawiający po zawarciu umowy, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, przekaże Wykonawcy protokólarnie komplet dokumentacji z oświadczeniem o jej kompletności, dziennik budowy, kserokopię zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

§ 5

- Wykonawca złoży pisemny wniosek do Zamawiającego o przekazanie placu budowy w terminie 
do 14 dni od daty zawarcia umowy, a jego skan prześle mailowo na adres: im@legnica.eu.

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy - protokolarnie z udziałem Zarządcy Parku i zainteresowanych stron, użytkowników uzbrojenia podziemnego, w terminie 5 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy jw.

§ 6

- Zamawiający wskaże inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej w protokóle przekazania terenu budowy.

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 jt. ze zm.).

- Zamawiający wyznacza na koordynatora prac objętych niniejszą umową: Marię Grab-Raczyńską, głównego specjalistę Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, tel.76/7212326.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy i kierowników robót w osobach:

a)............................................................................. - kierownik budowy branża drogowa,

b)..............................................................................- kierownik robót branża sanitarna,

c)............................................................................. - kierownik robót branża elektryczna.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy podpisane oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót wraz z kserokopią uprawnień potwierdzoną za zgodność z oryginałem i zaświadczeniem o opłaceniu składki PIIB.

§ 7

- Wykonawca będzie ponosił  koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wodę, energię elektryczną, koszty oznakowania budowy.

- Wykonawca będzie ponosił koszty sporządzenia operatów kolaudacyjnych, o których mowa w § 12 pkt 10 wraz z kosztami uzyskania dokumentów niezbędnych do skompletowania tych operatów.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się podczas wykonywania robót do przestrzegania przepisów 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 jt. ze zm.), w tym do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy "Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniającego specyfikę robót budowlanych.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:

1) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym dojścia do posesji, obiektów użyteczności publicznej,

2) prowadzenia robót w sposób umożliwiający utrzymanie ciągłości dostawy wody do posesji     i odprowadzenia ścieków,

3) usuwania  wszelkich zbędnych urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

4) uwzględnienia i zorganizowania prac w sposób zapewniający dojazd i dostęp do posesji, budynków obiektów usługowych  itp. oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich poprzez zabezpieczenie wykopów, oznakowanie, kładki, przejścia itp.,

5) współpracy z właścicielami uzbrojenia podziemnego i koordynacji ich prac zgodnie z uzgodnieniami projektu budowlanego, między innymi w zakresie zgłoszeń przystąpienia do robót, odbiorów robót zanikowych oraz pozostałych obowiązków wynikających z uzgodnień,

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu na którym prowadzone są roboty.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu i Użytkownikowi w terminie ustalonym podczas odbioru robót.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca będzie posiadał umowy ubezpieczeniowe, ważne nie później niż od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego obejmujące:

1) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej - ubezpieczenia od zniszczenia własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości brutto niniejszej umowy,

2) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości brutto niniejszej umowy.

4.	Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe - oryginały w wersji papierowej najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, a  Zamawiający po sporządzeniu kserokopii niezwłocznie zwróci je Wykonawcy, natomiast polisy posiadane jedynie w wersji elektronicznej należy przesłać mailem.

5.	Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za  szkody wynikłe na tym terenie.

§ 10

- Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za właściwą jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową  i przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z dostarczonych we własnym zakresie materiałów.

- Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrębnymi -  art. 10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia parametrów i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust. 5 oraz wynikające z obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową i obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robót, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. W przypadku odmowy wykonania badań Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 6, okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca do wykonania nw. czynności,  których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666) będzie zatrudniać  pracowników na umowę o pracę:

1) prace ogólnobudowlane – robotnicy budowlani,

2 )montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej - monterzy instalacji wodno-kanalizacyjnej,

3) prace elektryczne – elektromonterzy.

Zamawiający zastrzega,  że zawiadomi  Państwową Inspekcję Pracy (PIP)  w razie  powzięcia wątpliwości  co do wykonywania  przez  Wykonawcę  obowiązków związanych z zatrudnianiem wskazanych pracowników na umowę o pracę.

10.	Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego 
terminu umownego stanowi konsekwencję:

a) okoliczności, których nie można było przewidzieć,

b) działania  siły wyższej.

11. Podstawą do zgłoszenia żądania jw. stanowi wpis Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzony       przez  inspektora nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiającego.

12. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust.10, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy       – Warunki zmian w umowie, strony uzgadniają nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

§ 11

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców, wg. Załącznika nr 4.
	Odnosi się to w szczególności do robót specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca nie ma 	przygotowania techniczno-organizacyjnego.

2.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3.	Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

4.	Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawierać informację, że Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego – jeżeli Wykonawca nie zapłaci mu wynagrodzenia, na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych,

c) Powykonawca zobowiązuje się  do zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa  w § 10 ust. 9 niniejszej umowy.

5.	Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

6.	Wykonawca  zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.

7.	Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy lub jej zmiany.

8.	Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to także zmian do tej umowy.

9.Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie  7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

10.Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

11.Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

12.Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie  nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.

13.W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12, podważających zasadność  bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

14.Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży  w trybie określonym w ust. 12 i ust. 13 uwag w sposób wystarczający do wykazania niezasadności bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

15.Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

16.Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców, przy czym  Podwykonawca lub  Dalszy Podwykonawcą jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy i Zamawiającego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

17.Sumaryczna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wartość umowy pomniejszonej o wartość prac kluczowych realizowanych przez Wykonawcę.

18.Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

19.Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego  Wykonawcy.

§ 12

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 7÷11 Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Prowadzenie dziennika budowy.

- Sporządzanie tabeli zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzonej narastająco wraz
z przygotowaniem pisemnych wyjaśnień w przypadku występowania rozbieżności między stanem faktycznym a dokumentacją. Wyjaśnienia przygotowane i podpisane wspólnie z inspektorem nadzoru należy złożyć wraz z fakturą za roboty budowlane i nadzór inwestorski.

- Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania i sporządzania na tę okoliczność protokółów konieczności.

- Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i oprowadzenia do stanu poprzedniego.

- W przypadkach koniecznych wystąpienie do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystąpienia do robót.

- Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczególności z uwzględnieniem przepisów art. 36a  i  art. 57 ust. 2.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

- Wykonanie  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

- Sporządzanie i złożenie operatów kolaudacyjnych w dwóch egzemplarzach, w tym jeden oryginał, jedna kopia, oraz w wersji elektronicznej na płycie CD,  na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, zawierającego między innymi protokoły badań  i sprawdzeń oraz dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów, świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z oświadczeniem kierownika budowy, że materiały te zostały wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku dokonywania odbiorów częściowych niniejszy przepis stosuje się odpowiednio.

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego i Użytkownika.

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, z uwzględnieniem wymagań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) ujętych w wydanych Pozwoleniach WKZ na prowadzenie prac.

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt.

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania, składowania
lub utylizacji  łącznie z kosztami utylizacji. Na żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego przedkładanie dokumentów określonych przepisami prawa z wykonania czynności o których mowa w zdaniu pierwszym.

- Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 	Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 jt. ze zm.), Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2019.701 jt. ze zm.). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór	mienia na terenie robót, jak i za szkody powstałe na przejętym terenie w trakcie trwania robót	lub mających związek z prowadzonymi robotami.

- Terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy oraz oświadczenie,
że ukończone przez niego roboty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane.

- Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie niedłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu.  W razie niedochowania obowiązku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doręczoną.

- W zakresie obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę - przedkładanie Zamawiającemu 1xmiesiąc oświadczenia,  że zatrudnia na umowę o pracę pracowników wskazanych  w § 10 ust. 9 niniejszej umowy.

27) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Europejski Bank Inwestycyjny (European Inwestment Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg) o każdym uzasadnionym zarzucie, skardze lub informacji w odniesieniu do Przestępstw karnych związanych z realizacją przez niego przedmiotowej Umowy a dotyczącej dowolnych z nielegalnych działań lub działań przeprowadzonych w nielegalnych celach, w tym między innymi uchylania się od zobowiązań podatkowych, oszustwa podatkowego, oszustwa, korupcji, zmuszania do określonego zachowania, zmowy, utrudniania postepowania karnego, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, zorganizowanej przestępczości lub jakiegokolwiek innego nielegalnego działania, które może mieć wpływ na interesy finansowe UE.

28) Informacja, o której mowa powyżej powinna zostać przekazana na adres: European Inwestment Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg.

29) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe i dokonywać zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków dotyczących realizacji niniejszej Umowy.

30) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, na jego żądanie, zapoznanie się z prowadzonymi przez Wykonawcę księgami rachunkowymi i zapisami dotyczącymi wykonania niniejszej Umowy, w tym umożliwić wykonanie kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo, w przypadku powzięcia przez Europejski Bank Inwestycyjny informacji o możliwości wystąpienia domniemanego działania, które może być uznane za nielegalne lub przeprowadzone w nielegalnych celach, o których mowa w pkt. 27).

§ 13

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych, wyszczególnionych w wypełnionym przedmiarze robót – kosztorysie ofertowym Wykonawcy, oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Wypełniony przedmiar robót stanowi integralną część umowy.

- Wynagrodzenie to ustala się wstępnie na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych według zasad określonych w wypełnionym przedmiarze robót na  kwotę ............................................................ (słownie: złotych: ..............................................................................................................................) w tym podatek Vat …………………………………………………............................... zł, (słownie złotych: ................................................................................................................................................................).

- Wynagrodzenie końcowe zostanie określone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczałtowe wartości jednostkowe robót i  obmiary robót.

- Roboty zamienne i dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, wycenione na bazie normatywnej i wg składników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy w części dotyczącej podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona w drodze aneksu do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy: .......................................................................

- Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego, za wyjątkiem płatności  o których mowa w § 14 ust. 3

§ 14

  - Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty budowlane będzie się odbywało fakturami przejściowymi do wysokości 95% wynagrodzenia wstępnego brutto, określonego w § 14 ust. 2., nie częściej niż jeden raz w miesiącu - jedna faktura.

  - Podstawę do rozliczenia i złożenia faktury przejściowej stanowić będzie komplet dokumentów: 
protokół wykonania robót sporządzony i podpisany przez kierownika budowy wraz z kosztorysem powykonawczym potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzona narastająco, potwierdzona przez Inspektora nadzoru.

  - Wykonawca wystawiając fakturę za prace wykonane przez Podwykonawców każdorazowo dokona przelewu wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego w formie pisemnej na osoby trzecie tj. Podwykonawców. Do każdej faktury obejmującej należności Podwykonawców, Wykonawca załączy cesję wierzytelności na Podwykonawców wraz z kopią faktury Podwykonawcy. W razie, gdy Wykonawca nie dokona cesji na Podwykonawców, jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego jemu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy oraz dowody potwierdzające zapłatę powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

  - Podstawę do rozliczenia końcowego zadania i złożenia faktury końcowej stanowić będzie komplet dokumentów: protokół odbioru końcowego, protokół wykonania robót sporządzony i podpisany przez kierownika budowy wraz kosztorysami powykonawczymi potwierdzony przez Inspektora nadzoru, tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzona narastająco potwierdzona przez Inspektora nadzoru, kompletny operat kolaudacyjny sprawdzony przez Inspektora nadzoru. W przypadku  wykonywania prac przy udziale Podwykonawców, wraz z wystawieniem faktury końcowej Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że wszystkie należności za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączy oświadczenia zgłoszonych Podwykonawców.

  - Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur przejściowych w terminie do 21 dni licząc od daty ich doręczenia wraz dokumentami rozliczeniowymi; zapłaty faktury końcowej w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych, przy czym wstępnie ustala się że:

a) w 2019 roku Wykonawca wystawi faktury przejściowe o łącznej wysokości do kwoty brutto
           ...................................... do 3.340.000,00 zł,

b) w 2020 roku Wykonawca wystawi faktury przejściowe o łącznej wysokości do kwoty brutto
           ............................................ (pozostała kwota).

  - Termin płatności uważa się za zachowany, jeśli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy ........................................................................................

  - Wykonawca będzie wystawiać faktury dla Zamawiającego:

Nabywca:  Gmina Legnica, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,

Odbiorca:  Urząd Miasta Legnica, pl. Słowiański 8,  59-220 Legnica.

§ 15

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 16

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu  przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia wstępnego brutto ustalonego w § 13  ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 200,00zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia wstępnego brutto ustalonego w § 13  ust. 2,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  0,1% wynagrodzenia wstępnego  brutto ustalonego w § 13  ust. 2 za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia  wstępnego brutto ustalonego § 13  ust. 2;

- za niezgłoszenie podwykonawcy lub podwykonawców i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac w wysokości 1% wynagrodzenia wstępnego brutto ustalonegow § 13  ust. 2,

- za nieprzedłożenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł  za każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt Umowy,

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1.000,00 zł  za każdy brak zmiany umowy w tym zakresie,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia wstępnego brutto ustalonego w § 13  ust. 2,

- za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za brak oświadczenia  Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników, o których mowa w § 12 pkt 26 na umowę o pracę w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia wstępnego brutto ustalonego w § 13  ust. 2,
za wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 17

- Kierownik budowy zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru w terminie 7 dnia od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego dołączając kserokopie wpisu z dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i dostarczenia operatu kolaudacyjnego, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności odbioru do czasu usunięcia wad,
     wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie.

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,      Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić     od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

- Zamawiający wyznaczy termin przeglądu wykonanych robót przed upływem terminu rękojmi bądź gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi lub gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 19 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 18

- Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych w postaci rękojmi i gwarancji jakości. Realizacja uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi następować będzie wg przepisów Kodeksu Cywilnego, z tytułu gwarancji jakości wg karty gwarancyjnej.

- Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji jakości wystąpią wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się te wady usunąć. W takim przypadku Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wystąpieniu wad wskazując miejsce i termin sporządzenia protokołu stwierdzającego wady i ustalającego sposób oraz termin ich usunięcia, w których to czynnościach ma prawo uczestniczyć Wykonawca.

- Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usunięcia wad, Zamawiający wzywa go do usunięcia wad tylko jeden raz. Jeżeli po upływie terminów określonych w ust. 2 Wykonawca  wad nie usunie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę.

- Okres rękojmi i gwarancji Wykonawcy wynosi ................. (min 5 lat) od daty końcowego odbioru robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany dokument gwarancji jakości 
w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę,  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy.

- Żadne z  postanowień  niniejszej  umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji.

- Zamawiający może dokonać przeniesienia uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy na Użytkownika.

§ 19

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto tj. ........................ zł na cały okres realizacji umowy za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach (należy podkreślić odpowiednią formę zabezpieczenia):

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
  że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art.  6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9   listopada   2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przed  podmioty, o których mowa w art. 6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi być ono ważne do daty 30 dni późniejszej od daty wystawienia protokółu końcowego odbioru robót. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i  rękojmi za wady będzie ważne do daty 15 dni późniejszej od daty protokołu odbioru usunięcia wad.

2.	Wykonawca złoży zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji, o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, za pismem przewodnim w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnicy, najpóźniej w terminie zawarcia umowy.  Zabezpieczenie w pieniądzu należy przelać na konto UM Legnica jak dla wpłaty wadium i przekazać na piśmie upoważnienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiającego.

3.	Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości	zabezpieczenia jak w ust. 1.

4.	Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1, zostaną zwrócone 
    w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

5.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy na pokrycie roszczeń Zamawiającego w przypadku obniżonej jakości wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu postanowień umowy lub jakichkolwiek wad, odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

6  Zabezpieczenie to będzie wymagane w przypadku niewywiązywania się z postanowień umowy,
    po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu
    wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie

7.  Zamawiający zastrzega potrącenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, należnych kar
     umownych wraz z odsetkami.

§ 20

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

- Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,

- Zamawiający powziął wiadomość o trudnościach finansowych Wykonawcy, w tym o złożeniu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości  w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez Zamawiającego,

- Zamawiający wielokrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), lub dokonywał  bezpośredniej zapłaty sum większych niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, jest to  odstąpienie  z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

- Zamawiający utracił  dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przypadające na realizację inwestycji objętej niniejszą umową, o ile Zamawiający poweźmie informację o utracie tego dofinansowania przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania robót/dostawy/usługi. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania     protokółu odbioru.

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych     okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
    oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
     szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy  protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który będzie podstawą do rozliczenia Stron za wykonane roboty;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
     wykonane do dnia odstąpienia,

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt  3), niniejszego     paragrafu umowy.

§ 21

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy, do zapewnienia zgodności przetwarzania danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i prywatności, z uwzględnieniem ewentualnych zmian w tym zakresie.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp w przypadku
zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji
stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§ 22

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić wyłączne z powodów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy – Warunki zmian w umowie.

§ 23

Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd w Legnicy.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy.

§ 25

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1 – Warunki zmian w umowie,

2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy – tylko przy egzemplarzu Zamawiającego,

3. Załącznik nr 3 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – płyta CD przy egzemplarzu                               Zamawiającego,

4. Załącznik nr 4 – Wykaz podwykonawców.

ZAMAWIAJĄCY:				                      WYKONAWCA: