U M O W A

NR S.270.7.19.2023

zawarta w dniu     …….. w Toruniu pomiędzy:

Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Toruń z siedzibą przy ul. Polnej 34/38, reprezentowanym przez Nadleśniczego – Bogusława Kashynę, NIP 879-018-04-13 zwanym w treści umowy „Inwestorem”

a

…………  z siedzibą w ………  przy ul……., NIP ……. reprezentowanym przez ……, zwanego w treści umowy „Wykonawcą,” o następującej treści:

Umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie zarządzenia nr 29/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Toruń z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia do wykorzystania w Nadleśnictwie Toruń zasad zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych przez Nadleśnictwo Toruń o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1710) oraz powołania stałego zespołu do przygotowania zapytań ofertowych, dokonywania oceny ofert i pozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na potrzeby Nadleśnictwa Toruń.

§ 1

Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont elewacji zewnętrznej ściany północnej budynku magazynowego

Lokalizacje zadania:

Siedziba Nadleśnictwa Toruń 87-100 Toruń ul. Polna 34/38 bud. Bud. Nr inw. 101-00248

Opis przedmiotu zamówienia:

- Warunki techniczne:

-Powierzchnia elewacji: 270m2

-Wysokość budynku: 6,0m

-Długość budynku 45m

  - Wykonanie projektu wykonawczego remontu elewacji ściany północnej,

  - Wykonanie podkonstrukcji dla jednostronnych płyt izolacyjnych ściennych,

  - Montaż jednostronnych płyt izolacyjnych ściennych rdzeń płyty styropian min. 50mm, kolor płyty RAL 7035,

  - Remont cokołu betonowego (styropian + tynk),

  - Obłożenie gzymsów blachą w kolorze płyt,

  - Zachowanie istniejących doświetleń poprzez montaż okien pcv lub paneli z płyt poliwęglan,

  - Zachowanie zamontowanego orynnowania,

  - Detale dociepleń w szczególności w miejscach istotnych z punktu widzenia trwałości i szczelności izolacyjnej elementów ( obróbki, dylatacje budynku) należy rozwiązać zgodnie z przyjętym systemem docieplenia i obowiązującą aprobatą techniczną dla docieplenia ścian metodą lekko-mokrą,

  - Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne odwierty celem określenia parametrów technicznych ścian, a co za tym idzie odpowiedniego dobrania długości kołków mocujących.

  - Prace przygotowawcze i towarzyszące,

  - zabudowa rusztowań, zabezpieczenie stolarki okiennej podczas wykonywanych prac elewacyjnych,

  - Prace porządkowe,

  - sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac, demontaż rusztowania,

  - wywiezienie gruzu i materiałów zdemontowanych.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna.

- Warunki Wykonania:

  - Oferent jest zobowiązany do dokonania pomiarów we własnym zakresie -

  - Metody pracy należy uzgadniać z Zamawiającym;

  - Wszystkie materiały konieczne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca;

  - Sprzęt zapewnia Wykonawca;

  - W razie powstania jakichkolwiek szkód z winy Wykonawcy, Wykonawca usuwa je we własnym zakresie;

  - Wykonawca przed podjęciem robót przedstawi do zatwierdzenia „Projekt remontu” i „Planu BIOZ”.

§ 2

- Do obowiązków Inwestora należy:

- protokolarne przekazanie frontu robót

- uczestniczyć w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy oraz dostarczenia informacji niezbędnych do wykonania czynności do niniejszej umowy.

Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 
w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót,

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przyjęcie frontu robót

- utrzymanie porządku,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP a w szczególności p.poż. w trakcie wykonywania robót,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

- uporządkowanie  terenu budowy po zakończeniu robót.

- Wykonawca wszystkie prace zobowiązany jest przeprowadzać  sam, przy pomocy swoich pracowników i przy użyciu swoich materiałów i sprzętu.

§ 3

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy,

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone i zamontowane przedmioty są wysokiej jakości 
i zapewniają należyte bezpieczeństwo.

§ 4

- Wykonawca, po zapoznaniu się z warunkami panującymi na placu budowy oświadcza, że będzie w stanie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

- Realizacja prac nastąpi w terminie do 30 lipca 2023.

§ 5

- Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się w wysokości:

Kwota netto: …… słownie: …..

Podatek 23% VAT: …. zł

Kwota brutto: ….zł słownie …. zł

- Termin płatności wynosi 14 dni od daty prawidłowo dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT oraz po protokolarnym odbiorze prac przez Inwestora.

- Płatność następować będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zamawiający dopuszcza jedną płatność częściową i jedną fakturę końcową po uprzednim podpisaniu przez obie strony częściowego i końcowego protokołu odbioru robót.

§ 6

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy.

- W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele  Inwestora oraz Wykonawca.

- Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Inwestora w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

- O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inwestora.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Inwestor może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Inwestora w terminie ustalonym w ust.3 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Inwestora od dnia odbioru.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §5, wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych których konieczność ujawni się w trakcie realizacji poszczególnych prac, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie wiedzy technicznej i doświadczenia oraz zobowiązuje się w ramach tego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prac zawartych w §1 niniejszej umowy przy uwzględnieniu, iż wykonany przedmiot umowy powinien być w pełni funkcjonalny 
i kompletny.

§ 8

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania prac objętych przedmiotem niniejszej umowy i całkowicie rozważył ich naturę i znaczenie. Wykonawca oświadcza również, iż ma świadomość złożoności prac objętych przedmiotem umowy, przeprowadził szczegółową ocenę terenu robót i jest w pełni świadomy wszystkich warunków fizycznych oraz ograniczeń odnoszących się do terenu robót, dostępu mediów, otoczenia jak również organizacji i funkcjonowania terenu robót, jak również jest świadomy końcowego przeznaczenia celu i sposobu użytkowania przedmiotu umowy.

§ 9

- Wykonawca udzieli Inwestorowi 24 miesiące rękojmi na wykonane przedmioty zamówienia.

- Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 
7 dni.

§10

Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umowy za każdy dzień opóźnienia,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia umowy,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3 % ceny umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2 Inwestor zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od inwestora w wysokość 15% wynagrodzenia umowy.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§11

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12

Wszelkie nierozstrzygnięte spory rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

INWESTOR                                                                         WYKONAWCA