SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., Poz. 1710 ze zm. – dalej „ustawa Pzp” lub „Pzp”) :

Nazwa zamówienia: Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa: Zadanie 1: Budowa połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa, Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P4 w miejscowości Kurzelów, gm. Włoszczowa

ZAMAWIAJĄCY:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55 , 29-100 Włoszczowa

tel./fax 041 39 43 680

REGON: 260733356 NIP: 6090071419

Godziny pracy: 7.00 – 15.00

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Adres poczty elektronicznej: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl

www.wzwik-wloszczowa.pl

Włoszczowa, …….06.2023 r.

ZATWIERDZAM:

Paweł Strączyński

Prezes Zarządu

Spis treści:

Rozdział I – Informacje ogólne

- Tryb udzielenia zamówienia

- Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał

- Komunikacja w postępowaniu

- Wizja lokalna

- Podział zamówienia na części

- Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

- Rozliczenia w walutach obcych

- Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

- Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia

- Unieważnienie postępowania

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania

Rozdział II – Wymagania stawiane wykonawcy

- Przedmiot zamówienia

- Termin wykonania zamówienia

- Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Podstawy wykluczenia

- Wykaz podmiotowych środków dowodowych

- Wymagania dotyczące wadium

- Sposób przygotowania ofert

- Opis sposobu obliczenia ceny

Rozdział III – Informacje o przebiegu postępowania

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

- Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert

- Termin związania ofertą

- Opis kryteriów oceny ofert i sposobu oceny ofert

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy                         w sprawie zamówienia publicznego

- Informacje dodatkowe

- Postanowienia końcowe

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

Załączniki :

- załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty,

- załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- załącznik nr 2a – Oświadczenie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu                         i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- załącznik nr 3 – Projekt umowy

- załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

- załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu

- załącznik nr 6 - Wykaz wykonywanych robót budowlanych

- załącznik nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

- załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

- załącznik nr 9 – Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia

- załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowo-wykonawcza

- załącznik nr 11 - Przedmiary robót

- załącznik nr 12 - Decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o pozwoleniu na budowę

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.                   z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - zwana dalej także „Pzp” lub „ustawą Pzp”.

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa                            w art. 3 ustawy Pzp.

4.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

8.Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

9. Stosownie do treści art. 95 ustawy Pzp zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, Dz. U. z 2023, poz. 641 ), tj.:  roboty ziemne i roboty przewiertowe. Ilości pracowników niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia określa Wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy.

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy związane z ww. wymogiem zostały określone we Wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał

a)	Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

b)	Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

c)	Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:

– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II pkt 3 SWZ,

– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art., 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy Pzp, opisane                      w rozdziale II podrozdziale 4 SWZ,

– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W takim przypadku:

- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich                      w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).

- Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z                            umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).

- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia                              i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy  z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy ( wg załącznika nr 9 do SWZ ).

- Potencjał podmiotu trzeciego

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp (może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy Pzp.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawi, wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,                      w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 2a do SWZ).

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej na zasadach określonych w art. 118 Pzp w zw. z art. 266 Pzp zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale II pkt 5 ppkt 2) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty o których mowa powyżej wykonawca będzie obowiązany złożyć na wezwanie, o którym mowa                      w Rozdziale II pkt 5 ppkt 2) SWZ.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa  podmiotu  udostępniającego  zasoby  nie  potwierdzają  spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu  udostępniającego  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zamieszcza informacje o tych podmiotach                               w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do SWZ.

- Podwykonawstwo

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia.

W pozostałym zakresie, wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie – Informacje dotyczące wykonawcy – załącznik nr 1 do SWZ, części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.

Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1,4 ustawy Pzp.

Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

3. Komunikacja w postępowaniu

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Instrukcja korzystania z systemu dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .

Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej dedykowanej niniejszemu postępowaniu. Instrukcja została zamieszona także bezpośrednio na www.pltformazakupowa.pl pod linkiem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .

4. Wizja lokalna.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

5. Podział zamówienia na części.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ponieważ z rozeznania jakie posiada Zamawiający na rynku istnieją podmioty, które kompleksowo i w całości mogą wykonać daną robotę budowlaną.

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części. Jeden wykonawca daje gwarancję właściwej koordynacji prac oraz pozwala na obniżenie kosztów wykonawstwa (wspólny transport, wspólne maszyny dla każdego rodzaju robót). Ponadto podział zamówienia na części spowodowałby konflikt interesów pomiędzy Wykonawcami wykonującymi poszczególne zadania. Brak podziału na części usprawni przebieg robót budowlanych oraz współpracę z przyszłym wykonawcą w trakcie realizacji zadania, a postawione warunki udziału w postępowaniu nie ograniczają dostępu do zamówienia mniejszym podmiotom działającym lokalnie.

6. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

Zakres zamówienia na podobne usługi : w wysokości do 40 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

7.  Rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

8. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

10. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeśli wystąpią przesłanki określone na podstawie art. 255 ustawy Pzp.

11. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

12. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Włoszczowski Zakład Wodociągów                                i Kanalizacji Sp. z o.o, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, tel.41 39 43 680, e-mail: biuro@wzwik-wloszczowa.pl.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., Poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku                     z przepisami Pzp.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 Pzp.

7.  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu                       o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

9. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,                                  w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

10. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy                   w zakresie niezgodnym z Pzp.

11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

12. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.

13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki,                    o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,                 o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., Poz. 1710 ze zm. ).

II. Wymagania stawiane wykonawcy.

- Przedmiot zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Zadanie 1: Budowa  połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa,

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P4 w miejscowości Kurzelów, gm. Włoszczowa

1.2. Kod zamówienia według CPV:

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych                                     i elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk, kolei, wyrównanie terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

1.3.  Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje:

Zadanie 1 : Budowa  połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa:

Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje roboty budowlane połączenia sieci wodociągowej                                 w miejscowości Wola Wiśniowa z siecią wodociągową w miejscowości Konieczno :

- sieć wodociągowa PE HD 100 SDR 11 Ø 160 mm o długości L= 1846,00 m (1384,60m + 461,40m),

- sieć wodociągowa PE HD 100 RC SDR 11 Ø 160 mm o długości L= 271,10 m,

- rura osłonowa PE HD 100 RC SDR 17 Ø250 mm o długości L= 461,40 m,

- Hydrant DN 80 mm nadziemny – 3 kpl.

- Zasuwy DN 150 mm – 6 kpl.

- Zasuwy DN 80 mm – 2 kpl.

- Zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN 80 mm – 1 kpl.

UWAGA:

Zastrzega się unieważnienie zamówienia publicznego w przypadku nie uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla Zadania 1.

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P4 w miejscowości Kurzelów, gm. Włoszczowa:

Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje roboty budowlane budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami do granic posesji w miejscowości Kurzelów (odcinki kanalizacji san. z rys. nr 2 – odcinki: od studni S.424 - S.431 - S.441, od studni  S.431 – do S437 i z rys. 4 do S.438, od studni S.431 – S.442, od studni S.429 do S.429.2, od studni S.428 do S.428.1 oraz z rys. nr 4 – od studni S.403 – S421, od studni S.400 – S.401 - S.403 – S.424 wraz z przepompownią P4, odcinek od S.403 – S.443, odcinek S.423 – S.423.01 + 20,0 m, odcinek S.410 – S.410.2.03, odcinek rurociągu tłocznego  od P4 do istn. SR4):

- kanał sanitarny PCV Ø200 mm SN 8 o długości L= 1252,00 m,

- podłączenia posesji do granic posesji – PCV Ø160x4,7  mm SN 8  o łącznej długości L=246,00 m,

- kanał tłoczny z rur PE Ø 110 mm  PN10 SDR 17 o długości L=170,0 m (odcinek P4 - istn. SR4) -połączenie z istniejącą studnią rozprężną SR4,

- studzienki  fi 1000 mm – 49 szt.,

- studzienki  fi 1000 mm ( na przyłączach kwalifik. S.423.01, S.410.2.03) – 2 szt.,

- studzienki fi 600 mm (S.434a) – 1 szt.,

- roboty ziemne i montażowe wraz z dostawą kompletnej przepompowni ścieków P4                                 z polimerobetonu z wyposażeniem wraz z rozruchem o wymiarach Ø 1500*5170 mm, 2 szt. pomp zatapialnych P=1,5 kW,

- ogrodzenie terenu pompowni ścieków P4, cokół betonowy, ogrodzenie terenu przepompowni ze słupkami,  brama wjazdowa, kostka brukowa na terenie przepompowni ścieków,

- budowa drogi dojazdowej do przepompowni P4,

- zasilanie elektryczne do przepompowni P4,

- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni dróg, poboczy itp. na trasie kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej                     i przyłączy (odcinków bocznych) na odcinkach w pasie dróg gminnych,

- wymiana gruntu na trasie budowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni P4 i częściowo na przyłączach.

UWAGA: Zamawiający zastrzega, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania pierwszej części zadania nr 2 nastąpi nie wcześniej niż w 2024 r.

Projekt zasilania w energię el. przepompowni ścieków P4 w msc. Kurzelów - prace elektryczne zasilania zostaną wykonane przez PGE do złącza, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zasilania od złącza PGE do przepompowni ścieków P4 w Kurzelowie o długości                      i przekrojach wg załączonego przedmiaru.

Szczegółowy zakres rzeczowy planowanej inwestycji (ilość armatury, kształtek wodociągowych itp. określa również dokumentacja projektowa).

Wykonanie robót budowlanych obejmuje:

- tyczenie geodezyjne obiektów budowlanych,

- przed przystąpieniem do wykonawstwa robót w pasie drogowym uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego od Zarządcy drogi w celu prowadzenia robót – w trakcie robót przestrzegać warunków uzgodnień,

- roboty ziemne (wykopy) z odwozem urobku i utylizacją (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

- przewierty sterowane - wg. zagospodarowania terenu,

- rozbiórkę i odtworzenie istniejących terenów zielonych, wjazdów na posesje, chodników, nawierzchni,

- umocnienie pionowych ścian wykopów z rozbiórką,

- podsypka i obsypka piaskiem rurociągów w miejscach wykopu otwartego,

- ewentualne odwodnienia wykopów,

- bieżącego wywozu odpadów i ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej                                   (z zestawieniem ilościowo-długościowym) wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne funkcje w dziedzinie  geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę – Zamawiający ma prawo żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji robót,

- zasypywanie wykopów warstwami z zagęszczeniem gruntu do wymaganego współczynnika zagęszczenia,

- zabezpieczenie kolizji rurociągu z istniejącym uzbrojeniem,

- próby szczelności, płukania i dezynfekcje sieci wodociągowej,

- badania wody o przydatności do spożycia przez ludzi,

- kamerowanie kanałów kanalizacji sanitarnej,

- dokładne uporządkowanie i rekultywacja terenu robót (z doprowadzeniem do stanu sprzed realizacji inwestycji),

- koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (materiały                         w I klasie jakości).

Zobowiązuje się Wykonawcę do ochrony istniejących znaków geodezyjnych. Uszkodzenie znaków spowoduje konieczność geodezyjnego odtworzenia na koszt Wykonawcy.

Zobowiązuje się Wykonawcę do usuwania wszelkich kolizji i prac niewymienionych w dokumentacji projektowej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją projektową.

Zobowiązuje się Wykonawcę do uzyskania wszelkich opinii, pozwoleń i/lub zgód, w tym wydawanych przez organy administracyjne niezbędnych dla należytego wykonania robót, a także dla należytego użytkowania sieci przez Zamawiającego, w tym pozwoleń związanych z funkcjonowaniem i obsługą placu budowy, terenu sąsiadującego i innych terenów, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonanie robót. Powyższe dotyczy również wszelkich niezbędnych uzgodnień       z organami administracji, w szczególności uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących sposobu organizacji ruchu. Obowiązkiem jest też poniesienie kosztów związanych                           z uzyskaniem ww. zgód, pozwoleń i dokonanie uzgodnień.

Zobowiązuje się Wykonawcę do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.

Do pozwoleń, uzgodnień, i kosztów, o których mowa powyżej należy zaliczyć w szczególności:

- uzyskanie zgody na zajęcie znajdujących się na placu budowy pasów drogowych dla potrzeb prowadzenia robót, poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych oraz naprawa ewentualnych szkód. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w pasach drogowych ściśle wg  warunków określonych w zgodach na ich zajęcie oraz zgodnie z przepisami prawa,

- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonywanie robót,

- poniesienie kosztów wycinki drzew oraz kosztów przesadzenia i pielęgnacji drzew, zgodnie                          z decyzjami właściwych organów,  (jeżeli istnieje taka konieczność),

- utrzymanie w należytym stanie terenu budowy oraz wywóz nieczystości itp.,

- aktualizacja i przedłużanie wszelkich niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy uzgodnień                                     z właścicielami sieci oraz organami administracji publicznej i z Zamawiającym,

- zgłaszanie w formie pisemnej Zamawiającemu konieczności wykonywania robót zamiennych.                         W zgłoszeniu konieczności wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i zobowiązany do wykonania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na takie roboty. Zgoda Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy                                      z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy,

- usuwanie wszystkich zanieczyszczeń, lub uszkodzeń dróg powstałych w związku z wykonywaniem robót oraz bieżące utrzymanie ich w czystości ( czyszczenie części pasa drogowego zanieczyszczonego w związku z prowadzeniem robót w każdym dniu, w którym powstały zanieczyszczenia),

- uzyskanie wymaganych zaświadczeń właściwych organów warunkujących możliwość instalacji przyłączy do sieci zewnętrznych i ich eksploatacji,

- wykonywanie w ramach przedmiotu umowy, jeżeli będą konieczne, zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych.

Uwaga:

Teren ww. inwestycji dla Zadania 2  jest objęty koniecznością zapewnienia przez Wykonawcę                  i na jego koszt nadzoru archeologicznego. W szczególnych przypadkach należy liczyć się                                   z  możliwością rozszerzenia nadzoru o dodatkowe, ratownicze badania wykopaliskowe.

Nowo budowana sieciowa przepompownia ścieków w ramach Zadania 2 opisana w SWZ                            i w projekcie budowlanym ma być objęta rozbudową istniejącego systemu wizualizacji                                        i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany                            i funkcjonuje w WZWiK Sp. z o.o. we Włoszczowie.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowej przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się u Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący  system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłych eksploatacji przepompowni ścieków.

1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi również dokumentacja projektowa:

1.4.1. Dla Zadania 1:

- Projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu - „Budowa połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa”, zatwierdzony przez Starostwo we Włoszczowie,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

c) Opinia geotechniczna,

d) Przedmiar robót.

1.4.2. Dla Zadania 2:

- Projekt budowlany - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz                                z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym przepompowni i infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości Kurzelów, Danków Duży, Danków Mały, gm. Włoszczowa”,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Dokumentacja geotechniczna w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia,

- Przedmiary robót.

1.5. Wszystkie zastosowane materiały do budowy sieci i przyłączy wodociągowych oraz sieci                           i przyłączy kanalizacyjnych muszą być fabrycznie nowe  i spełniać aktualne wymagania branżowe (dopuszczone do obrotu na rynku polskim) oraz posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty.

1.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na czas trwania robót, kierownictwo robót posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.7. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na terenie budowy materiały do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przed każdym wbudowaniem przez pracowników Zamawiającego.

1.8. Wybrany Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy następujące dokumenty: 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej, w zakresie potrzebnym do realizacji niniejszego zamówienia.

Jeżeli w dokumentacji lub w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się symbole i oznaczenia materiałów lub urządzeń, które mogą wskazywać na producenta, a nie dopisano wyrażenia „lub równoważne” należy to traktować, że Zamawiający dopuszcza w tym przypadku także urządzenia lub materiały innych producentów pod warunkiem, że odpowiadają one wymaganym parametrom technicznym i jakościowym.

Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały i urządzenia gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych  i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej                      i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

1.9. Zobowiązuje się Wykonawcę, aby zapoznał się bezwzględnie z dokumentacją projektową                   w tym STWiOR i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

1.10. Przedmiary robót, które Zamawiający załączył do SWZ nie stanowią elementu dokumentacji projektowej. Przedmiary mają znaczenie  orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia  rezultatu i  dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian w zakresie dokumentacji projektowej.

W związku z tym,  zaleca się Wykonawcom uzyskania potrzebnych informacji dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty przetargowej.

1.11. Dokonując wyceny zamówienia (składając ofertę) Wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszystkie okoliczności, mające wpływ na koszt jego wykonania, które są znane lub których wystąpienie można przewidzieć na dzień składania oferty, Obowiązkiem Wykonawcy jest skalkulowanie wysokości wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszelkich ryzyk, których możliwość wystąpienia jest możliwa do przewidzenia na etapie składania oferty. Zamawiający informuje, iż okoliczności, o których mowa powyżej, w szczególności dotyczące wzrostu cen towarów i usług oraz kosztów pracy, w tym wywołanych zmianą wysokości stawek akcyzy i podatku od towarów i usług, nie będą stanowiły podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

1.12. Jeśli, w dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót wskazuje się  dla niektórych materiałów, wyrobów i urządzeń  nazwy,  znaki towarowe lub pochodzenie to  wszystkie użyte nazwy, znaki towarowe, pochodzenie mają tylko takie znaczenie, że określają minimalne parametry techniczne i jakościowe  wyrobów, urządzeń oraz materiałów wymaganych przez Zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania  innych materiałów , wyrobów i urządzeń, niż  wskazane w/w dokumentach                              z zastrzeżeniem  zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały, wyroby i urządzenia równoważne). Wykonawca, który przewiduje stosowanie materiałów, wyrobów         i urządzeń równoważnych w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji projektowej ma obowiązek wskazać jakie materiały, wyroby  lub urządzenia  zastosuje. Jakość materiałów, wyrobów                           i innych urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia musi być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania.  Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy na etapie zatwierdzania wniosków materiałowych przez Zamawiającego

1.13. W przypadku, gdy okaże się w toku wykonywania przedmiotu zamówienia, że dokumentacja projektowa  będzie zawierała wady, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy lub zastosowanie materiałów, wyrobów  i urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego                        i uzyska na te zmiany zgodę Zamawiającego i Projektanta. W przypadkach  uzasadnionych  rodzajem wprowadzonych zmian, po analizie zaistniałego przypadku  i po uzyskaniu stanowiska  Projektanta  oraz Zamawiającego,  Zamawiający  będzie  uprawniony do modyfikacji sposobu świadczenia  Wykonawcy, w taki sposób, aby  zrealizowany  był cel  umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów .

1.14. Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień                    i decyzji oraz odpowiedzialność za całokształt przyjętych rozwiązań będzie spoczywać na projektancie (w ramach nadzoru autorskiego).

Dokonując   modyfikacji  sposób świadczenia  Wykonawcy, strony  wyodrębnią:

- roboty zamienne, przez które rozumie się  roboty,  które Wykonawca  wykona w zamian robót  zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

- roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną  dokumentacją projektową,                  a których wykonanie stało się zbędne.

- W przypadku, gdy nastąpi  konieczność istotnej modyfikacji sposobu świadczenia jw. strony  dokonają zmiany  umowy  w formie  aneksu.

1.15. Podstawy formalno-prawne wykonania.

Roboty objęte zamówieniem realizowane są na podstawie:

- Dla Zadania 1:

- Decyzja Nr 1.73/2023 znak AB.6740.1.73.2023.KK z dnia 13.06.2023 r. pozwolenia na budowę obejmującego budowę połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa gm. Włoszczowa,

- Dla Zadania 2:

- Decyzji Nr 28/08 znak AB-I.7351/6/28/08 z dnia 09.01.2009r. o udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym przepompowni i infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości Kurzelów, Danków Duży, Danków Mały, gm. Włoszczowa,

- Decyzji Nr 6/2012 znak AB-IV.6745.6.2012 z dnia 30.05.2012 r. sprawie zmiany decyzji    z dnia 09.01.2009 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym przepompowni i infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości Kurzelów, Danków Duży, Danków Mały, gm. Włoszczowa,

- Decyzji Nr 41/2013 znak AB-IV.6740.6.41.2013 z dnia 09.12.2013r. w sprawie przeniesienia na rzecz inwestora pozwolenia na budowę o Nr 28/08 znak AB-I.7351/6/28/08 z dnia 09.01.2009r sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym przepompowni i infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości Kurzelów, Danków Duży, Danków Mały, gm. Włoszczowa,

- Decyzji Nr 3/2014 znak AB-IV.6745.3.41.2013 z dnia 16.06.2014r. w sprawie zmiany decyzji                   z dnia 09.12.2013r. znak: AB-IV.6740.6.41.2013 przeniesienia na rzecz inwestora, pozwolenia                       z dnia 09.01.2009r. znak AB-I.7351/6/28/08 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym przepompowni i infrastrukturą towarzyszącą dla miejscowości Kurzelów, Danków Duży, Danków Mały, gm. Włoszczowa.

1.16. Gwarancja i rękojmia

Wymagany termin okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby i materiały budowlane - minimum 48 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu  odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń.

W ramach rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii, wad i usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie awarii ,wad i usterek w wyznaczonym terminie,  Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt Wykonawcy, przy użyciu osób trzecich, bez utraty praw wynikających  z gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Okres rękojmi za wady  jest równy okresowi gwarancji jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny                   z tytułu rękojmi za wady  fizyczne i prawne  przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz  powstałe po odbiorze.

- Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie:

18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1)	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2 000 000,00 zł,

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

- Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie (robotę) odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. co najmniej 1 robotę polegającą: na budowie/przebudowie/rozbudowie sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej  o długości  minimum 2 000 m, potwierdzonych dokumentem,   że roboty te zostały wykonane w sposób należyty - wypełnić wg załącznika nr 6.

- W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże, że będzie dysponował lub będzie dysponował osobą na czas wykonania zamówienia min. jedną osobą z doświadczeniem zawodowym przy minimum jednej budowie/ rozbudowie/ przebudowie sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji san./deszczowej o długości  minimum 2 000 m na stanowisku kierownika budowy z uprawnieniami zezwalającymi do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                              i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego - (wypełnić wg załącznika nr 7).

Uwaga:

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r.,  poz. 682) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji, w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu                 i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych                      w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).

5) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale I pkt 5 SWZ.

- Podstawy wykluczenia

  - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 , art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

  - Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

  - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia , o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129).

  - Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności opisanych w art. 7 ust. 1, zgodnie                 z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.

  - Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

  - Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie odrzuconą na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Wykaz podmiotowych środków dowodowych

- DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

  - Oferta powinna być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, link : https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

  - Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej tj. w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II pkt 3 i 4 SWZ – załącznik nr 2 do SWZ.

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II pkt 5 ppkt 2) SWZ.

  - Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub                                        w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

  - Oświadczenie składają odrębnie:

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.               W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu ( wg załącznika nr 2 do SWZ);

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy (wg załącznika nr 2a do SWZ);

  - Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2–10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

  - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy,                 a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.

  - Do oferty wykonawca załącza również:

  - Pełnomocnictwo

- Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty                i podpisania umowy.

- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych                      z nazwy z określeniem adresu siedziby,

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

Wymagana forma:

- Pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej tj. w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 9 do SWZ.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 9 do SWZ.

Wymagana forma:

Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej tj. w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

Wymagana forma: forma elektroniczna.

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego

•	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

-	zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

-	sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

-	czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – wg załącznika nr 8 do SWZ.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawi, wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ).

Wymagana forma:

Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej tj. w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

- Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert , zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.

Wymagana forma:

Dokument musi być złożony w formie elektronicznej tj. w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

- Informacje dotyczące wykonawcy (załącznik nr 1 do SWZ - oferta) – w ofercie wykonawca składa oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO i podwykonawców oraz informację, czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

Wymagana forma:

Oferta musi być złożona w formie elektronicznej tj. w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

f)	Wadium

Wymagana forma:

•	Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.

•	Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium                      w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.

- DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE

Wykaz podmiotowych środków dowodowych

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) Dokumenty dot. potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                       w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją                             o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr  7 do SWZ.

3) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną przez zamawiającego tj. na kwotę minimum 2 000 000,00 zł,

b) Dokumenty dot. wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

4) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 t.j.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz                       z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji                           i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy                            Pzp., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,                         a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz                               z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia w sprawie  spłat tych należności ( Załącznik nr 5 do SWZ);

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne ( Załącznik nr 5 do SWZ).

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. b) pkt 6 i pkt 7, powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2023 r. Poz. 57), o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość                        i aktualność.

3) W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  (Dz.U. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.").

6.  Wymagania dotyczące wadium.

6.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość:  50 000,00 zł

6.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2                   i 3 oraz ust. 2.

6.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)	pieniądzu;

2)	gwarancjach bankowych;

3)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                      z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                      (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku bankowego PKO BP SA 0/Włoszczowa, Nr 29 1020 2629 0000 9102 0327 6631 –                   z adnotacją wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale                            w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:

1)	musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;

2)	z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

3)	powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

4)	termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5)	w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

6)	beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Włoszczowski Zakład Wodociągów                 i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa;

7)	w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

8)	musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.

6.6. 	W przypadku wniesienia wadium w formie:

1)	pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;

2)	poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą. 6.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

6.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.

7.  Sposób przygotowania ofert. Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert.

a)	Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformy. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

b)	Zasady rejestracji na Platformie:

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące                                  w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajduje się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem : https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

c)	Zasady przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy:

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.

d)	Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w rozdziale II pkt 5 SWZ.

e)	Do upływu terminu składania ofert wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

f) Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz                                         z tłumaczeniem na język polski.

g) Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności                                        z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8.  Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, podając ją w zapisie liczbowym zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1.

W ten sposób obliczona cena brutto podana w złotych jest uważana za cenę ofertową i będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert. Jeżeli cena  brutto nie odpowiada prawidłowemu obliczeniu ceny, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę  netto. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się ten zapis ceny, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.

Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1) Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 t. j.).

2) Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia.

3) Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

4) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

6) Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia                      w trakcie realizacji zamówienia. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

7) W formularzu oferty wypełnianym za pośrednictwem Platformy wykonawca poda wyłącznie cenę oferty, która uwzględnia całkowity koszt realizacji zamówienia w okresie obowiązywania umowy, obliczoną zgodnie z powyższymi dyspozycjami.

8) Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.                       o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania                          u zamawiającego obowiązku podatkowego;

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w załączniku nr 1 do SWZ – Ofercie. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego                          u zamawiającego.

III. Informacje o przebiegu postępowania.

1.Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

1)	W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Komunikacja między zamawiającym                       a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, link: https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa ( dalej Platforma).

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

2) Wszelką  korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania , zmiany specyfikacji SWZ , zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem  jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał oraz stosuje się do instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert ( np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art.. 221 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ,

- Instrukcje korzystania z Platformy „Instrukcje dla Wykonawców” znajdują się pod adresem : https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

8) Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami

- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Aleksandra Górecka, tel. 735 920 945, tel. 41 39 43 680

Anna Jędras , tel. 735 920 945, tel. 41 39 43 680

- w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:

Aleksandra Górecka, tel. 735 920 945, tel. 41 39 43 680

Anna Jędras , tel. 735 920 945, tel. 41 39 43 680

9) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

10)Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

11) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10) powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.                           W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 10) powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

13) Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, powyżej, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert.

1)	Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  04.07.2023 r.  do godz. 11.00.

2)	Sposób składania ofert: za pośrednictwem Platformy zakupowej, link: https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2023 r. o godz. 11.15 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

4)Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)	nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)	cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

6) W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

7) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3. Termin związania ofertą.

3.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 02.08.2023 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu                        o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3.3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

4. Opis kryteriów oceny ofert i sposobu oceny ofert.

- Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny                           i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

- Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie [%] |
| --- | --- | --- |
| 1) | Cena oferty | 60 % |
| 3) | Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady | 40 % |
| Razem 100 % = 100 pkt. |  |  |

Najkorzystniejsza oferta  w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

- Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe [%] | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Cena brutto Liczba punktów = Cn/Cb x 60 Gdzie: - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb – cena oferty badanej - 60 wskaźnik stały | 60 % | 60 pkt |
| 2) | Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady Za udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres: - Poniżej 48 miesięcy – oferta zostanie odrzucona - 48 miesięcy – wykonawca otrzyma 0 pkt. - 60 miesięcy - wykonawca otrzyma 20 pkt. - 72 miesięcy - wykonawca otrzyma 40 pkt. | 40 % | 40 pkt. |
| Razem 100 % = 100 pkt. |  |  |  |

Najkorzystniejsza oferta  w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Sp), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, obliczona wg poniższego wzoru:

Wzór do obliczeń: Sp = C + G

| gdzie: | Sp – | Suma punktów przyznana wykonawcy w kryteriach: cena oferty i okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | C – | ilość punktów przyznana w kryterium: cena oferty |
|  | G - | ilość punktów przyznana w kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi za wady |

6  Sposób oceny: z porównania otrzymanych wyników.

7 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów przyznaną w dwóch kryteriach. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

8 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający poprawia w ofercie następujące kategorie omyłek:

a)	oczywiste omyłki pisarskie;

b)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

c)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian  w treści oferty.

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10 W przypadku, o którym mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

11 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym                           w rozdziale III pkt 3 SWZ.

12 Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą cenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty.

13 W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenia takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1) Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

2) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

4) Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5%  ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy                    w jednej lub w kilku z następujących form:

1) pieniądzu (zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na konto Nr 29 1020 2629 0000 9102 0327 6631 PKO BP SA 0/Włoszczowa, z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa”

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy                  w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się     o udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej.

8.Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez wykonawcę, w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

9. Zamawiający zaznacza, że treść projektu umowy (stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) przedstawia również regulacje związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym złożono tylko jedną ofertę.

- Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu                 i terminie zawarcia umowy.

- Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie zamawiającego.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek:

- wskazać osobę(by), która będzie podpisywać umowę,

- przedłożyć dokument uprawniający osobę(by) wskazaną do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów,

- przełożyć kopię umowy regulującej wzajemną współpracę, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. Termin, na jaki zostanie zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia

Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego                     z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy – w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca na 3 dni przed podpisaniem umowy przedkłada wzór gwarancji (e-mailem) celem akceptacji bądź wniesienia uwag w jej treści.

- Przedłożyć dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł,

- przedłożyć kosztorys ofertowy (sporządzony metodą uproszczoną wraz  z wykazem), który będzie również zawierał:

1. Zbiorcze zestawienie robocizny;

2. Zbiorcze zestawienie materiałów i urządzeń;

3. Zbiorcze zestawienie sprzętu;

4. Parametry kosztowe (R-robocizna;  Kp-koszty pośrednie; Kz-koszty zakupu; Z-zysk);

5. Tabelę elementów scalonych.

Kosztorys ofertowy  będzie wykorzystany przez Zamawiającego wyłącznie na cele rozliczania wartości robót zamiennych,  zaniechanych oraz uzupełniających, o ile taka konieczność zaistnieje w toku realizacji umowy;

- przedłożyć kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi  zaświadczeniami                        o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert), oświadczenia o podjęciu obowiązków,

- przedłożyć Harmonogram rzeczowo-finansowy, który poza terminami rozpoczęcia                         i zakończenia robót będzie uwzględniał terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót oraz wartości robót netto.

- listę pracowników własnych i Podwykonawców wykonujących bezpośrednio roboty budowlane  (nie dotyczy osób nadzorujących) wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na tej liście są zgodne z prawdą.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego                     z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

8. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W związku z powyższym Wykonawcy uprawnieni są do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pomocą platformy.

Zamawiający  informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 6090071419.

##### 9. Postanowienia końcowe.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ mają zastosowanie przepisy określone ustawą                    z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz przepisy ustawy  z  dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2022 r., Poz. 1360 ze zm.).

10. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane                    w dziale IX ustawy pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ:

  - załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty,

  - załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

  - załącznik nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu  i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

  - załącznik nr 3 – projekt umowy

  - załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

  - załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z udziału                     w postępowaniu

  - załącznik nr 6 - Wykaz wykonywanych robót budowlanych

  - załącznik nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

  - załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

  - załącznik nr 9– Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia

  - załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowo-wykonawcza ;

  - załącznik nr 11 - Przedmiary robót ;

  - załącznik nr 12 - Decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i o pozwoleniu na budowę

##### Załącznik Nr 1 do SWZ

##### Wzór formularza oferty

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Pełna nazwa oferenta i NIP lub pieczęć z NIP

Nr fax. ………………………………

e-mail: ………………………………

Zamawiający:

Włoszczowski Zakład Wodociągów

i  Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55

29-100 Włoszczowa

Formularz ofertowy

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ............................................................................................................................................

Siedziba ..........................................................................................................................................

Nr telefonu / faks ............................................................................................................................

e-mail

Nr NIP ............................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym (tel.) ………...............……………………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie w BZP Numer ogłoszenia 2023/BZP 00264689/01 z dnia 19.06.2023 r. dotyczące zamówienia publicznego klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji TE.341.3.2023 p.n.:

„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Zadanie 1: Budowa  połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa,

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P4 w miejscowości Kurzelów, gm. Włoszczowa”

1. Oferuję wykonanie robót budowlanych pod nazwą : „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Oferuję wykonanie robót budowlanych pod nazwą Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w rozdz. II SWZ za całkowitą cenę: Netto...................................zł słownie:.................................................................................................................................................................................. Podatek VAT........ % (stawka) ..............................zł. słownie............................................................................................................................................... RAZEM BRUTTO......................................zł (słownie):........................................................................................................................................................ W tym: - Zadanie 1: Budowa połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa: Netto...................................zł słownie:.................................................................................................................................................................................. Podatek VAT........ % (stawka) ..............................zł. słownie............................................................................................................................................... RAZEM BRUTTO......................................zł (słownie):........................................................................................................................................................ - Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P4 w miejscowości Kurzelów, gm. Włoszczowa”: Netto...................................zł słownie:.................................................................................................................................................................................. Podatek VAT........ % (stawka) ..............................zł. słownie............................................................................................................................................... RAZEM BRUTTO......................................zł (słownie):........................................................................................................................................................

2.  Kryteria pozacenowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Oferuję/my* na wykonanie roboty budowlanej długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady: …………… miesięcy,  licząc od daty podpisania odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń,

- Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w zakresie rzeczowym zgodnym ze Specyfikacją  Warunków Zamówienia w terminie :  18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert  do dnia 02.08.2023 r.

- Oświadczam, że w ww. cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia                  i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie zostały zastosowane ceny dumpingowe  i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p. i art. 5–17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r.  poz. 1913).

- Informujemy, że wybór naszej oferty

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *

- będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:*

..……………………………………… - 	………………………….………… zł netto

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi 		     wartość bez kwoty podatku VAT

..……………………………………… - 	………………………….………… zł netto

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi 		     wartość bez kwoty podatku VAT

_____________________

* niepotrzebne skreślić

Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy podatku od towarów i usług.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego innym wykonawcom:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że:

- zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców*,

- zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom*:

| L.p. | Zakres robót do wykonania przez podwykonawców | Czy znana jest nazwa podwykonawcy tej części zamówienia? | Nazwa i adres podwykonawcy (wypełnić, jeżeli w poprzedniej kolumnie zaznaczono TAK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - TAK - NIE |  |
|  |  | - TAK - NIE |  |
|  |  | - TAK - NIE |  |

- Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu trzeciego | Udostępniany potencjał |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SWZ - stanowiącą dokumenty przetargowe. Jednocześnie oświadczam, że nie wnoszę do niej zastrzeżeń i w pełni ją akceptuję.

Na podstawie zawartych w niej danych, zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty przetargowej i wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy został zaakceptowany  i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .

- Oświadczam, iż zapoznałem się z zakresem robót do wykonania i pozyskałem wszelkie konieczne do zrealizowania zamówienia informacje. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.

- Oświadczam, iż w przypadku wyboru mojej oferty należności z tytułu realizacji umowę należy przekazywać na konto w Banku ..........................................., Nr rachunku ......................................

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej przedmiotu zamówienia podanej w formularzu ofertowym wykonawcy (tzn. ceny brutto uwzględniającej całkowity zakres przedmiotu zamówienia  w formie   …………………………….……………. przed terminem podpisania umowy.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej, mając na względzie dyspozycje zawarte w art. 297  i 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1197 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.) oświadczam, że załączone do niniejszej oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert.

- Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformujemy o nich zamawiającego.

- Składam niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako partner konsorcjum zarządzanego przez :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa lidera)

Potwierdzam, iż nie uczestniczyłem w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię ..........................................................................................................................................

Stanowisko ................................................................................................................................................

Telefon ................................... faks...............................

mail: ...............................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy.

- Wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych                           i ogólnodostępnych krajowych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2070) dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczamy że dokumenty dotyczące Wykonawcy, t.j. odpis z CEIDG pod adresem: www.prod.ceidg.gov.pl

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się   o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *.

20. Informuję, że moja /nasza* firma /przedsiębiorstwo jest mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem/średnim przedsiębiorstwem/dużym przedsiębiorstwem*.

21.  Oferta zawiera .................... ponumerowanych stron wraz z wymaganymi w SWZ załącznikami:

1) ……………………………….

2)…………………………………

3)....................................................

4)....................................................

5)…………………………………

……………………….                                                                           ……………………………………….

miejscowość, data                                                                                     		  Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania oferenta

*      niepotrzebne skreślić

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający:

Włoszczowski Zakład Wodociągów                            i Kanalizacji Sp. z o.o.

29-100 Włoszczowa

ul. Wiejska 55

Wykonawca:

…………………………………………

…………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 ROKU O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (Dz. U. z 2023 r., Poz. 129)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Zadanie 1: Budowa  połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa,

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P4                                                     w miejscowości Kurzelów, gm. Włoszczowa

prowadzonego przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis/ podpisy osób upoważnionych i pieczątka)

JEŻELI DOTYCZY:

Oświadczam, ze zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 lub w art. 109 ust. 1 pkt  4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis/ podpisy osób upoważnionych i pieczątka)

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu, określone przez Zamawiającego  w rozdziale II pkt 3 niniejszego SWZ  na podstawie art. 112 ustawy Pzp,

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis/ podpisy osób upoważnionych i pieczątka)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale II pkt 3 SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę, adres, KRS/CEiDG podmiotu trzeciego, na którego zasoby Wykonawca się powołuje)

w następującym zakresie: ………………………………….…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis/ podpisy osób upoważnionych i pieczątka)

Załącznik nr 2a  do SWZ

Zamawiający:

Włoszczowski Zakład Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

29-100 Włoszczowa

ul. Wiejska 55

Wykonawca:

……………………………………

………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                   W POSTĘPOWANIU

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 ROKU O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO(t.j. Dz. U. z 2023 r., Poz. 129 ze zm.)

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Zadanie 1: Budowa  połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa,

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P4                                  w miejscowości Kurzelów, gm. Włoszczowa

prowadzonego przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie podlegam/reprezentowany przeze mnie podmiot nie podlega wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.Dz.U z 2023 r., poz. 129 ze zm.).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis/ podpisy osób upoważnionych i pieczątka)

JEŻELI DOTYCZY:

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/do reprezentowanego przeze mnie podmiotu podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… Pzp (podać należy zastosowaną podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust 1 pkt 4 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis/ podpisy osób upoważnionych i pieczątka)

Oświadczam, że spełniam/reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia warunki udziału                                 w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale II pkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia, które udostępniam Wykonawcy w/w postępowaniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis/ podpisy osób upoważnionych i pieczątka)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis/ podpisy osób upoważnionych i pieczątka)

Załącznik nr 3 do SWZ

(Projekt)

WZÓR -

UMOWA O ROBOTY

BUDOWLANE Nr   TE.341……2023

Zawarta w dniu …………… 2023 r. we Włoszczowie pomiędzy

Włoszczowskim  Zakładem Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie (kod pocztowy 29-100) przy ul. Wiejskiej 55, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000490379, wysokość kapitału zakładowego 43 958 500,00 zł- opłacony w całości (NIP 6090071419, REGON 260733356)

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Pawła Strączyńskiego
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………….…….…………………………………………………………………………………….

………….…….…………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§1

- Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., Poz. 1710 ze zm. – dalej zwanej także: „ustawą Pzp” lub „Pzp”) dla zamówienia pod nazwą:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Zadanie 1: Budowa  połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa,

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P4                                  w miejscowości Kurzelów, gm. Włoszczowa

zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w dniu …....2023 r.

2.Zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania           i odbioru robót budowlanych, zapisy specyfikacji warunków zamówienia, przepisy techniczne                          i prawne dotyczące wykonania ww. robót budowlanych.

a) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

b) Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie        w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

3.Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość robót oraz zakres obowiązków Wykonawcy określa niniejsza umowa i stanowiące jej integralną część:

- SWZ,

- Projekt budowlany,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Oferta przetargowa,

- Przedmiar robót.

3.	Przedmiot umowy w ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy obejmuje także roboty towarzyszące, dostawy oraz inne roboty i dostawy niewyszczególnione w ust. 2 jeżeli analiza przekazanej dokumentacji i treści SWZ z załącznikami, pozwalały je przewidzieć na etapie przygotowania oferty a są one niezbędne do należytego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 umowy wszelkich prac towarzyszących, potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem realizacji robót, infrastrukturą techniczną terenu budowy oraz dostępną dokumentacją uzbrojenia podziemnego i ich lokalizacją na planach oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

6. Zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące miejsca wykonania umowy zgłoszone po zawarciu umowy nie mogą być podstawą do zmiany umowy i dochodzenia roszczeń w stosunku do Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

§2

- Strony postanawiają, że przedmiot umowy realizowany będzie w terminach zgodnych                                z ofertą.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie przy użyciu materiałów i narzędzi Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682) oraz posiadających właściwe atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania,                       z uwzględnieniem postanowień w tym zakresie zawartych w SWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Jakość urządzeń, materiałów i wyrobów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania           i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. Ciężar wykonania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Wykonawca okaże              i przekaże Zamawiającemu na każde jego żądanie przed wbudowaniem. Zamówienie materiałów, urządzeń, instalacji jest możliwe po akceptacji pisemnej Zamawiającego – na podstawie wniosku materiałowego złożonego przez Wykonawcę.

- Wykonawca podejmuje się ciągłego kierowania budową i stałego nadzoru nad przygotowaniem                 i realizacją przedmiotu umowy wraz z jej obsługą geodezyjną oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za jej wykonanie. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy zaplecza budowy, którego koszt przygotowania  i eksploatacji obciąża Wykonawcę.

- W przypadku, gdy okaże się w toku wykonywania przedmiotu zamówienia, że dokumentacja projektowa  będzie zawierała wady, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy lub zastosowanie materiałów, wyrobów  i urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego                         i uzyska na te zmiany zgodę Zamawiającego. W przypadkach  uzasadnionych  rodzajem  wprowadzonych zmian, po analizie zaistniałego Zamawiający  będzie  uprawniony do modyfikacji sposobu świadczenia  Wykonawcy, w taki sposób aby  zrealizowany  był cel  umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów .

Wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz odpowiedzialność za całokształt przyjętych rozwiązań spoczywają na projektancie  (w ramach nadzoru autorskiego).

- Dokonując   modyfikacji   sposobu   świadczenia  w okolicznościach  wskazanych w ust. 6 Strony  wyodrębnią w protokole konieczności :

- roboty zamienne, przez które rozumie się  roboty,  które Wykonawca  wykona w zamian robót  zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

- roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną  dokumentacją .

projektową,  a których wykonanie stało się zbędne.

- W przypadku gdy,   modyfikacja  sposobu świadczenia  w okolicznościach wskazanych w ust. 6     ma charakter istotny, Strony  dokonają  odpowiedniej zmiany umowy.

- W drodze zmiany lub modyfikacji przedmiotu umowy lub sposobu świadczenia pierwotny zakres przedmiotu umowy nie może być zwiększony lub ograniczony o więcej niż 30 % pierwotnej wartości przedmiotu umowy lub wielkości świadczenia stron umowy.

§3

- Zamawiający i Wykonawca ustalają następujące terminy związane z realizacją umowy:

18 miesięcy od daty zawarcia umowy

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowo zrealizowany przedmiot umowy.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy określa planowaną kolejność wykonywania robót.

§ 4

- Wykonawca przyjmuje obowiązki:

- zgłoszenia i wynagradzania kierownika budowy, który ponosi odpowiedzialność za realizacje przedmiotu umowy w zakresie praw i obowiązków zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

- właściwego zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywanych robót,

- właściwego współdziałania z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia w tym zgłaszanie do odbioru robót podlegających zakryciu,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania kierownika budowy związane z realizacją zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania czynności właściwego zagospodarowania miejsca wykonywania robót,

- przekazania Zamawiającemu w celu akceptacji wymaganych atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych dla każdej dostawy materiałów przeznaczonych do wbudowania,

- opracowanie przed rozpoczęciem robót i przekazanie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentów, których opracowanie wymienia dokumentacja projektowa budowy,

- zapewnienia na własny koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej (tyczenie, opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie jej w państwowym zasobie geodezyjnym, itp.),

- uzyskania wszelkich opinii, pozwoleń i/lub zgód, w tym wydawanych przez organy administracyjne niezbędnych dla należytego wykonania robót, a także dla należytego użytkowania sieci przez Zamawiającego, w tym pozwoleń związanych z funkcjonowaniem i obsługą placu budowy, terenu sąsiadującego i innych terenów, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonanie robót. Powyższe dotyczy również wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami administracji, w szczególności uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących sposobu organizacji ruchu. Obowiązkiem jest też poniesienie kosztów związanych z uzyskaniem ww. zgód, pozwoleń i dokonanie uzgodnień.

Do pozwoleń, uzgodnień, i kosztów, o których mowa powyżej należy zaliczyć w szczególności:

- uzyskanie zgody na zajęcie znajdujących się na placu budowy pasów drogowych dla potrzeb prowadzenia robót, poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych oraz naprawa ewentualnych szkód. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w pasach drogowych ściśle wg  warunków określonych w zgodach na ich zajęcie oraz zgodnie z przepisami prawa,

- opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonywanie robót,

- poniesienie kosztów wycinki drzew oraz kosztów przesadzenia i pielęgnacji drzew, zgodnie                          z decyzjami właściwych organów,  (jeżeli istnieje taka konieczność),

- utrzymanie w należytym stanie terenu budowy oraz wywóz nieczystości itp.,

- aktualizacja i przedłużanie wszelkich niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy uzgodnień                                     z właścicielami sieci oraz organami administracji publicznej i z Zamawiającym,

- bieżącego zabezpieczenia wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów,

- niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o ujawnionych wadach i brakach                                    w dokumentacji projektowej lub o innych przeszkodach  związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- koordynacja robót Podwykonawców, którym Wykonawca zleci wykonanie części przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową,

- przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych umową; w razie nie wykonania tego zobowiązania Zamawiający na podstawie komisyjnie sporządzonego protokołu                        i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie wymienionych robót a Wykonawca dokona zwrotu udokumentowanych kosztów w terminie 7 dni od dnia wezwania.

- ochrony swojego mienia znajdującego się na miejscu wykonywania robót lub zapleczu budowy,

- utrzymywania w czystości terenu i zaplecza budowy,

- przestrzegania przepisów BHP i p. poż. na terenie prac,

- przerwania wykonywanych robót na żądanie Zamawiającego, zabezpieczenia w razie potrzeby wykonywanych robót przed ich zniszczeniem,

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy odpadów oraz śmieci powstałych wskutek prac prowadzonych zgodnie z niniejszą umową,

- uporządkowania terenu budowy (robót) po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu               w terminie odbioru,

- informowania Zamawiającego na piśmie o każdym zdarzeniu wpływającym na kondycję finansową Wykonawcy mogącą mieć wpływ na należyte realizowanie przedmiotu niniejszej umowy,

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

- Wykonawca gwarantuje, że użyte do wykonania obiektów materiały, urządzenia itp. będą nowoczesne, fabrycznie nowe, wysokiej jakości i nie używane oraz pozbawione będą wad projektowych, wykonawczych i materiałowych, a ich elementy stanowić będą  nowoczesne i sprawdzone rozwiązania technologiczne i projektowe. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów i wyrobów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 682) oraz posiadających właściwe atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania, z uwzględnieniem postanowień zawartych w SWZ.

- Jakość materiałów i wyrobów użytych do wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Ciężar wykonania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy.

- Zamówienie oraz dostawa materiałów i wyrobów jest możliwa po uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji przez Zamawiającego wniosku materiałowego złożonego przez Wykonawcę. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku materiałowego wyrazi zgodę lub odmówi zgody na piśmie.

- Prace porządkowe na terenie budowy oraz wywóz odpadów powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zabrania się zamykania i otwierania zasuw sieciowych na czynnej sieci wodociągowej – czynności te należy każdorazowo zgłosić do  Zamawiającego – z odpowiednim wyprzedzeniem.

§5

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia w tym projektu budowlanego,

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

- dokonywanie odbiorów poszczególnych rodzajów (etapów) robót, w tym podlegających zakryciu w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia,

- zapłata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w umowie za roboty wykonane należycie, przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków,

- właściwe współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji zamówienia.

- Zamawiający będzie wykonywał nadzór inwestorski poprzez swojego przedstawiciela działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych                   z jakością i ilością robót w celu zachowania zgodności z umową, dokumentacją projektową, przepisami prawa. W przypadkach spornych Wykonawca zgłasza niezwłocznie zastrzeżenia na piśmie podając uzasadnienie stanowiska.

- Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonanych robót,                                  w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy.

- Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy materiałów uznanych za nie spełniające wymogów oraz każdej firmy lub osoby, która zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub której obecność na terenie budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepożądaną.

§ 6

1. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy Podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które  wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3. Przy realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 437, 462 do 465 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                                 o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej umowy                       o podwykonawstwo i jej postanowień. Nie-wywiązywanie się podwykonawcy z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.

3)  Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spełniającej wymagań określonych w pkt 5 i 6.

4) Nie-zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,                     w terminie, o którym mowa w  pkt 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5) Wymaga się aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące postanowienia:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                        w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

b) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, od którego upływa umowny termin płatności - pod rygorem zwolnienia Zamawiającego (Inwestora) z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia wykonanego przez Podwykonawcę;

c)  strony umowy ustalają, że na zapłatę ustalonego wynagrodzenia nie maja wpływu rozliczenia                      i zdarzenia związane z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami);

d)  Wykonawca nie może wstrzymywać podwykonawcy odbioru robót lub ich rozliczanego fragmentu jeśli te same roboty zostały  odebrane i przyjęte do rozliczenia przez Zamawiającego.

6) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

7) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8) Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 w zakresie wymagań określonych w pkt 5 i 6 oraz wzywa Wykonawcę (lub podwykonawcę) do niezwłocznego doprowadzenia do jej zmiany.

9) Nie-zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10) Wykonawca przedkłada kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. Do umów na dostawy lub usługi przepisy pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio. W przypadkach umowy  niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego wzywa on Wykonawcę do wprowadzenia stosownych zmian.

11) Zamawiający zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, odpowiednio zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw wobec przedłożonej kopii umowy, na zasadach określonych w art. 464 ust. 3 i ust. 6 Ustawy Pzp w zakresie o którym mowa w pkt  6 i 7.

12) Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

4. Wykonawca wskazuje jako podwykonawcę robót w zakresie ……... firmę ………………………….. oraz zastrzega powierzenie robót innym podwykonawcom w zakresie …………….… .

5.  Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp określił w SWZ wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), tj.:  .:  roboty ziemne i roboty przewiertowe dot. budowy sieci wodociągowej dla Części 1 i/lub roboty ziemne dot. budowy sieci kanalizacji san. dla Części 2*.

6. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników własnych i Podwykonawców wykonujących bezpośrednio roboty budowlane  (nie dotyczy osób nadzorujących) wraz                                  z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę ( na żądanie Zamawiającego) osób wymienionych na tej liście są zgodne z prawdą (do wglądu oznacza, że Zamawiający nie będzie kopiował, gromadził ani przetwarzał danych osobowych zawartych w przedłożonych umowach                       o pracę).

7. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowy o pracę (okazania do wglądu) dla tych osób, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowy o pracę dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. Nieprzedłożenie umów (nie okazanie do wglądu), o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego karę umowną o której mowa w § 18 umowy.

- Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac.

- W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

- Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jak za swoje własne. Na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji jakości o której mowa  w § 15 udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić koordynację robót powierzonych poszczególnym Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§7

- Wykonawca w celu rozliczenia końcowego wykonanego zamówienia przedkłada Zamawiającemu niezbędne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, między innymi:

- uzupełniony o wszystkie wpisy dziennik budowy,

- dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz              z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne funkcje                                w dziedzinie  geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz.                     w wersji papierowej oraz elektronicznej z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę,

- zestawienie długości i ilości wykonanej infrastruktury potwierdzone przez geodetę opracowującego powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,

- certyfikaty i aprobaty techniczne,

- atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów poświadczonych przez kierownika budowy,

- pełną dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany miały miejsce,

- próby i badania, potwierdzone protokołami odbioru,

- oświadczenie kierownika budowy w trybie art.57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

§8

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy                i na terenie przyległym do placu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed podpisaniem umowy kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej dla jednego                        i wszystkich zdarzeń w minimalnej wysokości 2000 000,00 zł.

- Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania aktualnie posiadanej polisy OC na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia. Dokument dotyczący odnowienia i opłacenia polisy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej polisy OC.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi odnowienia polisy zgodnie z ust.3 Zamawiający zawrze umowę ubezpieczenia opłacając składkę ubezpieczeniową z płatności należnych Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zakład Ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności, do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

- Wymóg zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony także wtedy, gdy Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na pełny okres wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

§9

- Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe        w kwocie: …….………….zł netto (słownie zł: …………..……………………………… …/100 netto) + należny podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki,

w tym:

- dla Zadania 1…….………….zł netto (słownie zł: …………..……………………………… …/100 netto) + należny podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki,

- dla Zadania 2 ………….………….zł netto (słownie zł: …………..……………………………… …/100 netto) + należny podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki.

- Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi całkowitą zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z przedłożoną przez Zamawiającego  dokumentacją projektową w przedstawionym zakresie.   Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami,                               a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do ich wykonania  stanowią ryzyko Wykonawcy                     i obciążają go w całości.

- W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca  zobowiązuje się do osiągnięcia umówionego rezultatu w ramach umówionego wynagrodzenia. Wykonawca może żądać podwyższenia wynagrodzenia wyłącznie przy zaistnieniu okoliczności i warunków wskazanych                           w niniejszym paragrafie.

- Zmiana  wynagrodzenia  ryczałtowego  dopuszczalna jest  w  następujących  przypadkach :

- istotnej modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy,                          z zastrzeżeniem  zawartym w ust. 5.

- zmiany  urzędowej stawki podatku VAT w okresie  wykonywania umowy.

4a. 	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja). Zamawiający określa, że:

1) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów wynoszącej ponad: 10,0  %,

2) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od pierwszej dostawy następującej po dacie  złożenia kosztorysu wskazującego, że wartość zmiany cen ww. materiałów przekracza 10,0 %                w stosunku do stawek przyjętych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym i utrzymuje się przez okres co najmniej 2 miesięcy,

3) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji i materiałów związanych z przedmiotem umowy ogłoszonego w Sekocenbud, aktualnego na dzień złożenia wniosku Wykonawcy  o podwyższenie wynagrodzenia, zmiana będzie obowiązywała od dnia wskazanego                    w aneksie, poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych                w publikacji  Sekocenbud z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z SEKOCENBUD za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy,

4) przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem ceny przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie ofertowym wykonawcy są niższe aniżeli ceny produkcji związanej z przedmiotem umowy,

5) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 25,0  % wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu,

6) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu,                        o którym mowa w pkt 5 powyżej,

7) zmiana wynagrodzenia może nastąpić co kwartał, począwszy najwcześniej od 13-go miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy.

- Niedopuszczalna  jest  zmiana wynagrodzenia  ryczałtowego  w przypadku, gdy  istotna modyfikacja  sposobu świadczenia Wykonawcy  jest  skutkiem   zastosowania przez  Wykonawcę  materiałów, wyrobów i innych urządzeń, które  wymagały  wprowadzenia zmian w  dokumentacji projektowej.

- W przypadku  o którym mowa w  ust. 4  lit. a Strony ustalają  :

- wynagrodzenie za roboty zamienne,

- wynagrodzenie za roboty zaniechane.

- Wynagrodzenie  za roboty zamienne  ustala się  na podstawie  protokołu  konieczności uzgodnionego  przez Strony oraz kosztorysu  różnicowego  sporządzonego  przez Wykonawcę                           i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wartość robót zamiennych zostanie obliczona w następujący sposób:

- stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych składników cenowych  w kosztorysie ofertowym;

- ceny materiałów, sprzętu objęte kosztorysem ofertowym Wykonawcy będą tożsame lub odpowiednie do wielkości tych cen  w kosztorysie ofertowym;

- ceny materiałów nie objęte kosztorysem ofertowym wykonawcy ustala się według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji SEKOCENBUD aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu                            różnicowego. W przypadku braku takich danych - według cen udokumentowanych i uzgodnionych               z Zamawiającym.

- Wynagrodzenie  za roboty zaniechane ustala się na podstawie  protokołu konieczności  uzgodnionego  przez  Strony  oraz kosztorysu  sporządzonego przez Wykonawcę  w którym  określi zakres  robót podlegających  zaniechaniu   z uwzględnieniem   stawek cenowych  wskazanych                         w  kosztorysie ofertowym.

- Kosztorysy o których mowa w ust. 7 i 8  powyżej, po uprzednim sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynikająca z kosztorysów  wartość robót zamiennych oraz wartość robót zaniechanych  podlega wzajemnemu  potrąceniu  do  wysokości  wartości niższej.  Zmiana wynagrodzenia   następuje             o   kwotę  odpowiadającą   wyliczonej  w ten sposób  różnicy. W przypadku, gdy  wartość robót zamiennych jest niższa od wartości robót zaniechanych wynagrodzenie ryczałtowe podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy wartość robót zamiennych jest wyższa niż wartość robót zaniechanych wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu  zwiększeniu.

- Wynagrodzenie  ulega zmianie w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT  w okresie wykonywania umowy. Zmiana wynagrodzenia  następuje proporcjonalnie do zmiany stawki podatku                                i z uwzględnieniem zakresu robót zrealizowanego  w czasie obowiązywania danej stawki podatku.

W przypadku zaistnienia  przesłanek,  o których mowa w ust.  4 i po  dokonaniu ustaleń                              i  rozliczeń, o których mowa w ust. 6 - 9 niniejszego paragrafu Strony sporządzają aneks do umowy  dokonując zmiany  kwoty wynagrodzenia  ryczałtowego .

- Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej części,        a także w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, od wykonania których odstąpiono lub o które pomniejszono zakres robót. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie cen jednostkowych, oraz cen robocizny, materiałów i sprzętu zawartych  w kosztorysie ofertowym.

- Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót nastąpić może w oparciu o faktury częściowe i fakturę końcową  wystawione na podstawie protokołów odbioru elementów robót, podpisanych przez Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie robót do 80 % wartości zamówienia, może następować fakturami częściowymi po zakończeniu wykonanego zakresu robót i potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego. Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru robót częściowych potwierdzone przez Zamawiającego, tj. zaakceptowane i podpisane przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania pierwszej części zadania nr 2 nastąpi nie wcześniej niż w 2024 r.

- Faktura końcowa, za pozostałą część przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, może zostać złożona do Zamawiającego po:

- przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego zaakceptowanego i podpisanego przez Zamawiającego stwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - w razie stwierdzenia w dacie odbioru końcowego wad lub usterek przedmiotu umowy , faktura końcowa może zostać złożona po stwierdzeniu przez Zamawiającego ich usunięcia przez Wykonawcę ,

- zaktualizowaniu przez Wykonawcę i dostarczeniu do Zamawiającego zabezpieczenia usunięcia wad   i usterek na okres udzielonej przez niego rękojmi za wady w wysokości wyliczonej od wartości odebranych robót końcowych,

- przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie wobec Podwykonawców wszystkie należności wynikających z zwartych z nimi przez Wykonawców umów         w celu zrealizowania niniejszej umowy.

- Do faktur Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane dotyczące materiałów, zastosowanych przy realizacji zamówienia, poświadczone przez kierownika budowy opisem, że zostały wbudowane na obiekcie.

§10

1.Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

a) papierowej,

b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz.1666).

2. Płatność będzie dokonana przelewem, w terminie 21 dni  od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy  w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

3. Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni licząc:

- od daty złożenia w sekretariacie WZWIK Sp. z o.o. przy ul. Sienkiewicza 43 we Włoszczowie prawidłowo wystawionej faktury VAT lub

- od daty przesłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.

3.Zamawiajacy nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za wyjątkiem faktury.

4.Ustruktutyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy) winna się składać z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:

a) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

b) wskazanie umowy zamówienia publicznego.

5.Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6.Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

7.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiający  wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, chyba, że Wykonawca wykaże, że wbrew oświadczeniu podwykonawcy uregulował należne płatności.

8.Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę.

9. Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 2 zwróci się do Wykonawcy aby ten          w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nieuregulowania zobowiązań wobec Podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą być podstawą:

- niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

10.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zgłoszeniu                i zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

12. Strony umowy postanawiają, iż Zamawiający może dokonać bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (przekaz, zgodnie z art. 921[1]                          i następne k.c., z wyłączeniem art. 921 [4] k.c. ), zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami                        o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Płatności dokonywane będą przez Zamawiającego bezpośrednio na rachunki Podwykonawców, po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,  oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją przekazania płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz kopii faktur Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy lub Podwykonawcy, obejmujących wyżej wymienione prace. Przekaz dopuszczalny jest jedynie w zakresie dotyczącym zgłoszonych Zamawiającemu zgodnie z § 6  umowy  Podwykonawców oraz robót, dostaw i usług  tychże Podwykonawców, których dotyczy dana faktura.  Dokonanie przekazu na rzecz innych osób lub w innym zakresie niż wcześniej wskazany wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

13. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy                                           nr ……………………….. w Banku: ………………….

14. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług, których dostawa lub świadczenie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie              z przepisami o podatku od towarów i usług:

…………………………………………………………………………………………………..

(Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego - wskazanych przez Wykonawcę zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. w pkt. 5 Formularza Ofertowego Wykonawcy).

§11

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy            w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto tj………………….w formie ………….. (np. gwarancji ubezpieczeniowych) :

- gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr ……….. z dnia …… ważna …………do ………….. do kwoty ………….. zł,

- rękojmia ubezpieczeniowa z tytułu rękojmi za wady nr ……………. z dnia …………. ważna od ……… do …………….. dla:

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt. 2-5 PZP treść dokumentu zabezpieczenia musi zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Zwrot 70 (siedemdziesięciu) % kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty wykonania przedmiotu zamówienia i go uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

- Strony postanawiają, że kwota odpowiadająca 30 (trzydziestu) % kwoty Zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady, zostanie zwrócone po upływie 15 dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji za wady.

- W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowiązywania Zabezpieczenia. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia przedłużonego zabezpieczenia w terminie 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej i niezrealizowania obowiązku przedłużenia tego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający ma prawo zrealizować gwarancję/poręczenie, celem ustanowienia zabezpieczenia na ten przedłużony okres.

- W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, a ponadto dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.

8. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                     o której mowa w ust. 3, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych                            w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okresy gwarancji jakości i okres rękojmi ulegają wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

9. Wniesione zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresach udzielonej rękojmi                    i gwarancji.

10. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz, nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie                           w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

§12

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy w jednym egzemplarzu dokumentację projektową zamówienia (określoną w SWZ) w zakresie robót wykonywanym przez Wykonawcę. Dalsze potrzebne mu kopie całości lub części dokumentacji Wykonawca sporządzi na własny koszt.

- Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność otrzymanej dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami wykonania oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji i bez zastrzeżeń.

§13

1. Przedstawicielami stron w procesie wykonywania przedmiotu umowy są :

1)……………………….

2)………………………

3)………………………

2. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem Budowy jest: ………………… działający                   w granicach umocowania określonego przepisami ustawy `z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane          (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej – tj.…………………………………

§14

- Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów:

- odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę.

- odbiór końcowy – po ukończeniu całości robót zgłoszonych do Zamawiającego i potwierdzeniu gotowości robót do odbioru. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych wyznaczy datę odbioru końcowego, zawiadomi uczestników odbioru i rozpocznie czynności odbioru końcowego. Protokół z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie na formularzu określonym przez Zamawiającego zostanie podpisany przez uczestników odbioru w dniu zakończenia odbioru. Protokół zawierał będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z terminami: dla usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze, gwarancji jakości    i rękojmi za wady.

- odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – termin odbioru wyznacza Zamawiający i zawiadamia Wykonawcę,

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać przed odbiorem końcowym Inspektorowi nadzoru komplet dokumentów pozwalających stwierdzić prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,                       w szczególności:

a) uzupełniony o wszystkie wpisy dziennik budowy,

b) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz                  z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego  z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę posiadającą samodzielne funkcje            w dziedzinie  geodezji i kartografii oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz.     w wersji papierowej oraz elektronicznej z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę,

c) zestawienie długości i ilości wykonanej infrastruktury potwierdzone przez geodetę opracowującego powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,

d) certyfikaty i aprobaty techniczne,

e) atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów poświadczone przez kierownika budowy,

f) pełną dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany miały miejsce,

g) próby i badania, potwierdzone protokołami odbioru,

h) oświadczenie kierownika budowy w trybie art.57 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- W przypadku odmowy przyjęcia przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy zostanie określony w protokole powód odmowy ich przyjęcia i termin ponownego przystąpienia Zamawiającego do odbioru.

- W przypadku warunkowego przyjęcia robót (stwierdzenie nieistotnych usterek), protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości wykonanych robót, listę usterek i termin ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad                   i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Odbiór robót jest dokonany z chwilą terminowego usunięcia wad, zgodnie z terminem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     określonym przez strony w protokole odbioru warunkowego.

- W przypadku nie-usunięcia wad w terminie określonym w protokole warunkowego odbioru, Zamawiający naliczy kary umowne od dnia określonego w umowie jako dzień zakończenia robót.

- Terminy rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczynają bieg od dnia zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego.

§ 15

- Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, na wbudowane wyroby  i materiały budowlane na okres: …………… miesięcy,  licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń.

- Okres gwarancji jakości jest równy okresowi rękojmi za wady, rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót wykonanych bez zastrzeżeń  i upływa w dniu wygaśnięcia gwarancji.

- W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad i dokonywania przeglądów.

- Odbioru pogwarancyjnego (rękojmi) dokona powołana przez Zamawiającego komisja przy udziale Wykonawcy.

- W protokole odbioru końcowego i pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek oraz termin dla ich usunięcia.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady Zamawiającemu przysługuje prawo:

- jeżeli wada nie uniemożliwia wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- żądać usunięcia wady przez Wykonawcę w odpowiednim terminie, a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- obniżyć wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stosownie do obniżenia jego wartości.

- jeżeli wada uniemożliwia wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem żądać powtórnego bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę zachowując prawo do żądania naprawienia szkody wynikłej z opóźnionego wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie rękojmi/gwarancji reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 7 dni po ich zgłoszeniu. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad lub usterek w okresie rękojmi, Zamawiający może zlecić naprawę innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania stosownego upoważnienia sądu, a koszty naprawy będą potrącone  z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zlecenie wykonania zastępczego nie powoduje utraty jakichkolwiek uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji.

- Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość zabezpieczenia na okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający może dochodzić dalszych roszczeń w zakresie niezabezpieczonej kwoty przed właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądem powszechnym.

§ 16

- Dopuszcza się stosowanie robót dodatkowych w następujących okolicznościach:

- konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

- konieczność wprowadzenia zmian dotyczących robót nieprzewidzianych w SWZ, a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,

2. Rozliczenie robót dodatkowych o których mowa powyżej następuje w oparciu o uśrednione ceny                z kosztorysu ofertowego, a dla pozycji nieujętych w kosztorysie ofertowym wg. ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę          z trzech porównywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiałami budowlanymi.

§ 17

- Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,                        o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Poza innymi wypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający jest  uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części jeżeli Wykonawca:

- Wykonawca ogłosi likwidację firmy lub został złożony wniosek o upadłość Wykonawcy lub sytuacja finansowa Wykonawcy uniemożliwia realizację przedmiotu umowy,

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, ale Zamawiający najpierw wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia                      i wyznaczy w tym celu termin co najmniej 3 dni,

- Wykonawca nie wypełnia obowiązków wynikających z § 4 ust. 3 umowy.

- wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy z zastrzeżeniem § 10 ust. 12.

- jeżeli Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy bądź jej części bez zgody Zamawiającego,

- w wypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy,

- jeżeli Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie spełnia lub nie zapewnia spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o czym mowa w § 6 ust. 6  umowy.

- gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale  Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- w przypadku braku posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia                          w jakimkolwiek momencie obowiązywania umowy oraz niezapłacenia należnych składek                           w jakimkolwiek momencie obowiązywania umowy,

- jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, przekroczy kwotę 50 000,00 zł.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie Zamawiający poinformuje go pisemnie o przedsięwzięciach, jakie zdaniem Zamawiającego należy podjąć dla terminowego wykonania robót. Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w określonym przez niego terminie, Zamawiający może odstąpić od Umowy. Jeśli Wykonawca, mimo wyznaczenia dodatkowego jednorazowego terminu, nie dotrzyma go lub jest oczywiste, że nie jest w stanie go dotrzymać, Zamawiający – wg własnego uznania – ma prawo do jednostronnego  ograniczenia Wykonawcy części zakresu prac objętego umową lub do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądu lub innego właściwego organu.

- W każdym przypadku odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji  o przyczynie odstąpienia..

- W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania Umowy strony obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, (w protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń).

- Wykonawca wyda Zamawiającemu posiadane atesty, opinie, ekspertyzy, inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości wykonanych robót,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu kosztów dotychczas wykonanych prac,

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za świadczenia spełnione, udokumentowane i odebrane,    o ile mają one trwałe zastosowanie dla inwestycji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty dodatkowe spowodowane powierzeniem wykonania przedmiotu umowy innemu przedsiębiorcy.

- Zamawiający potrąci kary umowne określone w ust. 1 z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy poprzez potrącenia z wystawianych faktur lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wg własnego wyboru.

- Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 18

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za nieterminową realizację przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto określonego    w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki ponad określony termin,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1,

- Za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki ponad wyznaczony termin na ich usunięcie,

- Za przerwę w realizacji robót trwającą dłużej niż 14 dni spowodowaną przyczyną zależną od Wykonawcy w wysokości 0,20 % całości wynagrodzenia brutto - za każdy rozpoczęty dzień przerwy powyżej 14 dni,

- Z tytułu nieprzedstawienia wskazanych w § 6 ust. 7 do wglądu kopii  zawartych umów o pracę             w trakcie realizacji  ( na żądanie Zamawiającego) w wysokości 0,25 % wynagrodzenia Wykonawcy za każdy przypadek nieokazania umowy o pracę,

- W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 6 ust. 6 niniejszej umowy w wysokości 1000,00 zł od każdej osoby zatrudnionej na innej podstawie niż umowa o pracę,

- Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,10 % całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy - za każdy dzień opóźnienia,

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 0,10% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy - za każdy dzień opóźnienia,

- Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany  0,10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia,

- Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,10% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy - za każdy dzień opóźnienia,

- Za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapisów zobowiązujących podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, tj. robót ziemnych i przewiertowych budowy sieci wodociągowej,  w wysokości 1 000,00 zł - za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. Łączna wysokość kar należnych od każdej ze Stron nie może przekroczyć 40% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub wyznaczonym terminie na usunięcie usterek ujawnionych w okresie rękojmi za wady Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uprzedniego uzyskania stosownego upoważnienia sądu.

§ 19

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących:

1) Wymiana personelu Zamawiającego i Wykonawcy, w tym zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach.

- W przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian.

- Koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej.

- W przypadku wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć                     w chwili zawarcia umowy, działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu  umowy,  których Strony nie mogły  przewidzieć w dacie  jej zawierania  a  których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie  przedmiotu umowy                     w sposób   zgodny z obowiązującymi przepisami,

- wystąpienia warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

- wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,

- powstanie opóźnień z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca,

- zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że:

- spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację                                      i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

- wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego urządzenia),

- zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych                             w dokumentacji projektowej w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiałów lub urządzenia oferowanego,

- konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii,

- wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku        z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

- niewykonania części lub całości zamówienia z powodu tego, że wykonanie zamówienia nie leży               w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w tym przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość robót wykonanych,

- konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

- dopuszcza się stosowanie robót dodatkowych w następujących okolicznościach:

- konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

- konieczność wprowadzenia zmian dotyczących robót nieprzewidzianych w SWZ,                                  a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,

– rozliczenie robót dodatkowych o których mowa powyżej następuje w oparciu o uśrednione ceny            z kosztorysu ofertowego, a dla pozycji nieujętych w kosztorysie ofertowym wg. ostatniego opublikowanego cennika SEKOCENBUD dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę  z trzech porównywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiałami budowlanymi,

- Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany wynagrodzenia w przypadku:

- modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, powtarzających, zaniechanych lub zamiennych,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie:

- w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od towarów i usług dla robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy zmianę należytego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposób, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie nie ulega zmianie, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowiązującą po zmianie stawką VAT. Taka zmiana wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,                  w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- W przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia, zmiana wchodzi w życie pod warunkiem przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę.

§ 20

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić stan pierwotny terenu budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.

§ 21

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy               w terminie 7 dni od daty stwierdzenia przyczyny uzasadniającej odstąpienie, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 22

Wykonawca nie może – bez pisemnej zgody Zamawiającego – dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności lub obowiązków (z zastrzeżeniem postanowień Umowy) wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem nieważności.

§ 23

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

- Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

- Do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia sporu Wykonawca zobowiązuje się w dalszym ciągu wykonywać postanowienia Umowy z należytą starannością, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,  a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 24

Integralną częścią niniejszej umowy są:

a) SWZ,

- Projekt budowlany,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- Oferta przetargowa,

- Przedmiar robót.

- Harmonogram rzeczowo- terminowo - finansowy.

ZAMAWIAJĄCY: 						          WYKONAWCA:

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszłej umowy zapisów służących jej uszczegółowieniu i doprecyzowaniu, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów SWZ.

Załącznik nr 4 do SWZ

Data ……………………………………

Nazwa Wykonawcy: .................................................

Adres Wykonawcy:.......................…………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystąpiwszy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Zadanie 1: Budowa  połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa,

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P4 w miejscowości Kurzelów, gm. Włoszczowa

oświadczam, iż Wykonawca, którego reprezentuję:

- nie należy do tej samej kapitałowej z żadnym z podmiotów, które do upływu terminu składania ofert złożyły oferty w niniejszym postępowaniu.*

- należy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi podmiotami, które do upływu terminu składania ofert złożyły oferty w niniejszym postępowaniu.*

* niewłaściwe skreślić

........................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, należy wypełnić poniższą tabelę (Lista wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej), w razie braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, należy tabelę przekreślić.

Uwaga! Grupa kapitałowa – według art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                     i konsumentów (t. j. Dz.U. 2021 poz. 275 ze zm.) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

| L.p. | Nazwa i adres wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |

*)niepotrzebne skreślić

...............................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ

Zamawiający:

Włoszczowski Zakład Wodociągów                            i Kanalizacji Sp. z o.o.

29-100 Włoszczowa

      - ul. Wiejska 55

- ...................................

- Wykonawca (pieczęć)

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

  - o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p

  - Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Zadanie 1: Budowa  połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa,

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P4 w miejscowości Kurzelów, gm. Włoszczowa

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr sprawy TE.341.3.2023, oświadczam w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………,

(nazwa Wykonawcy)

1)  że w stosunku do niego na dzień składania ofert:

zaznaczyć właściwe:

 nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

 wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  a Wykonawca przedkłada wraz                        z niniejszym oświadczeniem dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz                                  z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarto wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

- iż  informacje zawarte w oświadczeniu (Załącznik nr 2 do SWZ ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego  w Sekcji II SWZ zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415) złożone w ramach postępowania wraz z ofertą są aktualne na dzień ich złożenia.

...............................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy 				                                                           lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SWZ

Data ……………………………………

Nazwa Wykonawcy: .................................................

Adres Wykonawcy:.......................…………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

- WYKAZ WYKONANYCH

- ROBÓT BUDOWLANYCH

  - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Zadanie 1: Budowa  połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa,

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P4 w miejscowości Kurzelów, gm. Włoszczowa

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

| Nazwa zamówienia / Podmiot na rzecz którego wykonano zadanie/miejsce | Wartość zamówienia (brutto PLN) | Terminy realizacji zamówienia (rozpoczęcie / zakończenie) | Zakres przedmiotowy zamówienia (rodzaj robót budowlanych): | Dokument potwierdzający (załączyć), że roboty budowlane zostały wykonane należycie** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*)niepotrzebne skreślić

**) Należy podać przynajmniej 1 robotę budowlaną polegającą na  budowie/przebudowie/rozbudowie sieci wodociągowej i/ lub sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej o długości:  min. 2000 m , która została wykonana w ciągu ostatnich 5 lat i załączyć dokumenty wskazane w kol.4.

Uwaga: należy dołączyć dowody.

…………………….., dnia ................ r.

(miejscowość)

...............................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy 				                                                           lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SWZ

Data ……………………………………

Nazwa Wykonawcy: .................................................

Adres Wykonawcy:.......................…………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE - WYKAZ OSÓB do OFERTY

(WRAZ Z INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia itp.)

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Zadanie 1: Budowa  połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa,

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P4                                   w miejscowości Kurzelów, gm. Włoszczowa

| Lp. | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe tj. rodzaj i numer uprawnień budowlanych | Osoby będące w dyspozycji wykonawcy/ oddane do dyspozycji przez inny podmiot | Nazwa inwestycji, zakres inwestycji i data wykonania załączyć dokumenty potwierdzający, że roboty budowlane zostały wykonane należycie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ……………………….. | Kierownik budowy | Osoba posiadająca następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji * ……………………………………………………………… (podać ilość) przedsięwzięć dotyczących budowy/przebudowy/rozbudowy sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej o długości min. 2000 m, Nr uprawnień …………………………………. |  |  |

Oświadczam, że w/w osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane i w przypadku wyboru mojej oferty przed zawarciem umowy doręczę kserokopie uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w/w osoby wraz z oświadczeniem o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i oświadczeniem o sporządzeniu planu BIOZ budowy.

**W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas wykonania zamówienia osobą pełniącą  funkcję  Kierownika budowy,  który posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia dot. budowy/przebudowy/rozbudowy sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej o długości min. 2000 m.

…………………….., dnia ................ r.

(miejscowość)

...............................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy 				                                                           lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SWZ

Data ……………………………………

...............................................................

Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją warunków zamówienia obowiązującą                                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na  potrzeby wykonania zamówieniu p.n.

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Zadanie 1: Budowa  połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa,

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P4 w miejscowości Kurzelów, gm. Włoszczowa

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..…………………………………………

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….……………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m (y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), udostępni Wykonawcy:

…………………………………………………………………....…………………………

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby.

- Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy:

………………………………………………..

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

- Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

…………........………………………………………

- Zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia:  ………………………………………………………

- Zrealizujemy następujące usługi/ roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

………………………………………………………..

- Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą: ………………………………………………………………

W związku z powyższym oddajemy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzieleniu mu zamówienia – przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

*)niepotrzebne skreślić

…………………………………………..     …….……………………………………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Załącznik nr 9  do SWZ

Data ……………………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCE USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH WYKONAWCÓW
(składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp)

Ja(my), niżej podpisany(ni) …………………………………………………………………………...…

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: ……………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawców)

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszczowa:

Zadanie 1: Budowa  połączenia wodociągu Konieczno z wodociągiem Włoszczowa,

Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P4                                 w miejscowości Kurzelów, gm. Włoszczowa

Oświadczam/my, że poszczególni Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, wykonają następujące roboty:

| L.p. | Nazwa Wykonawcy | Zakres robót |
| --- | --- | --- |

*)niepotrzebne skreślić

...............................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawców

lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców

Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 3a ustawy p.z.p. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

? Należy wskazać czy wykonawca zamieścił w składanej przez siebie ofercie informacje stanowiące tajemnice    przedsiębiorstwa oraz miejsce ich zapisania (np. poprzez wskazanie nr stron).