- UMOWA Nr …/2021

Na zadanie pn.:  Budowa chodnika w Klępinie

zawarta w dniu ………………….. 2021 r. pomiędzy :

Powiatem Stargardzkim, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, NIP 854-222-86-20, 
- Zarządem Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard

którego reprezentują:

Irena Agata Łucka - Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego

Zbigniew Sowa - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………, z siedzibą ………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:

………………………………. - ………………………………….,

łącznie zwanymi Stronami,

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy zamówienia poniżej  130.000,00 zł została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację następującego zadania: Budowa chodnika w Klępinie w zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach do Umowy:

- Projekt Wykonawczy (część opisowa i rysunkowa),

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

- Przedmiar robót,

- Oferta wykonawcy z dnia …………………………….. 2021 r.

§ 2
MATERIAŁY BUDOWLANE

- Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały,                o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym                           i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 
z późn. zm.), (dalej Prawo budowlane), można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych wyrobów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa 
w ust. 1.

§ 3
TERMIN REALIZACJI

- Rozpoczęcie robót – niezwłocznie po zawarciu umowy.

- Zakończenie robót– w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 
……………………….. 2021 r.

§ 4
WYNAGRODZENIE

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, wynikające ze złożonej oferty Wykonawcy, wynosi brutto ……………………… zł. (słownie:  …………………………………………………………………………. ),

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie jako suma iloczynów cen jednostkowych (zgodnie z wycenionym kosztorysem ofertowym) danego asortymentu robót oraz ilości jednostek wykonanych, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Ceny jednostkowe poszczególnych robót zawarte są w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę ilościową poszczególnych asortymentów robót w zakresie mieszczącym się w opisie przedmiotu zamówienia.

§ 5
PŁATNOŚCI

      - Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4, rozliczane będzie na podstawie końcowej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót.

      - Faktura końcowa VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu całości przedmiotu umowy w oparciu o protokół odbioru robót, podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

      - Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w treści faktury końcowej tylko w przypadku gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży następujące dokumenty:

a)	zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilości i wartości wykonanych robót;

b)	protokoły sprawdzeń, badań wymaganych SST adekwatnie dla danego asortymentu robót;

c)	szkice, pomiary i obmiary wraz z podaniem lokalizacji danego asortymentu robót;

d)	atesty, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych na wszystkie wbudowane materiały;

e)	podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika budowy protokoły robót zanikających;

f) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy   prawo budowlane;

g) dokumentację geodezyjną powykonawczą jeśli jej wykonanie będzie  konieczne,

- W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt a - g) zawieszeniu ulega termin płatności, o którym mowa w ust. 7 do czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, w tym w szczególności odszkodowawcze jak i odsetki jakiekolwiek tytułu.

- Wykonawca wystawi fakturę końcową związaną z wykonaniem niniejszej umowy, mając   na uwadze następujące dane:

Nabywca:

Powiat Stargardzki

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

NIP 854-222-86-20;

Płatnik:

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust. 3 pkt a - g). Za datę zapłaty, uważa się datę polecenia przelewu 
na rachunek Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem                 z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

§ 6
ZMIANA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca nie ma prawa wprowadzić jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez pisemnego polecenia Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

§ 7
OBOWIĄZKI STRON

            - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu robót (placu budowy), które nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy;

- zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

            - Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

    - przedłożenie Zamawiającemu opracowanego staraniem i na koszt Wykonawcy zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,

    - oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu własnym staraniem i na własny koszt;

    - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym w § 1 ust. 1, zasadami wiedzy technicznej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

    - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź majątku Zamawiającego z winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy - ich naprawienie lub powtórne wykonanie  a w przypadku uszczerbku w innym majątku zapłata należnego odszkodowania;

    - skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności dokumentów opisanych w §5 ust. 3.

§ 8

NADZÓR NAD ROBOTAMI

- Zamawiający, w odniesieniu do robót objętych umową, ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który będzie działał w oparciu o stosowne upoważnienie.

- Wykonawca, w odniesieniu do robót objętych umową, ustanowi Kierownika budowy  posiadającego odpowiednie uprawnienia.

- Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane.

§ 9
KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  200,00 zł ( dwieście  złotych) za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wskazanego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy;

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w treści § 15 punkt 1 - 5 umowy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1  umowy;

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
200,00 zł (dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- niezastosowania się Wykonawcy do postanowień §6  – 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek;

- Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych i innych płatności naliczonych przez Zamawiającego.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

- W przypadku uchylania się od odbioru korespondencji, uchylania się od nawiązania kontaktu lub nie reagowania na wezwania Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez wyznaczania dodatkowego terminu do usunięcia uchybień Wykonawcy, ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- Dwukrotnie awizowane pisma uważa się za doręczone.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają, że Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy ma uprawnienie do zastępczego wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad i usterek bez konieczności ubiegania się o zgodę Sądu na dokonanie tych czynności.

- Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa 
w niniejszej umowie nie przekroczy 30% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy

§ 10
ODSZKODOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy                i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku                 z wykonywaniem robót.

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość kosztorysowa brutto zamówienia podana w ofercie wykonawcy. Wobec powyższego zobowiązuje się Wykonawcę do aktualizacji dokumentu, o którym mowa wyżej, do czasu zakończenia obowiązywania umowy.

§ 12
STWIERDZONE WADY

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót, zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

§ 13
ODBIÓR ROBÓT

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowość do odbioru robót w formie pisemnej, dołączając do zgłoszenia następujące dokumenty:

  - sprawozdanie techniczne zawierające:

- zakres i lokalizację wykonanych robót;

- wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji określającej przedmiot zamówienia;

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót;

  - deklaracje zgodności z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu 
do wbudowanych materiałów;

  - oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) 
i lit. b) prawa budowlanego;

- Odbiór robót ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu Umowy 
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prób i sprawdzeń.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni
od daty pisemnego zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze złożeniem dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1) do 3).

- Zamawiający ma prawo przerwać odbiór, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu Umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 1.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia wady, chyba że  w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

- Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3.

- Z czynności odbioru robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym 
i odbioru przed upływem gwarancji będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku tych czynności, w tym terminy na usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 5.

- Zamawiający wyznaczy datę odbioru ostatecznego robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym - na żądanie Wykonawcy. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

§ 14
GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres  ……………………………….. licząc od dnia odbioru robót.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po terminie określonym 
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjętym w § 13 ust. 5, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli na skutek wadliwie wykonanych robót, wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu ruchu, a roboty zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający może  według swojego wyboru skorzystać z uprawnień z rękojmi za wady albo z gwarancji. Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji.

§ 15
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Poza przypadkami określonymi w treści przepisów Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Wykonawcą, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:

    - Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót (placu budowy) w terminie określonym w § 7 ust. 1, pkt 1);

    - Wykonawca zaniechał wykonywania robót, z przyczyn leżących po jego stronie,

    - Istotnego naruszenia postanowień umowy, a zwłaszcza wykonania robót niezgodnie 
z umową, przy zastosowaniu niewłaściwych materiałów lub w sposób rażący zagraża bezpieczeństwu pracowników;

    - Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

    - Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku, przychodów lub wynagrodzenia Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, powinno nastąpić w formie pisemnej
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa 
w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy 
w przypadku okoliczności opisanych w treści § 16 ust.1 oraz ust. 1 punkt 1-5 uznaje się za odstąpienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 16

ZMIANA UMOWY

      - Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.

§ 17
PRZEDSTAWICIELE STRON

      - Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest inspektor nadzoru.

      - Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest kierownik budowy.

      - Strony dopuszczają również możliwość porozumiewania się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za pośrednictwem poczty elektronicznej strony nie dopuszczalne jest złożenie  przez Strony jakichkolwiek oświadczeń dotyczących potwierdzenia i wykonania robót, odstąpienia od umowy czy też wprowadzenie zmian w jej treści.

§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

            - W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

            - Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd rzeczowo-właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

            - Strony zgodnie, że posiadają niezbędne zgody związane z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych w zakresie  związanych z wykonywaniem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych osób fizycznych obowiązujących u Zamawiającego.

            - W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

            - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                    			  WYKONAWCA