U  M  O  W  A     Nr  ………./WIiZP/………../2018

zawarta  w  dniu ……………………… 2018 r. pomiędzy:
Gminą Strzegom z siedzibą w Strzegomiu, Rynek 38 reprezentowaną przez
Burmistrza Strzegomia - mgr Zbigniewa Suchytę 
zwaną  „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym  „Wykonawcą”  o  następującej  treści:

§ 1

- W oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę  w dniu …………………….. r. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont muru kamiennego ponad poziomem terenu w ramach zadania pn.: „Odwodnienie ścian świetlicy wiejskiej w Żółkiewce”.

- Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni we własnym zakresie na swój    koszt i  ryzyko wyroby budowlane odpowiadające wymogom przepisów art. 10 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.)  oraz  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz.1570 
z  późn.  zm.)  oraz  inne  urządzenia  i  materiały,  na  które  uzyska  akceptację Zamawiającego.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i przekazać go Zamawiającemu zgodnie  z  warunkami zawartymi w niniejszej umowie, opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca przedmiot umowy określony w § 1 wykona siłami własnymi bez pomocy podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje.

§ 3

- Terminy wykonania i odbioru przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia
31.07.2018r.

- Za termin zakończenia realizacji zadania uważa się datę zawiadomienia Zamawiającego 
o zakończeniu robót, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.

- Wykonawca zobowiązuje się przez okres wykonywania przedmiotu umowy i po jego zakończeniu na dzień odbioru doprowadzić do należytego stanu i porządku teren objęty robotami.

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie Zamawiającemu fakt wykonania   przedmiotu umowy i gotowości do odbioru.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy 
w tym na zastosowane wyroby budowlane od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy i w tym dniu wyda Zamawiającemu kartę gwarancyjną podpisaną przez upoważnionych przedstawicieli, a wzór tej karty stanowi załącznik do umowy.

- Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy 
z tytułu rękojmi za wady. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach w dniu ich wykrycia a Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia.

- W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający upoważniony jest do zlecenia wykonania zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 4

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren przy świetlicy wiejskiej 
w Żółkiewce gdzie będą wykonywane prace remontowe.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania, zapewnić warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki posiadacza i wytwórcy odpadów 
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 32) 
i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i swój koszt odpady powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

            - Inspektorem nadzoru inwestorskiego Zamawiający ustanawia Pana Jerzego Kościka Inspektora ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

            - Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie …………………………..

§ 6

- Strony ustaliły na podstawie oferty Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości …………….zł netto plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości …………….. razem brutto – ………………. (słownie złotych:……………………………………………………….)

- Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zapłata za wykonany i odebrany przedmiot umowy będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania wraz z protokołem odbioru robót, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada Nr NIP ………………………………..

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada 
Nr NIP 884-23-65-255.

## § 7

1. Strony postanawiają, że oprócz  przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym   przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w uregulowanych niżej sytuacjach.

2.  Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne wobec Wykonawcy, albo likwidacja;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 10 dni od dnia  zawarcia umowy,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 5 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do wznowienia robót na adres wskazany w ust. 7;

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) bądź  wykonuje roboty 
w sposób wadliwy;

  - zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie                     publicznym, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

3. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych  przyczyn odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru elementów zakończonych.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia-  pod rygorem nieważności odstąpienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz:

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.

6. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do:

1) dokonania odbioru robót w toku na dzień odstąpienia,

2) przejęcia terenu robót pod nadzór Zamawiającego,

3) uregulowania wynagrodzenia należnego za wykonanie części przedmiotu umowy, na podstawie skontrolowanej i potwierdzonej wartości wykonanych robót przez Inspektora nadzoru.

- Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

7.  Strony podają adres do korespondencji:

1) Zamawiający: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom.

2) Wykonawca:……………………………………………………………………………..

- W przypadku zmiany adresu, strona ma obowiązek powiadomić drugą stronę pisemnie 
o tej zmianie w terminie dwóch dni.

- W przypadku niedopełnienia obowiązku  ustalonego w ust. 8, korespondencja wysyłana na adres dotychczasowy zostanie uznana za doręczoną.

§ 8

11. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne:

    - za odstąpienie od  umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za całość lub część przedmiotu umowy, od której wykonania Wykonawca odstąpił,

    - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu  umowy w  wysokości  0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

    - za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto   za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za całość lub część przedmiotu umowy, od której wykonania Zamawiający odstąpił,

2) za zwłokę Zamawiającego w przekazaniu terenu robót lub odbiorze robót, 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający nie traci prawa do kary umownej 
 i odszkodowania.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i innych należności wynikających z niniejszej umowy z wynagrodzenia określonego w  § 6 ust. 1 umowy.

§ 9

Wszystkie  spory wynikłe  z  wykonywania  niniejszej  umowy,  co do których  nie  będzie zgody Stron na rozstrzygnięcie polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

    - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) 
oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

    - Ze względu na to, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) – art.4 pkt. 8 ustawy.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla  Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA:

Przygotował: 13.04.2018r.  Marcin Głód, WIiZP