Załącznik nr 4 – wzór umowy

UMOWA NR ………………………

zawarta w dniu...............2022 roku w Przywidzu, pomiędzy

Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, NIP 591-12-92-435, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

p. Marka Zimakowskiego  - Wójta Gminy Przywidz

a

……………………………………………………………

z siedzibą przy ul. ………………..,………………….

NIP: …………………	REGON: ……………….

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” lub „Inżynierem kontraktu” , reprezentowanym przez:

p. ……………………………….. – ……………………….

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.

W wyniku udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 304 pkt. 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2019), Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

            - Przedmiotem umowy jest: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad kontynuacją w roku 2022 i dokończeniem Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz, w zakresie: odcinka V Ząbrsko Górne, Marszewska Góra (kontynuacja robót), odcinka IX Ząbrsko, ul. Słowicza, odcinka X Jodłowno, ul. Kasztanowa, ul. Leśna, ul. Stenwał, odcinka XII Gromadzin, ul. Niedźwiedzia , ul. Zajęcza, ul. Gawronia, odcinka XIII Marszewska Góra, ul. Nad Rzeką oraz odcinka XIV Pomlewo, ul. Leśna Osada, oraz rozbiórką oczyszczalni pełniącego również funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego, kompleksowo koordynującego i odpowiadającego przed Zamawiającym za pozostałych Inspektorów (wielobranżowych) nadzoru inwestorskiego.

            - Inżynier kontraktu działa zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności Prawa budowlanego oraz wiedzą techniczną, a także warunkami umowy Nr RPPM.11.03.00-22-0028/16 z dnia 06 października 2016 r. o dofinansowanie Projektu wraz z Aneksem Nr RPPM.11.03.00-22-0028/16-01, zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Przywidz.

§ 2

- Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi kontraktu w Umowie,  w szczególności:

    - pełnienie funkcji podstawowej, która obejmuje równocześnie funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego, kompleksowo koordynującego i odpowiadającego przed zamawiającym za pozostałych Inspektorów (wielobranżowego) nadzoru inwestorskiego określonego Prawem Budowlanym

    - nadzorowanie, monitorowanie i składanie raportów w trakcie i po zrealizowaniu rzeczowym projektu; rozliczanie projektu; udział w czynnościach odbioru: częściowego, końcowego, gwarancyjnego; pośredniczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami  robót.

- Zadanie określone w § 1 będzie realizowane w następujących etapach:

a)	Etap I Projektu obejmuje udział w procedurze badania i oceny ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących końcowe odcinki kanalizacji sanitarnej.

b)	Etap II Projektu – kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przywidz, obejmująca wykonanie robót budowlanych, łącznie z ich protokolarnym odbiorem końcowym, zgodnie z dokumentacją projektową, bieżące rozliczanie finansowo-rzeczowe budowy, monitoring i sprawozdawczość, w zakresie:

- Odcinek V Ząbrsko Górne, Marszewska Góra – kontynuacja robót w roku 2022,

- Odcinek IX Ząbrsko, ul. Słowicza

- Odcinek X Jodłowno, ul. Kasztanowa, ul. Leśna, ul. Stenwał

- Odcinek XII Gromadzin, ul. Niedźwiedzia , ul. Zajęcza, ul. Gawronia

- Odcinek XIII Marszewska Góra, ul. Nad Rzeką

- Odcinek XIV Pomlewo, ul. Leśna Osada.

- Rozbiórka starej oczyszczalni.

c) Etap po zakończeniu rzeczowym budów obejmuje – udział w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym - na zasadach i warunkach określonych w odrębnej umowie zawartej z Zamawiającym.

- Wykonawca wykona usługę z najwyższą starannością, w ścisłej współpracy z Zamawiającym (koordynatorem projektu z ramienia zamawiającego), stosując się do jego zaleceń oraz wymogów i wytycznych obowiązujących przy realizacji Projektu współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

- Wszystkie wymienione dokumenty umowy należy traktować jako wzajemnie się objaśniające 
i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu Przedmiot Umowy, ani do zmiany sposobu ich wykonania.

§ 3

      - Zamawiający upoważnia do działania w swoim imieniu, w zakresie realizacji Umowy, następujące osoby – koordynatora projektu: Tomasza Herbasza – Inspektor  ds. inwestycji.

      - Zamawiający może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Inżyniera kontraktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w § 3 ust 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Inżyniera kontraktu.

      - Wykonawca oświadcza, że do realizacji Przedmiotu Umowy skieruje niżej wymienione osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane obowiązującym prawem, na powierzonych im stanowiskach:

    - Koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu – ……………………….

    - Inspektor Nadzoru branży sanitarnej - ………………………………..,

    - Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej - ………………………………,

    - Inspektor Nadzoru branży elektrycznej - …………………………………..

    - Inspektor Nadzoru branży drogowej - …………………………………….,

    - Specjalista ds. rozliczeń – ………………………………..,

    - Specjalista ds. zamówień publicznych i raportowania –……………………………….ł.

- Koordynator Zespołu Inspektorów Nadzoru jest osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w trakcie trwania Umowy w zakresie jej realizacji.

- Zamawiający może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o zmianę którejkolwiek z osób personelu określonego w § 3 ust 3, jeżeli osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z postanowień Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż osoby określone w § 3 ust 3 pozostają w jego dyspozycji.

§ 4

            - Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania do 31.06.2022r.

            - Przedmiot Umowy określony w § 1 będzie realizowane w etapach opisanych w § 2 ust. 2 Umowy.

            - Okres wykonania Przedmiotu Umowy ulega przedłużeniu, w przypadku gdy zajdzie konieczność przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych i dokonanie stosownych odbiorów, na zasadach opisanych w § 6 ust. 4.

§ 5

- W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

      - Posiadania przez cały okres trwania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należytych składek, może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

      - Wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy, z należytą starannością i skutecznością, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego 
i obowiązującymi przepisami w oparciu, o które Wykonawca realizuje przedmiot umowy oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, ekonomicznej, prawniczej
i innej, które dotyczą przedmiotu Umowy. We wszystkich sprawach związanych z przedmiotem zamówienia, Wykonawca zawsze będzie popierał i chronił interesy Zamawiającego w kontaktach ze Stronami trzecimi.

      - Informowania na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaangażowaniu finansowym robót budowlanych.

      - W terminie do 7 dni, na każde pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu usług.

      - Pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz ustanowienie Inspektorów nadzoru we wszystkich branżach, występujących w zadaniu zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapewnienie skutecznego nadzoru.

      - Złożenia oświadczeń ustanowionych inspektorów nadzoru o przejęciu obowiązków, z datą zapewniającą ciągłość nadzoru inwestorskiego.

      - Udział w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy, w tym przygotowanie protokołu przekazania terenu (dla zakresów rozpoczynanych w 2022 r.).

      - Egzekwowania od wykonawcy robót jego obowiązków wynikających z umowy zawartej 
z Zamawiającym i kontrola ich przestrzegania.

      - Kontrolowania w sposób ciągły jakości robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie 
z wymogami specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów itp.

      - Stałego monitorowania i kontroli postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót.

      - Informowania Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem, o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów.

      - Koordynacji i kontroli wykonywania robót.

      - Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową 
w zakresie wszystkich branż z pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

      - Wydawania zgodnie z ustawą Prawo budowalne Kierownikowi budowy/robót poleceń, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek oraz poświadczenie usunięcia wad.

      - Żądanie wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.

      - Obsługi dokumentacyjnej budowy, prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy, poszczególnych jej etapów, w tym wszystkich odbiorów budowlanych, z pisemnym komentarzem dla zamawiającego.

      - Opracowania projektu Procedury Obiegu Dokumentów do stosowania dla poszczególnych zadań.

      - Ustalania zakresu ewentualnych robót zamiennych oraz współudział w opracowywaniu protokołów konieczności wykonania tych robót.

      - Przeprowadzania odbiorów robót zanikających (ulegających zakryciu), uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania.

      - Organizowania i prowadzenia regularnych narad koordynacyjnych (nie rzadziej niż jeden raz w ciągu dwóch tygodni) z Wykonawcami poszczególnych zadań, podwykonawcami, nadzorem autorskim i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego, w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów.

- Obecności koordynatora na terenie budowy 1 x w ciągu tygodnia, w tym  na naradzie koordynacyjnej oraz dodatkowo na wezwanie zamawiającego.

- Obecności inspektora sanitarnego na terenie budowy nie rzadziej niż 1 x w tygodniu oraz na wezwanie zamawiającego.

- Obecności pozostałych inspektorów na terenie budowy nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu 
(w okresie wykonywania robót danej branży) oraz na wezwanie  zamawiającego.

      - Uczestniczenia w organizowanych przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie rękojmi i/lub gwarancji (w zakresie robót nadzorowanych oraz przejętych w ramach kontynuacji) – na zasadach i warunkach określonych w odrębnej umowie.

      - Organizowania i dokonywania odbiorów częściowych i końcowych wykonanych robót przy udziale przedstawiciela zamawiającego, przygotowanie dokumentacji odbiorczej oraz list wad 
i usterek z terminem ich usunięcia, m.in:

- sprawdzenie kompletności dokumentów odbiorowych przekazanych przez wykonawcę, 
w tym: zamontowanego wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje itp.),

- wystąpienie do zamawiającego z wnioskiem o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego 
i przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.

- Wyegzekwowania od wykonawcy robót dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej 
i przekazanie jej (uporządkowanej i kompletnej) zamawiającemu,

- Pomocy merytorycznej zamawiającemu w przypadku sporów prawnych uczestników procesu inwestycyjnego, w tym także dotyczących odstąpienia od pierwszej umowy na budowę oczyszczalni ścieków.

- Sporządzania Miesięcznych Raportów Nadzoru o postępie realizacji umów o roboty budowlane, wg wytycznych Zamawiającego i przedkładanie ich Zamawiającemu w terminie do każdego 10 dnia roboczego miesiąca następnego.

- Kontroli kosztów inwestycji i rozliczenie inwestycji, w tym:

- analiza harmonogramów płatności wykonawców robót i przedkładanie jej wyników przedstawicielowi Zamawiającego,

- sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych,

- sprawdzanie prawidłowości wystawianych faktur częściowych pod kątem wystąpienia przesłanek do ich wystawienia, zakresu robót i kwoty do zapłaty, na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą zadania, w terminach umożliwiających złożenie wniosku/ów o płatność,

- wnioskowanie o naliczenie kar umownych wobec wykonawcy robót oraz określenie wysokości szkody i ewentualnie odszkodowania, w przypadkach gdy wysokość szkody przewyższa wysokość określonych przez strony kar umownych,

- ustalenie podstaw i wysokości odszkodowania należnego zamawiającemu, w przypadku nienależytego bądź wadliwego wykonania robót,

- przygotowywanie rozliczeń końcowych,

- pomoc w przygotowaniu wniosków o płatność, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym oraz współudział w przygotowaniu ewentualnych odpowiedzi na uwagi Instytucji Zarządzającej.

- Do obowiązków Wykonawcy należy także wspieranie Zamawiającego przy realizacji projektu 
w ramach RPO WP 2014-2020 oraz przygotowanie elementów dokumentacji obowiązującej 
w procedurze dofinansowania Projektu w ramach RPO WP 2014-2020 z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zgodnych z wytycznymi krajowymi i prawem wspólnotowym (Zamawiający zwany jest tutaj Beneficjentem):

- pomoc Zamawiającemu w przygotowywaniu projektu zmian harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji projektu,

- uczestniczenie, na wniosek Zamawiającego, w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą lub inną uprawnioną do tego instytucję na miejscu realizacji projektu w celu zbadania zgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 oraz zakładanymi we wniosku rezultatami przez cały okres realizacji przedmiotowego projektu.

- W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej, będącej postawą przygotowania postepowań o zamówienie publiczne oraz podstawą realizacji nadzorowanych robót budowlanych, w tym rozbiórkowych;

- przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji formalno-prawnej związanej z relacją nadzorowanych robót, w tym pozwoleń na budowę, warunków przyłączeniowych, pozwolenia wodno-prawnego wraz z operatem wodnoprawnym, itp.

- zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, w tym udziału 
w naradach koordynacyjnych;

- zapewnienia aktualizacji decyzji, uzgodnień, warunków technicznych, itp., będących podstawą realizacji robót budowlanych;

- zatwierdzenia, opracowanego przez Inżyniera Kontraktu, projektu dokumentacji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym projektu ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załącznikami oraz wzoru umowy;

- powołania komisji do zbadania i oceny złożonych ofert przetargowych,

- dokonania wyboru wykonawców robót lub podjęcia decyzji o unieważnieniu danego postępowania;

- podpisania umów z wybranymi w przetargach wykonawcami robót;

- przekazania Inżynierowi Kontraktu kopii wybranych ofert wraz z kosztorysami ofertowymi, kopii podpisanych umów na wykonanie robót budowlanych wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, kopii potwierdzenia przekazania kompletu dokumentacji projektowej dla wykonawcy robót;

- zatwierdzanie, opracowanej przez Inżyniera Kontraktu, projektu Procedury Obiegu Dokumentacji, dla każdego z zadań;

- zatwierdzanie, zaopiniowanych przez Inżyniera Kontraktu, dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę robót, a wynikających z Procedury Obiegu Dokumentacji;

- sprawdzanie i zatwierdzanie przedkładanych przez Inżyniera Kontraktu Miesięcznych Raportów Nadzoru – w ciągu 5 dni od daty otrzymania;

- udziału w naradach koordynacyjnych swojego uprawomocnionego przedstawiciela,

- podejmowania wiążących decyzji w sprawach tego wymagających, w tym zatwierdzania lub odrzucania zmian projektowych, zatwierdzania lub odrzucania protokołów koniczności dot. robót zamiennych i dodatkowych oraz innych wystąpień wykonawcy robót;

- przekazywania Inżynierowi Kontraktu wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji jego obowiązków, w tym kopii umowy na dofinansowanie Projektu wraz z kopią Wniosku,

- pokrycia kosztów wszelkich działań wykonawcy, uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym, mających na celu ochronę Zamawiającego, w tym kosztów postępowań sądowych, ekspertyz, badań, itp.

§ 6

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne ryczałtowe w wysokości

netto ………………………………….. PLN (słownie złotych: …………………………………………..)

plus podatek VAT w stawce 23% tj. ……………… PLN (słownie złotych: ……………………….………..), co daje kwotę brutto …………………… PLN (słownie złotych: ……………………………………...).

- Cena podana w ust. 1 powyżej, jest ceną ryczałtową i zawiera wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie podatki i opłaty.

- W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, część wynagrodzenia, której będą dotyczyć zmienione przepisy prawa ulega odpowiedniej zmianie, poprzez doliczenie nowej stawki podatku VAT do pozostającej do rozliczenia kwoty netto i wymaga sporządzania aneksu do Umowy.

- Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi fakturami częściowymi.

- Podstawą wystawiania faktur za pełnienie czynności wynikających z niniejszej umowy będzie przyjęty i podpisany przez Zamawiającego Miesięczny Raport Nadzoru o postępie realizacji umów o roboty budowlane.

- Faktury częściowe za pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wystawiane będą raz w miesiącu, w równych ratach, w wysokości określonej w Harmonogramie Płatności.

- Wykonawca, przed podpisaniem umowy, przedłożył Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Płatności, który określa wysokość miesięcznego wynagrodzenia za pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu.

- W przypadku wydłużenia terminu pełnienia czynności Inżyniera Kontraktu, Inżynierowi Kontraktu przysługiwać będzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia, które ustalone zostanie między stronami w drodze negocjacji.

- Wynagrodzenie za wykonany Przedmiot Umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr …………………………………. w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

- Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Rozliczenie między stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich (PLN).

§ 7

- Nieterminowa realizacja obowiązków Wykonawcy uprawnia Zamawiającego do naliczania kar umownych w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 powyżej,  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tych obowiązków.

- Nienależyta i nieterminowa realizacja obowiązków Wykonawcy, skutkująca koniecznością  poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń wykonawców lub na zastępcze usuwanie wad i usterek ze środków własnych Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia nadzoru o wartość tych kosztów dodatkowych.

- Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 powyżej.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 powyżej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar umownych tylko jeśli udowodni, że zwłoka nie powstała z jego winy lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, a zwłoce tej nie mógł zapobiec.

§ 8

  - Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp, w przypadkach określonych w niniejszej umowie, Kodeksie cywilnym, a także przypadku gdy:

- Wykonawca bez usprawiedliwienia nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy,

- Wykonawca nie reaguje na usprawiedliwione wskazówki Zamawiającego dotyczące zmiany sposobu wykonywania umowy,

- Wykonawca zwleka dłużej niż 7 dni z odpowiedzią na kierowaną do niego przez Zamawiającego korespondencję lub bez usprawiedliwienia nie stawia się bez usprawiedliwienia  na wymaganych procesem inwestycyjnym naradach, inspekcjach lub próbach.

  - Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających .

  - Zmiany Umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 4.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej:

  - Zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku następstwa działania organów administracji, 
w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością.

  - Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku podpisania aneksu z wykonawcą robót, przedłużającego termin wykonania umowy.

  - Zmiana wynagrodzenia w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowej stawki podatku VAT, na warunkach określonych w § 6 ust.4 umowy.

  - Zmiana wynagrodzenia w przypadku wydłużenia terminu pełnienia usługi Inżyniera Kontraktu.

  - Zmiana osób wykonujących zadanie na posiadające co najmniej taką samą wiedzę,  doświadczenie i kwalifikacje, jak osoba zastępowana.

- Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

- Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 4 powyżej mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 9

      - Inżynier kontraktu nie może dokonać cesji swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

      - Inżynier kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

      - Zawiadomienia, wezwania lub upomnienia będą sporządzane na piśmie i mogą być doręczone Inżynierowi kontraktu przez wręczenie bezpośrednio Koordynatorowi Zespołu Inżyniera Kontraktu lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

      - Strony podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących postanowień niniejszej umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi. Po powstaniu sporu strony powiadamiają siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach dotyczących sporu, a także o możliwym sposobie jego rozwiązania. Jeżeli strony uznają za właściwe, zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. Każda ze stron odpowie na żądanie polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Okres do osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia wynosi 14 dni. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Strony ustalają, że sądem właściwym będzie sąd siedziby zamawiającego.

      - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 
z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczególności do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego charakteru.

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego, przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz osób kierujących przedsiębiorstwem Zamawiającego w sposób naruszający jego dobre imię, renomę lub inny interes.

- Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu.

§ 11

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

- Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane będą polubownie, a po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – wyłącznie właściwym jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Przed wszczęciem sporu Strony mogą wspólnie podjąć próbę jego rozstrzygnięcia za pośrednictwem bezstronnego mediatora.

§ 12

- Zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane przez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Umowa podlega prawu polskiemu.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu.

Zamawiający                                                                        Wykonawca

………………………………………                                     …………………………………..