# UMOWA  Nr ………………..

zawarta w Katowicach w dniu ………………….. pomiędzy:

Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, NIP: 634 – 001 – 01 – 47, zastępowanym przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów z siedzibą w Katowicach przy ul. Kantorówny 2a, zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM   reprezentowanym przez:

……………………………………………..

a

Firmą ………………………………………, z siedzibą w ………………………, kod ……………, ul. ………………………., zarejestrowana
w …………………………………………, pod numerem …………………….., NIP: ……………………………, REGON: …………………………. zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1.........................................................................................................................

2.........................................................................................................................

zwanymi dalej łącznie "Stronami", a pojedynczo "Stroną".

PREAMBUŁA

- Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla:

Osi priorytetowej    IV	EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPOPDARKA NISKOEMISYJNA;

Działanie: 			4.5.		Niskoemisyjny transport  miejski oraz efektywne oświetlenie;

Poddziałania:		4.5.1.	Niskoemisyjny transport  miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT;

umowy o dofinansowanie:

UDA-RPSL.04.05.01-24-0839/17-00 z dnia 28.06.2018r. oraz w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 39 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w  trybie przetargu nieograniczonego.

- Niniejsza umowa wraz z pozostałymi załącznikami ("Załączniki do umowy ") stanowi całość porozumienia między Stronami w zakresie realizacji niniejszego zamówienia  zgodnie z jego przeznaczeniem ("Umowa").

- *niepotrzebne wykreślić Wykonawca oświadcza, że Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy, przedłożonych Zamawiającemu przed zawarciem umowy.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego Inteligentnego Systemu Zarządzenia Transportem  oraz wykonanie usług objętych prawem opcji, polegających na utrzymaniu Inteligentnego Systemu Zarządzenia Transportem  w ramach zadania inwestycyjnego p.n.:

„Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem (ITS)”

- Przedmiot umowy dzieli się na etapy j.n.:

Etap I	Zaprojektowanie, wykonanie koniecznych robót budowlanych oraz prac specjalistycznych  innego rodzaju, skutkujących wdrożeniem Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem,

Etap II	Utrzymanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem.

- Zakres zamówienia ETAPU I, szczegółowo opisany w PFU dotyczy skutecznego wdrożenia Projektu ITS Katowice opartego o System Zarządzania Ruchem (SZR) w szczególności bezpośrednio usprawniającego ruch drogowy zarówno w segmencie transportu publicznego jaki indywidualnego, w obszarze terenu administracyjnego miasta Katowice i obejmuje:

- Zaprojektowanie, budowę, modernizację, instalację, dostawę i montaż elementów sprzętowych oraz aplikacyjnych System Zarządzania Ruchem (SZR) obejmującego wszystkie składniki niezbędne do współdziałania podsystemów wskazanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU),

- Parametryzację i konfigurację Systemu Zarządzania Ruchem i jego optymalizację dla osiągnięcia wymaganych funkcjonalności w oparciu o rzeczywiste dane pomiarowe oparte na ciągłych pomiarach natężenia ruchu drogowego i użyteczności zgodnie z PFU,

- Instruktaż stanowiskowy zapewniający samodzielną obsługę i bieżące utrzymanie SZR oraz obsługę systemów uruchomionych w Centrum Sterowania Ruchem (CSR), w tym zgodnie z załącznikiem nr 9 do Umowy.

- Przygotowanie infrastruktury technicznej (mieszanego systemu łączności, głównie w oparciu o sieć światłowodową z dopuszczeniem dedykowanej łączności radiowej, CSR) dla przyszłej rozbudowy terytorialnej i sprzętowej. Przez pojęcie rozbudowy terytorialnej i sprzętowej Zamawiający rozumie, iż projekt wykonawczy będzie uwzględniać 30% nadmiarowości dla wszystkich urządzeń branży telekomunikacyjnej i wszelkich innych systemów wchodzących w skład urządzeń bezpieczeństwa i sterowania ruchu drogowego.

- Zakres zamówienia ETAPU II objętego prawem opcji obejmuje :

- świadczenie usługi utrzymania Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w okresie 66 miesięcy od zakończenia etapu I tj. wdrożenia Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. Utrzymanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem również  obejmuje urządzenia sterowania ruchem drogowym zainstalowane na skrzyżowaniach opisanych w załączniku nr 1 do PFU,

- wsparcie operacyjne w postaci dedykowanego Specjalisty ITS w pierwszych 6 miesiącach okresu świadczenia usługi opisanej w pkt. 1) powyżej.

§ 2. WARUNKI REALIZACJI  ETAPU I

- W ramach zamówienia objętego ETAPEM I Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich opisanych w PFU czynności, ponosząc wszelkie niezbędne do tego koszty, w szczególności związane z usługami transmisji danych na etapie wdrożenia do chwili podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

- Wykonawca obowiązany jest do należytego i terminowego wykonania ETAPU I, przy czym dokumentacja powinna być realizowana sukcesywnie na bieżąco i wielotorowo przez zespoły projektowe w skład których wejdą co najmniej projektanci i projektant sprawdzający,  z podziałem na następujące grupy tematyczno-zadaniowe:

- projekt przebudowy/adaptacji pomieszczania CSR oraz aranżacji wnętrza –  realizacja dokumentacji powinna być wykonana (ukończona) w terminie zastrzeżonym umową,  po którym muszą się rozpocząć roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczenia CSR i instalacji urządzeń teleinformatycznych (IT);

- projekty podsystemu łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz infrastruktury IT – realizacja dokumentacji powinna być podzielona na odcinki (obszary) przyłączeniowe, wszystkie  projekty powinny być wykonane (ukończone), w terminie zastrzeżonym umową przy czym w połowie okresu realizacyjnego musi zostać osiągnięty poziom wynoszący co najmniej 50% zaawansowania,

- projekty modernizacji skrzyżowań i sygnalizacji świetlnych, projekty zabudowy tablic VMS i projekty systemów parkingowych – realizacja dokumentacji powinna być podzielona na odcinki (obszary) przyłączeniowe, wszystkie  projekty powinny być wykonane (ukończone), w terminie zastrzeżonym umową, przy czym w połowie okresu realizacyjnego musi zostać osiągnięty poziom wynoszący co najmniej 50% zaawansowania,

- projekty branżowe  z dziedziny ITS  i IT – realizacja dokumentacji powinna być wykonana (ukończona) w terminie zastrzeżonym umową, przy czym w połowie okresu realizacyjnego musi zostać osiągnięty poziom wynoszący co najmniej 50% zaawansowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji funkcji bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej w Etapie I, na tożsamych zasadach jak dla Etapu II, w tym wg załącznika nr 8 do umowy oraz zgodnie z PFU dla każdego obiektu z sygnalizacją świetlną, który to obiekt podlega pracom modernizacyjnym, instalacyjnym, dostosowawczym do pracy w ramach systemu ITS Katowice z chwilą protokolarnego przejęcia obiektu przez Wykonawcę w celu jego zmodernizowania i włączenia do ITS oraz utrzymywania, aż do dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania metodyki rzeczywistych pomiarów i badań porównawczych niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzenia efektywności i stopnia usprawnienia ruchu w miejskiej sieci ulicznej miasta Katowice w obszarze wdrożenia i uzyskania jej zatwierdzenia przez Zamawiającego. Podstawowe założenia dla metodyki:

- Metodykę należy wykonać w oparciu o wymagania zawarte we wszystkich dokumentach składających się na niniejszą umowę.

- Na podstawie zatwierdzonej metodyki Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia pierwszej części badań przed fazą projektowania przy udziale Zamawiającego i przekazania ich wyników Zamawiającemu.

- Drugą część badań ruchu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nie później niż 14 dni przed terminem odbioru końcowego Etapu I. Ich wyniki, które potwierdzą, że zarówno minimalne wymagania przez Zamawiającego w zakresie poprawy warunku ruchu, jak również złożone deklaracje dotyczące poprawy czasu przejazdu określonych kategorii pojazdów, zostały osiągnięte.

- Badania mają obejmować w szczególności pomiary ruchu wg zasad opisanych w SIWZ. Przeprowadzenie pomiarów ruchu poprzedzone powinno zostać przedstawieniem Zamawiającemu propozycji 3 zewnętrznych niezależnych instytutów/jednostek/podmiotów takich jak:

- instytuty badawcze, lub

- jednostki naukowe (wydziały uczelni wyższych) ,lub

- inne wyspecjalizowane podmioty wykonujące badania ruchu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub zarządców dróg publicznych, prowadzących działalność w zakresie: modelowania ruchu drogowego na obszarach miejskich, prognozowania ruchu na sieci dróg lub planowania systemów komunikacyjnych,

z których Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania jednego. Metodologia procedur pomiarowych i obliczeń powinna zostać opracowana przez wskazany w ww. sposób instytut/jednostkę/podmiot na koszt i zlecenie Wykonawcy, a Wykonawca powinien przedłożyć ją Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wskazany podmiot przeprowadzi również pomiary oraz opracuje raport na koszt i zlecenie Wykonawcy.

§ 3. WARUNKI REALIZACJI  ETAPU II

- Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji jednorazowo w trakcie realizacji Etapu I (jednak nie później niż 30 dni kalendarzowych  przed planowanym rozpoczęciem realizacji Etapu II tj. licząc od dnia następnego po protokolarnym odbiorze końcowym Etapu I) na zasadach  określonych w § 6 umowy.

- W ramach zamówienia objętego ETAPEM II Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w zakresie utrzymania systemu ITS rozumianych jako usługa świadczona przez 24 godziny na dobę, mających na celu utrzymywanie wszystkich elementów składających na Etap I, w szczególności: projektów, infrastruktury, wszelkich urządzeń, oprogramowania. Usługi realizowane w ramach ETAPU II obejmować będą także powyższe elementy  powstałe po zakończeniu ETAPU I.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie audytu w ramach uruchomionego systemu ITS, który obejmować będzie: procedury przeglądów urządzeń i aktualizacji oprogramowania pod kątem zgodności z dokumentacją powykonawczą oraz wytycznymi producentów urządzeń i oprogramowania i jego aktualizowanie.

- Aktualizacja opracowanej technicznej procedury przeglądów urządzeń i aktualizacji oprogramowania pod kątem zgodności z dokumentacją powykonawczą oraz wytycznymi producentów urządzeń i oprogramowania, które zostały dostarczone w ramach uruchomienia systemu.

- Opracowanie technicznej procedury dla CSR w kontekście stworzenia bazy informacji
o urządzeniach i metodach ich konfiguracji, metodach odtworzenia w infrastrukturze dla celów utrzymania funkcji i procesów produkcyjnych systemu ITS.

- Opracowanie technicznej procedury elektronicznego dokumentowania i śledzenia zgłoszeń serwisowych – zgłoszenia, mają być ewidencjonowane, należy przechowywać informacje na temat zgłoszonych problemów i sposobów ich usunięcia. Informacje te mają być punktem wyjścia do oszacowania kosztu i generowania zleceń w zakresie przyszłej obsługi po okresie gwarancji.

- Opracowanie technicznej procedury elektronicznego dokumentowania i śledzenia Incydentów, które nie będą się wliczać do serwisowego katalogu zgłoszeniowego (Incydenty, mają być ewidencjonowane, należy przechowywać informacje na temat sposobów ich usunięcia, oraz czasu i kosztu wynikających z obsługi danego incydentu i mają być punktem wyjścia do oszacowania kosztu i do generowania zleceń w zakresie usunięcia podobnego lub tożsamego incydentu po okresie gwarancji).

- Opracowanie technicznej procedury elektronicznego dokumentowania wiedzy „Moduł Bazy Wiedzy” - rozwiązanie musi opierać się na praktycznej wiedzy pozyskanej na etapie gwarancji, która będzie obejmować sposoby i metody, oraz procedury rozwiązywania incydentów i problemów serwisowych. Dokumenty wiedzy powinny zawierać w szczególności wszelkie opisy techniczne i schematy systemu ale także zasady bieżącej  obsługi serwisowej (np. w formie archiwów audio-video  wykonany przy użyciu programu o funkcjonalności jak np. Mirillis Action lub równoważnego w formie „wykonaj krok po kroku”,  która będzie na bieżąco opracowywana przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy. Dokumenty wiedzy muszą być wyszukiwane za pomocą przeglądarki z zasobów Bazy Wiedzy - powinny być wykorzystywane przez pracowników Zamawiającego  jako potencjalne  rozwiązanie tożsamego lub podobnego incydentu czy też problemu serwisowego po okresie gwarancji).

- Wykonanie Audytu i opracowanie technicznej procedury polityki zabezpieczeń zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji i danych oraz stanu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych pod kątem zachowania właściwego poziomu dostępności, integralności, niezaprzeczalności, poufności, rozliczalności, ciągłości działania, legalności w zakresie :

- Wymagań Ministra Cyfryzacji dotyczących realizacji postanowień Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), z uwzględnieniem postanowień zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz wymaganiami normy PN ISO/IEC 27001:2014  przechowywania i przekazywania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, oraz wszelkiej innej dokumentacji wynikającej z ustawy, oraz wykonanie testów penetracyjnych infrastruktury w technologii ICT dla systemu ITS (od punktu urządzenia końcowego do Centrum Sterowania Ruchem - obejmuje także serwerownię),

- Wykonanie Audytu zasad bezpieczeństwa komunikacji, badania infrastruktury technicznej i struktury sieci Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem,

- Wykonanie Audytu i testów w kontekście zasad bezpieczeństwa przetwarzania i transmisji danych dla urządzeń technicznych wchodzących w skład Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w szczególności pod kątem możliwości ingerencji nieuprawnionych użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych. Przeprowadzone testy i analizy powinny umożliwić wykrycie podatności na:

          - możliwości uzyskania nieautoryzowanego dostępu do sieci wewnętrznej systemu ITS,

          - możliwości wykorzystania sieci systemu ITS do przeprowadzania ataków na inne sieci należące do UM Katowice i jednostek podległych,

          - możliwości omijania wdrożonych systemów zabezpieczeń,

          - obecności znanych błędów krytycznych i luk bezpieczeństwa  w stosowanych urządzeniach i oprogramowaniu systemu ITS,

          - podatności sieci na propagację oprogramowania złośliwego,

          - zagrożeń dla dostępności, poufności oraz integralności przetwarzanych informacji,

          - możliwości przejęcia nieautoryzowanej kontroli, nad usługami lub serwerami systemu ITS,

          - możliwości manipulacji usługami realizowanymi przez podsystemy ITS,

          - możliwości destabilizacji i zablokowania pracy systemu ITS.

- Utworzenie zasad bezpieczeństwa dostępu do danych umieszczonych na serwerach i stacjach roboczych pracujących w CSR, w szczególności pod kątem warunków w dostępu do urządzeń i danych, warunków  funkcjonowania, trwałości i bezpieczeństwa umieszczonych na nich danych, jakości przydatności stosowanych rozwiązań w zakresie hardware i software.

- Zapewnienie ciągłości prawidłowej pracy poprzez wykonywanie czynności bieżących
i konserwacyjnych dla urządzeń  oraz oprogramowania wchodzących w skład Systemu Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem oraz pozostałej infrastruktury/sygnalizacji, która nie będzie zintegrowana z systemem ITS – cyklicznie – począwszy od daty podpisania protokołu odbioru realizacji ETAPU I, usługa obejmować będzie:

- każdorazowo po wprowadzonej zmianie, wykonywanie działań polegających na uzupełnieniu dokumentacji  powykonawczej o: (1) procedury administracyjne systemu, (2) procedury eksploatacyjne systemu.

- zapewnienie zdalnej usługi monitorowania systemu ITS i wykrywania anomalii w pracy systemu ITS, w szczególności zapewnienie narzędzi i wprowadzenie metod, które będą umożliwiać generowanie automatycznych powiadomień do członków  zespołu CSR w postaci wiadomości
e-mail oraz wiadomości SMS.

- zapewnienie zdalnej usługi monitorowania infrastruktury serwerowej i stanowiskowej oraz reakcji na incydenty zgodnie z zakresem:

- dostępnośi wszystkich uczestniczących w pracy systemu, w tym usług, serwisów i urządzeń sieciowych,

- wykorzystaniapamięci RAM,

- wykorzystaniaprzestrzeni zasobów dyskowych systemów operacyjnych,

- obciążeniaCPU,

- wykorzystaniaudostępnienia przestrzeni dyskowych oraz ich obciążenia,

- działaniakluczowych procesów,

- weryfikacjilogów systemowych pod kątem występowania zdarzeń krytycznych,

- monitorowanialogów aplikacji pod kątem występowania błędów,

- zapewnienie zdalnej usługi monitorowania infrastruktury serwerowej bazodanowej i reakcji na incydenty zgodnie z zakresem:

- Działaniaprocesu (lub procesów) serwera bazodanowego,

- Dostępnośii wydajności baz danych.

- zapewnienie zdalnej usługi realizacji kopii zapasowych, zgodnie z dostarczonym Systemem Kopii Zapasowych i reakcji na incydenty (SKZ), oraz zgodnie z zakresem:

- wykonywania kopii zapasowych,

- zabezpieczenia kopii zapasowych zgodnie z opracowaną polityką bezpieczeństwa,

- weryfikowania prawidłowości wykonania kopii zapasowych i podjęcia działań korekcyjnych w przypadku stwierdzenia błędów,

- zdalne monitorowania stanu pracy SKZ,

- zdalne monitorowania dostępności SKZ,

- zdalne monitorowania wydajności SKZ,

- zdalne monitorowania sesji backupowych,

- zdalne monitorowania przestrzeni dyskowej, na której mieszczą się bazy SKZ,

- zdalne monitorowania stanu technicznego nośników w SKZ,

- dodatkowo przeprowadzenia na każde żądanie Zamawiającego (nie częściej niż 4 razy w roku)  procedury polegającej na wykonaniu analizy  dostosowywania harmonogramu sesji backupowych do aktualnych potrzeb w porozumieniu z Zamawiającym,

- planowanie i uzgadnianie z Zamawiającym zmian związanych z SKZ

- na każde żądanie Zamawiającego, nie częściej niż 1 razy w roku, zapewnienie zdalnej usługi kompleksowej rekonfiguracji wskazanych urządzeń sieciowych i monitorowania infrastruktury sieci LAN zgodnie z zakresem:

- na każde żądanie Zamawiającego (nie częściej niż 1 razy w roku);  rekonfiguracja zasad dostępu do urządzeń, np.  za pomocą SNMP min. w wersji 3, https, SSH lub innej dedykowanej konsoli, która umożliwia zaszyfrowaną wersję zdalną z urządzeniem,

- przez cały okres świadczonej usługi utrzymania; zdalne monitorowanie wszystkich urządzeń sieciowych uczestniczących w działaniu systemu ITS pod kątem:

- Dostępności,

- Stanu interfejsów sieciowych,

- Wykorzystania interfejsów sieciowych,

- Wykorzystania pamięci urządzeń,

- Obciążenia CPU,

- temperatury urządzeń,

- innych krytycznych incydentów wpływających na prawidłowe funkcjonowanie sieci.

- na każde żądanie Zamawiającego (nie częściej niż 1 razy w roku); kompleksowa rekonfiguracja urządzeń serwerowych i wykonywanie automatycznych kopii zapasowych archiwalnych plików konfiguracyjnych urządzeń.

- przynajmniej raz na kwartał; opracowywanie raportów elektronicznych o stanie urządzeń np. połączenia interfejsów, raport zmian i inne.

- na każde żądanie Zamawiającego, nie częściej niż  2 razy w roku, zapewnienie usługi wdrażania zmian w konfiguracji instalacji oraz integracji nowych sygnalizacji z systemem ITS,  w wskazanych przez Zamawiającego urządzeniach, które będą wchodzić w skład Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem.

- na każde żądanie Zamawiającego; zapewnienie usługi świadczenia konsultacji technicznych. Konsultacje przeznaczone będą dla przedstawicieli Zamawiającego lub podmiotu uprawnionego do tego przez Zamawiającego i dotyczyć będą: rozwoju, nowych metod komunikacji, dostosowania do przepisów prawnych, integracji z innymi systemami.

- obsługa aktualizacji tj. wdrażanie aktualizacji dla Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem; zgodnie z zaleceniami producenta i wnioskami Zamawiającego zgodnie z zakresem:

- obsługa aktualizacji - w ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania aktualności wszystkich systemów i środowisk wchodzących w skład Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem,

- monitorowanie dostępności poprawek w ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania wydawanych aktualizacji oraz poprawek co wszystkich systemów i środowisk wchodzących w skład Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. Usługa będzie realizowana na podstawie generowanych powiadomień producentów oprogramowania i sprzętu w ramach posiadanych Umów gwarancyjnych,

- Raportowanie - w ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania rocznych raportów o wydanych aktualizacjach oraz poprawkach udostępnionych przez producentów oprogramowania i sprzętu z podziałem na kategorie i terminy instalacji.

- Zapewnienie kompleksowej ochrony antywirusowej dla Katowickiego Inteligentnego Systemu
Zarządzania Transportem zgodnie z zakresem:

- aktualizacja oprogramowania antywirusowego, które zostanie dostarczone w ramach realizacji ETAPU I;  w ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest	do zapewnienia bieżącej aktualizacji oprogramowania antywirusowego oraz jego baz,

- opracowanie nieinwazyjnego planu skanowania; w ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania nieinwazyjnego planu skanowania uwzględniającego wszystkie serwery i stacje zarządzające. Plan podlegać będzie akceptacji Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do skonfigurowania infrastruktury antywirusowej zgodnie z zaakceptowanym planem. Plan skanowania musi być opracowany w taki sposób, aby nie wywołać zjawiska, które może zakłócić pracę urządzeń lub wygenerować zjawisko niestabilności pracy systemu lub jego składowych.

- przechowywanie plików poddanych kwarantannie; w ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania plików poddanych kwarantannie przez okres ustalony z Użytkownikiem.

- obsługa odtworzenia kopii zapasowych (minimum 1 czynność); w zakresie usługi utrzymania Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia gotowości do przeprowadzenia jednej procedury odtworzenia z kopii zapasowych, jeżeli zakres awarii tego wymaga, a wystąpienie awarii nie było objęte ochroną gwarancyjną za przedmiot zamówienia objętego Etapem I. Odtworzenie odbywać się będzie na podstawie opracowanego planu odtworzenia. W ramach usługi utrzymania Wykonawca zobowiązany jest po usunięciu awarii i odtworzeniu danych z kopii zapasowych do wykonania testów regresji określonych w planie odtworzenia. W ramach usługi utrzymania Wykonawca zobowiązany jest po usunięciu awarii i odtworzeniu danych z kopii zapasowych do wykonania testów regresji określonych w planie odtworzenia.

- przeglądy stanu technicznego urządzeń Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem – w zakresie usługi utrzymania Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia procedury przeglądu stanu technicznego wszelkich urządzeń i infrastruktury, która będzie wchodzić w skład Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania raportów i dokumentacji fotograficznej z wykonanych prac, a w ramach każdego przeglądu stanu technicznego Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować następujące czynności:

- mycie i oczyszczanie kamer, tablic VMS - co najmniej 4 razy do roku w równomiernych odstępach czasu,

- kalibracja czujników drogowych i urządzeń pomiarowych, które wchodzą w skład Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem- co najmniej 2 razy w roku w równomiernych odstępach czasu,

- wymiana zużytych akumulatorów i baterii w urządzeniach - co najmniej 1 raz w roku,

- wymiana modułów LED i przeprowadzenie procedury reklamacyjnej z producentem urządzenia- w przypadku zaistnienia okoliczności,

- czyszczenie i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych - co najmniej 2 razy do roku w równomiernych odstępach czasu,

- czyszczenie i konserwacja urządzeń sieciowych, komputerów serwerów, monitorów oraz innych dostarczonych komponentów urządzeń infrastruktury IT itd. - co najmniej 1 razy w roku w równomiernych odstępach czasu,

- czyszczenie i konserwacja wszelkich urządzeń detekcyjnych, urządzeń wykonawczych (sterowniki) i innych urządzeń które realizują funkcję wykonawcze i wchodzą w skład Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem - co najmniej 4 razy w roku w równomiernych odstępach czasu.

- czyszczenie i konserwacja sygnalizacji świetlnych, urządzeń i znaków zmiennej treści (stacji drogowych), aktywnego oznakowania dróg,

- wymiana wszelkich elementów, które uległy naturalnemu zużyciu mając na uwadze charakter pracy (np. filtry, żarówki itp.) - w przypadku zaistnienia okoliczności,

- odnowa elementów konstrukcyjnych - co najmniej raz na 30 miesięcy lub częściej w przypadku zaistnienia okoliczności wymagającej odnowy elementów konstrukcyjnych (pojawiające się ogniska korozji).  W przypadku konstrukcji wsporczych nie przewiduje się ich wymiany, natomiast należy stosować zapisy Załącznika nr 8 do Umowy („Malowanie masztów, wysięgników, bram i szaf sterowniczych – 1 raz w każdym roku do 30 września danego roku.”), natomiast elementy konstrukcyjne, Wykonawca w trakcie gwarancji musi na bieżąco monitorować w celu wykrycia ewentualnych ognisk korozji – w przypadku konieczności odnowy elementów konstrukcyjnych, na których pojawiły się ogniska korozji, należy postępować zgodnie z zapisami niniejszego podpunktu.

- okresowa legalizacja urządzeń pomiarowych, które wchodzą w skład Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem; w zakresie usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonać legalizację urządzeń pomiarowych zgodnie z zaleceniami producenta, którego urządzenia zostaną zabudowane w ramach realizacji projektu.

- zapewnienie przez cały okres usługi utrzymania dostępności sieci telekomunikacyjnej wykorzystywanej na potrzeby Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem będącej własnością Zamawiającego lub pozyskanej na zasadach umowy IRU,

- usuwanie awarii sygnalizacji w trybie natychmiastowym,

- prowadzenie nadzoru technicznego przy robotach prowadzonych przez różne firmy w pobliżu urządzeń sygnalizacyjnych,

- nanoszenie urządzeń sygnalizacji świetlnej na aktualizowane podkłady geodezyjne;

- dostosowanie pracy sygnalizacji do nowych potrzeb,

- obsługa i konserwacja monitoringu sygnalizacji i monitoringu wizyjnego wraz z zapewnieniem medium transmisji danych,

- w przypadku dewastacji, kradzieży, kolizji lub zdarzeń losowych, wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej przedstawiającej stopień zniszczenia urządzeń sygnalizacji.

- Usuwanie uszkodzeń sygnalizacji świetlnych wynikających z przyczyn nieobjętych gwarancją lub rękojmią (np. dewastacje, kolizje, itp.). Wymagany czas przystąpienia do usuwania awarii i dewastacji nie może być dłuższy niż 90 minut liczonych od momentu wysłania zgłoszenia. Usługi należy prowadzić przy utrzymaniu ruchu. Szczegółowy wykaz usług wchodzących w zakres utrzymania i konserwacji w zakresie sygnalizacji określa załącznik nr 8 do Umowy.  Specyfikację techniczną urządzeń podlegających utrzymaniu stanowi załącznik nr 1 do PFU.  W takim przypadku uszkodzeń sygnalizacji świetlnych wynikających z przyczyn losowych Wykonawca zobowiązany jest :

- Powiadomić Zamawiającego o tym zdarzeniu niezwocznie w dniu stwierdzenia;

- Wykonać dokładną dokumentację zdjęciową zniszczeń;

- Wystąpić z pismem do Policji celem ustalenia ewentualnego sprawcy;

- Wykonać kosztorys powykonawczy usuniętej awarii.

- Ponoszenie kosztów wszelkich dodatkowych usług związanych z utrzymaniem infrastruktury oraz prawidłowej transmisji danych w okresie utrzymania objętego Etapem II zamówienia, za wyjątkiem opłat za infrastrukturę pozyskaną przez Zamawiającego przy realizacji Etapu I na zasadach umowy IRU.

- W ramach zamówienia objętego ETAPEM II Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług  w zakresie  wsparcia operacyjnego. Wykonawca zapewni pełne wsparcie operacyjne w pierwszych 6 miesiącach okresu gwarancji,  polegające na zapewnieniu osoby na stanowisku Specjalisty ITS,  oraz niepełne wsparcie operacyjne od 7 do 60 miesiąca gwarancji  polegające na świadczeniu usług w formie zdalnego supportu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon, zdalny dostęp do urządzeń i maszyn za pomocą technologii VPN).

Wykonawca w ramach udzielonego wsparcia operacyjnego obowiązany będzie do:

- Wyznaczenia osoby lub osób na stanowisku Specjalisty ITS, która będzie pełnić rolę  osobistego doradcy personalnego dla zespołu Centrum Sterowania Ruchem - ITS.

- Specjalista ITS w zadeklarowanym okresie wsparcia będzie udzielać porad, które dotyczyć będą w bieżącej/codziennej obsługi  systemu ITS.

- W okresie pełnego wsparcia operacyjnego dedykowany Specjalista ITS, powinien być dostępny w Centrum Sterowania Ruchem od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zespołu CZR Zamawiającego wg uzgodnionego z nim harmonogramu.

- W okresie niepełnego wsparcia operacyjnego kontakt z dedykowanym Specjalistą ITS, powinien być zapewniony, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00, przy czym obsługa każdego zgłoszenia o priorytecie wysokim musi być zrealizowana (zakończona)  przez wykonawcę w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili jego przyjęcia/ zarejestrowania przez wykonawcę, natomiast obsługa każdego zgłoszenia o priorytecie normalnym musi być zrealizowana (zakończona) przez wykonawcę w czasie nie dłuższym niż 144 godziny od chwili jego przyjęcia/ zarejestrowania przez wykonawcę. Decyzję o nadaniu priorytetu dla danego zgłoszenia, podejmować będzie kierownik CSR lub upoważniona przez niego osoba.

- Realizacji zakresu zadań w ramach zapewnienia  pełnego/niepełnego wsparcia operacyjnego zespołu ITS Zamawiającego:

- bieżące doradztwo i udział w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz konsultacje merytoryczne dla operatorów CZR- systemu ITS w zakresie działania operacyjnego systemu;

- bieżące doradztwo i udział w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz konsultacje merytoryczne  dla administratorów CZR- systemu ITS, w zakresie monitorowania, diagnozowania stanu/ów pracy  Systemu ITS oraz jego wydajności i pojemności;

- lokalne wsparcie w zakresie nadzorowania  i monitorowania  prawidłowego działania poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu ITS w tym udział techniczny w działaniach obejmujących bieżąca konserwację urządzeń i integrację nowych lokalizacji (sygnalizacji) z systemem ITS;

- bieżące doradztwo techniczne i udział w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z działaniem Systemem centralnego ITS i wszelkich podsystemów wchodzących w jego skład.

- bieżące doradztwo techniczne i udział w pracach obejmujących utrzymanie środowiska produkcyjnego w zakresie wymaganych jego aktualizacji przez cały okres gwarancji.

- bieżące doradztwo techniczne obejmujące dostosowanie opracowanych rozwiązań (konfiguracji, skryptów narzędzi) do zmian wynikających z eksploatacji Systemu ITS, w tym do zamieniających się przepisów prawa przez cały okres gwarancji;

- prowadzenie konsultacji technicznych (w tym współpraca w obszarze opracowania odpowiednich form komunikacji z systemem ITS) z podmiotami trzecimi, z którymi Zamawiający zawrze stosowne umowy, w kwestii implementacji innowacyjnych rozwiązań z zakresu ITS oraz pozostałych mających wpływ na usprawnienie i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

§ 4. TERMINY

- Okres obowiązywania umowy, w którym Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w ramach ETAPU I oraz Etapu II,  gdy Zamawiający skorzysta z prawa opcji,  wynosi łącznie (22+66) 88 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do dnia …………………………………, z zastrzeżeniem terminów ustalonych dla poszczególnych etapów realizacji zamówienia.

- Termin wykonania Etapu I zamówienia  tj. zaprojektowania, wykonania i wdrożenia systemu ITS ustala się do 22 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zachowaniem terminów pośrednich:

- wykonanie oraz dostarczenie do Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami prawnymi i przeprowadzeniem uzgodnień ze wszelkimi podmiotami trzecimi oraz przekazanie Zamawiającemu wszelkich praw autorskich do stworzonego dzieła – realizacja dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, dokumentacja projektowa powinna być realizowana sukcesywnie i wielotorowo w ustalonych terminach, przez zespoły projektowe w skład których wejdą co najmniej projektanci i projektant sprawdzający z podziałem na następujące grupy tematyczno-zadaniowe:

- osoby odpowiedzialne za wykonanie projektu przebudowy/adaptacji pomieszczania CSR oraz aranżacji wnętrza –  realizacja dokumentacji do 4 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, po tym okresie muszą się rozpocząć roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczenia CSR i instalacji urządzeń IT;

- osoby odpowiedzialne za projekty podsystemu łączności przewodowej i bezprzewodowej i infrastruktury IT – realizacja dokumentacji do 12 miesięcy licząc od dnia zwarcia umowy, przy czym poziom 50% zaawansowania (weryfikowany na podstawie harmonogramu prac) musi zostać osiągnięty w połowie okresu realizacyjnego,

- osoby odpowiedzialne za projekty modernizacji skrzyżowań i sygnalizacji świetlnych, projekty zabudowy tablic VMS i projekty systemów parkingowych – realizacja dokumentacji do 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, przy czym poziom 50% zaawansowania (weryfikowany na podstawie harmonogramu prac) musi zostać osiągnięty w połowie okresu realizacyjnego,

- osoby odpowiedzialne  za wykonanie pozostałych projektów branżowych z dziedziny ITS  i IT oraz za koordynacje międzybranżową – realizacja dokumentacji do 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, przy czym poziom 50% zaawansowania (weryfikowany na podstawie harmonogramu prac) musi zostać osiągnięty w połowie okresu realizacyjnego.

- wykonanie prac polegających na budowie i uruchomieniu kompletnego podsystemu łączności składającego się z infrastruktury telekomunikacyjnej do 18 miesięcy  licząc od dnia zawarcia Umowy przy czym poziom 25% zaawansowania (weryfikowany na podstawie harmonogramu prac) musi zostać osiągnięty w połowie okresu realizacyjnego,

- wykonanie prac polegających na przebudowie pomieszczenia dostawie urządzeń i przygotowaniu do rozruchu centrum sterowania ruchem (serwerownia i sala operatorska) - do 12 miesięcy licząc od dnia zawarciaUmowy,

- przebudowa wyposażenia skrzyżowań wraz z oprzyrządowaniem oraz zabudowa innych niezbędnych  urządzeń technicznych, budowa systemu dynamicznej informacji parkingowej, dostawa i uruchomienie podsystemu informacji dla podróżnych (portal, aplikacja mobilna), budowa systemu tablic VMS, kompletny system CCTV (w tym kamery ANPR) wraz z integracją z KISMiA  – do 20 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, przy czym poziom 25% zaawansowania musi zostać osiągnięty w połowie okresu realizacyjnego,

- rozruch eksploatacyjny Centrum Sterowania Ruchem wraz z dostawą kompletnego oprogramowania ITS i wszelkimi podsystemami zgodnie z wymogiem opisanym w PFU wraz z integracją z systemami Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM) Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (np. ŚKUP / SDIP) lub jego następców prawnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 1.3. PFU – działania winny być ukończone nie później niż  w 20 miesiącu od dnia zawarcia Umowy, a ukończenie działań musi nastąpić nie później niż 21 miesiącu od dnia podpisania umowy,

- przeprowadzenie odbiorów eksploatacyjnych i walidacja poprawności działania Centrum Sterowania Ruchem wraz z usunięciem wszelkich zastrzeżeń w działaniu zgłoszonych przez Zamawiającego, – działania winny być rozpoczęte nie później niż w 20 miesiącu od dnia zawarcia umowy a ukończone nie później niż  w 21 miesiącu od dnia zawarcia Umowy,

- przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą z potwierdzeniem wniesienia jej do zasobów geodezji - do akceptacji przez Zamawiającego, Użytkownika końcowego i Inżyniera Kontraktu, przeprowadzenie skutecznego instruktażu stanowiskowego dla przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiającego – do 22 miesiąca od dnia zawarcia Umowy.

- Termin wykonania Etapu II zamówienia  tj. usługi utrzymania systemu ITS  ustala się do 66 miesięcy od zakończenia realizacji Etapu I, potwierdzonego protokołem odbioru spisanym przez Strony,  z zachowaniem terminów pośrednich:

- w zakresie utrzymania systemu ITS opisanym w  § 1 ust. 4 pkt 1) oraz § 3 ust. 3 umowy - 66 miesięcy od dnia zakończenia Etapu I,

- w zakresie wsparcia operacyjnego, o którym mowa w  § 1 ust. 4 pkt 2) oraz § 3 ust. 4  umowy – w pierwszych 6 miesiącach okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w zakresie pełnego wsparcia, a od 7 do 60 miesiąca gwarancji - polegającego na świadczeniu usług w formie zdalnego suportu (niepełnego wsparcia).

§ 5. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY ZA ZAPROJEKTOWANIE,WYKONANIE
 I URUCHOMIENIE SYSTEMU ITS ORAZ  ZASADY ZAPŁATY

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia w zakresie Etapu I wynosi :

(brutto) ……………………………………………………………………….. zł,

(słownie: ……………………………………………..) w tym:

w wysokości (netto) …………………………………………. zł,  podatek VAT:  ………………………………..%

- Wynagrodzenie brutto zostało ustalone z zastosowaniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku VAT.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności koszty robocizny oraz materiałów i urządzeń, licencji niezbędnych do należytego wykonania Umowy oraz koszty pośrednie zamówienia.

- Za wykonanie zamówienia w zakresie Etapu I ustala się następujące zasady zapłaty wynagrodzenia:

- Rozliczenia z tytułu Umowy będą dokonywane na bieżąco w cyklach kwartalnych (3 miesiące kalendarzowe) na podstawie faktur częściowych do wysokości 80% wartości o której mowa w ust. 1 powyżej i  80 % wynagrodzenia za każdą część zamówienia w ramach tego etapu,  stanowiącą przedmiot odrębnych odbiorów częściowych.

- Rozliczenie końcowe na pozostałą kwotę wynagrodzenia  tj. do wysokości 100 % wartości Etapu I zostanie dokonane po podpisaniu końcowego protokołu odbioru  zamówienia w zakresie Etapu I.

- Odbiorom częściowym, niezależnie od cyklu rozliczeniowego opisanego w ust. 5, będą podlegać następujące zakresy prac:

- wykonanie niezbędnych opracowań, wniosków, pism oraz kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prognozowanym kosztorysem, który uwzględniać będzie ceny jednostkowe dla oprogramowania, urządzeń, materiałów i usług,

- wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczenia CSR – zgodnie z obmiarem powykonawczym, wykonanym na potrzeby ewidencji księgowej i rozliczeniowej  Zamawiającego, który złożony będzie przez Wykonawcę w wersji edytowalnej i .pdf, przy pomocy programów  komputerowych,

- wykonanie prac telekomunikacyjnych – zgodnie z obmiarem powykonawczym wykonanym na potrzeby ewidencji księgowej i rozliczeniowej  Zamawiającego, który złożony będzie przez Wykonawcę w wersji edytowalnej i .pdf, przy pomocy programów komputerowych,

- wykonanie prac polegających na przebudowie skrzyżowań i wykonanie niezbędnych dostaw urządzeń i prac instalacyjnych dla wszystkich systemów i podsystemów – zgodnie z obmiarem powykonawczym wykonanym na potrzeby ewidencji księgowej i rozliczeniowej  Zamawiającego, który złożony będzie przez Wykonawcę w wersji edytowalnej i .pdf, przy pomocy programów komputerowych

- wykonanie prac polegających na rozruchu eksploatacyjnym Centrum Sterowania Ruchem wraz z dostawą kompletnego oprogramowania IT i wszelkich podsystemów – zgodnie z obmiarem powykonawczym wykonanym na potrzeby ewidencji księgowej i rozliczeniowej  Zamawiającego, który złożony będzie przez Wykonawcę w wersji edytowalnej i .pdf, przy pomocy programów komputerowych.

- Zapłata należności dokonywana będzie przez Zamawiającego po upływie cyklu rozliczeniowego (3 miesiące kalendarzowe), na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT oraz na podstawie podpisanego częściowego protokołu odbioru.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest zaakceptowany protokół odbioru części prac.

- Zapłata nastąpi przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.

- Wystawiana faktura powinna być wystawiona do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano protokolarnego częściowego odbioru  i zawierać następujące dane:

Nabywca: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

Odbiorca: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. J. Kantorówny 2a; 40-381 Katowice,

i zostać dostarczona Zamawiającemu (MZUiM w Katowicach, ul. Kantorówny 2a, 40-381 Katowice) w 2 egz. W opisie faktury należy powołać się  na numer umowy. Do faktury należy dołączyć:

  - częściowy protokół odbioru,

  - oświadczenia wymagane w związku z podwykonawstwem.

- W przypadku stwierdzenia w częściowym protokole odbioru nienależytego wykonania prac, Wykonawcy należy się wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do części przedmiotu Umowy, która została wykonana w sposób należyty. Zatrzymana wysokość wynagrodzenia wynikająca z nienależytego wykonania części przedmiotu Umowy, w stosunku, do którego nie skutkuje naliczenie kar umownych, wypłacona zostanie po usunięciu uchybień opisanych w częściowym protokole odbioru, co stwierdzone będzie odrębnym protokołem odbioru.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej Umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w Umowie.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców, zapłata przez Zamawiającego drugiej i kolejnej faktury Wykonawcy nastąpi po otrzymaniu pisemnych dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji zamówienia.

§ 6. PRAWO OPCJI I ZASADY ZAPŁATY

- Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie powierzenia Wykonawcy usługi utrzymania Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w zakresie opisanym
§ 1 ust. 4 pkt 1) umowy  po cenie ustalonej w niniejszym paragrafie nastąpi poprzez złożenie oświadczenia Zamawiającego.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie powierzenia Wykonawcy usługi wsparcia operacyjnego, o którym mowa w  § 1 ust. 4 pkt 2) umowy   po cenie ustalonej w niniejszym paragrafie nastąpi poprzez złożenie oświadczenia Zamawiającego.

- Z chwilą złożenia przez Zamawiającego  oświadczenia woli, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2  albo też obu, Zamawiający zaciąga zobowiązanie finansowe w zakresie wykonania usług objętych PRAWEM OPCJI, a Wykonawca nie może odmówić  ich wykonania.

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji wynosi ……... PLN brutto (słownie: ……………………..), w tym netto ……. zł oraz podatek VAT ….%, na które składają się elementy j.n.:

- w zakresie utrzymania systemu ITS opisanym w  § 1 ust. 4 pkt 1) umowy :

w wysokości (brutto) ……………………………………………………………………….. zł

(słownie: ……………………………………………..)

w wysokości (netto) ……………………………………………………zł w tym VAT …………………………………

- w zakresie wsparcia operacyjnego, o którym mowa w  § 1 ust. 4 pkt 2) umowy :

w wysokości (brutto) ……………………………………………………………………….. zł

(słownie: ……………………………………………..)

w wysokości (netto) ……………………………………………………zł w tym VAT …………………………………

- Za wykonanie usług objętych PRAWEM OPCJI ustala się następujące zasady zapłaty wynagrodzenia:

- Rozliczenie za wykonane i odebrane usługi odbywać się będzie fakturami miesięcznymi (miesięczny ryczałt).

- w zakresie utrzymania systemu ITS wartość faktury miesięcznej będzie stanowić 1/66 części odpowiedniej ceny ofertowej przez cały okres realizacji przedmiotowego zakresu.

- w zakresie wsparcia operacyjnego wartość faktury miesięcznej będzie stanowić 1/6 części odpowiedniej ceny ofertowej przez cały okres realizacji przedmiotowego zakresu.

- Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej jest Protokół Wykonanych Prac, natomiast ostatniej faktury w ramach wykonania tego etapu jest Protokół Odbioru Końcowego Etapu II.

- Wystawiana faktura powinna zawierać następujące dane:

Nabywca: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

Odbiorca: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. J. Kantorówny 2a; 40-381 Katowice,

i zostać dostarczona Zamawiającemu (MZUM) w 2 egz. W opisie faktury należy powołać się  na numer umowy. Do faktury należy dołączyć kopię Protokołu Wykonanych Prac.

WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY , 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WYKONAWCY

§ 7. Oświadczenia oraz uprawnienia i obowiązki Wykonawcy

- Mając na uwadze zawodowy charakter działalności Wykonawcy w tym jego wiedzę i doświadczenie poparte złożonymi w postępowaniu przetargowym dokumentami, Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada pełen potencjał zawodowy obejmujący min.: zasoby ludzkie, specjalistyczną wiedzę, odpowiednie narzędzia sprzętowe, informatyczne, itd., który umożliwi prawidłową i terminową realizację przedmiotu Umowy zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami,

  - zapoznał się z udostępnioną przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym dokumentacją, nie wnosi uwag do dokumentacji i udzielonych odpowiedzi na pytania,

  - uznaje wszelkie przekazane przez Zamawiającego dokumenty, za w pełni wystarczające dla celu związanego z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy,

  - składając Zamawiającemu w zamówieniu publicznym ofertę,  wykonał wszelkie zamierzone działania  z należytą starannością, a co za tym idzie jest w stanie w całości wykonać przedmiot Umowy mając na szczególnej uwadze, spełnienie (na dzień zakończenia zadania inwestycyjnego) zadeklarowanych przez Wykonawcę wartości, które obejmują poprawę warunków ruchu dla określonych kategorii pojazdów.

- W ramach wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zapoznania się, przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy, z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego, zawierającymi informacje niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy,

  - uzyskania, staraniem i na koszt Wykonawcy, wszystkich wymaganych danych wyjściowych, pomiarów, map, warunków technicznych, opinii, pozwoleń i decyzji umożliwiających wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia, uzgodnień właścicieli i użytkowników istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia,

  - przygotowania i złożenia właściwym organom kompletnych wniosków o wydanie wymaganych przepisami zgłoszeń lub pozwoleń oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ww. zgłoszeń i pozwoleń,

  - prowadzenia robót i dostaw zgodnie z Umową, odpowiadając za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń,  systemów, oprogramowania oraz wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

  - stałej współpracy z Zamawiającym, w tym również w zakresie przeszkolenia, zgodnie ze szczegółowymi zasadami wynikającymi z Załącznika nr 9 do Umowy,

  - usuwania występujących awarii urządzeń systemów i urządzeń wchodzących w skład systemu ITS,

  - udzielania Zamawiającemu odpowiedzi w formie pisemnej lub mailowej na zadane pytania oraz informacji odnośnie realizowanego zamówienia, w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu pytania do Wykonawcy,

  - współpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego,

  - wykonywania prac na skrzyżowaniach poza godzinami szczytu (godziny szczytu 7:00 -10:00 oraz 14:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku) w tym prac konfiguracyjnych i budowlanych mających wpływ na działanie aktualnie użytkowanego przez Zamawiającego systemu oraz znacząco oddziaływujących na płynność ruchową na terenie miasta w odniesieniu do skrzyżowań, które są krytyczne z punktu widzenia układu komunikacyjnego miasta,

  - przestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych podczas realizacji przedmiotu Umowy,

  - wyznaczenia osób Kierownika Projektu i z-ca Kierownika Projektu, którzy będą pełnić rolę Koordynatora Projektu, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

  - informowania Zamawiającego o wszelkich zauważonych uszkodzeniach, zagrożeniach i brakach, bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu Umowy,

  - ścisłego współdziałania z Zamawiającym w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy,

  - chronologicznego archiwizowania dokumentacji w tym korespondencji w formie papierowej i elektronicznej, wszelkich protokołów i uzgodnień związanych z inwestycją oraz przekazania jej Zamawiającemu przy odbiorze końcowym Etapu I,

  - przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji zawierającej parametry techniczne użytych materiałów, urządzeń i systemów,

- Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Zamawiającego do dokonania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia mu każdej niezbędnej pomocy w wykonaniu tych czynności lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania tych czynności. Wykonawcy nie przysługuje za wykonanie tych czynności dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na ich wykonanie.

- Wykonawca w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa
w spotkaniach roboczych, naradach technicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach roboczych, naradach technicznych, które odbywać się będą bądź w biurze Wykonawcy zlokalizowanym na terenie miasta Katowice lub w innym wskazanym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Liczbę i terminy spotkań będzie ustalał z Zamawiający stosownie do potrzeb wynikających z konieczności pozyskiwania informacji, wyjaśnienia wątpliwości i wykonywania czynności nadzorczych, uzgadniania dokumentacji projektowej czy też wykonawstwa w terenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy lub zmiany sposobu świadczenia przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego bądź Użytkownika, uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości, czas, w którym mogą zostać faktycznie usunięte oraz uzasadnione potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach Etapu I do dostarczenia Zamwiającemu Miesięcznego Raportu z postępu prac do 7 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym (przez okres sprawozdawczy rozumie się jeden miesiąc).

- Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu Umowy zgłaszane będą Wykonawcy, na bieżąco, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na wskazane przez Wykonawcę adresy e-mail, a w nagłych wypadkach ustnie lub telefonicznie, później potwierdzone na piśmie lub e-mailem, pracownikom Wykonawcy którzy będą pełnić funkcję Koordynatora lub innej osobie upoważnionej wskazanej przez Wykonawcę w przypadku nieobecności koordynatorów.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie wskazanym przez Zamawiającego do wykonania na własny koszt
i umieszczenia w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 6 sztuk tablic o współfinansowaniu zadania inwestycyjnego ze środków Unii Europejskich. Wzór tablic będzie zgodny z obowiązującymi dla opisanego w preambule Umowy wytycznymi.

- Wykonawca w trakcie realizacji Etapu I oraz w okresie udzielonej gwarancji zobowiązany jest wykonać
i przekazać Zamawiającemu wszelkie niezbędne badania i informacje, które będą potrzebne do sporządzenia sprawozdań zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazywać wszelkie dokumenty w języku polskim.

- W przypadku, gdy jakiekolwiek dokumenty sporządzone będą w języku obcym, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać stosowne tłumaczenie na język polski we własnym zakresie i na własny koszt, a w sytuacji, gdy Zamawiający będą mieć wątpliwości co do jakości przedłożonego tłumaczenia przez Wykonawcę, to Strony uzgadniają, że Wykonawca zapewni również tłumaczenie przysięgłe.

- Wszelkie tłumaczone dokumenty muszą być uwierzytelnione przez osobę, która będzie posiadać pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, oraz Strony umowy uzgadniają, że wszelkie tłumaczenia na język polski uwzględniać będą zasady stosowania języka polskiego, które wynikają z ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, zgodnie z którą nie podlegają tłumaczeniu na język polski nazwy własne, zwyczajowo stosowana terminologia naukowa i techniczna, znaki towarowe, nazwy handlowe oraz oznaczenia pochodzenia towarów i usług.

- Wykonawca zobowiązany jest opracować wszelkie wnioski w celu uzyskania, po zakończeniu procesu inwestycyjnego, wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, itp.

- Na etapie realizacji Wykonawca będzie mieć obowiązek przeprowadzenia odpowiednich testów walidacyjnych (z wykorzystaniem minimum 20 niezależnych użytkowników testowych) w zakresie wydajnego działania aplikacji mobilnej w środowisku produkcyjnym (przy czym środowisko produkcyjne to sprzęt i oprogramowanie zainstalowane w siedzibie CSR, w którym dany moduł lub system będzie używany; w skład oprogramowania będą wchodzić systemy operacyjne i oprogramowanie).

§ 8. Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego

Zamawiający  w ramach  wykonania Umowy  zobowiązany jest do:

  - współpracy z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu Umowy,

  - udzielania Wykonawcy, bez zbędnej zwłoki wszelkich dostępnych mu informacji oraz udostępniania posiadanych dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, ,

  - zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, na warunkach i w terminach określonych w niniejszej Umowie,

  - przygotowania, na pisemny wniosek Wykonawcy, pełnomocnictwa dla wskazanej osoby, w sytuacjach, gdy wymagać tego będzie procedura administracyjna lub cywilno-prawna niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, lub każada inna wymagająca udzielenia takiego pełnomocnictwa,

  - przygotowania, na pisemny wniosek Wykonawcy, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością, w sytuacjach, gdy wymagać tego będzie procedura administracyjna niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

§ 9. Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy oraz przez okres co najmniej 60 dni po zakończeniu realizacji przedmiotowej Umowy ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z poniższą specyfikacją

- Przedmiot ubezpieczenia winien stanowić odpowiedzialność deliktową (w tym za szkody, które ujawniły się po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie) obejmując co najmniej przedmiot niniejszej Umowy;

- Podstawowa suma gwarancyjna, winna być nie mniejsza niż 10.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia);

- Udział własny/franszyza redukcyjna mający zastosowanie wyłącznie do szkód rzeczowych, winien być ustalony w umowie ubezpieczenia jako nie większy niż 5.000,00 zł w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, ponadto dopuszcza się franszyzę w wysokości nie wyższej niż 5% wartości odszkodowania nie więcej jednak niż 150.000,00 zł dla odpowiedzialności cywilnej z tytułu czystych strat finansowych;

- Zakres umowy ubezpieczenia winnien obejmować:

  - szkody w postaci szkód osobowych i rzeczowych w tym utracone korzyści bedące następstwem szkód osbowych i rzeczowych, a także czyste straty finansowe (dopuszcza się wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla czystych strat finansowych  w wysokości 2.000.000,00 zł)

  - szkody wyrządzone przez Podwykonawców

  - szkody w mieniu powierzonym (ruchomościach i nieruchomościach), pozostającym w pieczy lub pod kontrolą Wykonawcy dopuszczalny podlimit nie niższy niżeli 2.000.000,00 zł

  - szkody poniesione przez pracowników Wykonawcy zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy; dopuszczalny podlimit nie niższy niżeli 2.000.000,00 zł

  - szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Wykonawcy i osób, za które ponosi on odpowiedzialność;

  - szkody powstałe wskutek odpowiedzialności cywilnej za produkt;

  - szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w tym szkody wyrządzone przez maszyny w czasie prac na terenie budowy; dopuszczalny podlimit nie niższy niżeli 2.000.000,00 zł

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem polisy ubezpieczenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy lub na 14 dni przed upływem ważności poprzedniej polisy.

- W przypadku, stwierdzenia braku posiadania ubezpieczenia zgodnego z warunkami opisanymi w niniejszym paragrafie Zamawiającemu po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia tego braku  przysługuje uprawnienie do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

- Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

§ 10. Personel Wykonawcy

- W zakresie wymagającym odpowiednich kwalifikacji, uprawnień i umiejętności wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiot Umowy będzie realizowany przez osoby wymienione w Załączniku nr 5 do Umowy (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego), które zostały wskazane przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

- Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności określone w Załączniku nr 6 do Umowy zostały zatrudnione/zatrudniane przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie obowiązywania Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci __________, na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia się powołał składając Ofertę celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ________ (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku wycofania ww. podlimitu z wykonywania niniejszej Umowy z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadający, zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Zmiana osoby realizującej przedmiot Umowy, którego udział jest wymagany w SIWZ i została wskazana w WYKAZIE OSÓB, będzie możliwa w następującej sytuacji:

- na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania przez niego przedmiotu Umowy lub w przypadku rażącego naruszenia przepisów BHP,

- na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.

- W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba zastępująca spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zmiana osoby realizującej przedmiot Umowy dokonana zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu nie jest istotną zmianą Umowy, jednakże skutkuje zmianą Załącznika do Umowy - WYKAZ OSÓB.

- Osoba wskazana w Załączniku do umowy  - WYKAZ OSÓB, jako Kierownik Projektu Wykonawcy ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie usług, dostaw i  robót objętych zamówieniem i ma pełne uprawnienia do działania w imieniu Wykonawcy we wszystkich sprawach niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy, koordynacji, zarządzania i administracji technicznej w odniesieniu do prac projektowych, usług, dostaw  i robót oraz uczestniczy w spotkaniach w miejscu lub miejscach wskazanych przez Zamawiającego w celu przedstawiania sprawozdań z postępu prac.

- Kierownik Projektu ustanowi swojego zastępcę, który przejmie obowiązki w trakcie jego nieobecności.

- Do zadań i obowiązków Kierownika Projektu, będzie należało w szczególności:

- organizowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją Umowy zgodnie Harmonogramem oraz kompleksowe zarządzanie personelem Wykonawcy,

- przedkładanie Zamawiającemu raportów okresowych z postępu prac,

- organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych,

- koordynowanie i kierowanie zespołem osób skierowanych do realizacji zamówienia;

- egzekwowanie od zatrudnionych podwykonawców przestrzegania ustaleń umownych;

- uczestniczenie w konsultacjach, naradach i innych spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego lub organ uprawniony do kontroli w zakresie realizacji zamówienia,

- udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy,

- podpisywanie wszelkiej korespondencji związanej z realizacją zamówienia, w tym protokołów odbioru.

- Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa w załączniku nr 6 do Umowy, zostały zatrudnione/zatrudniane przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres obowiązywania Umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w zał. nr 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów stawianych

- w niniejszej Umowie i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów niniejszej Umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca bez wyraźnego wezwania jest zobowiązany do składania kwartalnego raportu zatrudnienia, w którym jest zobowiązany przedłożenia listy osób (imię, nazwisko, stanowisko, podstawa zatrudnienia: umowa o prace, umowa zlecenie, dzieło, współpracy itp.) bezpośrednio zaangażowanych do realizacji zamówienia, jak i również dodatkowo w wyjątkowych przypadkach na pisemny wniosek Zamawiającego, w terminie wskazanym we wniosku.

§ 11. HARMONOGRAM

- W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia do Zamawiającego, Harmonogramu Realizacji Prac (dalej  „HRP”) rzeczowo - finansowy, a w ramach zamówienia wykonywanego w ramach prawa opcji -  14 dni od daty otrzymania oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.

- HRP zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i będzie integralną częścią Umowy.

- Harmonogram winien określać szczegółowy zakres robót, terminy pośrednie wykonania elementów zamówienia, w tym podział wg formularza ofertowego i wniosku o dofinansowanie, możliwość prowadzenia prac równolegle, zapewnienie rezerw czasowych, wskazanie punktów kontrolnych tzw. „kamieni milowych”, a także szczegółowy plan płatności i podział na kwoty netto i brutto należne Wykonawcy w okresach trzymiesięcznych.

- Wykonawca może zaproponować w Harmonogramie pośrednie kamienie milowe w zakresie poszczególnych opracowań zgodnie z zadaniami określonymi w Umowie, odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez Zamawiającego na pytania stanowiącymi wyjaśnienia w formie pisemnej treści SIWZ, Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

- W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową, Wykonawca na żądanie Zamawiającego sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia żądania, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu  do zatwierdzenia.

- Zaktualizowany i zatwierdzony Harmonogram zastąpi dotychczasowy Harmonogram i będzie wiążący dla Stron.

- Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem.

- Jeżeli podczas wykonywania Umowy:

- faktyczny postęp prac będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi wykonania przedmiotu Umowy lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót,

- Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie,

- Zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 10 dni przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

- Plan naprawczy będzie miał na celu nadrobienie opóźnień i dotrzymanie daty zakończenia Umowy, obejmujący w szczególności:

- zaktualizowany Harmonogram,

- propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów prac, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane,

- uzasadnienie, w tym wskazanie konkretnych środków i metod, których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego Harmonogramu oraz zaproponowanych nowych terminów realizacji poszczególnych etapów prac oraz daty zakończenia.

- Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonania prac, poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy, w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów prac, a terminach określonych w aktualnie obowiązującym Harmonogramie.

§ 12. ODBIORY I RAPORTY

- W trakcie realizacji i po wykonaniu robót będą stosowane odbiory j.n.:

- odbiór dokumentacji projektowej – w celu potwierdzenia należytego wykonania usług projektowych, przy czym dopuszcza się podział na częściowe odbiory części wykonanej dokumentacji wg podziału umownego opisanego w § 2 umowy,

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiory częściowe – w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń,

- odbiór techniczny przebudowy sieci  (elektrycznej lub teletechnicznej, lub obu) –  dokonywany po zakończeniu robót inżynieryjnych,

- odbiór końcowy Etapu I – dokonywany po całkowitym zakończeniu wszystkich usług, dostaw i robót składających się na przedmiot zamówienia obejmujący Etap I  i przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

- odbiór gwarancyjny – polegający na ocenie wykonania Etapu I związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi lub gwarancji.

- Wykonawca opracuje i dostarczy kompletną dokumentację projektową w następującej formie i ilości:

          - dokumentacja projektowa 4 egz.

          - wersja elektroniczna wskazanej powyżej dokumentacji w formacie PDF na płycie CD 1 egz. dla każdej dokumentacji w wersji papierowej.

          - projekt budowlany i projekt wykonawczy w wersji elektronicznej edytowalnej odpowiadający wersji papierowej 1 egz. dla każdej dokumentacji papierowej.

          - kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych wymaganych przepisami pozwoleń dla realizowanego zadania (oryginał + kopia).

          - prognozowany kosztorys, który uwzględniać będzie ceny jednostkowe dla oprogramowania, urządzeń, materiałów i usług w zakresie dokumentacji lub jej części stanowiącej dana grupę tematyczno – zadaniową.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowywanej dokumentacji
z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej Umowy.

- Stwierdzenie przez Zamawiającego wystąpienia w dokumentacji wad, błędów lub braków, należy traktować jako złożenie niekompletnej dokumentacji przez Wykonawcę. W związku
z powyższym Zamawiający odmówi dokonania odbioru dokumentacji do czasu usunięcia przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, wskazanych wad, błędów lub braków.

- Dokonanie odbioru dokumentacji lub jej części nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu później ujawnionych w niej wad, błędów lub braków lub przyjętych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

- Odbiór dokumentacji lub jej części nastąpi na postawie pisemnego protokołu odbioru dokumentacji.

- Odbiór częściowy jest dokonywany w celu przeprowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane prace w cyklu rozliczeniowym oraz dla zakresów opisanych w par. 5 ust. 4. Pkt. 3). Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu protokołu odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia danego cyklu rozliczeniowego lub od dnia realizacji danego zakresu opisanego w par. 5 ust. 4 pkt. 3) Umowy.

- W terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu protokołu odbioru częściowego Zamawiający:

          - potwierdzi należyte wykonanie przez Wykonawcę części zamówienia objętego procedurą odbiorową i przekaże Wykonawcy podpisany protokół odbioru częściowego, albo

          - stwierdzi cząstkowe należyte wykonywanie przez Wykonawcę części zamówienia objętego procedurą odbiorową i przekaże Wykonawcy podpisany protokół odbioru częściowego zawierający informacje o: zakresie, w jakim zakres prac w ocenie Zamawiającego wykonany został nienależycie oraz podstawie i wysokości naliczonych z tego tytułu kar umownych, w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, albo

          - stwierdzające nienależyte wykonanie przez Wykonawcę części zamówienia objętego procedurą odbiorową i odmówi podpisania protokołu odbioru częściowego i przekaże Wykonawcy pisemną informacje zawierającą uzasadnienie odmowy oraz informacje o podstawie i wysokości naliczonych z tego tytułu kar umownych, w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

- Odmowa podpisania protokołu odbioru częściowego wstrzymuje wypłatę należnej części wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usunięcia uchybień. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nie jest naruszeniem warunków umowy przez Zamawiającego.

- Odbiór końcowy Etapu I jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości prac składających się na Etap I zamówienia, na podstawie pisemnego oświadczenia o zgłoszeniu gotowości do ich odbioru złożonego Zamawiającemu.

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Etapu I Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającemu pisemnie w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego.

- Przed zakończeniem procedury odbiorowej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą komplet dokumentów związanych z realizacją przedmiotowej Umowy pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w ramach Etapu I, w szczególności:

    - zaktualizowaną część opisową i rysunkową w tym niezbędne schematy i szkice robocze opracowane na każdym etapie realizowanej inwestycji,

    - instrukcje obsługi wszelkich zabudowanych urządzeń i uruchomionych systemów softwarowych,

    - instrukcje konserwacji dla wszelkich zabudowanych urządzeń i uruchomionych systemów softwarowych,

    - karty gwarancyjne z adnotacją id. lub s/n. zabudowanego produktu,

    - dokumentacje techniczno-ruchowe, dla wszelkich zabudowanych urządzeń i uruchomionych systemów softwarowych,

    - kopię wszelkich uzgodnień, zaświadczeń, pozwoleń oraz innych dokumentów, które były wydane lub pozyskane na każdym etapie realizowanej inwestycji,

    - karty katalogowe zabudowanych materiałów i urządzeń,

    - licencje do nabytego oprogramowania,

    - licencje do wykorzystywanych protokołów komunikacji obciążone opłatami licencyjnymi,

    - wszelkie deklaracje atesty zabudowanych materiałów i urządzeń,

    - informacje obejmujące zakres wytycznych w zakresie prowadzenia koniecznych działań utrzymaniowych, serwisowych, legalizacyjnych,

    - informacje dotyczące części zamiennych i akredytowanych przez producentów podmiotów specjalistycznych odpowiedzialnych za wykonywanie napraw serwisowych urządzeń lub wykonywanie serwisu urządzeń,

    - kopie protokołów z przeprowadzonych szkoleń i instruktaży stanowiskowych,

    - protokoły pomiarów i prób uruchomieniowych,

    - dokumentacja fotograficzna obejmująca zabudowane urządzenia i wszelkie inne materiały i urządzenia, które zostały zabudowane w trakcie robót zanikających;

    - geodezyjna dokumentacja powykonawcza z potwierdzeniem wniesienia jej do zasobów geodezji;

    - pozostałe dokumenty, które powstaną na każdym etapie realizowanej inwestycji w tym opracowania związane z realizacją przedmiotu Umowy, które będą niezbędne Zamawiającemu w celu przedłożenia do instytucji zewnętrznych (przykładowo: Wpływ zrealizowanej inwestycji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu, w zakresie spełnienia norm w zakresie jakości powietrza.)

    - zestawienie kosztów zrealizowanego zakresu rzeczowego Etapu I w rozbiciu na obiekty w danej lokalizacji, przyłącza (linie kablowe) oraz wykaz wyposażenia tj. dostarczonych produktów (urządzeń i sprzętów), zawierający co najmniej nazwę i krótki opis produktu, typ i nr seryjny, lokalizację urządzenia, nazwę producenta, cenę jednostkową, ilość sztuk i wartość,

    - dokumentację techniczną (specyfikacje użytkowania protokołów w inżynierii ruchu) do wykorzystywanych protokołów komunikacji, wraz z zaświadczeniem o odprowadzeniu odpowiednich opłat – jeśli będzie taka potrzeba i wymóg określonej organizacji

    - kody źródłowe stworzone przy pomocy określonego języka programowania, do nabytego w ramach niniejszej inwestycji oprogramowania dedykowanego i dedykowanych protokołów transmisji, które winny być złożone w zabezpieczonej kasecie i przekazane do archiwów Zamawiającego.

- Odbiór końcowy Etapu I jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, i Wykonawcy. Zamawiający może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

- Zamawiający ma prawo odmowy do przystąpienia do odbioru końcowego Etapu I w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie złożył kompletu dokumentów zgodnie z wymaganiami umownymi.

- Protokół Odbioru Końcowego Etapu I. Podpisany protokół jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron w ramach Etapu I.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli zostaną stwierdzone wady, usterki i uchybienia w przedmiocie odbioru, które nie będą miały wpływu na prawidłowe działanie systemu ITS i Zamawiający w pełni może korzystać z wybudowanego systemu oraz obiektywnie nie można ich usunąć do ostatniego dnia przewidzianego na dokonanie odbioru końcowego i podpisanie protokołu, Zamawiający uprawniony jest do podpisania protokół odbioru końcowego i sporządzenia odrębnego protokołu ustalającego realny termin i sposób usunięcia wad, usterek i uchybień, nie krótszy niż 14 dni. Usunięcie przez Wykonawcę wad, usterek i uchybień ujawnionych w tym trybie będzie wykonane na warunkach i zasadach usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji. Przepisy gwarancyjne i sankcje w postaci kary umownej stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający będzie dokonywał miesięcznych odbiorów wykonanych usług w ramach Etapu II zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, przy czym za pierwszy okres sprawozdawczy uważa się pierwszy miesiąc, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji Etapu II.

- Potwierdzeniem należytego wykonania czynności i prac za okres sprawozdawczy, będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół Wykonanych Prac, który stanowi podstawę do wystawienia faktury.

- Przejęcie na utrzymanie i przekazanie po zakończeniu usług w ramach Etapu II będzie wykonane w formie Protokołu Przekazania z udziałem przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania w trakcie trwania rękojmi lub gwarancji przeglądów gwarancyjnych oraz do zwołania odbioru gwarancyjnego. Odbiory gwarancyjne będą zwoływane przez Zamawiającego co najmniej na 30 dni przed upływem ostatniego dnia rękojmi za wady lub gwarancji. Odbiory gwarancyjne zostaną potwierdzone protokołem.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji i przekazywania raportów:

  - Raporty z pomiarów ruchu wraz z wynikami - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu raportu z pierwszej części badań przed fazą projektowania; z drugiej część badań ruchu nie później niż 14 dni przed terminem odbioru końcowego Etapu I.

  - Raportu z postępu prac wymagany w ramach Etapu I - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia miesięcznego raportu do 7 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Wzór raportu przekaże.

  - Raport elektroniczny o stanie urządzeń np. połączenia interfejsów, raport zmian i inne wymagany w ramach Etapu II - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu raportu przynajmniej raz na kwartał.

  - Raport z obsługi aktualizacji wymagany w ramach Etapu II (tj. wdrażanie aktualizacji dla Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem) - Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania rocznych raportów o wydanych aktualizacjach oraz poprawkach udostępnionych przez producentów oprogramowania i sprzętu z podziałem na kategorie i terminy instalacji.

  - Raport z przeglądu stanu technicznego wszelkich urządzeń i infrastruktury, która będzie wchodzić w skład Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem, wymagany w ramach Etapu II – Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania raportów i dokumentacji fotograficznej z wykonanych prac w terminach zastrzeżonych Umową.

§ 13. PODWYKONAWSTWO

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  W tym celu Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, gdy jest to niemożliwe -  Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia oraz dysponować personelem  gwarantującym prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność na zasadach ogólnych za zadania, które wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz pełni funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania zadań i usuwania ewentualnych wad.

- *Wykonawca oświadcza, że zamierza realizować przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie:

- ….. (wg oferty wykonawcy),

- ….. (wg oferty wykonawcy).

- Regulacje dotyczące, podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa zamówienia na roboty budowlane:

    - Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu (inwestorowi) projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

    - Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie zatrudnienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca. Zamawiający wymaga, aby komunikacja w zakresie zgłaszania i rozliczania podwykonawców następowała w formie papierowej.

    - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

    - Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy z podwykonawcą, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczególności, gdy:

- treść projektu umowy nie zawiera:

- określenia podmiotu, z którym będzie zawierana umowa,

- określenia przedmiotu umowy (zakresu, rodzaju i lokalizacji),

- określenia wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),

- określenia terminu wykonania,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przez Wykonawcę uzależniony jest od uzyskania wynagrodzenia od Zamawiającego,

- z wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) postanowiono dokonać potrąceń z tytułu:

- partycypacji w kosztach ogólnych organizacji budowy i kosztach utrzymania BHP,

- generalnego wykonawstwa,

- ubezpieczenia budowy,

- kar umownych naliczonych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu innych zobowiązań umownych,

- kompensat związanych z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo, w szczególności wcześniejszego uregulowania faktur (tzw. skonto) oraz innych zobowiązań,

za wyjątkiem:

- kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli przewiduje się tworzenie kaucji z faktur podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i/lub

- kar umownych naliczonych z tytułu wadliwego wykonywania umowy o podwykonawstwo tej części zamówienia, którą będzie wykonywał podwykonawca (dalszy podwykonawca);

- Zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, jest uzależnione od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;

    - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający, w terminie określonym w pod lit. d) powyżej, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa pod lit. d). Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane będzie zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, za wyjątkiem:

- umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wyłączenie to nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000 zł;

- umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi dotyczące utrzymania placu budowy, w szczególności umowy z zakresu ochrony mienia (stróżowania), usług sanitarnych i wywozu nieczystości, BHP, sprzątania, wynajmu sprzętu i transportu, itp. o wartości mniejszej niż 50.000 zł.

    - Przepisy lit. d) – g) stosuje się odpowiednio do każdej zmiany umowy o podwykonawstwo (np. aneksu do umowy, porozumienia, odstąpienia itp.)

    - W przypadku zgłoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy druga i następne faktury VAT Wykonawcy płatne będą przez Zamawiającego po otrzymaniu pisemnych dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz oświadczeń podwykonawców dalszych podwykonawców o otrzymaniu zapłaty. Pisemne dowody winny być przedłożone Zamawiającemu w terminie dostarczenia faktury.

    - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć ww. dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

    - Faktura końcowa VAT płatna będzie przez Zamawiającego po otrzymaniu pisemnych dowodów zapłaty ostatecznego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczące tych należności, które wynikają z rozliczenia końcowego umowy o podwykonawstwo lub rozliczenia powykonawczego.

    - W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty przed terminem zapłaty, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty i niepotwierdzonych w oświadczeniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

    - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

    - Wynagrodzenie przysługujące podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

    - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

    - W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

r) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 14. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

- Z chwilą wydania Zamawiającemu poszczególnych części dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w ramach wynagrodzenia  o którym mowa w  § 5 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których poszczególne części dokumentacji projektowej i raportu zostały utrwalone jak i autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części i całości dokumentacji projektowej i raportu na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy, a w szczególności:

    - w zakresie kopiowania, zwielokrotniania dokumentacji projektowej i raportu, gromadzenia danych,
w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego;

    - w zakresie emisji publicznej w celach edukacyjnych, promocyjnych, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu;

    - w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności wprowadzania ich do bezpłatnego użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej;

    - wykorzystanie dokumentacji projektowej i raportu do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z dokumentacji projektowej i raportu dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu dokumentację projektową i raport;

    - przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o dokumentację projektową.

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie podmioty trzecie i osoby fizyczne uczestniczące w opracowywaniu dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązują się do przeniesienia autorskich praw majątkowych  do dokumentacji projektowej, oraz wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, w szczególności wyrażają zgodę na:

    - wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej;

    - sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot;

    - decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa;

    - decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie lub
w połączeniu z innymi utworami;

    - decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie lub
w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.

- W chwili wydania dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.

- W chwili uruchomienia systemu ITS w Centrum Sterowania Ruchem, Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej terytorialnie, oraz nieograniczonej dodatkowymi opłatami przez cały okres użytkowania licencji na korzystanie z dostarczonych protokołów komunikacji i oprogramowania, które będą składową systemu ITS (oprogramowanie systemu centralnego, oprogramowanie systemu obszarowego sterowania ruchem, oprogramowanie/programy podsystemowe zgodnie z wymienionym zakresem w PFU wraz z załącznikami, pozostałe oprogramowanie i protokoły komunikacji, interfejs programowania aplikacji (API) (nie wymienione w ww. dokumentach, a które okażą się niezbędne dla prawidłowego i spójnego działania systemu – na podstawie wskazań w dokumentacji powykonawczej) na następujących polach eksploatacji:

    - trwałe użytkowanie, wyświetlanie, przekazywanie, przesyłanie i przechowywanie generowanych treści niezależnie od formatu, systemu lub standardu;

    - trwałe prawo do utrwalania generowanych treści  lub zwielokrotniania generowanych treści w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera i innych urządzeń, oraz przekazywanie generowanych treści w celach publicznego rozpowszechniania w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie środków przekazu publicznego włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

    - trwałe rozporządzanie licencjami do nabytego oprogramowania w tym zwielokrotnianie kopii nabytego oprogramowania w całości lub części – wyłącznie w celach własnych,

    - trwałe prawo do wykorzystywania generowanych treści i wytworzonych dla celów własnych dla wewnętrznych celów edukacyjnych lub szkoleniowych lub promocyjnych;

    - trwałe rozporządzanie licencjami do nabytego oprogramowania w tym przekazanie prawa do użytkowania osobie trzeciej, z którą Zamawiający będzie mieć umowę, a która w imieniu i na rzecz Zamawiającego będzie prowadzić usługę operowania systemem ITS (Użytkownik), oraz bieżącego utrzymania i konserwacji systemu ITS i wszelkich podsystemów i urządzeń wchodzących w jego skład,

    - trwałe prawo do rozporządzania dokumentacją techniczną opisującą realizację sposobów komunikacji (w tym opisy techniczne dotyczące protokołów komunikacji) - w ramach nabytych urządzeń w tym w szczególności  zwielokrotnianie kopii posiadanej dokumentacji w całości lub części w celach:

          - udostępnienia w celach własnych dokumentacji podmiotom trzecim, które dla Zamawiającego będą opracowywać nowe dedykowane dla Zamawiającego urządzenia i rozwiązania z zakresu ITS,

          - udostępnienia w celach własnych dokumentacji podmiotom trzecim, które dla Zamawiającego będą  opracowywać nowe  dedykowanie rozwiązania typu SMART-CITY,

          - udostępnienia w celach własnych dokumentacji podmiotom trzecim, które dla Zamawiającego będą dostarczać lub opracowywać nowe dedykowane urządzenia i rozwiązania, które będą miały wpływ na usprawnienie i bezpieczeństwo ruchu drogowego,

          - udostępnianie w celach własnych dokumentacji podmiotom trzecim, które dla Zamawiającego będą prowadzić usługi operowania systemem ITS (Użytkownik) oraz bieżącego utrzymania i konserwacji systemu ITS i wszelkich podsystemów i urządzeń wchodzących w jego skład.

    - trwałe prawo do użyczania oryginału albo udostępnienia jednostkom i spółkom miejskim jak również dowolnym osobom trzecim w celu wykonywania usługi operatora systemu ITS oraz bieżącego utrzymania i konserwacji systemu ITS i wszelkich podsystemów i urządzeń wchodzących w jego skład, lub w wszelkich innych przypadkach, gdy wystąpi konieczność przeniesienia wszelkich aplikacji softwarowych na nowe platformy i urządzenia sprzętowe;

    - w kwestii protokołów transmisji – trwałe (w celach własnych) nieobciążone dodatkowymi opłatami -prawo do tworzenia nowych wersji i adaptacji (w tym tłumaczenie, przystosowanie, zmianę lub jakiekolwiek inne zmiany, które będą wykonywane wyłącznie w celach własnych Zamawiającego lub przez podmioty które na rzecz Zamawiającego będą wykonywać usługę zarządzania systemem ITS oraz bieżącego utrzymania i konserwacji systemu ITS i wszelkich podsystemów i urządzeń wchodzących w jego skład;

    - w przypadku upadłości lub likwidacji podmiotu, który wytworzył dedykowane oprogramowanie
i wystąpienia okoliczności w której to nie będzie możliwości świadczenia przez producenta oprogramowania tzw. „wsparcia technicznego” - Zamawiający nabędzie trwałe prawo do wprowadzania zmian do kodu, zwielokrotniania  kodu,  tłumaczenia  jego  formy (w tym nielimitowane przeprowadzanie kompilacji i dekompilacja),  oraz włączając  w  to  prawo  do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowywanie tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian włączając także trwałe prawo do tworzenia opracowań i przeróbek kodu oprogramowania oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, oraz innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie, przez Zamawiającego lub podmiot trzeci, który będzie wykonywać prace na zlecenie Zamawiającego;

    - w przypadku upadłości lub likwidacji podmiotu, który wytworzył dedykowane oprogramowanie
i wystąpienia okoliczności, w której to nie będzie możliwości świadczenia przez producenta oprogramowania tzw. „wsparcia technicznego” - Zamawiający automatycznie nabędzie prawo trwałe prawo do zmieniania parametrów programów wywołane zmianą standardów lub wymogów (np. zmiana przepisów prawa);

    - w przypadku upadłości lub likwidacji podmiotu, który wytworzył dedykowane oprogramowanie
i wystąpienia okoliczności w której to nie będzie możliwości świadczenia przez producenta oprogramowania tzw. „wsparcia technicznego” - Zamawiający  automatycznie nabędzie prawo do rozporządzania opracowanymi nowymi wersjami programu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz spółek miejskich jak również dowolnych  osób trzecich w celu wykonywania usługi operatora systemu ITS oraz usługi bieżącego utrzymania i konserwacji systemu ITS i wszelkich podsystemów i urządzeń wchodzących w jego skład, nabycie prawa dotyczyć będzie wszystkich wymienionych powyżej lit. a) – j) pól eksploatacji;

- W chwili zamontowania urządzeń Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego w ramach niniejszej umowy samodzielnie lub łącznie z urządzeniami, które będą składową systemu ITS, a w szczególności na:

    - korzystanie z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem;

    - korzystanie z oprogramowania w ramach korzystania dla celów Centrum Sterowania Ruchem przez Zamawiającego lub podmioty trzecie które na rzecz Zamawiającego będą świadczyć usługę operatora systemu ITS oraz bieżącego utrzymania i konserwacji systemu ITS i wszelkich podsystemów i urządzeń wchodzących w jego skład,

    - instalowania kopii otrzymanego oprogramowania na serwerze oraz komputerach lub innych urządzeniach laboratoryjnych wskazanych przez Zamawiającego w celach prowadzenia działań edukacyjnych, działań promocyjnych, lub szeroko rozumianych działań badawczych i rozwojowych,

    - stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie generowanych treści niezależnie od formatu, systemu lub standardu,

    - trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

- Pozostałe dostarczone licencje na jakiekolwiek oprogramowanie które będzie składową systemu ITS, muszą być udzielone w takiej formie, aby Zamawiający miał możliwość ich przekazania, jednostkom miejskim lub innym podmiotom trzecim, które na rzecz Zamawiającego będą świadczyć usługę operatora systemu ITS. Przekazane licencje muszą być wydane w takiej formie, aby istniała możliwość korzystania 
z oprogramowania, na wielu stanowiskach bez ograniczenia ich ilości równej ilości stanowisk, które będą uruchomione w Centrum Sterowania Ruchem. W tym celu Wykonawca oświadcza, że ilość dostarczonych licencji zapewnia Zamawiającemu rozbudowę systemu o sto procent (100 %) od wartości bazowej, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i opłat.

- Wykonawca oświadcza, że warunki udzielonych licencji na dostarczone oprogramowanie (Oprogramowane/Moduł/Podsystem), uprawnia Zamawiającego do:

    - niezależnego i samodzielnego przenoszenia i uruchamiania licencji na nowo zakupionych urządzeniach (licencja nie może być przyporządkowana do konkretnego urządzenia (np. komputera PC, komputera przemysłowego, sterownika itd.) – bezterminowo przez cały okres korzystania z systemu,

    - bezpłatnej aktualizacji lub modyfikacji, która umożliwi pracę z nową wersją systemu operacyjnego - w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji,

    - bezpłatnej aktualizacji (otrzymywanie poprawek, które będą mieć na celu eliminację błędów krytycznych i niestabilności systemu) – do minimum 5 lat od dnia odbioru końcowego Etapu I,

    - bezpłatnej aktualizacji oprogramowania (otrzymywanie poprawek, które będą mieć na celu eliminację błędów krytycznych i niestabilności systemu) – do minimum 5 lat od dnia odbioru końcowego Etapu I.

- Udzielone Zamawiającemu prawa licencyjne przez cały okres użytkowania nie mogą ulec zmianie, a co za tym idzie, w przypadku, gdy Wykonawca lub Producent Oprogramowania dokona (na etapie gwarancji lub po upływie gwarancji) aktualizacji/modyfikacji oprogramowania licencjonowanego lub dedykowanego w ramach w całości lub jego części oraz  jeśli przeprowadzenie aktualizacji lub wykonanie modyfikacji będzie uzależnione od zaakceptowania nowych warunków licencyjnych, to nowe warunki licencyjne na aktualizowane/modyfikowane Oprogramowanie/Moduł/Podsystem, nie mogą generować w stosunku do Zamawiającego lub Użytkownika jakichkolwiek dodatkowych opłat za użytkowanie w okresie późniejszym.

- Wykonawca oświadcza, że:

    - wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zmianami), jakimi będzie się posługiwał
w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych, jak również innych praw własności intelektualnej;

    - nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska wszelkie oświadczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie autorskich praw osobistych.

- W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej, koncepcji technicznej, raportu  ewentualnych opinii technicznych zewnętrznych ekspertów i specjalistów, oprogramowania udostępnionego w ramach dostawy systemu ITS, oprogramowania dostarczonego samodzielnie lub łącznie z urządzeniami - naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich lub inne prawa własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej  szkody, jaką Zamawiający  poniesie w  związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości  korzystania  przez Zamawiającego z dokumentacji projektowej, koncepcji technicznej, ewentualnych opinii technicznych zewnętrznych ekspertów i specjalistów, raportu,  oprogramowania udostępnionego w ramach systemu ITS  dostarczonego samodzielnie lub łącznie z urządzeniami oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.

- Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest terytorialnie ograniczone oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy. Wszystkie licencje udzielone są na okres 5 lat, a po tym czasie ulegają przedłużeniu na czas nieoznaczony, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do ich niewypowiadania, jeżeli przedmioty, których dotyczą są eksploatowane w ramach systemu ITS.

- Aby umożliwić realizację warunku opisanego w ustępie 4 litera f) niniejszego paragrafu, w ramach nabytych praw do korzystania z licencji do oprogramowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednią dokumentację opisującą sposoby transmisji.

- Aby umożliwić realizację warunku opisanego w ustępie 4 lit. i),  j),  k) niniejszego paragrafu, w ramach nabytych praw związanych z korzystaniem z licencji do oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kody źródłowe (zapis programu komputerowego przy pomocy określonego języka programowania) do programów które w wyniku analizy dokumentów będą zakwalifikowane przez Zamawiającego jako „oprogramowanie dedykowane”.

- Proces kwalifikacji oprogramowania obejmie następującą grupę programów: system centralny, obszarowy system sterowania ruchem, pozostałe podsystemy: parkingowy, informowania kierowców oraz wszelkie inne programy komputerowe (nie wymienione w PFU) a które będą składową i będą niezbędne dla prawidłowego i spójnego działania systemu ITS.

- Proces kwalifikacji oprogramowanianie nie obejmuje programów: podsystem monitoringu wizyjnego, systemy operacyjne odpowiedzialne za prawidłową pracę stacji roboczych i serwerów, oprogramowanie kalkulacyjne i do edycji dokumentów - przykładowo MS Word, MS Excel, oprogramowanie AutoCad lub równoważne, pozostałe programy do zarządzania infrastrukturą serwerową, bezpieczeństwa transmisji danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewypowiadania licencji udzielonych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, pod rygorem zapłaty kary umownej.

- Wszelkie licencje do oprogramowania, które nie posiada właściwości oprogramowania dedykowanego, winno być przekazane przez Wykonawcę w formie pisemnych lub elektronicznych licencji na okaziciela lub wystawione będą w innej przyjętej przez producenta lub organizację formie.

- Oprogramowanie dedykowane to  każde oprogramowanie (rozumiane jako produkt), które na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie występuje w oficjalnej ofercie wytwórcy/producenta w formie elektronicznej lub pudełkowej (BOX) z określonym cennikiem i ściśle przypisaną funkcjonalnością oraz nie było przedmiotem wcześniejszej sprzedaży przez wytwórcę/ producenta lub autoryzowanych przedstawicieli/dystrybutorów lub w dniu zawarcia niniejszej Umowy produkt jest w fazie testowania lub oprogramowanie występujące w ofercie wytwórcy/producenta z określonym cennikiem i ściśle przypisaną funkcjonalnością (z formą dystrybucji opisaną powyżej), lecz zostało zmodyfikowane lub dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta końcowego z użyciem wyspecjalizowanych narzędzi deweloperskich, przy pomocy których wytwarza się lub rozwija lub modyfikuje się kod źródłowy oprogramowania w niżej wymienionym celu:

- wytworzenia nowej wersji oprogramowania dopasowanej do specyficznych innowacyjnych potrzeb technologicznych, które zostaną zaproponowane przez Wykonawcę na etapie złożenia oferty (opis techniczny rozwiązania) lub na etapie realizacji dokumentacji projektowej systemu ITS lub na etapie dostaw urządzeń i budowy oraz uruchomienia systemu ITS, w wyniku których (w przyszłości – po zakończeniu Etapu I) wykonawca lub producent (w celu zapewnienia spójności systemowej ) uzyska pozycje monopolistyczną w obszarze dostaw nowych urządzeń (urządzenia i programy, które będą technicznie nierozłącznie powiązane z systemem ITS, przykładowo: sterowniki sygnalizacji świetlnych, sygnalizatory sygnalizacji świetlnych oraz pozostałe), lub uzyska pozycje monopolistyczną w obszarze świadczenia usług konserwacji systemu ITS Katowice, płatnego pogwarancyjnego „wsparcia technicznego” w zakresie obsługi systemu ITS Katowice,

- wykonania działań polegających na dostosowaniu istniejącego oprogramowania będącego w seryjnej sprzedaży poprzez modyfikację kodu źródłowego, która będzie związana dodaniem nowych unikalnych (nie będących w powszechnym użytkowaniu) funkcji lub modułów rozszerzających do specyficznych i unikalnych potrzeb, które okażą się konieczne w celu należytej realizacji niniejszej Umowy, w wyniku których (w przyszłości – po zakończeniu Etapu I) wykonawca lub wytwórca/producent lub inny autoryzowany podmiot powiązany (w celu zapewnienia spójności systemowej) uzyska pozycje monopolistyczną w obszarze dostaw nowych urządzeń (urządzenia i programy, które będą technicznie powiązane z systemem ITS, przykładowo: sterowniki sygnalizacji świetlnych, sygnalizatory sygnalizacji świetlnych oraz pozostałe), lub uzyska pozycje monopolistyczną w obszarze świadczenia usług konserwacji systemu ITS Katowice, płatnego pogwarancyjnego „wsparcia technicznego” w zakresie obsługi systemu ITS Katowice,

- wytworzenia nowego oprogramowania (przykładowo podsystemu) powiązanego z oprogramowaniem głównym (centralny system sterowania ruchem),

- wytworzenia nowego lub modyfikacji dedykowanego protokołu komunikacji (np. nowa lub inna wersja protokołu wymiany danych), który odpowiedzialny będzie za prawidłową wymianę danych pomiędzy centralnym systemem sterowania ruchem lub podsystemem a sterownikami sygnalizacji świetlnych, sygnalizatorami sygnalizacji świetlnych, detektorami oraz pozostałymi urządzeniami technicznie powiązanymi z systemem ITS, co w przyszłości skutkować będzie ograniczeniem rynku związanym z konkurencyjnością podmiotów trzecich w stosunku do pozycji wykonawcy systemu ITS Katowice lub wytwórcy/producenta lub innego autoryzowanego podmiotu powiązanego z którym wykonawca lub producent ma podpisaną wyłączność na świadczenie usług.

[przykładowo: poprzez ograniczenie konkurencyjności Zamawiający rozumieć będzie takie działanie wykonawcy lub organizacji podmiotów gospodarczych do której wykonawca należy, które  skutkować będzie obowiązkiem  odprowadzenia przez niezależny podmiot trzeci stosownej opłaty za dokumentację produkcyjną (deweloperską służącą do opracowania nowego produktu) opisującą sposób wymiany danych pomiędzy urządzeniami systemu ITS Katowice a systemem sterowania ruchem zainstalowanym w ITS Katowice , co w skuteczny sposób ograniczy możliwość dostawy urządzenia innego niż proponowane przez Wykonawcę systemu ITS lub w istotny sposób ograniczy możliwości stosowania nowych innowacyjnych rozwiązań lub urządzeń pochodzących od producentów trzecich, które będą dostępne na rynku po zakończeniu Etapu I].

§ 15. KARY UMOWNE

- Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, bez względu na to, czy szkoda faktycznie zaistniała Strony zastrzegają stosowanie kar umownych.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca  - w wysokości 10% pierwotnego wynagrodzenia umownego brutto dla danego etapu, w zależności od tego, w jakim etapie realizacji umowy dokonano odstąpienia.

- w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę wskutek okoliczności za które nie odpowiada Zamawiający  - w wysokości 10% pierwotnego wynagrodzenia umownego brutto dla danego etapu, w zależności od tego, w jakim etapie realizacji umowy dokonano odstąpienia.

- za nieterminowe wykonanie Etapu I przedmiotu umowy, dla którego  uzgodniono umowny termin realizacji w § 4 ust. 2 umowy - w wysokości 0,01% pierwotnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. Umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę  w wykonaniu poszczególnych części przedmiotu umowy w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu - kamieni milowych, gdy Zamawiający zatwierdzi dodatkowy termin na ich wykonanie określony w programie naprawczym (z rezerw czasowych), a termin ten bezskutecznie upłynie – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 2% pierwotnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. Umowy za każdy stwierdzony przypadek.

- za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania umownego, dla którego wyznaczono umowny termin wykonania w:

- § 2 ust. 4 pkt. 3) umowy – dot. badań i wyników, obliczeń, analiz potwierdzających osiągnięcie deklarowanych wartości poprawy warunków ruchu dla określonych kategorii pojazdów,

- § 3 ust. 3 pkt. 26) umowy – dot. usuwania uszkodzeń sygnalizacji świetlnych,

- § 4 ust. 2 pkt. 1) do 7) dot. terminów pośrednich,

- § 11 ust. 1 umowy dot. przedłożenia harmonogramu,

w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż. 2% pierwotnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. Umowy,  dla danego przypadku.

- za naruszenie obowiązku lub uchybienie terminom,  o którym mowa:

- w § 7 ust. 4 umowy – dot. braku obecności przedstawiciela Wykonawcy na spotkaniach,

- w § 7 ust. 6 umowy - dot. nieterminowego usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości,

- w § 7 ust. 7 umowy – dot. nieterminowego przekazania raportu z postępu prac,

- w § 7 ust. 9 umowy – dot. braku montażu wszystkich tablic o współfinansowaniu zadania ze środków UE,

- w § 9 – dot. nieprzedłożenia polisy ubezpieczeniowej lub jej aktualizacji

w  wysokości 1.000,00 zł,  za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób,  w wysokości trzykrotnej  kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień stwierdzenia niespełnienia tego wymogu.

- Za niedotrzymanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy warunków wskazanych w § 14 dotyczących praw autorskich i licencji  -  w wysokości 100.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- W przypadku wypowiedzenia niezbędnej w związku z realizacją niniejszej Umowy licencji do oprogramowania lub praw do korzystania z protokołu transmisji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 500.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- za nieusunięcie lub nieterminowe usunięcie wad w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości  - w wysokości 0,01% pierwotnego wynagrodzenia brutto określonego § 5 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, lecz nie więcej niż 2% pierwotnej wartości zamówienia brutto określonej w § 5 umowy.

- za niedopełnienie obowiązku zapewnienia Specjalisty ITS na etapie gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień nieobecności.

- za nieosiągnięcie w ramach Etapu I zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy wartości poprawy warunków ruchu dla określonych kategorii pojazdów  - w wysokości 5 % wartości umowy  określonej pierwotnie w umowie w § 5 umowy.

- za nieprzystąpienie do realizacji umowy w zakresie Etapu II lub za przerwanie realizacji Umowy w zakresie Etapu II trwające nieprzerwanie powyżej 14 dni - w wysokości 20% ceny całkowitej umowy za Etap II określonej w Ofercie Wykonawcy.

- za niepodjęcie reakcji i nie usunięcie awarii, nieuruchomienie sygnalizacji lub pozostałych urządzeń niezbędnych dla prawidłowego działania systemu do 48 godzin - w wysokości 2.000,00 zł. począwszy od 3 dnia od wystąpienia zdarzenia wymagającego reakcji, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 2% ceny całkowitej zamówienia określonej w Ofercie Wykonawcy.

- W zależności w którym etapie uchybienie Wykonawcy nastąpiło Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne  wymagane ustawą, w następujących sytuacjach i wysokościach:

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy.

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy,

- z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu/Użytkownikowi do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -  w wysokości 5.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek.

- za nieprzedłożenie lub nieterminowe przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 50 000,00 zł dla danego przypadku.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu wierzytelności  z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej Umowy, na podstawie oświadczenia o potrąceniu.

- Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiającego stają się wymagalne z chwilą upływu terminu zapłaty określonego w nocie księgowej nie krótszego niż 7 dni, wystawionej przez Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia skutkującego karą.

- Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% ceny całkowitej zamówienia określonej w Ofercie Wykonawcy, z wyjątkiem kary, o której mowa w ust. 2 pkt 13) powyżej.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość kary.

§ 16. GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady w przedmiocie Umowy. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad fizycznych i prawnych, które wystąpią na etapie użytkowania systemu, licząc od daty protokołu odbioru końcowego Etapu I. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia gwarancyjnego przed zawarciem niniejszej Umowy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Umowy. Złożone oświadczenie gwarancyjne stanowi integralną część niniejszej Umowy.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ………………(zgodnie z ofertą) miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego Etapu I.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady dzieła, a uprawnienia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wygasają wraz z upływem okresu gwarancji.

- Jeżeli w okresie rękojmi za wady zostaną ujawnione wady lub/i braki dające się usunąć, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia, o ile nie zostanie pisemnie wyznaczony przez Zamawiającego inny dłuższy termin.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienależycie usunie wadę, albo odmówi usunięcia wady za którą odpowiedzialność ponosi, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia wady wyznaczając dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni, a gdy termin zastrzeżony w wezwaniu upłynie bezskutecznie Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć kosztami naprawy Wykonawcę (wykonanie zastępcze). W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę w terminie kosztów wykonania zastępczego, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia tej wierzytelności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli wysokość wierzytelności przewyższy wysokość zabezpieczenia, Zamawiający będzie dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych.

§ 17. ROZWIĄZANIE UMOWY

Zamawiający może rozwiązać umowę w zakresie obejmującym Etap II w przypadku, gdy druga strona w sposób rażący narusza postanowienia Umowy, powodując tym utratę zasadniczych korzyści, jakie mogą być osiągnięte w wyniku jego realizacji.

§ 18. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający umowy może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia;

- Wartość naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 5% ceny całkowitej określonej w Ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń uporczywie nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umownymi, a w szczególności nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania umowne, a dodatkowy termin na ich wykonanie bezskutecznie upłynął.

- Odstąpienie od Umowy będzie dokonane w terminie 90 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia z podaniem przyczyn odstąpienia i stanie się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Z chwilą skutecznego odstąpienia Umowa ulega zakończeniu i z tą chwilą następują skutki odstąpienia od Umowy. Według wyboru Zamawiającego odstąpienie od umowy może obejmować całość zrealizowanych do dnia odstąpienia czynności lub ich część. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy zatrzymanej stosownie do oświadczenia Zamawiającego wynikać będzie z protokołu sporządzonego na dzień odstąpienia od umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (Art. 145 PZP).

- Po odstąpieniu od umowy Wykonawca bezzwłocznie podejmie adekwatne do etapu działania, w tym:

- zaprzestanie dalszej pracy poza wykonaniem prac zabezpieczających, w tym terenu budowy,

- usunie sprzęt oraz personel z placu budowy,

- przekaże wszelkie wytworzone dokumenty, materiały, opracowania w celu wykonania zamówienia,

- określi wartość wykonanych usług na dzień odstąpienia.

§ 19. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN UMOWY

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy zmiana dotyczyć będzie podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonają zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiającego odpowiednich środków finansowych w budżecie miasta.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia przesłanek danej zmiany. Wniosek o zmianę umowy musi być wyrażony pisemnie z podaniem podstawy dokonania zmian, w tym winien zawierać m.in.:

- dokumenty jednoznacznie określające rodzaj, lokalizację robót dodatkowych lub zamiennych, zakres robót (plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem zmiany sposobu wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjętych w dokumentacji pierwotnej;

- protokół konieczności;

- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

- kosztorys  robót (różnicowy, zamienny, dodatkowy) zawierający zestawienie planowanych prac do wykonania i przewidywanych kosztów oraz zestawienie prac ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, które nie będą wykonywane (jeśli dotyczy);

- dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności skutkujących wydłużeniem terminu realizacji robót lub zmianą wynagrodzenia;

- Protokół konieczności sporządza się niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności powodujących konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do przewidzianych do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową. Protokół konieczności zawiera co najmniej: datę spisania protokołu, skład komisji osobowej stwierdzającej wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych robót, charakter robót dodatkowych, opis robót zaniechanych i opis robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie faktyczne konieczności wykonania robót, szacunkowy koszt wykonania i alternatywnie przedmiar robót sporządzony przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego. Zatwierdzony Protokół konieczności jest podstawą do wszczęcia procedury zmiany Umowy i nie stanowi  zobowiązania finansowego po stronie Zamawiającego.

- Zmiana postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy i nie może zostać wprowadzona w celu uniknięcia przepisów ustawy PZP.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych poniżej terminy wykonania zastrzeżone w Umowie mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia zamówienia. Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy może nastąpić, gdy wystąpią:

- Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w tym:

  - brak wydania uzgodnienia wstępnego lub ostatecznego lub innego dokumentu w terminie do 30 dni od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne i Wykonawca wykazał się należytą starannością w procesie uzyskania uzgodnienia,

  - brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne,

  - decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego oraz innych instytucji, których decyzje mają wpływ na zatrzymanie prac - o czas na jaki prace zostały zatrzymane.

  - konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

  - nadzwyczajnych zdarzeń́ gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć́ w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w zżycie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy - o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian,

- Przyczyny niezależne od działania Stron, których nie można uniknąć, ani im zapobiec:

- protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych powodujące wstrzymanie prac projektowych,

- zaistniały okoliczności wpływające na wykonanie przedmiotu Umowy z tytułu spraw formalno-prawnych,

- w trakcie dokonywania bieżących uzgodnień z Zamawiającym wystąpi istotna zmiana w zakresie rozwiązań projektowych, która powstała z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- gdy warunki atmosferyczne lub anomalie pogodowe uniemożliwią rozpoczęcie lub prowadzenie prac budowlanych w terenie z uwagi na należyte ich wykonywanie ze względów technicznych, przedmiotowy zakres obejmuje:

- niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac ze względów technicznych lub technologicznych wynikających z norm lub innych przepisów technicznych, w szczególności, gdy w okresie zimowym od stycznia do marca średniodobowa temperatura powietrza nie przekroczy 0oC przez okres co najmniej 4 dni w tygodniu – wówczas terminy wykonania mogą ulec wydłużeniu o taki tydzień,

- niekorzystne warunki  pogodowe np. powodzie, huragany, tąpnięcia ziemi, gradobicie, trąby powietrzne, gwałtowne ulewne deszcze lub długotrwałe ulewne deszcze  - powyżej  3 dni skutkujące lokalnymi podtopieniami, gwałtowne i obfite śnieżyce uniemożliwiające dojazd pracowników oraz dowóz materiałów i urządzeń,  intensywny wiatr powyżej 80km/h, temperatury powietrza przekraczające + 35°C lub -5°C,  , w szczególności gdy okres wystąpienia takich warunków uniemożliwi prowadzenie prac budowlanych przez 4 dni w tygodniu  – wówczas  terminy wykonania mogą ulec wydłużeniu o taki tydzień.

- Okoliczności wpływające na wykonanie przedmiotu umowy z tytułu konieczności wprowadzenia zmian w realizacji przedmiotu umowy w wyniku odkrycia obiektów archeologicznych lub konieczności powołania nadzoru archeologicznego związanego z realizowanymi pracami budowlanymi w tym pracami ziemnymi, które bez zapewnienia odpowiedniego nadzoru archeologicznego, mogłyby doprowadzić do zniszczenia obiektów archeologicznych;

- Okoliczności wpływające na wykonanie przedmiotu umowy z tytułu konieczności wprowadzenia zmian w realizacji przedmiotu umowy w wyniku odkrycia niewypałów i niewybuchów;

- Nastąpiła konieczność wykonania dodatkowych usług projektowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, w rozumieniu Art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Zmiany będące następstwem siły wyższej rozumianej jako - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą ani Wykonawca, ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której w przypadku jej wystąpienia, ani Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

- Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego - o czas na jaki wstrzymano prace.

- Skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy.

- Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości prac na czas trwania przeszkody w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robot niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy bez zmiany wynagrodzenia;

- Wykonawcy przysługuje zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany obowiązującej stawki podatku VAT z dniem wejścia w życie nowych przepisów. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) o wartość jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa powyżej Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa powyżej Wykonawca wystawi fakturę stosownie obniżając wynagrodzenie brutto.

- W związku z tym, że termin wykonania przedmiotu umowy jest dłuższy niż 12 miesięcy, Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

- Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wówczas zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy o rzeczywistą wartość wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, na zasadach j.n.:

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia,

- Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże rzeczywistą wartość wzrostu kosztu przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracowników, o których mowa w lit. a) powyżej, określającą „kwotę dopłaty”;

- Przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wówczas zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy o rzeczywistą wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zwartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, na zasadach:

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia.

- Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże rzeczywistą wartość wzrostu kosztu przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o których mowa w lit. a) powyżej, określającą „kwotę dopłaty" o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Do wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności należy dołączyć listę obecności osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz oświadczenie o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz innym osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne.

- Lista musi zawierać dane dla każdej osoby zaangażowanej w realizację umowy, w tym imię i nazwisko (bez wskazywania nr PESEL, nr NIP oraz adresu) pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w sposób zapewniający ochronę danych osobowych tych osób zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę odpowiedniego wniosku, Zamawiający, po dokonaniu weryfikacji, wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z kalkulacją Wykonawcy określającą kwotę dopłaty albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca niezwłocznie ustosunkuje się do złożonych zastrzeżeń Zamawiającego przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalania kwoty dopłaty powtarza się zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu pierwszym, aż do momentu uzgodnienia przez obie Strony kwoty dopłaty.

- Ustalona kwota dopłaty obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących zmian złoży odpowiedni pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie - od chwili jego złożenia, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia Wykonawcy w każdym czasie, nadto Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, potwierdzających w sposób wyczerpujący i precyzyjny wzrost ponoszonych kosztów realizacji pozostałej do wykonania części zamówienia.

- W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu przedstawionego we wniosku, o którym mowa powyżej, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych danych jest nieważny, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia.

- Wykonawcy może przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie w następujących przypadkach:

- Gdy, Zamawiający zlecił zmiany w stosunku do warunków i wymagań określonych Umową polegające na uzupełnieniu, wykreśleniu lub modyfikacji zaplanowanych czynności, robót, usług lub prac towarzyszących,

- Ujawnione zostaną ukryte ogniska korozji konstrukcji nośnej sygnalizacji świetlnej, które uniemożliwią jej wykorzystanie a co za tym idzie, wyniknie konieczność wymiany części konstrukcji nośnej sygnalizacji lub całości konstrukcji nośnej sygnalizacji na nową – co zostanie udowodnione opracowaną ekspertyzą techniczną i złożonym protokołem konieczności przez Wykonawcę.

§ 20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej „zabezpieczeniem”, które wynosi ………………….. zł (3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy) zostało wniesione na okres realizacji przedmiotu umowy i rękojmi za wady, przed podpisaniem umowy w formie: [wg wyboru wykonawcy]:

*pieniądza na cały okres aż do wygaśnięcia rękojmi,

**gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na okres ....... lat  i zobowiązuje się do jego przedłużenia, zgodnie z ust. 2.

***częściowo, tj. w kwocie ...................zł (co najmniej 30 % zabezpieczenia) w formie ………………………, a reszta zostanie potrącona z należności za częściowo wykonane dostawy, nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, w formie innej niż pieniądz, w przypadku, gdy:

- okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza .... lat, a wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje całego wymaganego okresu;

- w razie zmiany terminu ukończenia przedmiotu umowy dokonanej w drodze aneksu do umowy lub niedotrzymania z winy Wykonawcy umownego terminu wykonania.

- w razie skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji.

- Zabezpieczenie zabezpiecza roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań zawartych w niniejszej umowie, w szczególności:

- roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia;

- roszczeń o zapłatę kar umownych;

- roszczeń odszkodowawczych;

- roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie rękojmi;

- roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego;

- roszczeń o wypłatę kwoty zabezpieczenia w związku z niewykonaniem zobowiązania dotyczącego wydłużenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W trakcie realizacji zamówienia i w okresie rękojmi, forma wniesionego zabezpieczenia może zostać na wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form akceptowanych przez Zamawiającego (pieniądze, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, poręczenia bankowe), z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi istotnej zmiany umowy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądz, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje się.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w częściach i terminach j.n.:

- 60 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru Etapu I,

- 20 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru Etapu II,

- 20 % zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku braku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w częściach i terminach j.n.:

- 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru Etapu I,

- 30 % zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie nie można przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odszkodowawczych i odsetkowych.

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla adresu siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Zał. Nr 1 – Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, w formie pisemnej,

Zał. Nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

Zał. Nr 3 – Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami,

Zał. Nr 4 – Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami ,

Zał. Nr 5 – Wykaz osób,

Zał. Nr 6 – Opis czynności, co do których zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
w pełnym wymiarze czasu pracy,

Zał. Nr 7 - Oświadczenie gwarancyjne,

Zał. Nr 8 - Szczegółowy Wykaz Usług i Robót Wchodzących w zakres utrzymania i konserwacji sygnalizacji,

Zał. Nr 9 – Szczegółowy Opis Obowiązków Szkoleniowych Wykonawcy na Etapie I.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

# Footnotes

Jeżeli oferta wykonawcy nie zawiera oświadczenia podmiotu o oddaniu niezbędnych zasobów, wówczas zapis ust. 15 zostanie wykreślony przy udzieleniu zamówienia.

* Jeżeli oferta wykonawcy nie zawiera oświadczenia o zamiarze realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, wówczas zapis z ust. 7 zostanie wykreślony przy udzieleniu zamówienia