UMOWA nr RG……………...2023

(dalej również jako: „Umowa”)

zawarta w dniu: …….…………….. 2023 roku w Łubnianach pomiędzy: Gminą Łubniany z siedzibą w: 46-024 Łubniany, 
ul. Opolska 104, posiadającą  NIP: 9910344913, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Łubniany – Pana Pawła Wąsiaka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łubniany – Pani Joanny Marciniak,

zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym", a:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

NIP: ………………………………………

reprezentowanego przez:

Pana/Panią ………………………………………………

zwanym w treści umowy "Wykonawcą", o następującej treści:

Do zamówienia objętego niniejszą Umową nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 1.

    - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy, to jest zadanie pn.: "Konserwacja rowów melioracyjnych i przydrożno-melioracyjnych w m. Brynica, Jełowa, Kolanowice i Masów na terenie własności Gminy Łubniany ", w skład którego wchodzi następujący zakres robót:

      - Brynica teren działki nr 1960/226  a.m. 2 - ul. Polna w ciągu rowu przydrożno-melioracyjnego o nr R-B-2:

- bieżąca konserwacja rowu o szerokości dna wynoszącej 0,4 m i o głębokości zamulenia do 0,2 m na łącznym odcinku 86 m.

      - Jełowa teren działki nr 248  a.m. 1 - ul. Starodworcowa w ciągu rowu przydrożno-melioracyjnego o nr R-I-14:

- bieżąca konserwacja rowu o szerokości dna wynoszącej 0,4 m i o głębokości zamulenia do 0,2 m na łącznym odcinku 800 m.

      - Jełowa teren działki nr 248  a.m. 1  - ul. Starodworcowa w ciągu rowu przydrożno-melioracyjnego o nr R-I-14:

- gruntowna konserwacja z profilowaniem skarp rowu o szerokości dna wynoszącej 0,4 m i o głębokości zamulenia do 0,6 m. Łączna długość odcinka rowu: 49 m.

      - Jełowa teren działki nr 248  a.m. 1  - ul. Starodworcowa w ciągu rowu przydrożno-melioracyjnego o nr R-I-13:

- bieżąca konserwacja rowu o szerokości dna wynoszącej 0,4 m i o głębokości zamulenia do 0,2 m na łącznym odcinku 580 m.

      - Kolanowice teren działki nr 943/252  a.m. 2  - w ciągu rowu melioracyjnego o nr R-E-2:

- bieżąca konserwacja rowu o szerokości dna wynoszącej 0,4 m i o głębokości zamulenia do 0,2 m na łącznym odcinku 226 m.

      - Masów teren działek nr 494/18 i nr 506/131 a.m. 1 - ul. Spacerowa w ciągu rowu przydrożno-melioracyjnego o nr R-M-1:

- bieżąca konserwacja rowu o szerokości dna wynoszącej 0,4 m i o głębokości zamulenia do 0,2 m na łącznym odcinku 393 m.

      - Podczas realizacji przedmiotu umowy prace należy wykonać uwzględniając następujące uwagi:

        - Zachować spadki dna urządzeń objętych pracami.

        - Równomierne rozplantowanie urobku ziemnego powstałego w obrębie rowu poza jego koroną, zachowując grubość warstwy do 0,15 m.

        - Zamawiający przewiduje wywóz urobku ziemnego powstałego podczas prac z urządzeń wodnych ujętych w niniejszym zakresie robót oprócz odcinka rowu przydrożno-melioracyjnego o nr R-M-14 na długości 400 m w m. Jełowa. W celu wywozu urobku ziemnego Zamawiający zapewni transport i miejsce do jego składowania.

        - Po stronie Wykonawcy jest utylizacja lub zagospodarowanie odpadów powstałych podczas prac.

        - Prace nie mogą wpłynąć na drożność lub doprowadzić do uszkodzenia wlotów i wylotów przepustów umiejscowionych w ciągu urządzeń wodnych objętych pracami pod rygorem ich naprawy lub oczyszczania przez Wykonawcę albo naprawy lub oczyszczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

        - Na części odcinków urządzeń wodnych może zaistnieć potrzeba wykaszania traw lub usuwania zakrzaczeń, co będzie leżało po stronie Wykonawcy.

    - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach.

    - Do obowiązków Zamawiającego należy:

      - Dokonanie odbioru wykonanych robót w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę informacji o zakończeniu robót, na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy.

      - Zapłata wynagrodzenia na zasadach określonych w § 3 niniejszej Umowy.

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

      - Prawidłowe i terminowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy w zakresie umożliwiającym użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

      - Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania Przedmiotu Umowy.

      - Wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. Prawa wodnego i przepisami BHP.

      - Współpraca z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego.

      - Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

§ 2.

1. Termin rozpoczęcia wykonywania prac objętych Przedmiotem Umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

2. Termin zakończenia wykonywania prac objętych Przedmiotem Umowy ustala się na dzień 30 listopada 2023 r.

§ 3.

  - Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie umowne w wysokości ………………….. zł brutto (słownie: …………………………………………………. i …./100 złotych brutto), tj. ………… zł netto (słownie: ……………………………………………….. i …/100 złotych netto), powiększone o należny podatek VAT, w rozbiciu na poszczególne urządzenia wodne:

- Brynica, R-B-2 odc. 86 m -  …………….. zł netto (słownie: ………………………………………. i ……/100 złotych netto), powiększone o należny podatek VAT, łącznie …………….. zł brutto;

- Jełowa, R-I-14 odc. 800 m -  …………….. zł netto (słownie: ………………………………………. i ……/100 złotych netto), powiększone o należny podatek VAT, łącznie …………….. zł brutto;

- Jełowa, R-I-14 odc. 49 m -   …………….. zł netto (słownie: ………………………………………. i ……/100 złotych netto), powiększone o należny podatek VAT, łącznie …………….. zł brutto;

- Jełowa, R-I-13 odc. 580 m -   …………….. zł netto (słownie: ………………………………………. i ……/100 złotych netto), powiększone o należny podatek VAT, łącznie …………….. zł brutto;

- Kolanowice, R-E-2 odc. 226 m -   …………….. zł netto (słownie: ………………………………………. i ……/100 złotych netto), powiększone o należny podatek VAT, łącznie …………….. zł brutto;

- Masów, R-M-1 odc. 393 m -   …………….. zł netto (słownie: ………………………………………. i ……/100 złotych netto), powiększone o należny podatek VAT, łącznie …………….. zł brutto).

  - Rozliczenie między stronami nastąpi po zakończeniu zadania stanowiącego Przedmiot Umowy i dokonaniu bez zastrzeżeń odbioru końcowego robót. Podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie protokół końcowy odbioru robót bez zastrzeżeń podpisany przez strony niniejszej Umowy.

  - Należne za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie określone w §3 ust. 1 niniejszej Umowy zostanie przekazane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z zastosowaniem metody podzielonej płatności, tzw. split payment. Płatność będzie dokonywana na podstawie doręczonej przez Wykonawcę faktury wystawionej na dane:

Nabywca : Gmina Łubniany 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, NIP : 991-03-44-913,

Płatnik : Urząd Gminy Łubniany 46-024 Łubniany ul. Opolska 104,

zatwierdzonej przez Zamawiającego, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

  - W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu Przedmiotu Umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o postanowienia § 5 Umowy.

  - Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres gwarancyjny równy 12 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót. W okresie gwarancji Wykonawca usuwa bezpłatnie wszystkie wady w terminie uzgodnionym przez strony.

  - Wady stwierdzone w okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w  porozumieniu z Wykonawcą.

  - Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę w terminie kosztów wykonania zastępczego, Zamawiający ma               prawo dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych.

  - Usunięcie wad winno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony.

  - Wykonawca oświadcza, że zakres robót określony w § 1 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Przedmiotu Umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia 
oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania kosztów prac.

§ 4.

1. Zakres Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:

- Pan Sebastian Kansy – Inspektor ds. Melioracji,

- Pan Piotr Dziedzic – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.

3. Wykonawcę reprezentuje: Pan/Pani .............................

§ 5.

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne niezależnie od zaistniałej szkody:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 35 % wynagrodzenia brutto;

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc 
od ustalonego terminu ich wykonania;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za zwłokę w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wskazanego w § 3 ust. 6.

2. Zamawiający może potrącić kary umowne od wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a Wykonawca niniejszym wyraża na takie potrącenie zgodę.

3. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej naliczoną karę umowną, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 
W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy, kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

§ 6.

    - Zasady końcowego odbioru robót:

      - Strony ustalają, że data podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy.

      - Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego Przedmiotu Umowy.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

      - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

        - Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie jego z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

        - Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać niewadliwego wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

          - Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, 
jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

          - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu 
na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 7.

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe, pełne i prawidłowe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-technicznej.

§ 8.

- Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:

  - faktycznie zaprzestał prowadzenia działalności, został postawiony w stan upadłości lub likwidacji,

  - utracił wyposażenie lub personel niezbędny do wykonywania Przedmiotu Umowy,

  - zleca wykonanie prac będących Przedmiotem niniejszej Umowy osobie trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego,

  - nie podejmuje działań zmierzających do realizacji zleconych czynności w zakresie Przedmiotu niniejszej Umowy.

  - Jeżeli Umowa zostanie wypowiedziana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty w terminie podanym 
przez Zamawiającego.

§ 9.

    - Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie powinny być zapłacone w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.

    - Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary umownej może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy, w tym z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 10.

      - Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom wymaga pod rygorem nieważności uprzedniego udzielenia na piśmie przez Zamawiającego zgody oraz nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jakby to były działania własne Wykonawcy.

      - W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten zakres robót w niniejszej Umowie.

      - Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego czasu odpowiedzialności za wady, aby nie był 
on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

      - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie możliwości realizacji Umowy i mających wpływ na termin realizacji Przedmiotu Umowy;

- wystąpienia siły wyższej;

- w związku z wydaniem przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

§ 11.

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo Wodne.

- Spory, które mogą wyniknąć na tle obowiązywania lub wykonania niniejszej Umowy po wyczerpaniu postępowania pojednawczego będzie rozstrzygał właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

- Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

- Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach: jednym dla Wykonawcy i po dwa 
dla Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: