Grodziczno dnia 2023-04-25

Nasz znak: IP.271.20.2024.LK

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych przy remontach cząstkowych nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchniach utwardzonych na terenie Gminy Grodziczno.

Zamawiający

Gmina Grodziczno

Grodziczno 17A

13-324 Grodziczno

NIP 877 142 02 53

Opis przedmiotu zamówienia kod CPV  45233142-6: Roboty w zakresie naprawy dróg

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie poprawy warunków technicznych dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchniach utwardzonych poprzez wykonanie remontów cząstkowych przy użyciu remonterów emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi frakcji 4-8 mm  na terenie gminy Grodziczno.

Szacunkowa ilość powierzchni dróg przewidzianych do remontów cząstkowych oszacowano na  – 750 m2  przy średniej głębokości ubytków około 3,0 cm w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji całości zamówienia do 30.09.2024 roku.

- Pierwszy termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2024r. dla części pierwszej około 500 m2

- Drugi termin realizacji zamówienia od dnia 01.08.2024r. do 30.09.2024r. dla części drugiej w ilości około 250 m2

Zamawiający zastrzega, iż roboty w zakresie napraw nawierzchni będą wykonywane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych przewidzianych dla tego rodzaju robót.

- Rozliczenie i płatność za wykonanie remontów cząstkowych będzie realizowane etapami po wykonaniu części zakresu przewidzianego do realizacji potwierdzonego protokołem odbioru robót, po wykonaniu obmiaru wyremontowanych powierzchni drogowych na całych odcinkach dróg lub ich częściach.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną  i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). Prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami oraz normami przy tego typu robotach. Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Koszty przejazdu na miejsce wykonywania usługi oraz powrót do bazy ponosi Wykonawca robót.

- Każdorazowe zlecenie wykonania remontów cząstkowych dróg, nastąpi telefonicznie i niezwłocznie zostanie potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia robót drogowych w ciągu 5 dni roboczych po ustaleniu harmonogramu wykonania robót.

- Rozliczenia za wykonanie roboty drogowe będą dokonywane w oparciu o cenę jednostkową za 1 m² wyremontowanej drogi, cena jednostkowa remontu dróg musi zawierać wszystkie koszty (a w tym koszty dojazdu na miejsce wykonywania robót i powrotu do miejsca garażowania),

- Z każdego wykonanego remontu drogi zostanie sporządzony protokół odbioru, który będzie zawierał szczegółowy obmiar wykonanych robót drogowych. Protokoły odbioru będą podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Wykonawca będzie wystawiał fakturę częściową VAT w oparciu o protokoły odbioru robót w ustawowym terminie o podatku VAT do 15 dni po zakończeniu miesiąca, w którym roboty drogowe zostały wykonane.

Odpowiedzialność Wykonawcy w trakcie prowadzenia robót drogowych :

1. Wykonawca robót dokona na własny koszt oznakowania robót drogowych związanych z wykonywanym remontem.

2. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu, wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót drogowych będą kierowane do Wykonawcy w celu naprawienia wyrządzonych szkód.

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót związanych z naprawą dróg. Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury naziemnej, Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt,

4.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia, i mające wpływ na cenę ofertową przedmiotu zamówienia,

Kryteria oceny oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena ( C ) – waga kryterium 100%

- Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

Cena najniższa brutto

Cena = ------------------------------------------  x 100 pkt x 100

Cena oferty ocenianej brutto

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający powiadomi wykonawców o wynikach postępowania drogą elektroniczną.

Opis sposobu przygotowania oferty i obliczenia ceny oferty

W ofercie należy podać wartość robót netto, wysokość podatku VAT oraz cenę brutto za 1m2 powierzchni drogi przy równaniu i profilowaniu oraz wartość netto, wysokość podatku VAT oraz cenę brutto za szacunkową ilość metrów kwadratowych powierzchni dla poszczególnych Części.

Złożona oferta powinna być zgodna z Rozporządzeniem Rady  Ministrów w sprawie Krajowych ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być sporządzona na podstawie zapytania ofertowego i załączonych do niej załączników.

Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. platformazakupowa.pl i powinna być  podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 30.04.2024r. do godz. 1200

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1.    Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Pan Leszek Klejna – inspektor ds. dróg w Urzędzie Gminy Grodziczno.

2.    Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: Profil Nabywcy - Gmina Grodziczno (platformazakupowa.pl)

3.    W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: leszek@grodziczno.pl    Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

5.    Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

6.    Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

a)    stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b)   komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c)    zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d)   włączona obsługa JavaScript,

e)    zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

f)    Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

g)   Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

7.    Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a)    akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

b)   zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

8.    Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9.    Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Informacja dot. RODO

- Dane osobowe w Urzędzie Gminy Grodziczno są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.

- Administratorem jest Wójt Gminy Grodziczno, Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno. Kontakt: tel.  (56) 4729710, mail: ug@grodziczno.pl;

- Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adres email: iod@grodziczno.pl;

- Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia RODO tj. w celu realizacji niniejszej umowy.

- Odbiorcami danych osobowych będą organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

- Osoba, której dane osobowe są przetwarzane:

- ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania:

- ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.

- Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Prowadzący postepowanie

Leszek Klejna