## UMOWA NR ....................................

zwana dalej Umową, zawarta w dniu .................................. roku w Olsztynie pomiędzy:

....................................................................................................................................................,

reprezentowanym przez:

..................................................... – ................................................,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

....................................................................................................................................................,

reprezentowanym przez:

..................................................... – ................................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

- W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy wraz z montażem szlabanów oraz kolczatek na potrzeby Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach.

- Przedmiot Umowy obejmuje sprzedaż, dostawę i montaż szlabanów oraz kolczatek zintegrowanych z sygnalizacją świetlną i szlabanami na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach, 11-200 Bartoszyce, zwanych dalej urządzeniami.

- Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określają dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załączone do specyfikacji warunków zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.

- Wszystkie zastosowane podczas realizacji przedmiotu Umowy materiały muszą być nowe i mieć atest dopuszczający do stosowania w budownictwie.

- Dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy urządzenia wraz z osprzętem muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych Umową warunkach.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Umowy z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2

- Termin wykonania przedmiotu Umowy: … tygodni, licząc od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ………………..…..... 2023 r.

- Za termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu Umowy.

- Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowiązek wykonania prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą i geodezyjną w dwóch egzemplarzach.

§ 3

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalone w oparciu o przyjętą ofertę Wykonawcy – Załącznik nr 2 do Umowy, wynosi …………….......................... zł brutto (słownie: ……………………………………………………. złotych 00/100), w tym należny podatek VAT.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu przedmiotu Umowy i jego odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Wykonawca wystawiając fakturę uwzględni postanowienia ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, z późn. zm.) dotyczące mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca wystawi fakturę na następującego płatnika: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, 
NIP 739-12-64-792.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca dołoży wszelkiej staranności, aby przedstawić fakturę Zamawiającemu do weryfikacji i zapłaty w terminie umożliwiającym dokonanie jej płatności przez Zamawiającego w bieżącym roku budżetowym, tj. najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego 2023.

- Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego nastąpi w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w świetle przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

- Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać pomniejszone o wartość wynagrodzenia należnego podwykonawcom, o których jest mowa w § 7. Zapłata wynagrodzenia w pełnej wysokości nastąpi w przypadku zaspokojenia przez Wykonawcę w całości roszczeń podwykonawców z tytułu wynagrodzenia za wykonaną część Umowy oraz udokumentowania tego faktu Zamawiającemu.

§ 4

- Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia, osprzęt do nich oraz wykonane roboty budowlane związane z instalacją urządzeń na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu, o którym jest mowa w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zapewnienia serwisu gwarancyjnego. Zgłoszenia uszkodzeń/usterek dokonywane będą do punktu serwisowego Wykonawcy pisemnie lub drogą elektroniczną; w tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ……………. dostępny w godzinach pracy Zamawiającego (w dni robocze 7:30-15:30); zgłoszenia przesłane po godzinach pracy serwisu traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie otwarcia punktu serwisowego,

  - podjęcia naprawy nie później niż w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia/usterki do punktu serwisowego i wykonania skutecznej naprawy najpóźniej w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia/usterki do punktu serwisowego. Przez przystąpienie Wykonawcy do podjęcia naprawy należy rozumieć przybycie przedstawiciela Wykonawcy na miejsce wystąpienia uszkodzenia/usterki i fizyczne rozpoczęcie naprawy.

- Jeżeli naprawa urządzeń będzie trwać dłużej niż 5 dni roboczych, okres gwarancji o którym jest mowa w ust. 1, zostanie wydłużony o czas trwania naprawy. W przypadku, gdy urządzenia będą naprawiane więcej niż 3 razy, Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy przysługuje prawo do wymiany urządzeń na nowe, o takich samych lub wyższych parametrach technicznych.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca (gwarant) dostarczył Zamawiającemu (uprawnionemu z gwarancji) zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad, albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy regulację powyższą stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

§ 5

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Strony Umowy będą płacić następujące kary umowne:

  - Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 35.000,00 zł, z zastrzeżeniem okoliczności, o których jest mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

      - Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:

- odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 35.000,00 zł,

- niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak łącznie, niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy,

- niedotrzymania terminów określonych w § 4 ust. 3 pkt 2 Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak łącznie, niż wysokość kary umownej za odstąpienie od Umowy.

- W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, co nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kary umownej, o której jest mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej, zawierać uzasadnienie i nastąpić w terminie 30 dni, licząc od dnia stwierdzenia naruszenia uzasadniającego odstąpienie od Umowy.

- Strony Umowy zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty na piśmie wraz z określeniem terminu.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z każdych sum należnych Wykonawcy.

- Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

- Odstąpienie od Umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy, wynosi 50.000,00 zł.

§ 6

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, które nie są zmianami istotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie i przypadkach, a także zgodnie z warunkami ich wprowadzenia, opisanymi poniżej:

- zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 Umowy:

    - zmiany spowodowane podjęciem działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, a szczególnie zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, lub grożącego powstaniem znacznej szkody, na które Strony Umowy nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, które uniemożliwiły wykonanie przedmiotu Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

    - zmiany obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych, niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,

    - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwiło terminowe wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,

- skorzystanie przez Zamawiającego z postanowień dotyczących zmiany Umowy, o których jest mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

    - zmiany będące następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności:

- przekroczenie określonych przez przepisy prawa, a jeśli takich przepisów nie ma, typowych w danych okolicznościach, terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności decyzji, zezwoleń, uzgodnień, których wydanie jest niezbędne do dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty o kompetencjach zbliżonych do organów administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- zmiany będące następstwem wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie przedmiotu Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 lit. a – e termin, o którym jest mowa w § 2 ust. 1 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności,

- zmiany dotyczące sposobu wykonania lub zakresu przedmiotu Umowy:

- zmiany obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, wpływające na sposób wykonania przedmiotu Umowy lub jego zakres,

- zmiany będące następstwem wystąpienia po terminie składania ofert okoliczności gospodarczych wpływających na sposób wykonania przedmiotu Umowy lub jego zakres.

- Inicjatorem zmian, o których jest mowa w ust. 2 może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy z wnioskiem, w formie pisemnej lub elektronicznej, zawierającym opis proponowanych zmian oraz ich uzasadnienie.

- Strona Umowy występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których jest mowa w ust. 2.

- Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy, o których jest mowa w ust. 2, jest sporządzenie podpisanego przez Strony Umowy protokołu zmiany Umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienia (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół zmiany Umowy będzie załącznikiem do aneksu do Umowy.

- Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§ 7

- Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania Umowy Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację części Umowy, jeżeli są znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których jest mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części Umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny, niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami Umowy.

- Powierzenie wykonania części Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.).

§ 9

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Złożone w ramach realizacji Umowy oświadczenie woli w formie dokumentowej z wykorzystaniem poczty elektronicznej będzie uznawane za właściwie doręczone drugiej Stronie Umowy w chwili wprowadzenia oświadczenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby druga Strona Umowy mogła zapoznać się z jego treścią.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.

- Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy znajdują się w specyfikacji warunków zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje zobowiązania umowne, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 10

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy Strony Umowy poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron Umowy.

Załącznikami do Umowy stanowiącymi jej integralną część są:

- Załącznik nr 1 – specyfikacja warunków zamówienia,

- Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy.

Zamawiający 							Wykonawca