**Umowa nr ZP.271……………..**

zawarta w dniu ……………………. roku w Żyrardowie

pomiędzy

**Miastem Żyrardów**, 96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, NIP: 838-14-64-722, reprezentowanym przez:

Pana Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego - Prezydenta Miasta Żyrardowa

przy kontrasygnacie Pani Anny Krupy - Skarbnika Miasta Żyrardowa,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), została zawarta umowa   
o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

* 1. Przedmiotem umowy jest **opracowanie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie zrealizowanie zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Mostowej”**.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy:

1. Faza projektowa - opracowanie na podstawie posiadanego przez Zamawiającego Opisu Przedmiotu Zamówienia, zwanego dalej „OPZ”:
   * 1. dokumentacji projektowej tj. projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym wyposażenia – 3 egz. (2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. jako załącznik do zgłoszenia), zwanej dalej „Dokumentacją”,
     2. szczegółowa kalkulacja kosztów – 2 egz.,
     3. przygotowanie dokumentacji wraz ze skutecznym zgłoszeniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej tj. Starostwa Powiatowego w Żyrardowie;
2. Faza wykonawcza - wykonanie na podstawie OPZ oraz opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji prac polegających na demontażu elementów istniejącego placu zabaw, wykonaniu dostaw, prac montażowych oraz prac w zakresie nawierzchni.
3. Przeprowadzenie kontroli pomontażowej przez kompetentnego eksperta (zgodnie   
   z normą CEN/TR 17207:2018 lub równoważną). Kontrola obejmować będzie stan techniczny a także zgodność urządzeń i nawierzchni z obowiązującymi przepisami   
   a także normami z grupy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 lub normami równoważnymi.
4. Przygotowanie dokumentów powykonawczych związanych z oddaniem obiektu do użytku na podstawie opracowanej Dokumentacji, wraz z:
5. inwentaryzacją powykonawczą – 2 egz.,
6. kartami technicznymi, certyfikatami oraz deklaracjami zgodności dla wyposażenia   
   i nawierzchni,
7. protokołem kontroli pomontażowej – 2 egz.
   1. Wersja elektroniczna ww. dokumentów Wykonawcy musi zostać wyedytowana w formie zapisu pdf. na nośniku elektronicznym (płyta CD lub nośnik USB).
   2. Przedmiot umowy realizowany będzie na obszarze Miejskiego Ogródka Jordanowskiego   
      w Żyrardowie, ul. Mostowa 13, w części niezbędnej do realizacji prac zwanej dalej „Terenem”.
   3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OPZ, miejscem prowadzenia prac oraz, że warunki prowadzenia tych prac są mu znane.
   4. Szczegółowy i ostateczny zakres prac, rodzaju materiałów, urządzeń i wyposażenia zostanie ustalony w uzgodnieniu z Zamawiającym w trakcie opracowania Dokumentacji.

**§ 2**

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY**

* + - 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, a także do oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w umowie.
      2. Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego   
         w celu skutecznego zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej tj. Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.
      3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej.
      4. Wymagania techniczne:
    1. wyposażenie musi odpowiadać, co do jakości wymaganiom Dokumentacji, a także spełniać warunki określone w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, a w przypadku ich braku w kolejności: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe lub inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne - potwierdzone stosownymi świadectwami albo aprobatami;
    2. montaż wyposażenia, na które Wykonawca nie posiada odpowiednich dokumentów (świadectw, homologacji, atestów) jest niedopuszczalne, Wykonawca odpowiada za przedłożenie dokumentów potwierdzających zastosowanie wyposażenia zgodnie   
       z umową;
    3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę wyposażenia, rozwiązań, technologii etc. równoważnych lub lepszych (o wyższych parametrach) do wskazanych  
       w Dokumentacji. Każdorazowo należy powiadomić o tym fakcie Zamawiającego celem akceptacji proponowanych rozwiązań zamiennych w formie pisemnej.
       1. **Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu nie później niż   
          w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy**:

**1)** kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż   
100.000,00 zł wraz z dowodem opłaty należnej z tego tytułu składki. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa powyżej przez cały okres realizacji zamówienia.

**2)** w przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania polisy Wykonawcy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania dowodów potwierdzających jej przedłużenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100.000,00 zł wraz z dowodami potwierdzającymi opłacenie należnych z tego tytułu składek. W przypadku płatności w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowód opłacenia składki ubezpieczenia najpóźniej następnego dnia po dacie wymagalności płatności kolejnej raty.

**6.** Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

**§ 3**

**TERMIN WYKONANIA**

**1**. Faza projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy - (wraz ze skutecznym zgłoszeniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej tj. Starostwa Powiatowego   
w Żyrardowie):

1. rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy,
2. zakończenie - **do 40 dni od dnia podpisania umowy**.

**2**. Wykonanie prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, 3 oraz 4 Umowy:

1. rozpoczęcie - od dnia przekazania Terenu przez Zamawiającego (tj. w ciągu 5 dni roboczych, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie zostanie wniesiony sprzeciw przez Starostwa Powiatowego w Żyrardowie ),
2. zakończenie - **do 63 dni od dnia przekazania Terenu**.
3. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany [ustawowo](https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16784712_art(57)_1?pit=2024-04-17) za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
4. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.

**§ 4**

**WYNAGRODZENIE**

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z formularzem oferty, całkowite **wynagrodzenie ryczałtowe** w wysokości …………….. zł netto powiększone o 23 % podatku VAT w kwocie ………………. zł, co stanowi kwotę **………………… zł brutto**, słownie: ……………………….zł.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy na warunkach określonych niniejszą umową. Cena ryczałtowa zawiera również m.in. koszty: wszelkich badań   
   i pomiarów koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, koszty zorganizowania prac,   
   w szczególności koszt funkcjonowania zaplecza i uporządkowania Terenu, koszt zasilenia w energię elektryczną i wodę, koszt dojazdu i transportu do miejsca w którym zamówienie będzie realizowane, składowiska na terenie prowadzenia prac, gromadzenia i usunięcia odpadów oraz koszt innych prac niezbędnych do realizacji, zabezpieczenia i odbioru przedmiotu zamówienia, koszty dokumentacji powykonawczej wykonanej w dwóch egzemplarzach, koszt przeprowadzenia kontroli pomontażowej, koszty ubezpieczenia   
   z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.
4. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek. Wierzytelność z umowy jest wierzytelnością warunkową i będzie przysługiwać cedentowi pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych w umowie obowiązków oraz z zastrzeżeniem skuteczności wszelkich praw dłużnika względem cedenta określonych w umowie.

**§ 5**

**ROZLICZENIE i TERMINY PŁATNOŚCI**

1. Zapłata wynagrodzenia na podstawie umowy będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich.
2. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury końcowej.
3. Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego dla przedmiotu umowy.
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest Protokół Odbioru Końcowego, zatwierdzony i podpisany przez powołaną przez Zamawiającego komisję odbioru   
   i Koordynatora. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury końcowej przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia do siedziby z Zamawiającego, wystawionych na Zamawiającego   
   w następujący sposób:

**1)** **Nabywca - Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów**

**NIP 838-14-64-722, REGON 750148650**,

**2)** **Odbiorca - Urząd Miasta Żyrardowa, Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów**.

1. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności przewidzianej w przepisach ustawy z dnia   
   11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).
3. Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:
   1. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,
   2. jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa   
      w ustawie o podatku od towarów i usług.

**9.** W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem VAT nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

**10.** Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.   
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666),  
tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.   
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

**11.** Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania   
(w skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

**12.** W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu   
w zamówieniach publicznych,koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) przez Zamawiającego, w celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie Wykonawcy czy zamierza wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy elektronicznego fakturowania - Wykonawca oświadcza, że:  **zamierza nie zamierza** wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa   
w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu   
w zamówieniach publicznych,koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku zmiany oświadczenia woli w ww. zakresie Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed wystawieniem faktury.

**§ 6**

**WYPOSAŻENIE**

1. Wykonawca dostarczy wszystkie elementy wyposażenia określone, co do rodzaju, standardu i ilości w Dokumentacji oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
2. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, musi być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać wymogom określonym w Dokumentacji.
3. Wykonawca jest zobowiązany posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w stosunku do wskazanych elementów wyposażenia dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną.

**§ 7**

**KIEROWNICTWO**

Do **kierowania pracami projektowymi** przy opracowaniu dokumentacji projektowej Wykonawca wyznacza: …………………. tel.: …., e-mail: …..

Wykonawca wyznacza osobę: ………………………..………….,nr telefonu………………, adres email……………………………………… pełniącą funkcję **Koordynatora** odpowiedzialnego za prawidłowe wykonanie prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, 3 oraz 4 Umowy.

Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga poinformowania drugiej strony umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy

**§ 8**

**OBOWIĄZKI STRON**

* + - 1. Zamawiający jest zobowiązany do:

1. protokolarnego przekazania Terenu,
2. odbioru końcowego przedmiotu umowy,
3. zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
   * + 1. Wykonawca jest zobowiązany do:
   1. protokolarnego przejęcia Terenu,
   2. bieżącego uzgadniania Dokumentacji z Zamawiającym,
   3. uzyskania wcześniejszej akceptacji Zamawiającego w zakresie planowanych do wykonania prac przy nawierzchni, przewidzianego wyposażenia,
   4. spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych,
   5. utrzymywania czystości kół pojazdów wyjeżdżających z Terenu na ulicę,
   6. udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas tych przeglądów.
   7. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy,   
      w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób przebywających na Terenie oraz uszkodzenia mienia powstałego w związku   
      z realizacją przedmiotu umowy,
   8. Wykonawca uporządkuje Teren w terminie nie późniejszym niż termin Odbioru Końcowego.
   9. w czasie realizacji prac Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt będzie zabezpieczał, składował, usuwał i utylizował wszelkie odpady, niepotrzebne urządzenia, materiały porozbiórkowe i inne materiały będące efektem realizacji przedmiotu umowy,
   10. właścicielem wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizacji umowy,   
       w szczególności materiałów porozbiórkowych jest Wykonawca chyba, że Zamawiający ustali inaczej,
   11. Wykonawca jako właściciel odpadów zobowiązany jest do stosowania przepisów Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, ze zm.),
   12. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć zieleń wysoką i niską na Terenie. Zabezpieczenie drzew należy wykonać poprzez zabezpieczenie pnia drzewa przed uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest montowanie elementów obcych na drzewach,
   13. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy,   
       w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób przebywających na Terenie oraz uszkodzenia mienia powstałego w związku z realizacją przedmiotu umowy. Teren objęty zamówieniem jest ogólnodostępny. Przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom Terenu.

**§ 9**

**PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY**

* + - 1. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w języku polskim. Korespondencja może być przekazywana w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.
      2. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy jest: ..........................................., tel. ..................., adres email -……………………….
      3. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem umowy jest: ..........................................., tel. ..................., adres email -……………………….
      4. Strony wskazują następujący adres do doręczeń:

1. Zamawiający: Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

w przypadku przesyłanie korespondencji pocztą elektroniczną na adres ……………..

1. Wykonawca: …………………………………..

w przypadku przesyłanie korespondencji pocztą elektroniczną na adres ………………………….

* + - 1. W przypadku zmiany adresu do doręczeń lub adresu poczty elektronicznej przez którakolwiek ze stron, powiadomi ona o tym fakcie drugą stronę w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. w przypadku braku takiego powiadomienia doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne.
      2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3 wymaga poinformowania drugiej strony umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

**§ 10**

**ODBIORY**

**1.** Zamawiający, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, określa następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiór Dokumentacji,

2) odbiór Końcowy.

**2.** Odbiór Dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy, w terminie wyznaczonym w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy na podstawie protokołu przekazania.

**3.** Podstawą do przekazania Dokumentacji jest brak sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe   
w Żyrardowie do zgłoszenia na doposażenie palcu zabaw.

**4.** Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy określonego w ust. 1 pkt 1,   
do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad i braków w złożonej Dokumentacji, stwierdzonych w trakcie odbioru, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin ich usunięcia.

**5.** Odbiór Końcowy będzie dokonywany przez Zamawiającego, po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem umowy oraz zobowiązań wynikających z zawartej Umowy,   
po wcześniejszym zgłoszeniu gotowości do Odbioru Końcowego przez Wykonawcę.

**6.** Wykonawca jest zobowiązany, w terminie do 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego, złożyć Zamawiającemu dokumenty wymienione w § 1 ust. 2 pkt 4 Umowy.

* + - 1. Zamawiający przystępuje do Odbioru Końcowego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 5 dni roboczychod dnia otrzymania przez przedstawiciela Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego oraz dokumentów, o których mowa w ust. 6.
      2. Wszelkie czynności podczas wykonywania Odbioru Końcowego, w tym terminy wyznaczone do usunięcia wad i usterek, będą zawarte w Protokole Odbioru Końcowego.
      3. Protokół Odbioru Końcowego podpisany bez uwag przez powołaną przez Zamawiającego komisję odbioru i Koordynatora, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 5 ust. 4 Umowy.

**9.** Jeśli w toku czynności Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki Zamawiający może:

**1)** odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – w przypadku odmowy odbioru,   
określa się w protokole powód odmowy odbioru i termin usunięcia wad lub

**2)** dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad.

**10.** Przy odbiorach przedmiotu umowy Zamawiający może korzystać z opinii rzeczoznawcy.

**11.** Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie może spowodować zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy   
a także z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

**§ 11**

**GWARANCJA JAKOŚCI i RĘKOJMIA ZA WADY**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres **….. miesięcy,** zapewniając, że w tym okresie przedmiot umowy będzie wolny od wszelkich wad – tak fizycznych, jak i prawnych.
2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia Odbioru Końcowego, a w przypadku odbioru z wadami od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w zależności, które z tych zdarzeń będzie późniejsze.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 12 ust. 6 pkt 2 Umowy. Dokończenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres prac.
5. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady.
6. Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, do wymiany poszczególnych części przedmiotu umowy na wolne od wad, usunięcia wad lub też zwrotu zapłaconej za nie ceny. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
7. Warunki gwarancji jakości.
   * + - 1. Wykonawca gwarantuje, że użyte wyposażenie nie posiada usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewnia bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.
         2. Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące wyposażenia będzie realizowane w miejscu ich montażu, w przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt Wykonawcy.
         3. Zamawiający zgłasza Wykonawcy wykrycie wady pisemnie lub w formie elektronicznej oraz jednocześnie informuje Wykonawcę o terminie i miejscu oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia.
         4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia w terminie:
8. w przypadku zakwalifikowania przez Zamawiającego wady jako uniemożliwiającej użytkowanie przedmiotu umowy – niezwłocznie jednak nie później niż 3 dni od dnia zgłoszenia wady,
9. w przypadku zakwalifikowania przez Zamawiającego wady jako umożliwiającej użytkowanie przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia wady.

Jeżeli wykonawca nie uzgodni z Zamawiającym innego terminu oględzin lub nie zgłasza się w terminie, o którym mowa w pkt 4, to Zamawiający jednostronnie określa sposób i termin usunięcia wady (zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 5 poniżej), na co Wykonawca wyraża zgodę.

* + - * 1. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

1. jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy – niezwłocznie jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia oględzin lub jednostronnie określonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wady,
2. jeśli wada umożliwia, zgodne z obowiązującymi przepisami, użytkowanie przedmiotu umowy - w terminie 7 dni od dnia oględzin lub jednostronnie określonego przez Zamawiającego sposobu usunięcia wady.

Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe z przyczyn technicznych lub konieczności wykonania robót, których realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych, usunięcie wady nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony – jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę.

1. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o usunięciu wady niezwłocznie po jej usunięciu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jej usunięcia. Odbioru usunięcia wady Zamawiający dokonuje niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o jej usunięciu jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o usunięciu wady. Z czynności odbioru usunięcia wad strony sporządzają protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.
2. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części na nowo, termin gwarancji jakości i rękojmi za wady, w zakresie usuniętej wady lub wykonania wadliwej części na nowo, biegnie na nowo od chwili usunięcia wady lub wykonania wadliwej części na nowo.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wady.
4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady powstałe na skutek normalnego zużycia i eksploatacji lub siły wyższej.
5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunięcia tej wady w sposób nienależyty, Zamawiający jest uprawniony zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem.
6. Przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady ustalonego w umowie Zamawiający wyznaczy ostateczny przegląd gwarancyjny z udziałem przedstawiciela wykonawcy. O terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały, urządzenia, wyposażenie zastosowane do wykonania przedmiotu umowy przez dostawcę tych materiałów będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca, przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych.
7. Udzielone gwarancja jakości i rękojmia za wady nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
8. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru końcowego.
9. Dokument gwarancyjny stanowi Karta Gwarancyjna będąca Załącznikiem nr 1 do Umowy.

**§ 12**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

* + - 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz art. 456 ustawy Pzp. W przypadku odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należycie wykonanej części umowy.
      2. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w przypadku, gdy:

1. w terminie do 21 dni od dnia powzięcia wiadomości, iż został złożony wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie Wykonawcy,
2. w terminie do 21 dni od dnia powzięcia wiadomości, iż został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy,
3. w terminie do 21 dni od dnia powzięcia wiadomości, iż z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia przekazania Terenu bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,
4. w terminie do 21 dni od dnia powzięcia wiadomości, iż bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał wykonywanie prac i pomimo wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia wezwania wykonawcy,
5. w terminie do 21 dni od dnia powzięcia wiadomości, iż z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wykonuje zobowiązań umownych lub nienależycie wykonuje zobowiązania umowne, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do zamiany sposobu wykonania umowy i wyznaczył mu w tym celu odpowiedni termin,.
   * + 1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia, każdorazowo w terminach określonych w ust. 2 od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie, chyba, że z umowy lub z przepisów Kodeksu cywilnego wynika dłuższy termin na skorzystanie z prawa odstąpienia albo bezterminowe uprawnienie do odstąpienia do umowy.
       2. Strona umowy składająca oświadczenie o odstąpieniu odstępuje od umowy w części niewykonanej (ex nunc).
       3. Odstąpienie od umowy nie niweczy prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych za zdarzenia powstałe w okresie jej trwania oraz rękojmi za wady, do czasu odstąpienia od umowy.
       4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca ma obowiązek:
6. natychmiast wstrzymać wykonywanie prac, poza pracami mającymi na celu ochronę życia i własności, zabezpieczyć przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren,
7. w terminie do 14 dni od daty odstąpienia, sporządzić przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie wykonanych prac wg stanu na dzień odstąpienia – jeżeli Wykonawca nie sporządzi w ww. terminie protokołu inwentaryzacji, Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie i będzie on uważany za prawidłowy i obowiązujący, stanowiący podstawę do ostatecznego rozliczenia prac,
8. jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, sporządzić wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych prac nieobjętych umową, w celu zwrotu kosztów ich nabycia,
9. w terminie do 14 dni od daty odstąpienia przekazać dokumenty, w tym dokumentację projektową oraz znajdujące się w jego posiadaniu należące do Zamawiającego urządzenia, materiały i inne, za które Wykonawca otrzymał płatność.
   * + 1. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:
10. dokonania odbioru wykonanej części przedmiotu umowy,
11. zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane należycie do dnia odstąpienia, przy uwzględnieniu wszystkich przysługujących Zamawiającemu kar umownych   
    i odszkodowań – wysokość wynagrodzenia zostanie określona na podstawie protokołu inwentaryzacyjnego, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac oraz pozostałych ustaleń z Wykonawcą.
    * + 1. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prac i Terenu oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy.
        2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na prace wykonane przed odstąpieniem od umowy.

**§ 13**

**KARY UMOWNE i ODSZKODOWANIE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu fazy projektowej w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy,
3. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, 3 oraz 4 Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 pkt 2 Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy,
4. za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i braków w Dokumentacji w stosunku do terminów ustalonych przez Strony w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy,
5. za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w protokole Odbioru Końcowego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy,
6. za zwłokę w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
7. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,
8. za odstąpienie Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych nie może przekroczyć   
   40 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara umowna nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2 umowy.
11. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
12. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych, w szczególności, jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody z tytułu utraty dofinansowania przez Zamawiającego.

**§ 14**

**ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY**

1. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
2. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, obiektywnie niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od obu stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności a mających wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy– stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji,
3. opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują   
   z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;
4. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp. – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres w jakim ww. okoliczności miały miejsce,
5. w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych lub dodatkowych, jeśli konieczność wykonania prac w tym zakresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, o ile ich wykonanie powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania robót objętych niniejszą umową – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania maksymalnie o okres niezbędny do wykonania prac dodatkowych lub zamiennych
6. wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac montażowych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. O wystąpieniu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych Wykonawca niezwłocznie poinformuje. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niesprzyjające warunki atmosferyczne na podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy).
7. Zmiany umowy są także możliwe w przypadku zaistnienia sytuacji, której nie dało się przewidzieć, a jest ona korzystna dla Zamawiającego.
8. Zmiany umowy mogą być również wywołane zmianami obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
9. Zmiana postanowień umowy jest również możliwa w przypadkach przewidzianych   
   w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Warunkiem wprowadzenia zmian, jest wystąpienie z pisemnym wnioskiem Strony o ich dokonanie i uzasadnienie wprowadzenia zmian.
11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.

**§ 15**

**PRAWA I NADZÓR AUTORSKI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ**

**1.** Projekt stanowiący przedmiot niniejszej Umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie   
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

**2.** Z chwilą podpisania protokołu przekazania Dokumentacji na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia,   
a w szczególności do:

1. wykorzystania w całości lub w części do realizacji inwestycji,
2. utrwalania dowolną techniką,
3. rozpowszechniania, udostępniania, upubliczniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności udostępnianie elektroniczne,
4. trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotnienia w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzania do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych oraz trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając

w to sporządzanie kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

1. wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
2. zlecenie wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom,
3. stosowania, wyświetlania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
4. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany,
5. rozpowszechniania w sieci Internetu oraz w sieciach zamkniętych,
6. zezwolenia na tworzenie opracowań i przeróbek oraz rozporządzania i korzystania   
   z takich opracowań na
7. wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,
8. prawo do określania nazw,
9. prawo do wykorzystania do celów marketingowych lub promocji,
10. prawo do rozporządzania utworami składającymi się na dzieło i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

**3.** Przeniesienie tych praw nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

**4.** Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych projektu.

**5.** Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia fazy wykonawczej,   
o której mowa w § 1 ust.2 pkt 2 Umowy i trwać będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego robót.

**§ 16  
Ochrona danych osobowych**

1. Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, w tym w szczególności   
   z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.
2. Nie będą uznawane za niejawne informacje, które:
   1. zostały ujawnione do wiadomości publicznej;
   2. staną się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego;
   3. są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody; lub
   4. są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron; lub
   5. zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną nie będącą Stroną umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień umowy.
3. Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie z informacji niejawnych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić dostęp do informacji niejawnych wyłącznie tym pracownikom lub współpracownikom Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania czynności na rzecz drugiej Strony, i którzy wykonują obowiązki wynikające z umowy.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się do wykorzystywania dokumentów, danych (w tym danych osobowych) i innych materiałów otrzymanych od drugiej Strony wyłącznie w celu wykonania umowy.
5. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług osoby trzeciej przy działaniu na rzecz Zamawiającego, Wykonawca może ujawnić poufną informację tylko w niezbędnym zakresie, uzyskawszy uprzednio od niej pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności lub zawarłszy pisemną umowę o zachowaniu poufności.
6. W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń   
   i usunięcia ich skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków winno być wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej.
7. Do zachowania poufności Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania niniejszej Umowy oraz w ciągu 5 lat po jej rozwiązaniu, niezależnie od przyczyn jej rozwiązania. Termin ten nie uchybia terminowi przedawnienia roszczeń, określonemu w art. 20 Ustawy   
   o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
8. Każda ze stron informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania tejże Strony oraz pracowników tejże Strony, podanych w związku   
   z podpisaniem i wykonywaniem Umowy.
9. Każda ze Stron w celu należytej ochrony danych osobowych powołała Inspektora Ochrony Danych lub osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którymi będzie można się skontaktować przy wykorzystaniu danych kontaktowych danej Strony.
10. Każda ze Stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników drugiej Strony w celu realizacji Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt w sprawie wykonania Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania Umowy.
11. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania   
    o udzielenie zamówienia.
12. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz podmiot, z którym zawarto stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
13. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisw prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
14. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 10-14 powyżej, osobom reprezentującym i pracownikom Strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.
16. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe, na zasadach określonych w art. 28 RODO. Wykonawca jest zobligowany do wdrożenia wszelkich środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane będzie przetwarzał   
    w ramach realizacji Umowy, w tym uzyskania niezbędnych zgód, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

**§ 17**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych i Kodeks Cywilny.

2. Strony postanawiają, iż w razie ewentualnych sporów w relacji Zamawiający/Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddadzą się mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

**§ 18**

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**