UMOWA – wzór

O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

RIDiGP. 271.2.121.2022.ZP

zawarta w dniu …….. 2022 r. w Rogowie pomiędzy: 
 Gminą Rogowo;  
z siedzibą Urzędu Gminy Rogowo

ul. Kościelna 8

88-420  Rogowo

NIP: 5621711384, REGON  092351216

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu, której działają następujące osoby:

Pan Tomasz Michalczak  – Wójt Gminy Rogowo,

przy kontrasygnacie – Pani Wioletty Nowakowskiej – Skarbnika Gminy

a ………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez……………………………………………………………………

Pana …………………… - ………………….

NIP ………………..        REGON …………………………

zwaną dalej Wykonawcą wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”

zwaną dalej „Wykonawcą”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego (znak sprawy: RIDiGP. 271.2.121.2022.ZP) strony postanawiają:

§ 1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. ).

§ 2

1. Zamawiający  zamawia, a  Wykonawca  przyjmuje  pełnienie   funkcji  inspektora  nadzoru  branża – drogowa  przy realizacji zadania  pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Małej Cegielni Gmina Rogowo” lub „Modernizacja drogi gminnej na 130549C ul. Klemensa Maciaszczyka w Rogowie”  zgodnie z przedłożoną ofertą  z dnia ………. 2022 r.

2. Termin zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego: od daty podpisania umowy  z Wykonawcą robót do dnia zakończenia prac i odbioru robót.

3. Wykonawca  zobowiązuje się do dokonania odbioru  ostatecznego (pogwarancyjnego) przedmiotu
      zamówienia.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzoną funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego   zgodnie  z wymaganiami ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz czynności dodatkowe wymienione w niniejszej umowie.

2. Wykonawca oświadcza, że ma wymagane uprawnienia do pełnienia nadzoru inwestorskiego   w powierzonym zakresie.

3. W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem budowy, bądź w toku jej  realizacji, wad lub niedokładności, albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian  w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane  w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy,  Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie   w dokumentacji zmian i poprawek  w terminie uzgodnionym z Wykonawcą robót budowlanych.

4. Wprowadzenie poprawek w dokumentacji projektowej nie powodujące zwiększenia kosztów  nadzorowanych robót budowlanych, które nie wpłyną zasadniczo na rozwiązania  konstrukcyjne,   technologiczne i instalacyjne oraz nie powodują pogorszenia parametrów technicznych,   użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko i bezpieczeństwo obiektu w uzgodnieniu   z autorem projektu, Zamawiającym i kierownikiem budowy, dokonując odpowiedniego wpisu   w dzienniku budowy oraz za zgodą projektanta nanosząc te poprawki w dokumentacji   projektowej.

5. Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność w realizacji  robót tj. minimum dwa razy w tygodniu.

6. W czasie każdorazowego pobytu na budowie Wykonawca usługi ma obowiązek dokonywania  bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzania swojej bytności na budowie  i dokonanych czynności stosownym zapisem.

7. W szczególnych przypadkach na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót.

8. W porozumieniu z kierownikiem budowy, rozstrzyga wątpliwości natury technicznej  powstałe  w toku wykonywania robót, zasięgając a w razie potrzeby opinii autora projektu, bądź   rzeczoznawców.

9.Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz podpisywanie faktury  i protokołów odbioru robót.

10.Kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy.

11.Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywania w nim wpisów,  stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania  robót.

12.Wykonawca usługi w razie wystąpienia okoliczności przerwy w robotach budowlanych,  bądź rozwiązania umowy z Wykonawcą, ustala ilość, jakość oraz wartość robót w zakresie  niezbędnym do rozliczenia z Zamawiającym.

13.Wykonawca usługi potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy  o gotowości obiektu do odbioru.

14. Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu, Wykonawca przejmuje od kierownika budowy  dokumentację techniczną oraz dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy, atesty,  certyfikaty  na  wbudowane  materiały budowlane, urządzenia i wyposażenie obiektu, które  po sprawdzeniu i stwierdzeniu ich kompletności przekazuje Zamawiającemu.

15.W razie stwierdzenia wad Wykonawca bierze udział w komisjach powołanych do stwierdzenia  ujawnionych wad oraz kontroluje ich usunięcie.

16.Wykonawca bierze udział w komisjach technicznych powołanych do oceny lub  rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

17.Wykonawca może żądać dokonania przez Wykonawcę na jego koszt, odkrywek elementów  robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia ich wykonania, jeżeli wykonanie tych  robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

18.Przygotowanie rozliczenia końcowego budowy w terminie 3-dni od otrzymania od  Wykonawcy robót materiałów rozliczeniowych budowy.

19. Przedstawienie Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych rozliczenia końcowego bezzwłocznie po jego przygotowaniu.

20.Udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego, dotyczących  przedmiotu zamówienia.

§ 4

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy:

1)	projekty budowlane;

2)	specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;

3)	umowę z Wykonawcą robót budowlanych.

§ 5

Ustala się termin sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w okresie od dnia podpisania umowy do dnia jej całkowitego zakończenia i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego oraz protokołu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego).

§ 6

1	Jeżeli w okresie realizacji obiektu zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.

2	Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych.

§7

1.	Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru określonego w § 2 ust. 1 umowy Strony ustalają  w wysokości netto: ………………… zł, podatek VAT (23%) ……………..zł czyli łącznie brutto:  ………………..zł (słownie: …………………………………………….)

2.	Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

3. Rozliczenie finansowe przedmiotu zamówienia będzie na podstawie faktur po dokonaniu przez Wykonawcę odbioru robót budowlanych (ETAPÓW I i II) płatne będzie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury.

4.Faktury należy wystawić na:

Gmina Rogowo, ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo,

NIP 562-17-11-384      REGON 092351216.

5.	Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w wystawionej fakturze.

6.	Za datę uregulowania zobowiązania uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
    i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
     uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
     z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
     (Dz. U. 2019.1781 t.j.), że:

1) administratorem Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rogowo z siedzibą w Rogowie 
          ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 053; fax 52 30 24 275; e-mail: 
          gmina@rogowo.paluki.pl ;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się
          we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw 
         związanych z przetwarzaniem danych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl ;

3) Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym 
         z realizacją niniejszej umowy;

4) w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób 
           zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

5) posiada Pan:

-   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

-   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

6) nie przysługuje Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

- prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

2.	Jednocześnie informujemy, że po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa obowiązek wypełnienia wszelkich formalności związanych z realizacją umowy oraz przestrzegania  przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Do nich należą  zadania wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą.

§ 9

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z nienależytego wykonania nadzoru.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 12

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowa została sporządzona w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 (jeden) egz. otrzymuje Wykonawca, a 2 (dwa) egz. Zamawiający.

WYKONAWCA                                                                                                                                       ZAMAWIAJĄCY

1.…………………….……………..                              					                  1..……………………………………

2.…………………………………….