Załącznik nr 3

UMOWA

PWSW-DIW/382/05/24

zawarta w dniu …………………………… r. w Przemyślu pomiędzy:

Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu, z siedzibą  w Przemyślu przy ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl.

reprezentowaną przez :

- dr Pawła Treflera – Profesora PANS, Rektora PANS w Przemyślu

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

________________________________________________adres: ____________________ wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez ______________ pod nr ____________; NIP: _________________; REGON: ______________

reprezentowaną przez:

- _______________________________________

- _______________________________________

lub

(imię) ___________________ (nazwisko) ________________ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię) _____________________ (nazwisko) ________________ (nazwa handlowa) ________________________________ z siedzibą (adres prowadzonej działalności gospodarczej) _______________________ wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr _______________; NIP: _______________; REGON: __________________

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym art. 275 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy budynku dydaktycznego „Kolegium Wschodnie” Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Zadanie zostało podzielone na etapy :

I etap – część zachodnia, II etap część wschodnia.

I etap   obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej obejmujący  dobudowę budynku od strony  zachodniej o część trzykondygnacyjną , na potrzeby sal wykładowych.

II etap  obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy skrzydła wschodniego budynku  wraz z rozbudową o część dwukondygnacyjną , na potrzeby utworzenia planowanych specjalistycznych pracowni na potrzeby Instytutu Ochrony Zdrowia oraz sal wykładowych.

2.  Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Opisem zakresu opracowania dokumentacji stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

3.  Zakres umowy obejmuje świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad prowadzonymi pracami przy realizacji inwestycji w ilości 10 pobytów na budowie, wg postępu prac.

Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od możliwości Zamawiającego, w tym od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego na realizację zadania.

O konieczności objęcia nadzorem autorskim wszystkich branż zakresu objętego przedmiotem zamówienia, Zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie. Oznacza to, ze Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego.

Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia w  roku 2024.

Zakres świadczenia usługi nadzoru autorskiego:

- wnioskowanie  o wprowadzenie zmian w dokumentacji,

- uzgadnianie i oceny zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych w toku wykonywania robót budowlanych,

- ścisła współpraca z Zamawiającym, nadzorem inwestorskim, Wykonawcą robót budowlanych,

- pełnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją projektową,

- udzielanie wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej,

- udział w komisjach, naradach technicznych lub spotkaniach po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub nadzór inwestorski,

- opiniowanie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych (w przypadku żądania Zamawiającego lub nadzoru inwestorskiego),

4. Dokumentację należy wykonać w ilości:

  - Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarz na płycie CD-R (format pdf oraz dwg)

  - Projekt techniczny w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarz na płycie CD-R (format pdf oraz dwg ), w tym:

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egzemplarze w formie papierowej, 1 egzemplarz na płycie CD-R

    - przedmiary robót – 3 egzemplarze w formie papierowej, 1 egzemplarz na płycie CD-R (format pdf oraz edytowalny xml )

    - kosztorysy inwestorskie – 2 egzemplarze w formie papierowej, 1 egzemplarz na płycie CD-R (format pdf oraz edytowalny xml )

    - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która będzie stanowić podstawę do opracowania projektu BIOZ - 3 egzemplarze w formie papierowej oraz 1 egzemplarz na płycie CD-R.

5.  Dokumentację należy wykonać zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027.

6. Szczegółowy zakres poszczególnych opracowań musi być zgodny z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami i rozporządzeniami, w szczególności:

a)     ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.),

b)     rozporządzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

c)     rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r poz. 2454),

d)     rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458),

e)     rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

f)      rozporządzeniem Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1220);

7.    Przez zapłatę wynagrodzenia Zamawiający nabywa prawa autorskie i prawa majątkowe do

dokumentacji projektowej i dodatkowo nabywa prawo do korzystania z dokumentacji projektowej  w postępowaniach przetargowych;

8.  Projekt musi posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia  określone właściwymi przepisami prawa niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

9.  Wykonawca zobowiązany jest do:

- uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa.

- realizowania przedmiotu umowy przez osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami prawa, uprawnienia.

- przygotowania odpowiedzi na pytania ewentualnych wykonawców robót zgłaszanych w toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy robót budowlanych, dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania jej ewentualnych modyfikacji.

10.  Opracowana dokumentacja nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. W dokumentacji nie mogą występować nazwy towarów (materiałów i urządzeń) pochodzących od konkretnych producentów, a w przypadku, kiedy jest to niemożliwe, towary takie (materiały i urządzenia) muszą być dodatkowo opisane poprzez określenie ich minimalnych parametrów technicznych, użytkowych i jakościowych, spełniających wymagania projektowe. Zastosowanie nazw własnych wymaga podania przez Wykonawcę uzasadnienia, na czym polega specyfika przedmiotu zamówienia wymuszająca konieczność zastosowania tych nazw.

§ 2

1. Termin wykonania i oddania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej określonej

w § 1:

I etap 150 dni od dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

II etap 220 dni od dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Zamawiający dopuszcza uzyskanie jednej decyzji na dwa etapy w przypadku zachowania  terminu wykonania jak dla  I etapu.

2. Za datę wykonania dokumentacji projektowej w terminie uznaje się dostarczenie przedmiotu umowy i podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

3. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji – 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania nadzoru autorskiego, nad realizacją robót objętych opracowaną dokumentacja projektową od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu budowlano-wykonawczego do dnia zakończenia robót, nie dłużej jednak niż do upływu 3 lat od daty zawarcia umowy.

5. Nadzór autorski będzie sprawowany jedynie w przypadku dojścia do skutku wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot zamówienia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o podpisaniu umowy o roboty budowlane. Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności nadzoru (w zakresie określonym w Specyfikacji warunków zamówienia stanowiącej integralną część umowy)  niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia.

§ 3

1.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową egzemplarze dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia w siedzibie Zamawiającego.

2. Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji projektowej z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie odbioru prac projektowych.

3. Odebranie przez Zamawiającego opracowań, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ani jej nie ogranicza.

4. Podpisanie protokołów zdawczo -odbiorczych nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokumentacji projektowej.

5. Po odebraniu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i dokonaniu zapłaty, dokumentacja projektowa staje się własnością Zamawiającego.

§ 4

      - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim :

Cena brutto .............................................. zł

słownie złotych: ..............................................................................................

cena netto: ………     słownie złotych: ..........................................................................

w tym:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej  Etap I

Cena brutto …………………….zł. (słownie: ……………………………………………………….).

b) Opracowanie dokumentacji projektowej  Etap II

Cena brutto …………………….zł. (słownie: ……………………………………………………….).

c)Nadzór autorski ( do 10 pobytów na budowie );

cena brutto …………………...zł. (słownie:……………………………………………………)

w tym za jeden nadzór brutto ………………………………………………………………….

2. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, po podpisaniu protokołów odbioru:

3. Kwoty określone w ust. 1 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

§ 5

1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą są faktury wystawione przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie  ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowej będzie płatne fakturami częściowymi, za opracowanie dokumentacji  oraz za nadzór autorski po podpisaniu protokołów odbioru dokumentacji lub wpisu do dziennika budowy  pełnienia nadzoru autorskiego.

3. Termin płatności faktury  określa się do 21 dni, od daty otrzymania kompletu dokumentów przez Zamawiającego, tj. prawidłowo wystawionej faktury i podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Faktura za wykonane prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze.

5. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego rozliczane będzie zgodnie z rzeczywistą liczbą odbytych pobytów, potwierdzanych każdorazowo wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę i Zamawiającego (do 10 nadzorów).

6.  Płatność dotycząca  nadzoru autorskiego jest wynikiem iloczynu ceny jednostkowej za pobyt i ilości pobytów na budowie na wezwanie Zamawiającego.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przy realizacji nadzoru  autorskiego do zmniejszania ilości pobytów na budowie, bez odszkodowania.

§ 6

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy przez okres 36 miesięcy.

2.  Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej.

3.  Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, której okres równy jest okresowi gwarancji.

4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu.

6.  Strony ustalają termin na usunięcie wad z tytułu rękojmi lub gwarancji na 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady (drogą elektroniczną na adres przetargi@pwsw.pl ), chyba, że strony uzgodnią inny termin. W przypadku, gdyby Wykonawca nie usunął wady w tym terminie Zamawiający może zlecić jej usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 7

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach :

1) za zwłokę  w  wykonaniu przedmiotu umowy   w wys. 400,00 zł. za każdy dzień zwłoki.

3) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 400,00 zł. za każdy dzień zwłoki,

4) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony niniejszej umowy nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia umownego netto.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego wynagrodzenia określonego w  § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowe.

5. Zamawiający na zasadach ogólnych może dochodzić odszkodowania w kwotach przewyższających kary umowne.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tym, że stopień zaawansowania prac uniemożliwia   Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy i opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- W przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy w czasie gdy dokumentacja objęta przedmiotem umowy nie została ukończona, wówczas Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 9

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.  W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przenosi na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do opracowania oraz prawo własności egzemplarza utworu, nośników, na których zostało ono utrwalone – bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych przenosi na Zamawiającego wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań objętych przedmiotem umowy oraz upoważnia Zamawiającego do zlecenia osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym do przystosowywania dodatkowych zmian oraz przeróbek z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej i zapłaty wynagrodzenia.

4. Wykonawcy nie będzie przysługiwać odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

5. Przeniesienie praw autorskich majątkowych i zależnych do opracowania będącego przedmiotem umowy na rzecz Zamawiającego, polegać będzie na umożliwieniu korzystania z dokumentacji (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących m.in.:

1) prawo do realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji, której dotyczy umowa, w tym prowadzenia wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

2) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;

3) wprowadzenie do pamięci komputera;

4) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć;

5) nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu;

6) wykorzystanie do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,

7) inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej, wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie;

8) dokonywanie opracowań, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania dzieła, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

6. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy Dzieła, o których mowa w § 1 umowy.

7.  Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do opracowań stanowiących przedmiot umowy oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa niniejszym paragrafie z chwilą zapłaty wynagrodzenia umownego.

8.  Zamawiający udzieli instytucji zarządzającej obiektem prawa do korzystania (licencji) z wszelkich publikacji (w tym wizerunków w nich zamieszczanych), ekspertyz, materiałów oraz treści internetowych przygotowanych w ramach realizowanego projektu, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pół eksploatacji:

9.  Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej umowy może zostać wykorzystana wyłącznie przez Zamawiającego.

§ 10

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków, które zostały

przewidziane w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów wykonania przedmiotu umowy określonych w § 2 ust.1 spowodowanych jedną z następujących przyczyn:

- wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień, sprawdzeń i warunków do projektowania od dysponentów, ZUDP i innych właściwych organów czy instytucji oraz przedłużania się pozyskiwania wszelkich decyzji, opinii, niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień i pozwolenia na budowę,

- konieczności wprowadzenia zmian zakresu lub sposobu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jeżeli będzie to wynikało z treści warunków lub uzgodnień, o okres, w którym będą dokonywane zmiany projektowe,

- konieczność wykonania dodatkowych badań niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia, o okres konieczny do wykonania dodatkowych badań,

- wystąpienie konieczności wprowadzenia uzasadnionych potrzebami Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej;

- w przypadku, gdy w czasie trwania umowy, konieczna będzie zmiana założeń przedmiotowych zamówienia wynikająca ze zmian przepisów prawa lub z oddziaływania nań innych inwestycji, które będą miały wpływ na warunki realizacji przedmiotowego zamówienia.

- Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności z powodu działania osób trzecich oraz działania siły wyższej, czyli niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nią powołuje i których konsekwencji pomimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zdarzenia siły wyższej obejmują – wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki, niepokoje oraz inne publiczne nieporządki, zdarzenia żywiołowe - pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicia, epidemie, strajki, lokauty oraz inne okoliczności, będące poza możliwym wpływem wykonawcy lub zamawiającego - o okres działania siły wyższej oraz usuwania skutków jej działania.

3. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron pod rygorem nieważności.

§ 11

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowa realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Zapisy umowy z podwykonawcą nie mogą być dla niego mniej korzystne niż zapisy niniejszej umowy dla Wykonawcy.

§ 12

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 13

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 15

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiający.

Integralną częścią umowy jest Oferta Wykonawcy.

Zamawiający							Wykonawca