Brodnica, dnia 30 lipca 2021 r.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 Edycja 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski zaprasza do złożenia oferty na zadanie: „Remont pomieszczeń na potrzeby Klubu Senior+ przy Świetlicy Wiejskiej w Szabdzie”

|  | Zamawiający: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa: | Gmina Brodnica |
|  | Forma prawna: | Jednostka budżetowa |
|  | Numer NIP | 8741683634 |
|  | Numer REGON | 871118394 |
| Dane teleadresowe Zamawiającego: |
|  | Adres do korespondencji: | Urząd Gminy Brodnica, 87-300 Brodnica, ul. Mazurska 13 |
|  | E-mail: | sekretariat@brodnica.ug.gov.pl |
|  | Tel. | 56 4941612 |
|  | Godziny pracy: | 7.30-15.30 |
| Osoba do kontaktu: | Wiesława Jaranowska – Kierownik GOPS Grażyna Zajączkowska – Specjalista Pracy Socjalnej Tel.5649 54990 e-mail: kierownik@gopsbrodnica.pl g.zajaczkowska@gopsbrodnica.pl |
| Tytuł zapytania: | Remont Świetlicy Wiejskiej w Szabdzie na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora. |
| Publikacja zapytania: | Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjności.gov.pl |
| Charakter prawy zapytania: | Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadami konkurencyjności. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych ustawy PZP. |
| Wspólny słownik zamówień CPV | 45000000-7 Roboty budowlane 45110000-1 Roboty rozbiórkowe, demontaże, przygotowawcze 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty malarskie 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000 Hydraulika i roboty sanitarne 45332400 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego |
|  | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Szabdzie obejmująca roboty budowlane z podziałem na części remontowo-budowlane, elektryczne oraz hydrauliczne. Remont będzie polegał na adaptacji budynku oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku na Klub Senior+. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Świetlicy Wiejskiej w Szabdzie – budowlana „podjazd”- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy wykaz prac zawarty został w przedmiarze robót budowlanych. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Świetlicy Wiejskiej w Szabdzie – budowlana - w ramach prac remontowych zostanie wykonany obszerny remont wykończeniowy, który obejmie min. wykonanie posadzek, okładzin, kładzenie płytek ceramicznych, wykonanie stolarki, malowanie, licowanie i tynkowanie ścian, demontaż okien i drzwi, częściowe zmurowanie otworów, montażu drzwi, wykonanie ściany, szpachlowaniu sufitów i ścian. Szczegółowy wykaz prac zawarty został w przedmiarze robót budowlanych. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Świetlicy Wiejskiej w Szabdzie – „branża elektryczna” wykonanie prac polegających min. na: montażu przyściennych rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, wykucie bruzd rur w cegle; układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, zaprawa bruzd, przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonu; wykucie bruzd dla przewodów wtykowych, układanie przewodów wtykowych w tynku na podłożu innym niż betonowe, montażu osprzętu instalacyjnego i opraw oświetleniowych. Szczegółowy wykaz prac zawarty został w przedmiarze robót budowlanych. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Świetlicy Wiejskiej w Szabdzie – „branża sanitarna” – zasilenie rozbudowanej instalacji wodociągowej z istniejącej instalacji na parterze budynku. Dalej instalacja zostanie rozprowadzona w strefie posadzek z rur polipropylenowych zgrzewanych. W istniejącej posadzce należy wyciąć bruzdę a po wykonaniu instalacji należy dokonać uzupełnienia posadzki z płytek ceramicznych. Szczegółowy wykaz prac zawarty został w przedmiarze robót budowlanych. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotowym zamówieniem stanowi załączony Przedmiar, sporządzony na potrzeby inwestycji. Remont należy wykonać na podstawie tego Przedmiaru. Wszelkie niezbędne do wykonania zlecenia materiały zabezpieczy Wykonawca we własnym zakresie. |
|  | Wymagania | Wymagania dotyczące: Uprawnień i doświadczenia: Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. posiadającymi kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia: Wymagane jest, aby Wykonawca dysponował co najmniej jednym kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności umożliwiającej wykonanie robót objętych zamówieniem bez ograniczeń. Wymagane jest złożenie wypełnionego wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Załącznik nr 3) oraz dołączenie dowodów posiadania przez wskazaną osobę wymaganych uprawnień. |
|  | Składanej oferty: | oferta musi być sporządzona w języku polskim na załączonym formularzu oferty, oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy, oferta ma obejmować całość zamówienia. Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena brutto za wykonanie usługi powinna zawierać wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia, ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie. |
|  | Warunki gwarancji: | Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace. |
|  | Termin wykonania zamówienia publicznego: | Termin wykonania zamówienia od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31 października 2021 r. |
|  | Kryteria oceny: | 100% cena. |
|  |  | Z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę podpisana zostanie umowa zgodna z załączonym wzorem. |
|  | Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac oraz aby uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie niezbędne, istotne informacje, które mogą być konieczne dla celów przygotowania oferty i podpisania umowy. |
|  | Miejsce i termin złożenia oferty: | Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gmina Brodnica, ul. Mazurska 13, 87 – 300 Brodnica, w terminie do dnia 20..08.2021 r., godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2021 r. o godz. 09:15, sala nr 105. |
| Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i siedzibę (adres) Wykonawcy. Koperta powinna zostać opisana w następujący sposób: |

Adres składającego ofertę Gmina Brodnica ul. Mazurska 13 87 – 300 Brodnica Oferta – Zapytanie ofertowe „Remont pomieszczeń na potrzeby Klubu Senior+ przy Świetlicy Wiejskiej w Szabdzie” nie otwierać przed 23.08.2021 r. godz. 09:15

|  | Udzielanie wyjaśnień: | Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami: Wiesława Jaranowska – w części dotyczącej zakresu technicznego zamówienia oraz w części dotyczącej procedur udzielenia zamówienia. |
| --- | --- | --- |
|  | Załączniki: | Oferta Wykonawcy (formularz ofertowy), Oświadczenie Wykonawcy, Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, Wzór umowy. |

Brodnica, dnia02.08..2021 r.

Zatwierdził: /-/ Adam Zalewski, Wójt Gminy  Brodnica