Skoki, dnia 12.01.2024 r.

RI.6740.2/2/2024

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZAPYTANIE OFERTOWE

W Y K O N A W C Y

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Miasta i Gminy w Skokach zaprasza do złożenia oferty cenowej na :

opracowanie  kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla

inwestycji  pn. : ,,Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą

towarzyszącą, parkingami, wiatą śmietnikową, placem zabaw” w miejscowości Łosiniec

działka nr 111.

- Nazwa Zamawiającego :

Gmina Skoki

ul. Ciastowicza 11

62-085 Skoki

- Przedmiot zamówienia  :

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Kompleksowy zakres dokumentacji ma obejmować:

- Koncepcja architektoniczna:

- projekt zagospodarowania terenu,

- rzuty kondygnacji,

- elewacje,

- wizualizacja 3D bryły budynku.

Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni od otrzymania ww. Koncepcji do akceptacji lub wniesienia umotywowanych uwag które należy uwzględnić przy opracowywaniu Projektu architektoniczno- budowlanego.

b)   Projekt budowlany PAB oraz PZT

- badania geotechniczne

- wnioski – wystąpienie do gestorów sieci ;

Inwestor posiada promesę/ warunki na wykonanie przyłącza wodociągowego i  z dnia

26.10.2023 r. znak KR.ZWIK.0194.2023 ; zapewnienie dostaw energii elektrycznej z dnia

07.11.2023 r. znak ZD/15966/2023,

- projekt zagospodarowania terenu, wraz projektem zieleni,

- projekt architektoniczno- budowlany,

-  projekt zbiornika bezodpływowego na ścieki- szamba,

- uzgodnienia p.poż. oraz Sanepid,

- wniosek o pozwolenie na budowę,

c) Projekty techniczne, branże:

- architektura,

- konstrukcja,

- instalacje sanitarne ( w tym projekty przyłączy wody),

- instalacje elektryczne ( w tym instalacje paneli fotowoltaicznych o mocy pow. 6,5 kW i

przyłącze energetyczne),

- instalacja CCTV,

- instalacja p.poż.,

- instalacja LAN ( kat. min. 6A),

- drogi, place, parkingi, oraz zjazd z drogi publicznej (droga gminna).

d) opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów ( pdf i ath) ,

e) przygotowanie STWiORB.

Uwaga: Inwestor posiada aktualne mapy do celów projektowych. Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, ani nie jest objęty obszarem badań archeologicznych.

- Zakres opracowania dokumentacji projektowej powinien uwzględniać:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla   inwestycji pn.: ,, Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą    towarzyszącą, parkingami, wiatą śmietnikową, placem zabaw”.

Przedmiot zamówienia obejmuje również projekt/ zestawienie wyposażenia w tym ruchomego obiektu takiego jak m.in. meble, sprzęt RTV, AGD, komputery itp. Świetlica wiejska przeznaczona będzie dla 80-100 osób. Budynek należy zaprojektować jako parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim lub blachą na rąbek stojący. Należy zaprojektować komunikację, zaplecze socjalno - sanitarne oraz kompletne zaplecze kuchenne, dostosowane do przygotowywania posiłków na miejscu. Obiekt powinien zawierać szereg udogodnień dla mieszkańców takie jak: przestronny parking na min. 10 pojazdów ( w tym min. 4 dla osób niepełnosprawnych) , zadaszoną wiatę śmietnikową, magazyny-zaplecze gastronomiczne, szatnię, zadaszoną wiatę dla rowerów. Zestawienie powierzchni: powierzchnia zabudowy: 200,00-400,00 m2 ,powierzchnia użytkowa: 180,00-380,00 m2.

Uwaga: na działce nr 111  znajduje się budynek  rekreacyjno- biesiadny o pow. zabudowy 100,00 m2.

Zagospodarowanie terenu: na działce o powierzchni 13600,00m2 należy zaprojektować wewnętrzny układ komunikacyjny pełniący funkcję dojazdu do budynku, funkcję drogi pożarowej oraz dojazdu do projektowanych miejsc postojowych dla samochodów osobowych i dostawczych. Należy zaprojektować chodniki łączące projektowany budynek z miejscami parkingowymi wraz oświetleniem terenu (w tym parkingu, chodnika i dróg) latarniami parkowymi wandaloodpornymi. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku należy zaprojektować plac zabaw dla dzieci ze sztuczną nawierzchnią bezpieczną. Przed budynkiem zaprojektować zielony teren urządzony wraz z zielenią niską. W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować budowę ogrodzenia systemowego 3D o wysokości  min.1,8 m oraz dostawę i zestawienie nowych urządzeń zabawowych.

Planuje się nasadzenia zielenią niską i średniowysoką.

Infrastruktura techniczna: projektuje się przyłącza: energetyczne, wodociągowe. Na terenie działki zaprojektować zewnętrzną instalację wodociągową, oraz zbiornik na nieczystości (szambo) . Zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz p.poż. (do wewnętrznego gaszenia pożaru) zgodnie z załączonymi warunkami.

Zaprojektować zewnętrzną elektroenergetyczną linię kablową dla zasilania projektowanych latarni parkowych wandaloodpornych oświetlających projektowany teren świetlicy i placu zabaw. Projekt powinien zawierać budowę sieci telekomunikacyjnej. Dla budynku należy także zaprojektować sieć strukturalną kat. min. 6A.

W budynku świetlicy zaprojektować system CCTV obejmujący zasięgiem pomieszczenia: sala wiejska, wejścia do budynku, pom. gospodarcze- miejsce lokalizacji pompy ciepła, plac zabaw i parkingi. Ponadto projekt powinien zawierać instalację instalację nagłośnienia,  instalacje ogrzewania ( zgodnie z DLICP zastosować OZE)  c.t.,  instalację wentylacyjną, instalację oświetlenia zewnętrznego, instalację oświetlenia wewnętrznego, instalację gniazd wtykowych i wypustów, instalację odgromową i uziomu, instalację przyzywową wc dla niepełnosprawnych, sieć komputerową i telekomunikacyjną, instalację systemu ochrony obiektu, instalację RTV.

Stacja robocza systemu CCTV powinna zostać umieszczona w pomieszczeniu biurowym.

Budynek należy wyposażyć w  zaplecze kuchenne, które będzie służyć do przygotowania posiłków na potrzeby działalności koła wiejskiego.

Projekt powinien zawierać zestawienie tablic informacyjnych bezpiecznego użytkowania obiektu np. sanitariatów, kotłowni, dróg ewakuacyjnych.

Projekt powinien zawierać zestawienie mebli, sprzętu AGD i RTV,  wyposażenie placu zabaw, zieleni niskiej i średniowysokiej wraz z ich wyceną.

- ZESTAWIENIE PLANOWANYCH POMIESZCZEŃ

| L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| 1 | sanitariaty: damski, męski, dla osób niepełnosprawnych |  |
| 2 | kuchnia |  |
| 3 | szatnie |  |
| 4 | zaplecze kuchenne |  |
| 5 | magazyn kuchni na środki spożywcze/ szafy chłodnicze |  |
| 6 | sala na 80-100 osób z systemem nagłośnienia i wentylacji mechanicznej | wykonać wizualizację |
| 7 | sanitariaty- ( z możliwością dla osób niepełnosprawnych) | wykonać kłady ścian |
| 8 | ciągi komunikacyjne |  |
| 9 | magazyny na sprzęt, meble |  |
| 10 | Kotłownia- pomieszczenie na pompę lub inne OZE |  |
| 11 | Pomieszczenie gospodarcze/ pomocnicze |  |

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmuje świetlicę wiejską na 80-100 osób  w m. Łosinec, gmina Skoki , na działce nr 111, powiat wągrowiecki.

Inwestor załącza DLICP.

4. Do prawidłowego sporządzenia wyceny robót projektowych można wykonać wizję w terenie. Termin  ewentualnej wizji należy uzgodnić z Zamawiającym.

5. Opracowania mają zawierać :

a)	Projekt architektoniczno - budowlany – w 5 egzemplarzach w wersji drukowanej i dodatkowo

w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (wersja edytowalna doc. rysunki w dwg, oraz nie

edytowalna pdf).

- Projekt techniczny – w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej i dodatkowo w 1 egzemplarzu

w wersji elektronicznej (wersja edytowalna doc., rysunki w dwg, oraz nie edytowalna pdf).

c)	Kosztorys inwestorski – w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i dodatkowo w 1

egzemplarzu w wersji elektronicznej (wersja edytowalna ath oraz nie edytowalna pdf).

- Przedmiar – w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i dodatkowo w 1 egzemplarzu w wersji

elektronicznej (wersja edytowalna ath. oraz nie edytowalna pdf).

- STWiORB - w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i dodatkowo w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (wersja edytowalna ,,doc” oraz nie edytowalna pdf).

Zapłata za przedmiot zamówienia  nastąpi po wykonaniu kompletnego zamówienia ( pkt 5 Zapytania       ofertowego ) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Powiatowego w Wągrowcu.

3.Termin wykonania zamówienia :

- Projekt architektoniczno - budowlany do dnia 30 czerwiec 2024 r.

Za termin ten uznaje się otrzymanie  decyzji pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Wągrowieckiego.

- Projekty techniczne wszystkich branż, przedmiary, kosztorysy, STWIOR wraz z pozwoleniem na budowę  do dnia 30 październik 2024 r.

4. Opis kryteriów na podstawie, których zostanie dokonany wybór oferty :

Cena oferty 100 %

Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Cena podana przez zleceniobiorcę  jest obowiązująca przez  okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianie (waloryzacji).  Wykonawca nie może  żądać podwyższenia  ustalonego wynagrodzenia brutto. Kryterium wyboru oferty  stanowić będzie  cena brutto. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

5. Sposób przygotowania oferty:

- ofertę należy  sporządzić  na załączonym druku „Formularz ofertowy”,

- ofertę należy złożyć  w języku polskim poprzez platformę zakupową,

- oferta winna być podpisana  przez osobę upoważnioną.

6. Miejsce i termin składania ofert :

platformazakupowa.pl  - zgodnie z ogłoszeniem

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie  składania  nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia przez Projektantów ofert przewyższających możliwości finansowe Zamawiającego  na realizację  zadania, Zamawiający  może unieważnić postępowanie.

………………………………………

Załącznik Nr 2 - Formularz oferty

Urząd Miasta i Gminy w Skokach

Ul. Ciastowicza 11

62-085 Skoki

OFERTA

Odpowiadając na pismo dotyczące propozycji cenowej na zadanie dotyczące wykonania opracowania  kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla   inwestycji  pn. :

,,Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, parkingami, wiatą śmietnikową, placem zabaw” w miejscowości Łosiniec działka nr 111 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Za cenę netto………………………………………………………….………zł

(słownie:…………………………………………………………………….….zł)

w tym podatek VAT w wysokości: ...........................................................zł

(słownie:…………………………………………………………………….….zł)

za cenę brutto................... zł (słownie:.....................................................zł)

Nazwa i adres WYKONAWCY :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .........................................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.....................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: Grzegorz Szajer

numer telefonu:  61/89-25-804

e-mail: g.szajer@gmina-skoki.pl

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.

………………………………………………...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dotyczącej opracowanie  kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla   inwestycji  pn. :

,,Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, parkingami, wiatą śmietnikową, placem zabaw” w miejscowości Łosiniec działka nr 111

działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

....................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1)	Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli obowiązujące prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)	Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3)	Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)	Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5)	Stwierdzamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszelkie niezbędne koszty do wykonania przedmiotu zamówienia.

6)	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia.

...................................................................................

(data i podpisy osób reprezentujących)

Załącznik Nr 4 – Wykaz wykonanych usług

Wykaz wykonanej co najmniej jednej usługi obejmującej swoim zakresem sporządzenie dla jednej inwestycji dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana zgodnie z zasadami sztuki i prawidłowo ukończone .

Zamawiający wymaga referencji dot. wykonania  kompletnej dokumentacji projektowej dla budynku ogrzewanego OZE i wyposażonego w wentylację mechaniczną za kwotę min. 50.000,00 zł brutto.

| L.p. | Rodzaj usług | Wartość usług brutto | Data wykonania usługi (data uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku) | Wskazanie miejsca wykonania usługi (Odbiorca Usługi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone.

…………………………………………………

podpis Wykonawcy bądź jego pełnomocnika

UMOWA  Nr ……../RI/2024

RI.7013……….2024

zawarta w dniu ………...2024 r.  w Skokach

pomiędzy Gminą Skoki  z siedzibą w Skokach ul. Ciastowicza 11,

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Skoki -Tadeusza Kłosa

zwaną  w dalszej części   umowy Zamawiającym,

a

………………

reprezentowaną przez :

………………….

z siedzibą w   miejscowości ……………. ul………………….. nr ……., kod pocztowy ……………. ,

zwany w dalszej części umowy Wykonawcą

zostaje zawarta umowa następującej treści :

Ze względu na to, że wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 zł netto nie  zastosowano trybu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze zapytania ofertowego z dnia  ……...2024 r. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla   inwestycji  pn. :

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, parkingami, wiatą śmietnikową, placem zabaw” w miejscowości Łosiniec na terenie działki nr ewid. 111 zgodnie z zapytaniem ofertowym.

2. Kompleksowy zakres dokumentacji ma obejmować:

a) koncepcję architektoniczną,

b) projekt architektoniczno- budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu,

c) branżowe projekty techniczne,

d) opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów,

e) przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej także ,,STWiORB”) .

3. Zakres opracowania dokumentacji projektowej powinien uwzględniać:

Budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą.

§ 2

Termin  wykonania umowy strony ustalają na dzień 30.10.2024 r.

Za termin ten uważa się  wykonanie kompletnej dokumentacji zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz otrzymanie  przez Gminę Skoki decyzji o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostę Wągrowieckiego.

§ 3

- Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy  zgodnie ze złożoną ofertą w dniu ......2024 r.   na kwotę …………… zł netto; ………………… zł brutto.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do opracowań zgodnie z § 8 umowy a także wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków nadzoru autorskiego zgodnie z § 7 umowy.

- W/w wynagrodzenie nie obejmuje płatności za uzgodnienie dokumentacji, za które płaci Zamawiający.

§ 4

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie  przedmiotu  umowy nastąpi po wykonaniu kompletnej dokumentacji zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz otrzymaniem ze Starostwa Powiatowego             w Wągrowcu decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 14 dni od daty jej skutecznego doręczenia.

§ 5

1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach :

1) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:

a) za spowodowanie przerwy w wykonywaniu projektu   lub odstąpienie   od umowy z przyczyn, za      które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w   § 3 ust.1,

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych :

a) za zwłokę w wykonaniu projektu   w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w   § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 30 % wynagrodzenia określonego w   § 3 ust.1,

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

4.Zamawiający może potrącić  kary umowne  z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na co   Wykonawca wyraża zgodę.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wykonania przez Wykonawcę nieodpłatnie  wszelkich koniecznych zmian i uzupełnień dokumentacji projektowej, jeżeli wynikają one z wad  sporządzonej dokumentacji  składającej się na   przedmiot  zamówienia, niezależnie  od faktu, czy  wady   i niezgodności z prawem Zamawiający wykrył przed lub po zawarciu umowy  na wykonanie  robót budowlanych  na podstawie tej dokumentacji.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania obowiązków nadzoru autorskiego stosownie do treści art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) w trakcie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy, w czasie od otrzymania od Zamawiającego informacji o zawarciu umowy z podmiotem realizującym roboty budowlane do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu/zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zawarciu umowy z podmiotem realizującym roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego w terminie do 14 dni od daty jej podpisania.

2. Postanowienia Umowy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego przestają wiązać Strony po upływie 3 lat od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej w sytuacji nie przystąpienia w tym okresie przez Zamawiającego do realizacji robót w zakresie zadania inwestycyjnego.

3. Zakres nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

stwierdzenie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, STWiORB oraz zasadami wiedzy technicznej, wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, w tym sporządzania niezbędnych szkiców i rysunków, oceny wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, nanoszenie poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową, uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, w tym sporządzanie projektów zamiennych i innych (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu), opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowanie przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przedstawianie Zamawiającemu skutków finansowych proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskanie pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie; udział w odbiorze końcowym Zadania inwestycyjnego, każdorazowe uzgadnianie z autorami dokumentacji projektowej rozwiązań zamiennych i innych decyzji projektowych, udokumentowanie rozwiązań projektowych wprowadzonych w czasie wykonywania robót budowlanych.

4. Wykonawca lub osoby działające w imieniu Wykonawcy pełniąc nadzór autorski mają obowiązek stawienia się w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację obowiązków związanych z wykonywaniem nadzoru autorskiego. W celu świadczenia usług w tym zakresie, Wykonawca obowiązany jest do stworzenia i koordynowania zespołu, w skład którego wchodzić będą autorzy poszczególnych projektów lub osoby pisemnie upoważnione do sprawowania nadzoru w ich imieniu.

6. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego

§ 8

1.	Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do opracowań, przy czym wymienione prawa majątkowe mogą być przenoszone na każdoczesnego właściciela nieruchomości, której dotyczą opracowania.

2.	Z dniem przyjęcia przedmiotu Umowy Zamawiający nabywa prawo do korzystania z opracowań i rozporządzania nim bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wprowadzania utworu do pamięci komputera, w tym serwerów systemów informatycznych;

b) zwielokrotniania Utworu dowolną techniką, a zwłaszcza w postaci: opracowań kopiowanych techniką drukarską, e-booków, w sieciach informatycznych, CD-ROM- ów, pendrive’ów;

c) wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu;

d) udostępniania Utworu w ramach usługi na żądanie odbiorcy dostępnej w sieciach informatycznych;

e) udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych w stosunku do opracowań powstałych na podstawie Utworu;

f)  wprowadzania wszelkich zmian i modyfikacji opracowań przez Zamawiającego.

3. 	Prawo własności każdego z egzemplarzy opracowań przechodzi na Zamawiającego w chwili ich przekazania przez Wykonawcę.

§ 9

Przekazanie opracowań przez Wykonawcę Zamawiającemu odbędzie się na zasadzie podpisania przez Strony odrębnego protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć opracowania, o którym mowa w § 1, w trzech egzemplarzach.

§ 10

Kompletne opracowanie  dokumentacji uznaje się za przyjęte przez Zamawiającego, jeśli nie zgłosi on do niego żadnych uwag czy zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 9.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 12

Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w wypadku, gdy Zamawiający spóźni się z dostarczeniem bądź zmieni dane niezbędne do jego wykonania lub też rozszerzy w sposób istotny zakres rzeczowy projektu lub nastąpią opóźnienia w uzgodnieniu dokumentacji.

§ 13

Integralną częścią umowy są załączniki.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów k.c. dotyczących Umowy o dzieło oraz aktualnie obowiązującego prawa autorskiego .

§ 15

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca :						             	Zamawiający:

Załączniki   :

- Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe

- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków.

- Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług.

opracował:

Grzegorz Szajer

tel. 61/89-25-804