# Załącznik nr 2

# Wzór umowy

UMOWA NR KM. 272 …2018

- zawarta dnia …….....................................w  Chojnicach

pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice

reprezentowaną przez

Burmistrza Miasta Chojnice – dr Arseniusza Finstera

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………  zwanym dalej Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na „Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta Chojnie”, o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych miasta Chojnice, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Łączna długość rowów melioracyjnych na terenie miasta, przewidzianych do bieżącej konserwacji w okresie 01.07.2018r– 30.06.2019 wynosi około 2.780 mb., w tym:

- ul. Bytowska (granica miasta) – ok. 230 mb;

- ul. Dębowa – ok. 160 mb;

- ul. Leśna (od wylotu kolektorów deszczowych na Karolewie do stawu) – ok. 440 mb;

- osiedle Sybiraków – 440 mb;

- Rów „Władysławek” (od Zamieścia do ul. Żeromskiego) – ok. 660mb;

- ul. Strzelecka – ok. 350 mb;

- ul. Lenartowicza – ok. 180mb;

- Rów „Władysławek 2” – ok. 320 mb.

Przepusty:

  - ul. Dębowa – 1 szt., 6 mb;

  - Zamieście – 2 szt., po 4 mb każdy, razem 8 mb;

  - ul. Lenartowicza – 2 szt. (5mb i 20mb).

- Zakres bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych obejmuje:

- oczyszczanie dna rowów z namułu gr. 20 cm wraz z jego załadowaniem i wywozem własnym transportem;

- oczyszczanie z namułu przepustów rurowych;

- hakowanie dna cieków;

- oczyszczanie rowów, skarp rowów i terenów przyległych do rowów z nieczystości i gruzu wraz z wywozem na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowy Dwór koło Angowic – na bieżąco;

- wykaszanie porostów i trawy z obu skarp rowów wraz z natychmiastowym załadowaniem i wywozem zgrabionej trawy własnym transportem;

- ręczne wycinanie krzaków na skarpach rowów;

- udrażnianie przepustów;

- bieżące usuwanie zatorów;

- naprawa przepustów wraz z przyczółkami;

- naprawa osuwisk w skarpach.

- Zasady bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych:

- bieżąca konserwacja określonego rowu melioracyjnego wykonywana będzie dwa razy w roku (jednokrotnie w każdym półroczu roku kalendarzowego). Wydobywanie namułu będzie odbywać się w taki sposób, aby nie naruszyć struktury skarp, a wydobyty namuł/skoszona trawa lub krzewy nie zalegały na koronie lub skarpie rowu;

- zapewnienie drożności przepustów w przypadku wystąpienia ciągłych, wielogodzinnych opadów deszczu lub śniegu tak, aby zachowane było bezpieczeństwo komunikacyjne oraz mienie mieszkańców. Czyszczenie przepustów będzie odbywać się 4 razy w roku;

- wykaszanie dwa razy w roku (jednokrotnie w każdym półroczu roku kalendarzowego) skarp rowów z porostów, trawy i krzaków oraz ich bieżące czyszczenie ze śmieci i gruzu dotyczy obu stron każdego rowu z rowów wymienionych powyżej. Skarpę należy traktować całe zbocze rowu oraz 0,5m pobocza od górnej krawędzi skarpy;

- bieżący wywóz w/w śmieci i gruzu będzie następował na teren składowiska 
i będzie udokumentowany odpowiednim kwitem (karta przekazania odpadów), dołączonym obowiązkowo do dokumentów rozliczeniowych z wykonanych prac.

- Obowiązki Wykonawcy:

- pełna gotowość do prowadzenia akcji zabezpieczającej w sytuacji wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu, zagrażających bezpieczeństwu komunikacyjnemu i mieniu mieszkańców (zabezpieczenie przed wylaniem rowów na przyległe szlaki komunikacyjne lub tereny zabudowane);

- posiadanie pozwolenia na transport odpadów lub korzystanie z usług podmiotu posiadającego takie pozwolenie;

- dołączanie do dokumentów rozliczeniowych z wykonanych prac dokumentów potwierdzających przyjęcie na teren składowiska wszelkich odpadów i gruzu pochodzących z oczyszczania rowów melioracyjnych.

§ 2

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy (ale nie wcześniej niż od 1 lipca 2018r.)

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy do dnia 30.06.2019 r.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;

- Prace realizowane będą każdorazowo na podstawie zlecenia pisemnego oraz w oparciu o poczynione uzgodnienia. Odbiór wykonanych prac nastąpi protokolarnie na podstawie telefonicznego bądź pisemnego zgłoszenia Wykonawcy;

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością, 
zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie oraz zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia (jednokrotnie w każdym półroczu roku kalendarzowego).

- W harmonogramie zostaną przedstawione szczegółowe terminy wykonania poszczególnych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierza wykonanie zamówienia oraz za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego 
i należytego wykonania obowiązków wynikających z umowy.

- Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

- Sprzęt potrzebny do wykonania prac wymienionych w §1 zapewnia Wykonawca;

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, oraz metody techniczno – organizacyjne.

- Osobą odpowiedzialną za bieżący kontakt z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest: Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Jarosław Rekowski

- Osobą odpowiedzialną za bieżący kontakt z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest: …………………………..

§ 4

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowego zamówienia w okresie 12 miesięcy (od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.) za cenę ryczałtową brutto …………………….. zł (w tym podatek VAT ………………………. zł), tj.: …………… zł brutto (w tym podatek VAT ……….. zł) za jeden miesiąc;

  - Należność regulowana będzie na podstawie comiesięcznych faktur i każdorazowym odebraniu protokolarnie robót;

  - Każda faktura VAT będzie płatna w terminie  ……… dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  - Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie ……………. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót;

  - W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu usługi lub jej nienależytego wykonania wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wysokość kar umownych, ustalonych na podstawie zapisów umieszczonych w § 5.

  - Wykonawca wystawi fakturę VAT na Gminę Miejską Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, NIP 5551929639, odbiorca Urząd Miejski w Chojnicach.

§ 5

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy tj. ………………..zł, liczonej za każdy dzień opóźnienia zgodnie z §3, ust.4;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy

podstawą stwierdzenia naruszenia będzie protokół z oględzin sporządzony przez pracownika zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody;

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w terminie 7 dni liczonych od otrzymania przez Wykonawcę właściwej noty obciążeniowej.

- Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

- Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 6

ROZWIĄZANIE UMOWY

Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 30 dni od ujawnienia okoliczności uprawniających do odstąpienia, w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w wykonaniu robót wynoszącej co najmniej 10 dni.

§ 7

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być wnoszone wyłącznie 
w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy 
w następujących przypadkach:

- W zakresie zmiany terminu wykonania:

  - z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego;

  - wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych

- W innym zakresie, gdy nastąpią zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

- Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zleceniodawca						Zleceniobiorca