SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OBIEKT: Koszenie poboczy dróg leśnych

A) Koszenie poboczy dróg leśnych w Leśnictwach:

- Leśnictwo Waryś – 98 000 m2

- Leśnictwo Bratucice – 30 000 m2

- Leśnictwo Wierzchosławice – 135 000 m2

- Leśnictwo Bielcza – 95 000 m2

- Leśnictwo Biadoliny – 135 000 m2

INWESTOR:

NADLEŚNICTWO DĄBROWA TARNOWSKA

33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szarwarska 1

Opracował: Krzysztof Kowalik

Dąbrowa Tarnowska, lipiec 2023r.

SPIS TREŚCI

- WYMAGANIA OGÓLNE

II. Wykoszenie poboczy dróg z traw i porostów

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych na drogach leśnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach leśnych wewnątrzzakładowych.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie wykonywanych robót , metody użyte do wykonania robót  oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu wykonywanych robót, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia itp.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności                                 i zabezpieczenia przed:

-uszkadzaniem drzew

-zanieczyszczaniem gleby leśnej olejami /z pracującego sprzętu/

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

-możliwością powstania pożaru.

Pracujący sprzęt musi być sprawny technicznie ze szczególnym uwzględnieniem szczelności układów paliwowych, olejowych i hydraulicznych.

1.3.2 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej w lesie a szczególnie                   w okresie suszy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.3.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca zapewni wykonanie robót zgodnie z przepisami

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach drogowych  wykonywanych w lesie.

Oprócz normalnych zagrożeń związanych z pracą przy wykaszaniu poboczy dróg leśnych uwagę należy zwrócić na zagrożenia występujące przy pracy w lesie a więc na spadające gałęzie z drzew w czasie wiatru, na spadające gałęzie zawieszone wcześniej podczas ścinki drzew przy odtwarzaniu pasa drogowego /przy silnych wichurach wycofać pracowników z zagrożonych miejsc/.

Pracownikom Wykonawcy nie wolno ścinać żadnych drzew stojących ani usuwać drzew zawieszonych lub wywalonych przez wiatr lub inne czynniki.

Wszelkie potrzeby związane z wycięciem drzew lub ich usunięciem Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu lub miejscowemu leśniczemu.

1.3.4. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia robót do daty ostatecznego odbioru robót.

2. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko leśne. Sprzęt winien być sprawny technicznie.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

4. OBMIAR ROBÓT

4.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie.

4.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

4.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót.

5. ODBIÓR ROBÓT

5.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

5.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego robót dokonuje właściwy terenowo Leśniczy .

5.3. Odbiór ostateczny robót

5.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę zgłoszeniem wykonania przedmiotu zamówienia.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności właściwych miejscowo Leśniczych i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie pomiarów i oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

5.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

II. KOSZENIE POBOCZY DRÓG

1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z koszeniem traw, chwastów z poboczy dróg leśnych przeznaczonych do przebudowy.

2. MATERIAŁY

Przy realizacji przedmiotowych usług materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub oddany mu do dyspozycji przez inne podmioty ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny  z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do  świadczenia usług. Wykonawca przystępujący do koszenia traw, chwastów z poboczy dróg powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- kosiarki doczepnej do ciągnika, do koszenia poboczy, przystosowanej do wykonywania koszenia w pasie drogowym, tzn. posiadającej odpowiednie osłony i zabezpieczenia, aby nie stwarzać, w trakcie koszenia, zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz pieszych,

- kosiarki żyłkowej, spalinowej, do koszenia w miejscach niedostępnych.

4. TRANSPORT

Przy realizacji przedmiotowych usług, do wywozu zebranych zanieczyszczeń, mogą być stosowane dowolne środki transportowe.

5. WYKONYWANIE USŁUG

Wykonawca jest odpowiedzialny za świadczenie usług zgodnie z warunkami umowy

oraz za jakość wykonywanych usług, za ich zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego, w rejonie realizowanych usług.

Przed rozpoczęciem koszenia Wykonawca zobowiązany jest do:

- wybrania z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczeń,

- rozgarnięcia kretowisk,

- wywozu zebranych zanieczyszczeń na wysypisko.

Zamówienie obejmuje wykonywanie koszenia: traw, chwastów oraz młodych odrostów drzew i krzewów o średnicy do 3 cm, z poboczy przewidzianych do przebudowy dróg leśnych. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm. Skoszona trawa pozostaje w miejscu realizacji usług.

Koszenie traw i chwastów w miejscach niedostępnych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI USŁUG

W czasie wykonywania usług należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności

koszenia, w tym w szczególności:

- usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek,

- skontrolowania dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu.

8. ODBIÓR USŁUG

Odbiór koszenia polegał będzie na wizualnej ocenie jakości jego wykonania.