**Załącznik nr 1 do SWZ**

Oznaczenie sprawy: **GZK.ZP.4.2021**

*(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a także wymienić wszystkich pozostałych wykonawców)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  | | |
| adres siedziby Wykonawcy |  | | |
| NIP |  | Tel. |  |
| REGON |  | e-mail |  |

**Zamawiający:**

**Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą organu zarządzającego przy ul. Oświęcimskiej 6, 42-674 Zbrosławice**

|  |
| --- |
| FORMULARZ OFERTOWY |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniepn**.:** **„Budowa (rozbudowa) ul. Traugutta - na odcinku od skrzyżowania z ul. Wilkowicką do skrzyżowania z ul. Ziętka – wykonanie nawierzchni bitumicznej.”**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, przedmiarem robót, projektem technicznym (w zakresie nawierzchni bitumicznej), STWIORB ( w zakresie nawierzchni bitumicznej) oraz projektowanymi postanowieniami umownymi za całkowitą cenę:

za cenę ofertową .......................... zł brutto (  w tym 23% VAT) wyliczoną  na podstawie kosztorysu ofertowego załączonego do oferty Wykonawcy.

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia  i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuję ich treść bez żadnych zastrzeżeń
2. Oświadczam, jestem związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ
3. Oświadczam, że za wyjątkiem następujących informacji i dokumentów ………………………………………………... wydzielonych oraz zawartych w pliku o nazwie ………………………………………………..., niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem.

Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na *(proszę wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

*(w przypadku braku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy pkt 3 zostawić niewypełniony, lub wpisać „nie dotyczy”)*

Termin płatności faktury zgodnie z wzorem umowy

Termin wykonania zadania: zgodnie ze wzorem umowy

Termin gwarancji zgodnie  ze wzorem umowy

4. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług:…………………………..\*\*

Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku od towarów i usług wynosi: ……………………………\*\*\*

Stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie ………… % \*\*\*\*

5. Oświadczam, że jestem Wykonawcą z sektora:

⃞ mikroprzedsiębiorstw\*

⃞ małych przedsiębiorstw\*

⃞średnich przedsiębiorstw\*

⃞jednoosobowa działalność gospodarcza\*

⃞osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej\*

⃞inny rodzaj\*

***\*właściwe zaznaczyć ( jedno).***

UWAGA: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

Na sektor małych i średnich przedsiębiorstw składają się:

- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

- Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

6. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących czynności (części) zamówienia\*:

|  |  |
| --- | --- |
| Część/zakres zamówienia | Nazwa (firma) podwykonawcy |
|  |  |
|  |  |

 \*  w przypadku gdy Wykonawca nie powierza czynności (części) zamówienia podwykonawcy  należy pozostawić punkt  6 niewypełniony  lub  wpisać  „nie  dotyczy”.

**7.** Oświadczam, że:

* 1. uzyskałem zgodę wszystkich osób, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskam zgodę wszystkich osób wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
  2. poinformowałem wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu;
  3. poinformowałem wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformuję wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m. in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.

**8.**  Wykonawca oświadcza, że:

* 1. przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, zgodnie z art. 6 i 9 RODO,
  2. wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
  3. poinformowano osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu przekazania oraz o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art. 14 RODO,
  4. poinformowano wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną poinformowane wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i  wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m. in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.

9. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności:

* 1. zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych,
  2. zapewnia, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, którym wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych,
  3. zapewnia, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie osoby do tego upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany,
  4. zapewnia, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania powierzonych danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą powierzonych danych,
  5. zapewnia, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest szyfrowanym kanałem,
  6. zapewnia, że będzie współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia,
  7. zapewnia, że będzie niezwłocznie informować administratora o naruszenia ochrony danych osobowych, a także współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych ciążących na administratorze na podstawie przytoczonego Rozporządzenia.

**10.**  Wykonawca oświadcza, że prowadzi dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych czynności.

\*\* , \*\*\* i \*\*\*\* wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku                podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Oznaczenie sprawy GZK.ZP.4.2021**

**Zamawiający:**

**Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą organu zarządzającego przy ul. Oświęcimskiej 6, 42-674 Zbrosławice**

**Wykonawca/ Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  | | |
| adres siedziby Wykonawcy |  | | |
| NIP / PESEL |  | Tel. |  |
| REGON |  | e-mail |  |

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** |

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa (rozbudowa) ul. Traugutta - na odcinku od skrzyżowania z ul. Wilkowicką do skrzyżowania z ul. Ziętka – wykonanie nawierzchni bitumicznej”** prowadzonego przez Gminy Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Zbrosławicach*,* oświadczam, co następuje:

1. Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 108 ust. 1 pkt 1-6, tj.:

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
art. 108 ust 1 pkt 1-6 ustawy Pzp

- oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………\* ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie): ………………………………………………………………………………………………………………………………...\*

Na potwierdzenie powyższego przedkładam następujące środki dowodowe:

1) ………………………………………………..\*

2) ………………………………………………..\* \* *wypełnić jeżeli dotyczy*

**załączniki nr 3**

**Projektowane postanowienia umowy**

**UMOWA**

Zawarta w dniu .............. r. w Zbrosławicach pomiędzy:

* Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Zbrosławicach, ul. Oświęcimska 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000641506, NIP 6452548774, reprezentowana przez: Rafała Barszcz – Prezes Zarządu, zwana dalej „Zamawiającym”,

a

* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną/ym przez ………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanych dalej łącznie „Stronami”,

**§ 1**

* 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującego zadania: **„Budowa (rozbudowa) ul. Traugutta - na odcinku od skrzyżowania z ul. Wilkowicką do skrzyżowania z ul. Ziętka – wykonanie nawierzchni bitumicznej”**.
  2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Specyfikacja Warunków Zamówienia, przedmiarem robót, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla określonego przez Zamawiającego etapu prac stanowiącymi cześć składową umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

**§ 2**

1. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący  załącznik nr 5 do SWZ, dokumentacja projektowa, stanowiąca do SWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) z uwzględnieniem określonego w SWZ zakresu prac.
2. Przedmiar robót pełni funkcję nadrzędną ze względu na przyjętą formę wynagrodzenia kosztorysowego.

**§ 3**

* 1. Wykonawca wykona zamówienie w terminie łącznym do 20 dni kalendarzowych od wezwania przez Zamawiającego do wykonania prac z zastrzeżeniem szczegółowych terminów ustalonych przez Zmawiającego poniżej.
* **etap I tj. skrzyżowanie ul. Wilkowickiej z ul. Spokojną i z ul. Traugutta do skrzyżowania ul. Traugutta z ul. Morcinka** – wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej (warstwy wiążącej) – w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego, lecz nie wcześniej niż od 15.10.2021 r.
* **etap II będzie obejmował warstwę ścieralna z betonu asfaltowego AS8S 50/70, gr. 5 cm fragment ul. Wilkowickiej i ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Morcinka oraz warstwę wiążącą i ścieralną na pozostałej części zakresu tj. od skrzyżowania z ul. Morcinka za skrzyżowanie z ul. Ziętka** –w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego, lecz nie wcześniej niż od 01.11.2021 r.

1. Terminy, o których mowa w ust. 2 nie nałożą się, chyba, że postęp prac na to pozwoli, a Wykonawca wyrazi zgodę na wykonanie dwóch etapów w tym samym czasie.
2. Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu  odbioru końcowego robot.
3. Zamawiający nie zezwala na przerwy w realizacji robót bez jego pisemnej zgody.

**§ 4**

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zorganizować, zabezpieczyć, utrzymywać teren budowy wraz z jego zapleczem i niezbędnymi mediami oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy i w strefie jego oddziaływania.

2. Wykonawca zobowiązuje się nie naruszać porządku i czystości terenu budowy i jego otoczenia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia oraz tymczasowego składowania gruzu i odpadów powstałych podczas robót wyłącznie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i zagospodarowania placu budowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu gruzu i odpadów na składowisko na własny koszt.

5. Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu robót objętych niniejszą umową, winien uporządkować teren budowy i tereny bezpośrednio przyległe, z których korzystał w trakcie prowadzenia robót, przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej nie pogorszonego.

6. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 888. ), stosowną uchwałą Rady Gminy Zbrosławice.

7.  Procedury bezpieczeństwa

7.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.

7.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

8. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest, w celu udokumentowania zgodności z przepisami, okazać w stosunku do wyrobów budowlanych stosowne świadectwa, próbki, certyfikaty przed planowanym ich wbudowaniem lub użyciem.

9. Wykonawca jest zobowiązany do:

9.1.  zgłaszania do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu co najmniej na 48 godzin  przed planowanym terminem ich zakrycia

9.2. zgłaszania konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, wchodzących w zakres zamówienia podstawowego objętego niniejszą umową, bezpośrednio po stwierdzeniu takiej konieczności i przedłożenia Zamawiającemu przedmiaru tych robót najpóźniej w terminie 7 dni od daty akceptacji tych robót przez Zamawiającego,

9.3. zgłaszania konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp.

**§ 5**

1.   Materiały i urządzenia stosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wymaganiom Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektu.

2.   Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót zanikowych lub ulegających zakryciu najpóźniej w terminie 1 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru (licząc od dnia następnego od daty zgłoszenia).

**§ 6**

1. Za wykonane zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe, które wraz z podatkiem VAT (23%) wynosi: ………………………..zł brutto (słownie……………...........................................) tj. netto …………………………..………… zł + 23 % VAT.

2. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie następujących towarów/usług: ………………………………………….. odprowadzenie podatku w kwocie ……………………….zł leży po stronie Zamawiającego.**\***

lub:

Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca nie wskazał w ofercie towarów/usług w zakresie powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w tym zakresie\*.

**\*** niepotrzebne skreślić

3.  Podstawą do zapłaty będzie faktura Wykonawcy (dopuszcza się fakturowanie częściowe po wykonaniu każdego etapu prac) wraz z  załączonym protokołem odbioru częściowego/ końcowego, potwierdzonym przez Zamawiającego, a także dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

4. Fakturę należy wystawić na: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., ul. Oświęcimskiej 6, 42-674 Zbrosławice, NIP**:** 6452548774

5. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

6. Płatność zrealizowana będzie, na rachunek bankowy Wykonawcy nr: …………………………........................

7. W razie zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment), przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust 6 oraz na fakturach wystawianych w związku z realizacją niniejszej umowy,

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.),

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)

**§ 7**

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i kompetencje.

2. Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych:

            - ze strony Zamawiającego jest p. Sebastian Globisz – Kierownik Działu Remontowego tel. 507154074

            - ze strony Wykonawcy jest p.……………………………………………………

**§ 8**

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowalne i zabudowane materiały. Termin gwarancji na przedmiot umowy oraz wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji wynosi 5 lat od daty odbioru robót przez Zamawiającego.

2.    W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się usuwać nieodpłatnie wady przedmiotu umowy ujawnione po odbiorze końcowym.

3.    Zgłoszenia wad należy dokonać pisemnie (m.in. faksem, drogą elektroniczną) lub w nagłych przypadkach telefonicznie.

4.    Rękojmia na przedmiot niniejszej umowy równa jest okresowi gwarancji.

5.    Termin usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze  lub w okresie gwarancji wynosi 7 dni roboczych od daty stwierdzenia wady lub zawiadomienia o wadzie.

6.    Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie przystąpi  
do usuwania wad lub usterek albo wad lub usterek nie usunie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy powierzy ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody Sądu.

7.Niezależnie od uprawnień wymienionych w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania naprawienia poniesionej szkody. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które zostały zapłacone przez Zamawiającego w nieuzasadnionej wysokości na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz kar umownych, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody takim zakresie, w jakim nie może ona zostać pokryta z naliczonych kar umownych.

**§ 9**

1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót) t.j.:

- roboty drogowe [czynności szczegółowo określone w przedmiarze robót],

były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową (robotami) oraz dostawców materiałów budowlanych.

2.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób   na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w ust.1.

3. Niedostarczenie wymaganego oświadczenia skutkuje zakazem wykonywania czynności opisanych w ust.1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu wykonywania robót.

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający, w każdym przypadku powzięcia wiadomości o braku respektowania zatrudnienia na umowę o pracę, uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalej także dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane  w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

* żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
* żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
* przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

•         oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.

•        Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

•        poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). **Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;**

•        zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na       podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

•        poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,  zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych

pracowników,  zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

**§ 10**

1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania bądź nienależytego  wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych.

2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

   a) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

· za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10.000,00 zł,

· za zwłokę w oddaniu określonych w umowie robót 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego.

· za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji   w wysokości 100,00 zł za każdy dzień  zwłoki.

· za każdy stwierdzony przypadek, kiedy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca powierzy wykonywanie czynności osobie niezatrudnionej na umowę o pracę, (dot. osób wyznaczonych do wykonania niniejszej umowy, uwzględniając listę osób zatrudnionych na umowę o pracę, w zakresie czynności wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia SWZ) – w wysokości 100,00 zł,

· za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów do wglądu (kopii umowy o pracę, innych dokumentów dopuszczających do wykonywania powierzonych im czynności - jeżeli dotyczy) dla osób zatrudnionych na umowę o pracę (dot. osób wyznaczonych do wykonania niniejszej umowy w zakresie czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia SWZ) – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

· nieprzedłożenie Zamawiającemu zaktualizowanej listy osób zatrudnionych na umowę o pracę (dot. osób wyznaczonych do wykonania niniejszej umowy w zakresie czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia SWZ) – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

   b) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

· za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości   
10.000,00  zł,

Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań uzupełniających, jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionych szkód.

3.  Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust 1 umowy.

**§ 11**

1. Następująca / e część/i (zakres) zamówienia zostanie/ą zlecona/e podwykonawcy/om: robota budowlana podlegająca na ….......................................... / dostawa …........................... usługa polegająca na  …................................, którą wykona …................................................. ( podać nazwę i adres podwykonawcy, o ile jest znany);

2. Na wskazaną część (zakres) zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z podwykonawcą umowy w formie pisemnej.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu  umowy (a także projektu jej zmiany), przy czym                  podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy          na  zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

4. Umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji bez względu na kwotę wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni (licząc od dnia następnego od daty jej otrzymania przez Zamawiającego) nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń do tego projektu umowy oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie. Kopię zawartej umowy o roboty budowlane poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dostarczyć       zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w/w terminie  pisemnego sprzeciwu do przedłożonej  umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

6. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda  Zamawiającego i Wykonawcy.

7. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

7.1. w umowach o podwykonawstwo należy uwzględnić nie dłuższy niż 7 - dniowy termin         płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,

7.2. w umowach o podwykonawstwo należy uwzględnić okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę nie krótszy  od gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiedni zakres odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę.

8.  W  przypadku  zgłoszenia  przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu  umowy z naniesionymi poprawkami w terminie  2   dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia    Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej  zawarcia,  zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 10. niniejszego paragrafu.

10. Obowiązek, o którym mowa w  ust.  9  nie  dotyczy umów  o  podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie,  o  którym  mowa   w  zdaniu pierwszym,  nie dotyczy  umów  o  podwykonawstwo  o wartości większej niż 50.000,00 zł.

11. Zasady określone w ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego    przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo      realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. Wykonawca będzie    odpowiedzialny za działania , uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie  lub zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 430 i 474 kodeksu cywilnego.

13.         W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować

z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie; zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do umowy.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

15. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury Zamawiającemu po dokonaniu płatności wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  Warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorących udział w realizacji odebranych zakresów prac.

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których   mowa w ust.15, wstrzymuje się wypłatę należnego  wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego    podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Obowiązkiem podwykonawcy, dalszego podwykonawcy jest udokumentowanie zasadności takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót objętych fakturą.

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17 dotyczy należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane    lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy     o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych      podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Ustala się kary umowne należne od Wykonawcy na rzecz Zamawiającego w następujących     wypadkach i wysokościach:

a) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500,00 zł

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 100,00 zł

c) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 100,00 zł

d) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100,00 zł

e) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 500,00 zł.

e) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 100,00 zł.

21. Umowy  o  podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz ich zmiany stanowić będą część składową niniejszej umowy.

22. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W przypadku wyższych cen jednostkowych za wykonane roboty określonych umową o podwykonawstwo od cen jednostkowych określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający może uznać i wypłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych nie wyższych niż określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, a dotyczących bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), które nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

**§ 12**

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

    1.1. Wykonawcy gdy:

    a)  Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i mimo wezwania Wykonawcy  zwleka z zapłatą dłużej niż 1 miesiąc licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie,

    b)  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatność, bądź przekazanie terenu budowy).

1.2.            Zamawiającemu gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty  i ich nie wznowił, mimo pisemnych wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 5 dni,

b) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową specyfikacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego,

c) Wykonawca nieterminowo lub niezgodnie z kosztorysem lub technologią wykonuje roboty  -  w takim przypadku Zamawiający ma prawo wstrzymać roboty i odstąpić od  niniejszej umowy w terminie 5 dni od daty stwierdzenia w/w  nieprawidłowości.

d) ogłoszenia o upadłości Wykonawcy lub likwidacji firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy

e) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

2. Prawo odstąpienia od umowy może być wykonane w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia  o którym mowa w ust. 1.

**§ 13**

1.Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

*1)* Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:

a) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub w prowadzenie nowego podatku,

– powyższe zmiany wymagają zawarcia aneksu do umowy. Strony dokonają zmiany po złożeniu wniosku przez Wykonawcę określającego podstawę prawną dokonania zmiany wynagrodzenia tj. wskazanie aktu prawnego i daty wejścia w życie jego przepisów oraz podstawę faktyczną dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia. Zawarcie pisemnego aneksu określającego datę wejścia w życie zmian może nastąpić tylko po Zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku i tylko po terminie wejścia w życie zmian o których mowa powyżej.

b) konieczność zaniechania wykonania robót. Za roboty zaniechane Strony uznają prace co do których decyzją Zamawiającego został ograniczony ich zakres w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

– aneks określi sposób wykonania przedmiotu umowy i ewentualną zmianę wysokości wynagrodzenia.

Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w następujący sposób: wynagrodzenie zostanie obniżone o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje; Obniżenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie Wykonawcy załączonym do oferty.

c) zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub funkcjonalnych lub z uwagi na niedostępność na rynku materiałów i urządzeń, w szczególności w przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania Przedmiotu umowy pozwalającej na: zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia; kosztów eksploatacji; kosztów konserwacji; poprawę parametrów technicznych, wydajności, właściwości funkcjonalno – użytkowanych.

- ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie ustalona w następujący sposób: w oparciu o nakłady rzeczowe z Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz stawki cen robocizny i narzutów z kosztorysu ofertowego oraz ceny materiałów i sprzętu nie przekraczających średnich cen opublikowanych w wydawnictwie Sekocenbud, za kwartał poprzedzający rozpoczęcie robót których zmiana ma dotyczyć.

d) konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 13 ust.1 pkt. 5.1) umowy

- ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie ustalona w następujący sposób: w pierwszej kolejności zastosowane będzie wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone na podstawie wskaźników cenotwórczych zawartych w kosztorysie załączonym do oferty, a dla materiałów które nie znalazły zastosowania w kosztorysie obowiązywać będzie średnia ich cena wskazana w wydawnictwie SECOCENBUD, za kwartał poprzedzający rozpoczęcie robót, których zmiana ma dotyczyć. W przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie, brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów SECOCENBUD (jako średnie) z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym sporządzony jest kosztorys. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w/w kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną pozostałe dostępne katalogi z kosztorysowej bazy normowej, a następnie wycena indywidualna zatwierdzona przez Zamawiającego.

e) konieczność wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 13 ust.1 pkt. 5.1) umowy

- aneks określi sposób wykonania przedmiotu umowy i ewentualną zmianę wysokości wynagrodzenia. Roboty dodatkowe są zlecane i podlegają zapłacie w oparciu o art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w następujący sposób: w pierwszej kolejności zastosowane będzie wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone na podstawie wskaźników cenotwórczych zawartych w kosztorysie załączonym do oferty, a dla materiałów które nie znalazły zastosowania w kosztorysie obowiązywać będzie średnia ich cena wskazania w wydawnictwie SECOCENBUD, za kwartał poprzedzający rozpoczęcie robót, których zmiana ma dotyczyć. W przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie, brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów SECOCENBUD (jako średnie) z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym sporządzony jest kosztorys. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w/w kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną pozostałe dostępne katalogi z kosztorysowej bazy normowej, a następnie wycena indywidualna zatwierdzona przez Zamawiającego.

f) konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca oraz konieczność zmian w dokumentacji projektorowej z uwagi na potrzeby Zamawiającego które wynikły w związku z uszczegółowieniem rozwiązań jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, funkcjonalności, zmianami w zakresie sztuki budowlanej lub generuje oszczędności w zakresie wykonania robót.

Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona (na plus lub na minus) w następujący sposób: w pierwszej kolejności zastosowane będzie wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone na podstawie wskaźników cenotwórczych zawartych w kosztorysie załączonym do oferty, a dla materiałów które nie znalazły zastosowania w kosztorysie obowiązywać będzie średnia ich cena wskazana w wydawnictwie SECOCENBUD, za kwartał poprzedzający rozpoczęcie robót, których zmiana ma dotyczyć. W przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie, brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów SECOCENBUD (jako średnie) z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym sporządzony jest kosztorys. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w/w kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną pozostałe dostępne katalogi z kosztorysowej bazy normowej, a następnie wycena indywidualna zatwierdzona przez Zamawiającego.

*2)* Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku:

a) wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej,

b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych,

d) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych powstałych na skutek działania siły wyższej,

e) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), opady śniegu, niskie temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych.

f) wystąpienia zamówień dodatkowych lub zamiennych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

g) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio  
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji,

i) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),

j) decyzji zarządców sieci o wykonaniu niezbędnych prac remontowych,

- powyższe zmiany wymagają aneksu do umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie pisemnego wniosku. We wniosku należy udokumentować i wskazać Zamawiającemu długości opóźnienia.

*3)* Zmiany osobowe:

a) zmiana osób koordynujących realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego,

- mogą nastąpić poprzez zgłoszenie w formie pisemnej tego faktu drugiej stronie i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.

*4)* Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty

- powyższe zmiany wymagają aneksu do umowy.

*5)* Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy:

5.1) w ten sposób, że wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych. Za roboty zamienne Strony uznają działania wprowadzające rozwiązania zamienne w stosunku do opisanych w Dokumentacji projektowej i / lub technicznej które nie stanowią rozszerzenia Przedmiotu umowy a jedynie stanowią inny sposób wykonania robót tj. w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń i są konieczne do wprowadzenia z uwagi na:

a) zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych robót,

b) poprawieniu parametrów technicznych lub funkcjonalnych Przedmiotu umowy,

c) obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację przedmiotu umowy,

d) błędy lub braki w dokumentacji projektowej i / lub technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej i/ lub technicznej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy,

e) postęp technologiczny lub zmiana przepisów praca lub obowiązujących norm i aprobat technicznych

– aneks określi sposób wykonania przedmiotu umowy i ewentualną zmianę wysokości wynagrodzenia. Powyższe wymaga złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę wraz z uzasadnieniem faktycznym proponowanej zmiany, a także wycenę jeżeli zmiana sposobu wykonania zamówienia wiąże się ze zmianą wynagrodzenia lub sporządzony protokół konieczności zatwierdzony przez strony umowy. Protokół ten musi wskazywać uzasadnienie wskazujące konieczność ich wykonania.

5.2) w ten sposób że wystąpi konieczność zaniechania wykonania robót. Za roboty zaniechane Strony uznają prace co do których decyzją Zamawiającego został ograniczony ich zakres w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

– aneks określi sposób wykonania przedmiotu umowy i ewentualną zmianę wysokości wynagrodzenia.

5.3.) w ten sposób, że wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych

- aneks określi sposób wykonania przedmiotu umowy i ewentualną zmianę wysokości wynagrodzenia. Roboty dodatkowe są zlecane i podlegają zapłacie w oparciu o art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp..

5.4) z uwagi na zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub funkcjonalnych lub z uwagi na niedostępność na rynku materiałów i urządzeń, w szczególności w przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania Przedmiotu umowy pozwalającej na: zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia; kosztów eksploatacji; kosztów konserwacji; poprawę parametrów technicznych, wydajności, właściwości funkcjonalno – użytkowanych.

- aneks określi sposób wykonania przedmiotu umowy i ewentualną zmianę wysokości wynagrodzenia. Powyższe wymaga złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę. Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające wystąpienie przesłanek wskazanych przez Wykonawcę w uzasadnieniu faktycznym proponowanej zmiany, a także wycenę jeżeli zmiana sposobu wykonania zamówienia wiąże się ze zmianą wynagrodzenia. Wniosek zawierać ma także opinię / ocenę jego zasadności przez dokonaną przez Kierownika budowy. Zawarcie aneksu zostanie dokonane pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.

5.5) wynikająca z przeprowadzonych dodatkowych badań, analiz i ekspertyz

- aneks określi sposób wykonania przedmiotu umowy i ewentualną zmianę wysokości wynagrodzenia. Powyższe wymaga złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę. Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające wystąpienie przesłanek wskazanych przez Wykonawcę w uzasadnieniu faktycznym proponowanej zmiany, a także wycenę jeżeli zmiana sposobu wykonania zamówienia wiąże się ze zmianą wynagrodzenia. Wniosek zawierać ma także opinię /ocenę jego zasadności przez dokonaną przez Kierownika budowy.

5.6) konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca oraz konieczność zmian w dokumentacji Projektorowy z uwagi na potrzeby Zamawiającego które wynikły w związku z uszczegółowieniem rozwiązań jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, funkcjonalności, zmianami w zakresie sztuki budowlanej lub generuje oszczędności w zakresie wykonania robót.

- aneks określi sposób wykonania przedmiotu umowy i ewentualną zmianę wysokości wynagrodzenia.

Powyższe wymaga złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę. Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające wystąpienie przesłanek wskazanych przez Wykonawcę w uzasadnieniu faktycznym proponowanej zmiany, a także wycenę jeżeli zmiana sposobu wykonania zamówienia wiąże się ze zmianą wynagrodzenia ( zarówno na plus jak i na minus).Wniosek zawierać ma także opinię / ocenę jego zasadności przez dokonaną przez Kierownika budowy.

*6)* Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.)- zmiany mogą nastąpić poprzez zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej drugiej stronie i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.

*7)* Zmiana organizacji spełniania świadczenia: - wymaga aneksu do umowy i poprzedzona jest złożeniem przez jedną ze stron wniosku zawierającego uzasadnienie faktyczne ze wskazaniem zakresu proponowanych zmian, zaakceptowanego przez drugą stronę

7.1) zmiany zasad dokonywania odbiorów - w szczególności zmiany sposobu dokumentowania dokonywania odbiorów lub ich częstotliwości, jeśli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub wynika z zaleceń /wytycznych związanych z realizacją Projektu

7.2) zmiana zasad dokonywania płatności wynagrodzenia – jeśli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub wynika z zaleceń / wytycznych związanych z realizacją Projektu

2. Zmiany z ust. 1 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią zobowiązania do jej wyrażenia.

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 14**

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona w § 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca dokona zgłoszenia robót do odbioru. Zamawiający w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół częściowy / końcowy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad lub usterek.

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady lub usterki przedmiotu odbioru to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia Wykonawca usunie usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

b) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio obniżone,

c) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach lub usterkach. W tym przypadku wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy nie będzie przysługiwało Wykonawcy.

5.    O usunięciu wad lub usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej (faksem, drogą elektroniczną) najpóźniej następnego dnia po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ich usunięcia.

**6.** Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania bezusterkowego protokołu  odbioru końcowego robót.

**§ 15**

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną umową.

**§ 16**

Wykonawca zapewnia, że od dnia podpisania umowy i przez cały okres jej obowiązywania będzie posiadał ważną i opłaconą polisę ubezpieczeniową (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą swym zakresem co najmniej szkody powstałe w   związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł. Kopię polisy Wykonawca przedstawił Zamawiającemu w dniu podpisania umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty wymaganych składek. W przypadku opłaty rozłożonej na raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat. W przypadku utraty ważności polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nową polisę wraz z dowodem jej opłacenia.

**§ 17**

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r.)

**§ 18**

Sądem właściwym dla rozpoznania sporów będzie sąd rzeczowo i miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

**§ 19**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**§ 20**

Umowę sporządzono w  2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej za stron.

**ZAMAWIAJĄCY                                                                                            WYKONAWCA**

**Załącznik  nr 4**

Oznaczenie sprawy: **GZK.ZP.4.2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  | | |
| adres siedziby Wykonawcy |  | | |
| NIP / PESEL |  | Tel. |  |
| REGON |  | e-mail |  |

**OŚWIADCZENIE dot. przynależności do grupy kapitałowej**

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

**„Budowa (rozbudowa) ul. Traugutta - na odcinku od skrzyżowania z ul. Wilkowicką do skrzyżowania z ul. Ziętka – wykonanie nawierzchni bitumicznej”**

świadom(i) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego oświadczam(y), że:

1. Nie należę(ymy) do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ) z pozostałymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu\*\*

2. Jestem(śmy) członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ), w skład której wchodzą następujący przedsiębiorcy, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu:\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (firma)/imię i nazwisko | adres siedziby/ adres zameldowania |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*  w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum) oświadczenie powinien złożyć każdy podmiot (uczestnik konsorcjum)

\*\* niepotrzebne skreślić