ZAŁĄCZNIK NR ……….

WZÓR UMOWY

U M O W A   NR  BI.272. ….......

zawarta w dniu  ……................ r. w Chojnicach pomiędzy:

- Gminą Miejską Chojnice

Stary Rynek 1 , 89- 600 Chojnice

NIP 555-19-29-639

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Chojnice  -  dr Arseniusza  Finster

zwaną dalej „ Zamawiającym”

a

………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

na podstawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) i w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na sprawowaniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia  Zamawiającego dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Igielskiej  i Igły  w Chojnicach”

- Zamawiający powierza Wykonawcy nadzór inwestorski nad realizacją Inwestycji w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawców robót budowlanych oraz dostawców wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i realizacji robót, wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonych w umowach z wykonawcą terminach.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz sposób jego realizacji przedstawiają załączniki, stanowiące integralną część umowy – SWZ wraz z jej załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

- Miejsce wykonywania usługi: Chojnice ulica Igielska, Igły

- Wszystkie dokumenty składające się na umowę wzajemnie się uzupełniają i określają łącznie obowiązki Wykonawcy. W przypadku nieuwzględnienia w którymkolwiek z nich obowiązku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowiązek go zrealizować. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, Wykonawca postąpi według wytycznych Zamawiającego. Wykonawca ma nadto obowiązek wykonania w ramach Przedmiotu umowy wszystkich prac, które są konieczne do wykonania z punktu widzenia wymogów prawa oraz celu któremu mają służyć, aktualnych zasad wiedzy, sztuki inżynierskiej oraz obowiązujących norm i przyjętych standardów nawet jeśli nie zostały wprost wskazane w SWZ lub umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 2

- Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ..............................

Przewidywany czas realizacji zamówienia na roboty budowlane:  11 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót, tj. do dnia ………………….

- Wykonawca będzie pełnił swoją funkcję w ustalonym w umowie zakresie również 
w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – w ramach wynagrodzenia 
o którym mowa w umowie. Termin gwarancji ustalony jest w umowie na roboty budowlane w wymiarze 60 miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji.

- Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy wygasają po upływie terminu rękojmi wykonanego zadania.

- Czas trwania wykonywania usługi przez Wykonawcę może ulec wydłużeniu stosownie do czasu trwania robót budowlanych, nad którymi nadzór jest sprawowany. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie usługi do czasu faktycznego zakończenia robót budowlanych oraz końcowego rozliczenia kontraktu. Maksymalny okres wydłużenia niniejszej umowy na wskazanej podstawie wynosi 1 miesiąc. W sytuacji, w której wystąpi konieczność dłuższego sprawowania usługi nad robotami budowlanymi, tj. okres dłuższy niż 1 miesiąc, Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu sprawowania nadzoru ustalone na podstawie cen wskazanych                          w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego została zawarta przedmiotowa umowa.

- Strony dopuszczają możliwość zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym również w zakresie terminu, na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania, nad którym pełniony ma być nadzór, w terminie 10 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- obowiązki ogólne:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, w pełnym zakresie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

- dbanie o interesy Zamawiającego i wysoką jakość robót,

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawdzanie i egzekwowanie od Wykonawcy robót zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową 
i przetargową oraz pozwoleniem na budowę i specyfikacją techniczną, 
a także sprawowanie kontroli prawidłowości realizacji robót budowalnych pod względem technicznym oraz zgodności z przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej,

- zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,

- przygotowanie i sporządzenie dokumentów, raportów i sprawozdań z realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego związanych z prowadzoną inwestycją,

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby wskazane w ofercie,

- obowiązki – etap budowy:

- udział w przekazaniu placu budowy,

- zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z Wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów 
i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- nadzorowanie, kontrolowanie i dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy,

- nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy z Wykonawcą robót budowlanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów prawa w szczególności Prawa budowlanego i przepisów z nim związanych,

- nadzorowanie i kontrolowanie zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych ze sporządzonym przez niego i zatwierdzonym:

- harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

- dokumentacją projektową,

- kontrola dotycząca tempa realizacji robót w stosunku do zapisów umowy zawartej z Wykonawcą robót oraz nadzór nad wykonaniem robót przez Wykonawcę 
w zakresie rzeczowym, kosztowym i terminowym zgodnym z umową,

- dokonywanie sprawdzenia obmiaru wykonanych elementów robót w taki sposób, aby jednoznacznie można było określić ilość wykonanych robót 
i wbudowanych/użytych materiałów,

- informowanie Zamawiającego o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach na budowie i zakłóceniach w trakcie wykonywania robót,

- informowanie Zamawiającego o ewentualnych potrzebach uzupełnienia lub zmian w dokumentacji projektowej,

- pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami, 
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowalnych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań zamiennych,

- czuwanie nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót budowlanych, zaplecza i terenu budowy oraz utrzymywaniem przez Wykonawcę robót budowlanych porządku na terenie budowy,

- monitorowanie postępu robót i składanie stosownych raportów (o ile będą wymagane),

- zatwierdzanie protokołów odbioru elementów robót,

- informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania,

- zatwierdzanie wniosków materiałowych składanych przez Wykonawcę robót budowlanych, sprawdzanie certyfikatów materiałów budowlanych użytych przez Wykonawcę robót. Certyfikaty należy załączyć do protokołu odbioru,

- opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym ewentualnej zmiany materiałów, urządzeń 
i technologii,

- w razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, niezwłoczne zgłoszenie ich Zamawiającemu na piśmie wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonanie uzgodnień z autorem projektu/nadzorem autorskim w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe,

- współdziałanie z Zamawiającym i wykonawcą robót w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, weryfikacja dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę m.in. protokołów konieczności, z wizji lokalnej, kosztorysów,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń,

- rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy (robót) i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zamówienia,

- sprawdzanie i odbieranie wykonanych robót budowlanych, w tym kontrola 
i wykonanie odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

- przygotowywanie i potwierdzanie gotowości robót do odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz udział w czynnościach tych odbiorów,

- potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbiorów częściowych 
i odbioru końcowego,

- uczestnictwo w spotkaniach zwołanych przez Zamawiającego i w naradach koordynacyjnych,

- prowadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej 
z realizacją zadania, rozliczeniami i czynnościami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej Zamawiającemu na odbiorze końcowym,

- udział w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych, znajdujących się na terenie budowy materiałów i wyrobów budowlanych, wykonanych robót oraz w inwentaryzacji wykonanych robót, w razie odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych przez którąkolwiek ze stron, wg stanu na dzień odstąpienia,

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich zmian skutkujących wzrostem ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych,

- wydawanie kierownikowi budowy (robót) poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych,

- żądanie od kierownika budowy (robót) dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania wykonywania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem budowy,

- bieżąca kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót,

- podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji,

- kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie 
w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

- informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót),

- sprawdzenie kompletu dokumentów do dokonania odbioru końcowego robót (projektów z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób 
i odbiorów częściowych, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów itp.),

- uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, nadzór i potwierdzenie usunięcia wad i usterek 
w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia,

- wykonywanie innych czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru 
w umowie z wykonawcą inwestycji,

- wykonanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót,

- przygotowania w porozumieniu z Wykonawcą robót zestawienia wybudowanej infrastruktury (długości, powierzchnie, sztuki, itp.),

- bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych,

- sprawdzanie faktur Wykonawcy robót i ich akceptacja,

- rozliczenie rzeczowo – finansowe budowy w zgodności z dokumentacją powykonawczą i geodezyjną,

- sprawdzanie projektów umów o podwykonawstwo pod względem rzeczowo-finansowym,

- przedmiot zamówienia objęty niniejszym nadzorem inwestorskim szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ.

- Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót branży: drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej poprzez powołanie inspektorów o określonej specjalności.

- Ze strony Wykonawcy obowiązki inspektorów nadzoru poszczególnych branż będą pełnić:

  - Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego …………………………………….…

  - branża drogowa ………………..

  - branża sanitarna: ……………….

  - branża elektryczna: …………….

  - branża teletechniczna: …………

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania obowiązków przez osoby wskazane w ust. 4.

- W przypadku, gdy zajdzie konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek z osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, proponowana osoba musi spełniać oraz posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla danego stanowiska zgodne 
z wymaganiami określonymi w SWZ. W takim przypadku okres wymaganego doświadczenia zamiennego członka personelu Wykonawcy będzie liczony do daty zgłoszenia potrzeby zmiany/zastąpienia.

- O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie usługi objętej umową przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający podejmie decyzję w zakresie takiej zmiany w terminie 7 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Inspektorzy nadzoru działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie.

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonawstwem przedmiotu umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za dowodem doręczenia na adresy wskazane w niniejszej umowie, bądź drogą elektroniczną:

    - adres Zamawiającego:

Urząd Miejski w Chojnicach

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

e mail:   wydz.budowlany@miastochojnice.pl

    - adres Wykonawcy:

…………………….

…………………….

…………………….

- W przypadku zmiany adresu, każda ze stron ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie poinformować drugą stronę o tym fakcie.

- W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie poinformuje drugiej strony o zmianie adresu, wszelka korespondencja związana z wykonywaniem niniejszej umowy nadana na adres dotychczasowy zostanie uznana za skutecznie doręczoną.

- Zmiana adresu nie stanowi zmiany treści umowy.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości :

BRUTTO: ………..złotych

(słownie złotych: ……………………….) 
VAT: ……………..złotych             %

NETTO: ………………………

(słownie złotych: ……………………….. )

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1  niniejszego paragrafu.

- Roboty dodatkowe i inne prace zwiększające zakres umowy na roboty budowlane nie stanowią podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktur VAT  Numer NIP Wykonawcy………………….

- Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu i będzie się odbywało proporcjonalnie do zaawansowania robót budowlanych.

- Rozliczenie i zapłata za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie określonej w ust. 1 umowy, nastąpi na podstawie faktur wystawionych na Gminę Miejską Chojnice, Stary Rynek 1, 
89-600 Chojnice NIP 555-19-29-639 odbiorca: Urząd Miejski w Chojnicach.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie regulowane w następujący sposób:

1)	po rozpoczęciu robót budowlanych - wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu,

2)	wartość usługi do faktury częściowej będzie liczona tym samym wskaźnikiem procentowym, co wartość prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót wykonanych przez Wykonawcę robót w danym okresie rozliczeniowym 
w stosunku do wartości kontraktowej nadzorowanego zadania,

3)	podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę, będzie końcowy protokół odbioru wskazujący na zakończenie robót budowlanych i końcowe rozliczenie umowy na roboty budowlane oraz wywiązanie się Wykonawcy z obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczeniowych.

- Na podstawie faktur częściowych Zamawiający zapłaci do 90% należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Kwota na fakturze końcowej wynosić będzie pozostałą część wynagrodzenia brutto Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturach rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur oraz po przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wszystkich zobowiązań wobec Podwykonawców.

- Za nieterminową płatność faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.

- Zamawiający przy dokonywaniu płatności należności wynikającej z faktury wystawionej przez Wykonawcę stosować będzie mechanizm podzielonej płatności (split payment), 
w przypadku gdy zastosowanie tego mechanizmu będzie wynikało obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest podać w fakturze rachunek bankowy należący do niego, który jest objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment) – został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT, w przypadku gdy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie wynikało obowiązujących przepisów prawa.

- Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem płatności wynagrodzenia w przypadku, gdy rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 10 i 13 nie będzie widniał w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, do czasu pojawienia się tego rachunku w wykazie. W niniejszym przypadku Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu/zwłoce w płatności wynagrodzenia.

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zmniejszenia zakresu robót objętych nadzorem, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót, lecz nie mniej niż do 50% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§ 6

  - Strony zastrzegają prawo naliczenia kar za niewykonanie, nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i w następujących wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,

- za nieuczestniczenie w spotkaniach (naradach koordynacyjnych) organizowanych przez Zamawiającego w wysokości 200 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność,

- w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek 
z obowiązków wynikających z umowy w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do dnia realizacji włącznie,

- za nieprawidłowe potwierdzenie kwoty kontraktowej wartości zrealizowanych robót budowlanych lub nieprawidłowe potwierdzenie kwoty, która bezspornie należy się wykonawcy robót w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek,

- za każde nieuzasadnione potwierdzenie gotowości obiektu do odbioru, skutkujące niemożnością odbioru w wysokości 2.000 zł,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii umowy, a także nie przedłożenia jej w terminie, 
o którym mowa w § 13,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości 1000 zł za każdy przypadek,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

  - Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu naliczone kary umowne w terminie 7 dni od otrzymania informacji o ich wysokości.

  - Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego bez wcześniejszego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 7

W przypadku prze fakturowania wykonanych robót, akceptowania niewłaściwie wykonanych robót, użycia niewłaściwych materiałów lub dopuszczenia się innych nieprawidłowości skutkujących stratą dla Zamawiającego spowoduje, poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy, że Wykonawca zapłaci jemu odszkodowanie w wysokości poniesionych strat przez Zamawiającego.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- stwierdzenia, że wykazane w ofercie osoby nie posiadają wymaganych uprawnień budowlanych,

- wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami niniejszej Umowy,

- niepodjęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania na okres dłuższy niż 7 dni, wyłączając okres przestoju,

- powierzenia przez Wykonawcę wykonania umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

- Odstąpienie od umowy z powodów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

- Niezależnie od sytuacji określonych w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji odstąpienia od Umowy na Roboty Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych. W tej sytuacji Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni od daty odstąpienia od Umowy zawartej z Wykonawcą Robót.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej 
z podaniem uzasadnienia.

- Odstąpienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem oświadczenia części świadczeń stron.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, według stanu zaawansowania robót na dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy tj. wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obliczona tym samym wskaźnikiem procentowym co wartość nadzorowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót wykonanych przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym w stosunku do wartości kontraktowej nadzorowanego zadania.

§ 9

  - W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest  do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż 14 dni od odstąpienia od umowy lub otrzymania oświadczenia o jej wypowiedzeniu, inwentaryzacji nadzorowanych i wykonanych do dnia odstąpienia robót z udziałem Zamawiającego wg stanu na dzień odstąpienia lub do dnia rozwiązania umowy, potwierdzonej przez Zamawiającego.

  - Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający wystawi oświadczenie obejmujące wartość wykonanych usług składających się na przedmiot umowy, stanowiącą podstawę do ustalenia rozliczenia między Stronami.

  - Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 1 w terminie w nim zakreślonym, upoważnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, która będzie wiążąca dla Stron dla potrzeb ustalenia rozliczenia między nimi.

§ 10

W przypadku stwierdzenia faktu niewłaściwego wykonania obowiązków przez Wykonawcę określonych w umowie, Zamawiający może z zachowaniem roszczenia określonego w § 7 umowy, rozwiązać ją w trybie natychmiastowym przez złożenie stosownego oświadczenia woli na piśmie.

§ 11

      - Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenosić ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobę trzecią. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 §1 i 2 kc.

      - Wykonawca zobowiązany jest umieścić na każdej fakturze dotyczącej realizacji niniejszej umowy informację o zakazie cesji wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12

- Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, że będzie w stanie należycie wykonać usługi na warunkach określonych w umowie.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej wartości niniejszej umowy i że będzie ono kontynuowane co najmniej do daty zakończenia realizacji usługi.

§ 13

        - Wykonawca może powierzyć wykonanie umowy podwykonawcom w zakresie tej części przedmiotu umowy, która została wskazana przez niego w jego ofercie chyba, że uzyska zgodę Zamawiającego w zakresie powierzenia podwykonawcom innej części przedmiotu umowy na następujących zasadach:

    - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekty umów (również projekty aneksów do umów), które będą zawarte z podwykonawcami. Projekty umów oraz aneksów winny określać zakres, wynagrodzenie, terminy realizacji, zasady dokonywania odbiorów - przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy,

    - jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania projektu umowy lub aneksu, o którym mowa w pkt 1, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub aneksu na warunkach określonych w projekcie,

    - bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić postanowień umów z podwykonawcami,

    - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach określonych w pkt 1-3, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 1 egzemplarz zawartej umowy lub aneksu (wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi) lub jej uwierzytelniony odpis.

        - Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego Wykonawcy.

        - Jeżeli Wykonawca będzie chciał zmienić podwykonawcę na zasoby którego powoływał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych w SWZ, zobowiązany jest złożyć takie same dokumenty i oświadczenia jakie składał wraz z ofertą dla podmiotu na którego zasoby się powoływał. Zamawiający ma prawo odmówić zaakceptowania zmiany takiego podwykonawcy.

        - Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

        - Wykonawca zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za ustalony 
w umowie zakres, fakturami wystawionymi za wykonany i odebrany przedmioty umowy, płatnymi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia faktury przez Podwykonawcę.

        - Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

        - Wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego  podwykonawcy) nie może być większa niż wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.

        - Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

§ 14

- Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych 
w niniejszym paragrafie poniżej lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, które mogą dotyczyć:

- terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

- wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z § 2 ust. 4 umowy 
(o ilość dni stanowiących wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych),

- działań organów administracji, w szczególności: przekroczenia określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. lub odmowa ich wydania przez organy administracji (o ilość dni trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy),

- zaistnienia uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron (o ilość dni niezbędną do wprowadzenia zmian do dokumentacji i wykonania robót budowalnych)

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację zadania (o ilość dni wystąpienia wskazanego zdarzenia oraz czasu koniecznego do usunięcia skutków tego zdarzenia),

- zmiany wynagrodzenia z podatkiem VAT, wyszczególnionego w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany :

- terminu wykonania prac przez Wykonawcę w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z § 2 ust. 4 umowy, jeżeli zmiana terminu wykonania prac spowoduje bezpośrednio wzrost lub obniżenie kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy,

- norm, których zastosowanie jest niezbędne dla wykonywanego przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zakresu robót objętych nadzorem z uwagi na rezygnację przez Zamawiającego 
z części przedmiotu zamówienia - wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót, 
z zastrzeżeniem § 5 ust. 16 umowy,

- zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

- W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w ust. 2 Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z „wnioskiem o dokonanie zmiany umowy”, zawierającym szczegółowe uzasadnienie zmiany umowy ze wskazaniem podstaw tej zmiany.

- Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1)	zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

2)	zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony;

3)	zmiany załączników do umowy.

§ 15

  - Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:

- na którą Strona nie ma wpływu,

- przed którą taka Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia umowy,

- której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć,

- której nie można w istocie przypisać drugiej Stronie.

  - Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności w rodzaju wyliczonych poniżej, ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki wyliczone w ust 1 są spełnione:

- wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych,

- rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,

- bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niż Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy,

- amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania lub radioaktywności,

- klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywność wulkaniczna oraz

- epidemia (pandemia).

  - Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia którejś ze Stron wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań umowy, to Strona ta, da drugiej Stronie powiadomienie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest niemożliwe. Powiadomienie to będzie dane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po tym, kiedy Strona ta dowiedziała się, lub powinna była dowiedzieć się, o odnośnym wydarzeniu lub okoliczności stanowiącej Siłę Wyższą.

  - Po daniu powiadomienia, Strona ta będzie zwolniona z wykonania takich zobowiązań na tak długo, jak Siła Wyższa będzie uniemożliwiać jej ich wykonywanie.

  - Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły Wyższej, opóźnienie w wykonaniu umowy.

  - Strona da powiadomienie drugiej Stronie, kiedy przestanie być pod wpływem Siły Wyższej.

§ 16

- W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy, w szczególności prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego.

- Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym nie jest możliwe dokonanie zmian istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, 
z zastrzeżeniem uregulowań § 15 oraz § 5 ust. 16 umowy.

- Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która w sposób możliwie najbliższy będzie odpowiadać temu, co strony ustaliły lub temu co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.

§ 17

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca	 Zamawiający