Załącznik nr 7 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest  „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach”.

2.Zakres robót:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach”. Zakres robót budowlanych, nad którymi ma być sprawowany nadzór inwestorski obejmuje niżej wymienione branże:

- konstrukcyjno – budowlana

- sanitarna

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- wymianę na nową nawierzchnię sztucznej murawy z wypełnieniem naturalnym korkowym wraz z utylizacją zdemontowanej nawierzchni i wypełnienia,

- zabezpieczenie krawężników betonowych odgradzających sztuczną murawę poprzez nałożenie nakładek gumowych,

- wymianę bramek stacjonarnych,

- konserwację konstrukcji piłkochwytów,

- wymianę niesprawnych żarników w istniejącym oświetleniu boiska, rewizję i udrożnienie odwodnienia,

- montaż wiaty wraz ze stojakami rowerowymi,

zgodnie z dokumentacją projektową.

Roboty budowlane związane z realizacją usługi będą realizowane przez Wykonawcę wyłonionego w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Zamawiającego.

Termin rozpoczęcia zlecenia określa się na dzień przekazania placu budowy Wykonawcy lub dzień podpisania umowy o ile nastąpi w późniejszym terminie, a zakończenia na 30 dzień od podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

Przewidywany czas realizacji zamówienia na roboty budowlane: dwa miesiące od podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

Załącznik Nr 8 do SWZ		- Dokumentacja projektowa

Zamawiający złożył w dniu 15.03.2021 r. wniosek do Starostwa Powiatowego w Chojnicach dotyczący zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych.

3. Wymagania Zamawiającego:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- Obowiązki ogólne:

  - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej w pełnym zakresie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

  - Dbanie o interesy Zleceniodawcy i wysoką jakość robót.

  - Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawdzanie i egzekwowanie od Wykonawcy robót zgodności jej realizacji robót z dokumentacją projektową i przetargową oraz pozwoleniem na budowę i specyfikacją techniczną, a także sprawowanie kontroli prawidłowości realizacji robót budowlanych pod względem technicznym oraz zgodności z przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej.

  - Zapewnienie stałej wymiany informacji ze Zleceniodawcą oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zleceniodawcy.

  - Przygotowanie i sporządzenie dokumentów, raportów i sprawozdań z realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy oraz wszelkich informacji na wniosek Zleceniodawcy związanych z prowadzoną inwestycją.

  - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby wskazane w ofercie.

- Obowiązki – etap budowy:

  - Udział w przekazaniu placu budowy.

  - Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, specyfikacją techniczną.

  - Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

  - Nadzorowanie, kontrolowanie i dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy.

  - Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy z Wykonawcą robót budowlanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów prawa w szczególności Prawa budowlanego i przepisów z nim związanych.

  - Nadzorowanie i kontrolowanie zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych ze sporządzonym przez niego i zatwierdzonym:

- harmonogramem rzeczowo-finansowym

- Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

- dokumentacją projektową.

  - Kontrola dotycząca tempa realizacji robót w stosunku do zapisów umowy zawartej z Wykonawcą robót oraz nadzór nad wykonaniem robót przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym, kosztowym i terminowym zgodnym z umową,

  - Dokonywanie sprawdzenia obmiaru wykonanych elementów robót w taki sposób, aby jednoznacznie można było określić ilość wykonanych robót i wbudowanych/użytych materiałów.

  - Informowanie Zleceniodawcy o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach na budowie i zakłóceniach w trakcie wykonywania robót.

  - Informowanie Zleceniodawcy o ewentualnych potrzebach uzupełnienia lub zmian w dokumentacji projektowej.

  - Pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami, 
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowalnych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań zamiennych.

  - Czuwanie nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót budowlanych, zaplecza i terenu budowy oraz utrzymywaniem przez Wykonawcę robót budowlanych porządku na terenie budowy.

  - Monitorowanie postępu robót i składanie stosownych raportów (o ile będą wymagane).

  - Zatwierdzanie protokołów odbioru elementów robót.

  - Informowanie Zleceniodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania.

  - Zatwierdzanie wniosków materiałowych składanych przez Wykonawcę robót budowlanych, sprawdzanie certyfikatów materiałów budowlanych użytych przez Wykonawcę robót. Certyfikaty należy załączyć do protokołu odbioru.

  - Opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym ewentualnej zmiany materiałów, urządzeń i technologii.

  - W razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, niezwłoczne zgłoszenie ich Zleceniodawcy na piśmie wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zleceniodawcy, dokonanie uzgodnień z autorem projektu/nadzorem autorskim w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe.

  - Współdziałanie ze Zleceniodawcą i wykonawcą robót w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

  - Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń.

  - Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy ( robót ) i przedstawicielem Zleceniodawcy wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

  - Sprawdzanie i odbieranie wykonanych robót budowlanych w tym kontrola i wykonanie odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.

  - Przygotowywanie i potwierdzanie gotowości robót do odbiorów częściowych, odbioru końcowego oraz udział w czynnościach tych odbiorów.

  - Potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

  - Uczestnictwo w spotkaniach zwołanych przez Zleceniodawcę i w naradach koordynacyjnych.

  - Prowadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadania, rozliczeniami i czynnościami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej Zleceniodawcy na odbiorze końcowym.

  - Udział w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych, znajdujących się na terenie budowy materiałów i wyrobów budowlanych, wykonanych robót oraz w inwentaryzacji wykonanych robót, w razie odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych przez którąkolwiek ze stron, wg stanu na dzień odstąpienia.

  - Uzyskanie zatwierdzenia przez Zleceniodawcę wszelkich zmian skutkujących wzrostem ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych.

  - Wydawanie kierownikowi budowy (robót) poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych.

  - Żądanie od kierownika budowy (robót) dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania wykonywania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem budowy.

  - Bieżąca kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót.

  - Podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

  - Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót.

  - Informowanie na bieżąco Zleceniodawcy o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót).

  - Sprawdzenie kompletu dokumentów do dokonania odbioru końcowego robót (projektów z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów częściowych, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów itp.)

  - Uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zleceniodawcy, nadzór i potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

  - Wykonywanie innych czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcą inwestycji.

  - Wykonanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót.

  - Przygotowania w porozumieniu z Wykonawcą robót zestawienia wybudowanej infrastruktury (długości, powierzchnie, sztuki, itp.)

  - Bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.

  - Założenie i prowadzenie dziennika pobytów Zleceniobiorcy oraz inspektorów nadzoru poszczególnych branż na budowie (zgodnie z ilością zadeklarowaną w ofercie). Pobyt na budowie każdorazowo winien być potwierdzony przez kierownika budowy (robót). Raz w miesiącu Zleceniobiorca rozlicza ze Zleceniodawcą ilość pobytów.

  - Sprawdzanie faktur Wykonawcy robót i ich akceptacja.

  - Rozliczenie rzeczowo – finansowe budowy w zgodności z dokumentacją powykonawczą i geodezyjną.

  - Przedmiot zamówienia objęty niniejszym nadzorem inwestorskim szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ.

  - Wymagana minimalna liczba dni pobytu na budowie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tygodniu zgodnie z ilością zadeklarowaną w ofercie, nie mniej niż 1 dzień w tygodniu.