Załącznik nr 4.2 do regulaminu

INDYWIDUALNY PLAN POPRAWY DOSTĘPNOŚCI (IPPD)

wzór

dla szkoły 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance 
Kobylanka 162, 38-303 Kobylanka
/nazwa i adres szkoły/

OBSZAR ARCHITEKTONICZNY

PODOBSZAR: Dostępność dojścia do obiektów oświatowych

STANDARD: Standard dostępności dojścia do obiektów oświatowych (1.1.1)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach grantu Na parkingu szkolnym zostanie wykonane miejsce postojowe dla Osób z Niepełnosprawnościami, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Modelu. Celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników zostanie przebudowany fragmentu dojścia do budynku szkoły (wyniesienie nawierzchni w miejscu przejścia przez drogę dojazdową) oraz planuje się także przebudowę dojścia do drugiego segmentu budynku z dostosowaniem do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami. Kolejnym elementem planowanym do realizacji w ramach grantu, który zapewni bezpieczne warunki do poruszania się będzie wykonanie oświetlenia ciągów pieszych. Przed szkołą znajduje się plac, który zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie „placu przedwejściowego” przy wejściu do budynku, w obrębie którego znajdować się będą siedziska czy stojaki na rowery. Na potrzeby realizacji wyżej wymienionych robót budowlanych zostanie opracowana dokumentacja projektowa. W przyszłości: W przypadku realizowania w przyszłości kolejnych prac budowlanych rozważy się oznakowanie na terenie szkoły miejsca postojowego przeznaczonego dla busów zgodnie z wymaganymi przepisami (360 x 850 cm).

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Ciągi piesze umożliwiają samodzielność poruszania się osobom z ograniczoną mobilnością i percepcją oraz uwzględniają częściowo rozwiązania opisane w Modelu, jako zapewniające bezpieczeństwo poruszania się użytkowników. Na parkingu szkolnym (przeznaczonym dla pracowników), brakuje wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanego bezpośrednio przy wejściu głównym dostępnym z poziomu terenu. Zalecenia Na parkingu szkolnym powinno być wyznaczone miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Modelu. Przy szkole znajduje się plac, który mógłby zostać zagospodarowany jako miejsce służące parkowaniu samochodów np. rodziców, którzy przywożą dzieci z niepełnosprawnością do szkoły. W tym celu należy zaplanować położenie kostki brukowej, zabezpieczyć bramę, furtkę oraz chodnik prowadzący do wejścia szkolnego dostępnego dla OzN. Należy pamiętać o oświetleniu oraz organizacji komunikacji kołowej tak, aby zapewnić bezpieczne warunki do poruszania się.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Zapewnienie dostępności dojścia do budynku szkoły poprzez wprowadzenie modyfikacji, zgodnie z wymaganiami określonymi na poziomie podstawowym Modelu DS. Wskaźniki: Wykonanie miejsce postojowe dla Osób z Niepełnosprawnościami – źródła weryfikacji: protokół odbioru robót. Przebudowanie fragmentu dojścia do budynku szkoły (wyniesienie nawierzchni w miejscu przejścia przez drogę dojazdową) – źródła weryfikacji: protokół odbioru robót. Przebudowanie dojścia do drugiego segmentu budynku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – źródła weryfikacji: protokół odbioru robót. Wykonanie oświetlenia ciągów pieszych – źródła weryfikacji: protokół odbioru robót. Wykonanie „Placu przedwejściowego” przy wejściu do budynku, w obrębie którego znajdować się będą siedziska czy stojaki na rowery – źródła weryfikacji: protokół odbioru robót. Opracowana dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji ww. robót budowlanych – źródła weryfikacji: protokół odbioru dokumentacji. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Wykonanie miejsca postojowego dla Osób z Niepełnosprawnościami. Przebudowa fragmentu dojścia do budynku szkoły (wyniesienie nawierzchni w miejscu przejścia przez drogę dojazdową). Przebudowa dojścia do drugiego segmentu budynku z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonanie oświetlenia ciągów pieszych. Wykonanie „placu przedwejściowego” przy wejściu do budynku, w obrębie którego znajdować się będą siedziska czy stojaki na rowery. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji ww. robót budowlanych. *wszystkie koszty określone w całym IPPD należy traktować jako przykładowe wyceny (średni koszt szacowany w momencie opracowania dokumentu), których wartość może się zmienić.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Strefa dojścia do budynku szkoły nie zostanie zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami. Ewentualne remonty i dalsze modyfikacje będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań i dostosowań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę. Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do utrzymania zbudowanej w ramach grantu infrastruktury.

PODOBSZAR: Dostępność budynku głównego

STANDARD: Standard dostępności wejść do budynku (1.1.2)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach grantu: Celem dostosowania wejść do szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach grantu zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie głównego wejścia do budynku szkoły (pochylnia i schody) oraz przebudowie wejścia do drugiego segmentu budynku szkoły. Roboty budowlane zostaną zaplanowane zgodnie z zaleceniami wymaganymi w Modelu DS na poziomie podstawowym. W przyszłości: W przypadku realizowania w przyszłości kolejnych prac planuje się montaż oznaczeń fakturowych przed schodami prowadzącymi do góry w postaci drobnej fali.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Główne wejście do budynku nie znajduje się na poziomie terenu. Do wejścia prowadzi pochylnia – nawierzchnia pochylni jest antypoślizgowa, pochylnia jest o długości nie przekraczającej 900 cm. Nachylenie pochylni wynosi więcej niż 6%. Na początku pochylni nie jest zapewniona płaszczyzna pozioma o długości co najmniej 150 cm, a na zakończeniu powierzchnia manewrowa poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku. Pochylnia nie ma także na bokach krawężników i obustronnych poręczy mocowanych na wysokości 75 i 90 cm od płaszczyzny ruchu. Dostęp do budynku zapewniają także schody, które są pełne, wykonane z materiału antypoślizgowego. Stopnie są proste, bez wystających zwisów, nosków i podcięć. Wysokość stopni schodów waha się od 12 do 15 cm, a głębokość jest mniejsza niż 35 cm. Szerokość schodów zewnętrznych wynosi 120 cm, po obu stronach zamontowane brak poręczy. Pierwszy i ostatni stopień biegu schodowego jest zróżnicowany kolorystycznie pasem oznakowania o szerokości widocznym na stopniu (i podstopnicy). W strefie wejściowej budynku znajduje się przedsionek/wiatrołap, który ma zapewniony dostęp do światła dziennego/sztucznego. Między zewnętrznymi a wewnętrznymi drzwiami nie znajdują się żadne elementy, które mogłyby ograniczać poruszanie się użytkowników (np. progi, wycieraczki, wolnostojące tablice lub inne elementy). W przedsionku nie jest zapewniona przestrzeń manewrowa 150 x 150 cm. Drzwi wejściowe do budynku są jedno skrzydłowe rozwierane. Przejście przez drzwi jest bezprogowe, a stopery na posadzkach, wycieraczki wystają ponad powierzchnię ruchu na wysokość nie większą niż 2 cm. Jedno skrzydło drzwiowe ma min. 90 cm szerokości. Drzwi lub rama/ościeżnica kontrastują z tłem ściany. Zalecenia Przynajmniej jedno z wejść do szkoły (główne wejście do budynku lub inne alternatywne wejście) powinno być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Planując modernizację w ramach grantu, jeśli nie jest możliwa przebudowa wejścia aby znajdowało się na poziomie terenu, zaleca się aby zastosować alternatywne rozwiązania pozwalające na dostanie do obiektu, np. poprzez zastosowanie pochylni, dźwigu lub platformy pionowej. Planując wykonanie ze środków grantu pochylni należy zastosować wytyczne określone w standardzie dostępności wejść do budynku, wskazane w Modelu. W przypadku, gdy nie ma możliwości zastosowania pochylni, zaleca się zastosowanie podnośnika pionowego lub windy. Na schodach prowadzących do drzwi wejściowych, należy barwnie oznakować pierwszy i ostatni stopień, a w przypadku trzech stopni każdego z nich. Krawędź należy oznaczyć kolorem kontrastowym, pas oznakowania powinien być o szerokości min. 5 cm i powinien być widoczny na stopniu i podstopnicy. Zaleca się aby w strefie wejściowej budynku (przedsionku/wiatrołapie) nie znajdowały się żadne elementy, które mogłyby ograniczać poruszanie się użytkowników. Należy wyeliminować progi w drzwiach, stopery na posadzkach czy wycieraczki wystające ponad powierzchnię ruchu na wysokość większą niż 2 cm. Nie należy także sytuować wolnostojących tablic, sztalug lub innych elementów, które mogłyby ograniczać poruszanie się użytkowników lub zagrażać ich bezpieczeństwu (chyba że usytuowane są one poza główną przestrzenią komunikacyjną, np. we wnękach). Planując remonty należy zadbać o zapewnienie zgodnych z Modelem kontrastów między posadzką, a ścianami oraz drzwiami (ościeżnicami). Należy także w celu zapewnienia trasy wolnej od przeszkód zadbać o odpowiednią lokalizację wyposażenia. Zaleca się również zapewnienie dostępności wejścia do drugiego budynku, gdzie znajduję się sale lekcyjne przeznaczone do edukacji wczesnoszkolnej – planując wykonanie ze środków grantu przebudowy wejścia, należy zastosować wytyczne określone w standardzie dostępności wejść do budynku, wskazane w Modelu.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Zapewnienie dostępności wejścia głównego do budynku głównego szkoły oraz do drugiego segmentu budynku szkoły poprzez wprowadzenie modyfikacji, zgodnie z wymaganiami określonymi na poziomie podstawowym Modelu DS. Wskaźniki: Wykonanie przebudowy głównego wejścia do budynku szkoły (pochylnia i schody) – źródła weryfikacji: protokół odbioru robót. Wykonanie przebudowy wejścia do drugiego segmentu budynku szkoły – źródła weryfikacji: protokół odbioru robót. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji ww. robót budowlanych – źródła weryfikacji: protokół odbioru dokumentacji. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Przebudowa głównego wejścia do budynku szkoły (pochylnia i schody). Przebudowa wejścia do drugiego segmentu budynku szkoły. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji ww. robót budowlanych.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Strefy wejścia głównego do budynku szkoły oraz drugiego segmentu budynku szkoły nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami. Ewentualne remonty i dalsze modyfikacje będą uwzględniały zachowanie wprowadzonych rozwiązań i dostosowań, ewentualnie wpłyną na ich poprawę, np. zadaszenie, wprowadzenie oznaczeń fakturowych, itd. Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do utrzymania zbudowanej w ramach grantu infrastruktury.

PODOBSZAR: Dostępność budynku głównego

STANDARD: Standard dostępności szatni (1.1.3)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach grantu: W ramach grantu zgodnie z zaleceniami zostanie zakupiony zestaw szafek oraz numerków na szafki zgodnych z modelem na poziomie podstawowym. Ponadto zostanie dostosowany otwór drzwiowy i zamontowana nowa stolarka drzwiowej spełniająca wymagania dostępności dla Osób Niepełnosprawnych, dzięki czemu umożliwi to OzN samodzielne poruszanie się. Na potrzeby wykonania robót budowlanych dotyczących dostosowania otworu drzwiowego i zamontowania nowej stolarka drzwiowej spełniającej wymagania dostępności dla OzN zostanie wykonana dokumentacja projektowa. W przyszłości: W przypadku realizowania w przyszłości dalszych prac planuje się wyróżnienie kolorystyczne elementów wyposażenia szatni (szafki, półki, ławki, wieszaki) na tle płaszczyzn poziomych i pionowych.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła dysponuje zasobami umożliwiającymi zorganizowanie miejsca na pozostawienie odzieży wierzchniej w pobliżu wejścia do budynku, w sytuacji identyfikacji tego typu potrzeb. Zalecenia Planując zakup szafek należy zadbać o kontrastowe numery oraz oznaczenie umożliwiające odczytanie osobie niewidomej. Część szafek, zgodnie z wymaganiami Modelu musi znajdować się na wysokości 40-110 cm. Analogicznie wieszaki powinny znajdować się przynajmniej na dwóch wysokościach. Planując modernizację pomieszczeń szatniowych należy pamiętać o rozwiązaniach umożliwiających samodzielne poruszanie się (szerokość drzwi, przestrzeń manewrowa, wysokość szafek i wieszaków, odpowiedni kontrast między posadzką, ścianami oraz wyposażeniem) zgodnie z Modelem.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Zapewnienie dostępności szatni poprzez wprowadzenie modyfikacji, zgodnie z wymaganiami określonymi na poziomie podstawowym Modelu DS. Wskaźniki: Zestaw szafek wraz z numerkami zgodnie z modelem podstawowym – źródła weryfikacji: faktura VAT. Wykonanie poszerzenia otworu drzwiowego i zamontowanie nowej stolarki drzwiowej spełniającej wymagania dostępności dla Osób Niepełnosprawnych – źródła weryfikacji: protokół odbioru robót. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby dostosowania otworu drzwiowego i montażu nowej stolarki drzwiowej spełniającej wymagania dostępności dla Osób Niepełnosprawnych – źródła weryfikacji: protokół odbioru dokumentacji. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.12.2022

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup zestawu szafek oraz numerków na szafki zgodnych z modelem podstawowym. Dostosowanie otworu drzwiowego i montaż nowej stolarki drzwiowej spełniającej wymagania dostępności dla Osób Niepełnosprawnych. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby dostosowania otworu drzwiowego i montażu nowej stolarki drzwiowej spełniającej wymagania dostępności dla Osób Niepełnosprawnych.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Szatnia nie zostanie zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami. Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do utrzymania zbudowanej w ramach grantu infrastruktury.

PODOBSZAR: Dostępność budynku głównego

STANDARD: Standard dostępności komunikacji poziomej (1.1.4)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach grantu nie planuje się realizacji działań w zakresie standardu dostępności komunikacji poziomej.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Budynek składa się z trzech kondygnacji. Stosowane jest w szkole grupowanie sal dla poszczególnych grup wiekowych. Posadzki są równe. Nie wszystkie ściany i posadzki są ze sobą skontrastowane poprzez zastosowanie odmiennych kolorów (LRV min. 50%). Na korytarzach zapewnione jest oświetlenie sztuczne oraz naturalne (okna). Elementy wyposażenia znajdują się poza trasą wolną od przeszkód i są one odpowiednio zabezpieczone i wyróżnione wizualnie (kontrast kolorystyczny). Część drzwi nie ma wymaganej, minimalnej szerokość w świetle ościeżnicy, która zgodnie z założeniami Modelu wynosi 90 cm. Zalecenia Planując modernizację w ramach grantu, na każdej kondygnacji należy zapewnić kontrast między posadzką a ścianą oraz inne rozwiązania zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu na poziomie podstawowym. Należy zapewnić drzwi o minimalnej szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy. Należy także w celu zapewnienia trasy wolnej od przeszkód zadbać o odpowiednią lokalizację wyposażenia. Planując modernizację posadzki należy wybrać materiały odporne na uszkodzenia o właściwościach antypoślizgowych. W przyszłości planując rozbudowę szkoły należy uwzględnić w komunikacji poziomej wnęki i inne przestrzenie poprawiające bezpieczeństwo poruszania się po trasie wolnej od przeszkód oraz zapewniające przestrzeń manewrową.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Nie dotyczy.

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Nie dotyczy.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Nie dotyczy.

PODOBSZAR: Dostępność budynku głównego

STANDARD: Standard dostępności komunikacji pionowej (1.1.5)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach grantu: W celu poprawy dostępności komunikacji pionowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym zostaną zrealizowane następujące działania: zakup i montaż platformy schodowej pomiędzy parterem a piętrem w budynku szkoły, zakup schodołazu (do obsługi drugiego segmentu budynku), uzupełnienie balustrad w obrębie klatki schodowej, zmiana wykończenia schodów (warstwa antypoślizgowa). W przyszłości: W przypadku realizowania w przyszłości dalszych prac planuje się wymianę poręczy wzdłuż biegów schodowych i spoczników na wysokości 75 i 90 cm.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Sposoby poruszania się między kondygnacjami: schody. Schody są proste, bez zwisów i podcięć, szerokość schodów wynosi minimum 120 cm, nie wszystkie są jednak odpowiednio sfazowane. Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodowym są oznaczone taśmą o szerokości 5 cm. Balustrady i poręcze nie spełniają określonych w modelu wymagań. Zalecenia W celu poprawy dostępności komunikacji pionowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym należy w pierwszej kolejności zapewnić rozwiązania alternatywne dla schodów, umożliwiające pokonywania różnic poziomów wysokości – np. poprzez zastosowanie platformy schodowej lub krzesła schodowego. Modernizując klatki schodowe oraz schody należy zwrócić uwagę na zapewnienie poręczy i balustrad oraz wykończenie i oznakowanie schodów zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu. W przyszłości należy zaplanować w komunikacji pionowej zapewnienie alternatywy dla schodów w postaci dźwigów osobowych pozwalających przemieszczać się między wszystkimi kondygnacjami (np. dźwig zewnętrzny). Należy dążyć do stosowania rozwiązań opartych na zasadach projektowania uniwersalnego, umożliwiających m.in. samodzielne z nich korzystanie.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Zapewnienie dostępności komunikacji pionowej pomiędzy parterem, a piętrem w budynku szkoły oraz w drugim segmencie budynku szkoły poprzez wprowadzenie modyfikacji, zgodnie z wymaganiami określonymi na poziomie podstawowym Modelu DS. Wskaźniki: Zamontowana platforma schodowa pomiędzy parterem a piętrem w budynku szkoły - źródła weryfikacji: protokół odbioru robót. Zakupienie schodołazu do obsługi drugiego segmentu budynku - źródła weryfikacji: faktura VAT. Uzupełnienie balustrad w obrębie klatki schodowej - źródła weryfikacji: protokół odbioru robót. Wykonanie warstwy antypoślizgowej wykończenia schodów - źródła weryfikacji: protokół odbioru robót. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup i montaż platformy schodowej pomiędzy parterem a piętrem w budynku szkoły. Zakup schodołazu (do obsługi drugiego segmentu budynku). Uzupełnienie balustrad w obrębie klatki schodowej. Zmiana wykończenia schodów (warstwa antypoślizgowa).

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Nie zostaną wprowadzone modyfikacje w sposób mogący obniżyć dostępność komunikacji pionowej – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami. Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do utrzymania zbudowanej w ramach grantu infrastruktury.

PODOBSZAR: Dostępność budynku głównego

STANDARD: Standard dostępności sal lekcyjnych (1.1.6)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach grantu: W celu poprawy dostępności sal lekcyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym zostaną zrealizowane działania takie jak: zakup i montaż brakujących rolet w 6 salach lekcyjnych, likwidacja progów w drzwiach sal lekcyjnych oraz remont 2 sal lekcyjnych. W przyszłości: W przypadku realizacji dalszych działań planuje się podział sal lekcyjnych dla młodszych dzieci na strefy do nauki, zabawy, wypoczynku lub izolacji.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Wszystkie drzwi do sal lekcyjnych mają szerokość minimum 90 cm w świetle ościeżnicy, w niektórych salach są progi. Powierzchnia sal umożliwia zarządzanie przestrzenią w celu zapewnienia przejścia między meblami o szerokości minimum 90 cm. Jest także możliwość zapewnienia przestrzeni manewrowej w obrębie stref kluczowych. Średnia powierzchnia sal przypadająca na ucznia w szkole wynosi 2,58 m kw. W salach jest dostęp do światła naturalnego oraz oświetlenie sztuczne. Nie wszystkie sale wyposażone są w rolety umożliwiające regulację natężenia światła zewnętrznego. Zalecenia W celu poprawy dostępności sal lekcyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym należy w pierwszej kolejności zapewnić wejście do wybranych sal (szerokość minimum 90 cm w świetle ościeżnicy) oraz możliwość regulacji natężenia światła zewnętrznego (rolety) – dotyczy to sal lekcyjnych, w których nie jest to zapewnione. W pierwszej kolejności zaleca się wybrać sale zlokalizowane na najbardziej dostępnej kondygnacji, uwzględniając aktualne potrzeby oraz podział sal dla uczniów z poszczególnych grup wiekowych. Systematycznie zaleca się wprowadzenie dostosowań we wszystkich pomieszczeniach. Planując modernizację sal lekcyjnych należy zadbać o odpowiedni kontrast między posadzką a ścianami oraz uwzględnić lokalizację włączników oraz gniazdek na rekomendowanych w Modelu wysokościach.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Zapewnienie dostępności sal lekcyjnych poprzez wprowadzenie modyfikacji, zgodnie z wymaganiami określonymi na poziomie podstawowym Modelu DS. Wskaźniki: Montaż rolet okiennych w 6 salach lekcyjnych - źródła weryfikacji: protokół odbioru robót. Likwidacja progów w salach lekcyjnych - źródła weryfikacji: protokół odbioru robót. Remont 2 sal lekcyjnych - źródła weryfikacji: protokół odbioru robót. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup i montaż brakujących rolet w 6 salach lekcyjnych. Likwidacja progów w drzwiach sal lekcyjnych. Remont 2 sal lekcyjnych (w tym np. malowanie w kolorach kontrastowych do posadzki, montaż lamp, wymiana/naprawa posadzki sal lekcyjnych).

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Nie zostaną wprowadzone modyfikacje w sposób mogący obniżyć dostępność sal lekcyjnych – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.

PODOBSZAR: Dostępność budynku głównego

STANDARD: Standard dostępności sal sportowych (1.1.7)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Przedmiotowy standard nie jest realizowany w ramach grantu.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła nie posiada Sali sportowej. Zalecenia Nie dotyczy

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Nie dotyczy

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Nie dotyczy

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Nie dotyczy

PODOBSZAR: Dostępność budynku głównego

STANDARD: Standard dostępności sal rewalidacyjnych (1.1.8)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Przedmiotowy standard nie jest realizowany w ramach grantu.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W szkole znajduje się trzy gabinety: pedagoga, psycholog, logopeda oraz sala rewalidacyjna. Zapewniony jest dostęp światła naturalnego oraz oświetlenie sztuczne. Wsparcie specjalistów może odbywać się także w innych pomieszczeniach (np. sale lekcyjne) w zależności od bieżących potrzeb i możliwości. Zalecenia W celu poprawy dostępności sal (gabinetów), zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym należy w pierwszej kolejności zapewnić wejście do sal oraz możliwość regulacji natężenia światła zewnętrznego. Należy zadbać o kontrast między płaszczyzną pionową a poziomą (min. 50 LRV). Planując lokalizację nowych pomieszczeń (modernizację istniejących) w szkole warto zadbać także o ich właściwą powierzchnię, odpowiadającą minimalnej określonej w modelu na poziomie średnim. Pozwoli to m.in. na zapewnienie przestrzeni manewrowej oraz szerokości nie mniejszej niż 90 cm między meblami.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Nie dotyczy.

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Nie dotyczy.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Nie dotyczy.

PODOBSZAR: Dostępność budynku głównego

STANDARD: Standard dostępności stołówki szkolnej (1.1.9)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Szkoła spełnia wymagania Modelu DS na poziomie podstawowym w zakresie przedmiotowego standardu.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W pomieszczeniu posadzki są równe, bez uszkodzeń. Między płaszczyzną pionową a poziomom zapewniony jest kontrast barwny na poziomie 50% LRV. Powierzchnia stołówki umożliwia zarządzanie przestrzenią w celu zapewnienia przejścia między meblami o szerokości minimum 90 cm. Jest także możliwość zapewnienia przestrzeni manewrowej w strefie odbioru posiłku. Lada w miejscu wydawania posiłków jest obniżona do 90 cm, na szerokości nie mniejszej niż 90 cm. W zależności od sytuacji posiłki wydawane są także do stolików. Zalecenia Bez uwag.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023 – okres utrzymania standardu w okresie realizacji grantu.

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Utrzymanie standardu nie wymaga ponoszenia wydatków.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Nie zostaną wprowadzone modyfikacje w sposób mogący obniżyć dostępność stołówki szkolnej – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.

PODOBSZAR: Dostępność budynku głównego

STANDARD: Standard dostępności świetlicy szkolnej (1.1.10)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach grantu: W celu poprawy dostępności świetlicy szkolnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym zostaną zrealizowane działania takie jak: wykonanie kontrastu barwnego pomiędzy ścianą a podłogą, zakup i montaż rolet, poszerzenie otworu drzwiowego i montaż stolarki drzwiowej o szerokości 90 cm. W przyszłości: W przypadku realizacji dalszych działań planuje się podział świetlicy na strefy przeznaczone do nauki i zabawy.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła posiada świetlicę, w pomieszczeniu posadzki są, równe, bez uszkodzeń. Zapewniony jest dostęp światła naturalnego oraz oświetlenie sztuczne. W oknach brak rolet umożliwiających regulację natężenia światła zewnętrznego. Zajęcia świetlicowe w zależności od potrzeb i możliwości organizowane są także w innych pomieszczeniach (sale lekcyjne). Pomieszczenie jest wyraźnie oznakowane, szerokość dojścia do pomieszczenia nie jest węższa niż 160 cm, drzwi wejściowe nie mają progu oraz szerokość mniejszą niż 90 cm w świetle ościeżnicy. Zalecenia W celu poprawy dostępności świetlicy szkolnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym należy w pierwszej kolejności zapewnić kontrast barwny między płaszczyzną poziomą a pionową o wartości minimum 50% LRV. Dostosować wejście oraz dojście do pomieszczenia. Planując modernizację czy rozbudowę budynku należy zadbać o zwiększenie powierzchni przeznaczonej do opieki świetlicowej, umożliwiającej wyznaczenie strefy do nauki i do zabawy oraz strefy wyciszenia.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Zapewnienie dostępności w świetlicy szkolnej poprzez wprowadzenie modyfikacji, zgodnie z wymaganiami określonymi na poziomie podstawowym Modelu DS. Wskaźniki: Wykonanie kontrastu pomiędzy ścianą a podłogą - źródła weryfikacji: protokół wewnętrzny z dokumentacją zdjęciową. Montaż rolet okiennych w świetlicy szkolnej - źródła weryfikacji: protokół odbioru robót. Wykonanie poszerzenia otworu drzwiowego i montaż nowej stolarki drzwiowej dostosowanej do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami - źródła weryfikacji: protokół odbioru robót. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Wykonanie kontrastu pomiędzy ścianą a podłogą. Zakup i montaż rolet. Poszerzenie otworu drzwiowego i montaż stolarki drzwiowej o szerokości 90 cm.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Nie zostaną wprowadzone modyfikacje w sposób mogący obniżyć dostępność świetlicy szkolnej – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.

PODOBSZAR: Dostępność budynku głównego

STANDARD: Standard dostępności biblioteki szkolnej (1.1.11)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Nie planuje się realizacji działań w zakresie standardu dostępności biblioteki szkolnej.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła posiada bibliotekę szkolną – jest to bardzo małe pomieszczenie służące przede wszystkim jako księgozbiór. Brakuje wyznaczonych stanowisk pracy dla uczniów. W pomieszczeniu nie ma okien, zapewnione jest oświetlenie sztuczne. Uczniowie korzystają z książek, które są im dostarczane do innych pomieszczeń szkolnych (np. sal lekcyjnych, świetlicy). Zalecenia W celu poprawy dostępności biblioteki, w przyszłości zaleca się wyznaczenie innego pomieszczenia, których modernizacja i wyposażenie pozwoli na zastosowanie rozwiązań określonych w standardzie na poziomie podstawowym. Do czasu braku rozwiązań zapewniających większe pomieszczenie dla biblioteki, wszystkim użytkownikom rekomenduje się zapewnienie dostępności w sposób organizacyjny (tak jak jest to robione aktualnie).

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Nie dotyczy.

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Nie dotyczy.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Nie dotyczy.

PODOBSZAR: Dostępność budynku głównego

STANDARD: Standard dostępności pomieszczeń sanitarnych (1.1.12)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach grantu: W celu zapewnienia standardu dostępności pomieszczeń sanitarnych zostanie wykonana kompleksowa przebudowa jednego węzła sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami. Na potrzeby wykonania kompleksowej przebudowy węzła sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami zostanie wykonana dokumentacja projektowa. W przyszłości: W przypadku realizacji dalszych robót działań planuje się dostosowanie kolejnego sanitariatu do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W szkole nie ma toalet wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Szkoła dysponuje pomieszczeniami, których modernizacja i wyposażenie pozwoli na zastosowanie rozwiązań określonych w standardzie na poziomie podstawowym. Zalecenia Dostosowanie minimum jednego pomieszczenia sanitarnego zgodnie w wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym. Zaleca się wybrać lokalizację toalety na najbardziej dostępnej kondygnacji, z której korzystają uczniowie (uwzględniając także inwestycje w zakresie komunikacji pionowej). Planując modernizację toalet należy także pamiętać m.in. o lokalizacji włączników światła na wysokości rekomendowanej w Modelu (80-110 cm nad poziomem posadzki). W przyszłości zaleca się dostosować minimum jedno pomieszczenie na każdej kondygnacji.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Zapewnienie dostępności jednego węzła sanitarnego poprzez wprowadzenie modyfikacji, zgodnie z wymaganiami określonymi na poziomie podstawowym Modelu DS. Wskaźniki: Wykonanie kompleksowej przebudowy jednego węzła sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami – źródła weryfikacji: protokół odbioru robót. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania kompleksowej przebudowy jednego węzła sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami – źródła weryfikacji: protokół odbioru dokumentacji. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Kompleksowa przebudowa węzła sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb Osób z Niepełnosporawnościami. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania kompleksowej przebudowy jednego węzła sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Nie zostaną wprowadzone modyfikacje w sposób mogący obniżyć dostępność pomieszczeń sanitarnych – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.

OBSZAR TECHNICZNY

PODOBSZAR: Wyposażenie i ogólne dostosowania

STANDARD: Standard dostępności wyposażenia sal lekcyjnych (1.2.1)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach grantu w celu poprawy dostępności wyposażenia wybranych sal lekcyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym szkoła zostanie doposażona w meble i uniwersalne pomoce dydaktyczne. Zostanie zakupionych: 6 zestawów mebli z regulacją wysokości i kąta nachylenia (stolik i krzesło) z podkładkami obniżającymi poziom hałasu do 6 sal lekcyjnych (jeden zestaw na jedną salę lekcyjną), 20 zestawów mebli z regulacją wysokości (stolik i krzesło) do sal lekcyjnych z podkładkami obniżającymi poziom hałasu do wybranych sal lekcyjnych, zestaw uniwersalnych pomocy dydaktycznych, pomocy do stymulacji rozwoju dziecka (zestawy symboli, programy komputerowe, tablice komunikacyjne) do jednej sali lekcyjnej.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W salach lekcyjnych miejsca do nauki dostosowane są do warunków antropometrycznych uczniów. Szkoła posiada krzesła i stoły w różnych rozmiarach. W oparciu o prowadzone pomiary oraz obserwacje nauczycieli meble są dostosowywane do wzrostu uczniów. Szafki, półki i inne miejsca przechowywania m.in. pomocy dydaktyczny są także umieszczone na poziomie od 40 do 110 cm nad poziomem posadzki. W większości sal nie ma wykładzin. Tam, gdzie się znajdują są w sposób trwały przymocowane do podłoża. W szkole nie ma stanowisk pracy - stołów posiadający możliwość regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia, w rozmiarze określonym w Modelu. Zapewniona jest w szkole dostępność wyposażenia i pomocy (w tym środków nietrwałych) częściowo dostosowana do aktualnych potrzeb, służących do realizacji procesu dydaktycznego, zakładającego zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań, wspierających specjalne potrzeby edukacyjne uczniów. Posiadane zasoby wymagają uzupełnienia, w szczególności o pomoce usprawniające indywidualizację oraz usprawniające modyfikację. Potrzeba także uzupełniania pomocy specjalistycznych. Zalecenia W celu poprawy dostępności wybranych sal lekcyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym należy w pierwszej kolejności doposażyć szkołę w meble (m.in. stoliki z możliwością regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia, w wymiarach określonych w MDS). Zaleca się uzupełnienie wyposażenia i dostępnych w szkole pomocy dydaktycznych (w tym środków nietrwałych - zużywalnych) wykorzystywanych w czasie lekcji. W określaniu specyfikacji planowanych zakupów należy uwzględnić wymagania związane z zapewnieniem dostępności danego urządzenia, sprzętu czy mebli. Należy kierować się zasadami uniwersalnego projektowania. W specyfikacji należy uwzględnić minimum wymagania określone w modelu. Od pomocy, w tym programów komputerowych należy wymagać by treści dawały możliwość dostosowania do potrzeb w szczególności osób m.in. z wadami słuchu wzorku czy ograniczeniami motorycznymi. Zaleca się inwestować w rozwiązania zapewniające dostosowanie formy i treści przekazywanych w czasie procesu dydaktycznego. Rekomendujemy także poprawę oświetlenia, które w salach lekcyjnych powinno spełniać minimum określone w modelu na poziomie średnim (oświetlenie LED o określonych parametrach). Zlecając wymianę oświetlenie, rekomenduje się wymagać od wykonawcy przeprowadzenie pomiarów dokumentujących jakość i równomierność oświetlenia na stanowisku pracy oraz przy tablicy. Zaleca się także inwestycje w rozwiązania poprawiające akustykę. W pierwszej kolejności zaleca się w wybranych salach lekcyjnych zastosowanie nakładek na krzesła w celu obniżenia poziomu hałasu. Rozwiązanie zaleca się zastosować w salach, w których aktualnie uczą się osoby o specjalnych potrzebach. Docelowo zaleca się zaplanowanie rozwiązań służących poprawie akustyki w salach.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultaty: Zapewnienie dostępności wyposażenia 6 sal lekcyjnych poprzez wprowadzenie modyfikacji na poziomie podstawowym (zakup stołów i krzeseł oraz zastosowanie podkładek filcowych w celu poprawy komfortu akustycznego). Podniesienie dostępności wyposażenia miejsca do nauki i pracy poprzez dostosowanie stolików i krzeseł co umożliwi regulację odległości czytanego tekstu i zachowanie odpowiedniej postawy ciała osób ze specjalnymi potrzebami oraz zastosowanie uniwersalnych pomocy dydaktycznych ( m.in. zestawy symboli, programy komputerowe, tablice komunikacyjne) co ułatwi edukację alternatywną i wspomagającą. Wskaźniki: Po jednym stanowisku w 6 salach lekcyjnych to krzesło z regulacją wysokości oraz stół posiadający możliwość regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia – źródła weryfikacji: protokół odbioru mebli. W 6 salach lekcyjnych krzesła i stoły dopasowane są do wzrostu uczniów, spełniają parametry opisane w obowiązującej aktualnie normie oraz posiadają podkładki filcowe w celu poprawy komfortu akustycznego – źródła weryfikacji: protokół odbioru mebli. Przynajmniej w jednej Sali lekcyjnej zapewnione są uniwersalne pomoce dydaktyczne – źródła weryfikacji: protokół odbioru pomocy dydaktycznych. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.12.2022

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup 6 zestawów mebli (stolik i krzesło) z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu oraz wysokości krzesła dopasowanych do wzrostu uczniów wraz z podkładkami filcowymi do 6 sal lekcyjnych (po jednym zestawie na salę lekcyjną). Zakup 20 zestawów mebli z regulacją wysokości (stolik i krzesło) wraz z podkładkami filcowymi do wybranych sal lekcyjnych. Zakup uniwersalnych pomocy dydaktycznych (zestawy symboli, programy komputerowe, tablice komunikacyjne).

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Nie zostaną wprowadzone modyfikacje w sposób mogący obniżyć dostępność wyposażenia sal lekcyjnych – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.

PODOBSZAR: Wyposażenie i ogólne dostosowania

STANDARD: Standard dostępności ciągów komunikacyjnych (1.2.2)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach grantu planuje się wykonanie oznaczeń pomieszczeń zgodnie ze standardem określonym w Modelu DS na poziomie zaawansowania podstawowym. Po zrealizowaniu działań w przedmiotowym standardzie numeracje i opisy wszystkich pomieszczeń będą czytelne zarówno wzrokowo jak i dotykowo, oznaczenia będą pisane w sposób kontrastowy, zastosowana czcionka będzie odpowiednio duża i bezszeryfowa. Oznaczenie wizualne będzie zgodne z przyjętym w szkole systemem AAC.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W szkole pomieszczenia oznaczone są w sposób spójny. Na terenie całego budynku aktualnie są stosowane rozwiązania o charakterze informacyjnym zgodne z wymaganiami określonymi w Modelu. Numeracja i opisy pomieszczeń są czytelne wzrokowo, lecz nie dotykowo (za pomocą druku wypukłego oraz w sposób kontrastowy). W szkole nie ma aktualnie przyjętego systemem AAC. Zalecenia W celu poprawy dostępności, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym należy utrzymać oznakowanie pomieszczeń zgodnie z określonymi wymaganiami. Planując remont komunikacji poziomej (wymiana drzwi, malowanie ścian, itd.) należy zaplanować utrzymanie lub wymianę oznakowania zgodnie z zaleceniami określonymi w standardzie. Planując modernizację komunikacji poziomej zaleca się także poprawę oświetlenia, które na korytarzach powinno spełniać minimum określone w Modelu na poziomie średnim (oświetlenie LED o określonych parametrach). Źródła światła powinny podkreślać kierunek przebiegu korytarza.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Podniesienie dostępności poprzez zastosowanie rozwiązań o charakterze informacyjnym na terenie całego budynku. Zastosowane oznaczenia ułatwią poruszanie się osób z różnymi niepełnosprawnościami i orientację w budynku. Oznaczenia będą umieszczone na odpowiedniej wysokości co pozwoli osobom niepełnosprawnym odnaleźć się w przestrzeni szkolnej. Wskaźnik: Wykonanie oznaczenia pomieszczeń zgodnie ze standardem określonym w Modelu DS na poziomie zaawansowania podstawowym. Numeracje i opisy wszystkich pomieszczeń są czytelne zarówno wzrokowo jak i dotykowo. Oznaczenia są pisane w sposób kontrastowy. Czcionka jest odpowiednio duża i bezszeryfowa. Oznaczenie wizualne zgodne z przyjętym w szkole systemem AAC – źródła weryfikacji: protokół wewnętrzny z dokumentacją fotograficzną. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.12.2022

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Wykonanie oznaczeń pomieszczeń zgodnie ze standardem określonym w Modelu DS.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Nie zostaną wprowadzone modyfikacje w sposób mogący obniżyć dostępność o charakterze informacyjnym – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.

PODOBSZAR: Wyposażenie i ogólne dostosowania

STANDARD: Standard dostępności pomieszczeń świetlicowych (1.2.3)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Celem poprawy dostępności świetlicy szkolnej planuje się w ramach grantu zrealizować zakup: zestawu mebli (stół i krzesło) z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu oraz wysokości krzesła wraz z podkładkami filcowymi, szafek o wysokość od 40 do 110 cm w ilości zapewniającej udział 20 % w ogólnej liczbie szafek, kserokopiarki, komputera (z monitorem, klawiaturą, myszką, głośnikami i kamerą), drukarki i laminarki, puf, koca obciążeniowego, parawanu akustycznego, dywanu. Na etapie negocjacji wyszczególniono koszt zakupu i parametry kserokopiarki, komputera z monitorem, klawiaturą, myszką, głośnikami i kamerą, drukarki i laminarki. Do kalkulacji przyjęto następujące urządzenia: Konica Minolta Bizhub C250i Urządzenie wielofunkcyjne o rozdzielczości 1200×1200, 1800×600 dpi, umożliwiające drukowanie do formatu SRA3 oraz skanowanie i kopiowanie. Wykorzystuje: papier zwykły, papier banerowy, koperty. Drukarka jest przeznaczona do wydruku tekstu i grafiki zarówno w czerni jak i w kolorze. Wymiary produktu: 615 x 688 x 779 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Komputer z monitorem, klawiaturą, myszką, głośnikami i kamerą Minimalne wymagania: dysk SSD - 512 GB, 8 MB RAM, AMD RYZEN 3 lub wyższy, WIN 10, OFFICE). Drukarka Laserowa Brother HL- L2352DW Technologia druku: laserowa. Rozmiar nośnika: A4. Maks. szybkość druku mono: 30 str./min. Automatyczny druk dwustronny (dupleks): tak. Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi. Laminarka A3 + folia

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W świetlicy stanowiska pracy dostosowane są do warunków antropometrycznych uczniów. Szkoła posiada krzesła i stoły w różnych rozmiarach. Szafki, półki i inne miejsca przechowywania m.in. pomocy są także umieszczone na poziomie od 40 do 110 cm nad poziomem posadzki. W świetlicy nie ma stanowisk pracy - stołów posiadający możliwość regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia, w rozmiarze określonym w Modelu. Zapewniona jest w szkole dostępność wyposażenia i pomocy częściowo dostosowana do potrzeb. Posiadane zasoby wymagają jednak uzupełnienia, w szczególności o pomoce usprawniające indywidualizację oraz modyfikację, także w czasie przebywania uczniów na świetlicy. Zalecenia W celu poprawy dostępności świetlicy szkolonej, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym należy w pierwszej kolejności doposażyć szkołę w meble (m.in. stoliki z możliwością regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia, w wymiarach określonych w Modelu). Zaleca się uzupełnienie wyposażenia i dostępnych w szkole pomocy (w tym środków nietrwałych - zużywalnych) wykorzystywanych w czasie zajęć świetlicowych. W określaniu specyfikacji planowanych zakupów należy uwzględnić wymagania związane z zapewnieniem dostępności danego urządzenia, sprzętu czy mebli. Należy kierować się zasadami uniwersalnego projektowania. W specyfikacji należy uwzględnić minimum wymagania określone w modelu. Planując modernizację i wyposażenie, należy dążyć do zapewnienia w świetlicy wyznaczonych stref, w tym przestrzeni zapewniającej ciszę do indywidualnej aktywności uczniów oraz prowadzenia zajęć. Planując modernizację zaleca się także poprawę oświetlenia, które powinno spełniać minimum określone w Modelu na poziomie średnim (oświetlenie LED o określonych parametrach). Zaleca się także inwestycje w rozwiązania poprawiające akustykę. W pierwszej kolejności zaleca się zastosowanie nakładek na krzesła w celu obniżenia poziomu hałasu.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultaty: Świetlica szkolna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada wyznaczone strefy, w tym przestrzeń dedykowaną, gdzie można prowadzić zajęcia wymagające ciszy oraz do indywidualnej aktywności uczniów. Umeblowanie i wyposażenie świetlicy uwzględnia zapewnienie przestrzeni dla wszystkich korzystających w tym bezpieczne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami – uporządkowane ciągi komunikacyjne. Łatwy i wygodny dostęp do Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej (TIK) wspiera indywidualizację w procesie edukacyjnym, umożliwia właściwe organizowanie i spędzanie czasu wolnego oraz zapewnia bezpieczeństwo i komfort. Dostępność wyposażenia w pomoce oraz środki nietrwałe adekwatnie do potrzeb osób niepełnosprawnych, wydzielone strefy umożliwia zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań wspierających specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych. Wskaźniki: Zakupiony zestaw mebli (stół i krzesło) z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu oraz wysokości krzesła z podkładkami filcowymi, zapewniający dostępności pomieszczenia świetlicowego do potrzeb osób niepełnosprawnych – źródła weryfikacji: protokół odbioru mebli. Zakupione szafki o wysokość od 40 do 110 cm w ilości zapewniającej udział 20 % w ogólnej liczbie szafek (szafki są stabilne, a półki umieszczone na wysokości umożliwiające samodzielne korzystanie z materiałów i pomocy dydaktycznych) - źródła weryfikacji: protokół odbioru szafek. Zakupiona kserokopiarka, komputer z monitorem, klawiaturą, myszką, głośnikami i kamerą, drukarka i laminarka dzięki czemu zapewniony jest łatwy i wygodny dostęp do Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej (TIK) - źródła weryfikacji: protokół odbioru sprzętu. Zakupione wyposażenie: pufy, koc obciążeniowy, parawan akustyczny, dywan, dzięki czemu wydzielono strefę ciszy - źródła weryfikacji: protokół odbioru wyposażenia. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.12.2022

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup zestawu mebli (stół i krzesło) z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu oraz wysokości krzesła z podkładkami filcowymi. Zakup szafek o wysokość od 40 do 110 cm w ilości zapewniającej udział 20 % w ogólnej liczbie szafek. Zakup kserokopiarki, komputera z monitorem, klawiaturą, myszką, głośnikami i kamerą, drukarką i laminarką. Zakup puf, koca obciążeniowego i parawanu akustycznego. Zakup dywanu.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Nie zostaną wprowadzone modyfikacje w sposób mogący obniżyć dostępność pomieszczenia świetlicowego – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.

PODOBSZAR: Wyposażenie i ogólne dostosowania

STANDARD: Standard dostępności stołówki szkolnej (1.2.4)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Celem poprawy dostępności stołówki szkolnej planuje się w ramach grantu zrealizować zakup zestawu mebli (stół i 6 krzeseł) z regulacją wysokości blatu stołu i wysokości krzeseł.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Na stołówce krzesła i stoliki dostosowane są do warunków antropometrycznych uczniów. Szkoła posiada krzesła i stoły w różnych rozmiarach. W stołówce nie ma stolika posiadającego możliwość regulacji wysokości blatu, w rozmiarze określonym w Modelu. Zalecenia W celu poprawy dostępności stołówki szkolonej, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym należy w pierwszej kolejności doposażyć szkołę w meble (m.in. stoliki z możliwością regulacji wysokości blatu, w wymiarach określonych w Modelu).

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Zapewnione i dostosowane do warunków antropometrycznych uczniów miejsce spożywania posiłków. Krzesła i stoły dopasowane do wzrostu uczniów, spełniają parametry opisane w obowiązującej aktualnie normie oraz w rozmiarze określonym w Modelu DS. Wskaźnik: Jedno stanowisko - zestaw mebli (stół i 6 krzeseł) z regulacją wysokości blatu stołu i wysokości krzeseł, którego lokalizacja pozwala na zapewnienie niezbędnej przestrzeni manewrowej - źródła weryfikacji: protokół odbioru mebli. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.12.2022

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup zestawu mebli (stół i 6 krzeseł) z regulacją wysokości blatu stołu i wysokości krzeseł.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Nie zostaną wprowadzone modyfikacje w sposób mogący obniżyć dostępność stołówki szkolnej – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.

PODOBSZAR: Wyposażenie i ogólne dostosowania

STANDARD: Standard dostępności biblioteki szkolnej (1.2.5)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Celem poprawy dostępności biblioteki szkolnej w ramach grantu planuje się zakup urządzeń do odtwarzania książek w formie ebooka i audiobooka (m.in. laptop, magnetofon słuchawki, lupa elektroniczna) oraz zakup zestawu książek w formie ebooka i/lub audiobooka. Zakup zestawu mebli (stolik i krzesło) z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu oraz wysokości krzesła dopasowanych do wzrostu uczniów wraz z podkładkami filcowymi do biblioteki szkolnej. Zapis dodany w wyniku negocjacji.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła posiada bibliotekę szkolną – jest to bardzo małe pomieszczenie służące przede wszystkim jako księgozbiór. Brakuje wyznaczonych stanowisk pracy dla uczniów. W pomieszczeniu nie ma okien, zapewnione jest oświetlenie sztuczne. Uczniowie korzystają z książek, które są im dostarczane do innych pomieszczeń szkolnych (np. sal lekcyjnych, świetlicy). Zalecenia Zaleca się zapewnić lektury szkolne oraz wybrane książki także w formacie e-booka lub audiobooka.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Zapewnienie dostępności do zasobów biblioteki dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wskaźniki: Zakup urządzeń do odtwarzania książek w formie ebooka i audiobooka dla osób z niepełnosprawnościami - źródła weryfikacji: protokół odbioru sprzętu. Zakup zestawu książek w formie ebooka i/lub audiobooka do słuchania na urządzeniach do odtwarzania dla osób z niepełnosprawnościami - źródła weryfikacji: faktura VAT. Zakup zestawu mebli (stolik i krzesło) z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu oraz wysokości krzesła dopasowanych do wzrostu uczniów wraz z podkładkami filcowymi do biblioteki szkolnej. Zapis dodany w wyniku negocjacji - źródła weryfikacji: protokół odbioru mebli, faktura VAT. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.12.2022

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup urządzeń do odtwarzania książek w formie ebooka i audiobooka (m.in. laptop, magnetofon słuchawki, lupa elektroniczna). Zakup zestawu książek w formie ebooka i/lub audiobooka. Zakup zestawu mebli (stolik i krzesło) z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu oraz wysokości krzesła dopasowanych do wzrostu uczniów wraz z podkładkami filcowymi do biblioteki szkolnej. Zapis dodany w wyniku negocjacji.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Nie zostaną wprowadzone modyfikacje w sposób mogący obniżyć dostępność do biblioteki szkolnej i jej zasobów – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.

PODOBSZAR: Wyposażenie i ogólne dostosowania

STANDARD: Standard dostępności profilaktyki zdrowotnej (1.2.6)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W celu poprawy dostępności gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ramach grantu planuje się: zakup zestawu mebli (stół i krzesło) z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu oraz wysokości krzesła wraz z podkładkami filcowymi, zakup ruchomego zagłówka do kozetki, zakup pomocy do komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). Kozetka zostanie dostosowana zgodnie z Modelem, a tym samym wymaganie obligatoryjne zostanie spełnione. Zostanie zapewniona możliwość regulacji wysokości. Zapis dodany w wyniku negocjacji.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W gabinecie znajduje się kozetka jednak nie posiada możliwości regulowania wysokości. W gabinecie znajduje się podstawowe wyposażenie w tym: parawan, zamykana szafka. Zalecenia W celu poprawy dostępności gabinetu profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym należy w pierwszej kolejności doposażyć szkołę w meble (m.in. kozetkę z regulowaną wysokością, stolik z możliwością regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia, w wymiarach określonych w MDS). Planując modernizację szkoły warto zadbać o dostępność gabinetu, w tym zabezpieczenie powierzchni umożliwiającej zapewnienie odpowiednich przestrzeni manewrowych, szerokości między meblami.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Zapewnienie dostępności gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz organizacja jego przestrzeni dostosowana do zróżnicowanych potrzeb osób niepełnosprawnych. Wskaźniki: Zakup zestawu mebli (stół i krzesło) z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu oraz wysokości krzesła wraz z podkładkami filcowymi - źródła weryfikacji: protokół odbioru mebli. Doposażenie istniejącej kozetki w ruchomy zagłówek - źródła weryfikacji: protokół odbioru wyposażenia. Zakup pomocy do komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC) - źródła weryfikacji: protokół odbioru wyposażenia. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.12.2022

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup zestawu mebli (stół i krzesło) z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu oraz wysokości krzesła wraz z podkładkami filcowymi. Zakup ruchomego zagłówka do kozetki. Zakup pomocy do komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC). Kozetka zostanie dostosowana zgodnie z Modelem, a tym samym wymaganie obligatoryjne zostanie spełnione. Zostanie zapewniona możliwość regulacji wysokości. Bezkosztowo. Zapis dodany w wyniku negocjacji.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Nie zostaną wprowadzone modyfikacje w sposób mogący obniżyć dostępność gabinetu profilaktyki zdrowotnej – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.

PODOBSZAR: Wyposażenie i ogólne dostosowania

STANDARD: Standard dostępności gabinetów specjalistycznych (1.2.7)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W celu poprawy dostępności gabinetów specjalistycznych planuje się w ramach grantu następujące działania: Do gabinetu logopedycznego: zakup zestawu mebli (stół i 2 krzesła) z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu oraz wysokości krzesła wraz z podkładkami filcowymi, zakup zestawu komputerowego (klawiatura, mysz, głośniki, oprogramowanie), drukarki i laminarki, zakup zestawu baterii testowych: Mówik PRO 1.4; Logopedia Pro – Multimedialny gabinet; Logopedia Pro – Logo gry; Logopedia Pro – mówiące obrazki; Logopedia Pro – zabawy słowem; Logopedia Pro – Logorytmika, zakup paneli wyciszających, zakup mebli służących do przechowywania pomocy dydaktycznych, zakup materaca rozkładanego 3 częściowego, puf zakup pomocy dydaktycznych. Do gabinetu pedagogicznego: zakup zestawu mebli (stół i 2 krzesła) z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu oraz wysokości krzesła wraz z podkładkami filcowymi, zakup zestawu komputerowego (klawiatura, mysz, głośniki, oprogramowanie), drukarki i laminarki, zakup zestawu baterii testowych: edu Sensus Spectrum Autyzmu Pro (tablet + program multimedialny); Test obrazkowy – rozwoju poznawczego i oceny umiejętności społeczno-emocjonalnych – rozumienie; Profil sensoryczny dziecka; Akademia umysłu – Autyzm – koncentracja, zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, m.in. startery wizualne z piktogramami, kreatywne zabawy. zakup paneli wyciszających, mat piankowych, puf.

Do gabinetu psychologicznego: zakup zestawu baterii testowych Biofeedback. Zestaw z kompleksowym wyposażeniem zawiera następujące elementy: głowica wzmacniaczy biologicznych 3 kanałowa EEG DigiTrack BF, pulsoksymetr – czujnik SpO2 NONIN X-POD, specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim, do zapisu i analizy badań, 63 plansze stymulacyjne do prowadzenia treningu, ujętych w 20 typów, funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia”, oprogramowanie Baza Danych Pacjentów umożliwiające rejestrację pacjentów w komputerowej bazie danych, tworzenie opisów badań, eksportowanie badań, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk, opcja FILM – możliwość odtworzenia filmów jako gry stymulacyjnej, zestaw elektrod miseczkowych i usznych, pasta przewodząco-klejąca do mocowania elektrod, fotel dla pacjenta z elektrycznym masażem – fotel do prowadzenia terapii EEG Biofeedback , rozkładany, regulowany.– 8 punktów masażu (6 w fotelu i 2 w podnóżku). Fotel dla terapeuty. Laptop, procesor min. 2×1,8GHz, Grafika 1GB GForce, 4GB Ram, HDD min. 300GB, System Windows, telewizor 32″ pełniący funkcję monitora dla pacjenta. Wysięgnik pod monitor – regulowany wysięgnik (statyw) pod monitor, statyw na kółkach, stabilny stolik do laptopa z regulowaną wysokością. Zapisy wprowadzone w wyniku negocjacji. W ramach przedmiotowego standardu nie planuje się zakupu kserokopiarki. W odniesieniu do sprzętu komputerowego zgodnie z zapisami w IPPD zostaną zakupione 2 zestawy komputerowe (klawiatura, mysz, głośniki, oprogramowanie), 2 drukarki, 2 laminarki. W kalkulacji uwzględniono: Komputer z monitorem, klawiaturą, myszką, głośnikami i kamerą. Minimalne wymagania: dysk SSD - 256 GB, 8 MB RAM, AMD RYZEN 3 lub wyższy, WIN 10, OFFICE). Drukarka Laserowa Brother HL- L2352DW. Technologia druku: laserowa. Rozmiar nośnika: A4. Maks. szybkość druku mono: 30 str./min. Automatyczny druk dwustronny (dupleks): tak. Rozdzielczość druku w czerni 1200 x 1200 dpi. Laminarka A3 + folia

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W pomieszczeniach szafki, półki i inne miejsca przechowywania m.in. pomocy, są także umieszczone na poziomie od 40 do 110 cm nad poziomem posadzki. Szkoła posiada krzesła i stoły w różnych rozmiarach. W gabinecie nie ma stanowiska pracy - stolika posiadającego możliwość regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia, w rozmiarze określonym w Modelu. W pomieszczeniu (nie dotyczy Sali rewalidacyjnej) nie ma wyznaczonej przestrzeni do pracy z uczniem w pozycji innej niż praca przy biurku, czyli miejsca do pracy na poziomie podłogi. Kadra ma zapewniony dostęp do wyposażenia pozwalającego prowadzić wsparcie wynikające ze zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. Zapewniona jest w szkole dostępność wyposażenia i pomocy (w tym środków nietrwałych) częściowo dostosowana do aktualnych potrzeb służących do realizacji wsparcia. Zalecenia W celu poprawy dostępności gabinetów specjalistycznych (sale rewalidacyjne), zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie na poziomie podstawowym należy w pierwszej kolejności doposażyć szkołę w meble (m.in. stoliki z możliwością regulacji wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia, w wymiarach określonych w Modelu), wyposażyć przestrzeń do pracy poza biurkiem. Zaleca się uzupełnienie wyposażenia i dostępnych w szkole pomocy dydaktycznych (w tym środków nietrwałych - zużywalnych) wykorzystywanych do wsparcia indywidualnego oraz grupowego. Niezbędne jest doposażenie zasobów, którymi dysponują specjaliści o pomoce dydaktyczne do diagnozy i prowadzenia zajęć, m.in. logopedycznych, pedagogicznych. Istotnie jest zadbanie o standaryzowane narzędzia diagnostyczne, narzędzia pozwalające przeprowadzić testy przesiewowe, narzędzia i programy do terapii m.in. pedagogicznej, logopedycznej, pozwalające na realizację wsparcia minimum w aspekcie poznawczym, sensoryczno-motorycznym, emocjonalno-społecznym oraz komunikacyjnym. Kluczowe jest zapewnienie środków nietrwałych do bieżącej pracy specjalistów. W określaniu specyfikacji planowanych zakupów należy uwzględnić wymagania związane z zapewnieniem dostępności danego urządzenia, sprzętu czy mebli. Należy kierować się zasadami uniwersalnego projektowania. W specyfikacji należy uwzględnić minimum wymagania określone w modelu. Od pomocy, w tym programów komputerowych należy wymagać by treści dawały możliwość dostosowania do potrzeb w szczególności osób m.in. z wadami słuchu wzorku czy ograniczeniami motorycznymi. Zaleca się inwestować w sprzęt i rozwiązania zapewniające dostosowanie formy i treści przekazywanych w czasie wsparcia. Rekomendujemy także poprawę oświetlenia, które w gabinetach powinno spełniać minimum określone w modelu na poziomie średnim (oświetlenie LED o określonych parametrach).

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Zapewnienie dostępności do wyposażenia 3 gabinetów specjalistycznych (logopedycznego, psychologicznego oraz pedagogicznego) umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełną diagnostykę i terapię wynikającą ze specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wskaźniki : 3 gabinety specjalistyczne dostępne dla osób niepełnosprawnych, dostosowane do indywidualnej pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w celu rozwoju ich potencjału. W gabinecie jest wyznaczone miejsce do pracy w innej pozycji niż praca przy biurku. Gabinety wyposażone są w odpowiednie meble, sprzęt, wyposażenie i baterie testowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Gabinety wyposażone są w oprogramowanie oraz pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację wsparcia indywidualnych potrzeb psychologiczno – pedagogicznych oraz logopedycznych osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin - źródła weryfikacji: protokół odbioru mebli, sprzętu, wyposażenia, faktury VAT. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.12.2022

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup 2 zestawów mebli (stół i 2 krzesła) z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu oraz wysokości krzesła wraz z podkładkami filcowymi. Zakup 2 zestawów komputerowych (klawiatura, mysz, głośniki, oprogramowanie), 2 drukarek, 2 laminarek. Zakup baterii testowych: Mówik PRO 1.4; Logopedia Pro – Multimedialny gabinet; Logopedia Pro – Logo gry; Logopedia Pro – mówiące obrazki; Logopedia Pro – zabawy słowem; Logopedia Pro – Logorytmika; edu Sensus Spectrum Autyzmu Pro (tablet + program multimedialny); Test obrazkowy – rozwoju poznawczego i oceny umiejętności społeczno-emocjonalnych - rozumienie; Profil sensoryczny dziecka; Akademia umysłu – Autyzm – koncentracja; Biofeedback. Zakup paneli wyciszających. Zakup mebli służących do przechowywania pomocy dydaktycznych. Zakup materaca rozkładanego 3 częściowego, mat piankowych, puf. Zakup (uzupełnienie) pomocy dydaktycznych.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Nie zostaną wprowadzone modyfikacje w sposób mogący obniżyć dostępność gabinetów specjalistycznych – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami. Pomieszczenia będą dostępne wraz ze sprzętem. Zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz środki nietrwałe – zużywalne będzie monitorowane na bieżąco.

PODOBSZAR: Wyposażenie i ogólne dostosowania

STANDARD: Standard dostępności przestrzeni wyciszenia (1.2.8)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Celem poprawy standardu dostępności przestrzeni wyciszenia w ramach grantu planuje się doposażenie pomieszczenia wyciszenia (np. materac, parawan, pufa, sprzęt audio z muzyką relaksacyjną, słuchawki, kołdra obciążeniowa, namiot urządzenie z funkcją huśtania lub inne do stymulacji przedsionkowej lub sensorycznej, woreczki sos itp.), wyposażenie kącika do wyciszenia w sali lekcyjnej (np. materac, parawan lub panele wyciszające, pufa) i zakup dywanu.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W szkole jest wyznaczone i wyposażone w minimum miejsce wyciszenia oraz kącik wyciszenia w sali lekcyjnej. Zalecenia Należy zaplanować i wyposażyć zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu miejsce wyciszenia i minimum jeden kącik wyciszenia w wybranej sali lekcyjnej.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Zapewnienie dostępności pomieszczenia wyciszenia służącego bezpiecznemu opanowaniu ataku agresji - uspokojeniu się oraz jednego miejsca wyciszenia (kącik wyciszenia) w sali lekcyjnej. Wskaźniki: Jedno pomieszczenie wyciszenia w szkole, służące bezpiecznemu opanowaniu ataku agresji oraz uspokojeniu się wyposażone zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu - źródła weryfikacji: protokół odbioru wyposażenia. Jedno miejsce w szkole w sali lekcyjnej, które jest miejscem wyciszenia (kącik wyciszenia), dające m.in. możliwość odseparowania od bodźców zewnętrznych w trakcie zajęć wyposażone zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu - źródła weryfikacji: protokół odbioru wyposażenia. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 30.06.2022

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup wyposażenia uzupełniającego do pomieszczenia wyciszenia (np. materac, parawan, pufa, sprzęt audio z muzyką relaksacyjną, słuchawki, kołdra obciążeniowa, namiot urządzenie z funkcją huśtania lub inne do stymulacji przedsionkowej lub sensorycznej, woreczki sos itp.). Zakup wyposażenia kącika do wyciszenia w sali lekcyjnej (np. materac, parawan lub panele wyciszające, pufa). Zakup dywanu.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Nie zostaną wprowadzone modyfikacje w sposób mogący obniżyć dostępność przestrzeni wyciszenia – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.

PODOBSZAR: Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ewakuacja

STANDARD: Standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ewakuacji (1.2.9)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Szkoła spełnia wymagania Modelu DS na poziomie podstawowym w zakresie przedmiotowego standardu.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, uwzględniająca także specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności. W szkole organizuje się cyklicznie próbną ewakuację obiektów. Szkoła posiada oznakowanie dróg i wyjść przeciwpożarowych. Szkoła posiada system sygnalizacji pożarowej (alarm) wyposażonej w sygnalizację akustyczną oraz świetlną. Szkoła dysponuje specjalistycznym sprzętem do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Zalecenia Bez uwag.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023 – okres utrzymania standardu w okresie realizacji grantu.

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Utrzymanie standardu nie wymaga ponoszenia wydatków.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Nie zostaną wprowadzone modyfikacje w sposób mogący obniżyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ewakuacji – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.

OBSZAR EDUKACYJNO-SPOŁECZNY

PODOBSZAR: Wsparcie i realizacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych

STANDARD: Standard rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych (1.3.1)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach grantu planuje się zwiększenie zaangażowania nauczycieli i specjalistów w zakresie pracy zespołowej w aspekcie rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości uczniów. Ważnym aspektem podniesienia poziomu realizacji przedmiotowego standardu będzie także zwiększenie zaangażowania rodziców w planowanie adekwatnych działań edukacyjnych oraz współpraca z nimi w realizowanym przez szkołę procesie rewalidacji. W odniesieniu do zasobów organizacyjnych planuje się zakup narzędzi diagnostycznych, baterii testowych, pomocy dydaktycznych i edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć, adekwatnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dostosowanie narzędzi do wielospecjalistycznej oceny dziecka z niepełnosprawnością oraz IPET i IPZ.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka odbywa się we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami oraz poradnią psychologiczną-pedagogiczną i przybiera ono formę rozmów nauczycieli, pedagoga szkolnego, psychologa z rodzicami, rozmów pedagoga, psychologa z nauczycielami, wychowawcami grup internatowych, specjalistami pracującymi z uczniami, oraz z samym uczniem. Po złożeniu przez rodziców dokumentacji (m.in. orzeczenia, opinii i zaleceń PPP, dokumentacji lekarskiej udostępnionej przez rodzica). Szkoła je analizuje, a następnie prowadzi obserwację ucznia. Do szkoły uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną (nie ma w niej uczniów wybitnie zdolnych). Dla uczniów z orzeczeniami opracowuje się: Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). Opracowuje je zespół specjalistów pracujących z uczniem we współpracy z rodzicami. W szkole prowadzone są konsultacje szkolne i na ich podstawie opracowuje się protokół konsultacji szkolnych. Wychowawcy i specjaliści w ramach zespołów opracowujących IPET-y (podczas WOPFU) analizują pojawiające się trudności ucznia, ustalają ich przyczynę i proponują formy i metody rozwiązania problemu. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby osobowe (zwiększenie zaangażowanie specjalistów: np. logopeda, pedagog szkolny, nauczyciel terapii pedagogicznej) oraz rzeczowe (sprzęt, pomoce, narzędzia diagnostyczne, środki nietrwałe) pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu. Zasoby organu prowadzącego i szkoły powinny umożliwić nauczycielom i specjalistom na planowanie, realizowanie i ewaluowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Zasoby powinny zwiększać efektywność i skuteczność działań służących identyfikacji potrzeb, m.in. zapewniając narzędzia, pomoce oraz adekwatną do potrzeb liczbę godzin przeznaczoną na diagnozę, obserwację oraz zaplanowanie rozwiązań wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultaty: Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w Modelu DS. Nastąpi zwiększenie kompetencji komunikacyjnych i społecznych uczniów oraz ich samodzielności i zaradności, usprawnienie i poprawa jakości procesu kształcenia i rewalidacji, poprawa pracy zespołowej i współpracy z rodzicami. Wskaźniki: W szkole dokonuje się opracowania WOPFU i IPET-u według założeń Modelu DS. Rozpoznawanie IPET odbywa się poprzez obserwacje, analizę orzeczeń, opinii i innej dokumentacji przedstawionej przez rodzica, rozpoznawanie IPET może odbywać się przy pomocy komunikacji zdalnej, każdy uczeń posiada IPET opracowany przez zespół specjalistów na podstawie WOPFU oraz Indywidualny Program Zajęć (IPZ) dostosowany do adekwatnych potrzeb i możliwości uczniów, rozpoznawanie IPET odbywa się we współpracy z rodzicami - źródła weryfikacji: przykładowy IPET i WOPFU. Zakup narzędzi diagnostycznych, baterii testowych, pomocy dydaktycznych i edukacyjnych - źródła weryfikacji: faktura VAT. Czas realizacji / Termin: od 01.04.2022 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup narzędzi diagnostycznych, baterii testowych, pomocy dydaktycznych i edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Zapis wprowadzony po negocjacjach – uszczegółowienie zakupów: Zestawienie planowanych zakupów dla realizacji Standardu 1.3.1 Autilius – wspólna uwaga pr. Komp. wersja domowa Segregatory z tablicami PCS Mój pierwszy starter wizualny – piktogramy Skala Inteligencji D. Wechslera Dla Dzieci wersja zmodyfikowana – WISC – R Zestaw światłowodowy Kolumna bąbelkowa Programy Goplay: Rozumiem i mówię Spostrzegam i rozpoznaję Współdziałam i czuję

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Narzędzia diagnostyczne i baterie testowe będą systematycznie wykorzystywane w procesie diagnozy i terapii dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Wykorzystanie narzędzi dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów oraz zwiększenie współpracy specjalistów i nauczycieli zmiany zwiększą jakość prowadzonej diagnozy i terapii dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w odniesieniu do zwiększania ich samodzielności i kompetencji społecznych. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów odbywać się będzie wg standardów Modelu DS.

PODOBSZAR: Wsparcie i realizacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych

STANDARD: Standard realizacji ukierunkowanego wsparcia (1.3.2)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach realizacji grantu zostaną zabezpieczone zasoby organizacyjne - osobowe oraz rzeczowe (pomoce dydaktyczne, programy multimedialne), pozwalające utrzymać realizowane działania na podobnym poziomie oraz podejmować także te rekomendowane w standardzie. Zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz specjalistyczne pomoce, które uwzględniać będą indywidualne potrzeby uczniów (np. dzieci autystycznych, z niepełnosprawnością intelektualną). Uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z niedowładem kończyn górnych, wyposażony zostanie w sprzęt specjalistyczny, umożliwiający mu pracę przy komputerze. W projekcie odbywać się będą specjalistyczne terapie z udziałem zwierząt oraz zajęcia na basenie, które zwiększą efektywność pracy uczniów i nauczycieli. Oprócz wymienionych zajęć dodatkowych (terapii) prowadzone będą zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, które wynikają z rozpoznanych potrzeb edukacyjnych uczniów, ujętych w IPET-ach i protokołach zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka. Planuje się zwiększać efektywność i skuteczność udzielanego wsparcia w odniesieniu do wszystkich uczniów m.in. poprzez przeprowadzenie warsztatów z technik uczenia się, dedykowane całym zespołom klasowym. Obserwacje pedagogiczne wskazują, że jest to obszar wymagający poprawy. Zapis wprowadzony po negocjacjach – uszczegółowienie zakupów: Zajęcia z hipoterapii i dogoterapii to zestaw ćwiczeń ukierunkowany na konkretny, zaplanowany cel rehabilitacyjny, do których układana jest metodyka w porozumieniu ze specjalistami i rodzicami. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, jego możliwości i potrzeb. W ramach zajęć będzie finansowany: Udział w zajęciach indywidualnych z hipoterapii. Zajęcia 45 minutowe z psem. Ze względu na dość dużą odległość (12 km), duży ruch samochodowy i często występujące „korki” na trasie Kobylanka – Gorlice – Szymbark, oraz trudności w organizacji transportu dużej liczby uczniów z głębokimi niepełno sprawnościami Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kobylance nie planuje w ramach grantu zajęć z udziałem konia i 2 psów, które w ramach grantu zakupi SOSW w Szymbarku. Byłoby to nieracjonalne, nieefektywne czasowo i organizacyjne, a także niebezpieczne dla uczniów. W miejscowości Kobylanka gdzie mieści się siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego działa Stowarzyszenie Jeździeckie „Galopada”, które w swojej stadninie posiada 23 konie, z czego 6 koni jest wykorzystywanych do hipoterapii. Stadnina znajduje się w bliskiej odległości od SOSW Kobylanka i dzieci wraz z wychowawcą mogą tam dotrzeć pieszo. Co do zajęć z dogoterapii to osoby/organizacje wybrane do świadczenia takich usług będą przyjeżdżać z psami do szkoły. Jest to komfortowe i optymalne rozwiązanie dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Nauczyciele w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej uwzględniają indywidualne tempo rozwoju danego ucznia dostosowując dobór instrumentów wsparcia, wymagania edukacyjne, sprzęt, wyposażenie, metody, formy i treści nauczania, środki dydaktyczne oraz sposób oceniania (w tym promocję ucznia do następnej klasy). Ukierunkowane wsparcie jest realizowane na podstawie: orzeczenie, opinia psychologiczna, WOPFU, IPET. Racjonalne dostosowania i modyfikacje przygotowywane są dla konkretnego ucznia (w zależności od sytuacji mogą także służyć innym osobom). Zawierają je wszystkie dokumenty IPET, które są przypisane do konkretnego ucznia i które funkcjonują w szkole. W pracy dydaktycznej i wychowawczej pracownicy szkoły podejmują działania mające na celu dostosowanie instrumentów wsparcia do indywidualnych potrzeb uczniów. Nauczyciele realizując programy nauczania dążą do stosowania uniwersalnych instrumentów wsparcia. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe (zwiększenie zaangażowanie specjalistów: nauczyciel współorganizujący, psycholog, logopeda, pedagog specjalny) oraz rzeczowe (sprzęt, pomoce dydaktyczne, środki nietrwałe) pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w standardzie. Zasoby powinny zwiększać efektywność i skuteczność udzielanego wsparcia m.in. pozwalając na organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych w zespołach klasowych, specjalistyczne zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne. Kadra powinna mieć możliwość podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w zakresie stosowania uniwersalnych instrumentów wsparcia oraz racjonalnych dostosowań. W planach warto też uwzględnić zasoby czasowe niezbędne do przygotowania i wdrażania rozwiązań uwzględniających potrzeby i możliwości konkretnego ucznia.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultaty: Każdy uczeń otrzyma wsparcie adekwatne do jego potrzeb i możliwości. Program nauczania i wychowania dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Nauczyciele i wychowawcy opracowują programy adekwatne do potrzeb i możliwości dzieci w oparciu o podstawę programową i wytyczne MEN. Nauczyciele i wychowawcy na bieżąco monitorują stopień realizacji programu przez ucznia i modyfikują go adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb. W toku oddziaływań edukacyjnych stosowane są metody, środki i formy oraz uniwersalne instrumenty wsparcia, dostosowania i modyfikacje adekwatne do potrzeb ucznia. Wskaźniki: Zwiększenie zasobów szkoły o pomoce dydaktyczne i programy multimedialne - źródła weryfikacji: faktura VAT. Zajęcia terapeutyczne z hipoterapii, dogoterapii, zajęcia na basenie - źródła weryfikacji: listy obecności na zajęciach. Czas realizacji / Termin: od 01.10.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zajęcia z hipoterapii – 8 grup po 5 osób /75 minut – raz w tygodniu. Zajęcia na basenie – 3 grupy po 5 osób /75 minut – raz w tygodniu. Zajęcia z dogoterapii – 1 godz./tydz. Przejazd i wejściówki na basen. Zakup pomocy dydaktycznych i programów multimedialnych.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do zapewnienia ukierunkowanego wsparcia, zgodnie z rozpoznanymi indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów.

PODOBSZAR: Wsparcie i realizacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych

STANDARD: Standard rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, prowadzenia oceny funkcjonalnej i konsultacji szkolnych (1.3.3)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach realizacji grantu zabezpieczone zostaną zasoby organizacyjne i osobowe, które pozwolą na utrzymanie i realizację działań na poziomie podstawowym opisanym w modelu. Planuje się zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi diagnostycznych (baterie testowe i testy), które ułatwią rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i usprawnią proces rewalidacji.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła prowadzi rejestr otrzymanych opinii i orzeczeń. Ponadto pedagog szkolny oraz inni specjaliści przeprowadzają diagnozę i obserwację ucznia. Konsultacje szkolne odbywają się zgodnie z przyjętą w Szkole procedurą i są organizowane w przypadku zaobserwowania u ucznia problemów/trudności w funkcjonowaniu (zwłaszcza edukacyjnym, poznawczym, społecznym, komunikacyjnym, emocjonalnym i fizycznym) których nie udało się przezwyciężyć w trakcie bieżącej pracy na lekcjach. Procedura konsultacji szkolnych obejmuje też ocenę ucznia objętego wsparciem na podstawie wskazań przez nauczyciela i specjalistów. W odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ocena funkcjonalna prowadzona jest jako wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU). Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe oraz rzeczowe pozwalające wdrożyć działania podnoszące skuteczność rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów, także nieposiadających orzeczeń oraz opinii. Planowanie wprowadzania zmiany w zakresie organizacji rozpoznawania indywidualnych potrzeb powinno uwzględniać wymagania określone w standardzie oraz w załącznikach Modelu.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultaty: Wprowadzone zmiany w zakresie organizacji rozpoznawania indywidualnych potrzeb uwzględniają wymagania określone w standardzie oraz w załącznikach Modelu DS. Zwiększenie kompetencji komunikacyjnych i społecznych uczniów oraz ich samodzielności i zaradności. Usprawnienie i poprawa jakości procesu kształcenia i rewalidacji. Poprawa pracy zespołowej i współpracy z rodzicami. Wskaźniki: Szkoła posiada rejestr orzeczeń i opinii - źródła weryfikacji: rejestr orzeczeń i opinii. W szkole prowadzona jest systematyczna obserwacja ucznia i diagnoza - źródła weryfikacji: IPET, WOPFU. Ocena funkcjonalna dokonywana jest w zespołach podczas wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia - źródła weryfikacji: protokół z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. Wnioski z prowadzonych konsultacji realizowane są na bieżąco i zapisywane w IPET i IPZ - źródła weryfikacji: IPET i IPZ. Zwiększenie zasobów szkoły o pomoce dydaktyczne i narzędzia diagnostyczne - źródła weryfikacji: faktura VAT. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup pomocy dydaktycznych. Zakup narzędzi diagnostycznych. Zapis wprowadzony po negocjacjach – uszczegółowienie zakupów: Zestawienie planowanych zakupów dla realizacji Standardu 1.3.3 Słownik piktogramowo-obrazkowy pr.k. Układanki piktogramowe cz.1 i 2 Diagnoza ucznia – pakiet nr 199256 Kwestionariusz do badania artykulacji – nr 199070 Podświetlana tablica do rysowania Podświetlane tabliczki i szablony do rysowania Genialny umysł Próby diagnostyczne do oceny lateralizacji

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Zaplanowane działania poprawią jakość i efektywność kształcenia i w dużym stopniu ułatwią integrację dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku. Zakupione pomoce i sprzęt diagnostyczny nie będą modyfikowane i wykorzystywane w innych celach. Po zakończeniu projektu w dalszym ciągu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów odbywać się będzie wg standardów określonych w MDS i wypracowanych w trakcie realizacji grantu.

PODOBSZAR: Wsparcie i realizacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych

STANDARD: Standard w zakresie przygotowania i ewaluacji wsparcia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (1.3.4)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Zasoby szkoły umożliwią nauczycielom i specjalistom planowanie, realizowanie i ewaluowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów. W szkole wdrożone zostaną procedury opracowania WOPFU i IPET dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wg Modelu DS. Zasoby te zwiększą efektywność i skuteczność działań służących identyfikacji potrzeb uczniów. W ramach grantu planuje się zatrudnienie pomocy nauczyciela oraz zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W spotkaniach Zespołów biorą udział wszyscy nauczyciele, specjaliści, którzy mają kontakt z uczniem oraz rodzice. Członkowie zespołu dzielą się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Dla uczniów z orzeczeniami opracowuje się: Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET). Z zaleceniami zapoznaje się kadra podczas m.in. podczas rad pedagogicznych. Zalecania są wdrażane zgodnie z opracowanym planem. W szkole nie ma opracowanych formalnych zasad tworzenia WOPFU i IPET-u. Dokumentowanie zajęć rejestrowane jest w dzienniku zajęć i podlega półrocznej ocenie funkcjonowania ucznia i ewaluacji. Zalecenia Zasoby organu prowadzącego i szkoły powinny umożliwić nauczycielom i specjalistom na planowanie, realizowanie i ewaluowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Powinny one zwiększyć efektywność działań i poprawić jakość kształcenia poprzez zapewnienie narzędzi diagnostycznych i specjalistycznych pomocy dydaktycznych. Zaleca się również zapewnienie zasobów osobowych poprzez zatrudnienie pomocy nauczyciela oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli i specjalistów poprzez udział w szkoleniach i warsztatach.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultaty: Wsparcie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się wg przyjętych zasad. Zwiększenie kompetencji komunikacyjnych i społecznych uczniów oraz ich samodzielności i zaradności. Usprawnienie i poprawa jakości procesu kształcenia i rewalidacji. Poprawa pracy zespołowej i współpracy z rodzicami Wskaźnik: Wdrożenie zasad tworzenia WOPFU i IPET-u (rozpoznawanie IPE odbywa się w zespołach ds. wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia we współpracy z rodzicami, rozpoznawanie IPE obejmuje analizę dokumentacji, obserwację i rozmowy, IPET zawiera rodzaj i zakres wsparcia udzielanego uczniowi oraz dostosowania wynikające z WOPFU, IPET i IPZ są ewaluowane co najmniej 2 razy w roku, wnioski wdrażane są na bieżąco) - źródła weryfikacji: zasady tworzenia WOPFU i IPET-u, przykładowe dokumenty. Zatrudnienie pomocy nauczyciela - źródła weryfikacji: umowy. Zwiększenie zasobów szkoły o pomoce dydaktyczne - źródła weryfikacji: faktura VAT. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zatrudnienie pomocy nauczyciela. Zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Zaplanowane działania poprawią jakość i efektywność kształcenia i w dużym stopniu ułatwią integrację dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku. Zakupione pomoce i sprzęt diagnostyczny nie będą modyfikowane i wykorzystywane w innych celach. Po zakończeniu projektu w dalszym ciągu wsparcie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odbywać się będzie wg standardów określonych w Modelu DS. i wypracowanych w trakcie realizacji grantu.

PODOBSZAR: Wsparcie i realizacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych

STANDARD: Standard prowadzenia zajęć edukacyjnych (1.3.5)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Planuje się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe oraz rzeczowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w standardach. Uczniowie wymagający wsparcia będą mieli do dyspozycji dostęp do indywidualnych pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz wyposażenia uwzględniającego ich indywidualne potrzeb.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Zajęcia w szkole realizowane w ramach podstawy programowej, nauczyciele starają się uwzględniać zasadę indywidualizacji pracy z uczniem. W trakcie zajęć kadra podejmuje działania mające na celu dostosowania metod i form pracy oraz wymagań edukacyjnych z każdego przedmiotu, w zależności od indywidualnych potrzeb oraz zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza. W IPET określony jest zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Zajęcia w sytuacji tego wymagającej, realizowane jest również w toku komunikacji zdalnej, z uwzględnieniem metod i technik komunikacji dostępnej wszystkim podmiotom. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe oraz rzeczowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w standardach. Zasoby powinny pozwolić na zwiększenie jakości i skuteczności podejmowanych aktywności służących indywidualizacji procesu kształcenia, m.in. w zakresie stosowania metod pracy wynikających ze specyfiki zespołu klasowego, uczenia samodzielności, planowania i monitorowania osiągnięć edukacyjnych i terapeutycznych. Planując zasoby należy także uwzględnić wymagania określone m.in. w Standardzie przydzielania wsparcia wynikającego z indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego oraz Standard działania wszystkich nauczycieli (obszar organizacyjny). Szkoła powinna też opracować sposoby na wykorzystanie zasad uniwersalnego projektowania w edukacji w trakcie zajęć prowadzonych z uczniami.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Zajęcia edukacyjne w ramach podstawy programowej prowadzone są z uwzględnieniem zasady indywidualnej pracy z każdym uczniem. Wskaźnik: Poprawa jakości i efektywności kształcenia - 100% obserwowanych zajęć prowadzonych jest z uwzględnieniem zasady indywidualizacji – źródła weryfikacji: dokumentacja w arkuszach obserwacji zajęć. Zwiększenie zasobów szkoły o pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - źródła weryfikacji: faktura VAT. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci. Zatrudnienie pomocy nauczyciela. Koszt zatrudnienia pomocy nauczyciela ujęto w standardzie w zakresie przygotowania i ewaluacji wsparcia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zapis wprowadzony po negocjacjach – uszczegółowienie zakupów: Zestawienie planowanych zakupów dla realizacji Standardu 1.3.5 Alfabet pisany + cyferki Korale matematyczne i wieszak – 2 zest. Karty do samoobsługi Zgadywanka w pudełku Zestaw edukacyjny – dobre wychowanie Zestaw – ubrania – gra edukacyjna Zestaw do treningu węchowego Kolumna bąbelkowa Przybijanka duża – mega zestaw Poznaję emocje i komunikuję się PUS – pomyśl ułóż sprawdź – zestaw kontrolny 3 zestawy -– 120 zł + książeczki szt.10 PUS-y – zgadywanki – 4 pory roku Zestaw do stymulacji prawej i lewej półkuli mózgu

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Po zakończeniu projektu zajęcia odbywać się będą wg standardów określonych w MDS i wypracowanych w trakcie jego realizacji. Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby, aby każdy uczeń otrzymywał wsparcie adekwatne do jego indywidualnych potrzeb.

PODOBSZAR: Wsparcie i realizacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych

STANDARD: Standard indywidualizacji procesu kształcenia (1.3.6)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach grantu planuje się zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz zakup programów komputerowych i baterii testowych. Planowane zasoby organizacyjne, osobowe oraz rzeczowe pozwolą na zwiększenie jakości i skuteczności podejmowanych aktywności, służących indywidualizacji procesu kształcenia, m.in. w zakresie stosowania metod pracy wynikających ze specyfiki zespołu klasowego, uczenia samodzielności, planowania i monitorowania osiągnięć edukacyjnych i terapeutycznych. Planuje się wykorzystać programy komputerowe i baterie testowe do rozpoznawania mocnych stron oraz predyspozycji uczniów oraz korzystać z materiałów on-line (karty pracy) służących podnoszeniu jakości i efektywności procesu kształcenia.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Indywidualizacja stosowana jest we wszystkich oddziaływaniach rewalidacyjno – dydaktycznych w toku wszystkich realizowanych zajęć. Nauczyciele i specjaliści wykorzystują dostępne pomoce, środki dydaktyczne i metody dostosowane do potrzeb i możliwości indywidualnych uczniów. Nauczyciele nie dyskryminują uczniów oraz stosują pozytywne wzmocnienia w celu pobudzenia motywacji do aktywności własnej. Indywidualizacja procesu kształcenia stosowana jest również w toku komunikacji zdalnej. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe oraz rzeczowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w standardach.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Indywidualizacja procesu kształcenia podnosi jego jakość i efektywność. Wskaźnik: Co najmniej 70% nauczycieli na zajęciach wykorzystuje programy i materiały dydaktyczne dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb i możliwości uczniów – źródła weryfikacji: badanie ankietowe przeprowadzona wśród nauczycieli. Zwiększenie zasobów szkoły o materiały i pomoce dydaktyczne oraz programy komputerowe i narzędzia diagnostyczne - źródła weryfikacji: faktura VAT. Czas realizacji / Termin: od 01.01.2022 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. Zakup programów komputerowych i baterii testowych. Zapis wprowadzony po negocjacjach – uszczegółowienie zakupów: Zestawienie planowanych zakupów dla realizacji Standardu 1.3.6 Tablica do rysowania światłem Bączek ze zmianą kolorów Tabliczki do ćwiczeń oburącz – 4szt. Rewalidacja pakiet – pr. Multimedialny dla dzieci słabowidzących i niep. ruchową w tym z afazją Historyjki dźwiękowe Onomatopeje – karty do prezentacji – nr. 199029 Pomoce do stymulacji zmysłu wzroku i słuchu

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do indywidualizacji procesu kształcenia. Nauczyciele realizować będą indywidualizację procesu kształcenia, zgodnie z rozpoznanymi indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi uczniów.

PODOBSZAR: Wsparcie i realizacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych

STANDARD: Standard w zakresie wsparcia dodatkowej osoby dorosłej: nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów, specjalisty, pomocy nauczyciela (1.3.7)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Planuje się zabezpieczyć zasoby organizacyjne i osobowe, pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu w zakresie wsparcia osoby dorosłej. Zasoby te pozwolą również na zabezpieczenie wsparcia uwzględniającego zarówno potrzeby ucznia jak i zespołu klasowego oraz innych pracowników szkoły. W ramach grantu zostanie zatrudniona osoba/y - pomoc nauczyciela.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W szkole nie funkcjonują klasy ogólnodostępne oraz oddziały integracyjne. Natomiast w klasach specjalnych Szkoła zatrudnia psychologa, oligofrenopedagoga, logopedę oraz pomoc nauczyciela. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu w zakresie wsparcia osoby dorosłej. Zasoby powinny pozwolić na zabezpieczenie wsparcia uwzględniającego zarówno potrzeby ucznia jak i zespołu klasowego oraz innych pracowników szkoły.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Uczniowie otrzymują wsparcie dodatkowej osoby adekwatnie do zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb i możliwości. Wskaźnik: W szkole zatrudniona jest pomoc nauczyciela – źródła weryfikacji: umowa/y. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zatrudnienie pomocy nauczyciela. Koszt zatrudnienia pomocy nauczyciela ujęto w standardzie w zakresie przygotowania i ewaluacji wsparcia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do zapewnienia wsparcia dodatkowej osoby dorosłej, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów, jeżeli takie wsparcie będzie konieczne do zabezpieczenia potrzeb uczniów.

PODOBSZAR: Wsparcie i realizacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych

STANDARD: Standard prowadzenia rewalidacji oraz zajęć socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych (1.3.8)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Planuje się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe i rzeczowe w taki sposób, aby utrzymać realizowane działania oraz podejmować te, które są rekomendowane w Modelu w zakresie realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz działań realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zasoby te pozwolą na zabezpieczenie wsparcia uwzględniającego zarówno potrzeby ucznia jak i zespołu klasowego oraz innych pracowników szkoły. W ramach grantu zostanie zrealizowany zakup pomocy do zajęć rewalidacyjnych (latarki, powiększanie liter, piktogramy, PECS, pomoce sensoryczne, pomoce Montessori, pomoce plastyczne, techniczne, gry edukacyjne, karty pracy dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia).

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Forma realizowanych zajęć rewalidacyjnych dostosowana jest do potrzeb i możliwości uczniów. Zajęcia rewalidacyjne najczęściej są prowadzone w szkole w formie indywidualnej przez specjalistów z różnych dziedzin, posiadających kompetencje niezbędne do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Organ prowadzący zapewnia środki finansowe na organizację zajęć rewalidacyjnych w ramach specjalnej organizacji nauki według zapotrzebowania na ich organizację. Uczeń, u którego zdiagnozowano potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną może skorzystać z niej w szkole bezpłatnie. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe i rzeczowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu w zakresie realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz działań realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zasoby powinny pozwolić na zabezpieczenie wsparcia uwzględniającego zarówno potrzeby ucznia jak i zespołu klasowego oraz innych pracowników szkoły. Zasoby organu prowadzącego oraz szkoły powinny umożliwić realizację zajęć rewalidacyjnych oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem uniwersalnych instrumentów wsparcia, zgodnie z opisanymi w Modelu wymaganiami i rekomendacjami.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów organizowane są z uwzględnieniem zaleceń wynikających z orzeczeń i WOPFU. Wskaźniki Wszyscy uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego objęci są zajęciami rewalidacyjnymi – źródła weryfikacji: dzienniki zajęć rewalidacyjnych. Czas realizacji / Termin: od 01.01.2022 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup pomocy do zajęć rewalidacyjnych (latarki, powiększanie liter, piktogramy, PECS, pomoce sensoryczne, pomoce Montessori, pomoce plastyczne, techniczne, gry edukacyjne, karty pracy dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia).

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych zgodnie z rozpoznanymi indywidualnymi potrzebami uczniów i wymogami prawa oświatowego.

PODOBSZAR: Wsparcie i realizacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych

STANDARD : Standard udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom (1.3.9)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach grantu zostanie zrealizowany zakup pomocy - karty pracy (ćwiczenia rozwijające myślenie przyczynowo-skutkowe, ćwiczenia dla uczniów z trudnościami w zachowaniu), historyjki kształtujące umiejętności społeczne, gry edukacyjne, konstrukcyjne, obrazki, piktogramy, PECS. Planuje się, że zasoby organu prowadzącego oraz szkoły umożliwią realizację zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem uniwersalnych instrumentów wsparcia, zgodnie z opisanymi w Modelu wymaganiami i rekomendacjami. W planowaniu są uwzględnione zasoby umożliwiające realizację pomocy psychologiczno-pedagogiczna również w toku komunikacji zdalnej.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Każdy uczeń otrzymuje bezpłatne wsparcie psychologiczno – pedagogiczne adekwatne do indywidualnych potrzeb i możliwości. Pomoc ta udzielana jest w trakcie prowadzonych zajęć z wykorzystaniem indywidualnych instrumentów wsparcia. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe i rzeczowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu w zakresie realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz działań realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Uczniowie, u których rozpoznano potrzebę objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, otrzymają wsparcie adekwatne do swoich potrzeb i możliwości. Wskaźnik: Wszyscy uczniowie wymagający pomocy pedagogiczno-psychologicznej taką pomoc otrzymują – źródła weryfikacji: zestawienie pedagoga szkolnego i psychologa. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup pomocy - karty pracy (ćwiczenia rozwijające myślenie przyczynowo-skutkowe, ćwiczenia dla uczniów z trudnościami w zachowaniu), historyjki kształtujące umiejętności społeczne, gry edukacyjne, konstrukcyjne, obrazki, piktogramy, PECS.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie z rozpoznanymi indywidualnymi potrzebami uczniów i wymogami prawa oświatowego.

PODOBSZAR: Wsparcie i realizacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych

STANDARD: Standard udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (1.3.10)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach grantu planuje się opracowanie planu wsparcia dla rodziców wraz z terminarzem. Dotychczasowe działania zostaną zintensyfikowane oraz podejmowane nowe, rekomendowane w Modelu. Zostaną zwiększone formy działań informacyjnych skierowanych do rodziców. Zostanie przeprowadzone szkolenie dla rodziców i nauczycieli – Akademia myślenia wizualnego w wymiarze 12 godz.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła na bieżąco rozpoznaje potrzeby i oczekiwania rodziców w zakresie wsparcia poprzez porady, warsztaty, fachową literatura, itp. Zapisy odnośnie do wsparcia dla rodziców znajdują się w planach pracy poszczególnych specjalistów (pedagoga, psychologa i logopedy). Rodzice codziennie kontaktują się z wychowawcami i mają możliwość rozmów oraz konsultacji (zapisy znajdują się w dziennikach zajęć). Rodzice na początku roku szkolnego są informowani o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu w zakresie wsparcia rodziców w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zaleca się zwiększenie działań informacyjnych skierowanych do rodziców nt. możliwości korzystania z wsparcia oferowanego przez szkołę.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultaty: Rodzice otrzymują pomoc psychologiczno – pedagogiczną adekwatną do potrzeb. Poprawa współpracy z rodzicami w aspekcie lepszego zrozumienia ich potrzeb oraz poprawa jakości pracy rewalidacyjnej z uczniami. Wskaźniki: Szkoła posiada plan wsparcia dla rodziców w formie bezpłatnych porad i konsultacji – źródła weryfikacji: plan wsparcia. Informacje przekazywane są podczas spotkań z rodzicami, telefonicznie, mejlowo i przez stronę internetową szkoły. Formy pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla rodziców znajdują się w IPET oraz programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. Nauczyciele i specjaliści odpowiedzialni są za bieżącą dokumentację prowadzonych działań – źródła weryfikacji: IPET, protokoły z zebrań rodziców. Szkolenie dla rodziców i nauczycieli – Akademia myślenia wizualnego – 12 godz. – źródła weryfikacji: lista obecności. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Szkolenie dla rodziców i nauczycieli – Akademia myślenia wizualnego – 12 godz.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom, zgodnie z potrzebami.

PODOBSZAR: Wsparcie i realizacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych

STANDARD : Standard organizacji zajęć realizowanych indywidualnie/w małej grupie uczniów i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (1.3.11)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Planuje się, że zasoby organu prowadzącego oraz szkoły umożliwią realizację zajęć indywidualnych lub w małej grupie zgodnie z opisanymi w Modelu wymaganiami i rekomendacjami. W planowaniu są uwzględnione zasoby umożliwiające realizację zajęć również w toku komunikacji zdalnej.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła zapewnia specjalistyczne wsparcie i opiekę, jaka wynika z opinii oraz orzeczeń. Zajęcia organizowane są indywidualnie lub w małych grupach edukacyjno-terapeutycznych zgodnie z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami dzieci oraz przepisami prawa oświatowego. Zalecenia Zaleca się zapewnić zasoby organizacyjne, osobowe i rzeczowe pozwalające na organizację zajęć realizowanych indywidualnie lub w małej grupie uczniów oraz w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu. Zaleca się także zaplanować zasoby umożliwiające realizację zajęć również w toku komunikacji zdalnej.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultaty: Uczniowie otrzymują wsparcie w postaci indywidualnych zajęć lub zajęć w małej grupie (do 5 osób). Poprawa jakości efektywności kształcenia. Wskaźnik: Wszyscy uczniowie posiadający wskazania do zajęć indywidualnych zajęć lub zajęć w małej grupie (do 5 osób) objęci są dedykowanymi zajęciami – źródła weryfikacji: zestawienie pedagoga szkolnego. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do prowadzenia zajęć indywidualnych zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów, opiniami PPP i wymogami prawa oświatowego.

PODOBSZAR: Wsparcie i realizacja indywidualnych potrzeb edukacyjnych

STANDARD: Standard w zakresie stosowania alternatywnych i wspomagających metod i form komunikacji oraz wsparcia wizualnego (1.3.12)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Planuje się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe i rzeczowe w sposób umożliwiający wdrożenie i zastosowanie alternatywnych i wspomagających metod i form komunikacji oraz wsparcia wizualnego.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Z uwagi na charakter placówki Szkoła opracowała rozwiązania w zakresie stosowania alternatywnych i wspomagających metod i form komunikacji (AAC). Wszyscy uczniowie wymagają wsparcia w zakresie stosowania metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej, w tym AAC. Wszyscy nauczyciele są przeszkoleni w procedurach stosowania metod komunikacji alternatywnej i AAC i stosują je dostosowując do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe i rzeczowe pozwalające w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby wdrożyć i stosować alternatywne i wspomagające metody i formy komunikacji oraz wsparcia wizualnego. Informacja o gotowości powinna być powszechnie znana w środowisku lokalnym by ułatwić rodzicom wybór placówki.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Poprawa jakości i efektywności kształcenia w aspekcie kształtowania kompetencji komunikacyjnych. Wskaźnik: Nauczyciele posiadają kwalifikacje i kompetencje oraz stosują podczas metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Szkoła jest wyposażona w specjalistyczne zasoby pozwalające stosować komunikację alternatywną i wspomagającą (Mówik zakupiony do gabinetu logopedycznego, zakup pomocy do komunikacji wspomagającej i alternatywnej do gabinetu profilaktyki zdrowotnej) - źródła weryfikacji: faktura VAT . Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, aby w razie konieczności stosować alternatywne i wspomagające formy komunikacji.

PODOBSZAR: Opieka i wychowanie

STANDARD: Standard organizacji działań wychowawczo-profilaktycznych (1.3.13)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Planuje się zabezpieczyć zasoby kadrowe i organizacyjne w taki sposób, żeby kontynuować podejmowane działania. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na realizowanie zajęć z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, dostosowaniem warunków, form, metod i środków. Ponadto, w zależności od potrzeb organ prowadzący i szkoła zapewnią w trakcie działań specjalistyczne wsparcie nauczyciela współorganizującego proces kształcenia lub pomocy nauczyciela. Program wychowawczo – profilaktyczny zostanie zmodyfikowany – należy zwrócić większą uwagę na określenie czynników chroniących oraz czynników ryzyka, budowanie relacji rówieśniczych oraz rzetelną ewaluację podejmowanych działań. W celu wsparcia realizacji standardu zostaną zorganizowane dla uczniów wycieczki i wyjazdy, wyjazdy na spektakle teatralne i kinowe oraz zakup pomocy dydaktycznych (filmów edukacyjnych, książek, kart pracy, plansz, itp.).

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła posiada program wychowawczo-profilaktyczny, w realizację działań zaangażowani są wszyscy przedstawiciele społeczności szkolnej. Pedagog, psycholog, wychowawca prowadzi zajęcia wychowawczo - profilaktyczne w klasach stosując metody praktycznego działania, aktywizujące uczniów oraz objaśniająco – poglądowe. Nauczyciele realizują działania nastawione na budowanie współpracy rówieśniczej. Podejmowane są także działania zapobiegające zachowaniom dyskryminacyjnym. Program wychowawczo - profilaktyczny jest modyfikowany i dostosowany do aktualnych potrzeb uczniów. W programie wychowawczo - profilaktycznym jest poruszony obszar dotyczący budowania relacji rówieśniczych. Działania w tym zakresie są podejmowane w oparciu o roczną diagnozę potrzeb i oczekiwań uczniów prowadzoną przez pedagoga i psychologa. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe, rzeczowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu działania nastawione na budowanie współpracy rówieśniczej - opisane w programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły. Zasoby powinny pozwolić na efektywną realizację zajęć z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, dostosowaniem warunków, form, metod i środków.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultaty: Prowadzone działania wychowawczo – profilaktyczne odpowiadają na zdiagnozowane trudności wychowawcze i potrzeby rozwojowe uczniów. Poprawa jakości i efektywności kształcenia. Wskaźniki: Szkoła posiada Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględniający wszystkie zdiagnozowane trudności wychowawcze i zdiagnozowane potrzeby rozwojowe uczniów. Program określa kategorie czynników chroniących i ryzyka, a także zawiera wskazania do działań wychowawczych - podejmowanych wobec uczniów szkoły oraz profilaktycznych - podejmowanych wobec uczniów, nauczycieli i rodziców. Działania realizowane są w formie zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych, dokumentowane w dziennikach pracy z uczniem. Program jest modyfikowany w zależności od potrzeb uczniów – źródła weryfikacji: Program Wychowawczo - Profilaktyczny na wybrany rok. Zwiększenie zasobów szkoły o pomoce dydaktyczne - źródła weryfikacji: faktura VAT. Wycieczki i wyjazdy, spektakle teatralne i kinowe - źródła weryfikacji: lista obecności, karta wycieczki. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Wycieczki i wyjazdy, spektakle teatralne i kinowe. Zakup pomocy dydaktycznych (filmy edukacyjne, gry, karty pracy, plansze, itp.).

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do prowadzenia działań wychowawczo – profilaktycznych, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych uczniów.

PODOBSZAR: Opieka i wychowanie

STANDARD : Standard budowania relacji rówieśniczych (1.3.14)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Zabezpieczenie zasobów organizacyjnych, osobowych i rzeczowych pozwoli utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu, nastawione na budowanie współpracy rówieśniczej, opisane w programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły. Nadal będą realizowane działania zapobiegające zachowaniom dyskryminacyjnym i reagować na nie, realizując działania skierowane zarówno do osób dyskryminowanych, jak i osób dyskryminujących. W Programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły wprowadzone zostaną jednoznaczne działania (programy i innowacje pedagogiczne) i procedury, służące budowaniu właściwych relacji rówieśniczych. W celu wsparcia realizacji standardu planuje się organizację wycieczek, imprez integracyjnych i wyjazdów do kina, teatru, filharmonii.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła posiada program wychowawczo-profilaktyczny, w realizację działań zaangażowani są wszyscy przedstawiciele społeczności szkolnej. Pedagog, psycholog, wychowawca prowadzi zajęcia wychowawczo - profilaktyczne w klasach stosując metody praktycznego działania, aktywizujące uczniów oraz objaśniająco – poglądowe. Nauczyciele realizują działania nastawione na budowanie współpracy rówieśniczej. Podejmowane są także działania zapobiegające zachowaniom dyskryminacyjnym. Program wychowawczo - profilaktyczny jest modyfikowany i dostosowany do aktualnych potrzeb uczniów. W programie wychowawczo - profilaktycznym jest poruszony obszar dotyczący budowania relacji rówieśniczych. Przykłady budowania relacji: zajęcia grupowe z pedagogiem i psychologiem (związane z pandemią, profilaktyką pierwszorzędową, bezpieczeństwem, Trening Umiejętności Społecznych, rozmowy indywidualne z pedagogiem i psychologiem); udział w Akcjach np. Sprzątanie Świata; akcji Antynikotynowej – „Nie pal przy mnie, proszę”, „Czyste powietrze wokół nas”; akcji – „Brzydkie słowa to rzecz zła, mówimy ładnie Ty i ja”; włączanie uczniów w życie najbliższego środowiska poprzez udział w konkursach, warsztatach i imprezach środowiskowych (np. konkurs Palm i Pisanek wielkanocnych); konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, wieczornica Listopadowa oraz współpraca ze szkołami w Krygu i w Kobylance, LO im. M. Kromera i ZS nr 1 w Gorlicach; włączanie uczniów w życie społeczno-kulturalne szkoły (np. organizowanie Ogólnopolskiego Dnia Praw dziecka i Dnia Życzliwości, organizowanie urodzin dzieci i Dnia Czekolady. Szkoła wypracowała metody i procedury reagowania na sytuacje konfliktowe, agresywne i zagrażające bezpieczeństwu uczniów (rozmowa, tłumaczenie, zgłoszenie nauczycielowi itp.). Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe, rzeczowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu działania nastawione na budowanie współpracy rówieśniczej - opisane w programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły. Zasoby powinny pozwolić na efektywną realizację zajęć z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, dostosowaniem warunków, form, metod i środków.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultaty: Działania wychowawczo – profilaktyczne szkoły uwzględniają budowanie relacji rówieśniczych. Poprawa wzajemnych relacji w grupach rówieśniczych. Dobre praktyki i procedury działań wychowawczo – profilaktycznych. Wskaźniki Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły uwzględnia działania nastawione na budowanie relacji rówieśniczych – źródła weryfikacji: program wychowawczo – profilaktyczny na dany rok. Organizacja wycieczek, imprez integracyjnych i wyjazdów do kina, teatru, filharmonii - źródła weryfikacji: lista obecności karta wycieczki. Czas realizacji / Termin: od 01.04.2022 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Organizacja wycieczek, imprez integracyjnych i wyjazdów do kina, teatru, filharmonii.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do prowadzenia działań wychowawczo – profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem budowania relacji rówieśniczych. Wprowadzone działania i programy będą kontynuowane.

PODOBSZAR: Opieka i wychowanie

STANDARD: Standard organizacji zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych (1.3.15)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Planowane jest zabezpieczenie zasobów organizacyjnych, osobowych, rzeczowych pozwalających utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu w zakresie organizacji zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła zapewnia uczniom opiekę w dni wolne od zajęć dydaktycznych. W zajęciach opiekuńczo – wychowawczych mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, ale tylko w przypadku uzasadnionych potrzeb zgłaszanych przez rodziców. W trakcie zajęć są wydawane posiłki w stołówce szkolnej. Jest to 5 posiłków dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja). Program realizowany w trakcie zajęć opiekuńczych uwzględnia wiek uczniów, ich indywidualne potrzeby, możliwości oraz zainteresowania. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe, rzeczowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu w zakresie organizacji zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Zajęcia opiekuńcze organizowane są w dni wolne od zajęć edukacyjnych. Wskaźnik: Szkoła monitoruje potrzeby w zakresie prowadzenia zajęć opiekuńczych, w dni wolne od zajęć dydaktycznych organizuje je adekwatnie do potrzeb dla wszystkich zdeklarowanych uczniów – źródła weryfikacji: dziennik zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do prowadzenia zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych, wynikające z monitoringu potrzeb w tym obszarze.

PODOBSZAR: Opieka i wychowanie

STANDARD : Standard zajęć świetlicowych (1.3.16)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Planuje się, że zasoby organizacyjne, osobowe i rzeczowe pozwolą utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu w zakresie organizacji zajęć świetlicowych. Klaso- Świetlica w części internatowej szkoły zostanie doposażona – wydzielone zostanie miejsce pozwalającego na relaksację, wyciszenie, odpoczynek ucznia zgodnie z jego/jej indywidualnymi potrzebami, zgodnie z zapisami IPET. Zasób pomocy dydaktycznych zostanie uzupełniony o takie, z których mogą skorzystać uczniowie z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Program zajęć pozalekcyjnych będzie uwzględniał indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka dotyczące wsparcia w realizacji nauki czy też rozwoju zainteresowań ucznia.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła zapewnia wszystkim uczniom zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, ale nie realizuje zajęć świetlicowych przez wzgląd na możliwości i potrzeby uczniów. Uczniom autystycznym bardzo trudno było wyjść ze swojej klasy i przemieścić się do świetlicy, gdzie spotykaliby się uczniowie z różnych klas. Aktualnie uczniowie kończąc lekcje pozostają w swoich klasach na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, a zmienia się tylko wychowawca. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe, rzeczowe pozwalające utrzymać realizowane działania zgodnie ze standardami określonymi w Modelu.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultaty: Poprawa jakości i efektywności kształcenia i wychowania poprzez zwiększenie zasobów szkoły. Rozwój zainteresowań uczniów. Wskaźniki: Szkoła obejmuje zajęciami pozalekcyjnymi wszystkich uczniów zgodnie z ich potrzebami. Zajęcia są organizowane w sposób uwzględniający zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów i ich indywidualne zainteresowania – źródła weryfikacji: dziennik zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Zwiększenie zasobów szkoły o pomoce dydaktyczne i wyposażenie – źródła weryfikacji: faktura VAT. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zatrudnienie pomocy nauczyciela. Koszt zatrudnienia pomocy nauczyciela ujęto w standardzie w zakresie przygotowania i ewaluacji wsparcia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb uczniów. Zapis wprowadzony po negocjacjach – uszczegółowienie zakupów: Zestawienie planowanych zakupów dla realizacji Standardu 1.3.16 Plansza – mój plan dnia Elastyczne patyczki Magnetyczna tablica dobrego zachowania Piasek kinetyczny 2 kg Piłeczki do treningu wzrokowo-ruchowego Krosno tkackie Sorter kształtów i dopasowywanie Worki do zabaw ruchowych skrzynki skarbów Memo dotykowe Dotykowa loteryjka Gra dotykowa dopasuj kształty Gra dotykowa – kot w worku Masa plastyczna do modelowania Gry planszowe

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe, kadrowe i rzeczowe, niezbędne do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych odbywających się w Klaso-Świetlicy.

PODOBSZAR: Opieka i wychowanie

STANDARD : Standard opieki w trakcie przerw (1.3.17)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W trakcie realizacji grantu zabezpieczone zostaną zasoby organizacyjne i osobowe, które pozwolą utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu w zakresie sprawowania opieki w trakcie przerw.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W planie lekcji są 3 dłuższe przerwy obiadowe, których celem jest ograniczenia ilości osób korzystających ze stołówki. Wynika to z wewnętrznych procedur bezpieczeństwa związanych z pandemią (I grupa – obiad 12:00, II grupa – obiad 12:30 oraz III grupa – 13.20). Przerwy pomiędzy lekcjami uczniowie spędzają pod opieką nauczycieli kończących lekcję w danej grupie. Nauczyciel decyduje o miejscu, w którym odbywa się przerwa (w zależności od potrzeb i możliwości uczniów) i posiada wiedzę na temat indywidualnych potrzeb psychofizycznych swoich uczniów. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu w zakresie sprawowania opieki w trakcie przerw.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w trakcie przerw dostosowaną do ich potrzeb. Wskaźniki Nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem organizacji pracy w placówce – źródła weryfikacji: plan dyżurów. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do sprawowania opieki w trakcie przerw. Wprowadzone rozwiązania nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – nie zostaną wprowadzone modyfikacje niezgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.

PODOBSZAR: Opieka i wychowanie

STANDARD: Standard organizacji zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania (1.3.18)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W trakcie realizacji projektu zabezpieczone zostaną zasoby organizacyjne, osobowe i materiałowe, które pozwolą utrzymać realizowane działania oraz podejmować nowe, także te rekomendowane w Modelu w zakresie organizacji zajęć dodatkowych i rozwijających zainteresowania. Planuje się uruchomienie zajęć z majsterkowania i fotografowania, w związku z tym zakupiony zostanie odpowiedni sprzęt. Planuje się zwrócić szczególna uwagę na realizację dodatkowych zajęć z uwzględnieniem dostosowania form i metod pracy z uczniem niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym. W miarę możliwości uczeń będzie miał zapewnioną możliwość m.in. korzystania z wyposażenia, specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz wsparcia innych pracowników (poza nauczycielem prowadzącym zajęcia) – dostosowania zostaną także ujęte w IPET.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła prowadzi regularną diagnozę potrzeb i oczekiwań rodziców i uczniów w zakresie zajęć dodatkowych. Obecnie w szkole odbywają się zajęcia dodatkowe w formie kółek zainteresowań – (taneczne, ekologiczne, teatralne, plastyczne, multimedialne i fotograficzne). Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe biorą udział w tworzeniu WOPFU, IPET i w miarę potrzeb uczestniczą konsultacjach, a w swoim programie zajęć uwzględniają dostosowanie odpowiednich form i metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W trakcie zajęć dodatkowych uczniowie mają możliwość dostępu i korzystania np. z pomocy dydaktycznych. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, rzeczowe, osobowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu w zakresie organizacji zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultaty: W szkole odbywają się zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów. Poprawa jakości i efektywności kształcenia poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej. Wskaźniki: Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych rozwijających ich indywidualne zainteresowania i talenty - źródła weryfikacji zestawienie pedagoga. Zwiększenie zasobów szkoły o sprzęt, pomoce dydaktyczne – źródła weryfikacji: faktura VAT. Czas realizacji / Termin: od 01.01.2022 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup warsztatu małego majsterkowicza. Zakup sprzętu do kółka fotograficznego np. aparat cyfrowy, kamera, pendrive.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe, kadrowe i materiałowe, niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia. Wprowadzone rozwiązania nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami. Pomoce zakupione w ramach projektu będą wykorzystywane przez kolejne lata i w miarę potrzeb uzupełniane.

PODOBSZAR: Opieka i wychowanie

STANDARD: Standard pracy stołówki szkolnej, z uwzględnieniem diet specjalistycznych (1.3.19)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Zasoby organizacyjne i osobowe zostaną zabezpieczone w ten sposób, aby identyfikować oraz odpowiadać na specjalne potrzeby żywieniowe, wynikające ze stanu zdrowia oraz nietolerancji potwierdzone zaświadczeniem lekarskim. W ramach grantu zakupione zostanie doposażenie kuchni w celu uatrakcyjnienia posiłków dla uczniów oraz zostanie przeszkolona jedna osoba w zakresie układania jadłospisów, obliczanie średniej ważonej, itp.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła zapewnia dzieciom higieniczne i bezpieczne warunki spożywania posiłków. Posiłki wydawane w stołówce spełniają ogólne wymagania dot. składu i sposobu przygotowania posiłków dla uczniów, zgodnie z przepisami w tym zakresie. Zgłaszane specjalne potrzeby w zakresie żywienia (dieta cukrzycowa, bezglutenowa ) są respektowane w przygotowywanym jadłospisie tygodniowym. Posiłki przygotowują pracownicy kuchni szkolnej. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, rzeczowe, osobowe pozwalające identyfikować oraz odpowiadać na specjalne potrzeby żywieniowe, wynikające ze stanu zdrowia oraz nietolerancji potwierdzone zaświadczeniem lekarskim. Zaleca się zabezpieczyć zasoby pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu w zakresie pracy stołówki szkolnej.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultaty Stołówka szkolna zapewnia dzieciom zdrowe posiłki. Wskaźniki Wszyscy uczniowie mają możliwość skorzystania z pełnowartościowych posiłków – źródła weryfikacji: zestawienie osób korzystających z żywienia. Zwiększenie zasobów szkoły o wyposażenie – źródła weryfikacji: faktura VAT. Jedna osoba przeszkolona w zakresie układania jadłospisów, obliczanie średniej ważonej, itp. – źródła weryfikacji: lista obecności. Czas realizacji / Termin: od 01.01.2022 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Szkolenie z układania jadłospisów, obliczanie średniej ważonej, itp. – 1 osoba. Zakup robota kuchennego, tostera, gofrownicy, urządzenia do naleśników oraz zastawy stołowej (sztućce, talerze, szklanki).

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do działalności stołówki szkolnej. Wprowadzone rozwiązania nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.

PODOBSZAR: Opieka i wychowanie

STANDARD: Standard organizacji działań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz organizacji gabinetu profilaktyki zdrowotnej (1.3.20)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Planuje się, że zasoby organizacyjne, rzeczowe i osobowe pozwolą zapewnić opiekę profilaktyczną sprawowaną przez pielęgniarkę (higienistkę) oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu. Podpisane umowy z gabinetem profilaktyki zdrowotnej i stomatologicznym będą kontynuowane. Przygotowane zostaną również procedury, które sformalizują działania w wypadku stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia ucznia/uczniów.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Opieka zdrowotna w szkole jest realizowana przez pielęgniarkę szkolną. Profilaktyczną opiekę zdrowotną i opiekę stomatologiczną zapewniają instytucje z którymi placówka zawarła umowę (Gorlice, Tarnów). Rodzice są poinformowani o takiej formie pomocy. Wszyscy nauczyciele odbyli obowiązkowe szkolenie udzielania pomocy w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, rzeczowe, osobowe pozwalające zapewnić opiekę profilaktyczną sprawowaną przez pielęgniarkę (higienistkę) oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultaty Szkoła zapewnia opiekę profilaktyczną pielęgniarki i profilaktyczne świadczenia stomatologiczne. Wskaźniki Wszyscy uczniowie mają dostęp do opieki pielęgniarki i stomatologa – źródła weryfikacji: umowy. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków w ramach grantu.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Profilaktyczna opieka zdrowotna nie zostanie zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć jej dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.

PODOBSZAR: Opieka i wychowanie

STANDARD: Standard organizacji wycieczek i wyjść szkolnych (1.3.21)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Planuje się podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie zasobów organizacyjnych i osobowych, pozwalających utrzymać realizowane działania na podobnym poziomie oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu w zakresie organizacji wycieczek i wyjść szkolnych.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W szkole zapewnia się realizację programu wyjścia i wycieczki, w sposób uwzględniający indywidualne możliwości i umiejętności wszystkich uczniów. Ustalony program wycieczki/wyjścia musi zapewniać uczniom ze specjalnymi potrzebami odpowiednie dla nich warunki. Każdy uczeń ma prawo wziąć udział w wyjściu i wycieczce szkolnej o ile nie ma ku temu przeciwwskazań zdrowotnych. Obowiązkowo w wycieczce bierze udział pielęgniarka szkolna. Środek transportu wynajęty na wycieczkę, umożliwia przemieszczanie się uczniów z uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu w zakresie organizacji wycieczek i wyjść szkolnych.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Szkoła organizuje wycieczki i wyjazdy zgodnie z założeniami Modelu Dostępnej Szkoły. Wskaźnik: Uczniowie mają możliwość skorzystania z organizowanych przez szkołę wyjść i wycieczek – źródła weryfikacji: karta wycieczki, wyjazdu. Czas realizacji / Termin: od 01.10.2021 do 31.12.2022

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Wycieczki i wyjazdy.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Standard organizacji wyjść i wycieczek szkolnych nie zostanie zmodyfikowany w sposób mogący obniżyć jego dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.

OBSZAR ORGANIZACYJNY

PODOBSZAR: Organizacja i procedury

STANDARD: Standard działalności lidera dostępności (1.4.1)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W szkole zostanie wyznaczony lider dostępności, którego zakres obowiązków będzie pokrywał się z propozycją opisaną w Modelu. W ramach skuteczności inicjatyw realizowanych na rzecz zapewnienia dostępności powołany zostanie zespół, jako ciało doradcze. Zespół będzie składał się z nauczycieli, wychowawców, specjalistów, pomocy nauczyciela. Współpraca zespołowa jest wskazana jako pożądane rozwiązanie m.in. przy opracowaniu IPPD oraz wdrażaniu innych standardów. Lider dostępności będzie współpracować z koordynatorem dostępności lub inną osobą wyznaczoną do realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (m.in. opracowanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie - art. 11. czy monitorowanie zgłaszanych potrzeb zgodnie z wymaganiami określonymi m.in. z art. 30 i kolejnych w rozdziale 4 ustawy). Działał będzie zespołowo, m.in. przy opracowaniu IPPD, jego wdrożeniu i ewaluacji.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W szkole nie został wyznaczony lider dostępności, którego zakres obowiązków pokrywa się z propozycją opisaną w Modelu. Zalecenia Zapewnienie dostępności to wielowymiarowy i długotrwały proces, wymagający zastosowania rozwiązań zwiększających skuteczność i efektywność podejmowanych działań, w tym związany z koordynacją podejmowanych inicjatyw. W szkole należy wyznaczyć lidera dostępności. Zakres obowiązków powinien zawierać minimum wymagań określonych w standardzie. Skuteczność inicjatyw realizowanych na rzecz zapewnienia dostępności, można zwiększyć poprzez współpracę i angażowanie większej liczby osób – np. powołanie zespołu, jako ciała doradczego. Współpraca zespołowa jest wskazana jako pożądane rozwiązanie m.in. przy opracowaniu IPPD oraz wdrażaniu innych standardów. Osoba wyznaczona na lidera dostępności może wykonywać lub współpracować z koordynatorem dostępności lub inną osobą wyznaczoną do realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (m.in. opracowanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie - art. 11, czy monitorowanie zgłaszanych potrzeb zgodnie z wymaganiami określonymi m.in. w art. 30. i kolejnych w rozdziale 4 ustawy).

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: W szkole został powołany i działa Zespół d.s. dostępności, a jego koordynatorem jest lider dostępności, którego zakres obowiązków pokrywa się z propozycją opisaną w Modelu DS. Wskaźniki: Powołanie lidera dostępności - źródła weryfikacji: zarządzenie dyrektora Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie działalności lidera dostępności.

PODOBSZAR: Organizacja i procedury

Standard: Standard opracowania i wdrożenia Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności Szkoły (1.4.2)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W szkole zostanie opracowany i wdrożony IPPD w oparciu o zalecenia z przeprowadzonego monitoringu oraz zidentyfikowane potrzeby, a także obowiązujące regulacje prawne (w szczególności wynikające z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami). Zakres dokumentu będzie zgodny z wymaganiami określonymi w standardzie. Plan opracowany zostanie przed rozpoczęciem nowych działań, mających na celu poprawę dostępności usług i przestrzeni szkoły. IPPD opracowany zostanie przez specjalnie do tego powołany zespół. Wieloletni Plan, podzielony na działania planowane do realizacji w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu, będzie systematycznie monitorowany oraz aktualizowany. Przy opracowaniu dokumentu uwaga zostanie zwrócona na zakres IPPD w kontekście wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (m.in. opracowanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie - art. 11.).

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W szkole nie wdrożono Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności (IPPD), którego wzór stanowi załącznik nr 9 do Modelu. Zalecenia Należy w oparciu o zalecenia z przeprowadzonego monitoringu oraz zidentyfikowane potrzeby a także obowiązujące regulacje prawne (w szczególności wynikające z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) opracować IPPD. Zakres dokumentu powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w standardzie. Plan należy opracować przed rozpoczęciem nowych działań mających na celu poprawę dostępności usług i przestrzeni szkoły. Wieloletni Plan, podzielony na działania planowane do realizacji w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu, powinien być systematycznie monitorowany oraz aktualizowany. Opracowując dokument warto zwrócić uwagę na zakres IPPD, także w kontekście wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (m.in. opracowanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w danym podmiocie - art. 11.). Przygotowany w ramach opracowania IPPD materiał może być istotnym zasobem pozwalającym rzetelnie opracować Raport, o którym mowa w ww. Ustawie.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: W szkole został opracowany i wdrożony Indywidualny Plan Poprawy Dostępności. Wskaźniki: Powołanie zespołu ds. opracowania IPPD - źródła weryfikacji: zarządzenie dyrektora. Zespół ds. opracowania IPPD pracuje wg przyjętych zasad – źródła weryfikacji: regulamin pracy zespołu. Wdrożony Indywidualny Plan Poprawy Dostępności – źródła weryfikacji: protokół z wdrożenia IPPD. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup materiałów biurowych niezbędnych do opracowania IPPD m.in. papier ksero, tusz do drukarki, papier flipchart, markery itp. Koszt usunięty w wyniku negocjacji. Nie może być finansowany z grantu jako koszt pośredni.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie opracowania i wdrożenia IPPD.

PODOBSZAR: Organizacja i procedury

Standard: Standard współpracy z organem prowadzącym (1.4.3)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Szkoła, wspólnie z organem prowadzącym, bazując na wymaganiach określonych w standardzie, opracuje oraz wdroży porozumienie i zasady współpracy, usprawniające zabezpieczenie zasobów niezbędnych do realizacji edukacji z uwzględnieniem potrzeb uczniów aktualnie uczęszczających do szkoły. W efekcie wprowadzonych działań zawarte zostanie porozumienie z organem prowadzącym, które określi zasady przekazywania środków finansowych szkole. Organ prowadzący będzie dążył do zaspokojenia potrzeb szkoły wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów. Szkoła w kolejnych latach, także po zakończeniu finansowania w ramach grantu, w oparciu o posiadane zasoby będzie dążyć do utrzymania efektywnych rozwiązań, a także dalszego podnoszenia dostępności. Przeprowadzona na etapie tworzenia IPPD analiza potrzeb i zasobów to działania powiązane z wymaganiami określonym w tym standardzie. Ich rzetelna realizacji wpłynie pozytywnie na określenie współpracy między szkołą, a organem prowadzącym w celu efektywnego i celowego wydatkowania środków finansowych.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W szkole nie opracowano ani nie wdrożono zasad współpracy w oparciu o odrębne porozumienie zawarte z organem prowadzącym w zakresie przekazywania środków finansowych szkole z tytułu dodatkowych wag subwencyjnych, wyliczanych na podstawie obowiązującego rozporządzenia. Jeśli chodzi o środki finansowe na realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to organ prowadzący przekazuje środki finansowe (również dodatkowe) na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Gorlickiego w sprawie wykonania budżetu. Zalecenia Szkoła wspólnie z organem bazując na wymaganiach określonych w standardzie opracuje oraz wdroży porozumienie i zasady współpracy, usprawniające zabezpieczenie zasobów niezbędnych do realizacji edukacji z uwzględnieniem potrzeb uczniów aktualnie uczęszczających do szkoły. W efekcie wprowadzonych działań zawarte zostanie porozumienie z organem prowadzącym, które określa zasady przekazywania środków finansowych szkole. Organ prowadzący będzie dążył do zaspokojenia potrzeb szkoły wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów. Szkoła w kolejnych latach, także po zakończeniu finansowania w ramach grantu, w oparciu o posiadane zasoby powinna dążyć do utrzymania efektywnych rozwiązań, a także dalszego podnoszenia dostępności. Przeprowadzona na etapie tworzenia IPPD analiza potrzeb i zasobów to działania powiązane z wymaganiami określonym w tym standardzie. Ich rzetelna realizacji może wpłynąć pozytywnie na określenie współpracy między szkołą a organem prowadzącym w celu efektywnego i celowego wydatkowania środków finansowych.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Szkoła współpracuje z organem prowadzącym w celu realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach. Wskaźnik: Współpraca z organem prowadzącym odbywa się wg wypracowanego porozumienia - źródła weryfikacji: porozumienie między dyrektorem a organem prowadzącym. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący oraz dyrekcja szkoły będą zabezpieczać zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie wzajemnej współpracy w celu podniesienia dostępności. Organ prowadzący oraz szkoła będą podtrzymywać rozwiązania zapewniające przekazanie środków finansowych, jakie są przeznaczone na realizację specjalnej organizacji nauki i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, z uwzględnieniem bieżących potrzeb.

PODOBSZAR: Organizacja i procedury

Standard: Standard tworzenia/modyfikacji wewnętrznych dokumentów szkolnych (procedur) na potrzeby poprawy dostępności (1.4.4)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W szkole zostanie powołany zespół oraz będą monitorowane potrzeby w zakresie zapewnienia dostępności dla wszystkich przedstawicieli społeczności szkolnej oraz wdrażane zostaną niezbędne rozwiązania, w tym także organizacyjne. W oparciu o zidentyfikowane bariery oraz potrzeby w zakresie poprawy dostępności jak i uwzględniając plan i harmonogram poprawy dostępności będą opracowane rozwiązania poprawiające dostępność w sposób organizacyjny. Rozwiązania będą koordynowane przez lidera dostępności oraz wypracowane i konsultowane z zespołem powołanym do opracowania IPPD oraz zespołem powołanym do tworzenia/modyfikacji wewnętrznych dokumentów szkolnych (procedur) na potrzeby poprawy dostępności. Wprowadzone rozwiązania proceduralne będą powiązane z upowszechnieniem idei uniwersalnego projektowania oraz zakresem wprowadzanych rozwiązań oraz z podnoszeniem wiedzy, umiejętności i świadomości kadry w aspekcie zapewnienia dostępności osobom o szczególnych potrzebach z poszanowaniem ich godności i niezależności. Jednym z działań będzie również szkolenie kadry oraz działania szkoleniowo informacyjne skierowane zarówno do uczniów jak i rodziców.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W szkole aktualnie nie funkcjonuje zespół, którego celem jest poprawa dostępności m.in. poprzez identyfikację mocnych i słabych stron szkoły w zakresie dostępności, a następnie modyfikację funkcjonujących dokumentów oraz rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych. Niemniej jednak, jeżeli jest potrzeba w tym zakresie, to w szkole jest grupa osób zajmujących się tym zagadnieniem (dyrektor, wicedyrektor, nauczyciel zajmujący się stroną www, konserwator). Ostatnio wprowadzone procedury dotyczące zasad edukacji podczas epidemii wprowadziły zmiany w dotychczasowych rozwiązaniach. Zalecenia Zapewnienie dostępności wymaga opracowania rozwiązań organizacyjnych zapewniających dostępność z uwzględnieniem potrzeb osób o specjalnych potrzebach w tym wynikających z niepełnosprawności oraz w odniesieniu do zmieniających się regulacji prawnych (np. procedura czy instrukcja ewakuacji, rozwiązania zapewniające wsparcie uczniom – zgodnie ze standardami opisanymi w Modelu). Zaleca się powołanie zespołu, monitorowanie potrzeb w zakresie zapewnienia dostępności dla wszystkich przedstawicieli społeczności szkolnej oraz wdrażanie niezbędnych rozwiązań, w tym także organizacyjnych. Zaleca się by rozwiązania były koordynowane przez lidera dostępności oraz wypracowane i konsultowane co najmniej z zespołem powołanym do opracowania IPPD oraz zespołem powołanym do tworzenia/modyfikacji wewnętrznych dokumentów szkolnych (procedur) na potrzeby poprawy dostępności.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Wewnętrzne dokumenty szkolne są modyfikowane na potrzeby poprawy dostępności. Wskaźnik: W szkole powołany jest zespół ds. tworzenia/modyfikacji dokumentów szkolnych - źródła weryfikacji: zarządzenie dyrektora szkoły Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Zakup materiałów biurowych niezbędnych do tworzenia/ modyfikacji dokumentów szkolnych, m.in. papier ksero, tusz do drukarki, itp. Koszt usunięty w wyniku negocjacji. Nie może być finansowany z grantu jako koszt pośredni.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Dyrekcja szkoły zabezpieczy zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie tworzenia/modyfikacji wewnętrznych dokumentów szkolnych na potrzeby poprawy dostępności.

PODOBSZAR: Organizacja i procedury

Standard: Standard zapewnienia dostępności w miejscu niedostępnym (1.4.5)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W szkole wdrożone zostaną procedury wewnętrzne, które będą określały sposób zapewnienia dostępności w miejscach niedostępnych, np. w bibliotece szkolnej i w innych przestrzeniach, gdzie mogą przebywać osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła opracowała rozwiązania organizacyjne dotyczące zapewnienia dostępności dla osób o specjalnych potrzebach, wynikających z niepełnosprawności. Przykładowo - dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową organizowane są zajęcia na parterze lub zapewniona pomoc podczas pokonania np. schodów. Rozwiązania te są wdrażane na bieżąco wg potrzeb na podstawie konsultacji dyrektora z wychowawcą w temacie sposoby pomocy uczniom i ich rodzicom. Następnie wychowawca informuje rodziców oraz wszystkich specjalistów pracujących z uczniem o wdrożonych rozwiązaniach. Wprowadzone rozwiązania są monitorowane podczas spotkań zespołów. Ostatnio wprowadzone procedury dotyczące zasad edukacji podczas epidemii wprowadziły zmiany w dotychczasowych rozwiązaniach. Zalecenia Zapewnienie dostępności wymaga opracowania rozwiązań organizacyjnych zapewniających dostępność z uwzględnieniem potrzeb osób o specjalnych potrzebach w tym wynikających z niepełnosprawności oraz w odniesieniu do zmieniających się regulacji prawnych (np. procedura czy instrukcja ewakuacji, rozwiązania zapewniające wsparcie uczniom – zgodnie ze standardami opisanymi w Modelu). W oparciu o zidentyfikowane bariery oraz potrzeby w zakresie poprawy dostępności jak i uwzględniając plan i harmonogram poprawy dostępności zaleca się opracować rozwiązania poprawiające dostępność w sposób organizacyjny. Wprowadzenie rozwiązań (procedur)powinno być naturalną konsekwencją zidentyfikowanych podczas audytu i opracowania IPPD barier, potrzeb oraz oczekiwań, które koordynuje lider dostępności wraz z zespołem.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Szkoła zapewnia dostępność w miejscu niedostępnym. Wskaźnik: Zapewnienie dostępności w miejscu niedostępnym odbywa się wg wewnętrznych procedur - źródła weryfikacji: procedura zapewnienia dostępności Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Dyrekcja szkoły zabezpieczy zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie wypracowania procedur zapewnienia dostępności w miejscu niedostępnym. Procedury podlegać będą ewaluacji.

Podobszar: Działania pracowników szkoły w zakresie realizacji potrzeb edukacyjnych uczniów

Standard: Standard działania wszystkich nauczycieli (1.4.6)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Zasoby organu prowadzącego i szkoły umożliwią nauczycielom i specjalistom planowanie, realizowanie i ewaluowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, m.in. poprzez stosowanie zasad projektowania uniwersalnego w edukacji. Praca planowana i organizowana będzie we współpracy z rodzicami i specjalistami, aby ujednolicić oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze. W zakresie współpracy szczególny nacisk zostanie położony na współpracę nauczycieli, specjalistów, wychowawców i pomocy nauczyciela. Określone zostaną zasady współpracy, nauczyciele przejdą stosowne szkolenia.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Nauczyciele i specjaliści wspólnie odpowiadają za realizację celów i współpracują w ramach prowadzonych działań, realizując podstawę programową kształcenia ogólnego. Ponadto w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewnione jest wsparcie w bieżącej pracy ucznia oraz realizowane są cele wskazane w m.in. w IPET. Nauczyciele przedmiotowi, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz specjaliści uczestniczą w opracowaniu i ewaluacji WOPFU, IPET, IPU oraz realizują opisane w nich cele. Jeśli chodzi o WOPFU to co najmniej 2 razy w roku zespół składający się z: wychowawcy, nauczycieli przedmiotowi oraz nauczycieli specjalistów zbiera się w celu oceny postępów ucznia i dalszego kierunku rozwoju ucznia oraz doboru metod i form pracy. Zalecenia Planując działania należy zapewnić zasoby (m.in. osobowe, rzeczowe,) pozwalające organizować pracę w szkole w sposób określony w wymaganiach zapisanych w standardach. Zasoby organu prowadzącego i szkoły powinny umożliwić nauczycielom i specjalistom na planowanie, realizowanie i ewaluowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, m.in. poprzez stosowanie zasad projektowania uniwersalnego w edukacji. Organ prowadzący powinien tak planować budżet by dysponować środkami, które pozwolą na realizację indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Osiągnięcie określonych w standardach wymagań wynika także z realizacji założeń ujętych m.in. w standardzie rozpoznawania oraz przydzielania wsparcia wynikającego z indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego oraz w rekomendacjach opisanych w obszarze edukacyjno-społecznym.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych odbywa się we współpracy wszystkich nauczycieli. Wskaźnik: Nauczyciele współpracują wg przyjętych zasad - źródła weryfikacji: zasady współpracy nauczycieli , wychowawców, specjalistów, pomocy nauczyciela. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Dyrekcja szkoły zabezpieczy zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie wypracowania zasad współpracy wszystkich nauczycieli. Procedury podlegać będą ewaluacji, wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w Modelu DS.

Podobszar: Działania pracowników szkoły w zakresie realizacji potrzeb edukacyjnych uczniów

Standard: Standard działania pomocy nauczyciela (1.4.7)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach projektu w szkole zatrudniona zostanie pomoc nauczyciela. Zatrudnienie pomocy będzie miało na celu podniesienia jakości i efektywności wsparcia udzielanego uczniom i rodzicom. Praca planowana i organizowana będzie we współpracy z rodzicami i specjalistami, aby ujednolicić oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Nauczyciele, specjaliści, pomoc nauczyciela wspólnie odpowiadają za realizację celów i współpracują w ramach prowadzonych działań, realizując podstawę programową kształcenia ogólnego. Ponadto w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewnione jest wsparcie w bieżącej pracy ucznia oraz realizowane są cele wskazane w m.in. w IPET. Zalecenia Planując działania należy zapewnić zasoby (m.in. osobowe, rzeczowe,) pozwalające organizować pracę w szkole w sposób określony w wymaganiach zapisanych w standardach. Zasoby organu prowadzącego i szkoły powinny umożliwić nauczycielom i specjalistom na planowanie, realizowanie i ewaluowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów, m.in. poprzez stosowanie zasad projektowania uniwersalnego w edukacji. Osiągnięcie określonych w standardach wymagań wynika także z realizacji założeń ujętych m.in. w standardzie rozpoznawania oraz przydzielania wsparcia wynikającego z indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego oraz w rekomendacjach opisanych w obszarze edukacyjno-społecznym.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultaty: Zatrudnienie pomocy nauczyciela odpowiada potrzebom szkoły. Pomoc nauczyciela wspiera uczniów i nauczycieli w trakcie wszystkich aktywności szkolnych. Wskaźniki: Zatrudnienie pomocy nauczyciela – źródła weryfikacji: umowy. Pomoc nauczyciela pracuje wg przyjętych zasad - źródła weryfikacji: zasady współpracy nauczycieli, pomocy nauczyciela. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków. Koszt zatrudnienia pomocy nauczyciela ujęto w standardzie w zakresie przygotowania i ewaluacji wsparcia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Dyrekcja szkoły zabezpieczy zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie wypracowania zasad współpracy wszystkich nauczycieli, specjalistów, pomocy nauczyciela. Procedury podlegać będą ewaluacji, wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w Modelu DS.

Podobszar: Działania pracowników szkoły w zakresie realizacji potrzeb edukacyjnych uczniów

Standard: Standard przydzielania wsparcia wynikającego z indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego (1.4.8)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Szkoła w ramach grantu zabezpieczy zasoby osobowe (zwiększenie zatrudnienia pomocy nauczyciela) oraz rzeczowe (sprzęt, pomoce, narzędzia diagnostyczne, środki nietrwałe), pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu DS. Zasoby będą zwiększać efektywność i skuteczność działań służących identyfikacji potrzeb, m.in. zapewniając narzędzia, pomoce oraz adekwatną do potrzeb liczbę godzin przeznaczoną na diagnozę, obserwację oraz zaplanowanie rozwiązań wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów. Planowane jest również uzupełnienie podejmowanych działań o rozwiązania zapisane w Modelu DS.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła posiada opracowaną procedurę przydzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wsparcia wynikającego z IPET. W tym celu powołuje Zespół opracowujący IPET oraz WOPFU. W skład Zespołu wchodzą specjaliści pracujących z uczniem: logopeda, pedagog, psycholog, nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca – oligofrenopedagog. Spotkania Zespołu odbywają się najczęściej 3 razy w roku. W Szkole przyjęto, że odbywają się one we wrześniu, styczniu i w czerwcu. Zespół opracowujący IPET co najmniej 2 razy w roku szkolnym (lub w razie potrzeby) dokonuje modyfikacji IPET. Wiele zależy od możliwości i potrzeb uczniów. Jeżeli rozwój ucznia ulega zmianie (nagły regres lub szybszy niż zakładano rozwój) koordynator (wychowawca) zwołuje Zespół i modyfikuje IPET. W Szkole prowadzona jest również ewaluacja IPET. Ewaluacji poddawane są wszystkie działania prowadzone z uczniem oraz cele edukacyjne i terapeutyczne. Bierze w niej udział koordynator i wszyscy członkowie Zespołu pracujący z uczniem, a także rodzice/prawni opiekunowie. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby osobowe (zwiększenie zaangażowanie specjalistów: np. logopeda, pedagog specjalny) oraz rzeczowe (sprzęt, pomoce, narzędzia diagnostyczne, środki nietrwałe) pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu. Zasoby powinny zwiększać efektywność i skuteczność działań służących identyfikacji potrzeb, m.in. zapewniając narzędzia, pomoce oraz adekwatną do potrzeb liczbę godzin przeznaczoną na diagnozę, obserwację oraz zaplanowanie rozwiązań wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Przydzielanie wsparcia uczniom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się wg przyjętych w szkole zasad. Wskaźniki: Opracowanie WOPFU i IPET-u odbywa się wg przyjętych zasad – źródła weryfikacji: zasady opracowania WOPFU i IPET. Przydzielanie wsparcia wynikającego z IPET odbywa się wg przyjętych procedur - źródła weryfikacji: procedury przydzielania wsparcia. Zatrudnienie pomocy nauczyciela – źródła weryfikacji: umowy. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków. Koszt zatrudnienia pomocy nauczyciela ujęto w standardzie w zakresie przygotowania i ewaluacji wsparcia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Koszt zakupu zasobów rzeczowych ujęto w zakupach w obszarze edukacyjno–społecznym.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Dyrekcja szkoły zabezpieczy zasoby osobowe niezbędne do realizacji standardu w zakresie przydzielania wsparcia wynikającego z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zasady i procedury podlegać będą ewaluacji, wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS.

Podobszar: Działania pracowników szkoły w zakresie realizacji potrzeb edukacyjnych uczniów

Standard: Standard zatrudniania specjalistów (1.4.9)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach projektu w szkole zatrudniona zostanie pomoc nauczyciela. Zatrudnienie pomocy będzie miało na celu podniesienia jakości i efektywności wsparcia udzielanego uczniom i rodzicom. W razie konieczności zatrudnieni zostaną inni specjaliści, jeżeli takie wskazania zawarte będą w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i WOPFU. Każdorazowo przy zatrudnianiu specjalistów będą brane pod uwagę wnioski z analizy danych o stanie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ich potrzeb i deficytów rozwojowych i edukacyjnych.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W szkole zatrudnieni są następujący specjaliści: psycholog, oligofrenopedagodzy, pedagog, logopeda oraz pomoc nauczyciela. Nauczyciele i specjaliści wspólnie odpowiadają za realizację celów i współpracują w ramach prowadzonych działań, realizując podstawę programową kształcenia ogólnego. Ponadto w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewnione jest wsparcie w bieżącej pracy ucznia oraz realizowane są cele wskazane w m.in. w IPET. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści uczestniczą w opracowaniu i ewaluacji WOPFU, IPET, IPU oraz realizują opisane w nich cele. Co najmniej 2 razy w roku zespół składający się z: wychowawcy, nauczycieli przedmiotowi oraz nauczycieli specjalistów zbiera się w celu oceny postępów funkcjonowania ucznia i dalszego kierunku rozwoju oraz doboru metod i form pracy. Zalecenia Planując działania należy zapewnić zasoby (m.in. osobowe, rzeczowe,) pozwalające organizować pracę w szkole w sposób określony w wymaganiach zapisanych w standardach. Analizując potrzebę zwiększania etatów specjalistów zatrudnionych w szkole organ prowadzący oraz dyrekcja powinni wziąć pod uwagę realizację i organizację placówki zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu. Zwiększenie zaangażowania i obowiązków kadry związane z identyfikacją potrzeb, stosowanie uniwersalnego projektowania, indywidualizacja czy współpraca z rodzicami, powinny być przesłankami do zwiększenia etatów specjalistów w szkole. Organ prowadzący powinien tak planować budżet by dysponować środkami, które pozwolą na realizację indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Szkoła zatrudnia specjalistów, a wymiar ich zatrudnienia odpowiada potrzebom uczniów. Wskaźnik: Potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów są na bieżąco weryfikowane. (Jeżeli zaistnieje potrzeba zostanie zatrudniony specjalista zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rozpoznanymi potrzebami uczniów zdiagnozowanych w środowisku szkolnym) – źródła weryfikacji: zapisy do projektu arkusza organizacji szkoły na dany rok szkolny, umowy. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków. Zatrudnieni specjaliści w szkole zapewniają realizację zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Dyrekcja szkoły zabezpieczy zasoby niezbędne do realizacji standardu w zakresie wypracowania zasad zatrudniania specjalistów. Procedury podlegać będą ewaluacji, wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w Modelu DS.

Podobszar: Działania pracowników szkoły w zakresie realizacji potrzeb edukacyjnych uczniów

Standard: Standard zatrudniania personelu medycznego w szkole (1.4.10)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Zasoby organizacyjne, rzeczowe i osobowe zostaną zabezpieczone w takim zakresie, aby pozwoliły zapewnić opiekę profilaktyczną sprawowaną przez pielęgniarkę (higienistkę) oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu. Podpisana jest umowa z gabinetem stomatologicznym, aby uczniowie mieli dostęp do profilaktycznych świadczeń stomatologicznych.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła zatrudnia pielęgniarkę środowiska nauczania w celu zapewnienia opieki medycznej i profilaktyki zdrowotnej. Opieka medyczna sprawowana w szkole dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb ucznia. Szkoła podpisała także stosowne umowy z przychodnią stomatologiczną. Zalecenia Planując działania należy zapewnić zasoby (m.in. osobowe, rzeczowe,) pozwalające organizować pracę w szkole w sposób określony w wymaganiach zapisanych w standardach. Organ prowadzący powinien tak planować budżet by dysponować środkami, które pozwolą na realizację indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Szkoła zapewnia opiekę profilaktyczną pielęgniarki i profilaktyczne świadczenia stomatologiczne. Wskaźnik: Uczniowie mają dostęp do opieki pielęgniarki i stomatologa - źródła weryfikacji: umowy Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków w ramach grantu. Wydatki ponoszone są ze środków własnych – budżetowych.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Profilaktyczna opieka zdrowotna nie zostanie zmodyfikowana w sposób mogący obniżyć jej dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.

Podobszar: Działania pracowników szkoły w zakresie realizacji potrzeb edukacyjnych uczniów

Standard: Standard współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi (1.4.11)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Szkoła zabezpieczy zasoby organizacyjne, osobowe, rzeczowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz będzie podejmować także te rekomendowane w Modelu. Planowane jest wdrożenie rozwiązań pozwalających identyfikować potrzeby rodziców wynikające z niepełnosprawności. Jednym z zadań lidera dostępności będzie utrzymywanie kontaktu z rodzicami, informowanie o rozwiązaniach i możliwościach, jakie są dostępne w szkole. Konsultowanie, monitorowanie potrzeb oraz pomysłów, a także zasobów zgłaszanych przez rodziców w celu poprawy efektywności i skuteczności działań podejmowanych w szkole. Spotkania te odbywać się będą min. 2 razy w roku.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi i ustaliła zasady tej współpracy. Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę na oddziaływania edukacyjno – terapeutyczne, rewalidacyjne, związane z ich dzieckiem uczestnicząc w WOPFU oraz akceptują założenia w IPET podpisując go. Rodzice/opiekunowie prawni uczestniczą w rozpoznawaniu potrzeb swoich dzieci podczas spotkań w sprawie WOPFU. Szkoła monitoruje systematycznie potrzeb rodziców z niepełnosprawnościami poprzez rozmowy z nimi na zebraniach, spotkaniach bezpośrednich, zespołach do spraw WOPFU i IPET i rozmowach telefonicznych. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, osobowe, rzeczowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w Modelu. Jednym z zadań lidera dostępności powinno być utrzymywanie kontaktu z rodzicami, informowanie o rozwiązaniach i możliwościach jakie są dostępne w szkole. Konsultowanie, monitorowanie potrzeb oraz pomysłów, a także zasobów zgłaszanych przez rodziców w celu poprawy efektywności i skuteczności działań podejmowanych w szkole.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie dostępności. Wskaźniki: Cykliczne spotkania z rodzicami, w trakcie których konsultowana jest dostępność - źródła weryfikacji: protokół ze spotkań. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Wypracowane w trakcie realizacji grantu rozwiązania nie zostaną zmodyfikowane w sposób mogący obniżyć ich dostępność – tzn. nie zostaną wprowadzone modyfikacje, które nie będą zgodne z określonymi w standardzie zaleceniami.

PODOBSZAR: Kwalifikacje i kompetencje

STANDARD: Standard podnoszenia świadomości kadry w zakresie dostępności i edukacji dla wszystkich (1.4.12)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach realizacji grantu podjęte zostaną działania, których celem będzie budowanie świadomości nauczycieli i pracowników szkoły w zakresie dostępności. W szkole odbywać się będzie min. 5 spotkań/szkoleń rocznie, które będą miały na celu wzrost świadomości na temat zwiększania dostępności. Zmiana świadomości to proces długotrwały i wymagający zaangażowania wszystkich pracowników oraz otoczenia szkoły. Podstawą zaangażowania poza wiedzą i doświadczeniem jest świadomość co do potrzeby wprowadzanych i planowanych zmian, mających na celu zwiększenie dostępności usług świadczonych w szkole oraz wdrażanie zasad edukacji dla wszystkich. W ramach projektu zostaną zrealizowane szkolenia pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w standardach. Lider dostępności będzie odpowiedzialny za zaplanowanie i realizację spotkań zwiększających świadomość, a tematy będą uwzględniały zidentyfikowane np. na etapie opracowanie IPPD potrzeby kadry oraz występujące bariery.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Podnoszenie świadomości w zakresie dostępności (dostosowywania przestrzeni i usług edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości) i edukacji dla wszystkich w szkole odbywa się m.in. podczas spotkań na terenie Szkoły. Okazją do spotkań w tej tematyce są posiedzenia Rad Pedagogicznych, zespołów do spraw WOPFU. Dodatkowo, w ramach kształtowania wybranych kompetencji nauczyciele samodzielnie dzielą się swoją wiedzą prowadząc szkoleniowe Rady Pedagogiczne. Zalecenia Podnoszenie jakości nauczania m.in. poprzez stosowanie uniwersalnych instrumentów wsparcia oraz uwzględnianie indywidualnych potrzeb w procesie kształcenia to proces długotrwały i wymagający zaangażowania wszystkich pracowników oraz otoczenia szkoły. Podstawą zaangażowania poza wiedzą i doświadczeniem jest świadomość co do potrzeby wprowadzanych i planowanych zmian mających na celu zwiększenie dostępności usług świadczonych w szkole oraz wdrażanie zasad edukacji dla wszystkich. Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, finansowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w standardach. Zaleca się by lider dostępności był odpowiedzialny za zaplanowanie i realizację spotkań zwiększających świadomość, a tematy uwzględniały zidentyfikowane np. na etapie opracowanie IPPD potrzeby kadry oraz występujące bariery. Zaleca się organizację spotkań z przedstawicielami innych szkół w celu wymiany doświadczeń i prowadzenia dyskusji na temat kierunku zmian możliwych do realizacji w społeczności lokalnej.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Szkoła podejmuje działania umożliwiające budowanie świadomości w zakresie dostępności. Wskaźnik: 80% kadry uczestniczy w spotkaniach dotyczących zwiększania dostępności w szkole (rocznie odbywa się min. 5 spotkań) - źródła weryfikacji: listy obecności na spotkaniach/szkoleniach. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków w ramach grantu. Nauczyciele i pracownicy szkoły będą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach przewidzianych w projekcie, realizowanych przez Stowarzyszenie Młodych Lubuszan.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Podejmowane działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w Modelu DS. Szkolenia finansowane będą ze środków zabezpieczonych na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.

PODOBSZAR: Kwalifikacje i kompetencje

STANDARD: Standard identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych w obszarze związanym ze zwiększeniem dostępności (1.4.13)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Planuje się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, finansowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w standardach. Lider dostępności będzie odpowiedzialny za monitorowanie i koordynowanie działań mających na celu identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych w obszarze związanym ze zwiększeniem dostępności.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Szkoła nie posiada osobnego narzędzia (np. kwestionariusza ankiety) do analizy potrzeb szkoleniowych kadry w zakresie związanym z dostępnością i zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi (w tym specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie projektowania uniwersalnego). Natomiast potrzeby szkoleniowe wysuwane są na podstawie analizy wniosków z ewaluacji wewnętrznych i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz indywidualnych zapotrzebowań szkoleniowych nauczycieli i wychowawców (zgłaszane w formie pisemnej podczas Rady Pedagogicznej). Pracownicy mają możliwość uzyskać dofinansowanie w celu podniesienia kwalifikacji. Zalecenia Podstawą zaangażowania poza wiedzą i doświadczeniem jest świadomość co do potrzeby wprowadzanych i planowanych zmian mających na celu zwiększenie dostępności usług świadczonych w szkole oraz wdrażanie zasad edukacji dla wszystkich. Szkoła ma stwarzać możliwości systematycznego podnoszenie kompetencji i kwalifikacji przez kadrę w zakresie zwiększania dostępności i pracy z uczniami z różnorodnymi potrzebami (m.in. stosowania racjonalnych usprawnień, uniwersalnego projektowania, zwiększania dostępności w edukacji). Oferta powinna być dostosowana do już posiadanych kompetencji oraz wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb. Zaleca się by lider dostępności był odpowiedzialny za zaplanowanie i realizację spotkań zwiększających świadomość, a tematy uwzględniały zidentyfikowane np. na etapie opracowanie IPPD potrzeby kadry oraz występujące bariery.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Potrzeby w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych w obszarze dostępności są identyfikowane. Wskaźnik: Dokonuje się okresowej analizy potrzeb szkoleniowych w zakresie dostępności - źródła weryfikacji: lista osób zgłaszających potrzeby szkoleniowe w obszarze związanym ze zwiększeniem dostępności. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Podejmowane działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w Modelu DS.

PODOBSZAR: Kwalifikacje i kompetencje

STANDARD: Standard podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadry (1.4.14)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

W ramach projektu podjęte zostaną działania, których celem będzie budowanie świadomości nauczycieli i pracowników szkoły w zakresie dostępności. Zostaną zrealizowane szkolenia pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także te rekomendowane w standardach. Lider dostępności będzie odpowiedzialny za zaplanowanie i realizację spotkań zwiększających świadomość, a tematy będą uwzględniały zidentyfikowane np. na etapie opracowanie IPPD potrzeby kadry oraz występujące bariery.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Podnoszenie świadomości w zakresie dostępności (dostosowywania przestrzeni i usług edukacyjnych do indywidualnych potrzeb) i edukacji dla wszystkich w szkole odbywa się m.in. podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych. Do tej pory poruszano na nich następujące zagadnienia: Narzędziownia skutecznego nauczyciela czyli inspirujące pomysły i stymulowanie do rozwoju, kamishibai, rewalidacja a pomoc psychologiczno – pedagogiczna, bezpieczeństwo w placówce – próbna ewakuacja, odpowiedzialność dyrektora, nauczycieli i pracowników za bezpieczeństwo uczniów i wychowanków, rozwijanie kompetencji kluczowych. Pracownicy mają możliwość uzyskać dofinansowanie w celu podniesienia kwalifikacji. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe przez udział w studiach, kursach i warsztatach doskonalących. W bieżącym roku szkolnym dofinansowano studia podyplomowe dla 1 osoby (wczesne wspomaganie) oraz warsztaty i kursy on-line dla 13 osób. Dodatkowo, w ramach kształtowania wybranych kompetencji nauczyciele samodzielnie dzielą się swoją wiedzą prowadząc szkoleniowe Rady Pedagogiczne. Zalecenia Podnoszenie jakości nauczania m.in. poprzez stosowanie uniwersalnych instrumentów wsparcia oraz uwzględnianie indywidualnych potrzeb w procesie kształcenia to proces długotrwały i wymagający zaangażowania wszystkich pracowników oraz otoczenia szkoły. Szkoła ma stwarzać możliwości systematycznego podnoszenie kompetencji i kwalifikacji przez kadrę w zakresie zwiększania dostępności i pracy z uczniami z różnorodnymi potrzebami (m.in. stosowania racjonalnych usprawnień, uniwersalnego projektowania, zwiększania dostępności w edukacji). Oferta powinna być dostosowana do już posiadanych kompetencji oraz wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb. Zaleca się by lider dostępności był odpowiedzialny za zaplanowanie i realizację spotkań zwiększających świadomość, a tematy uwzględniały zidentyfikowane np. na etapie opracowanie IPPD potrzeby kadry oraz występujące bariery.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje. Wskaźnik: 80% kadry uczestniczy w spotkaniach dotyczących zwiększania dostępności w szkole (rocznie odbywa się min. 5 spotkań) - źródła weryfikacji: listy obecności na spotkaniach/szkoleniach. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków w ramach grantu. Nauczyciele i pracownicy szkoły będą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach przewidzianych w projekcie, realizowanych przez Stowarzyszenie Młodych Lubuszan.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Podejmowane działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w Modelu DS. Szkolenia finansowane będą ze środków zabezpieczonych na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.

PODOBSZAR: Dostępność cyfrowa i informacyjna

STANDARD: Standard dostępności cyfrowej i informacyjnej (1.4.15)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Planowane jest zwiększanie dostępności cyfrowej strony internetowej szkoły, aby spełniała wszystkie wymogi w zakresie dostępności. Zmiany poprzedzi audyt, który określi również zasady dostępności publikowanych na niej treści. /W celu spełnienia tego standardu aktualną stronę internetową należy tworzyć od początku (m.in. z systemem CMS (np. Wordpress, Joomla), rozszerzeniem domeny dla edukacji – edu.pl. Założenie cyfrowej platformy Microsoft Teams, która w jednym miejscu łączy rozmowy, materiały i aplikacje. Ułatwi przejście na dostępne dla każdego nauczanie online lub hybrydowe. Planowane jest wprowadzenie procedur gwarantujących przygotowanie i udostępnienie najważniejszych dokumentów (statut, procedury, zarządzenia) w języku prostym. Planowane jest podniesienie wiedzy i umiejętności każdej osoby odpowiedzialnej za tworzenie, publikowanie lub inne rozpowszechnianie treści cyfrowych oraz drukowanych, w zakresie wymogów dotyczących dostępności cyfrowej i informacyjnej. Odbędzie się to poprzez udział w szkoleniu. Szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym będzie przygotowywała specyfikacje dokonywanych na jej potrzeby zamówień z uwzględnieniem standardów dostępności cyfrowej i informacyjnej. Działania będą konsultowane z koordynatorem dostępności powołanym w Gminie. Zostaną zabezpieczone zasoby pozwalające na dostosowanie treści oraz dokumentów zgodnie w wymaganiami określonymi w standardzie.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Strona internetowa szkoły aktualnie zapewnia częściową dostępność cyfrową na poziomie określonym w Ustawie z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (art. 2, ust. 3). Szkoła nie korzysta z dziennika elektronicznego. W szkole nie wprowadzono dotychczas procedur gwarantujących przygotowanie i udostępnienie najważniejszych dokumentów (statut, procedury, zarządzenia) w języku prostym. Należy natomiast dodać, że informacje i materiały są dostępne w druku powiększonym lub w wersji elektronicznej (brakuje z kolei materiałów w alfabecie Braille’a). Zalecenia Szkoła powinna rozpocząć zwiększanie dostępności cyfrowej stron internetowych od zlecenia przeprowadzenia audytu oraz poprawy dostępności publikowanych na niej treści. Zlecenie opracowania nowej strony także powinno zawierać usługę audytu w zakresie weryfikacji spełniania wymagań określonych w Ustawie. Niezbędnym elementem jest także podniesienie wiedzy i umiejętności kadry, w zakresie wymogów i sposobów zapewnienia dostępności cyfrowej i informacyjnej. Zaleca się, aby szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym przygotowywała specyfikacje dokonywanych na jej potrzeby zamówień z uwzględnieniem standardów dostępności cyfrowej i informacyjnej. Działania powinny być konsultowane z koordynatorem dostępności powołanym w Gminie. Zaleca się także zabezpieczenie zasobów pozwalających na dostosowanie treści oraz dokumentów zgodnie w wymaganiami określonymi w standardzie.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Szkoła zapewnia dostępność cyfrową i informacyjną zgodnie z wymogami prawa. Wskaźniki: Strona internetowa szkoły spełnia wymogi dostępności na poziomie podstawowym - źródła weryfikacji: specyfikacja do zamówienia Szkolenie osób odpowiedzialnych za tworzenie, publikowanie lub inne rozpowszechnianie treści cyfrowych oraz drukowanych– źródła weryfikacji: lista obecności na szkoleniu. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Dostosowanie strony internetowej w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi w Modelu DS. Bezpłatne szkolenia w obszarze dostępności (m.in. dostępności cyfrowej i informacyjnej) realizowane przez Stowarzyszenie Młodych Lubuszan. Bez kosztu.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do realizacji standardu w zakresie określonym w MDS. Podejmowane działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w Modelu DS.

PODOBSZAR: Dowóz dzieci do szkół

STANDARD: Standard monitorowania potrzeb i informowania o dowozach (1.4.16)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Dowóz realizowany jest przez podmioty zewnętrzne. Planuje się opracowanie regulaminu, wdrożenie procedur i formularzy uwzględniających rekomendacje określone w Modelu.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Z informacji uzyskanych na podstawie wywiadu z opiekunami dowozu dziecka i przewoźnikami wynika, że 15 uczniów jest dowożonych do Ośrodka przez rodziców (jest on refundowany przez gminy Gorlice, Biecz, Lipinki). 8 uczniów jest dowożonych do Ośrodka przez gminę z opiekunem. W przypadku dowozu rodziców zawierają oni bezpośrednio z Gminą umowę o dowozie dziecka do szkoły. Zadaniem dyrektora Szkoły jest w tej sytuacji potwierdzenie każdego miesiąca ilości przywozów i odwozów danego dziecka przewoźnikowi lub rodzicowi. Koszt przejazdów jest zwracany rodzicowi/opiekunowi. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, finansowe, rzeczowe oraz osobowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także wymagania określone na poziomie podstawowym w standardach odnoszących do zapewnienia dowozu. Zapewnienie dowozu powinno być dostosowane do możliwości oraz potrzeb zidentyfikowanych przez gminę. Zaleca się opracować regulamin, wdrożyć procedury i formularze uwzględniając rekomendacje określone w Modelu. Zaleca się uwzględnić określone w Modelu wymagania podczas wyboru firmy świadczącej usługi transportowe.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Potrzeby w zakresie dowozów są monitorowane. Wskaźnik: Gminy monitorują zapotrzebowanie na dowóz - źródła weryfikacji: regulamin dowozu. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do realizacji standardu w zakresie określonym w MDS. Podejmowane działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS.

PODOBSZAR: Dowóz dzieci do szkół

Standard: Standard organizacji dowozu (1.4.17)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Zadania związane z organizacją i realizacją dowozów są koordynowane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z rodzicami i przewoźnikami. Dowóz organizowany jest niezwłocznie – również dla zgłoszeń dokonanych w trakcie roku szkolnego. Umowę podpisuje gmina z rodzicem/opiekunem. Planuje się opracowanie regulaminu, wdrożenie procedur i formularzy uwzględniających rekomendacje określone w Modelu.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Z uzyskanych informacji wynika, że 15 uczniów jest dowożonych do Ośrodka przez rodziców (koszty przejazdu są refundowany przez gminy), 8 uczniów jest dowożonych do Ośrodka przez gminę z opiekunem. W przypadku dowozu rodziców zawierają oni bezpośrednio z Gminą umowę o dowozie dziecka do szkoły. Zadaniem dyrektora Szkoły jest w tej sytuacji potwierdzenie każdego miesiąca ilości przywozów i odwozów danego dziecka przewoźnikowi lub rodzicowi. Zalecenia Zaleca się zabezpieczyć zasoby organizacyjne, finansowe, rzeczowe oraz osobowe pozwalające utrzymać realizowane działania oraz podejmować także wymagania określone na poziomie podstawowym w standardach odnoszących do zapewnienia dowozu. Zapewnienie dowozu powinno być dostosowane do możliwości oraz potrzeb zidentyfikowanych przez gminę. Zaleca się opracować regulamin, wdrożyć procedury i formularze uwzględniając rekomendacje określone w Modelu. Zaleca się uwzględnić określone w Modelu wymagania podczas wyboru firmy świadczącej usługi transportowe. Należy także zadbać o właściwą opiekę podczas transportu, jeden opiekun powinien przypadać na maksymalnie dziesięciu uczniów, jeżeli z przejazdu korzysta więcej niż troje dzieci z orzeczeniem.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Organizacja dowozów odbywa się wg przyjętych zasad. Wskaźniki: Gminy monitorują zapotrzebowanie na dowóz - źródła weryfikacji: regulamin dowozu. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do realizacji standardu w zakresie określonym w MDS. Podejmowane działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS.

PODOBSZAR: Dowóz dzieci do szkół

Standard: Standard w zakresie środków technicznych i wyposażenia pojazdów (1.4.18)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Weryfikacja wyposażenia pojazdów w zakresie zgodności z wymaganiami opisanymi w Modelu DS . Planuje się opracowanie regulaminu, wdrożenie procedur i formularzy uwzględniających rekomendacje określone w Modelu.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji Pojazd, którym odbywa się dowóz, spełnia następujące warunki techniczne: każdy fotel zaopatrzony jest w pas, apteczka zawiera wymagane wyposażenie, w oknach są zasłonki. Wymagania odnośnie wyposażenia pojazdu i warunków technicznych zawarta jest w protokole. Zalecenia Zapewnienie dowozu powinno być dostosowane do możliwości oraz potrzeb zidentyfikowanych przez gminę. Zaleca się opracować regulamin, wdrożyć procedury i formularze uwzględniając rekomendacje określone w Modelu.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Dowóz odbywa się bezpiecznymi środkami komunikacyjnymi. Wskaźniki: Pojazd wyposażony jest zgodnie z wymaganiami opisanymi w Modelu DS - źródła weryfikacji: protokół z oględzin pojazdu. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do realizacji standardu w zakresie określonym w MDS. Podejmowane działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS.

PODOBSZAR: Dowóz dzieci do szkół

Standard: Standard opieki w trakcie dowozów (1.4.19)

Planowane działanie/inwestycja do realizacji (w ramach grantu na poziomie dojrzałości podstawowym oraz ew. kolejne inne działania/inwestycje w przyszłości, wynikające z poziomu średniego czy zaawansowanego modelu DS)

Weryfikacja czy dowóz jest realizowany przez co najmniej dwie osoby: kierowcę i opiekuna, co spełnia wymagania zawarte w Modelu DS.

Opis aktualnej sytuacji i najważniejszych barier w zakresie dostępności (na podstawie własnej samooceny oraz wniosków/zaleceń, rekomendowanych rozwiązań wynikających z przeprowadzonego audytu dostępności)

Opis aktualnej sytuacji W każdym dowozie oprócz kierowcy uczestniczy opiekun. Opiekun spełnia wszystkie wymagania, tj. ma ukończony kurs pierwszej pomocy i jest przeszkolony w zakresie przepisów BHP oraz zasad organizacji dowozów i swoich obowiązków. Zalecenia Zapewnienie dowozu powinno być dostosowane do możliwości oraz potrzeb zidentyfikowanych przez gminę. Należy także zadbać o właściwą opiekę podczas transportu, jeden opiekun powinien przypadać na maksymalnie dziesięciu uczniów, jeżeli z przejazdu korzysta więcej niż troje dzieci z orzeczeniem.

Efekty działań/inwestycji oraz czas ich realizacji/wdrożenia: wskaźniki, rezultaty

Rezultat: Uczniowie mają zapewnioną opiekę w trakcie dowozów. Wskaźniki: Dowóz jest realizowany przez co najmniej dwie osoby: kierowcę i opiekuna - źródła weryfikacji: protokół z oględzin pojazdu. Czas realizacji / Termin: od 01.09.2021 do 31.03.2023

Katalog wydatków niezbędnych do realizacji planowanych działań/inwestycji

Realizacja standardu nie pociąga za sobą wydatków.

Opis trwałości działań/inwestycji, w okresie 5 lat po zakończeniu wydatkowania grantu

Organ prowadzący i dyrekcja szkoły zabezpieczą zasoby finansowe i kadrowe, niezbędne do realizacji standardu w zakresie określonym w MDS. Podejmowane działania i wprowadzone modyfikacje nie wpłyną na obniżenie wymagań opisanych w MDS.

*wszystkie koszty określone w całym IPPD  należy traktować jako przykładowe wyceny (średni koszt szacowany w momencie opracowania dokumentu), których wartość może się zmienić.