UMOWA NR D.7011….2024.T

zawarta w Krośnie w dniu ……………………. pomiędzy:

Gminą Miasto Krosno (adres dla doręczeń 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 a), 
NIP: 684-00-13-798, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………

a

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

zwaną/ym dalej „Konsultantem”,

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Zamawiający zleca a Konsultant zobowiązuje się do wykonania w ramach Umowy, Usługi polegającej na: pełnieniu nadzoru projektowego oraz inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie” w zakresie określonym niniejszą umową i zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane przez projektantów oraz inspektorów odpowiadających specjalizacją poszczególnych branż występujących w dokumentacji projektowej.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja warunków zamówienia oraz Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiące integralną część umowy.

- Konsultant oświadcza, że zapoznał się z treścią przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, a sprawując nadzór projektowy oraz inwestorski będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie decyzje naruszające osobiste prawa autorskie do projektu.

- Konsultant dołączy do niniejszej umowy oświadczenia projektantów oraz inspektorów odpowiadających specjalizacją poszczególnych branż występujących w dokumentacji projektowej o zobowiązaniu do pełnienia nadzoru projektowego i nadzoru inwestorskiego.

- Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 które stanowić będą Załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy.

- Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w ust. 1, nad realizacją którego sprawowany ma być nadzór, wykonywane jest w ramach umowy na roboty budowlane przez ……………………………………………, zwane dalej w treści umowy Wykonawcą.

Termin wykonania

§ 2

- Ustala się następujące terminy świadczenia Usługi:

- rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,

- zakończenie: do dnia odbioru końcowego odbioru robót budowlanych i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykonanych w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie”.

Szacuje się, że okres trwania robót budowlanych wynosić będzie do 19 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych.

- Czas świadczenia usługi nadzoru projektowego i inwestorskiego może ulec zmianie w zależności od rzeczywistego czasu realizacji zadania przez Wykonawcę.

Personel

§ 3

- Osobą odpowiedzialną za kierowanie pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Konsultanta jest: Inspektor Nadzoru Koordynator: ……………………………………..

- Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest ……………………………………….. .

- Zmiana osób określonych w § 3 ust. 1 i 2 wymaga pisemnego zawiadomienia odpowiednio Konsultanta lub Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo odmówić zgody na zamianę inspektora nadzoru projektowego/inspektora nadzoru o ile jego kwalifikacje wymagane do sprawowania nadzoru projektowego/inwestorskiego będą niższe od określonych w SWZ.

- Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do zmiany zobowiązań określonych niniejszą umową.

Ogólne obowiązki Konsultanta

§ 4

- Konsultant jest zobowiązany świadczyć Usługę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, umową wraz z załącznikami oraz Ofertą Konsultanta.

- Konsultant ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień umowy oraz działań i zaniechań uchybiających zasadom wiedzy technicznej dokonanych przez Konsultanta i jego pracowników oraz Podwykonawców Konsultanta. Konsultant odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania umowy, jak również którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

- Konsultant jest zobowiązany stosować się do Poleceń wydanych przez Zamawiającego na zasadach określonych w § 8 umowy.

- Konsultant oraz osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, w tym Podwykonawcy Konsultanta zobowiązani są świadczyć Usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Konsultant jest zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie świadczenia Usługi.

- Konsultant oraz osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, w tym Podwykonawcy Konsultanta, zobowiązani są zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w ich zawodzie. W szczególności Konsultant oraz osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, w tym Podwykonawcy Konsultanta, zobowiązani są powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z ich zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej umowy. Konsultant oraz osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, w tym Podwykonawcy Konsultanta, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.

- W trakcie świadczenia Usługi oraz po jej zakończeniu Konsultant oraz osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, w tym Podwykonawcy Konsultanta, zobowiązani są do ochrony przed nieuprawnionym udostępnieniem prawnie chronionych informacji. Konsultant oraz osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, w tym Podwykonawcy Konsultanta, zobowiązani są w szczególności do nieudostępniania jakiejkolwiek osobie trzeciej żadnej informacji uzyskanej w związku z wykonywaniem umowy, w szczególności stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy oraz wszelkich wiadomości i informacji w szczególności informacji finansowych, programowych, prawnych, technicznych, handlowych, organizacyjnych, oraz informacji związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących. Konsultant zobowiązany jest do nieudostępniania tych informacji do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą pisemną zgodę Zamawiającego (zgoda Zamawiającego nie dotyczy tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy) lub obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Na każdym etapie realizacji zadania Konsultant jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania, z tym zastrzeżeniem, iż czynności te nie mogą wykraczać poza zakres przedmiotowy umowy.

- Konsultant jest zobowiązany zapewnić pracę weryfikatorów/inspektorów/ekspertów, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Konsultanta wynikających z umowy w celu realizacji zadania.

- Konsultant pełni funkcję Inspektora Nadzoru Koordynatora zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót, a także wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją zadania, w tym w sporządzaniu wszelkich danych sprawozdawczych i informacyjnych dotyczących realizowanego zadania. Konsultant jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wszystkie działania Konsultanta będą zgodne z ustawą prawo zamówień publicznych (PZP).

- Do obowiązków osoby wyznaczonej przez Konsultanta do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Koordynatora będzie należało w szczególności rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy.

- Konsultant jest zobowiązany do wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych ze składanymi wnioskami Podwykonawców Wykonawcy o dokonanie finansowego zaspokojenia tych podmiotów, w przypadku, gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę uregulowane.

- Konsultant zobowiązany jest:

1) do prowadzenia rejestru Podwykonawców Wykonawcy;

2) do sprawdzania prawidłowości i zgodności z umową z Wykonawcą oraz z wymogami przewidzianymi w przepisach prawa, w tym w ustawie PZP dla umów podwykonawczych, zgłoszeń umów o podwykonawstwo (których przedmiotem są roboty, dostawy lub usługi), a w szczególności wartości i zakresu rzeczowego wykonywanych prac przez Podwykonawcę Wykonawcy. Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę Wykonawcy nie może dotyczyć zakresu prac, do wykonania, których zobowiązał się Wykonawca;

3) do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiającego, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, sprzeciwu w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Konsultanta.

- Konsultant, w przypadku:

1) rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez Wykonawcę od umowy lub jego części, lub w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji robót wykonanych przez Wykonawcę. Konsultant określi również zakres robót pozostających do wykonania. Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu w formie i terminach wskazanych przez Zamawiającego;

2) rozwiązania lub odstąpienia przez Wykonawcę albo przez Podwykonawcę Wykonawcy od umowy o podwykonawstwo, lub w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy tymi stronami, jest zobowiązany do sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji robót wykonanych przez danego Podwykonawcę Wykonawcy (lub dalszego Podwykonawcę Wykonawcy) przedstawioną przez Wykonawcę Robót lub odmówić takiego zatwierdzenia. Konsultant zweryfikuje również zakres robót pozostających do wykonania. Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu w formie i terminach wskazanych przez Zamawiającego. Konsultant jest zobowiązany do wyegzekwowania od Wykonawcy przeprowadzenia inwentaryzacji i przedłożenia jej wyników, jak również do opisania pozostającego do wykonania zakresu Robót.

Obowiązki Konsultanta w ramach nadzoru projektowego

§ 5

- Nadzór projektowy, w rozumieniu niniejszej umowy, obejmuje wszystkie czynności związane z pełnieniem nadzoru projektowego, w tym:

1) podstawowe, określone wymogami Prawa Budowlanego tj.; art. 20 ust.1 pkt. 3, 3a, 4, a w szczególności:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji zadania z projektem,

- na każde wezwanie Zamawiającego,

- uzgadniania z autorami dokumentacji możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie i innych decyzji projektowych mogących ingerować w sferę chronioną prawem autorskim, zgłoszonych przez koordynatora/ów.

2) dodatkowe, określone wymaganiami Zamawiającego a polegające na wykonaniu obowiązku:

- opiniowania projektów wykonawczych i technologicznych i/lub zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót, w zakresie ich zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej,

- dbania by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na etapie realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagającej uzyskania nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji,

- opiniowania (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badań geologicznych oraz innych opracowań z branży geotechnicznej, przedkładanych przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych,

- przedkładania Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia precyzujących przyczyny wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym (w tym również ewentualnych przekroczeń pozycji przedmiarowych),

- udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego - raz w miesiącu Projektant branży mostowej i drogowej, a na zaproszenie Zamawiającego Projektanci branży geotechnicznej, elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, gazowej i konstrukcyjno-budowlanej,

- Konsultant jest zobowiązany zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu Konsultanta w związku z realizacją umowy.

- Podstawę podjęcia czynności nadzoru projektowego przez Konsultanta stanowi każdorazowe zlecenie, wystawiane przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą przyjazdu projektanta na budowę lub wykonania zobowiązań umownych związanych z pełnieniem nadzoru projektowego. Strony dopuszczają przekazywanie zlecenia pocztą elektroniczną. Wszystkie czynności i dokumenty, o których mowa powyżej, nadzór projektowy realizował będzie na bieżąco, po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego lub od inspektora nadzoru, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 nie może być dłuższy niż 3 dni kalendarzowe od otrzymania zawiadomienia. W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać przez Zamawiającego odpowiednio wydłużone lub też skrócone (skrócenie dotyczy przypadków, dla których od szybkości udzielenia odpowiedzi zależało będzie np. bezpieczeństwo ludzi, termin realizacji zamówienia lub wykonywanych robót).

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Konsultant zobowiązuje się do ich usunięcia, przez osoby wskazane w ofercie, na koszt Konsultanta w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Obowiązki Konsultanta w ramach nadzoru inwestorskiego

§ 6

- Osobą odpowiedzialną za kierowanie personelem Konsultanta i koordynowanie wykonywania usługi jest Inspektor Nadzoru Koordynator.

- Do realizacji zamówienia Konsultant skieruje osoby wskazane w formularzu „Wykaz osób” oraz innych specjalistów, o których mowa w ust. 3. Zmiana osób wskazanych w formularzu „Wykaz Osób” w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Konsultant na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Konsultant przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wykaz inspektorów branżowych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe, najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przez nich pracy. Zmiany inspektorów branżowych wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

- Konsultant musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 lub w ust. 3, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do pełnienia nadzoru którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót, wynikła z braku nadzoru, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Konsultanta i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Konsultanta. Zmiany osób nie wymagają sporządzania aneksu do umowy.

- Konsultant będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Zamawiającego.

- Konsultant powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Konsultant powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z umowy.

- Obowiązki Konsultanta w zakresie dokonywania odbiorów:

- dokonywanie odbiorów jakościowych wszystkich materiałów przeznaczonych do wbudowania;

- przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu po uzyskaniu pozytywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych;

- Konsultant jest zobowiązany wyegzekwować od każdego z Wykonawców przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i zadbać o sporządzenie przez Wykonawców wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą - Prawo budowlane, a także sprawdzić i potwierdzić gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów oraz z rekomendacją Konsultanta dotyczącą dokonania odbioru.

- Obowiązki Konsultanta w zakresie rozliczania robót z Wykonawcą:

- sprawdzanie Rozliczeń składanych przez Wykonawców oraz wystawiania Protokołu Odbioru Robót;

- potwierdzanie kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy, dokonywanie wszelkich kalkulacji w oparciu o umowę z Wykonawcą i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

- rozliczenie zadania w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji;

- nadzoru nad prawidłowym wnoszeniem przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego Wykonania.

- Obowiązki Konsultanta w zakresie prac geodezyjnych:

- Konsultant odpowiedzialny jest za prawidłowy nadzór nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez geodetów Wykonawcy. W tym celu Konsultant zobowiązany jest dysponować odpowiednim sprzętem geodezyjnym oraz odpowiednią ilością zespołów geodezyjnych, aby zagwarantować prawidłowy nadzór nad prowadzonymi pomiarami geodezyjnymi dokonywanymi przez Wykonawcę.

- Przez odpowiedni sprzęt rozumie się urządzenia i sprzęt pomiarowy służące do prac geodezyjnych, pozwalające na dokonanie precyzyjnych pomiarów geodezyjnych. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają atestacji, legalizacji lub wzorcowania, to Konsultant jest zobowiązany posiadać ważne świadectwa w tym zakresie.

- Konsultant zobowiązany jest do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej niż 30% pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodetów Wykonawcy, mających charakter obmiaru wykonanych Robót, które staną się załącznikami do wystąpień Wykonawcy o Protokół Odbioru Wykonanych Robót.

- Konsultant zobowiązany jest do dołączenia swoich kontrolnych pomiarów geodezyjnych do dokumentów obmiarowych wystawianych przez Wykonawcę w celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilości wykonanych Robót wykazywanych w Protokole Odbioru Wykonanych Robót.

- Obowiązki Konsultanta w zakresie zarządzania zadaniem:

- weryfikowanie terminowości przedkładania Harmonogramów i ich aktualizacji zgodnie z umową z Wykonawcą;

- analiza Harmonogramu i jego zatwierdzanie w terminach określonych w umowie z Wykonawcą;

- weryfikacja zgodności Harmonogramów Wykonawcy dla okresu prac projektowych i realizacji Robót z umową z Wykonawcą;

- po uzgodnieniu z Zamawiającym, żądanie od Wykonawcy wstrzymania części lub całości Robót w sytuacjach określonych w umowie z Wykonawcą, z wyłączeniem spraw związanych z bezpieczeństwem;

- organizowanie oraz przewodniczenie comiesięcznym naradom i objazdom terenu budowy z udziałem Zamawiającego dotyczącym postępu prac projektowych i Robót (Radom Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania stron (Wykonawca, Zamawiający oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy;

- organizacja i przewodniczenie spotkaniom organizowanym na wniosek Zamawiającego, Wykonawcy bądź strony trzeciej, sporządzanie protokołów i przekazanie ich w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania;

- pełnienie obowiązków wynikających z umowy w zakresie Zadań dodatkowych, zleconych Wykonawcy;

- kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów, w tym materiałów na węzłach betoniarskich i wytwórniach mas bitumicznych;

- sprawdzanie, weryfikacja i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich dokumentów ubezpieczeniowych w szczególności: certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu, Zabezpieczenia Należytego Wykonania z tytułu rękojmi za Wady pod względem zgodności z prawem polskim, umową i wymaganiami Zamawiającego. Do weryfikacji ubezpieczeń przedstawionej przez Konsultanta Zamawiającemu zostanie dołączona również opinia i weryfikacja brokera ubezpieczeniowego. Sprawdzenie polis przez brokera ubezpieczeniowego odbędzie się na koszt Konsultanta. Konsultant będzie monitorował opłacanie rat składek Ubezpieczenia przez Wykonawcę;

- prowadzenie monitoringu certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu, Zabezpieczenia Należytego Wykonania z tytułu rękojmi za Wady itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym;

- wnioskowanie do Zamawiającego o akceptację propozycji Wykonawcy odnośnie zmiany osób w Kierownictwie Wykonawcy (na inne niż wskazane w Ofercie Wykonawcy);

- akceptowanie materiałów oraz źródła ich pozyskania, o które wnioskuje Wykonawca;

- wsparcie Zamawiającego w przypadku przeprowadzanych kontroli, dotyczących realizacji zadania, poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień, przygotowaniu stosownych zestawień i dokumentacji w terminach wskazanych przez Zamawiającego;

- udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania, w tym udzielanie Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni od daty wpływu pisma.

Inne obowiązki Konsultanta

§ 7

- Konsultant zobowiązany jest do:

- reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z podmiotami trzecimi w sprawach związanych z przedmiotowym zadaniem;

- prowadzenia korespondencji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Konsultant będzie rozpatrywać sprawy, udzielać odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji bądź przekazywać korespondencję, wnioski, zapytania Wykonawcy do Zamawiającego. Wszelkie pisma Wykonawcy bądź innych podmiotów zewnętrznych przekazywane przez Konsultanta do Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną i wyczerpującą analizą i opinią Konsultanta, a także propozycją załatwienia sprawy (propozycją odpowiedzi). W szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Konsultant będzie przekazywać pismo Zamawiającemu niezwłocznie po otrzymaniu, a analizy i opinię przekaże w uzgodnionym, późniejszym terminie.

- zapewnienia personelowi wszelkich warunków i środków, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu Konsultanta w związku ze świadczeniem usługi.

Współpraca Konsultanta z Zamawiającym

§ 8

- Konsultant jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi, w tym także informacje dotyczące Personelu Konsultanta, Podwykonawców Konsultanta, podmiotów uczestniczących w wykonaniu robót budowlanych.

- Konsultant jest zobowiązany zapewnić stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

- Konsultant jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji pozwalających na weryfikację prawidłowego wykonywania Umowy przez Konsultanta.

- Konsultant jest zobowiązany sporządzać na bieżąco dokumentację dot. realizowanego zadania w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

- Kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 4 Konsultant jest zobowiązany przechowywać na swój koszt przez okres 5 lat od zakończenia Umowy, a po upływie tego okresu jest obowiązany do zniszczenia i utylizacji dokumentacji w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie.

- Konsultant jest zobowiązany prowadzić ww. dokumentację w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

- Polecenia wydawane przez Zamawiającego lub inną upoważnioną zgodnie z § 3 ust. 2 osobę będą wydane zgodnie z Umową oraz przekazane niezwłocznie Konsultantowi, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego §.

- W wyjątkowych sytuacjach Polecenie może być wydane przez Zamawiającego lub inną upoważnioną osobę ustnie. Wszystkie takie Polecenia co do zasady są wiążące dla Konsultanta i powinny być niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzone na piśmie.

- Konsultant jest zobowiązany stosować się do Poleceń wydanych przez Zamawiającego. Jeżeli w opinii Konsultanta wydane Polecenie wykracza poza zakres umowy, Konsultant w terminie 2 dni roboczych od otrzymania takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego.

- Niepodjęcie przez Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Konsultanta, decyzji o zmianie lub wycofaniu Polecenia Zamawiającego lub innej upoważnionej osoby oznacza potwierdzenie tego Polecenia. Do czasu potwierdzenia lub zmiany Polecenia przez Zamawiającego, albo upływu terminu 3 dni roboczych, Polecenie nie jest wiążące z tym, że Polecenie związane z ochroną zdrowia lub życia ludzkiego Konsultant zobowiązany jest wykonać niezwłocznie.

Godziny pracy

§ 9

Konsultant jest zobowiązany tak zorganizować codzienną pracę Personelu, aby uwzględnić czas pracy Wykonawcy w stopniu zapewniającym należyte wykonywanie przez Konsultanta obowiązków wynikających zarówno z umowy oraz obowiązującego prawa.

Raporty i analizy

§ 10

- Konsultant jest zobowiązany w czasie świadczenia usługi sporządzać oraz dostarczać do Zamawiającego raporty z realizacji umowy do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego w formie ustalonej z Zamawiającym.

- Konsultant zobowiązany jest do przygotowywania na wniosek Zamawiającego analiz dotyczących zaawansowania finansowego lub rzeczowego zadania.

- Raporty i analizy będą na wniosek Zamawiającego przekazywane w wersji elektronicznej edytowalnej. Konsultant zobowiązany jest do szczegółowego, bieżącego prowadzenia monitoringu w taki sposób, aby na wniosek Zamawiającego móc przedstawiać stosowne raporty i analizy z realizacji zadania.

Wynagrodzenie

§ 11

- Strony za realizację przedmiotu umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Konsultanta w kwocie ……………………………………… zł brutto (słownie: ……..……...............................................).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne, tzn. zgodne z celem przedmiotowej umowy, wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Wynagrodzenie to obejmuje również koszty wszystkich materiałów, urządzeń, pojazdów itp. koniecznych dla prawidłowego wykonania umowy, obejmuje wszelkie koszty i wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru projektowego i inwestorskiego przez Wykonawcę i projektantów/inspektorów nadzoru wykazanych w ofercie oraz przekazania na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji nadzoru projektowego, praw zależnych oraz z tytułu przeniesienia praw własności egzemplarzy i nośników, na których utrwalona zostaną utwory.

- Ustala się, że suma wynagrodzenia Wykonawcy:

a) w roku 2024 nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1,

b) w roku 2025 nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pozostaje niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy również w przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych wykonywanych w ramach przedmiotu umowy bez względu na ilość pobytów na budowie, liczbę udziału w naradach przez Konsultanta, z zastrzeżeniem poniższych postanowień dotyczących zmiany wynagrodzenia. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych przez Wykonawcę, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, Konsultantowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Płatność dokonywana będzie w PLN i następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Konsultanta na rachunek bankowy nr …………………………………………, w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur do Zamawiającego.

6.* 	Płatność dokonywana będzie w PLN i następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez Lidera Konsorcjum tj. …………………….., na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum nr …………………………………………, w terminie do 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur do Zamawiającego.

(* ust. 6 alternatywnie - w przypadku, jeżeli Konsultantem jest Konsorcjum)

- Na fakturze należy wpisać numer niniejszej umowy.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru projektowego i inwestorskiego będzie obejmować czynności związane z usuwaniem wad dokumentacji wykonanej w ramach zadania pn.: „Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie”.

- Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Konsultanta w przypadku:

- gdy dojdzie do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana umowy, o której mowa w ust. 10 może dotyczyć tylko wysokości wynagrodzenia na przyszłość.

- Zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia Konsultanta w przypadkach określonych w ust. 10:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość netto wynagrodzenia Konsultanta nie zmieni się, a wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie zmienionej stawki podatku. W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego zmianie ulegnie tylko stawka podatku akcyzowego w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany;

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie Konsultanta ulegnie adekwatnej zmianie, w oparciu o następujące zasady:

a) zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku zawierającego co najmniej:

- oświadczenie o zmianie kosztów wykonania zamówienia i proponowaną wysokość wynagrodzenia,

- datę, od której następuje zmiana kosztów,

- określenie zmian stawek i przepisów mających wpływ na zmianę kosztów wykonania zamówienia,

- wyszczególnienie zmian kosztów, obejmujące m.in. wykaz osób wykonujących przedmiot umowy z wykazaną wysokością zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę tych osób wraz z zestawieniem wynagrodzenia przed jak i po zmianie, z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują prace związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi lub wykazaną wysokością zmiany minimalnej stawki godzinowej wraz z zestawieniem przed i po zmianie wysokości stawki godzinowej lub wykazaną wysokością zmiany składek na ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne wraz z zestawieniem (przed jak i po zmianie) wysokości składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują prace związane z realizacją przedmiotu umowy,

- wyszczególnienie wzrostu kosztów wykonania umowy związanych ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

b) Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień, dowodów potwierdzających adekwatność wysokości proponowanej zmiany wynagrodzenia do zmian stanu prawnego oraz wpływ zmian tego stanu prawnego na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania wniosku od Konsultanta. Niedostarczenie ich przez Wykonawcę uważane będzie za rezygnację z żądania podwyższenia wysokości wynagrodzenia,

- zmiana wysokości wynagrodzenie obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 10,

- zmiana wynagrodzenia Konsultanta nastąpi w formie aneksu do umowy.

- Zamawiający, dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją zamówienia, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Konsultanta z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie Konsultanta na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści art. 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Konsultanta. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik (Ww) wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

- Waloryzacja wynagrodzenia umownego w przypadku wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia, zgodnie z art. 439 PZP, jest możliwa według następujących zasad:

- Waloryzacja zostanie naliczona jedynie w momencie, gdy poziom współczynnika waloryzacyjnego (Pn) w odniesieniu do daty składania Ofert przekroczy poziom +/- 3%.

- Wniosek o zmianę wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany przed dniem złożenia wniosku.

- Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony na podstawie wzoru: Pn = 0,2 + 0,8 x Ww/100

gdzie:

- Pn – współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do wszystkich kwot,

- Ww – wyrażony w procentach wskaźnik zmiany - wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał ogłaszany przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyliczony w odniesieniu do dnia składania ofert

- Występując o wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną wartość.

- W przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa w pkt. 3 przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwsza waloryzacja może być procedowana na wniosek Konsultanta złożony nie wcześniej niż po upływie 6 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli Umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert. Kolejne waloryzacje mogą odbywać się co 6 miesięcy od dnia poprzedniej waloryzacji (zawarcia aneksu).

- Sposób określenia wpływu zmiany przeciętnego wynagrodzenia na koszt wykonania Usługi: Konsultant zobowiązany jest uzasadnić wniosek o waloryzację wskazując w jaki sposób zmiana przeciętnego wynagrodzenia wpłynie na koszt wykonania przedmiotu umowy, przedkładając stosowne wyliczenia, pod rygorem odmowy uwzględnienia wniosku o waloryzację.

- W przypadku uwzględnienia wniosku o dokonanie waloryzacji, zostanie zawarty stosowny aneks zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy o zwaloryzowaną kwotę, pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel.

- Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 z chwili zawarcia umowy,

- Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt 9.

- Zmiana wynagrodzenia może nastąpić również na wniosek Zamawiającego w przypadku obniżenia przeciętnego wynagrodzenia, na zasadach wskazanych powyżej.

- Waloryzacji podlega część przedmiotu umowy jeszcze niezrealizowana na dzień złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia,

- W przypadku wydłużenia okresu trwania Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Konsultant wyłącza się waloryzację w stosunku do wynagrodzenia należnego za Usługi, których czas uległ w wydłużeniu, za okres tego wydłużenia,

- W umowach zawieranych pomiędzy Konsultantem a podwykonawcą, Konsultant lub podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo przekracza lub przekroczy 6 miesięcy (np. w wyniku zawarcia aneksu), kwoty należne podwykonawcy będą korygowane dla oddania zmiany przeciętnego wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami powyżej. Intencją stron jest, aby warunki waloryzacji w umowach zawieranych pomiędzy Konsultantem a podwykonawcą możliwie jak najbardziej odpowiadały warunkom waloryzacji przewidzianym w niniejszym paragrafie.

- Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- Postanowienia niniejszego paragrafu wyczerpują wszelkie roszczenia Zamawiającego oraz Konsultanta z tytułu zmiany w toku realizacji umowy cen robót i usług na rynku.

Fakturowanie

§ 12

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej.

1a. Faktury częściowe za pełnienie nadzoru projektowego i inwestorskiego nad robotami budowlanymi wystawiane będą nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy, po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego. Do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, suma wszystkich wystawionych faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1. Podstawą wystawienia każdej faktury częściowej będzie podpisany przez strony protokół potwierdzający wykonanie przez Konsultanta przedmiotu umowy w danym okresie rozliczeniowym.

1b. 	Faktura końcowa zostanie wystawiona po prawidłowym wykonaniu całości przedmiotu umowy.

- Strony ustalają, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, następować będzie zbadanie przedmiotu umowy celem potwierdzenia jego zgodności z umową w postaci odbiorów częściowych i odbioru końcowego:

a) Potwierdzeniem częściowego wykonania nadzoru projektowego i inwestorskiego w ramach umowy będą protokoły potwierdzające częściowe wykonanie usługi nadzoru projektowego i inwestorskiego w ramach okresów rozliczeniowych, podpisane przez Inspektora Nadzoru Koordynatora i Zamawiającego. Do każdej faktury częściowej zostaną dołączone dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie nadzoru inwestorskiego, tj. protokół potwierdzający częściowe wykonanie nadzoru inwestorskiego.

b) Potwierdzeniem wykonania całości usługi i końcowego rozliczenia (faktura końcowa) będzie podpisany przez Inspektora Nadzoru Koordynatora i Zamawiającego protokół odbioru końcowego z wykonania Umowy. Nastąpi to po podpisaniu protokołu odbioru końcowego wszystkich robót budowlanych.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

§ 13

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

- Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Konsultant oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące w zakresie realizacji zamówienia prace administracyjno-biurowe (tj. osoby skierowane do wykonywania zamówienia przez Konsultanta, podwykonawców Konsultanta), i których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą zatrudnione na umowę o pracę.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Konsultanta odnośnie spełniania przez Konsultanta lub podwykonawcę Konsultanta wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Konsultant jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Konsultanta obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Konsultant przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego spośród wymienionych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Konsultanta lub podwykonawcę Konsultanta osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Konsultanta lub podwykonawcy Konsultanta,

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Konsultanta lub podwykonawcę Konsultanta kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania,

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Konsultanta lub podwykonawcę Konsultanta składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Konsultanta lub podwykonawcę Konsultanta kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Konsultanta lub podwykonawcę Konsultanta wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Konsultanta kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie.

- Niezłożenie przez Konsultanta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Konsultanta lub podwykonawcę Konsultanta wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Konsultanta lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Konsultanta lub podwykonawcę Konsultanta, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 - 3, skierowanie - do wykonywania czynności określonych w ust. 1 - osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Konsultanta.

Kary umowne

§ 14

- Strony postanawiają, że Konsultant zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1)	niezłożenia, na wezwanie Zamawiającego, przez Konsultanta w przewidzianym terminie któregokolwiek dowodu wskazanego przez Zamawiającego spośród dowodów wymienionych w § 13 ust. 4 – w wysokości 1 000,00 zł (kara może być nakładana po raz kolejny, jeżeli Konsultant pomimo wezwania ze strony Zamawiającego nadal nie przedkłada wymaganego przez Zamawiającego dowodu),

2)	skierowania przez Konsultanta lub podwykonawcę do wykonania czynności wskazanych w § 13 ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdą osobę (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę).

3)	braku współdziałania Konsultanta z Zamawiającym w przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w § 13 lub utrudnianiu przez Konsultanta kontroli, o której mowa w § 13 w kwocie 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek braku współdziałania lub utrudniania kontroli.

4) zwłoki w wykonaniu czynności nadzoru projektowego, o której mowa w § 5 w wysokości 500,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia określonego zgodnie z § 5 ust. 3 lub 4,

- Konsultant, w przypadku przekroczenia określonego w § 10 ust. 1 terminu przedłożenia raportów, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 400 zł, za każdy dzień zwłoki, przy czym kary umowne za każde ww. naruszenie będą naliczane oddzielnie.

- Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzestrzeganie postanowień Umowy w zakresie ubezpieczenia, tj. za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki, potwierdzającego zawarcie lub utrzymywanie ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 15 Umowy, w wysokości 400 zł za każdy dzień zwłoki.

- Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy Konsultanta z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w związku z dokonaną waloryzacją wynagrodzenia przysługującego Konsultantowi, w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie.

- Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Konsultanta w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 brutto. Dla uniknięcia wątpliwości, kara jest należna zarówno w przypadku odstąpienia umownego, jak i na podstawie przepisów ustawy, zarówno odstąpienia ze skutkiem do całej umowy, jak i odstąpienia w części, jeżeli umowa lub przepis to przewiduje.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których jedna strona może dochodzić od drugiej strony, nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna za odstąpienie, o której mowa w § 14 ust. 5, to maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 35 % wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Konsultanta z obowiązku wykonywania postanowień Umowy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania, jak też w przypadku nieterminowego wykonywania Umowy, Zamawiający ma prawo bez upoważnienia przez sąd, zlecić wykonanie Umowy osobie trzeciej wybranej według własnego wyboru na koszt Konsultanta, po uprzednim wezwaniu Konsultanta do usunięcia nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy i bezskutecznego upływu terminu określonego w wezwaniu nie krótszego niż 7 dni roboczych.

- W przypadku naruszenia przez Konsultanta zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w szczególności w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przez Konsultanta któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 1 i § 2, Konsultant zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za każde stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Konsultanta któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez stronę uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

Ubezpieczenia

§ 15

- Konsultant w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie ……….......... zł, zostanie wniesione w x[w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych bądź w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości].

(x należy wypisać formę zabezpieczenia, podaną w ofercie)

- Konsultant zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania przez cały czas wykonywania Umowy - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego i użytkowanego mienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ochroną powinny być objęte zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia, zgłoszone do ubezpieczyciela przed upływem terminu przedawnienia roszczenia objętego ww. ubezpieczeniem.

- Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 będzie uwzględniał specyfikę zadań i usług wykonywanych w ramach Umowy. Zakres ubezpieczenia obejmie szkody na osobie, szkody rzeczowe, straty finansowe oraz szkody poniesione z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Konsultanta.

- Ubezpieczenie, które Konsultant jest zobowiązany zapewnić zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, obejmie wszelkie działania i zaniechania Konsultanta, Podwykonawców Konsultanta i innych podmiotów zaangażowanych przez Konsultanta lub działających w jego imieniu lub na jego rzecz w związku z realizacją Umowy.

- W umowie ubezpieczenia Konsultanta nie będzie miała zastosowania franszyza redukcyjna, franszyza integralna oraz udział własny.

- Dokument ubezpieczenia niespełniający warunków, o których mowa w ust. 2-5 niniejszego §, nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego. Jakakolwiek zmiana warunków ubezpieczenia opisanych w ust. 2-5 niniejszego § po przedstawieniu dokumentu ubezpieczenia Zamawiającemu, jest bezskuteczna wobec Zamawiającego.

- Konsultant przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia Konsultant dostarczy do Zamawiającego kopię dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki w terminie 7 dni od upływu poprzedniego okresu ubezpieczenia.

- Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych obciążają Konsultanta.

- Konsultant zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego zakończenia świadczenia Usługi oraz do przedkładania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki Zamawiającemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu na jaki zawarta była umowa poprzednia, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej.

Cesja

§ 16

- Wszelkie wierzytelności przysługujące Konsultantowi w związku z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku, gdy w roli Konsultanta występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.

Gwarancja, rękojmia

§ 17

- Na przedmiot umowy Konsultant udziela Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania Usługi.

- Odpowiedzialność Konsultanta zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi za wady będące następstwem czynności i decyzji związanych z wykonaniem Umowa przez Konsultanta.

- Okres rękojmi za wady trwa 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania Usługi.

- Dokument gwarancyjny Konsultant dołączy do faktury końcowej wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

Zmiany umowy

§ 18

- Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności i w zakresie określonym poniżej, jak również w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

- Strony dopuszczają zmianę Umowy w zakresie terminów, sposobu spełnienia świadczenia, wynagrodzenia lub realizowania rozliczeń wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:

1) Siły Wyższej,

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych Zamawiającego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy lub świadczenia Stron,

3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,

4) konieczności wydłużenia czasu realizacji Umowy w następstwie zmian czasu realizacji umowy o roboty budowlane z Wykonawcą, w przypadku rozwiązania umowy o roboty budowlane i konieczności wyłonienia nowego Wykonawcy

5) w przypadku działań lub zaniechań organów administracji mających wpływ na termin wykonania umowy o roboty budowlane lub termin wykonania obowiązków Konsultanta wynikających z Umowy, w tym w szczególności polegających na:

a) przekroczeniu określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,

b) wydaniu postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych,

c) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy,

d) konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania Umowy,

6) w przypadku okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający,

7) w razie zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej bądź innej przyczyny zewnętrznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości wykonania lub należytego wykonania Umowy w umówionym terminie.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 powyżej, skutkującej koniecznością zmiany terminu realizacji Umowy, terminy Umowy mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub ich skutków.

- Strona wnioskująca o zmianę Umowy złoży odpowiedni wniosek drugiej Stronie. Wniosek o zmianę postanowień Umowy powinien być złożony w formie pisemnej. Złożenie wniosku, stanowi warunek umożliwiający podjęcie procedury zmiany Umowy.

- Zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i będą wprowadzone w formie Aneksu zawartego przez Zamawiającego z Konsultantem.

Siła wyższa

§ 19

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej, powstałe po dacie zawarcia Umowy.

- W niniejszej Umowie termin „Siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

1)	o charakterze niezależnym od Stron,

2)	którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,

3)	którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

- Siła wyższa może być wynikiem zaistnienia wyjątkowych wydarzeń lub okoliczności, które bezpośrednio wpływają na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, pod warunkiem łącznego wystąpienia przesłanek określonych w ust. 2 pkt 1 – 3 niniejszego §. Przykładowo, siła wyższa może powstać na skutek takich okoliczności lub wydarzeń, jak:

1)	wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych;

2)	terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,

3)	bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne niż Personel Konsultanta lub inni pracownicy Konsultanta i Podwykonawcy Konsultanta;

4)	awarii wywołanej działaniem amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, promieniowania jonizującego lub skażenia radioaktywnego z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Konsultanta takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;

5)	klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, powodzie;

6)	stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii.

- Strona, której dotyczą okoliczności Siły wyższej podejmie niezwłocznie uzasadnione kroki w celu usunięcia zaistniałych przeszkód wywołanych Siłą wyższą, tak aby wywiązać się ze swoich zobowiązań oraz zminimalizować szkodę wywołaną siłą wyższą.

- Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w należytym wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej.

- Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności Siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Konsultant jest zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

- Brak powiadomienia lub zwłoka w powiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na Siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

- W przypadku zaistnienia jednej z wymienionych w ust. 3 okoliczności Siły wyższej i ich trwania przez okres 120 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Konsultantowi z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

Konsorcjum/podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie publiczne

§ 19aX

- Jeżeli Konsultantem jest Konsorcjum wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie przedmiotu umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców.

- Lider jest upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum.

- Liderowi przysługuje wyłączne prawo pobierania zapłaty wynagrodzenia za wykonane przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Konsorcjum świadczenia i wystawiania z tego tytułu faktur Zamawiającemu.

- Podmiotem uprawnionym w imieniu podmiotów wchodzących w skład konsorcjum do wystawiania faktur VAT będzie Lider. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem Lidera należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury VAT z tytułu wykonania przedmiotu umowy, pozostałe podmioty (członkowie konsorcjum), którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą zgłaszali względem Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu zapłaty za wykonane prace i nie będą uprawnieni do wystawiania innych faktur VAT na rzecz Zamawiającego.

- Podmioty wchodzące w skład Konsorcjum zobowiązane są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

- W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia objętego niniejszą umową podwykonawcy/om, umowa/y o podwykonawstwo winna/y być zawarta/e przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Konsorcjum.

- Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu umowy i jej zmian, w tym zawierającej informację za wykonanie jakich usług w ramach umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.

(X § ma zastosowanie w przypadku, jeżeli po stronie Konsultanta jest Konsorcjum/podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie publiczne)

Odstąpienie od umowy

§ 20

- Niezależnie od przypadków odstąpienia przewidzianych w obowiązujących przepisach, Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Konsultant może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- gdy Konsultant nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki wynikające z Umowy i mimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego nie zastosuje się do wezwania. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni od dnia wysłania przez Zamawiającego wezwania do zaprzestania naruszania umowy.

- Niezależnie od przypadków odstąpienia przewidzianych w obowiązujących przepisach, Konsultantowi przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Konsultanta, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Konsultanta. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 45 dni od dnia powzięcia przez Konsultanta wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać uzasadnienie.

Prawa autorskie

§ 21

- Konsultant oświadcza, iż w chwili wydania Zamawiającemu opracowań wykonanych w ramach nadzoru projektowego (całości lub części w formie papierowej lub cyfrowej), Konsultantowi przysługiwać będą, na zasadzie wyłączności, nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, ani w żaden inny sposób, w szczególności w zakresie czasu korzystania z nich, miejsca, zakresu, ani możliwości rozporządzania nimi bez zgody osób trzecich – autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do Utworu jako całości i/lub jakichkolwiek jego części/fragmentów stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, wraz z prawem zezwalania na wykonywanie osobistego i zależnego prawa autorskiego do Utworu oraz że prawa te wolne będą od roszczeń osób trzecich.

- Z chwilą faktycznego wydania opracowań wykonanych w ramach nadzoru projektowego przechodzą na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do ww. opracowań oraz wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, broszury i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy, na następujących polach eksploatacji:

- korzystania z opracowań zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,

- udostępnienia innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania robót budowlanych, stronom biorącym udział w procesie inwestycyjnym jako materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wprowadzanie rozwiązań projektowych zamiennych niezbędnych dla realizacji inwestycji,

- realizacji technicznej inwestycji i udostępnienie wykonawcom prac budowlanych lub jakimkolwiek innym podmiotom,

- zwielokrotniania dowolną techniką, utrwalania na wszelkich rodzajach nośników i publikacji między innymi dla celów realizacji,

- publikacji i reklamy zrealizowanego przedmiotu umowy dla celów realizacji inwestycji z zastrzeżeniem oznaczenia autorstwa, działań promocyjnych i informacyjnych,

- wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej lub dystrybucji w sieci komputerowej np. w internecie,

- użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego oraz realizacji inwestycji. Przeniesienie praw autorskich jest nieograniczone co do liczby egzemplarzy jak i terytorialnie i czasowo.

- Wykonawca, wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych do Utworu, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Utworu lub jego części oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej. Dla uniknięcia wątpliwości Strony niniejszym potwierdzają, iż powyższe wyłączne prawo zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich Zamawiający może przenieść na inne osoby wedle swojego uznania.

- Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych, których zakres określa art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do Utworu lub jego poszczególnych części, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz do niewystępowania z tego tytułu z jakimikolwiek roszczeniami majątkowymi – przez czas do wygaśnięcia autorskich praw majątkowych do Utworu. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na anonimowe udostępnianie Utworu lub jego poszczególnych części, jak też swobodny wybór czasu, miejsca oraz formy publicznego udostępnienia Utworu lub jego poszczególnych części, jak też na dokonywanie zmian, modyfikacji, adaptacji oraz opracowań Utworu lub jego poszczególnych części. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z obowiązku określonego w art. 2 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca nie powierzy wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu lub jego poszczególnych części osobom trzecim innym niż Zamawiający. Wykonawca zobowiązuje się, że uzyska od podmiotów, którym przysługują autorskie prawa osobiste nieodwołalną i wyłączną zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego osobistych praw autorskich do Utworu lub jego poszczególnych części, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego oraz zgodę na dokonywanie wszelkich innych ww. czynności, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody twórcy, w tym upoważnienie do udzielania w imieniu twórcy takiej zgody.

- Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego i jego następców prawnych lub inne wskazane przez niego osoby do dokonywania adaptacji, opracowań, przeróbek i zmian w Utworze lub jego poszczególnych częściach, wykorzystywania Utworu lub jego poszczególnych części w innych utworach stworzonych na potrzeby Zamawiającego oraz potrzeby realizacji inwestycji.

- Strony niniejszym uzgadniają, że z chwilą przekazania przez Wykonawcę opracowań, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których utrwalony został Utwór, a które zostaną Zamawiającemu przekazane.

- Wykonawca zobowiązuje się niniejszym zwolnić Zamawiającego od odpowiedzialności względem jakichkolwiek osób trzecich, a także naprawić wszelkie szkody (w tym w szczególności koszty procesowe, koszty pomocy prawnej oraz zasądzone lub uzgodnione w ugodzie kwoty pieniężne), jakie Zamawiający poniesie w wypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w związku z wykorzystywaniem Utworu lub jego poszczególnych części lub opracowań Utworu.

- Jeżeli osoba trzecia będzie dochodzić w postępowaniu spornym przeciwko Zamawiającemu roszczeń, o których mowa w powyższym ust. 7, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przyłączy się do takiego postępowania, a także – jeżeli będzie to możliwe – zwolni Zamawiającego od obowiązku udziału w takim postępowaniu.

- Wykonawca niniejszym oświadcza, iż najpóźniej do chwili wydania Zamawiającemu Utworu lub jego części przysługiwać mu będą majątkowe prawa autorskie od wszystkich twórców, współtwórców oraz wszelkie inne prawa zależne w stosunku do Utworu lub jego poszczególnych elementów – w zakresie umożliwiającym przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych na Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy oraz późniejsze, zgodne z prawem korzystanie z Utworu w zakresie pól eksploatacji wymienionych w umowie, jak również do tej chwili będzie posiadał zgodę twórcy każdej z części przedmiotu umowy na niewykonywanie przez niego autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy lub jej części, których zakres określa art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub jego następców prawnych lub inne wskazane przez niego osoby przeróbek lub zmian w przedmiocie umowy lub jej poszczególnych częściach – w zakresie umożliwiającym wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych określonych w ust. 4 powyżej.

- Zamawiający ma prawo udzielać licencji do korzystania z Utworu lub jego części przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe do Utworu lub jego części, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu lub jego części, na osoby trzecie.

- Każdy egzemplarz dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy będzie zawierał oświadczenie zawarte w Załączniku nr 3 do umowy, osoby wskazanej w nim jako twórca/autor, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie określonym w niniejszej umowie.

Inne postanowienia

§ 22

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o dniu roboczym, to za taki dzień uznaje się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Konsultanta.

ZAMAWIAJĄCY:                                              			KONSULTANT:

DOKUMENT GWARANCJI JAKOŚCI

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

Do Umowy Nr .............…………. zawartej dnia.............................

KONSULTANT: ....................................................................................................................

ZAMAWIAJĄCY: ...................................................................................................................

PRZEDMIOT GWARANCJI JAKOŚCI: ...............................................................................

………………………………………….………………………………………………………

Konsultant udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego Usługi polegającej na pełnieniu nadzoru projektowego i inwestorskiego na zadaniu pn.: „Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie” dokonanego dnia ………………….

    - O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Konsultanta w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

    - Konsultant w terminie 7 dni od daty zawiadomienia obowiązany jest przybyć do Zamawiającego w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.

    - Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z udziałem obu stron oraz wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad.

    - Konsultant w terminie wyznaczonym w protokole zobowiązany jest do usunięcia usterek i przedłożyć poprawiony zakres Zamawiającemu.

    - W przypadku nie usunięcia wad przez Konsultanta w okresie gwarancji, w wyznaczonym terminie, wady może usunąć Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Konsultanta.

    - Zamawiający wyznaczy Konsultantowi termin ostatecznego gwarancyjnego odbioru przedmiotu umowy przed upływem okresu udzielonej gwarancji jakości. O ww. czynnościach Zamawiający zawiadomi Konsultanta z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Czynności, o których mowa mogą być przeprowadzone również pod nieobecność przedstawiciela Konsultanta, na co Konsultant wyraża zgodę.

    - Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

    - W sprawach nie uregulowanych w niniejszym dokumencie gwarancji oraz w umowie w zakresie gwarancji jakości, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji jakości.

......................................................................................

pieczęć firmowa Konsultanta

........................................................................................

data, podpis i pieczęć imienna osoby

uprawnionej do reprezentacji Konsultanta

Załącznik Nr 1 do umowy

O Ś W I A D C Z E N I E

o przejęciu obowiązków projektanta branży ……………………..

Ja, niżej podpisany ……………………………..

Zamieszkały: ……………………………………..,  telefon ………………………..

oświadczam, że posiadając wymagane przygotowanie zawodowe, z dniem: ……………….. przyjmuję obowiązki projektanta branży ……………………. przy realizacji robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie” dla którego inwestorem jest Gmina Miasto Krosno

na działce nr: zgodnie z n/w decyzją w miejscowości: Krosno gmina: Miasto Krosno

zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr …………… znak …………………………… z dnia …………. wydaną przez Prezydenta Miasta Krosna

Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń wydane przez ……………………………………………………………………………………………...

Nr …………………………….. z dnia: ……………………………

w specjalności:  ………………………….

w zakresie: ……………………………………………………………………………

Jestem członkiem Okręgowej Izby Inż. Budownictwa - Nr czł.: ……………………………….

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

- zobowiązuję się do rzetelnego wykonywania powierzonych mi obowiązków,

- znane mi są obowiązki i prawa projektanta określone w art. 20 i 21 ustawy oraz przepisy o odpowiedzialności karnej i zawodowej zawarte w rozdziale 9 i 10 ww. Ustawy.

…………………………………

(podpis i data)

Załącznik Nr 2 do umowy

O Ś W I A D C Z E N I E

o przejęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży ……………………..

Ja, niżej podpisany ……………………………..

Zamieszkały: ……………………………………..,  telefon ………………………..

oświadczam, że posiadając wymagane przygotowanie zawodowe, z dniem: ……………….. przyjmuję obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego branży ……………………. przy realizacji robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie” dla którego inwestorem jest Gmina Miasto Krosno

na działce nr: zgodnie z n/w decyzją w miejscowości: Krosno gmina: Miasto Krosno

zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr …………… znak …………………………… z dnia …………. wydaną przez Prezydenta Miasta Krosna

Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wydane przez ……………………………………………………………………………………………...

Nr …………………………….. z dnia: ……………………………

w specjalności:  ………………………….

w zakresie: ……………………………………………………………………………

Jestem członkiem Okręgowej Izby Inż. Budownictwa - Nr czł.: ……………………………….

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

- zobowiązuję się do rzetelnego wykonywania powierzonych mi obowiązków,

- znane mi są obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego określone w art. 20 i 21 ustawy oraz przepisy o odpowiedzialności karnej i zawodowej zawarte w rozdziale 9 i 10 ww. Ustawy.

…………………………………

(podpis i data)