**PROJEKT**

** **

**Umowa Nr ……/WD/24**

W dniu …………… 2024 r. , w Poddębicach, pomiędzy Powiatem Poddębickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Poddębickiego, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, w imieniu, którego działają:

1. ……………………………..
2. ……………………………...

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – …………………………………………

zwanym dalej **Zamawiającym,**

a .***……………………………………………………………………………………..……………***

*(nazwa Wykonawcy, dane teleadresowe)*

działając na podstawie wpisu do …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

 *(Wykonawca wpisać dane odpowiednio z dokumentu rejestracji)*

NIP: ………………………, REGON: ……………………………..

zwaną dalej **Wykonawcą** reprezentowanym przez

1. …………………………………………………………..

 (*imiona, nazwiska, stanowiska osób uprawnionych )*

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pod nr ……… na zadanie pn. „ Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Uniejów, Wartkowice i Zadzim”, Strony oświadczają
co następuje.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn „

„ Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Uniejów, Wartkowice i Zadzim”, które obejmuje\*:

1. Część nr 1 - przebudowę drogi powiatowej Nr 3736 E Uniejów: ul Lipowa, dł. 157,0 m\*,
2. Część nr 2 - remont drogi powiatowej Nr 2531E, dł. 1,464 km\*,
3. Część nr 3 - remont drogi powiatowej Nr 3724E, dł. 505,0 m\*
4. Przedmiot umowy swym zakresem obejmuje między innymi wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej, wykonanie robót wykończeniowych oraz pozostałych robót koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 2 zgodnie z dokumentacją przetargową oraz dokumentacją projektową
(dot. ul. Lipowej w Uniejowie), obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, ofertą, SWZ
i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji umowy. obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie określonym Umową.
6. Przedmiar załączony do postępowania nie stanowi integralnej części umowy i należy traktować go jedynie pomocniczo.
7. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia ………………. r.
z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą.
8. Wykonawca oświadcza, iż posiada kadrę i potencjał techniczny umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.
9. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z materiałów Wykonawcy.

**§ 2**

**Termin realizacji**

* + - 1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – w dniu przekazania placu budowy.
			2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 10 miesięcy od daty podpisania umowy.
			3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

**§ 3**

**Zobowiązania Zamawiającego**

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, które nastąpi w terminie
do 2 dni roboczych od daty przedłożenia zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,
2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3. przystąpienie do odbioru końcowego wykonanych robót, w terminie określonym
w umowie,
4. zapłata wynagrodzenia umownego, w tym przekazanie zaliczki,
5. przeprowadzenie odbioru ostatecznego,
6. wykonywania czynności kontrolnych w zakresie realizacji przedmiotu umowy
przez Zamawiającego lub upoważnionych przez niego pracowników wobec Wykonawcy, w tym także odnośnie spełniania przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę/(ców) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z robotami budowlanymi, w tym również operatorów sprzętu o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczególności do:

1. kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykazu osób ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robót,
2. żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3. żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń,
4. żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
5. kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy,
6. za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez osoby wskazane powyżej, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę
lub w przypadku wykonywania tych czynności na innej podstawie niż umowa o pracę, Zamawiający uprawniony jest do naliczania kary umownej,
7. za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w ppkt. 2) i 3), a także uaktualnionego wykazu, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do naliczania kary umownej. Wymóg ten dotyczy również podwykonawców wykonujących prace związane z przedmiotem umowy.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§ 4**

**Zobowiązania Wykonawcy**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
2. przejęcie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;
3. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca,
na którym będą powadzone roboty, związane z realizacją przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia,
4. zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej powykonawczej) niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy;
5. zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy, wraz z zapewnieniem bezpiecznego dojścia i dojazdu do wszystkich nieruchomości,
6. użycie materiałów odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne
z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne
z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku
do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym;
7. zapewnienia finansowania w części niepokrytej zaliczką tj. ponoszenia wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem frontu robót i ich realizacji od dnia
ich rozpoczęcia do dnia odbioru przez Zamawiającego;
8. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
9. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
10. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
11. wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy są zobowiązani do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących czynności związane z robotami budowlanymi, w tym również operatorów sprzętu;
12. złożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, lub umowy o podwykonawstwo wykazu osób, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy
o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zgodnie z **Załącznikiem nr 5** do umowy.
13. w przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany. Dopuszcza się,
aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia;
14. złożenie Zamawiającemu, w dniu przekazania terenu budowy, Oświadczenia
o zatrudnieniu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców **(Załącznikiem nr 4**do umowy), osób wykonujących czynności wykazane w Zał. Nr 5.
15. zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
16. dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
17. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usunięcia;
18. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
19. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
20. prowadzenie dziennika budowy od dnia przejęcia terenu budowy i udostępnianie go na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego, Inspektorowi Nadzoru i innym upoważnionym do tego osobom;
21. dostarczenie przy zawiadomieniu o gotowości do odbioru robót, kompletnej dokumentacji powykonawczej, tj. komplet atestów na wbudowany materiał, dziennik budowy i oświadczenie o złożeniu przez geodetę inwentaryzacji geodezyjnej do zarejestrowania w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym, kosztorys powykonawczy z realizacji przedsięwzięcia;
22. uporządkowanie po zakończeniu robót terenu realizacji przedmiotu umowy, celem dopuszczenia go do ruchu drogowego;
23. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane określone w SWZ;
24. o każdej zmianie osób, o których mowa w pkt. 22, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób nie mogą być niższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych
w SWZ.
25. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym ze szczegółową specyfikacją techniczną realizacji przedmiotu umowy.

**§ 5**

**Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia**

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy, Strony ustalają na łączną cenę ryczałtową netto…………………….. zł (słownie złotych: ………………..………….) + podatek VAT ……% co stanowi cenę …….., (słownie złotych : ………………………), razem cena brutto……….… zł, (słownie zł …………………………………), w tym\*:
2. za wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 3736 E Uniejów: ul Lipowa, dł. 157,0 m cena ryczałtowa netto …………………….. zł (słownie złotych: ………………..………….) + podatek VAT ……% co stanowi cenę …….., (słownie złotych : ………………………), razem cena brutto……….… zł, (słownie zł …………………………………)\*,
3. za wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi powiatowej
Nr 2531E, dł. 1,464 km cena ryczałtowa netto …………………….. zł (słownie złotych: ………………..………….) + podatek VAT ……% co stanowi cenę …….., (słownie złotych : ………………………), razem cena brutto……….… zł, (słownie zł …………………………………)\*,
4. za wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi powiatowej
Nr 3724E, dł. 505,0 m cena ryczałtowa netto …………………….. zł (słownie złotych: ………………..………….) + podatek VAT ……% co stanowi cenę …….., (słownie złotych : ………………………), razem cena brutto……….… zł, (słownie zł …………………………………)\*
5. Na potrzebę zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający udzieli zaliczki w wysokości 5% ceny brutto oferty, co stanowi kwotę ………….. zł, słownie zł: .……………………………………. .
6. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi
w oparciu o fakturę wystawioną po zakończeniu robót, w której cena określona
w ust .1, zostanie pomniejszona o kwotę zaliczki.
7. Cena pozostanie niezmieniona bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, usług czy stawek robocizny jakie kształtować się będą w okresie wykonywania przedmiotu umowy.
8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze, w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego.
9. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Komisję odbioru powołaną przez Zamawiającego i uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10. Faktura wystawiona będzie na adres ***Nabywca:*** *Powiat Poddębicki, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16, NIP: 828-135-60-97;* ***Odbiorca:*** *Starostwo Powiatowe w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, NIP: 828-12-41-371.* 10 będzie prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z dołączonymi potwierdzonymi
za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur podwykonawców, sporządzonymi przez Wykonawcę i Podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót wynikających z  Umów o podwykonawstwo.
11. Kwoty wypłacone Podwykonawcom na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 12 pomniejszać będą należności Wykonawcy wskazane na fakturze.
12. W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturował żadnych robót w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające tę okoliczność i brak wymagalności jakiejkolwiek kwoty z tytułu wykonanych robót – to wówczas cała kwota wynikającą z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy.
13. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.
14. Postanowienia ust. 10 – 15 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umów Podwykonawcy z Dalszym Podwykonawcą.

**§ 6**

**Odbiory**

1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru.
2. Gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru przystępuje
do czynności odbioru niezwłocznie, w czasie gwarantującym planowany postęp robót (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości
do odbioru) i potwierdza wpisem do Dziennika budowy.
3. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowości robót zanikających
lub ulegających zakryciu i dokonania samowolnego zakrycia tych robót, Wykonawca jest zobowiązany dokonać niezwłocznie odkrycia robót na koszt własny, zgodnie
z poleceniem Inspektora Nadzoru, o czym zostanie zawiadomiony Zamawiający. Wykonawca jest także zobowiązany do zapłaty kary umownej, o której mowa
w §10 ust. 1 pkt 13 niniejszej umowy.
4. Strony zgodnie postanawiają, że odbiór końcowy robót nastąpi po zrealizowaniu przedmiotu umowy w całości.
5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, jednak nie później niż na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
6. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, będzie faktyczne wykonanie wszelkich robót i innych czynności przez Wykonawcę oraz obowiązków o których mowa w § 4 pkt 20,21, niniejszej umowy, potwierdzone przez Kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy.
7. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbiorowych w terminie
do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Termin i miejsce odbioru wyznaczy Zamawiający.
8. Wykonawca ma obowiązek stawić się w miejscu odbioru i przystąpić do czynności odbiorowych.
9. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy, kierownika budowy i inspektora nadzoru.
10. W trakcie odbioru końcowego komisja:
11. sprawdza zgodność wykonania obiektu z warunkami pozwolenia
na budowę/zgłoszenia, opisem przedmiotu zamówienia oraz umową,
12. dokonuje przeglądu technicznego obiektu budowlanego i oceny jakości wykonanych robót,
13. sprawdza doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy, sporządza wykaz wad, jeżeli występują;
14. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
15. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonywania dalszych czynności odbioru końcowego do czasu usunięcia wad, wyznaczając na piśmie termin ich usunięcia (maksymalnie do 10 dni roboczych) z zastrzeżeniem,
że nie usunięcie tych wad w wyznaczonym terminie upoważnia bezwarunkowo Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy poprzez zlecenie usunięcia tych wad osobie trzeciej, co nie wyklucza dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
W przypadku zlecenia przez Zamawiającego usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający dokonując odbioru końcowego obniży Wykonawcy wynagrodzenie
o koszt poniesiony na usunięcie wad osobie trzeciej;
16. jeżeli wady nadają się do usunięcia i są nieistotne, Zamawiający może dokonać odbioru końcowego z zastrzeżeniem usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie, co oznacza że wynagrodzenie za cały przedmiot umowy stanie się wymagalne dopiero z chwilą ich usunięcia, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru;
17. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, albo gdy z okoliczności wynika
że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie to :
18. jeżeli wady są nieistotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający dokonując odbioru końcowego, obniży odpowiednio wynagrodzenie o kwotę poniesionych kosztów i strat oszacowanych według cen podanych w kosztorysie ofertowym, co zostanie zapisane w treści protokołu, a nadto może dochodzić odszkodowania
na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego;
19. jeżeli wady są istotne na tyle, że uniemożliwiają użytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający odmawiając dokonania odbioru końcowego może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi, a nadto może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
20. Wadami nieistotnymi w rozumieniu ustępu poprzedniego są to wady, które
nie wpływają na funkcjonalność przedmiotu umowy oraz nie można zarazem postawić zarzutu wykonania przedmiotu umowy niezgodnie ze sztuką budowlaną..
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzących do sprawdzenia zgodności projektowanych parametrów przedmiotu umowy ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi. W wypadku nieuzyskania wymaganych parametrów, koszty przeprowadzenia ekspertyzy poniesie Wykonawca.
22. Odbiór końcowy dokonany zostanie z jednoczesnym przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu.
23. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych
przy odbiorze pogwarancyjnym i w okresie gwarancji, wynosić będzie do 21 dni roboczych, chyba że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.
24. Odbiór ostateczny pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego,
przy udziale Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru.
25. Odbiór ostateczny pogwarancyjny (po upływie okresu rękojmi i, gwarancji) polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
26. W przypadku, kiedy w czasie odbioru ostatecznego pogwarancyjnego ujawnione zostaną wady, których wcześniej nie dało się wykryć pomimo staranności Zamawiającego wady te powinny być ujawnione w dokumencie z przeglądu pogwarancyjnego i po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą robót, powinien być ustalony termin ich usunięcia na wyłączny koszt Wykonawcy.

**§ 7**

**Przedstawiciele stron na budowie**

1. W zakresie realizacji niniejszej umowy Zamawiający powołuje swojego przedstawiciela w osobie:
2. …………………………
3. …………………….. – inspektora nadzoru budowlanego posiadającego uprawnienia budowlane: …………………… wydane przez ……………………………………………….
	* 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
		2. Wykonawca wskazuje do kierowania robotami …………………………. posiadającego uprawnienia budowlane ………………………………………………… – kierownik budowy / kierownik robót.

*(wymienić wg zakresu i specjalności podając imię, nazwisko i nr uprawnień)*

* + 1. Osoby wymienione w ust. 1 pkt. 2) oraz ust. 3 niniejszego paragrafu będą działać
		w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane.
		2. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi być uzasadnione i zawierać wskazanie kwalifikacji i doświadczenia proponowanych osób. Zmiana osób może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje
		i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji
		i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. Powyższe nie jest zmianą treści umowy, wymagającej zawarcia stosownego aneksu.
		3. Wykonawca zobowiązuje się, że dokumenty dla kierowników budowy / robót będzie odnawiać na czas obejmujący wykonanie przedmiotu umowy, nie później niż w dniu ich wygaśnięcia i kopię tych dokumentów dostarczy Zamawiającemu w terminie
		nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zaistnienia tych okoliczności.
		4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa ust. 5 nie później niż 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana
		jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

**§ 8**

**Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi**

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy, która jest niezależna
od jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres:
3. …… miesi…., dla części nr 1\*,
4. …… miesi….., dla części nr 2\*,
5. …… miesi….., dla części nr 3\*,
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedłużony o czas naprawy. W przypadku, gdy pomimo usunięcia wady dalej nie jest możliwe należyte użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – ponowne wykonanie przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad (usterek) w terminie
do 7 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa powyżej oraz usunąć
je w terminie 21 dni chyba, że z obiektywnych przyczyn technologicznych będzie
to niemożliwe. W takim przypadku strony uzgodnią odpowiedni termin. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika
z działań lub zaniedbania Wykonawcy.
9. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny
11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
12. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi za wady, wad nie nadających się
do usunięcia, Zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy, co nie wyklucza również dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu.
13. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają nie wcześniej
niż z wygaśnięciem uprawnień z tytułu gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
14. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od następnego dnia
po dacie podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń za wykonany przedmiot umowy lub od następnego dnia po dacie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w toku odbioru końcowego.
15. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.
16. Wykonawca oświadcza, że realizacja inwestycji w pasie drogowym
przez Zamawiającego lub innego Wykonawcę robót (po uprzednim poinformowaniu Gwaranta)w okresie trwania ww. gwarancji i rękojmi za wady nie będzie powodować utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.

**§ 9**

**Zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.**

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5,0% ceny całkowitej (brutto) określonej w 5 ust. 1, tj.:
2. w kwocie ……………… zł (słownie: ……………………………………………), dla części nr 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie
w formie……………………. najpóźniej do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin zawarcia umowy\*.
3. w kwocie ……………… zł (słownie: ……………………………………………), dla części nr 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie
w formie……………………. najpóźniej do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin zawarcia umowy\*,
4. w kwocie ……………… zł (słownie: ……………………………………………), dla części nr 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie
w formie……………………. najpóźniej do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin zawarcia umowy\*.
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione
w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
6. Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1, tj.:
7. …………… zł (słownie: …………………………………………….), dla części nr 1 przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze i uznania, że przedmiot umowy został należycie wykonany\*
8. …………… zł (słownie: …………………………………………….), dla części nr 2 przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze i uznania, że przedmiot umowy został należycie wykonany\*
9. …………… zł (słownie: …………………………………………….), dla części nr 3 przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze i uznania, że przedmiot umowy został należycie wykonany\*.
10. Na zabezpieczenie roszczeń, z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji przedmiotu umowy pozostanie kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia, tj. :
11. ………………………… zł (słownie: …………………………), dla części nr 1\*.
12. ………………………… zł (słownie: …………………………), dla części nr 2\*.
13. ………………………… zł (słownie: …………………………), dla części nr 3\*.

Kwota, o której mowa w ust. 4 pkt ……, zwrócona będzie najpóźniej w 15 dniu po upływie rękojmi za wady lub gwarancji.

1. Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna, dokument gwarancji lub poręczenia zawierać ma bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia
i zawierające oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej Umowy z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.
2. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty
od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą
do osób umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem)
albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty).

Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę
na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypłata, o której mowa powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

1. Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna, wówczas Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie, zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia, pozostawiając w dokumentacji
jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
2. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zabezpieczenie może zostać przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania -
na potrącenie tychże roszczeń Wykonawca wyraża zgodę.

**§ 10**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. za nieprzedłożenie wykazu lub uaktualnionego wykazu, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 11, 12, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,50 % ceny umownej brutto określonej w § 5 ust. 1 pkt ….;
3. za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach innych niż określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez osoby wykonujące czynności, w stosunku, do których w specyfikacji istotnych warunków umowy, Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokości 5 000 zł brutto za każdy taki przypadek;
4. za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy , o którym mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 0,50% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt …… , za każdy dzień zwłoki;
5. za nieusunięcie w terminie usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub odbioru w okresie gwarancji oraz odbioru ostatecznego pogwarancyjnego
– w wysokości 0,50% ceny umownej brutto określonej w § 5 ust. 1 pkt ….., za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu tj. od następnego dnia oznaczonego, jako ostatni dzień terminu usunięcia wad;
6. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
– w wysokości 10% ceny umownej *brutto* określonej w § 5 ust. 1 pkt ….;
7. jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub nie zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca – w wysokości 5% ceny umownej *brutto* określonej w § 5 ust. 1 pkt…..;
8. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,50 % ceny umownej brutto określonej w § 5 ust. 1 pkt ….., oddzielnie za każde naruszenie;
9. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
na roboty budowlane lub zmiany projektu tej umowy, kopii zawartej umowy
na roboty budowlane, dostawy lub usługi potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub zmiany tej umowy w terminach, o których mowa w § 14 - w wysokości 10 % ceny umownej *brutto* określonej w § 5 ust. 1 pkt ….;
10. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 14 ust. 5 pkt 4) – w wysokości 10 % ceny umownej *brutto* określonej w § 5 ust. 1 pkt ….;
11. za nieprzedłożenie Wykazu Podwykonawców w terminach, o których mowa
w § 14 ust. 17 – w wysokości 10 % ceny umownej *brutto* określonej w § 5 ust. 1 pkt….;
12. za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,50 % ceny umownej brutto określonej w § 5 ust. 1, pkt ….. za każdorazowe nieprzedłożenie wykazu na wezwanie Zamawiającego;
13. za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,50 % ceny umownej brutto określonej w § 5 ust. 1, pkt ….. , za każdorazowe nieprzedłożenie wykazu na wezwanie Zamawiającego;
14. za wykonanie robót zanikających lub ulegających zakryciu bez odbioru
przez Inspektora Nadzoru w wysokości 5% ceny umownej brutto określonej
w § 5 ust. 1, pkt ….. za każdy stwierdzony przypadek jednakże nie więcej niż 10.000 złotych,
15. za nieposiadanie dziennika budowy i jego bieżącego prowadzenia
oraz za odmowę jego udostępnienia Inspektorowi nadzoru w wysokości 5% ceny umownej brutto określonej w § 5 ust. 1, pkt ……, za każdy stwierdzony przypadek jednakże nie więcej niż 10.000 złotych ;
16. za nie przystąpienie przez Wykonawcę do czynności odbiorowych w związku
z odstąpieniem od umowy przez jakąkolwiek ze stron i lub odmowę podpisania przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, w wysokości 5% ceny umownej brutto
określonej w § 5 ust.1 pkt ….za każdy stwierdzony przypadek jednakże nie więcej
niż 100.000 złotych;
17. za niedostarczenie Zamawiającemu uwierzytelnionej kopii umowy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem opłaty składki) w terminie zgodnym
z terminem rozpoczęcia robót – w wysokości 5 % ceny umownej *brutto* określonej w § 5 ust. 1 pkt …..;
18. za nie przedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % ceny umownej *brutto* określonej w § 5 ust. 1 pkt ….;
19. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, pkt …… z wyłączeniem odstąpienia na podstawie
art. 456 ust. 1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych.
20. Maksymalna wysokość kar umownych jaką mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt … Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

**§ 11**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa naliczania kary Zamawiającemu i dochodzenia odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.
2. Oprócz przypadków wymienionych w obowiązujących przepisach prawa
(w szczególności w art. 456 ust. 1 pkt 2 PZP, art. 491 § 1 i 2 KC, art. 492 KC ,art. 4921 KC , art. 493 KC, **art. 635 KC, art. 636 KC )** Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o których mowa w art. 395 § 1 i 2 KC z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, jeżeli:
3. nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
4. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,
5. Wykonawca nie rozpoczął czynności dotyczących realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy,
6. Wykonawca przerwał, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, a przerwa trwa dłużej niż 10 dni roboczych,
7. nastąpi rażące naruszenie warunków umowy w szczególności, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z dokumentacją przetargową, wskazaniami Zamawiającego, nieterminowo,
lub w innych przypadkach określonych w umowie. Do skuteczności odstąpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunięcie stanu stanowiącego podstawę zamierzonego odstąpienia oraz bezskuteczny upływ tego terminu.
8. dojdzie do zawarcia umowy z podwykonawcą bez pisemnej zgody Zamawiającego,
9. w razie wielokrotnego (co najmniej dwukrotnie) dokonywania zapłaty bezpośredniej przez Zamawiającego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.
10. Z umownego prawa odstąpienia od umowy każda ze stron może skorzystać do dnia poprzedzającego dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.
11. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
12. Stronom przysługuje odstąpienie od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy, w szczególności którejkolwiek ze wskazanych w ust. 1, 2 i 3 oraz wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, z zachowaniem terminu o którym mowa w ust. 3.
13. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
14. Wykonawca obowiązany jest:
15. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
16. zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której przyczyn doszło do odstąpienia od umowy,
17. zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających.
18. Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Strony nie mogą odmówić podpisania protokołu, jednakże w przypadku sporu w jego treści każda ze stron przedstawi własne stanowisko w sprawie będącej przedmiotem odbioru. Przy rozliczeniach wzajemnych potrącone zostaną należne kary umowne naliczone zgodnie z § 10 niniejszej umowy, na co każda ze stron wyraża bezwarunkową zgodę.
19. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

**§ 12**

1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.
2. Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni roboczych od powstania tych okoliczności.
3. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej,
a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.
4. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.
5. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za zwłokę spowodowaną siłą wyższą. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania
6. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje.

**§ 13**

**Podwykonawcy**

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy samodzielnie / z udziałem podwykonawców\*.

**§ 14**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie części umowy w zakresie: ……………………….…
2. Zlecenie Podwykonawcy robót budowlanych wymaga zgody Zamawiającego
na zasadach określonych w art. 6471 KC.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy
z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia
przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą robót budowlanych, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.
4. W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy
z Podwykonawcą robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany
do przedstawienia zmienionego projektu umowy według zasad określonych w ust. 5 z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, które stanowiły podstawę odmowy akceptacji projektu umowy.
5. Projekt umowy i umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane winien zawierać:
	1. określenie Stron umowy,
	2. maksymalną wartość wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót, nie wyższą niż wskazana w ofercie Wykonawcy,
	3. zakres zlecanych robót,
	4. nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za odebrane roboty od Podwykonawcy
	od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,
	5. obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane oraz zmian do projektu umowy,
	6. zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robót budowlanych
	przed uzyskaniem akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego, w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie,
	7. obowiązek dołączenia do przedłożonego Zamawiającemu projektu umowy
	o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. Projekt umowy bez dołączonej zgody Wykonawcy nie będzie akceptowany przez Zamawiającego,
	8. obowiązek przedkładania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność
	z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane
	oraz zmian tej umowy, w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie,
	9. termin realizacji robót budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dłuższy
	niż termin realizacji robót wynikający z niniejszej umowy,
	10. zakaz przenoszenia wierzytelności wynikającej z umowy podwykonawczej
	na osoby trzecie,
	11. zapisy potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz zdolności do należytego wykonania zakresu zamówienia objętego umową podwykonawczą. Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą robót budowlanych z innych uzasadnionych powodów.
6. Projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie mogą zawierać następujących zapisów:
7. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy
od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawców,
8. uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
9. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 2 i 4 – 6 skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471kc.
10. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
na warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się
za niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy
nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471kc.
11. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy,
gdy nowo wskazany Podwykonawca spełniał będzie warunki postawione
przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.
12. Zapisy ust. 2 i 4 – 6 stosuje się również do Podwykonawców, o których mowa
w ust. 9 oraz do Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia wskazanego w ofercie.
13. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi
lub roboty budowlanej.
14. W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa
w ust. 5 pkt 4) oraz w ust. 11 jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego doprowadzić do zmiany zapisów umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.
15. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą, zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z Podwykonawcą.
16. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia potwierdzonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy.
17. Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej
z Podwykonawcą oraz brak sprzeciwu Zamawiającego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 14 jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót
przez Podwykonawcę.
18. W przypadku zamiaru zlecenia robót Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia, zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do umowy. Jeżeli powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy nastąpi po terminie wskazanym powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z kopiami zawartych umów o podwykonawstwo nowy, aktualny Wykaz w terminie, o którym mowa w ust 13.
19. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu, w terminach, o których mowa w ust. 16 będzie skutkowało nałożeniem kary umownej na Wykonawcę w wysokości określonej w niniejszej umowie.
20. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów o podwykonawstwo, opisaną w niniejszym paragrafie, stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiającego oraz skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kary umownej,
o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie.
21. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymaganych zobowiązań wobec Podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych
w wysokości określonej w niniejszej umowie.
22. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty
przez Podwykonawców jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty, zgodnie **Załącznikiem nr 1** do umowy oraz Oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót, zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do umowy. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.
23. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 20, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie złożona do depozytu sądowego.
24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w ust. 21 w terminie 7 dni
od dnia doręczenia tej informacji. W sytuacji określonej w ust. 20 i ust. 21 nie przysługują od Zamawiającego odsetki.
25. Warunkiem opłacenia ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności Podwykonawcom i przedłożenie do faktury Oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Podwykonawców, o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót, o którym mowa w ust. 20.
26. W przypadku Wykonawcy działającego wspólnie (Konsorcjum), umowa będzie zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą,
a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową
o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie
tego obowiązku. Nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie skutkowało brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy przez Zamawiającego.
27. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostałe zapisy umowy dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców a także
do zmian zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą
oraz do zmian Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

**§ 15**

**Zmiany umowy**

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień Umowy o których mowa w art. 454 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, w następujących przypadkach:
3. zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
4. zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, która spowodowała niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
* wstrzymania robót przez Zamawiającego,
* wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji umowy niezależnych od Wykonawcy, przy czym przedłużenie terminu realizacji umowy nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi przerwy wywołanej w/w okolicznościami,
1. warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie
lub negatywnie wpływających, na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy,
2. wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych wprowadzonych poprzez zmiany w dokumentacji dokonane przez Zamawiającego po dacie podpisania przedmiotowej umowy;
3. przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.; które to nie jest zawinione przez Wykonawcę
4. działania siły wyższej,
5. zmiany zasad finansowania umowy,
6. zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania części robót budowlanych, powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia
o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych robót
7. zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich,
8. pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
	1. zmiany dotyczącej zatrudnienia podwykonawców w przypadku,
	gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym
	ze SWZ, zawartą umową oraz zapisami wynikającymi z ustawy,
	2. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego),
	na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
	nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie umowy,
	3. zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku,
	gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców,
	po spełnieniu przesłanek wynikających z SWZ, umowy oraz ustawy,
	4. zmiany nazwy, adresu jakiejkolwiek ze stron umowy,
	5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy.
9. Wstrzymanie robót z powodu określonego w ust. 2 pkt 1, ppkt a) tiret 1 musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy.
10. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian umowy w zakresie określonym w ust. 2. w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od daty zdarzenia uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmiany.
11. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiającego
w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4,
w celu zgodnego określenia zakresu zmian umowy przy założeniu obiektywnego wystąpienia przesłanek.
12. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2, wymaga aneksu do Umowy, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, pod rygorem nieważności, albo aneksu w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.

**§ 16**

**Ubezpieczenie przedmiotu umowy**

1. W okresie od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich odbioru Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy w wysokości nie mniejszej niż wartość wynagrodzenia umownego ustalonego w § 5 ust. 1.
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię umowy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem opłaty składki) w terminie zgodnym
z terminem rozpoczęcia robót pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

**§ 17**

**Postanowienia końcowe**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 18**

Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

**§ 19**

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy Prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych i innych obowiązujących przepisów prawa.

**§ 20**

1. W pierwszej kolejności ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy o roszczenie cywilnoprawne, będą rozstrzygane w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
2. W przypadku niemożliwości zastosowania ust. 1, ewentualne spory powstałe
na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**§ 21**

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**Załącznik nr 1 do umowy**

**Wykaz Podmiotów**

**realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi**

Wykonawca oświadcza, iż dokumentem (fakturą VAT nr ………………) wystawionym dnia …………….………… przez ……………………………............................................. ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

zafakturowano roboty, usługi, dostawy (odebrane i poświadczone do zapłaty
w protokole odbioru nr ………………………, z dnia ………………………………..) wykonane przez następujących Podwykonawców:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa Podwykonawcy*** | ***Rodzaj robót/ usług/ dostaw*** | ***Wartość robót/ usług/ dostaw******netto*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 .………………………….……………….

Podpis Wykonawcy

lub osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 2 do umowy**

Miejscowość, data…………………

Pieczątka firmowa

**Oświadczenie Wykonawcy**

Działając w imieniu…………………………….…………………………………………., zwanego/zwanej dalej **„Wykonawcą”** w związku z zawarciem pomiędzy (Wykonawca) ………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................…..
a ……...…………………………………………………………………………………………, zwanym dalej **„Podwykonawcą”,** umowy podwykonawczej nr ……………….………… na wykonanie ……………………………………………………………………..…………
w ramach budowy pn. ………………………………………………. zwanej dalej „Umową podwykonawczą”, oświadczam, jak niżej.

Wykonawca dokonał na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy zobowiązań wynikających z tytułu dotychczas odebranych
i zapłaconych przez Zamawiającego ***robót*** na podstawie Umowy podwykonawczej.

Wykonawca dołącza do oświadczenia dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane ***roboty*** .

 …………………………….. ……………………….

w imieniu Wykonawcy w imieniu Podwykonawcy

**Załącznik nr 3 do umowy**

Miejscowość, data…………………

Pieczątka firmowa Wykonawcy

**Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji umowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy*** | ***Przedmiot umowy podwykonawczej*** | ***Termin zawarcia umowy podwykonawczej***  | ***Wartość umowy podwykonawczej***  | ***Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy***  | ***Termin realizacji umowy podwykonawczej***  | ***Podmiot udostępniający swoją wiedzę i doświadczenie na podstawie art. 118 ustawy Pzp******TAK/NIE******(jeżeli dotyczy)*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

 Podpis Wykonawcy

 lub osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 4 do umowy**

Miejscowość, data…………………

Pieczątka firmowa

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSÓB
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ WYKONUJĄCYCH NIEZBĘDNE CZYNNOŚCI W TRAKCIE REALIACJI UMOWY**

Mając na uwadze definicję stosunku pracy, wyrażoną w art. 22 § 1 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oświadczam że osoba / osoby wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji umowy, określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia na wykonanie …………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………

(wpisać przedmiot umowy)

są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

 ……………………………………

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy

lub osób upoważnionych

do reprezentowania

Wykonawcy/ Podwykonawcy

**Załącznik nr 5 do umowy**

Miejscowość, data…………………

Pieczątka firmowa

**WYKAZ OSOB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ / PODWYKONAWCĘ
W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Czynności wykonywane przy realizacji umowy | Forma zatrudnienia |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |

…………….……………………

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy
lub osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/ Podwykonawcy

**Załącznik nr 6 do umowy**

**KARTA GWARANCYJNA**

Sporządzona w dniu: **………………………. r.**

1. Zamawiający: **Powiat Poddębicki w imieniu którego działa ZARZĄD POWIATU
PODDĘBICKIEGO, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16,**
2. Wykonawca:***………………………………………………*** działając…. na podstawie wpisu do …………………, NIP: …………………., REGON: ……………………..
3. Umowa : **………………………..**
4. Przedmiot umowy: ……………………………………………………..***,***
5. Data odbioru końcowego: **……………………..r.**

Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materiały użyte w ramach umów, o których mowa w pkt 3.

**Warunki gwarancji**

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi i jest dobrej jakości.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wystąpienie wad zmniejszających wartość użytkową, techniczną lub estetyczną przedmiotu gwarancji.
3. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi **…… miesi…..**, od dnia spisania protokołu odbioru końcowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym od dnia protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.
4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.
5. W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie.
6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
7. jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami – niezwłocznie;
8. w pozostałych przypadkach w ciągu 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
9. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.
11. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7 Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
12. Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji
do użytkowania przechowuje Zamawiający.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.
14. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

…………………………………….. ……………………………………

Udzielający gwarancji upoważniony Przyjmujący gwarancję

 przedstawiciel Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego