**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Dla postępowania pn. „Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb planu urządzenia lasu na lata 2024-2033 - porządkowanie ewidencji gruntów Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski z aktualizacją ewidencyjnej mapy numerycznej.”**

**Przedmiot zamówienia:**

-rodzaj zamówienia: usługa

-termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca aktualizacji rejestru gruntów polegająca na:

*Etap I - aktualizacja rejestru gruntów według stanu w ewidencji gruntów na dzień 31.12.2021 r. - termin wykonania do dnia 31.12.2021 r.*

1. Opracowanie wykazu rozbieżności pomiędzy danymi ewidencyjnymi nadleśnictwa a danymi z ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w formie zestawienia sporządzonego osobno dla każdej gminy i obrębu ewidencyjnego.
2. Porównanie i aktualizacja danych Nadleśnictwa z danymi EGiB w zakresie numeracji i powierzchni działek, rodzaju i powierzchni użytków gruntowych, działek oraz numerów ksiąg wieczystych.
3. Usunięcie rozbieżności pomiędzy danymi ewidencyjnymi Nadleśnictwa a danymi z EGiB - aktualizacja rejestru Nadleśnictwa zgodnie z danymi ewidencyjnymi bądź aktualizacja ewidencji gruntów, jeśli istnieje podstawa prawna do zmiany, np. decyzje klasyfikacyjne.
4. Sporządzenie i przekazanie zleceniodawcy (w formie papierowej w 1 egz., w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD):
5. rejestru gruntów dla obrębów leśnych wraz z podsumowaniem powierzchni całego Nadleśnictwa (w formie papierowej i elektronicznej: plik „xls”),
6. wykazu rozbieżności, o którym mowa w pkt 1 wraz ze sposobem ich usunięcia (w formie papierowej i elektronicznej: plik „xls”),
7. całości materiałów źródłowych służących do wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Rejestr należy wykonać oddzielnie dla obrębu leśnego Ostrowiec i obrębu leśnego Ćmielów.

*Etap II - aktualizacja ewidencyjnej mapy numerycznej według stanu w ewidencji gruntów na dzień 31.12.2021 r. – termin wykonania 31.12.2021 r.*

1. Aktualizacja ewidencyjnej mapy numerycznej dla całego Nadleśnictwa (warstwa działek ewidencyjnych, warstwa punktów granicznych, warstwa klasoużytków) odane pozyskane z PODGiK (atrybuty + geometria).
2. Opracowanie wykazu punktów granicznych dla poszczególnych działek w rozbiciu na poszczególne gminy z informacjami (atrybutami) w układzie zgodnym z plikami SWDE. Wykaz powinien zawierać dane zgodne z zakresem pozyskanym z PODGiK: nr pkt granicznego, oznaczenie pkt w materiale źródłowym, kod stabilizacji, kod źródła danych, błąd położenia, kod rzędu granicy, współrzędne x i y w układzie 2000, nr KERG.
3. Opracowanie wykazu rozbieżności między częścią opisową, a kartograficzną w zakresie powierzchni działek i użytków wraz ze sposobem ich usunięcia.
4. Sporządzenie i przekazanie zleceniodawcy (w formie papierowej w 1 egz., w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD):
5. warstw ewidencyjnej mapy numerycznej, o których mowa w pkt 1 (w formie elektronicznej: pliki w formacie ESRI Shapefile),
6. wykazu punktów granicznych, o którym mowa w pkt 2 (w formie papierowej i elektronicznej: plik „pdf”, „xls” i ESRI Shapefile),
7. całości materiałów źródłowych służących do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zaktualizowana ewidencyjna mapa numeryczna musi zostać przekazana w formacie ESRI Shapefile w układzie 2000 oraz 1992 i musi być zgodna geometrycznie i opisowo z ewidencyjnymi mapami numerycznymi z PODGiK.

**Kryteria jakimi będzie kierował się zamawiający przy wyborze (wskazuje osoba przygotowująca wniosek):**

Cena 100%