Żnin, ………………… 2023 r.

……………………

…………………..

…………………

ŚR.616.X.2023.PG

Dotyczy: Pielęgnacji upraw wybranych powierzchni lasów gminnych Gminy Żnin.

I. Przedmiot zlecenia:

Zadanie polega na wykonaniu pielęgnacji upraw pododdziału 3c obręb Dochanowo, pododdział 7a obręb Słabomierz na łącznej powierzchni 2,3 ha (pododdział 3c, obręb Dochanowo -1,15 ha,  pododdział 7a obręb Słabomierz – 1,15 ha), pododdziału 4a obręb Kierzkowo na łącznej powierzchni 4,16 ha oraz pododdziału 9a Wójcin na łącznej powierzchni 0,12 ha.

Szczegółowy zakres zadania:

- Mechaniczne lub ręczne usunięcie czeremchy amerykańskiej oraz chwastów, w tym trzcinnika leśnego ze wskazanych powierzchni leśnych.

- Wykonie zabiegu oprysków z użyciem środków ochrony roślin, w okresie ponownego wschodzenia chwastów i wschodzenia młodych pędów czeremchy amerykańskiej, tzn. od 14 dni do 60 dni 
od mechanicznego lub ręcznego usunięcia czeremchy amerykańskiej oraz trzcinnika leśnego. Ostateczny termin oprysku zależny jest od czasu wschodzenia nowych pędów i odbędzie się 
po uzgodnieniu z Zamawiającym.

II. Cena za wykonanie przedmiotu zlecenia:

Strony ustalają wartość zlecenia na kwotę  ………………………..zł brutto.

Słownie: ………………………………………………………….

Środki na wykonanie niniejszego zlecenia znajdują się w klasyfikacji budżetowej:

……………………………………………………………..

Wydziału Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żninie.

III. Termin wykonania zlecenia:

Część zamówienia wskazana w pkt 2, ppkt. 1 wykonana zostanie w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

Całość prac stanowiących przedmiot zamówienia, wraz z wystawieniem faktury VAT  należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2023 r. Poprawność wykonania prac zostanie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. W przypadku niewykonania zlecenia we wskazanym terminie obowiązują kary umowne tj. potrącenie jednego procenta wartości całkowitej zlecenia za każdy dzień opóźnienia.

IV. Warunki płatności:

Podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie zlecenia bez wad w określonym terminie. Forma płatności: przelew na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Nabywca usługi: 			 	Gmina Żnin

ul. 700-lecia 39

NIP: 562 179 09 69

REGON: 092351222

Zleceniobiorca:                                                              		 	Zleceniodawca:

...........................................................             		            		 	 ....................................................................

Kontrasygnata

Skarbnika Gminy

…………………………………………………………………

Sprawę prowadzi;

Paulina Gwit - podinspektor ds. środowiska, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Wydział Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju

kontakt: 664 935 465 lub (+48) 52 30 31 301, e-mail: p.kowalczyk@gminaznin.pl