Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania:

Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl

REGON  450669890

NIP 291-017 -87-18

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl

telefon ( 86) 278 6267

strona internetowa: www.turosl.pl

e-mail : zamowieniapubliczne@turosl.pl

Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienie treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

1. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty Zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie Zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/turosl
2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 3, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął 
w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

6. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 4 nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dale pzp.

Rozdział IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl” w ramach realizacji inwestycji z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, które obejmuje:

Część I – „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170533B Łacha-Łacha o długości 
                      około 2250mb.”

Część II – „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170532B Leman o długości 
 około 1590mb.”

Część III – „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170530B Cieloszka o długości 
          około 1890mb”

Część IV –  „Nadzór inwestorski dla zadania:  „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych”

2. Szczegółowo dla Części I, II i III zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określają dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

UWAGA: Dla Części II i III rozpoczęcie budowy nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID
 (dla Części II w dniu 10.05.2024r Zamawiający złożył wniosek. Przewiduje się uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID do 10.08.2024r.)

(dla Części III ze wstępnych rozmów ze Starostwem Powiatowym w Kolnie ustalono, że wniosek o ZRID będzie możliwy do złożenia około 15 lipca 2024r. , ponieważ trwają prace związane z podziałem działek wspólnych łączących dwie inwestycje: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170530B Cieloszka    o długości około 1890mb” oraz budowę drogi powiatowej. )

3. Przedmiary robót  dołączone do specyfikacji warunków zamówienia stanowią wyłącznie element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty budowlane ujęte w dokumentacji projektowej, a nie ujęte w przedmiarach, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. Jeżeli występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarami robót należy przyjąć za wiążące dokumentację  projektową.

4. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi: minimalny termin gwarancji i rękojmi dla każdej tj. Części I, II i III wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi do 72 m-cy ;

- okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, po dniu w którym nastąpił bezusterkowy odbiór końcowy całości zadania będącego przedmiotem umowy,

- gwarancją i rękojmią objęte są wszystkie elementy wykonane przez Wykonawcę w ramach realizacji i przedmiotu zamówienia,

- okres rękojmi będzie odpowiadał okresowi gwarancji.

5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego Część IV nad realizacją zadania: „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl”, która obejmuje nadzór w nw. specjalności:

− inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, oraz prace obejmujące:

- obsługę geodezyjną zadania, jak również:

− prace w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi.

Zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór obejmują prace w oparciu o dokumentację projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Zakres prac obejmuje:

- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170533B Łacha-Łacha o długości około 2250mb.”

- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170532B Leman o długości około 1590mb.”

- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170530B Cieloszka o długości około 1890mb”

Obowiązkiem Inspektora nadzoru będzie wykonywanie wszystkich obowiązków określonych w art.25 i 26 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.), a w szczególności:

- Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji, kontroli 
i doradztwa technicznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane;

- Wydawanie wykonawcom inwestycji lub kierownikom budowy lub robót poleceń potwierdzających niezwłocznie wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrycia elementów zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych prac;

- Zapoznanie się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną (projektami budowlanymi, STWiORB, przedmiarami robót, dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem);oraz pisemne zgłoszenie stwierdzonych nieprawidłowości i dokonywanych poprawek dokumentacji projektowej;

- Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy;

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- Sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawców na budowie;

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, pisemna akceptacja materiałów i urządzeń przewidzianych do wbudowania, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie posiadających wymaganych certyfikatów, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z dokumentacją projektową;

- Sprawdzenie i dokonanie odbioru technicznego: robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazania ich do użytkowania;

- Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robot przez Wykonawcę;

- Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon robót, tablic informacyjnych, odcinków wyłączonych w ruchu;

- Żądanie od Wykonawcy zadania i kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonywanych prac, a także wstrzymanie dalszych prac wykonywanych niezgodnie z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną;

- Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich oświadczeń i zapytań (wraz z propozycją odpowiedzi) dostarczonych przez wykonawcę zadania;

- Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia stwierdzonych wad, a także kontrolowanie rozliczenia budowy;

- Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach dotyczących budowy, na każde wezwanie Zamawiającego, odbywanych w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy;

- Uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych, a także odbiorach specjalistycznych, dostawców mediów;

- Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego i w przeglądach gwarancyjnych sporządzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia oraz innych dokumentów związanych 
z warunkami kontraktu;

- Uczestniczenie w przekazaniu budowy do użytkowania, skompletowanie dokumentów oraz współpraca z Wykonawcą robót i Zamawiającym przy uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkownie obiektu;

- Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych;

- Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawcę robót, wypełnianie i podpisywanie dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu robót;

- Przygotowywanie na ewentualne roboty dodatkowe protokołów konieczności i negocjacji, weryfikacja kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe.

5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45233123 – 7,  71247000-1

6. Podwykonawstwo:

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców,

- Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury całego postępowania w przypadku braku otrzymania oferty na którąkolwiek z Części, czy też w przypadku, jeżeli złożone oferty przewyższą kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia każdej z Części.

Rozdział VI. Termin wykonania zamówienia

Termin zakończenia realizacji Inwestycji ustala się na maksymalnie:

- dla Części I – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy

- dla Części II – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy

- dla Części III – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy

- dla Części IV – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy

Rozdział VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do tej treści umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załącznikach dla Części I, II, III i IV - Nr 5, 5a, 5b, 5c,  do SWZ.

Rozdział VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1.  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/turosl

3. Wykonawca na postawie art. 284 ust.1 ustawy pzp ( Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) może zwrócić 
się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/turosl Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

4. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/turosl.

5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego tel. 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

6. Zamawiający zgodnie z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 ze zm.)–zwane dalej „Rozporządzeniem” określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego.

7. Za datę przekazania oświadczeń wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie danego postępowania.

8. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ staje się jej integralną częścią.

9. Instrukcja korzystania z platformy zakupowej:

1) za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie wraz 
z  wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku 
„ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

2) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów

3) przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza 101 oraz zaplanowanie złożenia oferty z wyprzedzeniem minimum 24 h, aby zdążyć w terminie złożenia oferty,

4) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie: pdf.

10. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:

1) pliki Oferty wraz z załącznikami załączone przez Wykonawcę na platformie i zapisane, widoczne są w platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

2) Wykonawca po złożeniu oferty otrzyma na adres email informację z oznaczeniem czasu odbioru danych przez platformę datę oraz dokładny czas ( hh:mm:ss)

11. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub nie działania Platformy zakupowej zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres zamowieniapubliczne@turosl.pl@turosl.pl (nie dotyczy składania ofert).

Rozdział IX. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonej w art. 65 ust.1, art.66 i art. 69.

Zamawiający komunikować się będzie z Wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Rozdział X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnieni są przedstawiciele zamawiającego 
- Monika Stachelek 504 913 410, e-mail: srodowisko@turosl.pl – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia

- Aneta Bałdyga  tel. 504 913 483, e-mail: zpioc@turosl.pl – w sprawach procedury zamówienia publicznego

w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku w siedzibie zamawiającego.

Rozdział XI. Informacja o warunkach udziału

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1 ustawy Pzp oraz art.109 ust. 1 pkt. 4 ustawy    Pzp.

1.2  spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie

c) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej :

dla Części I -  Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  nie mniejszą niż  800 000,00 złotych,

dla Części II -  Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  nie mniejszą niż 500 000,00 złotych,

dla Części III  - Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  nie mniejszą niż 700 000,00 złotych,

dla Części IV- Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

- Zdolność techniczna

dla Części I -  Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł. brutto każda.

dla Części II  -  Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż  500 000,00 zł. brutto każda.

dla Części III   -  Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł. brutto każda.

dla Części IV - Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

- Zdolność zawodowa

dla Części I

      - Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego osobę do pełnienia funkcji kierownika robót tj. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy w tej branży.

dla Części II

- Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego osobę do pełnienia funkcji kierownika robót tj. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy w tej branży.

dla Części III

      - Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego osobę do pełnienia funkcji kierownika robót tj. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy w tej branży.

dla Części IV

      - Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru tej branży.

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów* oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2020 r., poz. 220).

*Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2023 r., poz. 334).

Wskazana powyżej osoba musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

2. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie wymaga potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w SWZ 
i załącznikach.

3. Wykonawca zgodnie z art.118 ust.1 może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Rozdział XII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1 i art. 109 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych,

1. w art. 108 ust 1. ustawy Pzp tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art.189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art.228-230a, art.250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) 31 powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art.296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art.286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4)  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art.85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. w art. 109 ust 1 pkt  4 ustawy Pzp tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

3. Na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

3.1 wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3.2 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3.3 wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3.

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

Rozdział XIII. Oświadczenia i Dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia – podmiotowe środki dowodowe

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2,3.

2. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy Pzp w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

2.1.  Brak podstaw wykluczenia: dla Części I, II, III i IV

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. 2024 r., poz. 594), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, nie zależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ.

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4  ustawy p.z.p.

2.2 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu

dla Części I

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w Rozdziale XI ust. 1 pkt.1.2) ppkt. c)

- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą  niż  800 000,00 złotych,

b) zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale XI ust.1 pkt. 1.2) ppkt. d)     SWZ:
 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenie i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 6 i 6 a do SWZ;

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i  wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane – wg załącznika nr 7 do SWZ

- dowody określające, czy wykazane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

dla Części II

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w Rozdziale XI ust. 1 pkt.1.2) ppkt. c)

- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą  niż  500 000,00 złotych,

b) zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale XI ust.1 pkt. 1.2) ppkt. d)     SWZ:
 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenie i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 6 i 6 a do SWZ;

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i  wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane – wg załącznika nr 7 do SWZ

- dowody określające, czy wykazane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

dla Części III

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w Rozdziale XI ust. 1 pkt.1.2) ppkt. c)

- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą  niż  700 000,00 złotych,

b) zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale XI ust.1 pkt. 1.2) ppkt. d)     SWZ:
 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenie i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 6 i 6 a do SWZ;

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i  wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane – wg załącznika nr 7 do SWZ

- dowody określające, czy wykazane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

dla Części IV

a) zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale XI ust.1 pkt. 1.2) ppkt. d)     SWZ:
-  wykaz  osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6 i 6a do SWZ

3.  Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne.

1) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub gdy oświadczenia oraz złożone dokumenty zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości bądź są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej jak 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.  Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

5.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

6. W zakresie nieuregulowanym ustawa Pzp lub niniejsza SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenie Ministra Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego lub konkursie.

7. Zasoby innych podmiotów:

7.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby) - załącznik Nr 9 do SWZ

7.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

7.3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzić, że stosunek łączący Wykonawcę 
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określić 
w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawców zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7.4 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XI ust.1 pkt 2) niniejszej SWZ, oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmioty podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

7.5 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępniania tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

7.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postepowaniu.

7.7 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby.

Rozdział XIV. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy

Dotyczy Części I, II, III

- Stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby roboty budowlane pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl” były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2023r., poz. 1465 ze zm.), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych- bezpośrednie wykonywania robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej- pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy i kierowników robót.

2. Na etapie ofertowania Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do SWZ.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy jest zobowiązany do złożenia wykazu osób, które będą realizować prace, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę.

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych  wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu (wyciąg z dokumentu) potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę  do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019r. poz.1781),

-  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub inny dokument (wyciąg z dokumentu), potwierdzające opłacenie  przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

6. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez PIP.

7. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudnienia osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego  umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8. Wymagane jest zatrudnienie w/w osób przez cały okres trwania umowy o udzielenie przedmiotowego  zamówienia .

Rozdział XV. Termin związania z ofertą

1. Wykonawca będzie związany z ofertą do dnia 09.07.2024r.

2. Pierwszym dniem terminu związania z ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert 
(art. 307 ust.1)

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą  określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania 
z ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni (art. 307 ust.2).

Rozdział XVI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, dwie, trzy, cztery lub pięć ofert (jednak nie więcej niż jedną ofertę na  daną część).

2.  Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/turosl. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w postaci 
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/turosl.

5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

6. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

6.1 Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami sporządzony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 i załącznika nr 1.1 do SWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu.

6.2. Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/turosl.  Poprzez    kliknięcie przycisku  „Złóż ofertę”  do dnia 10.06.2024 r. do godz. 10:00.

6.3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane SWZ (załączniki nr 2 i 3).

6.4. Instrukcja składania oferty:

1) Po wypełnieniu Formularza składnia oferty lub wniosku i załadowania wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania

2) Oferta i inne dokumenty składane w postaci elektronicznej muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku.

6.6. Z uwagi na to, że oferta wykonawcy jest zaszyfrowane nie można jej edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

6.7. Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty lub wniosku przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

6.8. Jeżeli Wykonawca składający ofertę lub wniosek jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty lub wniosku następuje od razu po złożeniu nowej oferty.

6.9. Jeżeli oferta lub wniosek składana jest przez niezautoryzowanego wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone.

1) przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adres email podanym podczas pierwotnego składania oferty lub

2) zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę.

6.10. Potwierdzeniem wycofania oferty lub wniosku w przypadku pkt.6.9 ppkt. 1 jest data kliknięcia 
w przycisk Wycofaj ofertę i potwierdzenie tej akcji.

6.11. Wycofanie oferty lub wniosku możliwe jest do zakończenia terminu składania ofert lub wniosków 
w    postępowaniu.

6.12. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się 
z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

6.13. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty lub wniosku.

6.14. Wykonawca może złożyć ofertę lub wniosek po terminie składania ofert lub wniosku poprzez klikniecie przycisku Odblokuj formularz.

6.15. W przypadku złożenia oferty po terminie wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat dotyczący tego, że oferta została po terminie.

6.16. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne 
i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2022, poz. 1233 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

6.17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jak tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w odrębnym pliku z oposem „Tajemnica Przedsiębiorstwa nr…...”. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania wykonawcy. Wszelkie czynności wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, bądź osobę (osoby) właściwie umocowaną.

8. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź kopii - poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - sporządzonej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.

9. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza złożenie scanu oferty jako dokumentu elektronicznego (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

12. Jeżeli wybrana została oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

13. Zaleca się, aby z treści Formularza Oferty wynikało, że oferta składana jest w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa wykonawcy, adres, „…..” należy wpisać nazwy wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.

14. Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcy oraz poda nazwy firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 w celu wykazania spełnienia warunków, (informacje te należy zamieścić w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 i 2 do SWZ).

15.  Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1) została złożona po terminie składania ofert;

2) została złożona przez wykonawcę:

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;

3) jest niezgodna z przepisami ustawy;

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022r, poz. 1233);

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

10) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

11) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa 
w art. 223 ust. 2 pkt 3;

12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

13) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

16) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, 
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

17) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, 
o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyber - bezpieczeństwa stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

ROZDZIŁ XVII. Opis części zamówienia

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części 4 z zastrzeżeniem, iż:

- Wykonawcy składający ofertę dla Części I, II, III zamówienia (dotyczy robót budowlanych) nie może złożyć oferty dla części IV (dotyczy nadzoru inwestycji),

- oraz Wykonawca składający ofertę dla Części IV (dotyczy nadzoru inwestorskiego) nie może złożyć oferty dla Części I, II, III (dotyczy robót budowlanych).

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział XVIII. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć na   Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/turosl w zakładce „OFERTY" do dnia 10.06.2024r. do godz.10:00.

2. W związku z tym, że zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię internetu, czy problemy techniczne powstałe u wykonawcy, zaleca się zaplanowanie złożenia Oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

Rozdział XIX. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2024r. o godz. 10:15.

2. Otwarcie jest niejawne.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii (art.222 ust.2 )

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania  (art.222 ust.3 ).

Rozdział XX. Opis sposobu obliczania ceny

            - dla Części I, II i III

Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie SWZ i załączników. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określą dokumentacje projektowe W niniejszym postępowaniu cena ofertowa jest cena ryczałtową.

1) Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i parametry techniczne pojazdu asenizacyjnego. Przedmiary robót załączone przez Zamawiającego stanowią wyłącznie element pomocniczy do kalkulacji ceny.

2)  Cena winna wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Cena powinna również uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i stawianymi przez Zamawiającego w szczególności koszty związane z:

-  koszty materiałów i urządzeń,

- koszty opłaty za zajęcie pasa drogowego łącznie z projektem organizacji ruchu drogowego 
i jego zabezpieczeniem

- organizacją i zagospodarowaniem placu budowy wraz z zapleczem budowy i kosztem utrzymania dozoru placu budowy;

-  opracowaniem „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia";

- zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu, drzew i krzewów znajdujących się 
w bezpośrednim sąsiedztwie budowy;

- obsługa geodezyjna budowy przez uprawnionego geodetę (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza) ;

-  koszt przyjęcia  zamontowanych urządzeń przez Rejonowy Dozór Techniczny w Białymstoku;

-  koszt opracowania  instrukcji eksploatacyjnej i konserwacji stacji wodociągowej,

-  koszt rozruchu stacji  wodociągowej,

-  koszt dostawy wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy

- ubezpieczeniem budowy (Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za szkody z tytułu nie ubezpieczenia budowy);

- ubezpieczeniem od szkód powodziowych, nawalnego deszczu i huraganu oraz sfinansowanie kosztów likwidacji ich ewentualnych skutków;

- po zakończeniu robót, uporządkowaniem terenu i demontażem obiektów tymczasowych;

- opracowaniem projektu organizacji ruchu na drogach w trakcie wykonawstwa

-  uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień  zarządców dróg i sieci wraz z opłatami,

- odbudową uszkodzonych nawierzchni dróg, chodników, ogrodzeń  w trakcie realizacji zamówienia wraz z ewentualnym kosztem naprawy urządzeń podziemnych ;

- wypłatą ewentualnych odszkodowań za zniszczone uprawy rolne i inne wyrządzone szkody,

- opracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej

- koszt wynagrodzenia pracowników z zastrzeżeniem minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wynikającej z ustawy 10.10.2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( ze zmianami).

- w cenie oferty należy ująć również wszystkie koszty wynikające ze SWZ, warunków umowy. Do ceny oferty należy doliczyć należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

3) W cenie oferty uwzględnia się zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki 
       i opłaty, a w szczególności podatek VAT.

4) Ustalenia i uwagi istotne do opracowania kosztów przedmiotu zamówienia:

4.1. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią            dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków 
i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub              realizację robót,

4.2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ustawą - Prawo Budowlane, dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej, wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty i aprobaty techniczne.

4.3 Ceny należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

            - dla Części IV

Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie SWZ i załączników. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określą dokumentacje projektowe. Cena winna obejmować wszystkie jego elementy, w szczególności dojazdów, pobytów na budowie, podatków, ubezpieczeń oraz inne koszty wynikające z niniejszej SWZ i wzoru umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu oferty, ceny za realizację całego zadania, na które składa ofertę.

2) Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto.

3) Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek VAT, zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi według stawki na dzień składania ofert (obecnie stawka podstawowa 23%).

Rozdział XXI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

dla Części I, II i III,

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % |
| 2. | Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane | 40% |

- Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz wag.

- Cena  Ofertowa – 60 %

Ocena ofert będzie polegać na przeliczeniu na punkty cen ofertowych (Cof) w złożonych   ofertach liczonych wg wzoru:

Cminimalna

C =                              x 60 pkt

Coferty badanej

- Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane - rękojmia na wykonane roboty budowlane (okres dodatkowo udzielonej rękojmi powyżej 60 miesięcy) - waga kryterium 40%

Najkrótszy możliwy okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy liczone od daty dokonania odbioru końcowego robót. W powyższym kryterium oceniany będzie okres dodatkowo udzielonej rękojmi powyżej 60 miesięcy. Górna, oceniana granica rękojmi na wykonane roboty wynosi 72 miesiące. Ocena będzie dokonywana na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym w następujący sposób:

- w przypadku wydłużenia okresu rękojmi o 12 miesiące - 40 pkt

- w przypadku wydłużenia okresu rękojmi o 9 miesięcy - 30 pkt

- w przypadku wydłużenia okresu rękojmi o 6 miesięcy - 20 pkt.

Nie wskazanie przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ okresu dodatkowo udzielonej gwarancji powyżej 60 miesięcy będzie oznaczać, że Wykonawca nie zaproponował wydłużenia okresu rękojmi i w w/w kryterium otrzyma 0 pkt. Wykonawca może zaoferować okres rękojmi wyłącznie na ilość miesięcy wskazaną wyżej. W innym przypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert:

OF = C + Odgr

gdzie:  C – to liczba punktów za kryterium cena

Odgr – to liczba punktów za kryterium Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi

OF – łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę.

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

dla Części IV

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena – waga 60%

2) Czas reakcji – waga 40%

2. Sposób oceny ofert:

- CENA  OFERTOWA – 60 %

Ocena ofert będzie polegać na przeliczeniu na punkty cen ofertowych w złożonych ofertach liczonych wg wzoru:

Cminimalna

C =                              x 60 pkt

C oferty badanaej

- Czas reakcji – 40%

W kryterium czas reakcji (R) ocenie zostanie poddane czas reakcji Inspektora Nadzoru w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy lub w konsultacjach z Zamawiającym podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym - załącznik nr 1.1 do SWZ. Zamawiający przewidział, że czas reakcji nie może być dłuższy niż 24 godziny od odbioru przez Inspektora Nadzoru informacji przekazanej przez Zamawiającego. 
W przypadku deklarowanego krótszego czasu reakcji Zamawiający przyzna ofercie odpowiednio punkty, wg następujących zasad:

1) czas reakcji 24 godziny – 0 pkt.

2) czas reakcji powyżej 18 godzin i poniżej 24 godzin – 10 pkt.

3) czas reakcji powyżej 12 godzin i poniżej 18 godzin – 20 pkt.

4) czas reakcji powyżej 6 godzin i poniżej 12 godzin – 40 pkt.

W przypadku nie podania w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.1 do SWZ żadnej informacji, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. W przypadku podania czasu reakcji dłuższego niż 24 godziny oferta zostanie odrzucona.

Łączna ocena oferty:

OF = C + R

gdzie:  C – to liczba punktów za kryterium cena

R – to liczba punktów za kryterium czas reakcji

OF – łączna liczba punktów uzyskana przez ofertę.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym 
w  SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SWZ kryteria wyboru i oceny ofert tj. uzyska najwyższą ocenę punktową..

4. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom   przedstawionym w Pzp i SWZ oraz zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Rozdział XXII . Informacja dotycząca walut obcych

Dopuszcza się rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą tylko w walucie polskiej.

Rozdział XXIII. Informacje o formalnościach, jakie musza zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w ust.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez  Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust.1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załączniki Nr 5, 5a, 5b, 5c i 5d do SWZ.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

Rozdział XXIV. Wymagania dotyczące wadium

- dla Części I, II i III

- dla każdej z Części Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

dla Części IV

- dla Części IV Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500,00 zł.
( słownie: pięćset złotych 00/100)

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.98 ust.1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2.

- Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Turośl - Bank Spółdzielczy  w Kolnie  Nr  34 8754 0004 0260 0765 2000 0040 z adnotacją:

Wadium  przetargowe na wykonanie: „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy 
Turośl”  -  z dopiskiem Wadium dla Części……....  (wpisać Część na którą jest składana oferta)

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r. poz. 299)

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust.7 pkt. 
2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

- Zgodnie z art.226 ust.1 pkt.14 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.98 ust.2 pkt 3.

Rozdział XXV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Dotyczy Części I, II i III

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia  należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy oraz – za zgodą Zamawiającego – w art. 450 ust. 2 ustawy.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 34 8754 0004 0260 0765 2000 0040 podając w tytule przelewu „Zabezpieczenie do umowy nr  ………………………………..

5. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca wnosi w częściach (wszystkie części zabezpieczenia Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy):

a) w części wystawionej na okres od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, na 100% wartości zabezpieczenia,

b) w części wystawionej na kwotę 30% wartości zabezpieczenia i obejmującej okres od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane włącznie – do upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady.

c) zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej nie może zawierać zapisów ograniczających uprawnienia Zamawiającego wynikające z ustawy.

6. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego zamówienia za należycie wykonane.

7. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci je nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

8. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

9. W przypadku gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w dokumentu.

Rozdział XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie  czynności w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Formie pisemnej albo w formie         elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 
o której mowa w art. 519 ust.1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego   przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony    prawnej” ustawy Pzp.

Rozdział XXVII. Postanowienia końcowe

1.  Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich   otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2.  Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

3. W sprawach nie  uregulowanych  w  SWZ  mają  zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019   r. – Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm. ) i akty wykonawcze do ustawy oraz Kodeks Cywilny.

Rozdział XXVIII. Klauzula informacyjna art.13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Turośl

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Przemysław Zadroga, kontakt: mail,iod@turosl.pl. tel. 508 965 399

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl” numer ZPK.271.6.2024 prowadzonym w trybie przetargu podstawowego bez przeprowadzania negocjacji.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. ), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznikami do Specyfikacji warunków zamówienia:

|  | Wzór Formularza Ofertowego |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1.1 | Wzór Formularza Ofertowego |
|  | Wzór oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu |
|  | Wzór oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania |
|  | Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grypy kapitałowej |
|  | Wzór umowy |
|  | Wykaz osób |
|  | Wykaz robót |
|  | Zobowiązanie do oddania do dysponowania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia |
|  | Dokumentacja techniczna dla Części Nr 1 |
|  | Dokumentacja techniczna dla Części Nr 2 |
|  | Dokumentacja techniczna dla Części Nr 3 |

Załącznik nr 1  do SWZ

....................................................

Pieczęć Wykonawcy /REGON/

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.......................................................................................................................

Siedziba....................................................................................................................

Nr telefonu/faks........................................................................................................

e-mail .......................................................................................................................

NIP..............................................     REGON...........................................................

###### FORMULARZ OFERTOWY

###### Dla Części I / II / III ( wybrać odpowiednią Część)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:

„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl”

- Oferuję (my) realizację zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym w SWZ:

Część I - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170533B Łacha-Łacha o długości 
                  około 2250mb.”

za cenę:

cena  netto................................................................zł

podatek VAT.............................................................zł

cena brutto...............................................................zł

(słownie: .........................................................................................)

Część II  - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170532B Leman o długości około 1590mb.”

za cenę:

cena  netto................................................................zł

podatek VAT.............................................................zł

cena brutto...............................................................zł

(słownie: .........................................................................................)

Część III – „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170530B Cieloszka o długości około 1890mb”

za cenę:

cena  netto................................................................zł

podatek VAT.............................................................zł

cena brutto...............................................................zł

(słownie: .........................................................................................)

2. Jednocześnie oferujemy okres dodatkowo udzielonej rękojmi na wykonane roboty ponad wymagany przez zamawiającego okres 60 miesięcy:

……………………………………………………………………………………………….

UWAGA: należy wpisać oferowany wydłużony okres rękojmi (6 miesięcy lub 9 miesięcy lub 12 miesięcy). W przypadku nie  wpisania okresu wydłużonego okresu rękojmi lub podania innego niż wymieniono w SWZ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje wydłużenia okresu rękojmi
 i udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty a w/w kryterium otrzyma 0 pkt.

3. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa części zamówienia | Nazwa firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

4. Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,

- Zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy go,

- Nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania ofertą określony przez zamawiającego w SWZ. ,

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie  do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Oświadczam(y), że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w rozdziale XIV SWZ do realizacji zamówienia przy czynnościach określonych w rozdziale XIV pkt. 1 SWZ zaangażuję osoby  zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca  1976 r.- Kodeks Pracy
( Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.).

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez zamawiającego, nie później  jednak niż w okresie związania ofertą.

- Pozostałe dane Wykonawcy

Rodzaj wykonawcy:

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- inny rodzaj

Uwaga:  zaznaczyć odpowiednie.

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Zastrzegamy ujawnienie następujących danych zawartych w dokumentach dołączonych do niniejszej oferty: ............................................................................................................................

Integralną częścią niniejszej oferty są:

- ...........................................................................

- ...........................................................................

- ...........................................................................

- itd.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                               -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                 Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 1.1 do SWZ

....................................................

Pieczęć Wykonawcy /REGON/

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa.......................................................................................................................

Siedziba....................................................................................................................

Nr telefonu/faks........................................................................................................

e-mail .......................................................................................................................

NIP..............................................     REGON...........................................................

###### FORMULARZ OFERTOWY

###### Dla Części IV

###### Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:

„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl”
-  Część IV: „Nadzór inwestorski dla zadania:  „Przebudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl”

      - Oferuje/my/ realizację zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym  za kwotę:

cena netto.............................................................................................................................zł

podatek VAT.......................................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................................zł

(słownie złotych:………………..............................................................................................................)
w tym  za zadania:

Część I - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170533B Łacha-Łacha o długości 
                       około 2250mb.”

za cena  netto  ……………………………………………………………………………  zł.

podatek VAT …………………………………………………………………………….  zł.

cena brutto ………………………………………………………………………………. zł.

( słownie złotych……………………………………………………………………………)

Część II  -  „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170532B Leman o długości około 1590mb.”

za cena  netto  ……………………………………………………………………………  zł.

podatek VAT …………………………………………………………………………….  zł.

cena brutto ………………………………………………………………………………. zł.

( słownie złotych……………………………………………………………………………)

Część III  - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170530B Cieloszka o długości 
                        około 1890mb”

za cena  netto  ……………………………………………………………………………  zł.

podatek VAT …………………………………………………………………………….  zł.

cena brutto ………………………………………………………………………………. zł.

( słownie złotych……………………………………………………………………………)

      - Czas reakcji…………………………………………………… godzin.

3. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| Lp. | Nazwa części zamówienia | Nazwa firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

4. Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte,

- Zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy go,

- Wykonamy roboty budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami 
i normami  oraz zasadami wiedzy i sztuki technicznej,

- Nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania ofertą określony przez zamawiającego w SWZ tj. ,

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie  do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Oświadczam(y), że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w rozdziale XIV SWZ do realizacji zamówienia przy czynnościach określonych w rozdziale XIV pkt. 1 SWZ zaangażuję osoby  zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca  1976 r.- Kodeks Pracy
( Dz.U. z 2023 r., poz. 1465).

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez zamawiającego, nie później  jednak niż w okresie związania ofertą.

- Pozostałe dane Wykonawcy

Rodzaj wykonawcy:

- mikroprzedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo

- średnie przedsiębiorstwo

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- inny rodzaj

Uwaga:  zaznaczyć odpowiednie.

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Zastrzegamy ujawnienie następujących danych zawartych w dokumentach dołączonych do niniejszej oferty: ............................................................................................................................

Integralną częścią niniejszej oferty są:

1. ............................................................................

- ...........................................................................

- ...........................................................................

- itd.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                               -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                 Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik Nr 2 do SWZ– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający:

Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525Turośl
Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy *

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl” Część I, II, III i IV (wybrać odpowiednio Część) prowadzonego przez Gminę Turośl, 18-525 Turośl, ul. Jana Pawła II 49, znak sprawy ZPK.271.6.2024 oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  zakresie opisanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w zakresie opisanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

1…………………………………………………………………………………….………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

2…………………………………………………………………………………….………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.               …………………………………………(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

W przypadku części oświadczenia, które nie dotyczy wykonawcy należy wpisać „ nie dotyczy”.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Zamawiający:

Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605. ), oraz art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych” Część I, II, III i IV (wybrać odpowiednio Część) znak sprawy ZPK.271.6.2024  oświadczam, co następuje:

##### Oświadczenia dotyczące wykonawcy:

- Oświadczam(y), że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605.).

- Oświadczam(y), że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września  r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605.).

- Oświadczam(y), że nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U.  z 2022 r. poz. 835).

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1, lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..…………………...........…………….……….…....………………………………………………………………………………………………………………………….……

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                          -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                           Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

*wypełnić jeśli dotyczy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………..….** ustawy szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych                w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy).

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                          -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                           Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

**wypełnić jeśli dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                        -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                          Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

*

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

WYKONAWCA:		                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………………………..		                 GMINA TUROŚL

UL. JANA PAWŁA II 49

…………………………………………………...	                   18-525  TUROŚL

(pełna nazwa / firma, adres, w zależności od	        (pełna nazwa / firma, adres)

podmiotu: NIP / PESEL, KRS / CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.; „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl” Część I, II, III i IV (wybrać odpowiednio Część) prowadzonego przez GMINĘ TUROŚL, znak sprawy ZPK.271.6.2024 oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

- Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z  2021 r., poz. 275 )

- Oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108  ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ), co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

| Lp. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …. |  |  |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                       -------------------------------------------------------

/miejscowość,  data /                                                               Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

* wybrać odpowiednie

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

projekt umowy                                                                                                             Załącznik nr 5 do SWZ

dla Części I

UMOWA Nr …………

zawarta w dniu ……………….. roku

pomiędzy: Gminą Turośl, zwanym dalej "Zamawiającym" posiadającym NIP 291-017-87-18; REGON 450669890 i reprezentowanym przez:

1.Pana Piotr Niedbała                                    - Wójt Gminy

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy   -   Pana Mirosław Potaś

a firmą:

………..……………………………………………………………………………posiadającą  NIP……………………….. Regon……………………………………….. wpisaną do KRS pod Nr…………

zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

……………………………………………                      ………………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019  r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej Pzp oraz wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierają umowę o treści następującej:

§1

1. Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, rozstrzygniętego dnia ………………….2024 roku.

2. Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie  z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. ( zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 oraz nr 205/2022 z 13 października 2022r.), oraz wstępnej Promesy dot. Dofinansowania inwestycji z powyższego Programu-Edycja8/2023/6372/ PolskiLad podpisanej dnia 11 października 2023 r.

§2

Przedmiot umowy

  - Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn. „Przebudowa 
i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl” – Części I  pn.:  „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170533B Łacha-Łacha o długości około 2250mb.”  na warunkach określonych w niniejszej umowie wykonania robót budowlanych.

2. Prace należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, przedmiarem robót, SWZ i niniejszą umową - zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i prawem budowlanym.

3. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie 
z opisem dotyczącym standardów użytych materiałów i technologii ujętych w dokumentacji projektowej. Zmiana materiałów i technologii jest możliwa tylko za pisemną zgodą udzieloną przez Zamawiającego.

5. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
w ………..  nr polisy ………………… na kwotę  …………………. zł.

6. W przypadku wygaśnięcia, w okresie obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć w siedzibie Zamawiającego nową polisę lub dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Powyższe nie będzie stanowić zmiany umowy.

§3.   
Obowiązki Stron.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarnie przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni roboczych od podpisania umowy.

2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego 
w §1 umowy,

4) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu 
składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przedłożenie przy podpisaniu umowy kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej  wraz z tabelami elementów scalonych, które będą miały charakter pomocniczy do płatności oraz rozliczeń,

2) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. W przypadku realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl” przez kilku Wykonawców harmonogram rzeczowo-finansowy musi być spójny z pozostałymi Wykonawcami i dostosowany do wymogów promesy,

3) przejęcie placu budowy i frontu robót,

4)  zagospodarowanie miejsca składowania materiałów na własny koszt poprzez utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

5) przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż. w  trakcie wykonywania robót,

6) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,

7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem  rzeczowo-finansowym,

8) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów 
i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego;

9) zapewnienie  obsługi geodezyjnej, współpraca ze służbami Zamawiającego,

10) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót. Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur zgodnie z technologią prowadzenia prac w okresie zimowym oraz warunkami BHP (stosowanie środków chemicznych, materiałów budowlanych stosowanych w niskich temperaturach) zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania robót i Polskimi Normami. Przestrzeganie przez wykonawcę reżimu  technologicznego oraz Polskich Norm  będzie sprawdzane przez nadzór inwestorski,

11) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,

12) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń przez Inspektora Nadzoru,

13) usunięcie wszelkich szkód spowodowanych w trakcie budowy u osób trzecich oraz usunięcia uszkodzeń urządzeń podziemnych. Zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu, w trakcie prowadzenia robót własnych. Jeżeli wykonawca spowoduje szkody w elementach robót realizowanych lub zakończonych – niezależnie czy były przez niego wykonywane, zobowiązany jest do ich usunięcia, w przeciwnym wypadku wartość tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży wykonawcę. Powyższa kwota zostanie potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia wykonawcy, a w razie zakończenia rozliczenia, skutkującego brakiem możliwości potrącenia, zwrócona Zamawiającemu przez wykonawcę,

14) przygotowanie dokumentów, dokumentacji  i protokołu do końcowego odbioru,

15) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót przedstawicielowi Zamawiającego i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy, z zastrzeżeniem  §5 niniejszej umowy.

16) Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymagane jest zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz.1320, z późn. zm.), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie: wykonywanie podbudowy z kruszywa, czyszczenie i skrapianie warstw konstrukcyjnych, wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego – pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowę i kadra techniczna za wyjątkiem kierownika budowy. Wykonawca w terminie 3-ch dni po zawarciu umowy dostarczy wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę przy wykonywaniu czynności o, których mowa wyżej.

17) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do wykonywania czynności              kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 16 czynności.

Zamawiający uprawniony  jest w szczególności:

-  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i

dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
            wymogów,

18) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w we-      zwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 16 czynności w trakcie  realizacji zamówienia.

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

-  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu (wyciąg z dokumentu) potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub inny dokument (wyciąg z dokumentu), potwierdzające opłacenie przez wykonawcę lub podwykonawcę  składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  na podstawie  umów o pracę  za ostatni  okres rozliczeniowy.

§ 4.

Podwykonawcy

1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą przewiduje wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

1) Kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż wartość zakresu robót, który ma być wykonany lub w ramach, którego następuje dostawa lub świadczenie usługi wynikająca z oferty wykonawcy.

2) Wszelkie zmiany umowy z podwykonawcą dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz jej  zakresu wymagają zgody Zamawiającego.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a)   niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia;

b)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

c)   zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w pkt. 4 niniejszego § uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmianę, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, we wskazanym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

9. W przypadku, o którym mowa w ust.8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy ust.2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane (z uwzględnieniem harmonogramu płatności w ramach PolskiŁad).

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

# 15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

# 16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które wykonywane są przy pomocy podwykonawców, w szczególności za opóźnienia robót lub nie wystarczającą ich jakość .

§ 5.

Termin realizacji Umowy.

- Termin wykonania zamówienia 15 miesięcy od podpisania umowy.

- Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 14 dni  roboczych po podpisaniu umowy.

- Za termin wykonania zadania uważa się datę bezusterkowego odbioru końcowego.

1) O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego

2) Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia.

- Odbiór końcowy zadania zostanie przeprowadzony protokolarnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac i gotowości do odbioru.

§ 6

Odbiór robót

- Odbiór przez Zamawiającego robót budowlanych składających się na przedmiot umowy następować będzie po ich kompletnym wykonaniu na podstawie odpowiedniego zgłoszenia Wykonawcy.

- Strony niniejszej umowy ustalają następujące rodzaje odbioru robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy robót dla celów fakturowania po wykonaniu określonego etapu prac w ramach realizacji,

- odbiór końcowy – po zakończeniu realizacji całości inwestycji

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej do dziennika budowy. Odbiór zostanie dokonany przez zamawiającego w terminie bezzwłocznym, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych.

- Odbioru częściowego dokonuje Inspektor Nadzoru i upoważniony przedstawiciel Zamawiającego przy udziale Kierownika Budowy, właściwych Kierowników Robót przedstawicieli użytkownika oraz jednostek polegający na potwierdzeniu wykonania danego etapu prac w ramach inwestycji ( zgodnie z haromonogramem rzeczowo-finansowym) i służy wyłącznie do celów fakturowania.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych, wraz z uporządkowaniem terenu budowy po wykonaniu przedmiotu umowy.

W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca, Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i ewentualnie Podwykonawca/Podwykonawcy.

Do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dołącza komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru zadania:

1)	dzienniki budowy z wpisem inspektora nadzoru lub oświadczeń inspektora nadzoru potwierdzających gotowość przedmiotu umowy do odbioru

2)	oświadczenia kierownika budowy o:

- zakończeniu zadania

- doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu i terenu przyległego,

3)	dokumentacja powykonawcza ( projekt) z naniesionymi zmianami ( jeśli są zmiany to opinia projektanta czy to jest odstępstwo nieistotne),

- protokoły badań, pomiarów, atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- oświadczenie o sposobie zagospodarowania odpadów.

Za dzień pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego uznaje się dzień otrzymania  przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia Wykonawcy wraz z kompletem dokumentów odbiorowych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający przerwie czynności z winy Wykonawcy obciążając go kosztami dotychczasowych czynności.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

    - nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takiej sytuacji będzie termin usunięcia wad określony w protokole ich usunięcia. W przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w §5 ust.1 - Wykonawca pozostaje w zwłoce.

    - nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, estetycznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem- zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §12 umowy. W przypadku nie wykonania umowy po raz drugi Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego, w terminie ustalonym w §5 ust.1 mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

9. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który winien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonywany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego 
w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

10. Odbiór po okresie gwarancji, o który mowa w ust. 1 pkt 3 będzie dokonany przez Zamawiającego 
i Wykonawcę w formie protokolarnej. Przedmiotowy odbiór ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonej, zgodnie z §10 niniejszej umowy, gwarancji. Jeżeli 
w jego trakcie zostaną ujawnione wady Wykonawcy zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie ustalonym pomiędzy stronami.

11. Zamawiający powierza Obowiązki inspektora nadzoru :

……………………………………………………………………………………………….

12.  Wykonawca oświadcza, że kierownikiem budowy będzie:

……………………………………………………………………………………………….

§7

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………………złotych brutto, Słownie :…………………………złotych brutto w  tym  podatek VAT w wysokości …………………………………………………. złotych Słownie: …………………………………………………………… złotych podatek VAT

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym wynikającym z kalkulacji własnej Wykonawcy na podstawie dokumentacji projektowej i pomocniczo przedmiaru robót z zachowaniem zgodności z wszystkimi postanowieniami i warunkami Umowy. W kwocie określonej w ust.1 uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.

3. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w częściach zgodnie z okresami rozliczeniowymi ujętymi 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja8/2023/6372/PolskiLad, z dnia 11.10.2023r., dotyczącą realizacji przez Gminę Turośl inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl” wypłata wynagrodzenia będzie wypłacana następująco:

- zgodnie z otrzymaną Promesą Wstępną w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata ze środków ww. programu nastąpi w dwóch transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania, druga – po zakończeniu inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania.

W pierwszej kolejności zgodnie z zasadami określonymi w Programie Zamawiający będzie dokonywał płatności ze środków własnych,

- zgodnie z otrzymaną Promesą Wstępną w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata dofinansowania  w trzech transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac 
w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20% wynagrodzenia,

- druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % wynagrodzenia,

- trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.

5. Zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji.

6. Fakturę należy wystawić na:

Nabywca : Gmina Turośl ul. Jana Pawła II 49 18-525 Turośl, NIP 291-017-87-18

Odbiorca: Urząd Gminy Turośl ul. Jana Pawła II 49 18-525 Turośl.

7. Podstawą do wystawienia końcowej faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót przygotowany przez przedstawiciela Zamawiającego i podpisany przez Zamawiającego, inspektora nadzoru, Wykonawcę oraz kierownika budowy.

8. Do faktury za wykonane roboty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że wykonał zadanie własnymi siłami bez udziału podwykonawców (zarówno w zakresie robót budowlanych jaki usług oraz dostaw) lub wykaz wszystkich podwykonawców wykonujących na rzecz Wykonawcy roboty, usługi lub dostawy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

9. W przypadku zawarcia §umowy/umów z podwykonawca/podwykonawcami na zasadach określonych w §4 ust. 2-15 Umowy, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 35 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z oświadczeniem/oświadczeniami podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia.

10. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosowanej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosowanych dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.

11. W przypadku uchylania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 niniejszej umowy, powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w niniejszej umowie.

12. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek bankowy Nr ………………………………….

13. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego

14. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§8

W przypadku bezpodstawnego rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź nie wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym  w  §5  umowy  Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu strat  poniesionych  przez Zamawiającego, a przede wszystkim do zwrotu przez Wykonawcę utraconej pomocy finansowej  otrzymanej na „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl” dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

§9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie   …………………………należytego wykonania umowy wysokości:…………………….(3%  zamówienia).

2. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. l ustawy prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez  zmniejszenia jego wysokości. W przypadku zmiany terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązuje się do uaktualnienia gwarancji w zakresie terminów jej ważności.

3. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowe o zabezpieczenia.

4. Wypłata, o której mowa w ust.5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1) 70% wysokości zabezpieczenia -  w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (kwota……… zł.)

2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości ( kwota………. zł.)

§ 10

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane ustala się ………..m-cy. Gwarancja i rękojmia swój bieg rozpoczyna od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego.

Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

- odmówić odbioru,

- dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi,  Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad 
w okresie gwarancji.

§ 11.

Roboty dodatkowe

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych podanych w kosztorysie ofertowym.

§ 12.

Kary umowne

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  w przypadku nieterminowego wykonywania robót – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
(z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień  zwłoki,

2)  w przypadku nie usunięcia w uzgodnionym przez strony terminie wad ujawnionych podczas odbiorów częściowych lub odbioru końcowego – w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

3)  w przypadku nie usunięcia wad w okresie rękojmi w terminie wyznaczonym przez Inwestora -  w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

4)  za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień przerwy,

5)   za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia  (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

6) / z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom;

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej  zmiany;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia brutto , o którym mowa  w § 7 ust 1 niniejszej umowy  za każde naruszenie, o którym mowa w pkt. 6 lit. a-d.

2. W przypadku nie przedstawienia na żądanie Zamawiającego w wymaganym terminie danych bądź dokumentów, o których mowa w Rozdziale XIV pkt. 4 i 5 SWZ Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 300,00 zł.

1)  W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganych osób na podstawie umowy o prace, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny  stosunek prawny niż stosunek pracy.

3. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudnienia osób może być podstawą do wypowiedzenia  przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

4. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego albo Wykonawcę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez druga stronę będzie przewyższać zastrzeżone kary umowne - Zamawiający oraz Wykonawca mogą dochodzić zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, przy czym zastrzeżone kary umowne podlegają  zaliczeniu na poczet  odszkodowania .

5.   Kary umowne będą  potrącone z  wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.

6.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

1) za nieprzekazanie w terminie terenu budowy lub uniemożliwienia rozpoczęcia wykonania objętych umową robót budowlanych - w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

2) za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

3) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

4)  za odstąpienie od umowy przez  Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7  ust. 1 niniejszej umowy.

7.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia  (z VAT) określonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 13.

Zmiana umowy

  - Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U z 2023r, poz.1605) przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności na warunkach określonych w SWZ.

  - Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzację), w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp
z uwzględnieniem następujących reguł:

- podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych                        z realizacją zamówienia jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązujący w miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert,

- minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów wyliczony w oparciu                               o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wskazany w pkt 1, uprawniający strony niniejszej umowy do żądania zmiany wynagrodzenia winien przekroczyć 10,00 %; wynagrodzenie będzie waloryzowane o wskaźnik stanowiący różnicę pomiędzy średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, a zakładanym wskaźnikiem 10,00 %, o którym mowa powyżej.

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 10,0 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 i może dotyczyć tylko tej części wynagrodzenia, która została do zapłacenia przez Zamawiającego,

- zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia,

- zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, mogą być wprowadzane co kwartał, ale nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy,

- poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów, o których mowa w niniejszym ustępie, należy rozumieć wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie Wykonawcy, zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przysługuje zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającemu. W przypadku obniżenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do Zamawiającego,

- w przypadku akceptacji żądania zmiany wynagrodzenia przez drugą stronę, zmienione wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia podpisania stosownego aneksu do niniejszej umowy,

- waloryzacja wynagrodzenia nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia realizuje przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z którymi zawarł umowy o roboty budowlane i okres ich obowiązywania przekracza 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązań podwykonawcy, na warunkach nie mniej korzystnych niż określone w ust. 2 pkt 1-6.

4. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę niniejszej   umowy, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany niniejszej umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądani

a takiej zmiany.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę niniejszej umowy, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany niniejszej umowy i terminie podpisania aneksu do niniejszej umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

7. Zmiana niniejszej umowy wejdzie w życie z dniem podpisania aneksu.

§ 14.

Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ) nie stanowią inaczej.

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:   Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl

NIP 291-017-87-18

Wykonawca:   …………………………………………………………………………………………………..

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

4. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

6. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczeniach cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

7. Przedstawicielami Stron są:

a) Zamawiającego:

- Inspektor nadzoru inwestorskiego:                 ……………………………………

- Przedstawiciel ogólny:                                    …………………………………….

b) Wykonawcy:

- Kierownik budowy:                                         …………………………………….

8. Umowę sporządzono w 3–ch  jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,   1 egzemplarz dla Wykonawcy .

Zamawiający					                            Wykonawca:

………………….……                                                                  ……………………………

Kontrasygnata Skarbnik Gminy

…………………………………

projekt umowy                                                                                                   Załącznik nr 5a do SWZ

dla Części II

UMOWA Nr …………

zawarta w dniu ……………….. roku

pomiędzy: Gminą Turośl, zwanym dalej "Zamawiającym" posiadającym NIP 291-017-87-18; REGON 450669890 i reprezentowanym przez:

1. Pana Piotr Niedbała                                    - Wójt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy   -   Pana Mirosław Potaś

a firmą………..……………………………………………………………………………………… 
posiadającą  NIP……………………….. Regon……………………………………….. wpisaną do KRS pod Nr…………

zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

……………………………………………                      ………………………………………………………

……………………………………………                      ……………………………………………………....

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy   -   Pana  ………………………………

została zawarta umowa następującej treści.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019  r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej Pzp oraz wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierają umowę o treści następującej:

§1

1. Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, rozstrzygniętego dnia ………………….2024 roku.

2. Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. ( zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 oraz nr 205/2022 z 13 października 2022r.), oraz wstępnej Promesy dot. Dofinansowania inwestycji z powyższego Programu-Edycja8/2023/6372/ PolskiLad podpisanej dnia 11 października 2023 r.

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn. „Przebudowa 
i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl” – Części II pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170532B Leman o długości około 1590mb” na warunkach określonych w niniejszej umowie wykonania robót budowlanych.

2. Prace należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, przedmiarem robót, SWZ i niniejszą umową - zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i prawem budowlanym.

3. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z opisem dotyczącym standardów użytych materiałów i technologii ujętych w dokumentacji projektowej. Zmiana materiałów i technologii jest możliwa tylko za pisemną zgodą udzieloną przez Zamawiającego.

5. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
w ………..  nr polisy ………………… na kwotę  …………………. zł.

6. W przypadku wygaśnięcia, w okresie obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć w siedzibie Zamawiającego nową polisę lub dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Powyższe nie będzie stanowić zmiany umowy.

§3.   
Obowiązki Stron.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarnie przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia uzyskania prawomocnej decyzji ZRID.

2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 umowy,

4) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu 
składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przedłożenie przy podpisaniu umowy kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej wraz z tabelami elementów scalonych, które będą miały charakter pomocniczy do płatności oraz rozliczeń,

2) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. W przypadku realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl” przez kilku Wykonawców harmonogram rzeczowo-finansowy musi być spójny z pozostałymi Wykonawcami i dostosowany do wymogów promesy,

3) przejęcie placu budowy i frontu robót,

4) zagospodarowanie miejsca składowania materiałów na własny koszt poprzez utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

5) przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż. 
w  trakcie wykonywania robót,

6) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,

7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

8)stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów 
i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego;

9) zapewnienie  obsługi geodezyjnej,  współpraca ze służbami Zamawiającego,

10) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót. Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur zgodnie z technologią prowadzenia prac 
w okresie zimowym oraz warunkami BHP (stosowanie środków chemicznych, materiałów budowlanych stosowanych w niskich temperaturach) zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania robót i Polskimi Normami. Przestrzeganie przez wykonawcę reżimu technologicznego oraz Polskich Norm będzie sprawdzane przez nadzór inwestorski.

11) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,

12) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń przez Inspektora Nadzoru,

13) usunięcie wszelkich szkód spowodowanych w trakcie budowy u osób trzecich oraz usunięcia uszkodzeń urządzeń podziemnych. Zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu, w trakcie prowadzenia robót własnych. Jeżeli wykonawca spowoduje szkody w elementach robót realizowanych lub zakończonych – niezależnie czy były przez niego wykonywane, zobowiązany jest do ich usunięcia, w przeciwnym wypadku wartość tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży wykonawcę. Powyższa kwota zostanie potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia wykonawcy, a w razie zakończenia rozliczenia, skutkującego brakiem możliwości potrącenia, zwrócona Zamawiającemu przez wykonawcę,

14) przygotowanie dokumentów, dokumentacji  i protokołu do końcowego odbioru,

15) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót przedstawicielowi Zamawiającego i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy, z zastrzeżeniem  §5 niniejszej umowy.

16) Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymagane jest zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz.1320, z późn. zm.), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja 
i realizacja robót budowlanych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie: wykonywanie podbudowy z kruszywa, czyszczenie i skrapianie warstw konstrukcyjnych, wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego – pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowę i kadra techniczna za wyjątkiem kierownika budowy. Wykonawca w terminie 3-ch dni po zawarciu umowy dostarczy wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę  przy wykonywaniu czynności o, których mowa wyżej.

17) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do wykonywania czynności              kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 16 czynności.

Zamawiający uprawniony  jest w szczególności:

-  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
        wymogów,

18) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w we-      zwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 16 czynności w trakcie  realizacji zamówienia.

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu  wykonawcy lub podwykonawcy.

-  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu (wyciąg z dokumentu) potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub inny dokument (wyciąg z dokumentu), potwierdzające opłacenie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  na podstawie  umów o pracę  za ostatni  okres rozliczeniowy.

§ 4.

Podwykonawcy

1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą przewiduje wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

1) Kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż wartość zakresu robót, który ma być wykonany lub w ramach, którego następuje dostawa lub świadczenie usługi wynikająca z oferty wykonawcy.

2)Wszelkie zmiany umowy z podwykonawcą dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz jej zakresu wymagają zgody Zamawiającego.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a)   niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia;

b)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

c)   zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w pkt. 4 niniejszego § uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmianę, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, we wskazanym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

9. W przypadku, o którym mowa w ust.8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy ust.2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane ( z uwzględnieniem harmonogramu płatności w ramach PolskiŁad).

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

# 15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

# 16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które wykonywane są przy pomocy podwykonawców, w szczególności za opóźnienia robót lub nie wystarczającą ich jakość .

§ 5.

Termin realizacji Umowy.

1. Termin wykonania zamówienia 15 miesięcy od podpisania umowy.

UWAGA: Rozpoczęcie budowy nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID (w dniu 10.05.2024r. Zamawiający złożył wniosek). Przewiduje się uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID do 10.08.2024r.

2. Przekazania placu budowy nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia uzyskania prawomocnej decyzji ZRID.

3. Za termin wykonania zadania uważa się datę bezusterkowego odbioru końcowego.

1) O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego,

2) Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia.

4. Odbiór końcowy zadania zostanie przeprowadzony protokolarnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac i gotowości do odbioru.

§ 6

Odbiór robót

1. Odbiór przez Zamawiającego robót budowlanych składających się na przedmiot umowy następować będzie po ich kompletnym wykonaniu na podstawie odpowiedniego zgłoszenia Wykonawcy.

2. Strony niniejszej umowy ustalają następujące rodzaje odbioru robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy:

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

2) odbiór częściowy robót dla celów fakturowania po wykonaniu określonego etapu prac w ramach realizacji,

3) odbiór końcowy – po zakończeniu realizacji całości inwestycji

3. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego.

4. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej do dziennika budowy. Odbiór zostanie dokonany przez zamawiającego w terminie bezzwłocznym, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych.

5. Odbioru częściowego dokonuje Inspektor Nadzoru i upoważniony przedstawiciel Zamawiającego przy udziale Kierownika Budowy, właściwych Kierowników Robót przedstawicieli użytkownika oraz jednostek polegający na potwierdzeniu wykonania danego etapu prac w ramach inwestycji (zgodnie z haromonogramem rzeczowo-finansowym) i służy wyłącznie do celów fakturowania.

6. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych, wraz z uporządkowaniem terenu budowy po wykonaniu przedmiotu umowy.

W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca, Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i ewentualnie Podwykonawca/Podwykonawcy.

Do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dołącza komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru zadania:

1)	dzienniki budowy z wpisem inspektora nadzoru lub oświadczeń inspektora nadzoru potwierdzających gotowość przedmiotu umowy do odbioru

2)	oświadczenia kierownika budowy o:

- zakończeniu zadania

- doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu i terenu przyległego,

3)	dokumentacja powykonawcza ( projekt) z naniesionymi zmianami (jeśli są zmiany to opinia projektanta czy to jest odstępstwo nieistotne),

- protokoły badań, pomiarów, atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- oświadczenie o sposobie zagospodarowania odpadów,

Za dzień pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego uznaje się dzień otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia Wykonawcy wraz z kompletem dokumentów odbiorowych.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający przerwie czynności z winy Wykonawcy obciążając go kosztami dotychczasowych czynności.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takiej 
sytuacji będzie termin usunięcia wad określony w protokole ich usunięcia. W przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w §5 ust.1 - Wykonawca pozostaje w zwłoce.

- nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, estetycznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem- zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §12 umowy. W przypadku nie wykonania umowy po raz drugi Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego, w terminie ustalonym w §5 ust.1 mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

10. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który winien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonywany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

11. Odbiór po okresie gwarancji, o który mowa w ust. 1 pkt 3 będzie dokonany przez Zamawiającego 
i Wykonawcę w formie protokolarnej. Przedmiotowy odbiór ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonej, zgodnie z §10 niniejszej umowy, gwarancji. Jeżeli w jego trakcie zostaną ujawnione wady Wykonawcy zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie ustalonym pomiędzy stronami.

12. Zamawiający powierza Obowiązki inspektora nadzoru :

……………………………………………………………………………………………….

13.  Wykonawca oświadcza, że kierownikiem budowy będzie:

……………………………………………………………………………………………….

§7

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………………złotych  brutto, Słownie :…………………………złotych brutto w  tym  podatek VAT w wysokości …………………………………………… złotych  Słownie: …………………………………………………………… złotych podatek VAT

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym wynikającym z kalkulacji własnej Wykonawcy na podstawie dokumentacji projektowej i pomocniczo przedmiaru robót z zachowaniem zgodności z wszystkimi postanowieniami i warunkami Umowy. W kwocie określonej w ust.1 uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.

3. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w częściach zgodnie z okresami rozliczeniowymi ujętymi 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja8/2023/6372PolskiLad, z dnia 11.10.2023r., dotyczącą realizacji przez Gminę Turośl inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl” wypłata wynagrodzenia będzie wypłacana następująco:

- zgodnie z otrzymaną Promesą Wstępną w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata ze środków ww. programu nastąpi w dwóch transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania, druga – po zakończeniu inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania.

W pierwszej kolejności zgodnie z zasadami określonymi w Programie Zamawiający będzie dokonywał płatności ze środków własnych,

- zgodnie z otrzymaną Promesą Wstępną w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata dofinansowania  w trzech transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20% wynagrodzenia,

- druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % wynagrodzenia,

- trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.

5.  Zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji.

6. Fakturę należy wystawić na:

Nabywca : Gmina Turośl ul. Jana Pawła II 49 18-525 Turośl, NIP 291-017-87-18

Odbiorca: Urząd Gminy Turośl ul. Jana Pawła II 49 18-525 Turośl.

7.  Podstawą do wystawienia końcowej faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót przygotowany przez przedstawiciela Zamawiającego i podpisany przez Zamawiającego, inspektora nadzoru, Wykonawcę oraz kierownika budowy.

8. Do faktury za wykonane roboty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że wykonał zadanie własnymi siłami bez udziału podwykonawców (zarówno w zakresie robót budowlanych jaki usług oraz dostaw) lub wykaz wszystkich podwykonawców wykonujących na rzecz Wykonawcy roboty, usługi lub dostawy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

9. W przypadku zawarcia §umowy/umów z podwykonawca/podwykonawcami na zasadach określonych w §4 ust. 2-15 Umowy, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 35 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z oświadczeniem/oświadczeniami podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia.

10. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosowanej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosowanych dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.

11. W przypadku uchylania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 niniejszej umowy, powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w niniejszej umowie.

12. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek bankowy Nr ………………………………….

13. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego .

14.  Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§8

W przypadku bezpodstawnego rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź nie wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym  w  §5  umowy  Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu strat  poniesionych  przez Zamawiającego, a przede wszystkim do zwrotu przez Wykonawcę utraconej pomocy finansowej  otrzymanej na „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl” dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

§9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie   ………………………… należytego wykonania umowy wysokości:…………………………………
(3%  zamówienia).

2. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. l ustawy prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
W przypadku zmiany terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązuje się do uaktualnienia gwarancji 
w zakresie terminów jej ważności.

3. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowe 
o zabezpieczenia.

4. Wypłata, o której mowa w ust.5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1) 70% wysokości zabezpieczenia -  w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (kwota……… zł.)

2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości ( kwota………. zł.)

§ 10

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane ustala się ………..m-cy. Gwarancja i rękojmia swój bieg rozpoczyna od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie 
z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego.

Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

- odmówić odbioru,

- dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi, Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

9. Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad 
w okresie gwarancji

§ 11.

Roboty dodatkowe

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych podanych w kosztorysie ofertowym.

§ 12.

Kary umowne

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku nieterminowego wykonywania robót – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
(z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień  zwłoki,

2)  w przypadku nie usunięcia w uzgodnionym przez strony terminie wad ujawnionych podczas odbiorów częściowych lub odbioru końcowego – w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

3)  w przypadku nie usunięcia wad w okresie rękojmi w terminie wyznaczonym przez Inwestora  -  w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

4)  za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień przerwy,

5)   za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia  (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

6) / z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom;

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej  zmiany;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia brutto , o którym mowa  w § 7 ust 1 niniejszej umowy  za każde naruszenie, o którym mowa w pkt. 6 lit. a-d.

2. W przypadku nie przedstawienia na żądanie Zamawiającego w wymaganym terminie danych bądź dokumentów, o których mowa w Rozdziale XIV pkt. 4 i 5 SWZ Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 300,00 zł.

- W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganych osób na podstawie umowy o prace, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny  stosunek prawny niż stosunek pracy.

3. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudnienia osób może być podstawą do wypowiedzenia  przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

4. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego albo Wykonawcę na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez druga stronę będzie przewyższać zastrzeżone kary umowne - Zamawiający oraz Wykonawca mogą dochodzić zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, przy czym zastrzeżone kary umowne podlegają  zaliczeniu na poczet  odszkodowania .

5.   Kary umowne będą  potrącone z  wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.

6.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

1) za nieprzekazanie w terminie terenu budowy lub uniemożliwienia rozpoczęcia wykonania objętych umową robót budowlanych - w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

2) za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

3) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

4) za odstąpienie od umowy przez  Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7  ust. 1 niniejszej umowy.

7.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia  (z VAT) określonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 13.

Zmiana  umowy

    - Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
( t.j. Dz. U z 2023r, poz.1605) przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności na warunkach określonych w SWZ.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen  materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzację), w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp 
z uwzględnieniem następujących reguł:

- podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych                        z realizacją zamówienia jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązujący w miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert,

- minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów wyliczony w oparciu                               o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wskazany w pkt 1, uprawniający strony niniejszej umowy do żądania zmiany wynagrodzenia winien przekroczyć 10,00 %; wynagrodzenie będzie waloryzowane o wskaźnik stanowiący różnicę pomiędzy średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, a zakładanym wskaźnikiem 10,00 %, o którym mowa powyżej.

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 10,0 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 i może dotyczyć tylko tej części wynagrodzenia, która została do zapłacenia przez Zamawiającego,

- zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia,

- zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, mogą być wprowadzane co kwartał, ale nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy,

- poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów, o których mowa w niniejszym ustępie, należy rozumieć wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie Wykonawcy, zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przysługuje zarówno Wykonawcy, jak  i Zamawiającemu. W przypadku obniżenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do Zamawiającego,

- w przypadku akceptacji żądania zmiany wynagrodzenia przez drugą stronę, zmienione wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia podpisania stosownego aneksu do niniejszej umowy,

- waloryzacja wynagrodzenia nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia realizuje przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, 
z którymi zawarł umowy o roboty budowlane i okres ich  obowiązywania przekracza 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązań podwykonawcy, na  warunkach nie mniej korzystnych niż określone w ust. 2 pkt 1-6.

4. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę niniejszej umowy, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany niniejszej umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę niniejszej umowy, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany niniejszej umowy i terminie podpisania aneksu do niniejszej umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

7. Zmiana niniejszej umowy wejdzie w życie z dniem podpisania aneksu.

§ 14.

Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U. z 2023r. poz. 1605) nie stanowią inaczej.

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami 
w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:   Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl

NIP 291-017-87-18

Wykonawca:   ……………………………………………………………………..

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

4. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

6. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami
o roszczeniach cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

7. Przedstawicielami Stron są:

a) Zamawiającego:

- Inspektor nadzoru inwestorskiego:                 ……………………………………

- Przedstawiciel ogólny:                                    …………………………………….

b) Wykonawcy:

- Kierownik budowy:                                         …………………………………….

8. Umowę sporządzono w 3–ch  jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy .

Zamawiający					                            Wykonawca:

………………….……                                                                  ……………………………

Kontrasygnata Skarbnik Gminy

…………………………………

projekt umowy                                                                                                   Załącznik nr 5b do SWZ

dla Części III

UMOWA Nr …………

zawarta w dniu ……………………… roku

pomiędzy: Gminą Turośl, zwanym dalej "Zamawiającym" posiadającym NIP 291-017-87-18; REGON 450669890 i reprezentowanym przez:

1. Pana Piotr Niedbała                                    - Wójt Gminy

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy   -   Pana Mirosław Potaś

a firmą

………..……………………………………………………………………………………… 
posiadającą  NIP……………………….. Regon……………………………………….. wpisaną do KRS pod Nr…………

zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

……………………………………………                      ………………………………………………………

została zawarta umowa następującej treści.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019  r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej Pzp oraz wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierają umowę o treści następującej:

§1

1. Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, rozstrzygniętego dnia ………………….2024 roku.

2. Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. ( zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 oraz nr 205/2022 z 13 października 2022r.), oraz wstępnej Promesy dot. Dofinansowania inwestycji z powyższego Programu-Edycja8/2023/6372/ PolskiLad podpisanej dnia 11 października 2023 r.

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl”- Cześć III pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170530B Cieloszka o długości około 1890mb” na warunkach określonych w niniejszej umowie wykonania robót budowlanych

2. Prace należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, przedmiarem robót, SWZ i niniejszą umową - zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i prawem budowlanym.

3. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z opisem dotyczącym standardów użytych materiałów i technologii ujętych w dokumentacji projektowej. Zmiana materiałów i technologii jest możliwa tylko za pisemną zgodą udzieloną przez Zamawiającego.

5. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
w ………..  nr polisy ………………… na kwotę  …………………. zł.

6. W przypadku wygaśnięcia, w okresie obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć w siedzibie Zamawiającego nową polisę lub dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Powyższe nie będzie stanowić zmiany umowy.

§3.   
Obowiązki Stron.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarnie przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia uzyskania prawomocnej decyzji ZRID.

2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 umowy,

4) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu 
składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przedłożenie przy podpisaniu umowy kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej  wraz z tabelami elementów scalonych, które będą miały charakter pomocniczy do płatności oraz rozliczeń,

2) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy W przypadku realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl” przez kilku Wykonawców harmonogram rzeczowo-finansowy musi być spójny z pozostałymi Wykonawcami i dostosowany do wymogów promesy,

3) przejęcie placu budowy i frontu robót,

4) zagospodarowanie miejsca składowania materiałów na własny koszt poprzez utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

5) przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż. w  trakcie wykonywania robót .

6) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót.

7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem  rzeczowo-finansowym,

8) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów 
i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego;

9) zapewnienie  obsługi geodezyjnej, współpraca ze służbami Zamawiającego,

10) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót. Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur zgodnie z technologią prowadzenia prac w okresie zimowym oraz warunkami BHP (stosowanie środków chemicznych, materiałów budowlanych stosowanych w niskich temperaturach) zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania robót i Polskimi Normami. Przestrzeganie przez wykonawcę reżimu technologicznego oraz Polskich Norm będzie sprawdzane przez nadzór inwestorski.

11) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,

12) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń przez Inspektora nadzoru,

13) usunięcie wszelkich szkód spowodowanych w trakcie budowy u osób trzecich oraz usunięcia uszkodzeń urządzeń podziemnych. Zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu, w trakcie prowadzenia robót własnych. Jeżeli wykonawca spowoduje szkody w elementach robót realizowanych lub zakończonych – niezależnie czy były przez niego wykonywane, zobowiązany jest do ich usunięcia, w przeciwnym wypadku wartość tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosztem obciąży wykonawcę. Powyższa kwota zostanie potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia wykonawcy, a w razie zakończenia rozliczenia, skutkującego brakiem możliwości potrącenia, zwrócona Zamawiającemu przez wykonawcę,

14) przygotowanie dokumentów, dokumentacji  i protokołu do końcowego odbioru,

15) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót przedstawicielowi Zamawiającego i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy, z zastrzeżeniem  §5 niniejszej umowy.

16) Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymagane jest zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz.1320, z późn. zm.), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie: wykonywanie podbudowy z kruszywa, czyszczenie i skrapianie warstw konstrukcyjnych, wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego – pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowę i kadra techniczna za wyjątkiem kierownika budowy. Wykonawca w terminie 3-ch dni po zawarciu umowy dostarczy wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę przy wykonywaniu czynności o, których mowa wyżej.

17) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do wykonywania czynności              kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 16 czynności.

Zamawiający uprawniony  jest w szczególności:

-  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
       wymogów,

18) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w we-      zwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 16 czynności w trakcie realizacji zamówienia.

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

-  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu (wyciąg z dokumentu) potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub inny dokument (wyciąg z dokumentu), potwierdzające opłacenie przez wykonawcę lub podwykonawcę  składek na ubezpieczenie społeczne  i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  na podstawie  umów o pracę  za ostatni  okres rozliczeniowy.

§ 4.

Podwykonawcy

1. Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą przewiduje wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

1) Kwota wynagrodzenia nie może być wyższa niż wartość zakresu robót, który ma być wykonany lub w ramach, którego następuje dostawa lub świadczenie usługi wynikająca z oferty wykonawcy.

2) Wszelkie zmiany umowy z podwykonawcą dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz  
         jej  zakresu wymagają zgody Zamawiającego.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a)   niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia;

b)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

c)   zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w pkt. 4 niniejszego § uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmianę, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, we wskazanym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

9. W przypadku, o którym mowa w ust.8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy ust.2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane (z uwzględnieniem harmonogramu płatności w ramach PolskiŁad).

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

# 15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

# 16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które wykonywane są przy pomocy podwykonawców, w szczególności za opóźnienia robót lub nie wystarczającą ich jakość .

§ 5.

Termin realizacji Umowy.

1. Termin wykonania zamówienia  15 miesięcy od podpisania umowy.

UWAGA: Ze wstępnych rozmów ze Starostwem Powiatowym w Kolnie ustalono, że wniosek o ZRID będzie możliwy do złożenia około 15 lipca 2024r. , ponieważ trwają prace związane z podziałem działek wspólnych łączących dwie inwestycje: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170530B Cieloszka o długości około 1890mb” oraz budowę drogi powiatowej. )

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia uzyskania prawomocnej decyzji ZRID.

3. Za termin wykonania zadania uważa się datę bezusterkowego odbioru końcowego.

1) O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego

2) Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia.

4. Odbiór końcowy zadania zostanie przeprowadzony protokolarnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac i gotowości do odbioru.

§ 6

Odbiór robót

1. Odbiór przez Zamawiającego robót budowlanych składających się na przedmiot umowy następować będzie po ich kompletnym wykonaniu na podstawie odpowiedniego zgłoszenia Wykonawcy.

2. Strony niniejszej umowy ustalają następujące rodzaje odbioru robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy:

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

2) odbiór częściowy robót dla celów fakturowania po wykonaniu określonego etapu prac w ramach realizacji,

3) odbiór końcowy – po zakończeniu realizacji całości inwestycji

3. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego.

4. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej do dziennika budowy. Odbiór zostanie dokonany przez zamawiającego w terminie bezzwłocznym, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych.

5. Odbioru częściowego dokonuje Inspektor Nadzoru i upoważniony przedstawiciel Zamawiającego przy udziale Kierownika Budowy, właściwych Kierowników Robót przedstawicieli użytkownika oraz jednostek polegający na potwierdzeniu wykonania danego etapu prac w ramach inwestycji (zgodnie 
z haromonogramem rzeczowo-finansowym) i służy wyłącznie do celów fakturowania.

6. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych, wraz z uporządkowaniem terenu budowy po wykonaniu przedmiotu umowy.

W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca, Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i ewentualnie Podwykonawca/Podwykonawcy.

Do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dołącza komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru zadania:

1)	dzienniki budowy z wpisem inspektora nadzoru lub oświadczeń inspektora nadzoru potwierdzających gotowość przedmiotu umowy do odbioru

2)	oświadczenia kierownika budowy o:

- zakończeniu zadania

- doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu i terenu przyległego,

3)	dokumentacja powykonawcza ( projekt) z naniesionymi zmianami ( jeśli są zmiany to opinia projektanta czy to jest odstępstwo nieistotne),

- protokoły badań, pomiarów, atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- oświadczenie o sposobie zagospodarowania odpadów,

Za dzień pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego uznaje się dzień otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia Wykonawcy wraz z kompletem dokumentów odbiorowych.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający przerwie czynności z winy Wykonawcy obciążając go kosztami dotychczasowych czynności.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

    - nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takiej sytuacji będzie termin usunięcia wad określony w protokole ich usunięcia. W przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w §5 ust.1 - Wykonawca pozostaje w zwłoce.

    - nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, estetycznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem- zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §12 umowy. W przypadku nie wykonania umowy po raz drugi Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

9. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego, w terminie ustalonym w §5 ust.1 mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

10. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który winien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonywany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego 
w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

11. Odbiór po okresie gwarancji, o który mowa w ust. 1 pkt 3 będzie dokonany przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie protokolarnej. Przedmiotowy odbiór ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonej, zgodnie z §10 niniejszej umowy, gwarancji. Jeżeli w jego trakcie zostaną ujawnione wady Wykonawcy zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie ustalonym pomiędzy stronami.

12. Zamawiający powierza Obowiązki inspektora nadzoru :

……………………………………………………………………………………………….

13.  Wykonawca oświadcza, że kierownikiem budowy będzie:

……………………………………………………………………………………………….

§7

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………………złotych  brutto, Słownie :…………………………złotych brutto w  tym  podatek VAT w wysokości …………………………………………………. złotych Słownie: …………………………………………………………… złotych podatek VAT

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym wynikającym z kalkulacji własnej Wykonawcy na podstawie dokumentacji projektowej i pomocniczo przedmiaru robót z zachowaniem zgodności z wszystkimi postanowieniami i warunkami Umowy. W kwocie określonej w ust.1 uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.

3. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w częściach zgodnie z okresami rozliczeniowymi ujętymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja 8/2023/6372/PolskiLad, z dnia 11.10.2023r., dotyczącą realizacji przez Gminę Turośl inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl” wypłata wynagrodzenia będzie wypłacana następująco:

a) zgodnie z otrzymaną Promesą Wstępną w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata ze środków ww. programu nastąpi w dwóch transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania, druga – po zakończeniu inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania.

W pierwszej kolejności zgodnie z zasadami określonymi w Programie Zamawiający będzie dokonywał płatności ze środków własnych,

b) zgodnie z otrzymaną Promesą Wstępną w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata dofinansowania  w trzech transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20% wynagrodzenia,

- druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % wynagrodzenia,

- trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.

5. Zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji.

6. Fakturę należy wystawić na:

Nabywca : Gmina Turośl ul. Jana Pawła II 49 18-525 Turośl, NIP 291-017-87-18

Odbiorca: Urząd Gminy Turośl ul. Jana Pawła II 49 18-525 Turośl.

7.  Podstawą do wystawienia końcowej faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót przygotowany przez przedstawiciela Zamawiającego i podpisany przez Zamawiającego, inspektora nadzoru, Wykonawcę oraz kierownika budowy.

8. Do faktury za wykonane roboty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że wykonał zadanie własnymi siłami bez udziału podwykonawców (zarówno w zakresie robót budowlanych jaki usług oraz dostaw) lub wykaz wszystkich podwykonawców wykonujących na rzecz Wykonawcy roboty, usługi lub dostawy związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

9. W przypadku zawarcia §umowy/umów z podwykonawca/podwykonawcami na zasadach określonych w §4 ust. 2-15 Umowy, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 35 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z oświadczeniem/oświadczeniami podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia.

10. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosowanej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosowanych dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.

11. W przypadku uchylania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w §2 niniejszej umowy, powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w niniejszej umowie.

12. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek bankowy Nr ………………………………….

13. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego

14. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§8

W przypadku bezpodstawnego rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź nie wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym  w  §5  umowy  Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu strat  poniesionych  przez Zamawiającego, a przede wszystkim do zwrotu przez Wykonawcę utraconej pomocy finansowej  otrzymanej na „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl” dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

§9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie………………………należytego wykonania umowy wysokości:………………(3%  zamówienia).

2. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną  lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. l ustawy prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez  zmniejszenia jego wysokości. W przypadku zmiany terminu wykonania robót Wykonawca zobowiązuje się do uaktualnienia gwarancji w zakresie terminów jej ważności.

3. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowe o zabezpieczenia.

4. Wypłata, o której mowa w ust.5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1) 70% wysokości zabezpieczenia -  w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (kwota……… zł.)

2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości ( kwota………. zł.)

§ 10

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane ustala się ………..m-cy. Gwarancja i rękojmia swój bieg rozpoczyna od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego.

Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

- odmówić odbioru,

- dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi,  Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad 
w okresie gwarancji

§ 11.

Roboty dodatkowe

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych podanych w kosztorysie ofertowym.

§ 12.

Kary umowne

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku nieterminowego wykonywania robót – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
(z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień  zwłoki,

2)  w przypadku nie usunięcia w uzgodnionym przez strony terminie wad ujawnionych podczas odbiorów częściowych lub odbioru końcowego – w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

3)  w przypadku nie usunięcia wad w okresie rękojmi w terminie wyznaczonym przez Inwestora  -  w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

4)  za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień przerwy,

5)   za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia  (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

6) / z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom;

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej  zmiany;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia brutto , o którym mowa  w § 7 ust 1 niniejszej umowy  za każde naruszenie, o którym mowa w pkt. 6 lit. a-d.

2. W przypadku nie przedstawienia na żądanie Zamawiającego w wymaganym terminie danych bądź dokumentów, o których mowa w Rozdziale XIV pkt. 4 i 5 SWZ Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 300,00 zł.

- W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganych osób na podstawie umowy o prace, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny  stosunek prawny niż stosunek pracy.

3. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudnienia osób może być podstawą do wypowiedzenia  przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

4. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego albo Wykonawcę na skutek niewykonania lub  nienależytego wykonania niniejszej umowy przez druga stronę będzie przewyższać zastrzeżone kary umowne - Zamawiający oraz Wykonawca mogą dochodzić zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, przy czym zastrzeżone kary umowne podlegają  zaliczeniu na poczet  odszkodowania .

5.   Kary umowne będą  potrącone z  wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.

6.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:

1) za nieprzekazanie w terminie terenu budowy lub uniemożliwienia rozpoczęcia wykonania objętych umową robót budowlanych - w wysokości w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

2) za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

3) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,1% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

4)za odstąpienie od umowy przez  Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia (z VAT) określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

7.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia  (z VAT) określonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 13.

Zmiana  umowy

            - Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
( t.j. Dz. U z 2023r, poz.1605) przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności na warunkach określonych w SWZ.

            - Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzację), w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp 
z uwzględnieniem następujących reguł:

1) podstawą do ustalenia poziomu zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych                        z realizacją zamówienia jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązujący 
w miesiącu, w którym upłynął termin składania ofert,

2) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów wyliczony w oparciu                               o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wskazany w pkt 1, uprawniający strony niniejszej umowy do żądania zmiany wynagrodzenia winien przekroczyć 10,00 %; wynagrodzenie będzie waloryzowane o wskaźnik stanowiący różnicę pomiędzy średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, a zakładanym wskaźnikiem 10,00 %, o którym mowa powyżej.

3) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający wynosi 10,0 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 i może dotyczyć tylko tej części wynagrodzenia, która została do zapłacenia przez Zamawiającego,

4) zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, 
w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia,

5) zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, mogą być wprowadzane co kwartał, ale nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy,

6) poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów, o których mowa w niniejszym ustępie, należy rozumieć wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie Wykonawcy, zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia przysługuje zarówno Wykonawcy, jak  
i Zamawiającemu. W przypadku obniżenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do Zamawiającego,

7) w przypadku akceptacji żądania zmiany wynagrodzenia przez drugą stronę, zmienione wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia podpisania stosownego aneksu do niniejszej umowy,

8) waloryzacja wynagrodzenia nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia realizuje przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, 
 z którymi zawarł umowy o roboty budowlane i okres ich  obowiązywania przekracza 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązań podwykonawcy, na  warunkach nie mniej korzystnych niż określone w ust. 2 pkt 1-6.

4. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę niniejszej umowy, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany niniejszej umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

6. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę niniejszej umowy, zaopiniowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany niniejszej umowy i terminie podpisania aneksu do niniejszej umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

7. Zmiana niniejszej umowy wejdzie w życie z dniem podpisania aneksu.

§ 14.

Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605) nie stanowią inaczej.

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami 
w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:   Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl

NIP 291-017-87-18

Wykonawca:   ……………………………………………………………………..

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

4. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

6. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczeniach cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

7. Przedstawicielami Stron są:

a) Zamawiającego:

- Inspektor nadzoru inwestorskiego:                 ……………………………………

- Przedstawiciel ogólny:                                    …………………………………….

b) Wykonawcy:

- Kierownik budowy:                                         …………………………………….

8. Umowę sporządzono w 3–ch  jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy .

Zamawiający					                            Wykonawca:

………………….……                                                                  ……………………………

Kontrasygnata Skarbnik Gminy

…………………………………

projekt umowy                                                                                                          Załącznik nr 5c do SWZ

dla Części IV

UMOWA Nr …………

zawarta w dniu ………………. roku

pomiędzy: Gminą Turośl, zwanym dalej "Zamawiającym" posiadającym NIP 291-017-87-18; REGON 450669890 i reprezentowanym przez:

1. Pana Piotr Niedbała                                    - Wójt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy   -   Pana Mirosław Potaś

a firmą

………..……………………………………………………………………………………… 
posiadającą  NIP……………………….. Regon……………………………………….. wpisaną do KRS pod Nr…………

zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

……………………………………………                      ………………………………………………………

……………………………………………                      ……………………………………………………....

została zawarta umowa następującej treści.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019  r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20232 r. poz. 1605) zwanej dalej Pzp oraz wyboru oferty Wykonawcy, Strony zawierają umowę o treści następującej:

§1

1. Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, rozstrzygniętego dnia ………………….2024 roku.

2. Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. ( zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 oraz nr 205/2022 z 13 października 2022r.), oraz wstępnej Promesy dot. Dofinansowania inwestycji z powyższego Programu-Edycja8/2023/6372/ PolskiLad podpisanej dnia 11 października 2023 r.

§2

Przedmiot umowy

1. Zmawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy pn. „Nadzór inwestorski dla zadania : „ Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl”.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Gminę Turośl pn: „ Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl” w Części:

- Część I: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170533B Łacha-Łacha o długości około 2250mb.”

- Część II: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170532B Leman o długości około 1590mb.”

- Część III: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170530B Cieloszka o długości około 1890mb”

Obowiązkiem Inspektora nadzoru będzie wykonywanie wszystkich określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.), a w szczególności:

- Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji, kontroli i doradztwa technicznego zgodnie z ustawa Prawo budowlane;

- Wydawanie wykonawcom inwestycji lub kierownikom budowy lub robót poleceń potwierdzających niezwłocznie wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrycia elementów zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych prac;

- Zapoznanie się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną (projektami budowlanymi, STWiORB, przedmiarami robót, dokumentacja prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem);oraz pisemne zgłoszenie stwierdzonych nieprawidłowości i dokonywanych poprawek dokumentacji projektowej;

- Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy;

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- Sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych prze Wykonawców na budowie;

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, pisemna akceptacja materiałów i urządzeń przewidzianych do wbudowania, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie posiadających wymaganych certyfikatów, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z dokumentacja projektową;

- Sprawdzenie i dokonanie odbioru technicznego: robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazania ich do użytkowania;

- Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robot przez Wykonawcę;

- Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, akceptacja urządzeń zabezpieczajacych rejon robót, tablic informacyjnych, odcinków wyłączonych w ruchu;

- Żądanie od Wykonawcy zadania i kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonywanych prac, a także wstrzymanie dalszych prac wykonywanych niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz sztuką budowlaną;

- Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich oświadczeń i zapytań (wraz z propozycją odpowiedzi) dostarczonych przez wykonawcę zadania;

- Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia stwierdzonych wad, a także kontrolowanie rozliczenia budowy;

- Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach dotyczących budowy, na każde wezwanie Zamawiającego, odbywanych siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy;

- Uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych, a także odbiorach specjalistycznych, dostawców mediów;

- Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego i w przeglądach gwarancyjnych sporządzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia oraz innych dokumentów związanych 
z warunkami kontraktu;

- Uczestniczenie w przekazaniu budowy do użytkowania, skompletowanie dokumentów oraz współpraca z Wykonawcą robót i Zamawiającym przy uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkownie obiektu;

- Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych;

- Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawcę robót, wypełnianie i podpisywanie dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu robót;

- Przygotowywanie na ewentualne roboty dodatkowe protokołów konieczności i negocjacji, weryfikacja kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe,

- Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i wszystkich czynnościach związanych z kontrolą instytucji w zakresie prawidłowości zrealizowania zadania w ramach wynagrodzenia określonego w §7 ust.1.

§3

Termin realizacji

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji umowy z Wykonawca robót budowlanych, termin realizacji nadzoru ulega automatycznemu o ten okres bez skutków finansowych.

§4

Nadzór

1. Inspektor Nadzoru oświadcza, iż nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności: – drogowej będzie sprawował: …..................................... posiadający uprawnienia nr …............................ wydane w dniu ………………. przez …………….......……………. .

      - Inspektor Nadzoru w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą o wykonanie robót budowlanych, wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

§5

Obowiązki Zamawiającego

        - Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce realizacji robót.

        - Zamawiający przekaże dokumentacje projektowe.

        - Zamawiający zrealizuje prawidło wystawioną fakturę Wykonawcy.

§6

Obowiązki Wykonawcy

          - Wykonawca będzie wykonywał czynności nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

          - Czas reakcji Inspektora Nadzoru w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy lub w konsultacjach z Zamawiającym to ………………… godzin

          - Wykonanie postanowień umowy Wykonawca zobowiązuje się wypełnić ze starannością profesjonalisty ( podwyższona staranność) i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego.

§7

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie  ryczałtowe w kwocie …………………złotych  brutto, Słownie :…………………………złotych brutto w  tym  podatek VAT w wysokości …………………………………………………. złotych  Słownie: …………………………………………………………… złotych podatek VAT w tym:

- Część I: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170533B Łacha-Łacha o długości około 2250mb.”

cena  netto.................................................................zł

podatek VAT..............................................................zł

cena brutto.................................................................zł

- Część II: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170532B Leman o długości około 1590mb.”

cena  netto.................................................................zł

podatek VAT..............................................................zł

cena brutto.................................................................zł

- Część III: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 170530B Cieloszka o długości około 1890mb”

cena  netto.................................................................zł

podatek VAT..............................................................zł

cena brutto.................................................................zł

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym  obejmującym wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie w częściach zgodnie z protokołami odbioru części robót.

4. Dopuszcza się wystawienia jednej faktury końcowej po zakończeniu całego zadania.

5. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja8/2023/6372/PolskiLad, z dnia 11.10.2023r., dotyczącą realizacji przez Gminę Turośl inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych” wypłata wynagrodzenia będzie wypłacana następująco:

a) zgodnie z otrzymaną Promesą Wstępną w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata ze środków ww. programu nastąpi w dwóch transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty dofinansowania, druga – po zakończeniu inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania.

W pierwszej kolejności zgodnie z zasadami określonymi w Programie Zamawiający będzie dokonywał płatności ze środków własnych,

b) zgodnie z otrzymaną Promesą Wstępną w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata dofinansowania w trzech transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac 
w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20% wynagrodzenia po wykonaniu Etapu I,

- druga transza w wysokości nie wyższej niż 30% wynagrodzenia po wykonaniu 
Etapu II,

- trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.

6. Zapłata wynagrodzenia w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji.

7. Fakturę należy wystawić na:

Nabywca : Gmina Turośl ul. Jana Pawła II 49 18-525 Turośl, NIP 291-017-87-18

Odbiorca: Urząd Gminy Turośl ul. Jana Pawła II 49 18-525 Turośl

8. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek bankowy Nr ………………………………………….

9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, uważa się dzień obciążenia jego rachunku bankowego.

§8

W przypadku bezpodstawnego rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź nie wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym  w  §5  umowy  Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu strat  poniesionych  przez Zamawiającego, a przede wszystkim do zwrotu przez Wykonawcę utraconej pomocy finansowej otrzymanej na „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Turośl” dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

§9

Kary umowne

              - 1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.

              - W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości wynagrodzenia w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

              - Za zwłokę z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczona od dnia następującego po terminie określonym w §2.

              - Za zwłokę w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w §7 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wyznaczony na usunięcie wad.

              - W razie wystąpienia zwłoki w płatności faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki od transakcji handlowych za opóźnienie.

              - Wykonawca wyraz a zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego.

              - Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.

§10

Zmiana umowy

1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.

2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SWZ, tj.

Zmiany wynagrodzenia:

W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.

- W zakresie zmian wynagrodzenia:

a) w zakresie zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1679 ze zm.) lub, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub, jeżeli Wykonawca złoży pisemny wniosek w którym wykaże, bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zarówno co do faktu jak i co do wysokości, przedstawiając na to wiarygodne dowody,

b) zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 1.2 lit. ,a’ niniejszego paragrafu następuje, o ile zmiany przepisów prawa wskazane w pkt. 1.2 lit. ,a’ niniejszego paragrafu spowodowały wzrost kosztów wykonania zamówienia o więcej niż 10% w stosunku do kosztów poniesionych w miesiącu poprzedzającym tę zmianę. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która pozostała do zapłacenia przez Zamawiającego i nie może przekroczyć łącznie 5% wartości wynagrodzenia pozostałego do zapłacenia,

c) każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w pkt. 1.2 lit. ,a’ niniejszego paragrafu występuje do drugiej strony z uzasadnionym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wzrost kosztów usług wykonywanych przez podwykonawców będzie brany pod uwagę tylko w zakresie, w jakim zostały one zgłoszone Zamawiającemu.

d) wynagrodzenie należne Inspektorowi zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Inspektora w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 11

Postanowienia końcowe

1.Strony ustalają, że Wykonawca nie może przenieść swoich obowiązków lub ( w tym wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego na piśmie.

# 2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 
a także postanowienia SWZ postępowania o zamówienie publiczne w ramach, którego została zawarta niniejsza umowa oraz złożonej  trakcie postepowania ofert Wykonawcy.3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:   Gmina Turośl

ul. Jana Pawła II 49

18-525 Turośl

NIP 291-017-87-18

Wykonawca:   ……………………………………………………………………..

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

4. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

6. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami 
o roszczeniach cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

7. Umowę sporządzono w 3–ch  jednakowo brzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy .

Zamawiający					                            Wykonawca:

……………………………                                                         …………………………….

Kontrasygnata Skarbnik Gminy

…………………………….

#### SIWZ

## Załącznik nr 6 do SWZ – wykaz osób

Na Nazwa i adres Wykonawcy*

WYKAZ OSÓB

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia na zadanie pn:

„Przebudowa i modernizacja dróg gminnych”  Część I, II, III i IV ( wybrać odpowiednio Część)

| Lp | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe – uprawnienia | Doświadczenie zawodowe (ilość lat pracy) | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                                                                       -------------------------------------------------------

(miejscowość),  data                                                                                                        Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca w kolumnie 6 wskazał, że będzie korzystał z usług osoby udostępnionej przez inny podmiot, do oferty musi być załączone pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia tej osoby na okres wykonywania zamówienia

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik  Nr 6a do SWZ

_________________________

Pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

„Przebudowa i modernizacja dróg gminnych” 
Część I, II, III i IV (wybrać odpowiednio Część)

oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia wskazane w Wykazie osób posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia w zakresie wymaganym w SWZ - zgodne z polskim prawem budowlanym.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                 -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                          Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Załącznik nr 7 do SWZ – wykaz robót

#### Zał. nr 7 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy*

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  w zakresie wymaganym w SWZ na zadanie pn:

„Przebudowa i modernizacja  dróg gminnych” Część I, II i III, ( wybrać odpowiednio Część)

| Rodzaj (opisać, w tym podać długość budowanego/przebudowanego odcinka) | Nazwa zadania | Wartość | Data i miejsce wykonania | Podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonana (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| itd. |  |  |  |  |

Należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                                                                       -------------------------------------------------------

/miejscowość),  data                                                                                                        Czytelny/e/ podpis/y/ osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik Nr 8 do SWZ

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………………………………………………………….……………..………………

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….………………………………………………………………………………

…………………………….………………………………….………………………………………………………………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), odda Wykonawcy: …………………………………………………………………....…………………………………………………………..…………….

…………………………………………………………………....…………………………………………………………..…………….

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby……………………………..……….

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….

(zakres udostępnianych zasobów)

na potrzeby wykonana nw. zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Wpisać nazwę zadania /zadań, którego/których dotyczy)

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2: …………........………………………………………………………………………………………..…………………………………

…………........………………………………………………………………………………………..……………………………………………........………………………………………………………………………………………..…………………………………

Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą3: …………........………………………………………………………………………………………..…………………………………

…………........………………………………………………………………………………………..……………………………………………........………………………………………………………………………………………..…………………………………

Jednocześnie oświadczam(y), że wymieniony podmiot będzie odpowiadał solidarnie 
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy.

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

…………………………………………..

………………………………………….. 		                  …….……………………………………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                      	(pieczęć i podpis osob(y) uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego

do dyspozycji zasoby)

_______________________________________________________________________

- Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

- Zdolności techniczne lub zawodowe

- osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub  zakres 	wykonywanych

czynności)

- Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

2.np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo.

3.np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.

# Footnotes

*	W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta.

*	W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta.

# Text boxes

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby wykonania zamówienia

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)